PRONUNCIAMIENTO Nº 240-2014/DSU

Entidad:	Gobierno Regional de La Libertad - Sede Central

Referencia:		Licitación Pública N° 020-2013/GRLL-GRAB, convocada para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra: "Mejoramiento del estadio Mansiche de la ciudad de Trujillo - La Libertad – 2º etapa".

- ANTECEDENTES

A través del Oficio Nº 016-2014-GRLL-CE-LP 020-2013-GRLL-GRAB, recibido el 13.02.2014, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las tres (3) observaciones y el único cuestionamiento formulados por el participante A.M.G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28° del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de:      a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Sobre el particular, de la revisión del pliego absolutorio de observaciones, se advierte que las Observaciones N° 1 y 2 han sido acogidas por el Comité Especial, por tanto, no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie respecto de ellas.

Asimismo, se advierte que la Observación N° 3 no se enmarca dentro de los supuestos previstos en el artículo 58° para la emisión de Pronunciamiento, pues, en estricto, constituye una consulta; por lo tanto, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Del mismo modo, con relación al Cuestionamiento Único, se advierte que éste se encuentra referido al acogimiento parcial de la Observación N° 1 formulada por el participante EDICAS SAC., por lo tanto, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto del extremo acogido.

Todo ello, sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse al amparo de lo previsto en el inciso a) del artículo 58° de la Ley.

- OBSERVACIONES

  - Observante:	A.M.G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Cuestionamiento Único   	Contra la Observación N° 1 del participante EDICAS SAC.

El participante cuestiona el acogimiento parcial de la Observación N° 1 formulada por el participante EDICAS SAC., pues considera que la ampliación de la definición de obras similares establecida en razón de su absolución vulneraría el Principio de Imparcialidad y de Eficiencia. Por ello, propone que se mantenga la definición de obras similares establecida a partir de su Consulta N° 11.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo III y IV de la Sección Específica de las Bases, se advierte que se estableció como definición de obras similares a la "infraestructura deportiva-educativa".

Al respecto, en el pliego de absolución de consultas el Comité Especial manifestó que se considerarán como obras similares a la "infraestructura deportiva". De otra parte, en la Consulta N° 11 del participante A.M.G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. dicho colegiado precisó que "se considerán obras similares a aquéllas infraestructuras deportivas que permiten cumplir con requisitos mínimos para llevar a cabo eventos deportivos categorizados para realizar competencias deportivas de escala profesional a nivel regional y/o nacional (estadios, coliseos deportivos, etc.)".

Asimismo, en la Observación N° 1 del participante EDICAS SAC. el Comité Especial modificó la definición de obras similares, indicando que se considerarán como tal a los "edificios, centros comerciales y conjuntos habitacionales e infraestructuras de tipo deportivo". No obstante ello, en la Observación N° 6 del participante ROAYA SAC. se indicó que las obras que podrán ser consideradas como similares serán los "edificios, centros comerciales, conjuntos habitacionales, coliseos deportivos, teatros, edificios multifamiliares y obras cuya infraestructura sean de tipo deportivo". Tal como se advierte, de acuerdo a lo indicado en el pliego absolutorio de observaciones, estaríamos frente a diferentes definiciones de obras similares para el presente proceso.

Sobre el particular, el artículo 47° del Reglamento dispone que deberá considerarse dentro de los criterios de evaluación el factor "Experiencia del postor en obras similares", siendo que, para tales efectos, la Entidad deberá establecer la definición de obras similares que servirán para acreditar tal experiencia.

En razón de lo anterior, deberá tenerse en cuenta que, de acuerdo con el numeral 34 del Anexo de Definiciones del Reglamento, una obra similar es toda obra de naturaleza semejante a la que se desea contratar. De lo cual se infiere que, para que una obra sea considerada similar a otra, las actividades que definen su naturaleza deben ser comunes a ambas.

Por lo expuesto, en la medida que es responsabilidad de la Entidad la definición de obras similares, y que el participante solicita modificar la referida definición, sin ser competente para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente señalar que la definición de servicios similares debe ser única y aplicarse tanto a la experiencia del postor, como del personal propuesto, sea la solicitada como requisito mínimo o aquella calificada en los factores de evaluación, tanto para la ejecución como para la elaboración del expediente técnico de la obra.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá establecerse una única definición de obras similares, la misma que deberá encontrarse referida a prestaciones de naturaleza semejante a la obra objeto de convocatoria; asimismo, aquélla deberá ser homogénea y aplicarse tanto a la experiencia solicitada como requisito mínimo, como a aquella calificada en los factores de evaluación.

Asimismo, en atención al Principio de Transparencia, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE) un informe del área usuaria que valide y se responsabilice por la definición de obras similares establecida en las Bases.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a dicha Ley y su Reglamento:

  - Propuesta Técnica

- En el literal c) de la documentación de presentación facultativa se han establecido los siguientes requisitos:

c)	Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto – Formato Nº 3: Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: Título Profesional de Ingeniero Civil, Certificado de Colegiatura, Copia de Contratos con su respectiva Conformidad, Constancias y/o Certificados u otros documentos donde se demuestre el tiempo de experiencia fehacientemente.

Al respecto, de la revisión del literal C. de los factores de evaluación, se advierte que se han establecido criterios de calificación para el residente de obra, así como para el jefe de proyecto para la elaboración del expediente técnico, siendo que para el caso de este último profesional podrá ser un arquitecto o ingeniero civil. En tal sentido, con ocasión de la integración de Bases, deberá indicarse en dicho literal que para acreditar la calificación del  jefe de proyecto para la elaboración del expediente técnico se solicitará el título profesional en arquitectura o ingeniería civil, y no únicamente en esto último.

De otra parte, cabe precisar que mediante el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, en atención a los Principios de Economía y Libre Concurrencia y Competencia, se estableció el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria, que dispone que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero, y no en un momento anterior; no obstante, lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello. En ese sentido, deberán adoptarse las siguientes medidas:

i)	Suprimirse cualquier regulación de las Bases (Ver Capítulo II, III y V de la Sección Específica) que exija la acreditación (lo que incluye también a las declaraciones juradas) de la colegiatura y habilidad de los profesionales ofertados en la presentación de propuestas o suscripción del contrato, en tanto que ello sólo resulta exigible y relevante para el inicio efectivo de su participación en el contrato.

ii)	Indicarse  en las Bases Integradas que la experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión,

iii)	La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, de acuerdo al ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

- Asimismo, en el literal f) de la documentación facultativa se solicita lo siguiente:

- Requerimiento de adelanto Directo. (Anexo N° 10). Solo en caso el postor tenga la intención de solicitar adelanto directo, esto, con el propósito que la Entidad presupueste tal concepto.

Al respecto, de conformidad con el artículo 187° del Reglamento, en el caso que en las Bases se haya establecido el otorgamiento del adelanto directo, el contratista podrá solicitar formalmente la entre del adelanto, dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud  la garantía y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procederá su solicitud.

En tal sentido, no resulta razonable que se solicite al postor presentar tal solicitud de adelanto directo, siendo que en dicha etapa no se tiene certeza si aquél obtendrá la buena pro; más aún considerando que dicho aspecto no resulta objeto de calificación. Por ello, con ocasión de la integración de Bases, deberá suprimirse el literal f) de la relación de documentos facultativos, así como el Anexo N° 10 del contenido de las Bases.

  - Documentos para la suscripción del contrato

De la relación de documentos a presentar para la suscripción del contrato consignada en el numeral 2.7 de la Sección Específica de las Bases deberá eliminarse la obligación de presentar los siguientes documentos: o) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo;          p) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado; y q) Presupuesto Detallado -  Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta (Según Formato Nº 2); puesto que el presente proceso de selección ha sido convocado bajo la modalidad de concurso oferta y comprende la elaboración del expediente técnico, por lo que a la fecha de la firma de contrato aún no se dispondrá de dicha documentación.

  - Personal profesional propuesto

De la revisión del Capítulo III de la Sección Específica y de los pliegos absolutorios de consultas y observaciones, se advierte que se han establecido los siguientes requisitos para el personal propuesto para la elaboración del expediente técnico y de la ejecución de la obra:

- Para la elaboración del expediente técnico:

| Jefe de proyecto | Arquitecto o Ing. Civil | - 01 Arquitecto o Ing. Civil - Jefe de proyecto, debidamente habilitado con tres (03) años de experiencia en servicios objeto de la convocatoria y similares y además debe haber elaborado por lo menos dos (02) expedientes técnicos similares. (...) |
| --- | --- | --- |
| Arquitecto | Arquitecto | - 01 Arquitecto, el tiempo de experiencia como especialista será de dos (02) años. |
| Ing. mecánico eléctrico | Ing. mecánico eléctrico | - 01 Ing. mecánico eléctrico, el tiempo de experiencia como especialista será de dos (02) años. |
| Ingeniero agrónomo | Ing. agrónomo | - 01 Ing. agrónomo, el tiempo de experiencia como especialista será de dos (02) años. |
| Especialista en estructuras | Ing. Civil | - 01 Ing. Civil, debidamente habilitado con dos (02) años de experiencia como especialista en estructuras en servicios objeto de la convocatoria y similares y dentro de la experiencia solicitada haber participado en por lo menos dos (02) expedientes similares. Los dos (02) años de experiencia en la actividad están referidos a trabajos estructurales en infraestructura deportiva. (...) |
| Ing. mecánico eléctrico y/o Ing. electricista | Ing. Mecánico Eléctrico y/o Ing. Electricista | - 01 Ing. Mecánico Eléctrico y/o Ing. Electricista debidamente habilitado con dos (02) años de experiencia como Ing. Mecánico Eléctrico y/o Ing. Electricista en servicios objeto de la convocatoria y similares y dentro de la experiencia solicitada haber participado en por lo menos dos (02) expedientes similares. Los dos (02) años de experiencia en la actividad están referidos a trabajos de instalaciones eléctricas y/o mecánico eléctricas en infraestructura deportiva demostrados en elaboración de expediente técnico. (...) |
| Ing. sanitario | Ing. Sanitario | - 01 Ing. Sanitario debidamente habilitado con dos (02) años de experiencia como Ing. Sanitario en servicios objeto de la convocatoria y similares y dentro de la experiencia solicitada haber participado en por lo menos dos (02) expedientes similares. Los dos (02) años de experiencia en la actividad están referidos a trabajos de instalaciones eléctricas y/o mecánico eléctricas en infraestructura deportiva demostrados en elaboración de expediente técnico. (...) |
| Especialista en elaboración de costos metrados y presupuestos | Arquitecto o Ing. Civil especialista en elaboración de costos metrados y presupuestos | - 01 Arquitecto o Ing. Civil especialista en elaboración de costos metrados y presupuestos, debidamente habilitado con dos (02) años de experiencia como especialista en elaboración de costos metrados y presupuestos en servicios objeto de la convocatoria y similares y dentro de la experiencia solicitada haber participado en por lo menos dos (02) expedientes similares. Los dos (02) años de experiencia en la actividad están referidos a trabajos realizados dentro de la especialidad de costos, metrados y en la elaboración de expediente técnico. (...) |

Al respecto, es pertinente señalar que, si bien la experiencia mínima del personal propuesto puede ser establecida en función a tiempo de experiencia o número de servicios, pues no existe ninguna restricción legal al respecto, solicitar ambas a la vez, constituye un doble requisito que podría limitar la competencia innecesariamente.

En ese sentido, deberá definirse un único criterio para acreditar la experiencia del personal propuesto para la elaboración del expediente técnico, ya sea en función a tiempo de experiencia o número de servicios (elaboración de expediente técnico), tanto en los requerimientos mínimos como en los factores de evaluación, según corresponda, considerando que la experiencia solicitada para acreditar los requerimientos mínimos debe ser distinta a la calificada en los factores de evaluación. En cualquier caso, deberá precisarse que la experiencia deberá encontrarse referida a la obtenida en su especialidad en la elaboración de expedientes técnicos de obras similares; debiendo suprimirse cualquier otra experiencia que contravenga ello.

- Para la ejecución de la obra:

| Jefe de proyecto | Arquitecto o Ing. Civil | - 01 Arquitecto o Ing. Civil - Jefe de proyecto, debidamente habilitado con experiencia mínima de cinco (05) años como jefe de proyecto en ejecución en obras objeto de la convocatoria o similares. |
| --- | --- | --- |
| Residente de obra | Ing. Civil | - Ing. Civil (Residente de Obra) debidamente habilitado, con una experiencia mínima de cinco (05) años, como residente o inspector en obras objeto de la convocatoria o similares. |
| Asistente de Obra | Ing. Civil | - Ing. Civil (Asistente de Obra) debidamente habilitado, con experiencia mínima de dos (02) años, como asistente de residente o asistente de inspector en obras objeto de la convocatoria o similares. |
| Ing. mecánico eléctrico | Ing. Mecánico Eléctrico | - Un Ing. Mecánico - Eléctrico, debidamente habilitado con una experiencia mínima de cinco (05) años, como Ing. Mecánico - Eléctrico en obras objeto de la convocatoria o similares. |
| Ing. sanitario | Ing. Sanitario | - Un Ingeniero Sanitario, debidamente habilitado con una experiencia mínima de cinco (05) años, como Ing. Sanitario en obras objeto de la convocatoria o similares. |
| Arquitecto | Arquitecto | - 01 Arquitecto, el tiempo de experiencia como especialista será de dos (02) años. |
| Ing. mecánico eléctrico | Ing. mecánico eléctrico | - 01 Ing. mecánico eléctrico, el tiempo de experiencia como especialista será de dos (02) años. |
| Ingeniero agrónomo | Ing. agrónomo | - 01 Ing. agrónomo, el tiempo de experiencia como especialista será de dos (02) años. |

Cabe precisar que, la experiencia que resulta relevante acreditar para el personal propuesto es aquélla obtenida en la especialidad, es decir realizando trabajos similares a aquellos para los que se es requerido. Así, debe considerarse similares a aquellos en los que las actividades esenciales a ejecutar resulten comunes a ambos.

En razón de ello, con ocasión de la integración de Bases, deberá indicarse que el residente de obra deberá acreditar su experiencia como residente y/o supervisor y/o inspector en obras similares; asimismo, en cuanto al asistente de residente, deberá acreditar su experiencia como residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en obras similares, de acuerdo con las actividades que realizarán en el proceso objeto de la convocatoria.

Asimismo, deberá precisarse que la experiencia de los demás profesionales requeridos para ejecutar la obra deberá estar referida a aquélla obtenida en su especialidad en la ejecución de obras similares.

  - Pliego absolutorio

- Al respecto, con ocasión de la Consulta N° 1 formulada por el participante CONSTRUCTORA LA FE S.A.C., la Entidad aceptó la sustitución del "técnico" requerido, tanto para la elaboración del expediente técnico como para la ejecución de la obra, por tres (3) profesionales: un (1) arquitecto, un (1) ingeniero mecánico eléctrico y un (1) ingeniero agrónomo, no habiéndose señalado si dicha modificación se realizó en coordinación con el área usuaria.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de Bases, deberá publicarse en el Sistema Electrónico de Contratación del Estado (SEACE) la información que sustente que dicha modificación y toda aquella realizada en atención a las consultas y observaciones de los participantes fue realizada en coordinación con dicha área y no afectó el valor referencial. De no haberse previsto la participación de dichos profesionales en el contrato, y de resultar necesaria su participación, deberá reformularse el valor referencial, en atención a lo dispuesto en el artículo 14° del Reglamento, debiendo evaluarse, en términos generales, si el aumento del valor referencial se encuentra dentro de los parámetros bajo los cuales fue declarado viable el proyecto de inversión pública. Caso contrario, deberá dejarse sin efecto la incorporación de los referidos profesionales del contenido de las Bases.

- En la absolución de la Consulta N° 10 del participante ROAYA SAC. se precisó que para acreditar la experiencia del postor, en el caso de obras privadas, se sustentará con la siguiente documentación:

"Licencia de construcción, certificado de finalización de obra y declaratoria de fábrica, y/o conformidad de obra, o licencia de construcción y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple del contrato de consorcio".

Al respecto, de conformidad con lo indicado en anteriores Pronunciamientos, la experiencia del postor en obras en general y similares podrá acreditarse mediante: i) copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción, o      ii) con la copia simple de contratos con la resolución de liquidación de obra, o iii) con copia simple de contratos acompañada de cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que ésta fue concluida, así como su monto total; independientemente que ésta sea una obra pública o privada. En tal sentido, con ocasión de la integración de Bases, deberá dejarse sin efecto la modificación efectuada a través de la referida consulta.

  - Equipo Mínimo

Si bien en el Capítulo II de la Sección Específica de las Bases se señala que se permitirá acreditar los equipos para ejecutar la obra mediante declaraciones juradas que evidencien su disponibilidad, en el Capítulo III de las Bases (pág. 46) se indica se acreditará mediante copia de la factura o tarjeta de propiedad cuando sea propio; y con promesa de alquiler y copia de factura o tarjeta de propiedad cuando se trate del alquiler de dichos equipos, lo cual no resulta razonable.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá adecuarse y precisarse que, a efectos de acreditar dicho equipamiento mínimo, bastará que en la propuesta técnica se acredite que el postor contará con la disponibilidad de los equipos para ejecutar la prestación, pudiendo ser ésta acreditada con distintos documentos que sustenten la propiedad de los equipos y/o vehículos, la posesión, compromiso de compra venta o alquiler de los mismos, o declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de éstos. Sin perjuicio de la fiscalización posterior que considere la Entidad, en ejercicio de sus facultades, realizar previo a la suscripción del contrato.

  - Factores de Evaluación

- En el factor de evaluación "Experiencia del postor", se advierte que se ha establecido la siguiente metodología de evaluación:

- Para el factor "Experiencia del postor en obras en general":

Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de 08 años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto mayor a de                    S/. 71’000,000.00 (Setenta y un millones y 00/100 nuevos soles). De acuerdo a lo siguiente:

| DESCRIPCION DEL FACTOR | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Mayor a S/. 68’000,000.000 hasta S/.71´000,000.00 | 15 Puntos |
| Mayor a S/. 65´00,000.00 hasta S/. 68’000,000.00 | 10 Puntos |
| Mayor a S/. 62´000,000.00 hasta S/. 65´000,000.00 | 05 Puntos |
| De S/. 59’000,000.00 hasta S/. 62´000,000.00 | 00 Puntos |

Sobre el particular, con relación a dicho factor, el artículo 47° del Reglamento establece que podrá calificarse por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de la convocatoria, siendo ello así, dado que en el presente caso el monto del valor referencial correspondiente a la ejecución de obra es de               S/. 13’216,581.69, el monto máximo que podrá ser sujeto de evaluación será de S/. 66 082 908.45; en tal sentido, con ocasión de la integración de Bases, deberá modificarse el monto máximo acumulado para su calificación, así como los montos establecidos en los rangos inferiores, de manera que se encuentren acorde con la norma precitada.

- Para el factor "Experiencia del postor en obras similares":

Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo de 08 años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a S/. 14´000,000.00 (Catorce millones y 00/100 Nuevos Soles).

(...)

| DESCRIPCION DEL FACTOR | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Mayor a S/. 13´500,000.00 hasta S/. 14´000,000.00 | 30 Puntos |
| Mayor a S/. 13´000,000.00 hasta S/. 13´500,000.00 | 20 Puntos |
| De S/. 12´500,000.00 hasta S/. 13´000,000.00 | 10 Puntos |

Al respecto, con relación al referido factor, el artículo 47° del Reglamento dispone que podrá calificarse por un monto acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de la convocatoria, siendo ello así, el monto máximo que podrá ser sujeto de evaluación será de S/. 13’216,581.69, pues este corresponde al monto del valor referencial referido a la ejecución de la obra; por ello, con ocasión de la integración de Bases, deberá modificarse el monto máximo acumulado para su calificación, así como los montos establecidos en los rangos inferiores de evaluación, a fin de que se encuentren de acuerdo a lo establecido en el artículo 47° del Reglamento.

- En el literal C.2 de los factores de evaluación se aprecia que se han establecido los siguientes rangos de calificación para el residente de obra:

| DESCRIPCION DEL FACTOR | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Mayor a 75 meses hasta 80 meses | 15 puntos |
| Mayor a 70 meses hasta 75 meses | 10 puntos |
| Mayor a 60 meses hasta 65 meses | 05 puntos |

Por lo tanto, en la medida los menores rangos que califican la experiencia del residente de obra no son consecutivos, lo que podría ocasionar problemas en la evaluación, con ocasión de la integración de Bases, deberán modificarse aquéllos de manera que resulten consecutivos.

  - Modalidad de ejecución contractual

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41° del Reglamento, las Bases del proceso podrán indicar la modalidad (llave en mano o concurso oferta) en que se realizará la ejecución de la contratación objeto de convocatoria. Cabe precisar que, en la modalidad de llave en mano el postor podrá ofertar la construcción, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de determinada obra, y de ser el caso la elaboración del expediente técnico; siendo que en el caso del concurso oferta, se podrá ofertar la elaboración del expediente técnico, ejecución de obra y de ser el caso el terreno.

En atención a ello, considerando que en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se ha incorporado un componente de equipamiento y mobiliario deportivo, la modalidad de ejecución contractual del presente proceso no correspondería a la de concurso oferta.

Ahora bien, si bien en el Capítulo III de la Sección Específica se ha establecido el referido componente de equipamiento, no se advierte que se haya detallado en qué consistiría el mismo.

En tal sentido, con ocasión de la integración de Bases, la Entidad deberá realizar las verificaciones que correspondan a fin de determinar si la modalidad de ejecución contractual corresponde a la de llave en mano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41° del Reglamento. En caso ello sea constatado, deberá detallarse en qué consiste el componente referido al equipamiento y/o montaje. Caso contrario, corresponderá declarar la nulidad del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46° de la Ley, a efectos de adecuar los requerimientos técnicos mínimos.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta las observaciones formuladas en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 26 de febrero de 2014.

LUIS MIJAIL VIZCARRA LLANOS

Director (e) de Supervisión

ELV/CJR.

Modificado mediante Ley Nº 29873.

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2013. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe

Incorporado con ocasión de la Consulta N° 1 formulada por el participante CONSTRUCTORA LA FE SAC.

Ídem.

Ídem.

Ídem.

Ídem.

Ídem.

Suprimido en el pliego absolutorio de observaciones.