PRONUNCIAMIENTO N° 233-2014/DSU

Entidad:		Gobierno Regional de Piura - Sede Central

Referencia: 	Licitación Pública N° 10-2013/GOB.REG.PIURAGGR-GRI, 	convocada para la ejecución del proyecto "Ampliación y 	mejoramiento del sistema de agua potable de las urbanizaciones 	populares Micaela Bastidas III y IV Etapa-ENACE y Villa Hermosa- 	Piura, con código SNIP N° 141662”

___________________________________________________________________

- ANTECEDENTES

A través del Oficio N° 001-2014/GRP-CE.LP.N°10-2013/GOB.REG.PIURA-GGR-GRL, recibida el 11.02.2014, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las quince (15) observaciones formuladas por el participante FREVIEMA PERU S.A.C, así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28º del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58º del Reglamento, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de:       a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En atención a ello, de la revisión del pliego absolutorio de observaciones, se advierte que las observaciones N° 1, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8 y N° 9 planteadas por el participante FREVIEMA PERU S.A.C, son solicitudes de información y/o modificación de las Bases y/o especificaciones técnicas del expediente técnico, por lo que constituyen en estricto consultas, supuesto no establecido en el artículo 58 del Reglamento; por lo tanto, no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Por otro lado, se advierte que las Observaciones N° 12, N° 14 y N° 15 del participante, han sido acogidas por el Comité Especial, por lo que no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Ello sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen contra el contenido de las Bases, de conformidad con el artículo 58º de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante 		     	 	 FREVIEMA PERU S.A.C

Observaciones N° 2, N° 10 y N° 11	            Contra el requerimiento mínimo y 							 el factor de evaluación experiencia del 							 postor

El participante cuestiona la falta de coherencia entre la calificación de los factores de evaluación y los requerimientos técnicos mínimos referidos ambos a acreditar la experiencia del postor tanto en obras en general como en obras similares, en la medida que señala, dichos factores de evaluación estarían calificando el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos establecidos para acreditar la experiencia del postor en obras en general como similares, así como también, en caso no se varíen, se estaría orientando la contratación a determinado postor, contraviniendo los Principios de Moralidad, Libre Concurrencia y Competencia, Imparcialidad, Razonabilidad y Transparencia. Por lo que, solicita se modifiquen las calificaciones establecidas en los factores de evaluación y los requerimientos técnicos mínimos, referentes ambos a la experiencia del postor en obras en general y similares, de manera tal que sean coherentes entre sí; así también, requiere que se suprima la palabra "como máximo" de los factores de evaluación señalados, puesto que considera, no exististe justificación alguna para limitar la experiencia que podrían acreditar los postores, los mismos que podrían cumplir "en demasía con estas calificaciones".

Pronunciamiento

En el Capítulo III y IV de las Bases se han establecido los siguientes requerimientos técnicos mínimos y factores de evaluación referentes a la experiencia del postor:

| Capítulo III Requerimientos Técnicos Mínimos (...) 4. Experiencia mínima del postor 4.1 Experiencia en obras en general Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un período no mayor a siente (7) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado de cinco (5) veces el valor referencial equivalente a S/. 15'374,686.10 (Quince millones trescientos setenta y cuatro mil seiscientos ochenta y seis con 10/100 Nuevos Soles), se acreditará mediante copia simple de (...). 4.2 Experiencia en obras similares Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un período no mayor a seis (6) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado de tres punto cinco (3.5) veces el valor referencial equivalente a S/. 10'762,280.27 (Diez millones setecientos sesenta y dos mil doscientos ochenta con 27/100 Nuevos Soles), se acreditará mediante copia simple de (...). (...) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Capítulo IV Criterios de Evaluación Técnica |  |  |
| Factores de Evaluación - Obligatorios A. Experiencia en obras en general Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras ejecutadas durante un período de siete (07) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cuatro (4) veces el valor referencial. (...) | Puntaje/Metodología para su asignación (20 puntos) M=Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general Más de una (01) vez del valor referencial: 20 puntos M> 0.5 veces el valor referencial y <=1 vez el valor referencial: 10 puntos M>0 veces el valor referencial y <= 0.5 veces el valor referencial: 5 puntos *Esta experiencia será adicional a los RTM |  |
| B. Experiencia en obras similares Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un período de seis (06) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a dos (02) veces el valor referencial. Se considerará obra similar a: Construcción o ampliación o mejoramiento o instalación o rehabilitación de: obras hidraúlicas o de saneamiento o agua potable o alcantarillado, cuyo valor mínimo de cada obra sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial. (...) | (30 puntos) M=Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras iguales o similares Más de 0.5 veces del valor referencial: 30 puntos M> 0 veces el valor referencial y <= 0.5 veces el valor referencial: 10 puntos *Esta experiencia será adicional a los RTM |  |

Al respecto, del Pliego de Absolución de Observaciones, se advierte que el Comité Especial acogió parcialmente las observaciones planteadas por el participante, modificando las Bases de la siguiente manera:

Capítulo III Requerimientos Técnicos Mínimos (...) 4. Experiencia mínima del postor 4.1 Experiencia en obras en general Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un período no mayor a siete (7) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto mínimo acumulado de cinco (5) veces el valor referencial equivalente a S/. 15'374,686.10 (Quince millones trescientos setenta y cuatro mil seiscientos ochenta y seis con 10/100 Nuevos Soles), se acreditará mediante copia simple de (...). 4.2 Experiencia en obras similares Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un período no mayor a seis (6) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto mínimo acumulado de tres punto cinco (3.5) veces el valor referencial equivalente a S/. 10'762,280.27 (Diez millones setecientos sesenta y dos mil doscientos ochenta con 27/100 Nuevos Soles), se acreditará mediante copia simple de (...). (...)

| Capítulo IV Criterios de Evaluación Técnica |  |
| --- | --- |
| Factores de Evaluación - Obligatorios A. Experiencia en obras en general Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras ejecutadas durante un período de siete (07) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto mínimo acumulado de hasta una vez (1) el valor referencial. (...) | Puntaje/Metodología para su asignación (20 puntos) M=Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general Más de una (01) vez del valor referencial: 20 puntos M> 0.5 veces el valor referencial y <=1 vez el valor referencial: 10 puntos M>0 veces el valor referencial y <= 0.5 veces el valor referencial: 5 puntos *Esta experiencia será adicional a los RTM |
| B. Experiencia en obras similares Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un período de seis (06) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado de hasta (0.5) veces del valor referencial. Se considerará obra similar a: Construcción o ampliación o mejoramiento o instalación o rehabilitación de: obras hidraúlicas o de saneamiento o agua potable o alcantarillado, cuyo valor mínimo de cada obra sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial. (...) | (30 puntos) M=Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras iguales o similares Más de 0.5 veces del valor referencial: 30 puntos M> 0 veces el valor referencial y <= 0.5 veces el valor referencial: 10 puntos *Esta experiencia será adicional a los RTM |

Adicionalmente, en el Informe Técnico remitido con ocasión de la integración de Bases, el Comité Especial señaló que "considera que el requerimiento técnico mínimo resulta razonable y congruente con el objeto de la convocatoria dado el significado de la obra a ejecutar. En ese sentido, este Comité Especial como órgano colegiado y autónomo en sus decisiones, amparado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, ha decidido por la envergadura e importancia que posee el presente proceso para la entidad, fijar el requerimiento técnico mínimo mencionado, en las condiciones establecidas y además considera que debido a la observación presentada y para no restringir la mayor pluralidad de postores decidió reducir los rangos de evaluación con respecto al criterio de evaluación experiencia en obras generales y experiencia en obras similares (...)".

Al respecto, cabe señalar que el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, disponen que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, así como la documentación que los sustente, es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar los criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Por otro lado, cabe señalar que el artículo 43 del Reglamento señala que es competencia del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación técnicos, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Estableciendo además que se podrá calificar aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado.

Adicionalmente, el artículo 47° del Reglamento señala que en los factores de evaluación para la contratación de obras, deberán considerarse como factores de evaluación la experiencia en obras en general  y en obras similares, previendo al respecto lo siguiente:

a) Experiencia en obras en general ejecutadas hasta en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de la convocatoria.

b) Experiencia de obras similares ejecutadas hasta en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un máximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de la convocatoria, siendo el valor mínimo de cada obra similar al quince por ciento (15%) del valor referencial.

Sobre el particular, del Pliego de Absolución de Observaciones se advierte que el Comité Especial al absolver los cuestionamientos del participante, ha reducido los montos de facturación requeridos en un principio para acreditar la experiencia de los postores en los factores de evaluación "experiencia en obras en general" y "experiencia en obras similares", los mismos que se enmarcan en el margen previsto en el artículo 47 del Reglamento.

Sin embargo, en cuanto a los requerimientos técnicos mínimos, cabe señalar que si bien la norma de contrataciones establece que su definición es responsabilidad exclusiva de la Entidad, no estableciendo, como ocurre respecto de los factores de evaluación en obras, ciertos rangos o parámetros precisos para su determinación,  se debe tener en cuenta que dicha potestad no es irrestricta,  ya que los requerimientos técnicos mínimos deben ser razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la convocatoria y deben sujetarse a las disposiciones establecidas en la normativa de contratación pública, así como a los Principios que la rigen.

En el presente caso es preciso señalar que en las Bases se han establecido como requerimientos técnicos mínimos, acreditar una experiencia en obras en general, equivalente a un monto mínimo facturado acumulado de cinco (5) veces el valor referencial durante un período no mayor a 7 años desde la presentación de propuestas, mientras que, respecto de las obras similares, se solicita acreditar una experiencia equivalente a un monto mínimo acumulado de tres punto cinco (3.5) veces el valor referencial, durante un período no mayor a 6 años desde la presentación de propuestas. Así como también, se advierte que en los factores de evaluación cuestionados, se ha establecido una calificación máxima de 20 puntos  para aquellos postores que acrediten una experiencia en obras en general, de más de una vez el valor referencial, y una puntuación máxima de 30 puntos para los que acrediten una experiencia en obras similares de más de 0.5 veces el valor referencial; calificaciones que, claramente se ha señalado en las Bases, son adicionales a lo mínimo solicitado.

Ahora bien, solicitar un monto de facturación acumulado de mínimo 5 y 3.5 veces el valor referencial durante un período de 7 y 6 años, para acreditar la experiencia mínima de los postores, tanto en obras en general y en obras similares, respectivamente, resultaría excesivo, e incluso restrictivo de la participación de postores, siendo más bien un obstáculo que impediría a los postores llegar a acreditar experiencia en los factores de evaluación.

No obstante ello, considerando que el participante pretende que se modifiquen los factores de evaluación referentes a la experiencia del postor en obras generales como similares, además de los requerimientos técnicos mínimos, sin tener competencia para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las observaciones planteadas.

Sin perjuicio de ello, dado que la experiencia mínima requerida a los postores resulta excesiva, con ocasión de la integración de Bases, deberá reducirse considerablemente el monto de facturación solicitado como requerimiento mínimo  para acreditar la experiencia del postor tanto en obras en general como similares.

Observación N° 13	              Contra el factor de evaluación “Experiencia del 					    profesional propuesto”

El participante cuestiona que no se haya tenido en cuenta criterios de razonabilidad y proporcionalidad para establecer los factores de evaluación referidos al profesional propuesto para los cargos de Residente y Asistente de Obra, en la medida que dichos factores de evaluación no serían congruentes con el objeto de convocatoria y con los requerimientos técnicos mínimos establecidos para dichos profesionales. Por lo que, solicita que se reformulen los factores de evaluación establecidos para el Residente y Asistente de obra.

Pronunciamiento

En los Capítulos III y IV de las Bases, conjuntamente con el pliego de Absolución de Observaciones, se ha establecido el siguiente requerimiento y factor de evaluación, respectivamente:

| Capítulo III Requerimientos Técnicos mínimos (...) A) Residente de Obra: El profesional será ingeniero civil. Deberá acreditar: (...) b)Así mismo, deberá acreditar un tiempo efectivo de cuarenta y dos (42) meses como Residente y/o supervisor y/o inspector de obras iguales o similares, en Obras Públicas y/o Privadas, de los cuales deben ser en obras similares y se acreditará (...) B) Asistente de obra: El profesional será Ingeniero Civil Deberá como mínimo acreditar una experiencia de veinte (20) meses efectivos acumulados como Residente de Obra, y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector, o Asistente de Supervisor de obra, o Asistente de Inspector de obra, en la ejecución de obras similares y se acreditará(...). |  |
| --- | --- |
| Capítulo IV (…) C. Experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto C.1 Experiencia del personal profesional propuesto: Residente de Obra: Criterio Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución de la obra como Residente de obra y/o supervisor y/o Inspector de obras iguales y/o similares, en la especialidad de obras similares. Se considerará obra similar a: Construcción o ampliación o mejoramiento o instalación o rehabilitación de: obras hidraúlicas o de saneamiento o agua potable o alcantarillado. (...) Asistente de Obra: Criterio Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución de la obra como Asistente Administrativo y/o Administrador de obra, residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector, en la ejecución obras similares. Se considerará obra similar a: Construcción o ampliación o mejoramiento o instalación o rehabilitación de: obras hidraúlicas o de saneamiento o agua potable o alcantarillado. (...) | (30 puntos) Más de 6 meses: 20 puntos M>=4 meses y <= 6 meses: 15 puntos M> 0.0 meses y <4 meses: 10 puntos *Esta Experiencia será adicional a los RTM Más de 2 meses: 10 puntos M>=1 mes y <= 2 meses: 7.5 puntos M> 0.0 meses y <1 mes: 5 puntos *Esta Experiencia será adicional a los RTM |

Al respecto, en el Pliego de Absolución de observaciones se advierte que el Comité Especial no acogió la observación del recurrente, señalando que “se aclara que el Comité Especial al elaborar los criterios de evaluación para los profesionales requeridos ha tenido en cuenta en primer lugar el requerimiento técnico mínimo fijado por el área usuaria y además la normativa prevé que el residente de obra debe tener una experiencia mínima de 24 meses, aclarando que el tiempo requerido como criterio de evaluación es adicional al exigido en los requerimientos técnicos mínimos".

Adicionalmente, en el informe Técnico, remitido con ocasión de la elevación de observaciones, el Comité Especial ratificó su posición anterior, señalando que "el requerimiento técnico mínimo resulta razonable y congruente con el objeto de la convocatoria dado el significado de la obra a ejecutar. En ese sentido, este Comité Especial como órgano colegiado y autónomo en sus decisiones (...) ha decidido por la envergadura e importancia que posee el presente proceso para la entidad, fijar el requerimiento técnico mínimo mencionado, en las condiciones establecidas y además considera que como se absolvió la observación la experiencia en el criterio de evaluación respecto a los 2 profesionales observados es adicional a lo solicitado como RTM, por lo que no resulta desproporcional".

Al respecto, cabe señalar que el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, disponen que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, así como la documentación que los sustente, es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar los criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Por otro lado, cabe señalar que el artículo 43 del Reglamento señala que es competencia del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación técnicos, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad; estableciendo además que se podrá calificar aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado.

Así también, corresponde señalar que el artículo 47 del Reglamento dispone que la experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto deberán ser establecidas de forma objetiva en las Bases.

Sobre el particular, de la revisión de las Bases, se advierte que se está solicitando una experiencia mínima en obras similares, de 42 meses (casi 4 años) para el Residente de Obra y de 20 meses (casi 3 años) para el Asistente de Obra, lo cual no resulta ser excesivo. Así también, se aprecia que para obtener los puntajes máximos en los factores de evaluación, respecto a dichos profesionales, se requiere acreditar una experiencia adicional de más de 6 meses para el Residente de Obra y de más de 2 meses para el Asistente de Obra, lo cual tampoco resultaría excesivo ni desproporcionado con la experiencia establecida como requerimiento mínimo.

En atención a ello, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y los factores de evaluación, y toda vez que el participante pretende que se modifiquen las Bases, careciendo de competencia para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la observación planteada.

3.    CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

3.1 	El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

3.2	Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

3.3	Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

3.4	A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

3.5	Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

3.6	En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 24 de febrero de 2014.

LUIS MIJAIL VIZCARRA LLANOS

Director de Supervisión (e)

MPM/.

1 Modificado mediante Ley Nº 29873.

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.