PRONUNCIAMIENTO Nº 216-2014/DSU

Entidad:		Municipalidad Provincial de Cajamarca

Referencia:	Licitación Pública N° 12-2013-MPC, convocada para la contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra: "Creación del servicio de transitabilidad con la pavimentación del Jr. Túpac Amaru cuadras 19 y 20, Jr. 23 de setiembre cuadras 12 y 13 y del Jr. San Luis cuadras 8 y 9- Sector 14 Mollepampa- Provincia de Cajamarca- Cajamarca".

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 01-2014-CE-LP N° 012-2013-MPC, recibido con fecha 07.02.2014, el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las cuatro (4) observaciones formuladas por el participante CONTRUCTORA E&a S.R.L., y las nueve (9) observaciones y dos (2) cuestionamientos formulados por el participante SERVICIOS GENERALES EDILBERTO Y MARÍA S.A.C., así como el respectivo informe técnico, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las   observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En relación a ello, se aprecia que de las cuatro (4) observaciones formuladas por el participante CONTRUCTORA E&a S.R.L., la Observación N° 1 fue acogida por el Comité Especial y en tanto no ha sido cuestionada en su solicitud de elevación, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto; la Observación N° 2 fue acogida parcialmente, razón por la cual este Organismo Supervisor se pronunciará respecto a los extremos no acogidos de la misma. Asimismo, la citada Observación N° 2 contiene extremos que corresponden a solicitudes de información y/o aclaración, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto a dichos extremos de la observación.

Asimismo, de las nueve (9) observaciones formuladas por el participante SERVICIOS GENERALES EDILBERTO Y MARÍA S.A.C., las Observaciones N° 2, 3, 5, 8 y 9 fueron acogidas por el Comité Especial y en tanto no han sido cuestionadas en su solicitud de elevación, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto;  las Observaciones N° 4, 6 fueron acogidas parcialmente por el Comité Especial, razón por la cual este Organismo Supervisor se pronunciará respecto a los extremos no acogidos de las mismas.

Por otro lado, en su solicitud de elevación de observaciones, el participante cuestiona la absolución a la Observación N° 2 del participante CONTRUCTORA E&A S.R.L., por lo que este Organismo Supervisor se pronunciará al respecto. Asimismo, cuestiona absolución a su Observación N° 4, sin embargo, ésta constituye una observación no acogida por el Comité Especial, por lo cual no se encuentra dentro de los supuestos previstos en el artículo 58 del Reglamento, no correspondiendo que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58º de la Ley.

- OBSERVACIONES

2.1. Observante:	CONTRUCTORA E&a S.R.L.

Observación N° 2:		Contra los requerimientos técnicos mínimos del personal propuesto.

Mediante la presente observación el participante cuestiona los requerimientos técnicos mínimos de los siguientes profesionales solicitados para la elaboración del expediente técnico:

- Ingeniero Jefe de Estudio

- Se cuestiona que se límite a tres (3) el número de servicios que podrán presentarse  para acreditar la experiencia, contrario a lo establecido en el artículo 46 del Reglamento (diez (10) servicios), por lo que solicita que no se reduzca el número establecido en dicho artículo.

- Se cuestiona que se exija al profesional contar con capacitación en "Tecnología de asfaltos para pavimentos", dado que en función a la definición de obras similares (pavimentos rígidos) establecida en las Bases, dicha capacitación no debería requerirse.

- Se cuestiona que se exija al profesional contar con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) como consultor de obras en la especialidad de obras viales y afines. En ese sentido, se colige que solicita que se suprima dicho requerimiento.

- Se cuestiona que se exija contar con declaración jurada suscrita y sellada por el profesional propuesto, en donde se consigne que se encuentra con colegiatura hábil, dado que la habilidad debe ser requerida al inicio de la prestación del servicio; en ese sentido, solicita que se suprima dicho requerimiento.

- Ingeniero Especialista en suelos y pavimentos.

- Se cuestiona que se exija a dicho profesional contar con RNP como consultor de obras en la especialidad de obras viales y afines. En ese sentido, se colige que solicita que se suprima dicho requerimiento.

- Se cuestiona que se exija al profesional, contar con experiencia en cuatro (4) estudios en carreteras, por lo que solicita que se amplíe dicha experiencia a estudio de toda clase de pavimentos.

- Se cuestiona que se exija contar con experiencia mínima en un (1) proyecto de la especialidad con un monto igual o mayor al valor referencial, sin especificar la especialidad, así también dicho requisito contraviene el Principio de Libre Concurrencia y Competencia.

- Ingeniero Especialista en estructuras.

- Se cuestiona que se exija a dicho profesional acreditar seis (6) meses de experiencia en el desarrollo de estudios definitivos de obras, puesto que la experiencia que debería solicitarse para los profesionales propuestos para la elaboración de expedientes técnicos y la ejecución de obra es aquella obtenida en la especialidad. Además, señala que la elaboración de los estudios no se miden en función al tiempo.

- Se cuestiona que se exija a dicho profesional contar con doctorado en Ingeniería, con maestría en Ingeniería Civil y con especialidad en Estructuras, puesto que es desproporcionado e incongruente con el objeto de la convocatoria.

- Ingeniero Especialista en estudios de impacto ambiental.

Se cuestiona que requiera a dicho profesional contar con estudios de maestría en Gestión Ambiental.

Asimismo, el participante cuestiona los requerimientos técnicos mínimos de los siguientes profesionales solicitados para la ejecución de obra:

- Ingeniero residente de obra

Se cuestiona que se solicite que dicho profesional cuente con un diplomado en Dirección de Proyectos, lo cual no es congruente con las funciones que ejecutará en la obra, por lo que se colige que solicita suprimir el requerimiento.

- Ingeniero asistente de residente de obra, Ingeniero de mecánica de suelos, Ingeniero de seguridad de obra.

Se cuestiona lo solicitado para dichos profesionales por constituir requerimientos restrictivos.

Pronunciamiento

De acuerdo a lo señalado en el Capítulo III de las Bases, se solicita para el personal propuesto para la elaboración del expediente técnico, lo siguiente:

- Para el caso del Jefe de Estudio, se requiere que sea "Ingeniero Civil colegiado y habilitado, (...) copia simple de certificado de habilidad vigente o adjuntar declaración jurada firmada y sellada por el profesional propuesto donde se consigne que se encuentra con la colegiatura hábil. (...) Con una experiencia mínima en la elaboración de 03 proyectos de obras viales y que en su conjunto sobrepasen en al menos 01 vez el Valor Referencial del Expediente Técnico, (...) Consultor de Obras con especialidad en obras viales y afines, (...) Actualización o capacitación Profesional, en la Nueva Ley de Contrataciones Aplicado a obras Públicas por contrata, con Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, con Diplomado en Expedientes Técnicos para Obras, se acreditará con copias de los respectivos certificados de dichos cursos. Actualización o capacitación profesional, en tecnología de asfaltos para pavimentos, en costos  y  Presupuestos, en manejo de software vial y afines, se acreditará con copias de los respectivos certificados de dichos cursos."

- Para el caso del Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos, se requiere que sea "Ingeniero Civil colegiado y habilitado, (...) copia simple de certificado de habilidad vigente o adjuntar declaración jurada firmada y sellada por el profesional propuesto donde se consigne que se encuentra con la colegiatura hábil. (...) con una experiencia mínima de (02) años en la elaboración de Estudios de Mecánica de Suelos, se acreditará con copia simple de Contratos y Constancias o Comprobantes de Pago o certificados, donde se demuestre fehacientemente la participación y experiencia del profesional en dicho cargo. Consultor de Obras con Especialidad en Obras Viales y Afines, (...) Con experiencia de al menos 04 estudios de mecánica de suelos en carreteras, (...) Con experiencia mínima de haber elaborado un proyecto de la especialidad con un monto mayor o igual a 01 vez el valor referencial del Expediente Técnico (...)".

- Para el caso del Ingeniero Especialista en Estructuras, se requiere que sea "Ingeniero Civil colegiado y habilitado (...) adjuntar declaración jurada firmada y sellada por el profesional propuesto donde se consigne que se encuentra con la colegiatura hábil (...) Acreditar 6 meses de experiencia en los últimos 5 años, en el desarrollo de estudios definitivos de obras (...) Actualización profesional, con maestría en Ingeniería Civil  y especialidad en Estructuras, cursos, de software en estructuras, Programación de Obras (...).

- Para el caso del Ingeniero Especialista en Estudios de Impacto Ambiental, se requiere que sea "Ingeniero Civil, con 6 meses de experiencia como Especialista en evaluaciones de Impacto Ambiental, Especialista en Impacto Ambiental, Especialista Ambiental ó Especialista en Medio Ambiente, en el desarrollo de estudios definitivos de obras. (...) adjuntar declaración jurada firmada y sellada por el profesional propuesto donde se consigne que se encuentra con la colegiatura hábil (...) con maestría en Gestión Ambiental".

Asimismo, en las Bases se solicita para el personal propuesto para la ejecución de la obra, lo siguiente:

- Para el caso del Ingeniero residente de obra, se requiere que sea "Ingeniero Civil, colegiado y habilitado (...) adjuntar declaración jurada firmada y sellada por el profesional propuesto donde se consigne que se encuentra con la colegiatura hábil.(...) Diplomados en Dirección de Proyectos, en Residencia y Supervisión  de obras,  cursos de actualización y capacitación  profesional  en la Ley de Contrataciones aplicado a obras públicas,  acreditar con copias de los diplomados y copias de los certificados de los cursos".

- Para el caso del Ingeniero asistente de residente de obra, se requiere que sea "Ingeniero Civil, colegiado y habilitado (...) copia simple de certificado de habilidad vigente o adjuntar declaración jurada firmada y sellada por el profesional propuesto donde se consigne que se encuentra con la colegiatura hábil. Acreditar 02 años de experiencia, como Ingeniero residente y/o asistente de obra, en obras similares, (...) Diplomados en Residencia y Supervisión  de obras, Diplomado en Gestión y Administración de Prevención de Perdidas, cursos de actualización y capacitación profesional en la Ley de Contrataciones aplicado a obras públicas".

- Para el caso del Ingeniero de mecánica de suelos, se requiere, entre otras cosas, que sea "Ingeniero Civil, colegiado y habilitado (...) adjuntar declaración jurada firmada y sellada por el profesional propuesto donde se consigne que se encuentra con la Colegiatura Hábil".

- Para el caso del Ingeniero de seguridad de obras, se requiere que sea "Ingeniero Civil, colegiado habilitado. (...) adjuntar declaración jurada firmada y sellada por el profesional propuesto donde se consigne que se encuentra con la colegiatura hábil. Acreditar 1 año de experiencia en obras similares, a partir de la especialización (Diplomado), como Ingeniero de Seguridad de Obra o Prevensionista, (...) Diplomado  en Gestión y Administración de Prevención de Perdidas, Diplomado en Gestión e Innovación Profesional, acreditado por una Universidad, cursos de actualización y capacitación  profesional  en la Ley de Contrataciones aplicado a obras públicas,  acreditar con copias de los diplomados y copias de los certificados de los cursos".

Sobre el particular, tal como se ha manifestado de forma precedente, conforme con lo previsto en el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11° del Reglamento, es facultad exclusiva de la Entidad determinar, sobre la base de sus propias necesidades, las características, requerimientos y especificaciones técnicas de los bienes, servicios u obras que desea adquirir y/o contratar, los que deberán incidir sobre los objetivos, funciones y operatividad de aquellos. Asimismo, dicha determinación debe salvaguardar la mayor concurrencia de proveedores en el mercado y considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

De este modo, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de lo requerido.

Asimismo, el artículo 46 del Reglamento establece un límite en el número de servicios para el caso de la calificación del factor de evaluación referido a la experiencia del postor y al factor que califica el cumplimiento de las prestaciones; sin embargo, respecto a la experiencia y calificaciones establecidos para los profesionales en los requerimientos técnicos mínimos, dicho dispositivo legal no resulta aplicable.

Por otro lado, el artículo 265 del Reglamento indica que "En el registro de Consultores de Obras deberán inscribirse todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en procesos de selección y/o contratar con el Estado en la consultoría de obras públicas (...)". En ese sentido, la inscripción en el mencionado registro solo corresponde para el Consultor que participe en el proceso de selección y no para los profesionales que éste contrate.

En relación a ello, debe tenerse presente que la experiencia es entendida como la destreza adquirida por la práctica reiterada de una conducta durante un período determinado, siendo que, la experiencia se adquiere por los trabajos efectivamente ejecutados y culminados en cierto período y no por la envergadura (valor referencial) de la obra a ejecutar.

Al respecto, corresponde indicar que en la medida que será el personal propuesto el encargado de ejecutar las prestaciones del contrato, lo relevante es que aquél cuente con experiencia en la especialidad, la que se traduce en prestaciones iguales o similares a las labores que desarrollará el personal en la ejecución del contrato.

Por tanto, solicitar que el personal propuesto acredite determinados años de experiencia y/o número de proyectos, servicios o trabajos y, adicionalmente, una cantidad de trabajos ejecutados con determinado valor referencial, resulta excesivo y restrictivo, puesto que se está exigiendo el cumplimiento de un doble requerimiento, vulnerándose así el Principio de Libre Concurrencia y Competencia, recogido en el artículo 4º de la Ley.

Teniendo en cuenta lo señalado, en relación al cuestionamiento al jefe de estudio, se indica lo siguiente:

- Respecto al cuestionamiento referido al número de servicios para acreditar la experiencia, en tanto la normativa no ha establecido límite al número de trabajos y/o servicios para la acreditación de la experiencia de los profesionales, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el presente extremo de la observación.

Sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar que la experiencia requerida deberá corresponder a la especialidad en la elaboración de expedientes técnicos de obras similares al objeto de la convocatoria. Asimismo, tal como se ha señalado la experiencia del profesional no debe requerirse en función a la envergadura de los trabajos ejecutados (monto del contrato). En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el extremo del requerimiento que solicita "experiencia mínima en la elaboración de 03 proyectos de obras viales y que en su conjunto sobrepasen en al menos 01 vez el Valor Referencial del Expediente Técnico", debiendo reemplazarse por "experiencia mínima como jefe de estudio en la elaboración de 03 proyectos de elaboración de expediente técnico de obras similares al objeto de la convocatoria".

- Respecto al cuestionamiento referido a la exigencia de contar con capacitación en tecnología de asfaltos para pavimentos, precisa el Comité en el pliego de absolución de las observaciones, que con ocasión de la absolución de su Observación N° 1, se modificó la definición de obras similares, en la cual se considera pavimentos flexibles, razón por la cual no acoge dicho extremo de la observación.

Al respecto, si bien la definición de obras similares esbozada por la Entidad será utilizada para la acreditación de la experiencia en el presente proceso de selección; sin embargo, las capacitaciones requeridas para el personal propuesto deben resultar necesarias para las funciones que el profesional realizará en la elaboración del expediente técnico o en la ejecución de la obra, según sea el caso, así como guardar una relación directa con el objeto de la convocatoria.

En ese sentido, dado que la determinación de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, corresponde a este Organismo Supervisor NO ACOGER el presente extremo de la observación. Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse en el SEACE un informe que sustente técnicamente las razones por las que se requiere la capacitación en "asfalto para pavimentos", en relación a las funciones y actividades que dicho profesional desarrollará para la ejecución del contrato, en caso contrario, dicho requerimiento deberá ser suprimido.

Asimismo, se advierte que para dicho profesional, adicionalmente a lo señalado en el párrafo anterior, se le requiere contar con capacitación en la Nueva Ley de Contrataciones aplicado a obras públicas por contrata, con Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, con capacitación en Expedientes Técnicos para obras, en Costos  y  Presupuestos, en manejo  de software vial y afines.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases deberá publicarse en el SEACE un informe en el que se sustente técnicamente las razones por las que se requieren dichas capacitaciones en relación a las funciones que dicho profesional desarrollará para la prestación del servicio, en caso contrario, deberán ser suprimidos de las Bases dichos requerimientos, según corresponda.

Adicionalmente, en atención al Principio de Transparencia, con motivo de la integración de las Bases, la Entidad deberá publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) la documentación que refleje la existencia de pluralidad de profesionales en el mercado que cumplan con la totalidad de los requerimientos (condiciones, capacitaciones y experiencia) del perfil establecido para el caso del Ingeniero jefe de estudio, así como la evaluación efectuada por la Entidad, de corresponder; caso contrario deberá suprimirse aquellos requisitos que sean restrictivos y/o resulten excesivos.

- Respecto al cuestionamiento de contar con inscripción en el RNP como consultor de obras en la especialidad de obras viales y afines, de acuerdo al artículo 265 no corresponde al personal propuesto acreditar dicha inscripción; sin embargo, con motivo de la absolución de la Observación N° 4 del participante SERVICIOS GENERALES EDILBERTO Y MARÍA S.A.C., el Comité Especial suprimió el requisito de inscripción como consultor de obras, por lo cual CARECE DE OBJETO que Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

- Respecto al cuestionamiento a la exigencia de presentar declaración jurada en la que se indique que el profesional se encuentra con colegiatura hábil, debe tenerse presente de acuerdo con el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, deberá precisarse en las Bases para todos los casos, que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero, debiendo suprimirse cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases.

En ese sentido, no cabe requerir una declaración jurada que indique que el profesional cuenta con colegiatura y habilidad, ya que el requerimiento de colegiatura y habilidad deberá ser requerido al inicio de la ejecución de la obra. En ese sentido, corresponde a este Organismo Supervisor ACOGER el presente extremo de la observación, por lo que con ocasión de la integración de las Bases deberá suprimirse el requerimiento de cualquier documentación que esté dirigida a acreditar la colegiatura y habilidad del profesional en un momento anterior a la participación efectiva en el contrato.

Cabe precisar que lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

En relación al cuestionamiento de los requerimiento solicitado al Especialista en suelos y pavimentos, se indica lo siguiente:

- Respecto al cuestionamiento referido a los 04 estudios de mecánicas de suelos en carreteras, debe tenerse en cuenta que la experiencia requerida debe ser aquella obtenida en la especialidad. Ahora bien, teniendo en cuenta que el participante solicita que se amplíe el requerimiento y se permita también acreditar experiencia en estudios en toda clase de pavimentos, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la presente observación.  No obstante lo señalado, con motivo de la integración de las Bases deberá precisarse que los cuatro (4) estudios requeridos son en la elaboración de expedientes técnicos de obras similares.

- Respecto al cuestionamiento referido a la experiencia en un (1) proyecto de la especialidad con un monto mayor o igual a 01 vez el valor referencial del Expediente Técnico, cabe indicar que solicitar un proyecto adicional  en función al monto del contrato constituye un requerimiento excesivo y restrictivo; sin embargo, con motivo de la absolución de la Observación N° 5 del participante SERVICIOS GENERALES EDILBERTO Y MARÍA S.A.C., el Comité Especial suprimió el requerimiento, por lo que, dado que el cuestionamiento del participante estaba relacionado al mismo, CARECE DE OBJETO que este Organismo Supervisor se pronuncie respecto del mismo.

- Respecto al cuestionamiento de contar con RNP como consultor de obras en la especialidad de obras viales y afines, con motivo de la absolución de la Observación N° 5 del participante SERVICIOS GENERALES EDILBERTO Y MARÍA S.A.C., el Comité Especial suprimió el requisito de inscripción como consultor de obras, por lo cual CARECE DE OBJETO que Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

En relación al cuestionamiento de los requerimiento solicitado al Especialista en estructuras, se indica lo siguiente:

- Respecto al cuestionamiento referido a los seis (6) meses de experiencia en el desarrollo de estudios definitivos de obras, teniendo en cuenta que el participante solicita que la experiencia sea requerida en función a la especialidad, este Organismo Supervisor decide ACOGER dicho extremo de la observación, por lo que con motivo de la integración de las Bases deberá precisarse que la experiencia requerida es la obtenida en el "desarrollo de estudios definitivos de obras similares".

- Respecto al cuestionamiento referido a los estudios del profesional (maestría, doctorado y especialidad), teniendo en cuenta que con ocasión de la absolución de la Consulta N° 3 del participante SERVICIOS GENERALES EDILBERTO Y MARÍA S.A.C., el Comité Especial suprimió el requerimiento de grado de doctor para el Especialista en estructuras, CARECE DE OBJETO que este Organismo Supervisor se pronuncie respecto al extremo que cuestiona el doctorado.

Ahora bien, respecto a la maestría en Ingeniería Civil y la especialidad en Estructuras, dado que la determinación de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, corresponde a este Organismo Supervisor NO ACOGER el presente extremo de la observación. Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse en el SEACE un informe que sustente técnicamente las razones por las que se requiere dichas capacitaciones, en relación a las funciones que dicho profesional desarrollará para la ejecución del contrato, en caso contrario, dicho requerimiento deberá ser suprimido.

Adicionalmente, en atención al Principio de Transparencia, con motivo de la integración de las Bases, la Entidad deberá publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) la documentación que refleje la existencia de pluralidad de profesionales en el mercado que cumplan con la totalidad de los requerimientos (condiciones, capacitaciones y experiencia) del perfil establecido para el caso del Especialista en estructuras, así como la evaluación efectuada por la Entidad, de corresponder; caso contrario deberá suprimirse aquellos requisitos que sean restrictivos y/o resulten excesivos

En relación al cuestionamiento de los requerimientos solicitados al Especialista en estudios de impacto ambiental, se indica lo siguiente:

- Respecto al cuestionamiento de la maestría en Gestión Ambiental solicitada, dado que la determinación de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, corresponde a este Organismo Supervisor NO ACOGER el presente extremo de la observación. Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, por lo que con ocasión de la integración de las Bases deberá publicarse en el SEACE un informe en el que se sustente técnicamente las razones por las que se requiere estudios en maestría y su relación con las funciones que el profesional desarrollará para la prestación del servicio, en caso contrario, deberá ser suprimido de las Bases.

Adicionalmente, en atención al Principio de Transparencia, con motivo de la integración de las Bases, la Entidad deberá publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) la documentación que refleje la existencia de pluralidad de profesionales en el mercado que cumplan con la totalidad de los requerimientos (condiciones, capacitaciones y experiencia) del perfil establecido para el caso del Especialista en estudios de impacto ambiental, así como la evaluación efectuada por la Entidad, de corresponder; caso contrario deberá suprimirse aquellos requisitos que sean restrictivos y/o resulten excesivos

En relación al cuestionamiento de los requerimientos solicitados al Ingeniero residente de obra, se indica lo siguiente:

- Respecto al cuestionamiento referido al diplomado en Dirección de Proyectos, teniendo en cuenta que el participante solicita que no se requiera dicho diplomado, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la observación.

Sin perjuicio de ello, con motivo de la integración de las Bases deberá publicarse en el SEACE un informe en el que se sustente técnicamente las razones por las que se requiere dicho estudio en relación a las funciones que el residente de obra desarrollará en la ejecución de la obra, en caso contrario, deberá suprimirse.

Adicionalmente, en atención al Principio de Transparencia, con motivo de la integración de las Bases, la Entidad deberá publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) la documentación que refleje la existencia de pluralidad de profesionales en el mercado que cumplan con la totalidad de los requerimientos (condiciones, capacitaciones y experiencia) del perfil establecido para el caso del Ingeniero residente de obra, así como la evaluación efectuada por la Entidad, de corresponder; caso contrario deberá suprimirse aquellos requisitos que sean restrictivos y/o resulten excesivos

En relación a los profesionales: Ingeniero asistente de residente de obra, Ingeniero de mecánica de suelos e Ingeniero de seguridad de obra, el participante no ha formulado un cuestionamiento específico, por lo que no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Sin perjuicio de lo señalado, con motivo de la integración de las Bases, para todos los profesionales propuestos, deberá precisarse lo siguiente:

- Respecto a la exigencia para todos los profesionales de presentar declaración jurada en la que se indique que el profesional se encuentra con colegiatura hábil, debe tenerse presente que de acuerdo con el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, deberá precisarse en las Bases para todos los casos, que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero, debiendo suprimirse cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases.

En ese sentido, no cabe requerir una declaración jurada que indique que el profesional cuenta con colegiatura y habilidad, ya que el requerimiento de colegiatura y habilidad deberá ser requerido al inicio de la ejecución de la obra. Por tanto, con ocasión de la integración de las Bases deberá suprimirse el requerimiento de cualquier documentación que esté dirigida a acreditar la colegiatura y habilidad del profesional en un momento anterior a la participación efectiva en el contrato.

Cabe precisar que lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

- Debe tenerse presente que la información registrada tiene carácter de declaración jurada, la cual debe guardar concordancia con la documentación que forma parte del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, bajo responsabilidad.

- Cabe acotar que siendo responsabilidad de la Entidad la definición de los requerimientos técnicos mínimos, en caso corresponda, el área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los mismos, deberá rendir cuentas ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes; no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de las características técnicas.

Observación N° 3:				Contra el resumen ejecutivo.

Mediante la presente observación se cuestiona el resumen ejecutivo y las cotizaciones sobre las cuales se determinó el valor referencial del proceso de selección, dado que según refiere el participante, los consultores de obra y/o ejecutores de obra que cotizaron no se encontrarían registrados en el RNP de ninguna especialidad.

Pronunciamiento

De acuerdo al resumen ejecutivo publicado en la ficha del proceso de selección en el SEACE, la determinación del valor referencial de la elaboración del expediente técnico y de la ejecución de la obra fue determinado tomando en cuenta la cotización remitida por los siguientes proveedores: Utcubamba Corporation S.R.L., Edquen Benavides Víctor Aladino y La Torre Cabanillas Martha Fanny.

En relación a ello, de acuerdo al artículo 12 del Reglamento, para la determinación de valor referencial se utilizarán, entre otros, "presupuesto y cotizaciones actualizados, los que deberán provenir de personas naturales o jurídicas que se dediquen a actividades materia de la convocatoria", debiendo realizar la determinación y cálculo del valor referencial, a partir del análisis de las fuentes de información consultadas, lo cual es competencia exclusiva de la Entidad, específicamente del órgano encargado de las contrataciones.

Asimismo, el artículo 14 del Reglamento, en la ejecución de obras bajo modalidades de concurso oferta y llave en mano que comprenda la elaboración del expediente técnico, el valor referencial deberá determinarse teniendo en cuenta el objeto de la obra y su alcance previsto en los estudios de pre inversión que dieron lugar a la viabilidad del presente proyecto, así como el resultado del estudio de posibilidades de precio de mercado.

Por otro lado, el artículo 265 del Reglamento indica que "En el registro de Consultores de Obras deberán inscribirse todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en procesos de selección y/o contratar con el Estado en la consultoría de obras públicas (...)"

Asimismo, de acuerdo al artículo 272 del Reglamento, "En el registro de Ejecutores de Obras deberán inscribirse todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en procesos de selección y/o contratar con el Estado en la ejecución de obras públicas (...)".

Ahora bien, cabe acotar que lo señalado por el recurrente respecto a la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) de los proveedores que fueron consultados en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado no constituyen elementos suficientes para cuestionar las fuentes consultadas ni el valor referencial determinado como resultado del análisis de las posibilidades del mercado realizado por la Entidad, aspectos que constituyen actos discrecionales de la Entidad en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, de las normas antes señaladas se aprecia que solo se requiere la inscripción en el RNP para poder participar en el proceso de selección, es decir, para un momento posterior al del estudio de posibilidades que ofrece el mercado.

En ese sentido, corresponde a este Organismo Supervisor NO ACOGER la presente observación.

Observación N° 4:		Contra la calificación de los profesionales en los factores de evaluación.

Mediante la presente observación el participante cuestiona que en los factores de evaluación,  para el caso del residente de obra y el asistente de residente de obra, se califique con mayor puntaje la acreditación de estudios de diplomado y con menor puntaje  la experiencia obtenida en la especialidad.

Asimismo, se cuestiona que el residente de obra, el asistente de obra y el ingeniero de seguridad en obra, deban de acreditar dos (2) diplomados para lograr dicho puntaje, dado que también se les solicita contar con diplomado como requerimiento técnico mínimo, por lo que solicita que se suprima uno de ellos.

Pronunciamiento

De acuerdo a lo señalado en el Capítulo III de las Bases, el Ingeniero Residente de obra deberá contar con Diplomados en Dirección de Proyectos, así como en Residencia y Supervisión de obras; para el caso del profesional Ingeniero asistente de obra se le requiere contar con Diplomados en Residencia y Supervisión de obras y en Gestión y Administración de Prevención de pérdidas; y para el caso del Ingeniero de Seguridad en Obra se le requiere contar con Diplomado en Gestión y Administración de Prevención de pérdidas y en Gestión e Innovación profesional.

Asimismo, conforme al Capítulo IV de las Bases, para dichos profesionales se califica los siguiente:

"C.2.1 Ingeniero Residente de Obra

Mayor o igual a  1 años en obras					            3.0 puntos

Igual o menor a 0.5 años en obras					            0.0 puntos

C.2.2 Capacitación Residente de Obra.

Diplomados en Dirección de Proyectos      					3.0 puntos

Diplomados en Residencia y Supervisión de Obras				3.0 puntos

C.2.3 Ingeniero Asistente de Obra

Mayor o igual a 1 años en obras similares					2.0 puntos

Igual o menor a 0.5 años en obras similares					0.0 puntos

C.2. 4 Capacitación del Asiste de Obra.

Diplomados en Residencia y Supervisión  de obras		      	           2.0 puntos

Diplomado  en Gestión y Administración de Prevención de Perdidas         2.0 puntos

C.2.5 Ingeniero de Seguridad de Obra

Mayor o igual a 1 años en obras similares					4.0 puntos

Igual o menor a 0.5 años en obras similares					0.0 puntos

C.2.6 Capacitación Ingeniero de Seguridad de Obra.

Diplomado  en Gestión y Administración de Prevención de Perdidas        3.0 puntos

Diplomado en Gestión e Innovación Profesional.			          3.0 puntos"

Ahora bien, de acuerdo en el pliego de absolución de las observaciones, el Comité Especial con motivo de la absolución de las Observaciones N° 8 y 9 del participante SERVICIOS GENERALES EDILBERTO Y MARÍA S.A.C., suprimió los siguientes requerimientos técnicos mínimos:

- Para el caso del Ingeniero asistente de residente de obra se suprime el Diplomado en Gestión y Administración de prevención de pérdidas.

- Para el caso del Ingeniero de Seguridad de obra, se suprime el Diplomado en Gestión e Innovación profesional.

En relación a ello, conforme a lo señalado en el artículo 43 del Reglamento, resulta de competencia exclusiva del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, siendo que, en ellos únicamente deben calificarse aquellos aspectos que superen o mejoren el requerimiento mínimo.

Sin embargo, se advierte que el factor de evaluación cuestionado está calificando algunos estudios que han sido solicitados a los profesionales como parte de sus requerimientos técnicos mínimos, contraviniendo lo establecido por la normativa de contrataciones, tal como sigue:

- Para el residente de obra se solicita como requerimiento técnico mínimo haber cursado un Diplomado en Dirección de Proyectos y un Diplomado en Residencia y Supervisión de Obras, los cuales también son calificados en el cuestionado factor.

- Para el asistente de residente de obra se solicita como requerimiento técnico mínimo contar con estudios de Diplomado en Residencia y Supervisión  de obras, el cual también es calificado en el cuestionado factor.

- Para el Ingeniero de seguridad de obra se solicita como requerimiento técnico mínimo tener estudios de Diplomado en Gestión y Administración de Prevención de Perdidas, el cual también es calificado en el cuestionado factor.

Por lo expuesto, respecto al extremo que cuestiona que se haya previsto otorgar mayor puntaje a la capacitación de los profesionales en comparación con su experiencia, cabe indicarle que ello es responsabilidad del Comité Especial, por lo que este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER dicho extremo de la observación.

Ahora bien, respecto al extremo que cuestiona que el factor de evaluación califica requerimientos técnicos mínimos, en tanto el participante solicita que se suprima el requerimiento mínimo o el factor, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER dicho extremo de la observación.

Sin perjuicio de ello, en la integración de las Bases deberá reformularse dicho factor de evaluación, considerando capacitaciones distintas a las solicitadas como requerimiento técnico mínimo o, en caso contrario, suprimirlas. Cabe precisar que los diplomados que fueron suprimidos de los requerimientos técnicos mínimos con motivo de la absolución de las observaciones señaladas, podrán ser calificados en el factor de evaluación.

Asimismo, respecto a la experiencia de los profesionales, se han realizado diversas modificaciones tanto en el pliego de absolución de las observaciones como en el presente Pronunciamiento, por lo que el factor de evaluación deberá considerar dichas modificaciones, debiendo también redistribuir el puntaje acorde con los márgenes previstos en el artículo 47 del Reglamento.

2.2. Observante:	SERVICIOS GENERALES EDILBERTO Y MARÍA S.A.C.

Observación N° 1:		Contra el resumen ejecutivo publicado

Mediante la presente observación el participante indica que en el estudio de mercado se hayan considerado a proveedores que no se encuentran registrados como consultores de obra y con registro como ejecutor de obra no vigente, por lo que cuestiona la veracidad de dicho estudio de mercado.

Pronunciamiento

Sobre el particular, cabe señalar que con motivo de la absolución de la Observación N° 3 del participante CONTRUCTORA E&a S.R.L., contenida en el presente pronunciamiento, este Organismo Supervisor se pronunció respecto al cuestionamiento realizado en la presente observación, estudio de posibilidades que ofrece el mercado y su resumen ejecutivo.

En ese sentido, por las razones esbozadas en la absolución de la Observación N° 3 antes indicada, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la presente observación.

Observación N° 4:		Contra el requerimiento técnico mínimo del ingeniero jefe de estudios

El participante cuestiona que para el ingeniero jefe de estudios se solicite contar con Diplomado en Expedientes Técnicos para obra.

Pronunciamiento

Sobre el particular, cabe señalar que con motivo de la absolución de la Observación N° 2 del participante CONTRUCTORA E&a S.R.L., contenida en el presente pronunciamiento, este Organismo Supervisor se pronunció respecto al cuestionamiento realizado en la presente observación.

Por tanto, teniendo en cuenta que la determinación de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la presente observación. Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases deberá publicarse en el SEACE un informe en el que se sustente técnicamente las razones por las que se requiere dicha capacitación en relación a las funciones que dicho profesional desarrollará para la prestación del servicio, en caso contrario, deberá ser suprimido de las Bases dicho requerimiento.

Observación N° 6:		Contra el requerimiento técnico mínimo del Ingeniero Especialista en obras viales para el Gerente de obra.

El participante cuestiona que para el Gerente de obra se le requiere ser "Ingeniero Especialista en Obras Viales", pues refiere que dicha exigencia resulta excesiva. En ese sentido, se colige que solicita retirar dicho requerimiento.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo III de las Bases, para el profesional Gerente de Obras se requiere que sea "Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, (...) Ingeniero Especialista en obras viales (...)".

En relación a ello, en el pliego de absolución de las observaciones el Comité Especial señaló que no acogía dicha observación.

Al respecto, tal como se ha señalado, la Entidad es responsable de la determinación de sus requerimientos técnicos mínimos en relación a sus necesidades, sin embargo, dicha facultad no es irrestricta puesto que debe observarse para ello criterios de razonabilidad, proporcionalidad y congruencia con el objeto de la convocatoria.

En ese sentido, teniendo en cuenta que el participante solicitaría que se suprima dicho requerimiento, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, con motivo de la integración de las Bases, deberá publicarse en el SEACE un informe en el que se sustente técnicamente las razones por las que se requiere al Gerente de obra que tenga una especialización en obras viales, teniendo en consideración las funciones que dicho profesional desarrollará en la ejecución de la obra, en caso contrario, deberá ser suprimido de las Bases dicho requerimiento.

Adicionalmente, en atención al Principio de Transparencia, con motivo de la integración de las Bases, la Entidad deberá publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) la documentación que refleje la existencia de pluralidad de profesionales en el mercado que cumplan con la totalidad de los requerimientos (condiciones, capacitaciones y experiencia) del perfil establecido para el caso del Gerente de obra, así como la evaluación efectuada por la Entidad, de corresponder; caso contrario deberá suprimirse aquellos requisitos que sean restrictivos y/o resulten excesivos.

Observación N° 7:		Contra el requerimiento técnico mínimo del Ingeniero residente de obra

El participante cuestiona que para el Ingeniero residente de obra se requiere contar con diplomado en Dirección de Proyectos, pues refiere que el mismo no guarda relación con las funciones que dicho profesional desempeñará en la obra. En ese sentido, se colige que solicita retirar dicho requerimiento.

Pronunciamiento

Sobre el particular, cabe señalar que con motivo de la absolución de la Observación N° 2 del participante CONTRUCTORA E&a S.R.L., contenida en el presente pronunciamiento, este Organismo Supervisor se pronunció respecto al cuestionamiento realizado en la presente observación.

Por tanto, teniendo en cuenta que la determinación de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la presente observación. Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases deberá publicarse en el SEACE un informe en el que se sustente técnicamente las razones por las que se requiere dicha capacitación en relación a las funciones que dicho profesional desarrollará en la ejecución de la obra, en caso contrario, deberá ser suprimido de las Bases dicho requerimiento.

Cuestionamiento N° 1:		Contra la absolución de la Observación N° 2 del participante CONTRUCTORA E&a S.R.L.

Mediante su solicitud de elevación de observaciones a las Bases, el participante cuestionó que con ocasión de la absolución de la Observación N° 2 se haya modificado lo establecido mediante la absolución a su Consulta N° 2.

En relación a ello, señala que mediante la Consulta N° 2 se cuestionó que se solicite al Ingeniero Jefe de Estudio contar con capacitación en "Tecnología de Asfaltos para pavimentos", por lo que el Comité Especial al absolver la misma indicó que "se corregirá esta capacitación en función al objeto de la convocatoria".

No obstante ello, señala el participante que, con ocasión de la absolución de la Observación N° 2 antes referida, el Comité Especial indica que no modificará dicho requerimiento, en tanto, se modificó la definición de obras similares, lo cual resulta contrario a lo señalado en la absolución de su consulta.

En ese sentido, se colige que se solicita que se deje sin efecto lo señalado por el Comité Especial en el pliego de absolución de observaciones y se modifique dicho requerimiento en función al objeto de la convocatoria, tal como se indicó en el pliego de absolución de consultas.

Pronunciamiento

Sobre el particular, cabe señalar que con motivo de la absolución de la Observación N° 2 del participante CONTRUCTORA E&a S.R.L., contenida en el presente pronunciamiento, este Organismo Supervisor se pronunció respecto a la capacitación en "Tecnología de Asfaltos para pavimentos" solicitada el Ingeniero Jefe de Estudio, materia del presente cuestionamiento, señalando lo siguiente:

"la definición de obras similares esbozada por la Entidad será utilizada para la acreditación de la experiencia en el presente proceso de selección; sin embargo, las capacitaciones requeridas para el personal propuesto deben resultar necesarias para las funciones que el profesional realizará en la elaboración del expediente técnico o en la ejecución de la obra, según sea el caso, así como guardar una relación directa con el objeto de la convocatoria. (...)"

No obstante lo señalado, dado que el participante solicita que modifique un requerimientos técnico mínimo y, en tanto ello es responsabilidad de la Entidad, corresponde a este Organismo Supervisor NO ACOGER el presente cuestionamiento.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse en el SEACE un informe en el que se sustente técnicamente las razones por las que se requiere la capacitación en "asfalto para pavimentos", en relación a las funciones que dicho profesional desarrollará para la ejecución del contrato, en caso contrario, dicho requerimiento deberá ser suprimido.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo establecido en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Límites al valor referencial

De acuerdo a lo establecido en el numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases, lo límites al valor referencial han sido establecidos tal como sigue:

| Valor Referencial (VR) | Límites |  |
| --- | --- | --- |
|  | Inferior | Superior |
| [S/. 3’372,168.32] | [S/. 3’034,951.488] | [S/. 3’709,385.152] |

Ahora bien, de acuerdo al artículo 39 del Reglamento, "los límites del valor referencial se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior del valor referencial tiene más de dos (2) decimales, se aumentará en un dígito el valor del segundo decimal. En el caso del límite superior del valor referencial, se consignará el valor del segundo decimal sin efectuar redondeo"

En ese sentido, en las Bases Integradas deberá consignarse que el límite inferior será de S/. 3’034,951.49, mientras que para el caso de límite superior será de S/. 3’709,385.15.

  - Requisitos para la suscripción del contrato

Con la finalidad de evitar confusiones respecto a la documentación solicitada, con ocasión de la integración de las Bases o para la suscripción del contrato, no deberán considerarse los documentos contenidos en los literales d), j), k) y l) del numeral 2.7 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, dado que se solicita que para la suscripción del contrato documentación que no corresponde al presente proceso de selección.

  - Factores de evaluación.

- De acuerdo al artículo 47 del Reglamento, para la contratación de obras, deberán considerarse los siguientes márgenes de puntaje para los factores de evaluación:

Experiencia en obras en general: 				de 15 a 20 puntos

Experiencia en obras similares: 					de 30 a 35 puntos

Experiencia y calificaciones del personal profesional:		de 30 a 35 puntos

Cumplimiento de ejecución de obras: 				de 15 a 20 puntos

Asimismo, señala que en los casos de contratación de obras bajo modalidad por alcance del contrato se deberá incluir factores que permitan evaluar la calidad de las soluciones técnicas de diseño, de equipamiento o similares, ofertadas por el postor.

Al respecto, se advierte que en las Bases se califica con 10 puntos el factor de evaluación "Cumplimiento de ejecución de obras", contraviniendo lo establecido por la normativa de contrataciones públicas, por lo que con ocasión de la integración de las Bases, deberá reformularse el puntaje de los factores, de tal forma que el puntaje de cada factor se encuentre dentro del rango establecido en el artículo 47 del Reglamento y que la sumatoria total de los mismos corresponda a 100 puntos.

- Se advierte que en el factor Experiencia en obras en general, la metodología para la asignación del puntaje indica que se otorgará puntaje a la experiencia igual o mayor a 2.5 veces el valor referencial, sin embargo, también se indica que se calificará con puntaje cero a la experiencia mayor a 2.5 el valor referencial, de la siguiente manera:

"M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general

M >= [5] veces el valor referencial:				[20] puntos

M >= [2.5]  a M <  [5] veces el valor referencial		[15] puntos

M > [2.5] vez el valor referencial:		 		  [0] puntos"

Asimismo, en el factor Experiencia en obras similares, la metodología para la asignación del puntaje indica que se otorgará puntaje a la experiencia igual o mayor a 0.25 veces el valor referencial, sin embargo, también se indica que se calificará con puntaje cero a la experiencia mayor a 0.25 veces el valor referencial, de la siguiente manera:

"M =Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras iguales o similares.

M >= 1 vez el valor referencial:					[30] puntos

M > = 0.75 a M< 1.0 veces el valor referencial			[25] puntos

M > = 0.50 a M< 0.75 veces el valor referencial		[20] puntos

M > = 0.25 a M< 0.50 veces el valor referencia		[15] puntos

M > 0.25 veces el valor referencial		                      [0] puntos"

En ese sentido, se denota incongruencia en la asignación del puntaje para ambos factores, por lo que con motivo de la integración de las Bases, deberá suprimirse para el caso del factor Experiencia en obras en general el rango de calificación "M > [2.5] vez el valor referencial: [0] puntos" y para el caso del factor Experiencia en obras similares, el rango de calificación "M > 0.25 veces el valor referencial: [0] puntos".

- Se advierte que para el caso del factor de evaluación que evalúa la experiencia en la especialidad de los profesionales para la elaboración del expediente técnicos, para el caso del Ingeniero Jefe de Estudio y del Ingeniero Especialista en mecánica de suelos (Especialista en suelos y pavimentos), se califica la experiencia en función al valor referencial, tal como sigue:

- Para el Jefe de Estudio:

"La asignación de puntaje será la siguiente:

Experiencia mayor o igual a 01 vez el Valor Referencial  ….... 4.00 Puntos

Experiencia mayor o igual a 0.5 veces el Valor Referencial  ... 2.00 Puntos"

- Para el Especialista en Mecánica de Suelos:

"Experiencia mayor o igual a 01 vez el Valor Referencial  … 2.00 Puntos

Experiencia mayor o igual a 0.5 veces el Valor Referencial  …1.00 Puntos"

Ahora bien, de acuerdo al literal b) del artículo 46 del Reglamento, que resulta aplicable para evaluar la experiencia del personal que se requiere para la elaboración del expediente técnico, la experiencia del personal propuesto para la prestación del servicio se mide en función al tiempo, por lo tanto, calificar la experiencia en función al valor referencial (monto de los contratos) contraviene la normativa de contrataciones; en ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá modificarse el factor de evaluación, en los extremos referidos al jefe de estudio y el especialista en mecánica de sueles, a fin de que se encuentren conformes a lo establecido en el artículo 46 antes señalado.

- Se advierte que en el factor de evaluación que califica la Experiencia del personal del ejecutor de obra, se encontraría evaluando rangos de experiencia inferiores a los requeridos como mínimos, lo que vulnera el artículo 43 del Reglamento.

En ese sentido, dado que debe evaluarse la experiencia adicional a la mínima prevista en las Bases, con motivo de la integración de las Bases deberá modificarse dicho factor de evaluación en los extremos que califican la experiencia la residente de obra, asistente de residente de obra y al Ingeniero de seguridad de obra, debiendo reformular los criterios o rangos de evaluación, cautelando que se otorgue puntaje por encima de lo mínimo exigido para cada profesional.

- Se advierte en el factor de evaluación que califica los "Equipos de topografía", que se evalúa una serie de condiciones de dichos equipos, para lo cual se requiere certificados de calibración expedidos por empresa especializada.

Al respecto, considerando que lo relevante es que se cuente con dichos equipos para la ejecución del contrato, con ocasión de la integración de las Bases deberá precisarse que dichos aspectos podrán ser acreditados también mediante una Declaración Jurada del postor, dado que requerir certificaciones de dichos equipos implicaría que el postor deba contar con dichos equipos sin tener certeza de ser beneficiado con la buena pro, lo cual constituye una exigencia excesiva y obliga al postor a incurrir en gastos innecesarios en dicho momento.

Sin perjuicio de ello, la Entidad deberá requerir dichas certificaciones a para la ejecución del servicio.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24° del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de la Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 21 de febrero de 2014

SGS/.

Modificado mediante Ley Nº 29873.

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.

Con ocasión de la absolución de la Consulta N° 2 del participante SERVICIOS GENERALES EDILBERTO Y MARÍA S.A.C., el Comité Especial modificó el requerimiento de capacitación en "S-10 y en LAND Development Avanzado" por capacitación en " manejo de software vial y afines".

Con ocasión de la absolución de la Consulta N° 3 del participante SERVICIOS GENERALES EDILBERTO Y MARÍA S.A.C., el Comité Especial suprimió el requerimiento de grado de doctor para el Especialista en estructuras, así como también el curso en Dibujo, curso en Patología y Reparaciones de Estructuras.

Artículo 4.- Principios que rigen las contrataciones

(…) h) Principio de Transparencia: Toda contratación deberá realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. Los postores tendrán acceso durante el proceso de selección a la documentación correspondiente, salvo las excepciones previstas en la presente norma y su Reglamento. La convocatoria, el otorgamiento de la Buena Pro y los resultados deben ser de público conocimiento.

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2012. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2012. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe