PRONUNCIAMIENTO N° 224-2014/DSU

Entidad:		Programa Nacional de Infraestructura Educativa UE 108 - PRONIED

Referencia:		Concurso Público Nº 053-2013-ED/UE 108-1, convocado para la supervisión de la obra: "Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E. San José - II etapa Jauja - Jauja - Junín".

- ANTECEDENTES

Mediante el Oficio Nº 001-2014-CE/CP-0053-2013-ED/UE 108, recibido el 06.02.2014, subsanado mediante el Oficio Nº 002-2014-CE/CP-0053-2013-ED/UE 108, recibido el 10.02.2014, el Presidente del Comité Especial del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las nueve (9) observaciones formuladas por el participante CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C., y las ocho (8) observaciones presentadas por el participante MARTIN JUAN JUAREZ MUÑOZ, así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28° del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de:      a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Sobre el particular, cabe precisar que si bien el participante CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C. formuló nueve (9) observaciones, sus Observaciones          N° 1 y 3 han sido acogidas por el Comité Especial, por lo que no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto. Asimismo, se advierte que algunos de los extremos de las Observaciones N° 4 y 5 no se enmarcan dentro de los supuestos establecidos en el artículo 58° del Reglamento, pues, en estricto, constituyen solicitudes de información, por lo tanto, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de aquéllos.

De otra parte, si bien en el pliego absolutorio el Comité Especial manifestó el acogimiento parcial de las Observaciones N° 5 y 6, de las respuestas otorgadas por dicho colegiado, se advierte que, en estricto, éstas fueron acogidas, por ello este Organismo Supervisor no emitirá pronunciamiento respecto de aquéllas. Adicionalmente, se aprecia que la Observación N° 9 ha sido acogida parcialmente, en consecuencia, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto del extremo no acogido.

Ahora bien, con relación a las ocho (8) observaciones formuladas por el participante

MARTIN JUAN JUAREZ MUÑOZ, se advierte que las Observaciones N° 4 y 5 han sido acogidas parcialmente; por lo tanto, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de los extremos no acogidos. Del mismo, se advierte que las Observaciones N° 6 y 8 no se enmarcan dentro de los supuestos establecidos en el artículo 58° del Reglamento, pues, en estricto, constituyen solicitudes de información, por lo tanto, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Cabe precisar que, si bien en el pliego absolutorio el Comité Especial manifestó que la Observación N° 7 fue acogida parcialmente, de la respuesta otorgada por dicho colegiado, se advierte que, en estricto, fue acogida. En ese sentido, no corresponde que este Organismo Supervisor emita pronunciamiento respecto de ella.

Todo ello, sin perjuicio, de las observaciones de oficio que puedan realizarse al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 58° de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante: 	CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C.

Observación N° 2	Contra la documentación obligatoria

Mediante la presente Observación, el participante cuestiona el literal i) de la documentación de presentación obligatoria, pues señala que en ningún extremo de las Bases se precisa el contenido al que se referiría.

En ese sentido, solicita reformular e incluir dentro de las Bases Integradas los "términos" a los que se hace referencia en el Capítulo III, numeral 4.0, literal a), a fin de ayudar a formular las pruebas o ensayos complementarios solicitados en el literal i).

Pronunciamiento

En el literal i) de la documentación obligatoria se solicita presentar:

i)	Documento a través del cual el postor proponga pruebas y los ensayos complementarios que juzgue necesarios, de acuerdo a lo indicado en el Capítulo III, Numeral 4.0, Literal a), de las Bases del presente proceso.

Asimismo, en el numeral 4.0 del Capítulo III de la Sección Específica se ha indicado lo siguiente:

"a) (...) En su propuesta técnica el supervisor con pleno conocimiento, propondrá pruebas y los ensayos complementarios que juzgue necesarios, sin que ello impida la adopción de nuevas pruebas, según el desarrollo de la construcción".

Al respecto, en el pliego absolutorio de observaciones el Comité Especial manifestó que no acogía la observación, manteniéndose lo establecido en el literal i), y debiendo el postor consignar en su propuesta técnica el detalle de las pruebas y los ensayos complementarios que juzgue necesarios efectuar, de acuerdo a lo indicado en el Capítulo III, numeral 4.0, literal a) de las Bases.

Adicionalmente, en el informe técnico remitido con ocasión de la solicitud de elevación de observaciones, dicho colegiado manifestó que "lo que se requiere es que el participante proponga ejemplos de algunas pruebas complementarias a otras y que circunstancialmente lo ameriten, adicionalmente a lo requerido en el anexo N° 2: declaración jurada de cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos".

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, que dispone que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, la que debe propiciar, al momento de establecerlos, la mayor concurrencia de proveedores. Asimismo, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad del servicio requerido.

Ahora, si bien es responsabilidad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad  no es irrestricta, ya que para su determinación se debe verificar que resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

Al respecto, cabe indicar que, dado que en el literal i) de la propuesta técnica se está exigiendo obligatoriamente la presentación de documentos descriptivos y técnicos para la ejecución de la prestación, debe tenerse presente que, ante la presentación de dicha documentación, la Entidad, independientemente de la calidad de su contenido, tendría que aceptarla y considerar cumplida la exigencia, ya que valorar el contenido resultaría subjetivo y contravendría la normativa de contrataciones vigente; con el agravante de que, ante documentos descriptivos y/o técnicos mal elaborados, durante la ejecución contractual, la Entidad no podría exigir al contratista que desarrolle sus obligaciones de una manera distinta a la ofrecida y aceptada durante el proceso de selección.

En razón de lo expuesto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el literal i) del contenido de las Bases, así como lo dispuesto en el numeral 4.0 del Capítulo III de la Sección Específica que haga referencia a las pruebas y ensayos complementarios requeridos para la propuesta técnica.

Ahora bien, considerando que el participante requiere que se precise el alcance de las pruebas y ensayos solicitados, y dado que este Organismo Supervisor ha dispuesto suprimir ello del contenido de las Bases, por tanto CARECE DE OBJETO pronunciarse respecto de la presente observación.

Observaciones Nº 4, 7, 8 y 9:	Contra los requerimientos mínimos del personal propuesto

En la Observación N° 4, el participante cuestiona la experiencia mínima solicitada para el jefe de equipo de supervisión de obra, pues dicha experiencia sumada con la solicitada para alcanzar el máximo puntaje en los factores de evaluación daría como resultado una experiencia de doce (12) años, lo cual no se encontraría acorde con el mercado actual; además de vulnerar los principios que rigen las contrataciones públicas.

En la Observación N° 7, el participante cuestiona la experiencia requerida para el asistente de jefe de equipo de supervisión de obra, puesto que considera que no existiría en el mercado un profesional con tales exigencias. Asimismo, señala que ello vulneraría los principios previsto en la normativa de contrataciones del Estado.

En la Observación N° 8, el participante cuestiona la experiencia requerida para los especialistas en estructuras, en arquitectura, en instalaciones sanitarias, en instalaciones eléctricas, y en medio ambiente, seguridad e higiene ocupacional, puesto que considera que no existiría en el mercado profesionales con tal experiencia.

En el extremo no acogido de la Observación N° 9, el participante cuestiona que para el especialista en medio ambiente, seguridad e higiene ocupacional, se solicite contar únicamente con la participación de un ingeniero civil o un técnico, dado que señala que tal requisito contravendría los principios de las contrataciones del Estado.

Por lo tanto, propone que:

- Con relación al jefe de equipo de supervisión de obra: Se solicite acreditar una experiencia mínima de un (1) año en obras similares (Observación N° 4).

- Con relación al asistente de jefe de equipo de supervisión de obra: Se solicite acreditar una experiencia mínima de un (1) año en obras similares (Observación N° 7).

- Con relación a los especialistas en estructuras, en arquitectura, en instalaciones sanitarias, en instalaciones eléctricas, y en medio ambiente, seguridad e higiene ocupacional: Se solicite acreditar una experiencia mínima de un (1) año en obras similares en su especialidad, para cada uno de ellos (Observación N° 8).

- Con relación al especialista en medio ambiente, seguridad e higiene ocupacional: Se incorpore la participación de un ingeniero sanitario para dicho cargo (extremo no acogido de la Observación N° 9).

Pronunciamiento

En el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se han establecido los siguientes requisitos mínimos para el personal propuesto:

| CARGO | PERFIL | EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD |
| --- | --- | --- |
| Jefe de equipo de supervisión de obra | Ingeniero civil o arquitecto | - Deberá acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años en obras similares, habiéndose desempeñado como supervisor y/o inspector de obra, con estudios en su especialidad. con estudios concluidos de doctorado en ciencias ambientales y desarrollo sostenible, estudios en estudios ambientales. |
| Asistente de jefe de equipo de supervisión de obra | Ingeniero civil o arquitecto | - Deberá acreditar una experiencia mínima de tres (3) años en obras similares, habiéndose desempeñado dentro de su especialidad en dichas obras. |
| Especialista en estructuras | Ingeniero civil | - Deberá acreditar una experiencia mínima de tres (3) años en obras similares, habiéndose desempeñado dentro de su especialidad en dichas obras. |
| Especialista en arquitectura | Arquitecto | - Deberá acreditar una experiencia mínima de tres (3) años en obras similares, habiéndose desempeñado dentro de su especialidad en dichas obras. |
| Especialista en instalaciones sanitarias | Ingeniero sanitario | - Deberá acreditar una experiencia mínima de tres (3) años en obras similares, habiéndose desempeñado dentro de su especialidad en dichas obras. |
| Especialista en instalaciones eléctricas | Ingeniero electricista / eléctrico o mecánico electricista / eléctrico | - Deberá acreditar una experiencia mínima de tres (3) años en obras similares, habiéndose desempeñado dentro de su especialidad en dichas obras. |
| Especialista en medio ambiente, seguridad e higiene ocupacional | Ingeniero civil o Ingeniero ambiental o técnico | - Deberá acreditar una experiencia mínima de tres (3) años en obras similares, habiéndose desempeñado dentro de su especialidad en dichas obras. |

Con relación a la Observación Nº 4, en el pliego absolutorio el Comité Especial precisó que el postor deberá acreditar la experiencia mínima requerida en los requerimientos técnicos mínimos para su personal propuesto, sobre la cual se sumarán la experiencia adicional que acredite para los factores de evaluación; por ejemplo:

RTM		       		       CALIFICACIÓN

5 años   	05 años (RTM) + 02 años (adicionales) = 7 años de experiencia

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, que dispone que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, la que debe propiciar, al momento de establecerlos, la mayor concurrencia de proveedores. Asimismo, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad del servicio requerido.

Ahora, si bien es responsabilidad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad  no es irrestricta, ya que para su determinación se debe verificar que resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

Asimismo, cabe indicar que, de conformidad con el artículo 43° del Reglamento, es exclusiva responsabilidad de la Entidad determinar los factores de evaluación, los cuales deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Adicionalmente, deberá calificarse aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo y que no desnaturalice el requerimiento efectuado, en estricta observancia de los principios que regulan la contratación pública.

Ahora bien, de la revisión del Capítulo III y IV de las Bases y del pliego absolutorio, se advierte que para el jefe de equipo de supervisión de obra se solicita una experiencia mínima de cinco (5) años, y, a efectos de obtener el máximo puntaje, deberá acreditarse una experiencia adicional de dos (2) años; es decir, deberá acreditarse siete (7) años en total para obtener el máximo puntaje. En ese sentido, no se advierte desproporcionalidad en lo solicitado para el referido profesional en los requerimientos mínimos y factores de evaluación establecidos.

Por lo tanto, en la medida que es exclusiva responsabilidad de la Entidad la determinación de las especificaciones técnicas y los factores de evaluación del servicio objeto de la convocatoria, que lo que solicita el participante es modificar la experiencia mínima solicitada para el jefe de equipo de supervisión de obra, sin ser competente para ello, y en tanto ello no se condice con lo expuesto precedentemente, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 4.

Con relación a las Observaciones N° 7 y 8, considerando que resulta responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos del personal propuesto; que el participante requiere modificar el perfil profesional requerido para el asistente de jefe de equipo de supervisión de obra y los especialistas en estructuras, en arquitectura, en instalaciones sanitarias, en instalaciones eléctricas, y en medio ambiente, seguridad e higiene ocupacional, sin ser competente para ello; y siendo que tales requisitos no resultarían restrictivos de la competencia, tal como afirma el participante, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER tales observaciones.

Con relación al extremo no acogido de la Observación N° 9, respecto del especialista en medio ambiente, seguridad e higiene ocupacional, en el informe técnico remitido con ocasión de la solicitud de elevación de observaciones, dicho colegiado manifestó que la participación de un ingeniero sanitario ya se encontraría considerado en el equipo técnico de profesionales, por lo que reiteró su posición respecto de los requisitos establecidos para el referido profesional.

En ese sentido, dado lo expuesto precedentemente; que el participante requiere modificar el perfil profesional del especialista en medio ambiente, seguridad e higiene ocupacional, sin ser competente para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la observación.

Observante:	MARTIN JUAN JUAREZ MUÑOZ

Observación N° 1	Contra la documentación obligatoria

A través de la observación, el participante cuestiona el literal i) de la documentación de presentación obligatoria, dado que indica que es un criterio subjetivo, siendo que además ya se estaría solicitando una declaración jurada de cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, por lo que tal exigencia no resultaría aplicable en el presente caso. Por ello, solicita suprimir del contenido de las Bases dicho literal i).

Pronunciamiento

Al respecto, dado que, a través de la absolución de la Observación N° 2 del participante CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C., este Organismo Supervisor ha dispuesto eliminar el cuestionado literal i) del contenido de las Bases, tal como solicita el participante, entre otros aspectos, se decide ACOGER la presente observación.

Observación Nº 2   	Contra la forma de pago

Mediante la referida observación, el solicitante observa la forma de pago establecida en el numeral 2.10 del Capítulo II de la Sección Específica, pues señala que dicho pago dependería del porcentaje de ejecución de obra del mes a valorizar. Por tanto, solicita que el pago de la supervisión sea en armadas fijas mensuales.

Pronunciamiento

De la revisión del numeral 2.10 del Capítulo II de la Sección Específica, se advierte que se ha establecido la siguiente forma de pago:

"FORMA DE PAGO

El pago del monto total de la Supervisión será en armadas mensuales, en proporción a las actividades mensuales a cargo del contratista supervisor de acuerdo a los Términos de Referencia, previa conformidad de la OINFE.

Para tal efecto, los cálculos de armadas mensuales y la última armada a pagar se efectuarán de la siguiente manera:

Monto total del contrato de supervisión		= a

Número de días de contrato			= b

Número de días para la liquidación		= c

- Cálculo de última armada a pagar		a x c

b

- Cálculo de las armadas mensuales (a-última armada a pagar) x % de ejecución de obra del mes a valorizar. (...)"

Al respecto, en el pliego absolutorio el Comité Especial indicó que no acogía la observación; no obstante ello, manifestó que "los pagos se efectuaran en proporción a las actividades mensuales a cargo del contratista supervisor de acuerdo a los Términos de Referencia, siendo que, la coherencia al materializarse dichos pagos es de exclusiva responsabilidad del área usuaria".

Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190° y 193° del Reglamento, cabe indicar que toda obra debe contar de modo permanente y directo con un inspector o supervisor, debiendo éste, según corresponda, velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato.

Ahora, si bien la labor del supervisor se encuentra directamente vinculada con la ejecución de la obra y depende de ella, su naturaleza es distinta por cuanto se trata de un servicio de consultoría. En tal medida, no resulta acorde con ello que el pago de las prestaciones del supervisor se encuentre condicionado al pago del avance de la ejecución de la obra, más aún si se tiene en cuenta que el contratista podría incurrir en retrasos o incumplimientos respecto de los cuales el supervisor no es responsable.

No obstante lo anterior, resulta necesario aclarar que, en atención al criterio de devengado, los pagos deberán efectuarse en proporción a las actividades mensuales a cargo del contratista supervisor de acuerdo a los Términos de Referencia; siendo que, la coherencia al materializarse dichos pagos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

En tal sentido, considerando que ello ha sido precisado por el Comité Especial en el pliego absolutorio, y que el participante solicitaría que se paguen armadas fijas mensuales, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la observación.

Sin perjuicio de lo anterior, en atención a las consideraciones expuestas, con ocasión de la integración de las Bases, deberá adecuarse e indicarse en el referido numeral y en el Anexo N° 3 del Capítulo III de las Bases que el pago del contratista encargado de la supervisión de la obra no podrá supeditarse a los avances de terceros (como por ejemplo del contratista de la ejecución de la obra). No obstante lo anterior, resulta necesario aclarar que, en atención al criterio de devengado, los pagos deberán efectuarse en proporción a las actividades mensuales a cargo del contratista supervisor de acuerdo a los Términos de Referencia; siendo que, la coherencia al materializarse dichos pagos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Además, de conformidad con el artículo 192° del Reglamento, corresponde señalar que; en caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista ejecutor de la obra, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente; y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de supervisión, lo que generaría una mayor costo, el contratista de la ejecución de la obra asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de ejecución de obra.

Observación Nº 3   	Contra la fórmula de reajuste de los pagos

Mediante la referida observación, el solicitante cuestiona la fórmula de reajuste de los pagos establecida, pues señala que no consideraría el reajuste del adelanto, siendo que aquél ha sido previsto en el contenido de las Bases. Por tanto, propone que las valorizaciones del supervisor sean reajustadas de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pronunciamiento

En el numeral 2.12 del Capítulo II de la Sección Específica se advierte que se ha previsto la siguiente fórmula:

"REAJUSTE DE LOS PAGOS

Se aplicará el reajuste mensual según la siguiente fórmula:

ir / io

Donde:

io= Índice de precios al consumidor (39) del mes de la fecha del valor referencial.

ir = Índice de precios al consumidor (39) del mes de pago del servicio.

Asimismo, el monto de la valorización correspondiente al mes de servicio debe calcularse con precios del mes de la fecha del valor referencial".

Al respecto, en el pliego absolutorio dicho colegiado manifestó el no acogimiento de la observación, reiterando el criterio establecido en el numeral 2.12 de las Bases respecto del reajuste de los pagos.

Adicionalmente, en el informe técnico remitido con ocasión de la solicitud de elevación de observaciones, el Comité Especial señaló que "la fórmula de reajuste mensual considera las variaciones de precios relacionados con el servicio que presta la supervisión, y en el caso que se efectúen adelantos, éstos serán amortizados considerando los reajustes".

Ahora bien, dado que resulta responsabilidad de la Entidad establecer la fórmula de reajuste, conforme con lo dispuesto en el artículo 49° del reglamento, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la observación.

No obstante lo anterior, considerando que la fórmula de reajuste, tal como ha sido establecida en el referido numeral 2.12, resulta incompleta, pues no contiene la variable referida a los adelantos, siendo que la Entidad ha previsto su entrega en el numeral 2.9, con ocasión de la integración de Bases, deberá modificarse dicha fórmula, debiendo contener la variable referida a los adelantos; lo cual deberá constar en un informe técnico del área usuaria que deberá registrarse en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE) conjuntamente con las Bases Integradas, que valide y se responsabilice por la fórmula de reajustes establecida. Asimismo, dicho informe técnico deberá sustentar las razones por las cuales la fórmula propuesta por el participante no resultaría aplicable en el presente caso; caso contrario, deberá incorporarse dicha fórmula en el numeral 2.12.

Observaciones Nº 4 y 5:	Contra los requerimientos mínimos del jefe de equipo de supervisión de obra

En los extremos no acogidos de las Observaciones N° 4 y 5, el participante cuestiona los requisitos mínimos establecidos para el jefe de equipo de supervisión de obra, por vulnerar los principios que rigen las contrataciones públicas. Por lo tanto, solicitaría que en los requerimientos de dicho profesional se considere únicamente el tiempo de experiencia, y no estudios adicionales.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo III de la Sección Específica, se advierte que se han establecido los siguientes requisitos mínimos para dicho personal:

| CARGO | PERFIL | EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD |
| --- | --- | --- |
| Jefe de equipo de supervisión de obra | Ingeniero civil o arquitecto | - Deberá acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años en obras similares, habiéndose desempeñado como supervisor y/o inspector de obra, con estudios en su especialidad. con estudios concluidos de doctorado en ciencias ambientales y desarrollo sostenible, estudios en estudios ambientales. |

Al respecto, en el pliego absolutorio de observaciones el Comité Especial señaló que se eliminaría lo referido a los estudios concluidos de doctorado en ciencias ambientales y desarrollo sostenible, así como los estudios ambientales, no obstante que se requerirá que el profesional cuente con estudios en su especialidad.

Asimismo, en el informe técnico remitido con ocasión de la solicitud de elevación de observaciones, dicho colegiado manifestó que "se aceptará capacitaciones o estudios relacionados a las especialidades del Jefe de Supervisión".

Sobre el particular, tal como se ha indicado anteriormente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, la determinación de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, la que debe propiciar, al momento de establecerlos, la mayor concurrencia de proveedores.

Ahora, si bien es responsabilidad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad  no es irrestricta, ya que para su determinación se debe verificar que resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

En tal sentido, se advierte que la capacitación incorporada (estudios en su especialidad) en el perfil del jefe de equipo de supervisión de obra mediante el pliego absolutorio resulta subjetiva, por lo que contraviene la normativa antes citada. Por ello, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER dichos extremos de las observaciones, por lo que, con ocasión de la integración de Bases, deberá dejarse sin efecto dicha capacitación incorporada del contenido de las Bases.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58º de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

- Límite Superior al Valor Referencial

Con ocasión de la integración de Bases, deberá modificarse el límite superior con IGV señalado en el numeral 1.3 de la Sección Específica de las Bases, de manera tal que corresponda al cien por ciento (100%) del valor referencial, conforme con lo dispuesto en el artículo 39º del Reglamento; siendo que el monto correcto del límite superior es: S/. 748,795.71 (Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Cinco con 71/100 Nuevos Soles).

  - Colegiatura y habilidad de los profesionales

Al respecto, cabe precisar que mediante el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, en atención a los Principios de Economía y Libre Concurrencia y Competencia, se estableció el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria, que dispone que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero, y no en un momento anterior; no obstante, lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello. En ese sentido, deberán adoptarse las siguientes medidas:

i)	Suprimirse cualquier regulación de las Bases (Ver Capítulo III de la Sección Específica) que exija la acreditación (lo que incluye también a las declaraciones juradas) de la colegiatura y habilidad de los profesionales ofertados en la presentación de propuestas o suscripción del contrato, en tanto que ello sólo resulta exigible y relevante para el inicio efectivo de su participación en el contrato.

ii)	Indicarse  en las Bases Integradas que la experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión,

iii)	La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, según el ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

  - Experiencia del personal propuesto

Con relación a la experiencia requerida para el asistente del jefe de supervisión y los especialistas en estructuras, en arquitectura, en instalaciones sanitarias, en instalaciones eléctricas, y en medio ambiente, seguridad e higiene ocupacional, cabe indicar que, conforme con lo señalado anteriormente, la experiencia que resulta relevante acreditar es aquélla obtenida en la especialidad, es decir realizando trabajos similares a los que desempeñarían en la ejecución de la prestación. Así, debe considerarse similares a aquellos en los que las actividades esenciales a ejecutar resulten comunes a ambos.

En razón de ello, con ocasión de la integración de Bases, deberá adecuarse e indicarse en el Capítulo III y/o IV de la Sección Específica, según corresponda, que la experiencia que resultará válida acreditar para los referidos profesionales será la siguiente:

- En el caso del asistente del jefe de supervisión, como supervisor y/o inspector y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector de obras similares al objeto de la convocatoria, tanto para los requerimientos mínimos como para los factores de evaluación; debiendo suprimirse la posibilidad de acreditar dicha experiencia con trabajos en los que se desempeñe como residente de obra, conforme con lo indicado precedentemente.

- Con relación a los especialistas requeridos, deberán acreditar su experiencia en su especialidad en la supervisión y/o inspección de obras similares; debiendo suprimirse cualquier otra experiencia que no guarde relación con el servicio objeto de convocatoria (por ejemplo: en la ejecución de obra).

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 21 de febrero de 2014

ELV/CJR.

1 Modificado mediante Ley Nº 29873.

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.

Incorporado mediante la Observación Nº 5  formulada por el participante CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C.

Suprimido mediante la Observación Nº 5  formulada por el participante CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C.

Incorporado mediante la Observación Nº 9  formulada por el participante CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C.

Incorporado mediante la Observación Nº 5  formulada por el participante CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C.

Suprimido mediante la Observación Nº 5  formulada por el participante CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C.

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2013. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe