PRONUNCIAMIENTO Nº 277-2014/DSU

Entidad:		Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima

Referencia:	Concurso Público Nº 048-2013/SEDAPAL/S convocado para el “Mantenimiento de la infraestructura y control de los sistemas de bombeo de aguas residuales en el ámbito de SEDAPAL”

- ANTECEDENTES

Mediante Carta Nº 008-2014-CE, recibida con fecha 25.FEB.2014, el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las dieciocho (18) observaciones y seis (6) cuestionamientos formulados por el participanteCONHYDRA S.A. ESP SUCURSAL DEL PERÚ,y las seis (6) observaciones y cuatro (4) cuestionamientos formulados por el participante enerletric ingenieros s.A.C., así como el respectivo informe técnico, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; 
b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Cabe indicar que, para efectos de la emisión del pronunciamiento respectivo, se mantendrá el número correlativo de las observaciones consignadas en el pliego absolutorio respectivo.

En ese sentido, de la revisión del pliego de absolución de observaciones, se advierte que las denominadas Observaciones Nº 18, 24, 31 y 35 del participante CONHYDRA S.A. ESP SUCURSAL DEL PERÚ constituyen, en estricto, solicitudes de precisión al contenido de las Bases, las cuales no se encuentran sustentadas en una contravención normativa, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ellas.

Asimismo, del pliego de absolución de observaciones, se aprecia que las denominadas Observaciones Nº 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 29 del participante CONHYDRA S.A. ESP SUCURSAL DEL PERÚ constituyen, en estricto, consultas, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ellas.

Por su parte, de la revisión del pliego de absolución de observaciones, se advierte que la denominada Observación Nº 30 del participante CONHYDRA S.A. ESP SUCURSAL DEL PERÚ constituye, en estricto, una solicitud de información, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ella.

También, del pliego de absolución de observaciones, se aprecia que la Observación Nº 34 del participante CONHYDRA S.A. ESP SUCURSAL DEL PERÚ fue acogida, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ella.

Es el caso que, de la solicitud de elevación de observaciones a las Bases presentada por el participante CONHYDRA S.A. ESP SUCURSAL DEL PERÚ, se advierte que éste plantea seis (6) cuestionamientos mediante los cuales cuestiona lo siguiente: i) la absolución de sus Observaciones Nº 27, 28 y 32 que no fueron acogidas por el Comité Especial, por lo que en el presente Pronunciamiento sólo se hará referencia a dichas observaciones, ii) cuestiona la absolución de su denominada Observación Nº 21, la cual, en estricto, constituye una consulta, por lo que, al no enmarcarse en alguno de los supuestos del artículo 58 del Reglamento, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de dicho cuestionamiento, iii) si bien toma como base la absolución de su Observación Nº 31, en estricto, esta constituye una consulta, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto del mencionado cuestionamiento, y iv) cuestiona la absolución de laObservación Nº 11 del participante CONCYSSAS.A.C., la cual no fue acogida por el Comité Especial, por lo que, al no enmarcarse en alguno de los supuestos del artículo 58 del Reglamento, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de tal cuestionamiento.

De otro lado, de la revisión del pliego de absolución de observaciones, se advierte que las Observaciones Nº 36 y 40 del participante enerletric ingenieros s.A.C. fueron acogidas, y en tanto no han sido cuestionadas en su solicitud de elevación de observaciones a las Bases, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ellas.

Adicionalmente, de la revisión del pliego de absolución de observaciones, se advierte que el segundo y tercer extremo de la Observación Nº 41 del participante enerletric ingenieros s.A.C. constituyen, en estricto, solicitudes de información, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ellos.

Finalmente, de la solicitud de elevación de observaciones a las Bases presentada por el participante enerletric ingenieros s.A.C., se aprecia que éste plantea cuatro (4) cuestionamientos mediante los cuales cuestiona lo siguiente: i) la absolución de sus Observaciones Nº 37, 38 y 39 que no fueron acogidas por el Comité Especial, por lo que en el presente Pronunciamiento sólo se hará referencia a dichas observaciones,y ii) que si bien toma como base la absolución de la Observación Nº 7 del participanteCONCYSSAS.A.C., formula una nueva pretensión, la cual debió haber sido presentada en la etapa de formulación de observaciones, por lo que, al devenir en extemporánea, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto del mencionado cuestionamiento; sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, conforme con el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

2.1 Observante:	CONHYDRA S.A. ESP SUCURSAL DEL PERÚ

Observación Nº 27:	Contra el procedimiento para la aplicación de penalidades

El observante cuestionó el procedimiento previsto en las Bases para la aplicación de penalidades, en virtud de los Principios de Moralidad y Debido Proceso, por lo que solicita que en caso el contratista tenga medios probatorios – sustento técnico que desvirtúen las penalidades impuestas por SEDAPAL, la Entidad evaluará dichos descargos antes de imponer la penalidad. Asimismo, señala que no resultaría razonable que se abra un proceso arbitral por cada penalidad a aplicarse, sino que ante una discrepancia se resuelva conforme a la Ley.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión de la Cláusula Décimo Quinta de la Proforma de Contrato, se aprecia que se ha previsto los siguientes supuestos de infracción, así como el procedimiento para la aplicación de las penalidades correspondientes:

| PENALIDAD |  | OCURRENCIA | MULTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, INDUMENTARIA Y FOTOCHECK |  |  |
|  | 1.1 | Por no contar los trabajadores con la indumentaria, fotocheck e implementos de protección personal correspondiente y/o tenerlo incompleta con respecto a las bases, la multa será por trabajador y por día. | 5 x K |
|  | 1.2 | Trabajador que no utilice su indumentaria y/o equipo de protección personal en el momento de estar realizando las actividades: Botines y/o pantalón y/o polo y/o casaca y/o guantes y/u orejeras y/o respiradores y/o botas de jebe cortas y/o casco y/o lentes protectores, etc., la multa será por persona. | 5 x K |
| 2 | FALTA DE PERSONAL |  |  |
|  | 2.1 | Estación o Sistema de Bombeo que no cuente con Controlador, la multa será por Estación o Sistema y por vez que se incumpla. | 30 x K |
|  | 2.2 | Ausencia o inasistencia del Controlador en la Estación o Sistema de Bombeo, la multa será por Estación o Sistema y por vez que se incumpla. | 30 x K |
| 3 | HERRAMIENTAS |  |  |
|  | 3.1 | Sistema, Estación u Operario Especializado que no cuente con sus herramientas, o lo tenga incompleto según las Bases, la multa será por sistema, estación u operador especializado y por día de incumplimiento | 10 x K |
|  | 3.2 | Por no reemplazar herramientas que se encuentran inoperativas, con desgaste y/o deterioradas la multa será por cuadrilla o sistema de control. | 10 x K |
| 4 | COMUNICACIONES. |  |  |
|  | 4.1 | Ingenieros Supervisor, de Seguridad, de Mantenimiento; Supervisor, Controlador de Sistemas de Bombeo o cuadrilla de mantenimiento que no cuenten o no funcione su equipo de comunicación, la multa será por cada uno de ellos y por día. | 15 x K |
|  | 4.2 | Ingenieros Supervisor, de Seguridad, de Mantenimiento; Supervisor o Controlador de Sistemas de Bombeo que no atienda requerimiento de comunicación de la Supervisión, la multa será por cada uno de ellos y por día. | 15 x K |
| 5 | TRANSPORTE |  |  |
|  | 5.1 | Ingenieros Supervisor, de Seguridad, de Mantenimiento; o Supervisor sin vehículo o inoperativo o sin el logotipo correspondiente o una antigüedad mayor a la solicitada, la multa será por unidad y por día. | 15 x K |
|  | 5.2 | Unidad asignada al Servicio que ejecute actividades y/o tareas que no correspondan a las designadas e informadas previamente a SEDAPAL. | 15 x K |
| 6 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS |  |  |
|  | 6.1 | Por no tener el equipo y/o máquina adecuada o se encuentra inoperativo para el desarrollo de la actividad, la multa será por día de incumplimiento. | 15 x K |
| 7 | CALIDAD DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES |  |  |
|  | 7.1 | Por no cumplir con el desarrollo de la actividad de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en las Bases; la multa será por trabajo mal ejecutado, además de corregir las observaciones sin costo alguno para SEDAPAL. | 15 x K |
|  | 7.2 | Ingenieros Supervisor, de Seguridad, de Mantenimiento; Supervisor o Controlador de Sistemas de Bombeo, que ejecute actividades y/o tareas que no correspondan a su competencia, y/o no sean parte del Servicio. | 15 x K |
| 8 | MATERIALES |  |  |
|  | 8.1 | Por emplear materiales deteriorados y/o de mala calidad, la multa será por cada caso detectado, debiendo además retirar dicho material y remplazarlo por otro que si cumple con las características técnicas autorizadas y normalizadas, el cambio será sin costo alguno para SEDAPAL | 20 x K |
|  | 8.2 | Por no tener disponible los materiales requeridos para realizar una actividad encomendada, la multa será por cada trabajo y por día. | 20 x K |
| 9 | TRABAJO INCONCLUSO |  |  |
|  | 9.1 | Por no cumplir o interrumpir injustificadamente la ejecución de un trabajo solicitado por SEDAPAL, ya sea por falta de personal y/o materiales y/o equipos, la multa será por actividad y por día. | 15 x K |
| 10 | INFORMACIÓN |  |  |
|  | 10.1 | Por no entregar la documentación física las órdenes de trabajo (O/T) que sustenten los trabajos ejecutados o materiales utilizados, la multa será por orden de trabajo. | 10 x K |
|  | 10.2 | Por no presentar la información solicitada en la fecha, según las Bases, por presentar información falsa o errada o presentarla incompleta, la multa será por cada caso incumplido. | 15 x K |
|  | 10.3 | Cuando no entrega boletas ó no informa los haberes percibidos por su personal, contratos de trabajo, planillas de pago y depósitos realizados al personal profesional, técnico, operativos y administrativos, la multa será por persona. | 25 x K |
| 11 | INCUMPLIMIENTO |  |  |
|  | 11.1 | Por no iniciar la carga de trabajo en la fecha programada según cronograma propuesto por SEDAPAL, la multa será por día de retraso y por actividad. | 15 x K |
| 12 | PÉRDIDA DE DOCUMENTOS |  |  |
|  | 12.1 | En casos de pérdida parcial y/o total de los documentos de trabajo entregado a EL CONTRATISTA, la multa será por pérdida parcial y/o total de los documentos. | 15 x K |
| 13 | ACTOS DOLOSOS, DESHONESTIDAD, IMPROPIOS O NEGLIGENCIAS |  |  |
|  | 13.1 | Cuando personal de EL CONTRATISTA realiza actos dolosos y/o deshonestidad y/o extorsión y/o negligencia en perjuicio del cliente o SEDAPAL, además del descuento del monto por daños ocasionados, y la separación inmediata del trabajador, la multa será por acto. | 30 x K |
|  | 13.2 | Cuando personal de EL CONTRATISTA que se encuentra laborando y este presente signos de haber ingerido licor o en evidente estado de ebriedad, además, de la separación inmediata del trabajador, la multa será por caso presentado. | 30 x K |
|  | 13.2 | Por abandono de la estación o sistema por parte del Controlador asignado, además, de la separación inmediata del trabajador, la multa será por trabajador. | 20 x K |
| 14 | HABERES Y/O BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES |  |  |
|  | 14.1 | Cuando se compruebe anomalías en el pago de haberes y/o beneficios de los trabajadores se aplicará la multa por cada trabajador y en cada oportunidad que se detecte. | 20 x K |

Donde K= 3 % de la U.I.T. (Unidad Impositiva Tributaria)

Procedimiento para la aplicación de Penalidades

1.	La falta cometida en cualquier actividad deberá notificarse en el Cuaderno de Servicios o Carta a EL CONTRATISTA, otorgando un plazo de 24 horas para levantar la observación, de ser el caso; vencido el plazo y no habiéndose levantado la observación, se aplicará la multa correspondiente. En caso de faltas graves como daños a terceros por aniegos, daños a la propiedad o actos dolosos en perjuicio de SEDAPAL ocasionado por la contratista, estas serán sancionadas con multa directa sin necesidad de notificación previa por cuaderno de servicio.

2.	La notificación de las faltas por cuaderno de servicios será comunicada a EL CONTRATISTA por el Especialista designado por la Jefatura del Equipo Operación y Mantenimiento Electromecánico de Aguas Residuales de la Gerencia de Recolección, Tratamiento y Disposición Final; y la aplicación de las multas será por el mismo Especialista en el cuaderno de servicio y/o comunicada mediante Carta por la Jefatura del Equipo Operación y Mantenimiento Electromecánico de Aguas Residuales de la Gerencia de Recolección, Tratamiento y Disposición Final.

3.	La aplicación de la multa directa, no le libera de la responsabilidad a EL CONTRATISTA de subsanar la deficiencia dentro de las 24 horas de detectada, la que de seguir persistiendo se volverá a aplicar la multa hasta que ella sea subsanada.

4.	Toda discrepancia sobre las penalidades impuestas por SEDAPAL a EL CONTRATISTA será resuelta a lo previsto en la Ley de Contrataciones  del Estado y su Reglamento.

5.	Las multas aplicadas serán descontadas en el pago de las valorizaciones mensuales del servicio. Los montos acumulados de las multas impuestas no podrán exceder el tope máximo del 10 % del monto contratado, pudiendo ser causal de Resolución del Contrato.

6.	Las multas consideradas en el presente Anexo, obedecen a criterios de razonabilidad, congruencia, proporcionalidad y objetividad al servicio convocado, considerando la importancia del servicio para asegurar la continuidad del servicio de alcantarillado a la población de Lima y Callao, dentro del ámbito de la Gerencia de Recolección, Tratamiento y Disposición Final.

7.	El objetivo de las penalidades es el de asegurar que la ejecución del servicio se realice de acuerdo con las presentes Bases y especificaciones técnicas de SEDAPAL.

(El subrayado es agregado).

Ahora bien, al absolver la presente observación, el Comité Especial señaló que:

“En mérito al Memorando Nº 0025-GGAR, el Comité Especial precisa:

Las Bases establecen que toda discrepancia sobre las penalidades impuestas por SEDAPAL a EL CONTRATISTA será resuelta a lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”.

Al respecto, el artículo 166 del Reglamento establece la posibilidad de que, adicionalmente a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación, las Bases o el contrato contemplen otras penalidades, siempre que éstas sean razonables y congruentes con la prestación a cargo del contratista.

Como puede apreciarse, la norma anteriormente descrita establece que las penalidades deben ser objetivas, razonables y congruentes con la prestación a cargo del contratista. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el objeto de una penalidad es disuadir al contratista del incumplimiento o del cumplimiento defectuoso de las prestaciones a las que se comprometió al momento de presentar su oferta. Por tanto, los supuestos bajo los cuales se configura su aplicación deben estar directamente relacionados con la prestación a su cargo.

Así, considerando que el contratista debe cumplir con ejecutar las prestaciones con las características y en la oportunidad señaladas en las Bases, resulta razonable que la Entidad penalice aspectos relacionados al incumplimiento de las obligaciones a su cargo, independientemente de cómo y cuándo se prevea su subsanación.

En esa medida, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la incorporación de supuestos cuya realización genere la aplicación de penalidades, así como del procedimiento aplicable, la cual ha previsto en las Bases las infracciones sujetas a penalidad y el procedimiento que debe seguirse para su aplicación, y en tanto que el observante pretende que se modifique el mencionado procedimiento conforme a lo que él propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, siendo que en el numeral 1 de la Cláusula Décimo Quinta de la Proforma de Contrato se ha previsto otorgar un plazo de veinticuatro (24) horas para levantar la observación por la falta cometida en cualquier actividad “de ser el caso”, con ocasión de la integración de Bases, deberá señalarse en qué casos no se considerará un plazo de 24 horas para levantar la observación.

Asimismo, deberá precisarse en la Cláusula Décimo Quinta de la Proforma de Contrato aquellos supuestos de infracción que serán considerados "faltas graves", a efectos de que el contratista tenga certeza de los casos en los cuales serásancionado con multa directa sin necesidad de notificación previa por cuaderno de servicio.

Observación Nº 28:	Contra el convenio arbitral

El observante cuestionó que se haya previsto en las Bases que el arbitraje será ad-hoc o se desarrollará en Lima ante el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por considerar que el convenio arbitral se sustenta en la libertad de pacto de las partes y en virtud de lo dispuesto en el Pronunciamiento Nº 701-2013/DSU. En ese sentido, solicita que se precise que en caso el ganador de la buena pro no se encuentre de acuerdo con las disposiciones establecidas en la cláusula arbitral podrá solicitar de manera previa a la suscripción del contrato su modificación, siendo que las partes deberán acordar dicha modificación en forma bilateral.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión de la Cláusula Vigésima Primera de la Proforma de Contrato, se aprecia que se ha previsto lo siguiente:

“CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia entre las partes intervinientes en el presente Contrato, será resuelto de manera directa y cordial entre las mismas. No obstante, en el caso que no se llegará a un acuerdo las controversias que se deriven sobre la ejecución, interpretación, ineficacia, nulidad o invalidez del presente Contrato, serán sometidas, en primer lugar, a conciliación entre las partes para lo cual se establece que cualquiera de las partes deberá presentar la solicitud de conciliación ante cualquier Centro de Conciliación Público o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Para efectos de solicitar la Conciliación, se aplicarán los plazos previstos en la normativa de Contrataciones del Estado.

Las controversias que no pudieran resolverse a través de la conciliación o las que se resolvieran de manera parcial, respecto de la parte que se mantiene la controversia, deben someterse a un arbitraje de derecho, mediante el cual serán resueltas de manera definitiva e inapelable, de conformidad con lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado y en el Decreto Legislativo Nº 1071.

El plazo para interponer el arbitraje, una vez concluido el proceso conciliatorio sin acuerdo de partes o con acuerdo parcial, es de quince (15) días hábiles, debiendo computarse el mismo, a partir del día siguiente de emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial.

El Arbitraje será resuelto por un Árbitro Único cuando el monto indicado en la solicitud de arbitraje será menor a treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias – UIT, y por un Tribunal Arbitral compuesto por  tres (03) árbitros en los demás supuestos.

El Arbitraje se desarrollará en la ciudad de Lima, mediante Arbitraje Ad Hoc o ante el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontifica Universidad Católica del Perú.

El Arbitraje se desarrollará de conformidad con el Reglamento Arbitral del Centro Arbitral ante el cual se lleve a cabo el Arbitraje, a cuyas normas, administración y decisión se sometan las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad, no aplicándose dicho reglamento únicamente en lo siguiente:

- De conformidad al artículo 69º del Decreto Legislativo Nº 1071, las partes acuerdan que todos los gastos, costos y costas del proceso arbitral, serán de cargo de las partes.

- En caso que los árbitros designados por las partes no lograsen acordar la designación del Presidente del Titular Arbitral, o en el caso que las partes no lleguen a un acuerdo en la designación de árbitro único, será el OSCE quien efectúe tal designación.

- Las partes acuerdan de forma expresa que para interponer el recurso de anulación contra el laudo expedido y solicitar la suspensión del cumplimiento del laudo, no se requiere de la presentación de la garantía a la que se hace mención en el artículo 66º del Decreto Legislativo Nº 1071.

Lo previsto en este Cláusula, será aplicable para resolver las discrepancias sobre defectos o vicios ocultos que prevé la normativa de Contrataciones; siendo aplicable los plazos que en la referida norma se regulan.”

Ahora bien, al absolver la presente observación, el Comité Especial expresó que “el área legal de SEDAPAL ha considerado conveniente establecer un solo centro de arbitraje con la finalidad de evitar una controversia en cuanto a la elección del mismo”.

Al respecto, es preciso indicar que el convenio arbitral es el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza. En ese sentido, su configuración se sustenta en la libertad de pacto de las partes.

Así, en el marco de la normativa sobre contrataciones del Estado, el arbitraje -junto a la conciliación- es un mecanismo obligatorio para solucionar las controversias que puedan surgir durante la ejecución del contrato, por tanto corresponde a la Entidad incorporar en las Bases del proceso de selección -y, específicamente, en la proforma de contrato- la cláusula de solución de controversias, conforme con lo establecido en el artículo 40 de la Ley.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que dicha cláusula, aun cuando se sustenta en la prerrogativa de la Entidad de configurar de acuerdo a sus requerimientos y necesidades el contenido de las Bases del proceso, no puede incorporar condiciones que supongan poner en situación de desventaja a una parte del contrato respecto de la otra o que implique afectar la libertad de pacto que supone la celebración del convenio arbitral.

No obstante, en la medida que el observante puede no resultar ganador de la buena pro y en tanto que los demás participantes podrían estar de acuerdo con la mencionada cláusula, no corresponde suprimir en esta etapa del proceso las disposiciones cuestionadas.

En virtud de lo expuesto, y en concordancia con la normativa de contratación pública, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la presente observación, por lo que, con motivo de la integración de Bases, deberá precisarse que en caso el ganador de la buena pro no se encuentra de acuerdo con las disposiciones establecidas en la mencionada cláusula arbitral, podrá solicitar de manera previa a la suscripción del contrato su modificación, siendo que las partes deberán de forma bilateral acordar dichas modificaciones.

Observaciones Nº 32 y 33:	Contra el valor referencial

Mediante la Observación Nº 32, el observante cuestionó que no se haya tenido en cuenta para determinar el valor referencial la Ley Nº 29351, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, respecto de la bonificación extraordinaria anual, por considerar que dicha ley es de obligatorio cumplimiento, por lo que solicita se incluya dicho concepto en el valor referencial.

A través del primer extremo de la Observación Nº 33, elobservante cuestionó que al calcular la remuneración del personal se haya establecido que se pagará la remuneración mensual por once (11) meses y que el mes décimo segundo se pagará de los beneficios sociales y de las vacaciones, por considerar que ello contravendría los derechos de los trabajadores, toda vez que la valoración de las vacaciones del personal contemplan doce (12) meseslaborados con goce de haber, por lo que se infiere que su pretensión es que se considere en el valor referencial el pago de la remuneración de los trabajadores por doce (12) meses laborados y un (1) mes más por concepto de vacaciones.

Mediante el segundo extremo de la Observación Nº 33, el observante señaló que en la medida que el personal que tome vacaciones debe ser reemplazado por personal con al menos igual perfil y remuneración, solicita que se incluya dicho costo en el valor referencial.

A travésdel tercer extremo de la Observación Nº 33, el observante señaló que en caso que durante la vigencia del contrato no se otorguen vacaciones y se acumule dos (2) periodos de vacaciones legales, la empresa estará sujeta a multa, por lo que solicita que dicho monto se considere en la determinación del valor referencial.

Pronunciamiento

Sobre el particular, del archivo denominado “Estructura”, publicado con ocasión del pliego de absolución de consultas,  se desprende la siguiente información:

Ahora bien, al absolver la Observación Nº 32, el Comité Especial expresó lo siguiente:

“En mérito al Memorando N° 150-2014-ESGe, el Comité Especial precisa que el valor referencial se ha obtenido en conformidad a los Artículos 13º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y 27º de la Ley de Contrataciones del Estado, que señala que el valor referencial será determinado sobre la base de un estudio de posibilidades de precios y condiciones que ofrece el mercado, a partir de las especificaciones técnicas o términos de referencia.

Se ha considerado una utilidad de 10% en el desarrollo de la estructura de costos, tomando en cuenta como referencia los porcentajes de utilidad propuesta por los postores que presentaron sus respectivas cotizaciones (CONCYSSA SA – ENERLECTRIC), empresas que actualmente vienen desarrollando el servicio, porcentajes que representan el mínimo porcentaje de ganancia esperado en el mercado.

Se debe precisar que la ley de productividad y competencia laboral se basa en las utilidades que la empresa reporta al cierre del ejercicio, producto de las gestiones que realice dicha empresa.

Finalmente debemos señalar que se ha considerado porcentaje referido a utilidad, y que corresponde a las empresas contratistas realizar las gestiones respectivas para maximizar su gestión e incrementar los beneficios”.

(El subrayado es agregado).

Adicionalmente, al absolver la Observación Nº 33, el Comité Especial manifestó lo siguiente:

“En mérito al Memorando N° 150-2014-ESGe, el Comité Especial:

Para el cálculo de las remuneraciones se ha tomado en cuenta los mismos porcentajes de leyes y beneficios sociales utilizados en todos los servicios convocados por SEDAPAL, los cuales también fueron considerados en la Menor Cuantía N° 0018-2012-SEDAPAL derivada del Concurso Público N° 0038-2011-SEDAPAL, por lo que dichos porcentajes no son novedad para los postores.

- CÁLCULO DE LEYES Y  BENEFICIOS

- GRATIFICACIONES.				16.67 %

- GRATIFICACION VACACIONAL			8.33 %

- C.T.S.						  9.72 %

- ESSALUD						11.25 %

TOTAL    						45.97 %

- TRABAJO DE RIESGO				  1.24 %

Es preciso señalar, que para efectos del cálculo se consideró que el 100% de trabajadores contaban con carga familiar, por lo que su remuneración mensual se ve incrementada en S/. 75,00 nuevos soles de la remuneración básica.

De acuerdo con la Ley Nº 25129 y el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
Nº 650, la Asignación Familiar es una remuneración computable y, por tanto, está siendo considerada con sus beneficios sociales.

Por otro lado, debemos precisar que se ha considerado adicionalmente a las leyes y beneficios sociales, porcentajes directos al básico referidos a feriados, horas extras, descanso médico de acuerdo a la incidencia histórica, así como lo referente al descanso por licencia paterna de acuerdo a la incidencia histórica.

Es preciso señalar que este servicio se convoca de manera periódica, y que el cuadro referido al cálculo de remuneraciones ha sido desarrollado en colaboración con empresas que actualmente brindan el servicio, y administran gran cantidad de personal, a fin de evitar la omisión de algún aspecto.

Finalmente, debemos precisar que el servicio corresponde a una determinada carga de trabajo de horas hombre, siendo el servicio a precios unitarios en vista a que no se puede predecir el número exacto de sistemas, ya que durante el servicio se dan de baja y alta sistemas de estaciones de bombeo.

Se precisa que el valor referencial se ha obtenido en conformidad a los Artículos 13º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y 27º de la Ley de Contrataciones del Estado, que señala que el valor referencial será determinado sobre la base de un estudio de posibilidades de precios y condiciones que ofrece el mercado, a partir de las especificaciones técnicas o términos de referencia”.

Al respecto, el artículo 13 del Reglamento establece que el valor referencial es el monto determinado por el órgano encargado de las contrataciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Ley, como resultado del estudio de posibilidades que ofrece el mercado. El valor referencial se calculará incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar.

Con relación a la Observación Nº 32, cabe indicar que, la Ley Nº 29351 está referida a la reducción de los costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, mientras que la Ley de Productividad y Competitividad Laboral está referida al fomento del empleo, sin embargo, en la medida que el recurrente al formular su observación ha empleado los referidos dispositivos legales indistintamente, no se advierte en estricto cuál es la pretensión del observante, y siendo responsabilidad de la Entidad la determinación del valor referencial, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la referida observación.

Respecto de la Observación Nº 33, cabe señalar que, siendo responsabilidad de la Entidad la determinación del valor referencial, que el Comité Especial ha señalado en el pliego absolutorio de observaciones que el valor referencial del presente proceso ha sido calculado teniendo en consideración los términos de referencia del servicio a contratar y en tanto la pretensión del observante es que se reformule el valor referencial incorporando conceptos conforme a lo que él propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la referida observación.

Sin perjuicio de lo anterior, con ocasión de la integración de Bases, deberá publicarse en el SEACE, bajo responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones, la documentación y/o información que forma parte del estudio de posibilidades que ofrece el mercado que acredite que el valor referencial incluye el pago correspondiente a la persona que reemplazará a los trabajadores que se encuentre de vacaciones durante el periodo correspondiente. En el supuesto que no haya sido considerado el referido concepto en el valor referencial, deberá elaborarse y registrarse en el SEACE un informe técnico y/o legal en el cual se sustente las razones por las cuales no se incorporó el mencionado concepto.

2.2 Observante:	ENERLETRIC INGENIEROS S.A.C.

Observaciones Nº 37 y 38:	Contra la forma de acreditación del factor “Cumplimiento del servicio”

Mediante la Observación Nº 37, elobservante cuestionó que en el literal b) de la documentación facultativa de la propuesta técnica se haya previsto que la documentación para acreditar el factor “Cumplimiento del servicio” indique de manera expresa que la prestación se realizó sin incurrir en penalidades, por considerar que dicha mención no sería necesaria, por lo que solicita que suprima la indicación expresa de que la prestación se efectuó sin incurrir en penalidades.

A través de la Observación Nº 38, el observante cuestionó que en el literal b) de la documentación facultativa de la propuesta técnica, referido al factor “Cumplimiento del servicio”, se requiera adjuntar la respectiva liquidación y/o conformidad del servicio, por considerar que solicitar la respectiva liquidación del servicio sería desproporcionado con relación a la documentación para acreditar que el servicio se efectuó sin incurrir en penalidades, y que la normativa de contrataciones del Estado no establece otro tipo de documentación adicional a lo establecido para acreditar el cumplimiento de la prestación (certificados, constancias o cualquier documento en el que conste o se certifique que el servicio presentado para acreditar la experiencia fue ejecutado sin penalidades), por lo que se colige que su pretensión es que se suprima la obligación de presentar la liquidación y/o conformidad del servicio para acreditar el mencionado factor de evaluación.

Pronunciamiento

Sobre el particular, en el literal b) de la documentación facultativa de la propuesta técnica se ha previsto lo siguiente:

“Cumplimiento del servicio, certificados o constancias que acrediten que el servicio se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades (para la acreditación del cumplimiento del servicio) tales certificados o constancias deberán referirse a los servicios que se presentarán para acreditar la experiencia del postor.

En el caso que los certificados o constancias de servicios presentados por el postor no indiquen expresamente que no se ha incurrido en penalidades, los postores deberán adjuntar la respectiva  liquidación y/o conformidad del servicio, en el cual se desprenda claramente  que los certificados o constancias corresponden a los servicios presentados como experiencia del postor y fueron realizados sin penalidades”.

(El subrayado es agregado).

Adicionalmente, en el Capítulo IV de las Bases respecto del factor “Cumplimiento del servicio” se requiere la siguiente documentación:

“Mediante la presentación de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

- La identificación del contrato u orden de servicio, indicando como mínimo su objeto.

- El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

- Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato”.

Respecto de la Observación Nº 37, el Comité Especial al absolverla señaló que “necesariamente el documento que presenten para acreditar el factor de evaluación cumplimiento del servicio deberá señalar que no ha incurrido en penalidades, en vista que el Comité Especial evalúa objetivamente”. (El subrayado es agregado).

Con relación a la Observación Nº 38, el Comité Especial al absolverla remite a la absolución de la Observación Nº 37 del participante enerletric ingenieros s.A.C.

Por su parte, en el Informe Técnico Nº 002-2013-CE remitido por la Entidad para la emisión del pronunciamiento el Comité Especial indicó que “El artículo 45 del Reglamento, en el acápite 2), literal a) expresamente señala que el factor cumplimiento del servicio el cual se evaluará en función al número de certificados o constancias que acrediten que aquél que se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades (…)”.

Al respecto, el literal a) del artículo 45 del Reglamento establece que el factor referido al cumplimiento del servicio se evaluará en función al número de certificados o constancias que acrediten que el servicio se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) servicios.

Adicionalmente, las Bases estándar de Concurso Público para la contratación de servicios o para consultoría en general establecen que:

“Mediante la presentación de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

- La identificación del contrato u orden de servicio, indicando como mínimo su objeto.

- El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

- Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato”.

(El subrayado es agregado).

En ese sentido, en la medida que la documentación requerida en el literal b) de la documentación facultativa difiere de lo señalado en el Capítulo IV respecto a los documentos que se requerirán para a acreditar el factor de evaluación “Cumplimiento del servicio”, a efectos de uniformizar la documentación que servirá para acreditar el referido factor y que ésta resulte acorde con lo dispuesto por las Bases estándar y conforme con lo previsto en el Capítulo IV de las Bases, deberá precisarse en el literal b) de la documentación facultativa de la propuesta técnica que el mencionado factor de evaluación se acreditará mediante la presentación de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente: i) La identificación del contrato u orden de servicio, indicando como mínimo su objeto, ii) El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual, y iii) Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

Por tanto, si bien es responsabilidad del Comité Especial la determinación de los documentos que sirven para acreditar el factor “Cumplimiento del servicio”, en la medida que al integrar las Bases deberá precisarse una única y misma documentación para acreditar el referido factor de evaluación, de modo tal que aquélla resulte acorde a lo dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado y lo establecido en las Bases Estándar conforme a lo expuesto anteriormente, resultando innecesario quelos documentos presentados para acreditar el mencionado factor indiquen expresamente que no se incurrió en penalidades, así como también la presentación de la liquidación del servicio en caso que tales documentos no señalen expresamente que no se incurrió en penalidad, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGERlas Observaciones Nº 37 y 38.

En consecuencia, con motivo de la integración de Bases, deberá eliminarse del literal b) de la documentación facultativa de la propuesta técnica la exigencia de que los documentos presentados para acreditar el factor “Cumplimiento del servicio” indiquen expresamente que no se incurrió en penalidades, así como también la presentación de la liquidación del servicio en caso que dichos documentos no señalen expresamente que no se incurrió en penalidad.

Observación Nº 39:	Contra el factor “Cumplimiento del servicio”

Mediante el primer extremo de la presente observación, el observante cuestionó la metodología prevista en el factor “Cumplimiento del servicio”, por considerar que no resultaría cierto que las constancias y/o certificados a presentarse para acreditar que la prestación del serviciose ejecutó sin incurrir en penalidades garanticen la calidad de dicha prestación, debido a que las empresas del Estado sin un análisis de causal imponen penalidades por incumplimiento del servicio sin ver que la causa principal no es de responsabilidad operativa del postor, sino responsabilidad externa o responsabilidad compartida con la misma empresa, máxime si dichas penalidades se imponen por montos que ni siquiera superan el 0.05% del monto del contrato, por lo que solicita que se elimine la mencionada metodología de evaluación, o que se considere penalidad por incumplimiento del servicio a la penalidad que supere el 0.05% del monto del contrato.

A través del segundo extremo de la presente observación, el observante solicita que se permita presentar conformidades de servicio de periodicidad mensual para acreditar el cumplimiento de la prestación del servicio contratado.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del Capítulo IV de las Bases, se aprecia que se ha previsto el siguiente factor de evaluación:

B.	CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO		MÁXIMO 10 PUNTOS

Criterio:

Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de los servicios presentados para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:

Mediante la presentación de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

- La identificación del contrato u orden de servicio, indicando como mínimo su objeto.

- El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

- Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación:

PCP	= PF x CBC

NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.

PF  = Puntaje máximo al postor, que para el presente factor es de 10 Puntos.

NC = Número de contrataciones que el postor haya presentado el postor para acreditar su experiencia en la especialidad y/o actividad, y  que el Comité Especial haya validado para computar aquella experiencia, por tanto las contrataciones no validadas no serán consideradas para este factor NC. (Máximo 10 contrataciones)

CBC = Número de constancias de buen cumplimiento de la prestación y que acredite objetivamente que se brindó sin incurrir en penalidades. Las constancias que se computen en este factor BC deberán estar referidas necesariamente a las contrataciones que el postor haya presentado para acreditar su experiencia en la especialidad y que el Comité Especial haya validado para computar aquella experiencia. (máximo 10 constancias)”.

Ahora bien, al absolver la presente observación, el Comité Especial indicó que “la norma vigente en la materia no diferencia el tipo de penalidad que será considerada para la evaluación, por tanto se considerará las penalidades sin diferenciar si corresponden por mora en la ejecución de la prestación u otras penalidades amparadas en el Artículo 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, En consecuencia, el Comité Especial no puede sustraerse de aquel mandato normativo ni hacer distingos sobre aspectos en los cuales la norma no distingue”.

Respecto del primer extremo de la presente observación, cabe precisar que, el literal a) del artículo 45 del Reglamento establece que el factor referido al cumplimiento del servicio se evaluará en función al número de certificados o constancias que acrediten que el servicio se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) servicios.

Adicionalmente, debe tenerse presente que, si bien el artículo 45 del Reglamento indica que la evaluación debe efectuarse en función del número de constancias o certificados que acrediten que los servicios presentados para acreditar la experiencia del postor se ejecutaron sin incurrir en penalidades, siempre que no se exija más de diez (10) documentos para otorgar el máximo puntaje, del citado artículo se desprende que la normativa en materia de contrataciones del Estado ha establecido un correlato entre la documentación presentada para acreditar la experiencia del postor y la presentada para acreditar el factor referido al cumplimiento de la prestación.

De esto último, debemos inferir que la vinculación exigida está sustentada en que, para la normativa, no sólo es importante determinar la experiencia del postor en determinada actividad sino que, además, resulta trascendente que la experiencia que determinará su elección como proveedor, haya sido adquirida a través de prestaciones ejecutadas de manera eficiente y diligente. Por tanto, lo que persigue la normativa con el factor relacionado con el comportamiento en las prestaciones ejecutadas no es evaluar el número de relaciones contractuales en las que participó el postor (ya que ello es evaluado por el factor experiencia), ni tampoco su comportamiento en general, sino el comportamiento en las prestaciones que este emplee para que su propuesta sea considerada la más adecuada para satisfacer las necesidades de la Entidad.

En ese sentido, siendo que la metodología prevista en las Bases para el factor de evaluación “Cumplimiento del servicio” resulta acorde a lo dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado conforme a lo señalado anteriormente y a lo establecido en las Bases Estándar, y en tanto que la pretensión del observante es que se elimine y/o modifique dicha metodología conforme a lo que él propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el primer extremo de la presente observación.

Con relación al segundo extremo de la presente observación, cabe indicar que, el artículo 178 del Reglamento señala que “otorgada la conformidad de la prestación, el órgano de administración o el funcionario designado expresamente por la Entidad es el único autorizado para otorgar al contratista, de oficio o a pedido de parte, una constancia que deberá precisar, como mínimo, la identificación del objeto del contrato, el monto correspondiente y las penalidades en que hubiera incurrido el contratista”. (El subrayado es agregado).

Por tanto, toda vez que al integrar las Bases deberá señalarse una única y misma documentación para acreditar el factor de evaluación “Cumplimiento del servicio”, de modo tal que aquélla resulte acorde a lo dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado y lo previsto en las Bases Estándar conforme a lo expuesto en párrafos anteriores, y en tanto que el observante pretende que se permita presentar conformidades de servicio de periodicidad mensual, documentos que per se no resultarían idóneos para acreditar el cumplimiento del referido factor de evaluación, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el segundo extremo de la presente observación.

Sin perjuicio de lo señalado, cabe destacar que el artículo 45 del Reglamento establece que en el factor de evaluación "Cumplimiento del servicio" se evaluarán los certificados o constancias referidas a los servicios que se presentaron para acreditar la experiencia del postor y, siendo que en el factor de evaluación "Experiencia del postor" el postor podrá acreditar su experiencia, en el caso de los servicios de ejecución periódica, con la parte que haya sido ejecutada hasta la fecha de presentación de propuestas, resulta razonable que en el factor de evaluación "Cumplimiento del servicio" se permita la posibilidad de presentar constancias o certificados que acrediten que el periodo ejecutado presentado para acreditar la experiencia del postor, en los casos de servicios de ejecución periódica, hayan sido efectuados sin incurrir en penalidad. En ese sentido, dicho aspecto deberá ser precisado con ocasión de la integración de Bases.

Observación Nº 41:	Contra el valor referencial

Mediante el primer extremo de la presente observación, el observante cuestionó que al absolver la Consulta Nº 17 del participante CONCYSSA S.A., se haya publicadola estructura de gastos generales del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, de la cual se desprende que el valor del ítem Nº 1 “Alquiler Camioneta inc Chofer + comb + comunicación Ing. Sup, Seg, Mat” y del ítem Nº 2  “Alquiler Camioneta inc Chofer + comb + comunicación SEDAPAL” no están de acuerdo alosprecios reales del mercado, debido a quetomando el valor mínimo de alquiler de la camioneta el costo total en promedio para las unidades móviles incluido el chofer y su combustible es de S/. 5,325.00, y que debe considerarse el alquiler mensual de la camioneta ya que los proveedores no alquilan sus unidades por días u horas, por lo que se colige que su pretensión es que reformule el valor referencial, a efectos de que los conceptos anteriormente mencionados se encuentren acordes a los precios del mercado.

Pronunciamiento

Sobre el particular, del archivo denominado “Estructura”, publicado con ocasión del pliego de absolución de consultas, se aprecia que se publicó el desagregado de gastos generales, del cual se desprende que el costo mensual por el alquiler de la camioneta correspondiente al ingeniero supervisor y SEDAPAL es deS/. 4 267.34 y S/. 3 610.83, respectivamente.

Ahora bien, al absolver la presente observación, el Comité Especial señaló lo siguiente:

“En mérito al Memorando N° 150-2014-ESGe, El Comité Especial,

Para el cálculo de vehículos con conducción el cual incluye Conductor, combustible, y el medio de comunicación digital, se efectuó considerando como costo por hora S/. 20.52 (fuente comparativo de procesos anteriores con SEDAPAL y cotizaciones realizadas por proveedores del rubro).

S/. 20.52 x 26 días x 8 horas = S/. 4,267.34

S/. 20.52 x 22 días x 8 horas = S/. 3, 610.83

Es preciso señalar que SEDAPAL periódicamente viene convocando procesos referidos a la contratación de camionetas con conducción y que solo para el ítem N° 07 del Concurso Público N° 0034-2012-SEDAPAL, cuya buena pro fue el 2013, para Camionetas Pick Up Doble Cabina, el ganador de la buena pro ofertó S/. 17,81 la H-M sin incluir IGV, importe muy por debajo de los considerados en el cálculo antes indicado”.

Al respecto, el artículo 13 del Reglamento establece que el valor referencial es el monto determinado por el órgano encargado de las contrataciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Ley, como resultado del estudio de posibilidades que ofrece el mercado. El valor referencial se calculará incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar.

En esa medida, siendo responsabilidad de la Entidad la determinación del valor referencial, que el Comité Especial ha señalado en el pliego absolutorio de observaciones que el costo correspondiente al alquiler de las camionetas ha sido calculado teniendo en consideración procesos anteriores convocados por SEDAPAL y cotizaciones remitidas por proveedores del rubro,y en tanto la pretensión del observante es que se reformule el valor referencial, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el referido extremo de la presente observación.

Sin perjuicio de lo anterior, en virtud del Principio de Transparencia contemplado en el artículo 4 de la Ley, con motivo de la integración de Bases, deberá publicarse en el SEACE la documentación y/o información que forma parte del estudio de posibilidades que ofrece el mercado dela que se desprenda que el valor referencial refleja el precio por el alquiler de las camionetas que el mercado pretende recibir por el servicio requerido.

Cabe acotar que la información registrada tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido será responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del órgano encargado de las contrataciones, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Adicionalmente, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

3. 	CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Colegiatura y habilitación de los profesionales

En losliterales f.1, g.1 e i.1 de la documentación obligatoria de la propuesta técnicase ha previsto que los profesionales presenten la “colegiatura” y que la “habilitación será presentada al inicio del servicio al Equipo de Operación y Mantenimiento Electromecánico de Aguas Residuales”.

Al respecto, cabe precisar que, mediante el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, en atención a los Principios de Economía y Libre Concurrencia y Competencia, se estableció el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria que dispuso que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero; no obstante, lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

En ese sentido, no corresponde exigir que el personal propuesto se encuentre colegiado y habilitado para la presentación de las propuestas ni en otro momento distinto al inicio de la participación efectiva del profesional durante la ejecución contractual; por lo que, con ocasión de la integración de Bases, deberá:

i)	Suprimirse cualquier regulación de las Bases (literales f.1, g.1 e i.1 de la documentación obligatoria de la propuesta técnica) que exija la acreditación (lo que incluye también a las declaraciones juradas) de la colegiatura y habilidad de los profesionales ofertados en la presentación de propuestas o suscripción del contrato, en tanto que ello sólo resulta exigible y relevante para el inicio efectivo de su participación en el contrato,

ii)	Indicarse que la experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, esto es, colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional,

iii)	La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, según el ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

  - Forma de acreditación de la experiencia de los profesionales

En los literales f.2, g.2, h.2 e i.1 de la documentación obligatoria de la propuesta técnica, en los literales c.1, d.1, e.1 y f.1 de la documentación facultativa de la propuesta técnicay en los Capítulos III y IV de las Bases deberá precisarse que la experiencia de los profesionales podrá verificarse con la presentación de i) contratos con su respectiva conformidad o 
ii) constancias o iii) certificados o iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto, no siendo válida cualquier regulación de las Bases que se oponga a lo señalado anteriormente, de conformidad con lo señalado en el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento 
Nº 723-2013/DSU.

  - Experiencia del ingeniero supervisor

Sobre el particular, de la revisión del literal f.2 de la documentación obligatoria de la propuesta técnica, en el literal c.1 de la documentación facultativa de la propuesta técnica y del numeral 1) del acápite “Requerimientos mínimos del personal asignado al servicio” del Capítulo III de las Bases, se advierte que se ha previsto que el ingeniero supervisor cuente con experiencia en la “dirección y/o ejecución y/o supervisión de actividades de operación y/o mantenimiento y/o instalación y/o rehabilitación de sistemas de bombeo y/o mecánico y/o eléctricos”.

Ahora bien, en el Capítulo IV de las Bases se contempla que el ingeniero supervisor acredite experiencia en la “dirección y/o ejecución y/o supervisión de actividades materia del presente Concurso o en actividades de operación y/o instalación y/o rehabilitación de sistemas mecánicos y/o eléctricos”.

Al respecto, a efectos de que se uniformice y exista concordancia entre las actividades en las cuales debe tener experiencia el ingeniero supervisor como requerimiento técnico mínimo y la experiencia sujeta a evaluación en el factor respectivo, deberá precisarse en el literal f.2 de la documentación obligatoria de la propuesta técnica, el literal c.1 de la documentación facultativa de la propuesta técnica, en el numeral 1) del acápite “Requerimientos mínimos del personal asignado al servicio” del Capítulo III de las Bases y en el factor “Ingeniero supervisor” del Capítulo IV de las Bases una única y misma lista de actividades en las que debe acreditar experiencia el ingeniero supervisor.

- CONCLUSIONES

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las  Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 11 de marzo de 2014

LLL/MCB.

Modificado mediante Ley Nº 29873.

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2012. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2013. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe