PRONUNCIAMIENTO N° 282-2014/DSU

Entidad:		Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. – EMAPE S.A.

Asunto: 		Licitación Pública N° 0001-2014-EMAPE/CE, convocada para la contratación de la ejecución de la obra: "Ampliación de la avenida Universitaria, tramo Av. Caudivilla – Av. Manuel Prado, distrito de Carabayllo – Lima".

- ANTECEDENTES

A través del Oficio N° 002-2014-EMAPE/LP-0001-2014-EMAPE/CE, recibido el 26.FEB.2014, subsanado mediante el Oficio N° 003-2014-EMAPE/LP-0001-2014-EMAPE/CE, recibido el 27.FEB.2014, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las siete (7) observaciones y los cuatro (4) cuestionamientos formulados por el participante K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A., un (1) cuestionamiento formulado por el participante ER CONSTRUCCIONES E.I.R.L. y los cuatro (4) cuestionamientos formulados por el participante INGENIERÍA MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCIONES S.A.C., así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Por tanto, en la medida que las Observaciones N° 1, N° 6 y N° 7 del participante K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A. fueron acogidas, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ellas. Asimismo, tampoco corresponde pronunciarse respecto de la Observación N° 5, toda vez que ella constituye una solicitud de precisión, aspecto que en estricto califica como consulta.

Asimismo, en la medida que la Observación N° 2 del participante K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A. fue parcialmente acogida, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto del extremo acogido.

Además, si bien en el pliego absolutorio de observaciones el Comité Especial señaló que acogía parcialmente la Observación N° 4 del participante K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A., de la lectura de la respuesta otorgada por el Comité Especial, se advierte que, en realidad, no fueron acogidas, por lo que corresponderá pronunciarse al respecto.

A través del Cuestionamiento N° 1, el participante K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A. habría pretendido efectuar una observación extemporánea, por lo que, no corresponde pronunciarse al respecto.

En cuanto a los Cuestionamientos N° 2 y N° 3 del participante K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A., éstos están referidos a sus Observaciones N° 3 y N° 4 respectivamente, las cuales no fueron acogidas, por lo que sólo se hará referencia a las citadas observaciones.

En el caso del Cuestionamiento N° 4 del participante K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A., éste está referido a su Observación N° 5, la cual, en estricto, es una consulta, por lo que no corresponde pronunciarse al respecto, al no encontrarse acorde con los supuestos previstos en el artículo 58 del Reglamento.

El Cuestionamiento N° 1 del participante INGENIERÍA MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCIONES S.A.C. está referido a la Observación N° 1 del participante CONSTRUCTORA J.J. MARAÑÓN E.I.R.L., la cual no fue acogida, lo cual no se encuentra dentro los supuestos previstos en el artículo 58 del Reglamento, por lo que, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de éste.

Adicionalmente, mediante un extremo del Cuestionamiento N° 2, el participante INGENIERÍA MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCIONES S.A.C. habría pretendido efectuar una observación extemporánea, por lo que, no corresponde pronunciarse al respecto.

De otro lado, dado que un extremo del Cuestionamiento N° 2 del participante INGENIERÍA MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCIONES S.A.C. constituye una consulta y/o solicitud de información, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Finalmente, el Cuestionamiento N° 3 del participante INGENIERÍA MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCIONES S.A.C. está referido al extremo no acogido de la Observación N° 3 del participante CONTRATISTAS GENERALES COTOMAR DEL PERÚ S.A.C., por lo que, este Organismo Supervisor tampoco se pronunciará respecto de éste.

Todo ello sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

2.1. Observante:	K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Observación N° 2:	Contra el personal propuesto.

Mediante el extremo no acogido de la Observación N° 2, el recurrente solicita suprimir la participación del especialista en suelos y pavimentos y del especialista en seguridad y salud, para lo cual sostiene que en la elaboración del valor referencial del presente proceso no se ha considerado la participación de estos profesionales, según se aprecia en el desagregado de gastos generales del presupuesto.

Pronunciamiento

De la revisión del pliego absolutorio de observaciones, se advierte que se señaló lo siguiente:

(...) y se puede apreciar, a continuación, en el Ítem 1.03 la inclusión de dos (2) Asistentes de Ingeniería.

(...)

| CARGO | PROFESIÓN | EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD |
| --- | --- | --- |
| Asistente de Ingeniería | Ingeniería Civil | Bachiller o Ingeniero, con 18 meses de experiencia en la especialidad de suelos y pavimentos en obras similares (*) |
| Asistente de Ingeniería | Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial o Ingeniería de Minas | Bachiller o Ingeniero, con 12 meses de experiencia en Seguridad y Salud, con experiencia a nivel de ejecución de obras similares (*) |

(...)

El artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Al respecto, corresponde señalar que, es facultad del área usuaria de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y por ende, de los profesionales propuestos, con la única condición que dichos profesionales se encuentren considerados en el presupuesto.

Ahora bien, en la etapa de absolución de observaciones, se aprecia que el Comité Especial aclaró que los cuestionados especialistas sí se han considerado en el desagregado de gastos generales del presupuesto en calidad de "asistentes de ingeniería".

Por tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y que la pretensión del recurrente es que se suprima la participación de los citados profesionales pese a haber sido considerados en el presupuesto, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER este extremo de la Observación N° 2. No obstante lo anterior, con motivo de la integración de las Bases, deberá corregirse la experiencia del asistente especialista en seguridad y salud, toda vez que por las funciones y labores que realiza en toda obra, la experiencia con la que cuenta puede ser en función a "obras en general", y no exclusivamente, a obras similares, por lo que dicho aspecto deberá considerarse tanto en los requerimientos técnicos mínimos como en los factores de evaluación.

Cabe acotar que la información registrada tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido será responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas, siendo que, corresponderá suprimir todo aquello que no llegase a sustentarse o de ser el caso, reformular sus perfiles.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observación N° 3:	Contra la acreditación de la experiencia del postor.

Mediante la Observación N° 3, el recurrente cuestiona que en los factores de evaluación de Experiencia en obras en general y Experiencia en obras similares no se ha estipulado que las obras a ser presentadas pueden actualizarse.

Por tanto, en virtud a los Principios de Libre Concurrencia y Competencia y de Trato Justo e Igualitario de la Ley, solicita que los montos solicitados en dichos factores de evaluación se puedan actualizar empleando los Índices de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana a la fecha de la liquidación de obra y a la fecha del valor referencial del presente proceso de selección.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que, en efecto, no se ha definido la actualización los montos facturados acumulados presentados para acreditar la experiencia del postor en obras en general y en obras similares.

Al respecto, partiendo de la idea que la experiencia es la destreza obtenida por la práctica reiterada de una actividad, cuando se requiere que los postores acrediten determinada experiencia, lo que se pretende es elegir a un proveedor que cuente con la destreza suficiente para ejecutar adecuadamente el contrato que se derivará del respectivo proceso de selección. Ahora bien, en el caso de los agentes de mercado, la práctica reiterada de una actividad y la complejidad de ésta suele verse reflejada en los montos facturados, por lo que tal ha sido el criterio elegido por la normativa para cuantificar la experiencia de los postores.

Ahora bien, si consideramos que el costo de una obra es el reflejo de su complejidad y un indicador de la experiencia obtenida por el postor que la ejecutó, las Bases deben incluir mecanismos que permitan comparar adecuadamente éstas. Al respecto, en efecto, debe tenerse en cuenta que el costo de una obra ejecutada hace, por ejemplo, seis (6) años, será distinto al costo de una obra, idéntica en todos sus aspectos, pero ejecutada hace dos (2) años, por lo que si no se incorporan mecanismos que permitan compararlas adecuadamente, tendríamos que afirmar que la experiencia obtenida por el que ejecutó la primera obra es distinta a la que obtuvo quien ejecutó la segunda.

No obstante, dado que es responsabilidad del Comité Especial establecer el procedimiento de la referida actualización y que el recurrente ha pretendido que se efectúe del modo que él propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 3.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, a fin de permitir una comparación adecuada de la experiencia que ostenta cada uno de los postores, con motivo de la integración de las Bases, deberá (i) indicarse en las Bases el procedimiento o método como se actualizará el costo de las obras ejecutadas por los postores y, (ii) precisarse desde qué fecha hasta qué fecha se actualizarán los montos facturados acumulados, tanto para acreditar la experiencia del postor en obras en general en el respectivo factor de evaluación, como para acreditar la experiencia del postor en obras similares, en los requerimientos técnicos mínimos y en los factores de evaluación.

Observación N° 4:	Contra el cómputo de la experiencia para acreditar la experiencia del postor en obras en general y en obras similares.

Mediante la Observación N° 4, el recurrente cuestiona que en los factores de evaluación de Experiencia en obras en general y Experiencia en obras similares no se ha estipulado la fecha de inicio de cómputo para que las obras en general y/o similares sean consideradas como válidas.

Por tanto, en virtud de la Resolución N° 2435-2013-TC-S3, solicita que se indique en las bases que la experiencia válida del postor en la ejecución de obras en general y obras similares será computada desde la fecha del acta de recepción de obra.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases y considerando el pliego absolutorio de observaciones, se advierte que, en los factores de evaluación, se ha establecido lo siguiente:

A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL

Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de, NO MAYOR A SEIS (6) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a CINCO (5) veces el valor referencial. Contabilizando desde el INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

(...)

B. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo, NO MAYOR A CUATRO (4) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a 1 vez el valor referencial. Contabilizando desde el INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

Sobre el particular, en la Resolución N° 2435-2013-TC-S3, OSCE ha señalado que la experiencia se adquiere por la reiteración de determinada conducta en el tiempo; es decir, por la habitual transacción del bien, servicio u obra que constituye el giro del negocio del contratista en el mercado.

En ese sentido, en el entendido que la experiencia es la destreza obtenida por la práctica reiterada en la provisión de bienes, prestación de servicios y/o la ejecución de obras que podrán exhibir los proveedores que participan en los distintos procesos de selección regulados en la Ley y el Reglamento, es decir, la habitual prestación, en el mercado, del bien, servicio u obra que constituye el giro del negocio del proveedor, la experiencia es definida como la “práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo”, por lo que se desprende que la experiencia, en un determinado ámbito, proviene de la reiteración de una conducta en el tiempo.

En tal sentido, no podría considerarse la antigüedad de la experiencia presentada solo a partir de la fecha de suscripción del contrato o inicio de ejecución de obra, pues ello significaría soslayar el hecho que la experiencia de un proveedor no se adquiere solo con la suscripción de un contrato sino con la ejecución a conformidad de las prestaciones contenidas en éste.

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la Observación N° 4, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse que para contabilizar la antigüedad de las experiencias obtenidas por el postor para acreditar los factores de evaluación, no se tomará en cuenta la fecha de inicio de ejecución de obra (de cada experiencia), sino la fecha de término de obra; siendo que, ello también deberá reflejarse en los Anexos N° 7 y N° 8.

2.2. Recurrente:	ER CONSTRUCCIONES E.I.R.L.

Cuestionamiento Único	Contra la absolución de la Observación Nº 1 formulada por el participante OMEGA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C.

El recurrente cuestiona que, al absolver la Observación Nº 1 del participante Omega  Constructores y Consultores S.A.C., el Comité Especial estaría restringiendo la participación de proveedores, excediendo sus facultades y actuando contrariamente a los Principios de las Contrataciones públicas, toda vez que habría incluido el requisito de contar con capacitación en impacto ambiental para el residente de obra y para el especialista en suelos y pavimentos, en el subfactor de evaluación Calificaciones del personal profesional propuesto.

Por tanto, solicita que se supriman dichas capacitaciones.

Pronunciamiento

De la revisión del pliego absolutorio de observaciones, se advierte que, entre otros aspectos, al acoger la Observación N° 1 del participante Omega  Constructores y Consultores S.A.C., se ha añadido la solicitud de contar con capacitación en impacto vial tanto para el residente de obra como para el especialista en suelos y pavimentos.

De acuerdo con el artículo 43 del Reglamento, resulta de competencia del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, los que deben ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Además, cabe precisar que, la normativa de contrataciones vigente ha previsto que se formulen consultas y observaciones a las Bases, justamente con el fin de rectificar los errores que pudiesen advertirse en las Bases y/o en el expediente técnico que forma parte de las mismas, a raíz de las consultas y observaciones que formulen los participantes.

Asimismo, cabe señalar que, no se ha afectado el derecho de los participantes al efectuarse rectificaciones en las Bases, toda vez que todo participante puede optar por solicitar la elevación de las observaciones en el plazo previsto en el Reglamento.

En virtud de lo expuesto, considerando que es responsabilidad del Comité Especial establecer los factores de evaluación y que el recurrente ha pretendido que cierta capacitación sea suprimida, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el cuestionamiento formulado.

Sin perjuicio de lo expuesto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrarse en el SEACE, un informe en el que se sustente qué actividades y/o funciones del residente de obra y del especialista en suelos y pavimentos requerirían, para su mejor ejecución, de contar con capacitación en impacto ambiental.

2.3. Recurrente:	INGENIERÍA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCIÓN S.A.C.

Cuestionamiento Nº 2	Contra la absolución de la Observación Nº 1 formulada por el participante OMEGA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C.

El recurrente cuestiona que, al absolver la Observación Nº 2 del participante Omega  Constructores y Consultores S.A.C., el Comité Especial haya dispuesto que dos (2) profesionales cuenten con capacitación en impacto vial en el subfactor de evaluación Calificaciones del personal profesional propuesto, dado que ello restringe la participación de postores, beneficiando sólo al citado participante y contraviene el artículo 43 del Reglamento.

Pronunciamiento

Al respecto, dado que este cuestionamiento ha sido abordado al pronunciarnos sobre el Cuestionamiento único presentado por del participante ER CONSTRUCCIONES E.I.R.L., este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

Cuestionamiento Nº 4	Contra la absolución de la Observación Nº 1 formulada por el participante K & G CONSTRATISTAS GENERALES S.A.

El recurrente cuestiona que la absolución de la Observación Nº 1 del participante K & G Contratistas Generales S.A. sería contradictoria a la absolución de la Consulta Nº 2 del participante Contratistas Generales Cotomar del Perú S.A.C., ya que el primero habría observado la acreditación de la experiencia mínima en ejecución de obras similares y el comité especial habría acogido la observación en base a la definición de obras similares que no fue materia de observación y, de otro lado, al absolver la citada consulta se había precisado que para la admisión de las propuestas, los contratos no tendrán fechas límites o máximos de antigüedad ni montos mínimos del valor referencial.

Por tanto, solicita: "se deberá de hacer la precisión sobre la acreditación de la experiencia mínima de los postores" (se entiende que el recurrente pretende que se mantenga lo establecido en el pliego absolutorio de consultas, dejándose sin efecto el porcentaje mínimo de 15% para acreditar la experiencia mínima del postor en obras similares).

Pronunciamiento

En el pliego absolutorio de consultas, el Comité Especial había señalado en dos (2) extremos que para acreditar la experiencia mínima del postor "los contratos no tendrán fechas límites o máximos de antigüedad y montos mínimos del valor referencial, para su admisión"; sin embargo, a través del pliego absolutorio de observaciones, en efecto, se efectuaron cambios en cuanto a la experiencia mínima del postor, por lo que, considerando ambos pliegos absolutorios ha quedado establecido que:

5. REQUISITOS MÍNIMOS DEL POSTOR

(...)

- El postor deberá acreditar la experiencia mínima en ejecución de obras similares, por un valor no menor a un (01) valor referencial. (...)

Los contratos no tendrán fechas límites o máximos de antigüedad (esto, según el pliego absolutorio de consultas).

Se considerará Obra Similar: La Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Ampliación, Reparación y Remodelación de Vías Urbanas a nivel de asfalto y/o pavimentos de concreto y/o corredores viales, vías expresas y/o vías en urbanizaciones; considerándose también intercambios viales y/o pasos a desnivel, cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial.

(...)

- EL MONTO ADICIONAL que supere lo solicitado para acreditar los Requerimientos Técnicos Mínimos, podrá ser considerado para acreditar los Criterios de Evaluación.

(El subrayado es agregado.)

Tal como se señalara anteriormente, la normativa de contrataciones vigente ha previsto que se formulen consultas y observaciones a las Bases, justamente con el fin de rectificar los errores que pudiesen advertirse en las Bases y/o en el expediente técnico que forma parte de las mismas, a raíz de las consultas y observaciones que formulen los participantes.

Asimismo, cabe señalar que, no se ha afectado el derecho de los participantes al efectuarse rectificaciones en las Bases, toda vez que todo participante puede optar por solicitar la elevación de las observaciones en el plazo previsto en el Reglamento.

En el presente caso se aprecia que si bien el pliego absolutorio de consultas se había establecido entre otros aspectos que las experiencias presentadas para acreditar mínima del postor no tendrán un monto mínimo para su admisión; en el pliego absolutorio de observaciones, ello habría sido rectificado, toda vez que al absolver las Observación N° 1 del participante K & G Contratistas Generales S.A. alusiva a la experiencia mínima del postor, se indicó que el "(...) valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial".

Tal como se señalara anteriormente, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

En virtud de lo expuesto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el Cuestionamiento N° 4.

Sin perjuicio de lo expuesto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrarse en el SEACE, el informe del área usuaria en el cual ésta valida y se responsabiliza por las modificaciones efectuadas en cuanto a la experiencia mínima del postor en los requerimientos técnicos mínimos (en virtud a los pliegos absolutorios de consultas y de observaciones).

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a dicha Ley y su Reglamento:

  - Mes del valor referencial.

En el acápite 1.3 del Capítulo I de la Sección Específica se indica que el valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre de 2013. No obstante, de la documentación remitida por la Entidad y del resumen ejecutivo, se aprecia que el valor referencial data del mes de julio de 2013.

Advertida la incongruencia en el mes del valor referencial, con ocasión de la integración de las Bases, deberán corregirse los extremos de las Bases en donde se haya consignado un mes de valor referencial que no corresponde.

  - Propuesta técnica

- En la documentación de presentación obligatoria, se advierte que, además de la declaración jurada de compromiso del ingeniero residente a dedicarse exclusivamente a la obra, se exige otra declaración jurada donde se indique que dicho profesional no se encontrará con otra obra a cargo perteneciente a EMAPE S.A. a la fecha de la suscripción del contrato; siendo que este último requisito resultaría ser excesivo; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse la obligación de presentar esta última declaración jurada.

- Se advierte que, se ha establecido en los requerimientos técnicos mínimos y en la documentación de presentación facultativa formas de acreditar la experiencia del personal propuesto que no están acordes con lo dispuesto por OSCE.

Por tanto, deberán rectificarse todos los extremos de las Bases que correspondan, teniendo en cuenta el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU, en el cual se precisa que, deberá tenerse en consideración que la experiencia del personal propuesto, se podrá acreditar con cualesquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, no siendo válida cualquier regulación de las Bases que resulte contrario a lo señalado. Ello incluye todos los capítulos de la Sección Específica u otro extremo de las Bases.

- Se advierte que la forma de acreditar el factor de evaluación "Cumplimiento de ejecución de obras" establecida en el literal d) de la documentación de presentación facultativa no es congruente con lo establecido en los factores de evaluación consignados en el Capítulo IV de la Sección Específica. En ese sentido, siendo que en este último extremo de las Bases se ha precisado la forma idónea de acreditar el referido factor; con ocasión de la integración de las Bases, se recomienda modificar el referido literal, de modo que exista congruencia con la forma de acreditación establecida en el factor de evaluación de cumplimiento de ejecución de obras.

  - Requisitos para la suscripción del contrato

Se ha precisado que “Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como (…)”, lo cual resulta ser impreciso; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, se recomienda suprimir la citada frase.

  - Adelanto para materiales o insumos

En el acápite 2.9.2 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se ha establecido que se otorgará el cuarenta por ciento (40%) del monto contratado, para adelanto para materiales o insumos; contraviniendo la normatividad vigente, toda vez que, en las Bases debe indicarse que se otorgará "hasta" el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original y, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 188 del Reglamento, es decir, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos, considerándose lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Por tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá efectuarse la precisión correspondiente.

  - Requerimientos técnicos mínimos

- En el numeral 5 de los requerimientos técnicos mínimos se indica la frase "de acuerdo al artículo 47° inciso b).- del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado", no obstante, dicho artículo está referido a los factores de evaluación y no a los requerimientos técnicos mínimos.

Por tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse de los requerimientos técnicos mínimos la citada frase.

- De la respuesta otorgada a la Observación N° 2 del participante K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A., en el pliego absolutorio de observaciones, se desprende que los especialistas en suelos y pavimentos y en seguridad y salud sí han sido considerados en el presupuesto, pero como "asistentes de ingeniería", por tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá ampliarse la experiencia requerida, permitiéndose como válidas las experiencias como "asistente especialista en suelos y pavimentos" y como "asistente especialista en seguridad y salud", respectivamente, tanto en los requerimientos técnicos mínimos como en los factores de evaluación.

- Dadas las funciones y labores que realiza un topógrafo en cualquier tipo de obra, resulta razonable que su experiencia sea exigida en función a obras "en general" y no sólo a "obras similares"; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá reemplazarse la frase "en obras similares" por la frase "en obras en general" en el perfil de dicho especialista.

- Se advierte que en el presupuesto del expediente técnico se han considerado retroexcavadoras "CAT 325DL" y que, al trasladarlo a la relación de maquinaria y equipo mínimo obligatorio éstas se han modificado por retroexcavadoras "CASE 590 SK", deviniendo en incongruente y haciendo alusión a determinadas marcas de equipos.

Además, se advierte que en otros extremos del presupuesto del expediente técnico y de la relación de maquinaria y equipo mínimo obligatorio, también se hacen alusiones a determinadas marcas de equipos (por ejemplo: cargador frontal CAT-930, rodillo vibratorio liso DYNAPAC CA-25).

Al respecto, siendo que, todo ello contraviene la normativa de contrataciones; con ocasión de la integración de las Bases, deberán (i) corregirse las características técnicas de las retroexcavadoras, y (ii) suprimirse toda referencia a marcas de equipos y vehículos tanto de las Bases como del presupuesto del expediente técnico.

  - Factores de evaluación

- En el factor de evaluación Experiencia en obras similares, deberá precisarse que, conforme a lo señalado por el Comité Especial en el pliego absolutorio de observaciones, el valor mínimo de cada obra similar debe ser del quince por ciento (15%) del valor referencial, independientemente del porcentaje de participación que tuviese cada integrante de un consorcio.

- En el título del subfactor de evaluación Experiencia del personal profesional propuesto se señala que el máximo puntaje a obtener será de veinte (20) puntos, sin embargo, al efectuar la sumatoria de los puntajes establecidos para cada profesional se advierte que ésta asciende sólo a once (11) puntos; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá corregirse tal incongruencia.

- En el título del subfactor de evaluación Calificaciones del personal profesional propuesto se señala que el máximo puntaje a obtener será de quince (15) puntos, sin embargo, al efectuar la sumatoria de los puntajes establecidos para cada calificación (o capacitación) de los profesionales se advierte que ésta asciende sólo a catorce (14) puntos; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá corregirse tal incongruencia.

- Se advierte que en el subfactor de evaluación Experiencia del personal profesional propuesto se exige a todos los profesionales que necesariamente cuenten con experiencia en "ejecución y supervisión" de obras, lo cual resulta ser restrictivo; siendo lo correcto solicitar la experiencia de los profesionales en sus respectivas especialidades en "ejecución y/o supervisión y/o inspección" de obras.

Por tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberán efectuarse las correcciones pertinentes tanto en los requerimientos técnicos mínimos como en los factores de evaluación.

  - Proforma de Contrato

Con ocasión de la integración de las Bases, o para la firma del Contrato:

- Deberá completarse la totalidad de las Cláusulas de la Proforma de Contrato (Capítulo V), de forma coherente con lo establecido en los otros Capítulos de las Bases.

- Deberá completarse la Cláusula Cuarta de la Proforma de Contrato, indicándose (i) el tipo de moneda, (ii) el periodo de las valorizaciones y (iii) el plazo para pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra (10 días calendario acorde con el numeral 2.11 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases).

- Deberá precisarse el plazo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos en la Cláusula Décimo Tercera de la Proforma de Contrato.

- Considerando que en los requerimientos técnicos mínimos se han establecido otras penalidades distintas a la penalidad por mora, en la Cláusula Décimo Cuarta de la Proforma de Contrato, deberán incorporarse dichas penalidades.

  - Resumen ejecutivo

De la revisión del Formato de Resumen Ejecutivo publicado en la etapa de la convocatoria se advierte que no se ha registrado el desagregado de gastos generales, sino que se ha precisado el monto total por gastos fijos, el monto total por gastos variables y la sumatoria de ambos.

Sin embargo, de la revisión de la documentación remitida con ocasión de la elevación de observaciones a las Bases, se aprecia que el desagregado de gastos generales de forma integral sí habría formado parte del presupuesto del expediente técnico, por lo que, en atención a lo dispuesto en la Directiva Nº 004-2013-OSCE/CD - "Disposiciones sobre el contenido del resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado", con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse en el SEACE el desagregado de gastos generales remitido con ocasión de la elevación de las observaciones a las Bases, sin perjuicio del deslinde de responsabilidades que amerite conforme a lo previsto en el artículo 46 de la Ley.

Cabe acotar que la información registrada tiene carácter de declaración jurada, la cual debe guardar concordancia con la documentación que forma parte del expediente de contratación, bajo responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de las características técnicas.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta las observaciones formuladas en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 12 de marzo de 2014.

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de  Supervisión

VMLL/.

Modificado mediante Ley Nº 29873.

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.

Si bien en el pliego absolutorio de observaciones el Comité Especial señaló que acogía la Observación N° 3 del participante CONTRATISTAS GENERALES COTOMAR DEL PERÚ S.A.C., de la lectura de la respuesta otorgada, se advierte que, en realidad, fue parcialmente acogida.

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2013. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe