PRONUNCIAMIENTO Nº 269-2014/DSU

Entidad:	Gobierno Regional de Cajamarca - Unidad Ejecutora Programas Regionales (PROREGION)

Referencia:	Concurso Público N° 01-2014-GR.CAJ/PROREGION convocado para la contratación del servicio de consultoría "Supervisión para la Ejecución, Recepción y Liquidación de la Obra: Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaén -Cajamarca".

- ANTECEDENTES

Mediante Comunicación s/n, recibida el 24.02.14, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las ocho (8) observaciones formuladas por el participante ALVARO GUSTAVO AMAYA ÁLVAREZ; así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En ese sentido, respecto de las ocho (8) observaciones formuladas por el participante ALVARO GUSTAVO AMAYA ÁLVAREZ, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de las Observaciones N° 2 y 8, toda vez que del pliego absolutorio se advierte que través de las mismas se solicita la modificación del contenido de las Bases, sin sustentar en qué medida los aspectos cuestionados vulneran la normativa de contrataciones públicas, lo cual constituye, en estricto, consultas.

Asimismo, este Organismo Supervisor no se pronunciará acerca de la Observación N° 6, puesto que si bien en el pliego absolutorio el Comité Especial señaló acoger parcialmente dicha observación, de la lectura de aquella se advierte que, en estricto, fue acogida por el Comité Especial.

Todo ello, sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto de aspectos relevantes de las Bases, de conformidad con el artículo 58° de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante: 	ALVARO GUSTAVO AMAYA ÁLVAREZ

Observación Nº 1:          	Contra el perfil del personal propuesto

El participante cuestiona que con ocasión de la absolución de la Consulta N° 1 del participante ELIAS FERNANDO CRUZ ALONSO se haya determinado que el "...especialista en Estructuras debe acreditar en obras similares (hospitales) que además cuenten con cuatro (4) o más niveles", pues sostiene que, en la medida que  la definición de obras similares ya se encuentra establecida en los requerimientos técnicos mínimos, requerir que dicho profesional acredite experiencia en edificaciones de cuatro o más niveles resulta restrictivo. Por lo tanto,  solicita que se elimine el texto "...edificaciones iguales o mayores a cuatro (4) niveles".

Pronunciamiento

De las Bases se advierte que en los requerimientos técnicos mínimos se señala que el Supervisor en la Especialidad de Estructuras deberá contar con no menos de un (1) año de experiencia especializada en la supervisión y/o inspección de la ejecución de obras iguales o similares, edificaciones mayores a cuatro (4) niveles.

Del pliego absolutorio de consultas se advierte que con ocasión de la Consulta N° 1 del participante ELIAS FERNANDO CRUZ ALONSO, aclaró que para el Supervisor en la Especialidad de Estructuras, deberá acreditarse experiencia especializada en la supervisión y/o inspección de la ejecución de obras iguales o similares, edificaciones iguales o mayores a cuatro (4) niveles.

Del pliego absolutorio de observaciones se aprecia que el Comité Especial absolver la presente observación ratificó la experiencia solicitada como requerimientos técnicos mínimos.

En el informe técnico, remitido con ocasión de la elevación de las observaciones, dicho colegiado agregó: "La solicitud de acreditación de la experiencia en edificación igual o mayor a cuatro (4) niveles se justifica por la envergadura de la obra, considerando que es un Hospital Tipo II, donde el sistema estructural difiere de otras estructuras de menor envergadura, siendo además un edificio de 04 niveles".

Al respecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, los cuales cumplen la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de los bienes y servicios requeridos.

De lo expuesto por el Comité Especial se desprende que tales requerimiento técnicos mínimos habrían sido establecidos sobre la base de las necesidades de la Entidad y el alcance de las prestaciones que realizaría dicho profesional durante la ejecución contractual; razón por la cual el área usuaria habría determinado no acceder a lo solicitado por el observante, pues no permitiría satisfacer adecuadamente las necesidades que involucra el objeto de la convocatoria.

Por lo tanto, considerando lo expuesto en los párrafos precedentes, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de lo expuesto, con ocasión de la integración de las Bases, en atención a los Principio de Transparencia y Libre Concurrencia y Competencia, deberá registrarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) la información que evidencie la oferta de profesionales que se encuentren en la posibilidad de ofertar la totalidad de especificaciones técnicas requeridas (perfil, tiempo de experiencia y estudios) para el Supervisor en la Especialidad de Estructuras, incluyendo aquellas que se hayan modificado con ocasión de la absolución de observaciones y considerando lo solicitado por este Organismo Supervisor, tomando en cuenta para ello los honorarios mensuales previstos para cada uno en el desagregado de gastos generales; caso contrario, deberán suprimirse la obligación establecida de acreditar  experiencia con edificaciones iguales o mayores a cuatro niveles a dicho especialista.

Conviene subrayar que la información registrada en el SEACE tiene carácter de declaración jurada, la cual debe guardar concordancia con la documentación que forma parte del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, bajo responsabilidad.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que, en la medida que la definición de las especificaciones técnicas, así como los informes que lo sustentan son responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, en caso de corresponder; no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de las características técnicas.

Observaciones 3, 4, 5  y 7:          	Contra el factor de evaluación " Calificaciones del Personal Propuesto".

El participante:

- A través de la Observación N° 3, cuestiona que en el factor de evaluación "Calificaciones del Personal Propuesto" relacionado con el Especialista en Estructuras se haya previsto, por un lado, en el acápite "B.2.1 Formación Académica" otorgar puntaje aquel que acredite contar con Diplomado en Geotécnica y/o Estructuras, y, por otro lado, en el acápite "B.2.2 Capacitación" se otorgue puntaje aquel que cuenta con un Diplomado en  Estructuras, pues sostiene que no tiene sentido que un profesional estudie dos Diplomado iguales. Por lo tanto, solicita que se suprima al menos la capacitación del punto B.2.1.

- A través de la Observación N° 4, cuestiona que con ocasión de la absolución de la Consulta N° 2 del participante MORILLO TRUJILLO JORGE EDINSON se haya establecido que el Jefe de Supervisión para obtener el máximo puntaje debe contar con una capacitación mínima de treinta (30) horas lectivas en cada uno de los siguientes ítems: Planeamiento y Programación de Obras, Supervisión y Control de Obras, Recepción y Liquidación de Obras, Gestión de Proyectos, pues sostiene que dicho criterio contraviene el artículo 4° de la Ley. Por lo tanto, solicita que se sustituya el texto "en cada uno de los siguientes ítems"  por el texto "en uno de los siguientes ítems".

- A través la Observación N° 5, cuestiona que en el factor de evaluación "Calificaciones del Personal Propuesto" relacionado con el Especialista en Instalaciones Eléctricas se haya previsto otorgar puntaje aquel que acredite contar con "Capacitación Diplomado y/o Curso de Capacitación en Cableado Estructurado, y/o Fabricación de Tableros en Baja Tensión y/o Gestión Preventiva de Seguridad, y/o Higiene Industrial y/o Medio Ambiente con un mínimo de treinta (30) horas lectivas", pues sostiene que  tal requerimiento restringe la participación de profesionales y no garantiza que el profesional cuente con experiencia en su especialidad. Por lo tanto, solicita que se elimine dicho requerimiento.

- A través de la Observación N° 7, cuestiona que en el factor de evaluación "Calificaciones del Personal Propuesto" relacionado con el Especialista en Mecánica de Suelos se haya previsto otorgar puntaje aquel que acredite contar con "Diplomado en Ingeniaría Geotécnica y/o Diplomado en Geotecnia", pues sostiene que tal requerimiento restringe la participación de profesionales y no garantiza que el profesional cuente con experiencia en su especialidad. Por lo tanto, solicita que se elimine dicho requerimiento.

Pronunciamiento

De las Bases se advierte que en el factor de evaluación “Calificaciones del Personal Propuesto” se ha dispuesto calificar la formación académica del personal y la capacitación del mismo.

Así, en el caso de subfactor "Formación Académica" se advierte lo siguiente:

Y, en el caso del subfactor "Capacitaciones" se advierte lo siguiente:

Ahora bien, respecto de la Observación N° 3, del pliego absolutorio de observaciones se advierte que el Comité Especial indicó que en el punto B.2.2 Capacitación, 2. Supervisor en la Especialidad de Estructuras se "...considerará diplomado en geotécnica y/o cursos de capacitación estructura de edificación con mínimo de 30 horas lectivas, mas no el diplomado en estructuras".

En cuanto a la Observación N° 4, cabe precisar que del pliego absolutorio de consultas se advierte que con ocasión de la Consulta N° 2 del participante MORILLO TRUJILLO HORGE EDISON, el Comité Especial aclaró que para obtener el máximo puntaje en el subfactor "B.2.2 Jefe de Supervisión" deberá acreditarse contar con una capacitación mínima de treinta (30) horas lectivas en cada uno de los siguientes ítems: Planeamiento y Programación de Obras, Supervisión y Control de Obras, Recepción y Liquidación de Obras, Gestión de Proyectos; aspecto que fue ratificado en el pliego absolutorio de observaciones y en el informe técnico.

Con relación a las Observaciones N° 5 y 7 se aprecia que el Comité Especial ratificó el criterio de calificación establecido en los factores de evaluación.

Al respecto, en el artículo 43º del Reglamento se establece que es competencia del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, siendo que, en ellos únicamente deben calificarse aquellos aspectos que superen o mejoren el requerimiento mínimo. Cabe acortar que, los mismos deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

De lo expuesto por el Comité Especial se desprende que los factores de evaluación establecidos en el presente caso - incluyendo aquellos cuyos criterios se modificaron y/o aclararon con ocasión de la absolución de las consultas y/u observaciones - tiene por finalidad seleccionar y otorgar puntaje a los postores cuyo perfil del personal propuesto representen un valor agregado respecto a lo mínimo solicitado en los requerimientos técnicos mínimos; razón por la cual dicho colegiado habría determinado no acceder a la totalidad de solicitado por el participante.

Sin embargo, cabe acotar que no se advierte la razonabilidad de considerar en el subfactor "B.2.2 Supervisor en la Especialidad de Estructuras (Ing. Civil)" la capacitación relacionada con el "Diplomado en Geotecnia", ya que dicha capacitación es calificada para el Especialista en Mecánica de Suelos, por lo que correspondería al Comité Especial suprimir tal capacitación del subfactor "B.2.2 Supervisor en la Especialidad de Estructuras (Ing. Civil)"

En ese sentido, toda vez que el participante solicita que se modifiquen los criterios de calificación según lo que él propone, lo cual no se ajusta con lo señalado en el párrafo precedente, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N°  3, 4, 5  y 7.

Sin perjuicio de lo expuesto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse del subfactor "B.2.2 Supervisor en la Especialidad de Estructuras (Ing. Civil)" la capacitación relacionada con el Diplomado en Geotecnia.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

3.1 Notificación electrónica

Deberá cumplirse con lo dispuesto en la Notificación Electrónica N° 1134-2014, remitida a su representada por este Organismo Supervisor con fecha 05.02.2014, a través del Módulo de Notificaciones del SEACE.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 7 de marzo de 2014.

LUIS MIJAIL VIZCARRA LLANOS

Director de Supervisión (e)

LMD/.

1 Modificado mediante Ley Nº 29873.

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.