PRONUNCIAMIENTO Nº 635-2014/DSU

Entidad:	Municipalidad Distrital de Guadalupe

Referencia:		Adjudicación Directa Pública N° 004-2014/MDG convocada para el "Servicio de confección y colocación de estructuras metálicas de ambientes varios mejoramiento de las instalaciones deportivas y recreativas en el sector 15 de abril distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región La Libertad".

- ANTECEDENTES

Mediante el Oficio N° 045-2014-MDG/CEP, recibido con fecha 06.JUN.2014, el Presidente del Comité Especial encargado del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las dos (2) observaciones formuladas por el participante CORPORACIÓN SAGRADO CORAZON S.A.C.; así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

- OBSERVACIONES

Observante: 	CORPORACIÓN SAGRADO CORAZON S.A.C.

Observación N° 1	Sobre fraccionamiento en el proceso selección

El Participante manifiesta que del análisis de las Bases del presente proceso selección, así como de la revisión de otros procesos registrados en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) se advertiría la existencia de un posible fraccionamiento en la contratación, toda vez que la presente convocatoria debió ser convocada mediante una Licitación Pública para la ejecución de una obra. Asimismo agrega que de la revisión de la ficha del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) F15, se advertiría que existe un solo expediente para varios procesos, los cuales habrían sido convocados como servicios, por lo que se estaría trasgrediendo la normativa de contratación pública. En tal sentido, el participante solicita declarar nulo el presente proceso de selección.

Pronunciamiento

Al respecto, cabe indicarle que en el desarrollo del proceso de selección los participantes se encuentran facultados, acorde con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley, a formular consultas (pedidos de aclaración a las disposiciones de las Bases) y/u observaciones (cuestionamientos relativos al incumplimiento de las condiciones mínimas o de cualquier disposición en materia de contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas) referidos al contenido de las Bases, es decir a las reglas formuladas por la Entidad convocante respecto al objeto de contratación, a las condiciones a seguir en la preparación y ejecución del contrato, así como a los derechos y obligaciones de los participantes, postores y del contratista.

Ahora bien, en la medida que el recurrente cuestiona un posible fraccionamiento en el presente proceso de selección y solicita, por tanto, que se declare la nulidad del proceso de selección, lo cual no estaría acorde con las disposiciones contenidas en el artículo 28 de la Ley (Consultas y/o Observaciones), dado que dicho aspecto no es una condición establecida en las Bases, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación.

De otro lado, cabe indicarle que lo señalado precedentemente no convalida la actuación de la Entidad ante un posible incumplimiento de las disposiciones previstas en el artículo 19 de la Ley, por lo cual este Organismo Supervisor podrá realizar en virtud de sus atribuciones una ulterior acción de supervisión.

Observación N° 2	Contra la no entrega del expediente técnico

El recurrente cuestiona que la Entidad se negaría a entregar el expediente técnico inclusive cuando se habría cancelado el importe de éste, por lo que vulneraría a los participante de presentar observaciones al expediente técnico. En tal sentido, el participante solicita declarar nulo el presente proceso de selección.

Pronunciamiento

De la revisión del numeral 1.9 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases se ha previsto que el costo de reproducción de las Bases es de diez nuevos soles (S/. 10.00).

Asimismo, en el numeral 10 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se indica que la Entidad “entregara copias de los planos de los servicios a realizar al momento de realizar su respectiva inscripción como participante [Sic]”

Ahora bien, el Comité Especial en el pliego absolutorio ha señalado que “en ningún momento se niega ninguna información a ningún participante y se le entrega la información correspondiente respecto al proceso de selección [Sic]”.

Sobre el particular, el artículo 52º del Reglamento señala que el registro de participantes es gratuito; sin embargo, el participante podrá solicitar a la Entidad un ejemplar de las Bases previo pago del costo de reproducción de éstas, siendo que en el caso de la contratación de la ejecución de obras, el ejemplar de las Bases deberá comprender el expediente técnico de obra.

Adicionalmente, cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto en numeral 2 del artículo 105 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, cuando un administrado ponga en conocimiento la existencia de alguna irregularidad, debe exponer claramente la relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación de sus presuntos autores, partícipes y damnificados, el aporte de la evidencia o su descripción para que la administración proceda a su ubicación, así como cualquier otro elemento que permita su comprobación.

Ahora bien, de la revisión de la Observación en cuestión no se advierte si la solicitud de entrega del “expediente técnico” está referida a los planos, documentos y condiciones del presente servicio, o si, por el contrario, está referida o se encuentra vinculada a la no entrega del “expediente técnico” correspondiente a una prestación distinta al objeto de convocatoria, siendo que de ser este último supuesto, dicha solicitud debió ser tramitada a través de otros mecanismos previstos en la ley de la materia (Ley de Acceso a la Información Pública).

En ese sentido, en la medida que la Entidad ha señalado que no se habría negado a facilitar a los participantes toda información  relacionada al objeto de contratación del presente proceso de selección, y en tanto, el recurrente no ha presentado mayor sustento a lo que señala en su observación, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER  la presente Observación.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Resumen ejecutivo

Cabe señalar que mediante Resolución N° 270-2013-OSCE/PRE de fecha 09.AGO.2013 este Organismo Supervisor aprobó la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD "Disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado", en adelante Directiva, y los formatos respectivos, los cuales son de obligatorio cumplimiento para todas las Entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado a partir del 1 de enero de 2014.

Ahora bien, de la revisión del Resumen Ejecutivo del Estudio de Posibilidades que ofrece el Mercado y Cuadro Comparativo, registrados conjuntamente con las Bases, se advierte que se habría omitido consignar la información, toda vez que en el numeral 1.6 del Resumen Ejecutivo no se ha precisado el código SNIP, ni el documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) el Resumen Ejecutivo y cuadro comparativo a través se precise (i) el código SNIP, (ii) y el documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública.

Cabe acotar que, dicha información es responsabilidad de la Entidad, asimismo, su contenido tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

  - Documentación de presentación facultativa

En la documentación de presentación facultativa se ha omitido precisar la forma de acreditar los factores de evaluación “Plazo de entrega”, “Cumplimiento del servicio” y “Personal propuesto para la prestación del servicio”, los mismos que deberán ser idénticos a lo señalado en el Capítulo IV de las Bases.

  - Acreditación de la experiencia del Personal Propuesto

En el Capítulo IV de las Bases se ha precisado una forma incorrecta de acreditar la experiencia del personal propuesto (copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados).

Al respecto, cabe precisar que a través del Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU, este Organismo Supervisor ha dispuesto que deberá tenerse en consideración que, la experiencia del personal propuesto, se podrá acreditar con cualesquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases. Ello incluye todos los capítulos de la Sección Específica y cualquier extremo de las Bases. Por lo tanto, ello deberá ser precisado en las Bases integradas y suprimirse cualquier regulación contraria.

  - Factores de evaluación

En el factor de evaluación “Personal propuesto para la prestación del servicio” se ha establecido los siguientes rangos de calificación:

Igual o Más de 03 años: 25 puntos

De  02 hasta 03  años: 10 puntos

De 01 hasta 02 años:   03 puntos

Ahora bien, se advierte que los rangos de evaluación establecidos no han sido correctamente delimitados, toda vez que a determinados valores, se le otorgaría más de un puntaje (Por ejemplo, los que oferten dos (2) años podrían obtener 3 ó 10 puntos, siendo que misma situación se presentaría en el supuesto de que se oferte tres (3) años).

Por lo que con ocasión de la integración de las Bases, deberá realizarse las modificaciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento.

  - Administración Directa

De la revisión del Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), se advierte que con fecha 11.ABR.2014, fue declarado viable el Proyecto “Mejoramiento de las instalaciones deportivas y recreativas en el sector 15 de abril distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región La Libertad” con código de SNIP Nº 292156, cuya modalidad de ejecución prevista es de administración directa.

Asimismo, de acuerdo al artículo 1 de la Resolución de Contralora Nº 195-88-CG, la Entidades que programen la ejecución de obras bajo la modalidad de administración directa, deben contar necesariamente con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico-administrativo y los equipos necesarios.

Por otro lado, de la revisión de la ficha del SEACE, se advierte que se han convocado diferentes procesos de selección como servicios, entre ellos, la presente convocatoria, que estarían vinculadas con la ejecución del proyecto de inversión pública en cuestión, por lo que, se podría evidenciar que la Entidad no contaría con la capacitad operativa necesaria que le permita ejecutar adecuadamente el proyecto “Mejoramiento de las instalaciones deportivas y recreativas en el sector 15 de abril distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región La Libertad” bajo la modalidad de administración directa.

En atención a lo indicado, el proceso materia de análisis será puesto en conocimiento del Sistema Nacional de Control y del Ministerio de Economía y Finanzas a fin de que en virtud de sus competencias realicen las verificaciones y acciones que correspondan, ello sin perjuicio de la responsabilidad de la Entidad de verificar que en el presente proceso se cumpla cabalmente con todo el marco normativo aplicable, considerando además su obligación de resguardar el uso eficiente de los recursos públicos.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de tres (3) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas y observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 20 de junio de 2014.

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de  Supervisión

ALS/LEM

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2013. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe