PRONUNCIAMIENTO Nº 634-2014/DSU

Entidad:		Municipalidad Provincial de Huaraz

Referencia:	Concurso Público N° 1-2014/MPH-CE-ADHOC convocado para la supervisión de la ejecución de la obra: “Acondicionamiento de las riberas del Río Quilcay construcción de boulevard turístico y ecológico, entre el tramo del Jr. Huascaran y Av. Agustín Gamarra, denominado acodicionamiento de las riberas del Río Quillcay”

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 01-2014-MDC-CEP-ADS10, recibido con fecha 05.JUN.2014, el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las tres (3) observaciones formuladas por el participante LUIS ALBERTO AGUILAR HUAMÁN, así como el respectivo informe técnico, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de:  a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En ese sentido, es preciso indicar que en la medida que las Observaciones Nº 1 y Nº 3 fueron acogidas parcialmente, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de sus extremos no acogidos.

De otro lado, este Organismo no se pronunciará respecto de la Observación Nº 2, toda vez que su primer extremo ha sido acogido por el Comité Especial y el segundo extremo constituye en estricto una consulta respecto del contenido de las Bases, supuestos no contemplados en la normativa citada.

Asimismo, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto del segundo extremo de la Observación Nº 3, dado que, en estricto, constituye una solicitud de información.

Todo ello, sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto de aspectos relevantes de las Bases, de conformidad con el artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:	LUIS ALBERTO AGUILAR HUAMÁN

Observación Nº 1:	Contra el Resumen Ejecutivo

El recurrente cuestiona el contenido del Resumen Ejecutivo registrado junto con las Bases, señalando que no se ha cumplido con lo dispuesto en la Directiva Nº 004-2013-OSCE/CD, contraviniendo el principio de transparencia, toda vez que en el numeral 2.6 no se describiría los requerimientos técnicos mínimos y condiciones de la contratación, limitándose a señalar que serán “Los que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases”, y en el numeral 3.2.3, así como en el numeral 3.4, se habría omitido incluir los gastos generales y la utilidad.

En ese sentido, solicita:

- Completar la información de los requerimientos técnicos mínimos y condiciones de contratación.

- Modificar la estructura de costos y del valor referencial, incluyendo los gastos generales y la utilidad que corresponde.

Pronunciamiento

Del “Formato de Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado (bienes/servicios) publicado con la convocatoria del proceso se advierte que en el numeral 2.6 “Requerimientos técnicos mínimos y condiciones de la contratación” se ha señalado que serán “Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases”.

De otro lado, en el numeral 3.2.3 referida a la fuente “estructura de costos” se registra lo siguiente:

En el numeral 3.4 referido al “valor referencial” de indica lo siguiente:

Sobre el particular, de acuerdo con el artículo 12 del Reglamento, concordado con el artículo 27 de la Ley, sobre la base de las especificaciones técnicas o términos de referencia definidos por el área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de evaluar las posibilidades que ofrece el mercado para determinar, entre otros, el valor referencial, para lo cual debe emplearse como mínimo dos (2) fuentes, las cuales pueden ser: presupuestos y cotizaciones actualizados, portales y/o páginas Web, catálogos, precios históricos, estructura de costos, la información de proceso con buena pro consentida publicada en el SEACE, entre otros, según corresponda al objeto de la contratación y sus características particulares.

Cabe indicar que la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD "Disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo del Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado" tiene la finalidad de orientar a las Entidades en la elaboración del resumen ejecutivo de los actos preparatorios de sus contrataciones y es de obligatorio cumplimiento para todas las Entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado; Directiva y formatos que rigen desde el 1 de enero de 2014.

Entre la información que debe contener el Resumen Ejecutivo sobre el requerimiento en relación a bienes y servicios, en el numeral 7.1.2 de las disposiciones específicas de la referida Directiva se aprecia los siguiente:

“f) Requerimientos técnicos mínimos y condiciones de la contratación que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases”.

Asimismo, entre la información que debe contener el Resumen Ejecutivo sobre la determinación del valor referencial en relación a bienes y servicios sea, en el numeral 7.1.3, se indica:

“e) Indicar si se utilizó la fuente “estructura de costos”. DE ser afirmativa la respuesta, esta fuente debe estar detallada en el cuadro comparativo que forma parte del correspondiente formato de resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado

i) Monto del valor referencial, con su respectiva moneda. En caso del servicio de consultoría de obras, además, detallar los honorarios del personal propuesto, incluyendo gastos generales y la utilidad”.

En relación a ello, el Formato de Resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado (bienes / servicios) se ha establecido de la siguiente manera:

Ahora bien, en cuanto a la información contenida en el numeral 2.6 del referido formato, cabe indicar que el hacer referencia a los requerimientos técnicos mínimos previsto en el Capítulo III de las Bases, lo cual no constituye una contravención a las disposiciones de la precitada Directiva, dado que el registro de la información es de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

En ese sentido, en la medida que el recurrente solicita que la Entidad transcriba los requerimientos técnicos mínimos y condiciones de contratación indicados en las Bases y de señalado en el párrafo anterior se desprende que ello no resulta exigible, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el primer extremo de la presente observación.

De otro lado, cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14  del Reglamento, en el caso de consultoría de obras deberá detallarse, en condiciones competitivas en el mercado, los honorarios del personal propuesto, incluyendo gastos generales y la utilidad, de acuerdo a los plazos y características definidos en los términos de referencia del servicio requerido.

En ese contexto, cabe indicar que es responsabilidad de la Entidad la determinación del valor referencial y en tanto el recurrente solicita que se modifique la estructura de costos y el valor referencial conforme a su propuesta, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el segundo extremo de la presente observación.

Sin perjuicio de ello, toda vez que de la revisión del Resumen Ejecutivo se advierte que el valor referencial no corresponde a la estructura de costos registrada en el numeral 3.4 del Resumen Ejecutivo con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse el formato con el desagregado completo en el cual deberán consignarse todos los conceptos utilizados para la determinación del valor referencial, acorde con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento.

Observación Nº 3:	Contra la formación académica y capacitaciones requeridas a los profesionales

El recurrente cuestiona la formación académica y las capacitaciones requeridas a los profesionales, sosteniendo que las mismas no están relacionadas directamente con el objeto de la convocatoria (supervisión de obra) y que contravienen el Principio de Libre Concurrencia y Competencia, toda vez que las capacitaciones resultarían excesivas y los estudios de Maestría y Doctorado, según lo establecido en el artículo 13 de la Ley Universitaria, tendrían por objeto la investigación.

Pronunciamiento

De las Bases se advierte que en el numeral 14 del Capítulo III se requiere lo siguiente:

- INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN

(…)

Formación académica y capacitaciones:

- Cursos de especialización a nivel de diplomado en residencia y supervisión de obras

- Cursos de especialización a nivel de diplomado de consultor en la construcción.

- Contar con estudios de Maestría en Ciencias e Ingeniería con Mención en Dirección de la Construcción.

- INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISIÓN

(…)

Formación académica y capacitaciones:

- Contar con Diplomado en Gestión y evaluación del Impacto Ambiental.

- Contar con Diplomado en Planificación y Control de proyectos

- Contar con capacitación en Supervisión, ejecución y liquidación de obras.

- ESPECIALISTA EN COSTOS

(…)

Formación académica y capacitaciones:

- Contar con capacitación en metrados, costos unitarios y presupuesto en obras de edificaciones.

- Con Capacitación en Costos y presupuestos.

- ESPECIALISTA EN VALORIZACIONES

(…)

Formación académica y capacitaciones:

- Contar con estudios a nivel de post grado en Ing. Civil.

- Contar con estudios a nivel de Post grado en Gestión Empresarial.

- Contar con capacitación en programación de obras con el MS Projet.

- Con Capacitación en Supervisión de obras

- Contar con capacitación el liquidación de obras

- ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

(…)

Formación académica y capacitaciones:

- Contar con estudios a nivel de post grado en Ing. Civil.

- Contar con diplomado en residencia y supervisión de obras.

- ARQUITECTO

(…)

Formación académica y capacitaciones:

- Contar con Diplomado en Presentación de Proyectos Arquitectónico en 3D

Al respecto, cabe señalar que, si bien es facultad y responsabilidad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, de conformidad con el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, dicha potestad no es irrestricta, ya que para la definición de los requerimientos técnicos mínimos se debe verificar que los mismos resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

Asimismo, es preciso señalar que el requerir determinadas calificaciones académicas al personal resultará válido, siempre y cuando, éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute de forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; por lo tanto, los estudios y capacitaciones requeridas deben incidir directamente en las funciones que desempeñarán en la prestación del servicio, no debiendo constituir un elemento que direccione la contratación a un postor en específico.

Ahora bien, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos en base a sus propias necesidades, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de lo anterior, en atención al Principio de Transparencia, con ocasión de la integración de Bases, deberá registrase en el SEACE, un informe que sustente técnicamente la razonabilidad de requerir necesariamente para la adecuada ejecución de las labores, que los profesionales propuestos deban contar con la formación académica y capacitaciones establecidos en los requerimientos técnicos mínimos; caso contrario, deberán suprimirse los estudios que no puedan ser sustentados.

Cabe acotarse que la información registrada tendrá carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido será responsabilidad de la Entidad.

Asimismo, es preciso señalar que, siendo responsabilidad exclusiva de la Entidad la determinación de los requisitos técnicos mínimos, en caso corresponda, el área usuaria y/o las dependencias técnicas encargadas de la determinación de los requerimientos técnicos mínimos deberán rendir cuentas ante la el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico sobre aspectos de las especificaciones técnicas.

Finalmente, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

3. 	CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Experiencia del Personal Propuesto

De las Bases se advierte que, si bien en el primer párrafo literal c) de la documentación de presentación facultativa se ha precisado la forma correcta de acreditar la experiencia del personal propuesto, no ha sido así en su segundo párrafo, pudiendo inducir a error a los participantes.

Ahora bien, toda vez que el OSCE ha publicado el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU, en el cual se precisa que deberá tenerse en consideración que la experiencia del personal propuesto, se podrá acreditar con cualesquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases, ello incluye todos los capítulos de la Sección Específica y cualquier extremo de las Bases; con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse cualquier regulación en contrario.

  - Requisitos para la suscripción del contrato

Deberá adecuarse la exigencia contenida en el literal i) de los requisitos para la suscripción del contrato, esto es, la traducción oficial efectuada por traductor público, conforme lo prescrito en el artículo 148 del Reglamento, modificado por Decreto Supremo Nº 080-2014-EF, publicado el 22 de abril del 2014; ya que el presente proceso de selección fue convocado con posterioridad a la entrada en vigencia de las referidas modificaciones.

  - Colegiatura y habilidad de los profesionales

En el literal l) del numeral 2.7 del Capítulo II de las Bases “Requisitos para la suscripción del contrato” se requiere la presentación de una “Copia Simple de las Habilidades Vigentes de cada uno de los profesionales Propuestos”.

Asimismo, en el numeral 14.1 del Capítulo III de las Bases “Requisitos mínimos del personal profesional (cargos)” se requiere que cada uno de los profesionales acredite con “diploma de incorporación al CIP, Copia del Certificado de habilidad vigente”.

Cabe señalar, que el Comité Especial al absolver la Observación Nº 3 formulada por el participante LUIS ALBERTO AGUILAR HUAMÁN, respecto de los requerimientos técnicos para los profesionales propuestos, señaló que “Se suprimirá toda mención respecto del Diploma de incorporación al CIP y la copia del Certificado de habilidad vigente para todos los profesionales, siendo requerida solamente para el inicio efectivo de sus labores”.

Al respecto, es preciso acotar que, de acuerdo con el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, deberá tenerse en consideración que, la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero, no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases. Ello incluye la sección referida a la documentación de presentación obligatoria, los requerimientos técnicos mínimos y cualquier extremo de las Bases.

Por lo tanto, para el desarrollo del presente proceso de selección, deberá considerar dicho precedente, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Suprimirse cualquier regulación de las Bases que exija la acreditación (lo que incluye también a las declaraciones juradas) de la colegiatura y habilidad de los profesionales ofertados en la presentación de propuestas y suscripción del contrato, en tanto que ello sólo resulta exigible y relevante para el inicio efectivo de su participación en el contrato; no siendo válida cualquier regulación de las Bases que resulte contrario a lo señalado. Ello incluye todos los capítulos de la Sección Específica u otro extremo de las Bases.

- Tenerse presente que la experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión,

- Considerarse que, la Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, según el ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

  - Plazo para la suscripción del contrato

Deberá adecuarse el plazo para la suscripción del contrato consignado en el numeral  2.8 del Capítulo II de la Sección Específica, conforme lo prescrito en el artículo 148 del Reglamento, modificado por Decreto Supremo Nº 080-2014-EF, publicado el 22 de abril del 2014; ya que el presente proceso de selección fue convocado con posterioridad a la entrada en vigencia de las referidas modificaciones.

  - Servicios similares

En el numeral 13.1 del Capítulo III de las Bases “definición de obras similares” se define como obras similares a la “Ejecución de Obras de Construcción, reconstrucción, mejoramiento y/o rehabilitación de proyectos de infraestructura, pavimentado de vías, construcción de veredas, plaza de armas, plazuelas, boulevard, centros educativos, cercos perimétricos y sistemas de riego”.

No obstante, en el sub factor de evaluación “Experiencia en la especialidad” se precisa que se considerará servicio similar a la “supervisión para la ejecución de Obras de Construcción, reconstrucción, mejoramiento y/o rehabilitación de proyectos de infraestructura, pavimentado de vías, construcción de veredas, plaza de armas, plazuelas, boulevard, centros educativos, cercos perimétricos y sistemas de riego”.

De otro lado, en el factor de evaluación “Experiencia y calificaciones del personal propuesto para la prestación del servicio” se señala lo siguiente:

“Se considerarán como trabajos o prestaciones similares a los siguientes labores de acuerdo al cargo propuesto para la ejecución de Obras de Construcción, reconstrucción, mejoramiento y/o rehabilitación de proyectos de infraestructura, pavimentado de vías, construcción de veredas, plaza de armas, plazuelas, boulevard, centros educativos, cercos perimétricos y sistemas de riego”.

Ahora bien, dado que la experiencia relevante que debe acreditar el postor y el personal debe estar referida a la ejecución de prestaciones similares al objeto de la convocatoria, es decir, en servicios de supervisión y/o inspección, con ocasión de la integración de las Bases, deberá verificarse y reformularse la definición de servicios similares, de manera tal que sea única en todos los extremos de las Bases y se aplique para acreditar la experiencia tanto en los requerimientos técnicos mínimos como en los factores de evaluación, así como para el postor como para los profesionales propuestos, bajo responsabilidad.

Cabe acotarse que la información registrada tendrá carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido será responsabilidad de la Entidad.

Asimismo, es preciso señalar que, siendo responsabilidad exclusiva de la Entidad la determinación de los requisitos técnicos mínimos, en caso corresponda, el área usuaria y/o las dependencias técnicas encargadas de la determinación de los requerimientos técnicos mínimos deberán rendir cuentas ante la el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico sobre aspectos de las especificaciones técnicas

  - Requerimientos técnicos mínimos

En atención a las actividades que realizará cada uno de los profesionales y dado que la experiencia de cualquier especialista debe estar referida a la ejecución de prestaciones similares al objeto de la convocatoria, es decir que, debe ser precisamente en su especialidad en "supervisión y/o inspección" de obras, puesto que la experiencia obtenida en la ejecución de obras no garantizaría que realice a cabalidad sus labores y funciones en la supervisión de la obra, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse, tanto en los requerimientos técnicos mínimos como en los factores de evaluación, de ser el caso, que los referidos profesionales podrán acreditar su experiencia de la siguiente forma:

- Jefe de supervisión: con trabajos en los cuales dicho profesional se desempeñó como jefe de supervisión y/o supervisor y/o inspector en servicios iguales y/o similares.

- Especialista en costos: con trabajos en los cuales dicho profesional se desempeñó como Especialista en costos en servicios iguales y/o similares.

- Especialista en valorizaciones: con trabajos en los cuales dicho profesional se desempeñó como Especialista en valorizaciones en servicios iguales y/o similares.

- Especialista en estructuras: con trabajos en los cuales dicho profesional se desempeñó como Especialista en estructuras en servicios iguales y/o similares.

- Arquitecto: con trabajos en los cuales dicho profesional se desempeñó como Arquitecto en servicios iguales y/o similares.

- Electricista: con trabajos en los cuales dicho profesional se desempeñó como Electricista en servicios iguales y/o similares.

De otro lado, cabe señalar que este Organismo Supervisor ha señalado que la experiencia del profesional que asumirá el cargo de asistente de supervisión debe estar referida a la ejecución de prestaciones similares al objeto de la convocatoria (como jefe de supervisión y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector de obras iguales y/o similares) puesto que ni la experiencia requerida como residente ni la experiencia, como asistente de residente, garantizarían que realice a cabalidad sus labores y funciones como "asistente de supervisión". Sin embargo, la experiencia de un profesional como residente o asistente de residente en adición a la experiencia como asistente de supervisor o asistente de inspector de obras puede enriquecer el bagaje de conocimientos para asumir el cargo de asistente de supervisor de obra, otorgándole un valor agregado de carácter facultativo.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse dentro de los requerimientos técnicos mínimos que el Asistente de supervisión podrá acreditar su experiencia de la siguiente forma:

- Asistente de supervisión: con trabajos en los cuales dicho profesional se desempeñó como jefe de supervisión y/o  supervisor y/o inspector y/o asistente de supervisión y/o asistente de inspector en servicios iguales y/o similares.

Sin perjuicio de ello, podrá considerarse, y, de ser el caso precisarse, que únicamente dentro de los factores de evaluación se evaluará la experiencia del asistente considerando  los trabajos en los cuales se desempeñó como residente de obras y asistente de obra.

  - Forma de pago

En el numeral 16 del Capítulo III de las Bases se ha señalado que el costo de la supervisión será pagado en valorizaciones mensuales de la siguiente forma:

- El 90% del monto del contrato será pagado mensualmente en forma proporcional al porcentaje de Avance Físico de la Obra.

- El 10% del saldo será pagado cuando se emita la Conformidad de la revisión y elaboración de la Liquidación del Contrato de ejecución de obra y de Supervisión.

Al respecto, cabe señalar que este Organismo Supervisor ha señalado en diversos pronunciamientos que, si bien la labor del supervisor se encuentra directamente vinculada con la ejecución de la obra y depende de ella, su naturaleza es distinta por cuanto se trata de un servicio de consultoría. En tal medida, no resulta acorde con dicha naturaleza que se sujete el pago de las prestaciones del supervisor al avance de la ejecución de la obra, más aún si se tiene en cuenta que el contratista podría incurrir en retrasos o incumplimientos respecto de los cuales el supervisor no es responsable.

Asimismo, se ha indicado que, en atención al criterio de devengado, los pagos deberán efectuarse en proporción a las actividades mensuales a cargo del contratista supervisor de acuerdo a los Términos de Referencia.

Por lo expuesto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá adecuarse e indicarse que el pago del contratista encargado de la supervisión de la obra no se sujetará a los avances de terceros, considerando que los pagos deberán efectuarse en proporción a las actividades mensuales a cargo del contratista supervisor de acuerdo a los Términos de Referencia, siendo que, la coherencia al materializarse dichos pagos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Además, corresponde señalar que, de conformidad con el artículo 192 del Reglamento, en caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista ejecutor de la obra, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de inspección o supervisión, lo que genera una mayor costo, el contratista de la ejecución de la obra asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicado, lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de ejecución de obra.

  - Resolución del contrato

En el numeral 19 del Capítulo III de las Bases que la Municipalidad podrá resolver el contrato en forma total o parcial por alguna de las siguientes causales:

- “El incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias.

- Cuando haya llegado acumular el monto máximo de penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo.

- Cuando el Supervisor haya incurrido en faltas reiteradas por inasistencia a sus labores, será causal suficiente de Resolución de Contrato y la retención del 10% no será reembolsado de fiel cumplimiento por parte de la Entidad.

- Cuando el Supervisor haya tenido tres amonestaciones bajo memorándum”.

Sobre el particular, debe tomarse en cuenta que las causales previstas para la resolución del contrato por incumplimiento se encuentran taxativamente establecidas en el artículo 168 del Reglamento, por lo que al no resultar posible la inclusión de causales distintas a las previstas en dicho dispositivo. En se sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse las causales distintas a las establecidas en el referido artículo.

  - Requerimientos técnicos mínimos

En el Capítulo III de las Bases se establece que “La Entidad no podrá contratar a un Supervisor que tenga Liquidación de Contrato de Obra pendiente dentro de la Entidad”.

Al respecto, cabe señalar que la normativa de contrataciones del Estado permite que toda persona, natural o jurídica, que cumpla con los requisitos previstos en esta pueda ser participante, postor o contratista en las contrataciones que las Entidades llevan a cabo para abastecerse de los bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones, salvo que se encuentre incursa en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 10° de la Ley.

En esa medida, teniendo en consideración que en el ordenamiento jurídico nacional rige el principio de inaplicabilidad por analogía de las normas que restringen derechos, los impedimentos previstos en el artículo 10° de la Ley, al restringir la libre participación de los proveedores en las contrataciones públicas, no pueden extenderse a supuestos no contemplados en dicho artículo; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse la exigencia citada.

  - Factores de evaluación

En el factor de evaluación “Mejoras a las condiciones previstas” se ha establecido los siguientes criterios de evaluación:

Mejora 1: CONOCIMIENTO DEL SERVICIO E IDENTIFICACION DE FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE SOLUCION. Puntaje Máximo 10 puntos

Se otorgara puntaje al postor, en función al conocimiento que muestre respecto al grado de identificación de las dificultades en el desarrollo del servicio y a las medidas de solución que proponga. Se calificara de la siguiente manera:

- El postor que describa y analice 03 dificultades y propuestas de solución  en la prestación del servicio:  10 puntos

- El postor que describa y analice 02 dificultades y propuestas de solución en la prestación del servicio 5.0 puntos

- El postor que describa y analice 01 dificultades y propuestas de solución en la prestación del servicio 3.0 puntos

Mejora 2: DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO. Puntaje Máximo 10 puntos

Se otorgará puntaje al postor, en función a la metodología de trabajo que presente, que incluya los procedimientos a emplear y los sistemas de aseguramiento de calidad y de seguridad. Se calificará de la siguiente manera:

El postor que desarrolle una metodología de trabajo que le permita   cumplir   con   las   exigencias   de   los   términos   de referencia, de acuerdo a los siguientes tópicos:

1)	Los procedimientos de trabajo;

2)	Los mecanismos de aseguramiento de calidad;

3)	Los sistemas de control de los servicios prestados;

4)	Los sistemas de Seguridad para el Personal de campo.

La calificación se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento:

El Postor que desarrolle una metodología, que evidencie el cumplimiento de los 4 mecanismos básicos de ejecución de los servicios: 10 puntos

El Postor que desarrolle una metodología, que evidencie el  cumplimiento de 3 de los 4 mecanismos básicos  de ejecución del servicio: 5 puntos

El Consultor que desarrolle una metodología, que evidencie el cumplimiento de 1 ó 2 de los 4  mecanismos  básicos de ejecución del servicio: 3 puntos.

Mejora 3: PROGRAMACION DEL SERVICIO  Y ACTIVIDADES. Puntaje Máximo 5.0 Puntos.

Se otorgará puntaje al postor, en función a la programación secuencial que presente, de todas las actividades, incluyendo los hitos de entrega, así como una programación de utilización de personal y equipos para todas las fases del servicio. Se calificará de la siguiente manera:

El Consultor que presente el 100% de los cuadros de programación del servicio, coherente con el desarrollo y programación del proyecto, que permitan un control claro y oportuno de las actividades desarrolladas, tales como:

1)	Relación de Actividades;

2)	Utilización de recursos y personal;

3)	Programación de actividades, y

4)	Matriz de asignación de responsabilidades

- El Consultor que presente 4 de los cuadros desarrollados….

5.0 puntos

- El Consultor que presente 3 de los cuadros desarrollados….

- puntos

- El Consultor que presente 2 de los cuadros desarrollados….

- puntos

Al respecto, debe tenerse presente que la normativa en materia de contrataciones públicas exige que la evaluación que se haga respecto de documentos o cualquier requisito exigido durante un proceso de selección resulte objetiva.

En ese sentido, ante la presentación de documentos que contengan los criterios anteriormente señalados, la Entidad, independientemente de la calidad de su contenido, tendría que aceptarlos y considerar cumplida la exigencia, ya que valorar el contenido resultaría subjetivo; con el agravante que, ante una documentación mal elaborada, durante la ejecución contractual, la Entidad no podría exigir al contratista que desarrolle sus obligaciones de una manera distinta a la ofrecida y aceptada durante el proceso de selección.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá reformularse el citado factor de evaluación, considerando lo siguiente: i) no evaluar el cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos sino sólo aquellas condiciones que los superen, ii) establecer parámetros de calificación objetivos que no vulneren lo dispuesto por la normativa de contratación pública, iii) no evaluar aspectos que formen parte de las actividades que desarrollará el contratista durante la ejecución contractual, iv) no calificar el ofrecimiento de profesionales adicionales a los requeridos, en tanto que no inciden en la mejora de los requerimientos técnicos mínimos de la supervisión de obra objeto de convocatoria, v) no trasladar la definición de las mejoras a los postores, vi) respetar el margen de asignación de puntaje previsto en el artículo 46 del Reglamento.

  - Proforma del contrato

Con ocasión de la integración de Bases o para la suscripción del contrato, deberá realizarse lo siguiente:

  - En la Cláusula Duodécima, el Comité Especial, en coordinación con el área usuaria, deberá precisar el plazo máximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos, conforme a lo dispuesto al artículo 50 de la Ley.

- CONCLUSIONES

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las  Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 19 de junio de 2014.

PATRICA ALARCON ALVIZURI

Directora de Supervisión

PHT/MAE.

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2013. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe

Véase en Legislación y documentos del OSCE, En OSCE: www.osce.gob.pe

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2012. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe

Véase la Opinión N° 86-2013/DTN

Establecido en el numeral 9) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú.