PRONUNCIAMIENTO N° 602-2014/DSU

Entidad: 	Municipalidad Distrital de Leonor Ordoñez

Referencia: 	Licitación Pública Nº 1-2014-CE/MDLO, convocada para la contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra: “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades de Pacamarca, Huancani y Santa Cruz en el distrito de Leonor Ordoñez en la provincia de Jauja - Junín”.

- ANTECEDENTES

A través del Oficio N° 001-2014-CE/MDLO, recibido con fecha 28.05.2014, el Presidente del Comité Especial del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las nueve (9) observaciones presentadas por el participante CANVAR CONSTRUCTORES & INMOBILIARIA E.I.R.L., así como el respectivo informe técnico, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28° del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o que fueron acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a haber sido acogidas, fueron consideradas por éste contrarias a la normativa, o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa y siempre que se hubiese registrado como tal, hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Sobre el particular, de la revisión de las denominadas Observaciones N° 2 y N° 6, se advierte que, en estricto, ellas constituyen consultas y/o solicitudes a las Bases mas no cuestionamientos a la legalidad de las mismas, por lo que no corresponderá que este Organismo Supervisor se pronuncie respecto de ellas.

Asimismo, en tanto el Comité Especial ha acogido la Observación N° 7, este Organismo Supervisor no se pronunciará sobre ella. Asimismo, en tanto la Observación N° 5 ha sido acogida parcialmente, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente sobre sus extremos no acogidos.

Cabe resaltar que algunos extremos de las Observaciones del referido participante versan sobre una solicitud de información acerca del estudio de posibilidades que ofrece el mercado sobre determinados profesionales, supuesto que no se encuentran dentro de las causales previstas por la normativa precedentemente citada para la emisión de Pronunciamiento, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará sobre dicho extremo. Adicionalmente, conviene precisar que entre los aspectos que cuestiona la Observación N° 5 del recurrente, se encuentran solicitudes de modificaciones a las Bases sin sustento legal, las cuales no serán objeto de pronunciamiento.

Ello sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen en referencia al contenido de las Bases, de conformidad con el artículo 58º de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante 	CANVAR CONSTRUCTORES & INMOBILIARIA E.I.R.L.

Observación 1	Sobre los documentos de presentación obligatoria

El participante cuestiona los documentos de presentación obligatoria requeridos en los literales b.1, b.2, b.3, b.4 y b.5, señalando que: "se está duplicando lo solicitado en los requerimientos técnicos mínimos, basta con  la declaración jurada de los requerimientos técnicos mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente (anexo N° 2), y no volver a solicitar los incisos b.1., b.2., b.3., b.4. y b.5. por cuanto ocasionarían confusión entre los postores, por lo que deben suprimirse".

Pronunciamiento

De la revisión de los documentos de presentación obligatoria solicitada en los literales b.1, b.2, b.3, b.4 y b.5 establecidos en el Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se advierte que:

Documentación de presentación obligatoria:

- Declaración jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

- Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 2).

Acompañado de la siguiente documentación:

b.1. Documentos que acrediten la experiencia del postor en la elaboración de expedientes técnicos y ejecución de obra exigidas en los requerimientos técnicos mínimos, incorporados en el Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 07)

b.2. Relación del personal que será asignado a la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra. (Formato Nº 02)

b.3.  Declaración Jurada de Compromiso de Trabajo de cada uno del personal propuesto para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra. (Formato Nº 03)

b.4. Calificación y experiencia del personal propuesto para la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra. (Formato Nº 04).

b.5. Declaración jurada de Disponibilidad de Equipos y Maquinaria. (Formato Nº 05).

Sobre tales aspectos, de la revisión del respectivo pliego de absolución de Observaciones, se aprecia que la Entidad ha señalado lo siguiente:

"No se acoge la observación. En primer lugar debemos señalar que las bases han establecido en el literal b) que los postores deberán presentar como documentación obligatoria la “Declaración jurada de cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 2)”, y el numeral 12 de pie de página señala que: “El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases”; en cumplimiento a lo indicado, el Comité Especial ha considerado que para acreditar los requerimientos técnicos mínimos del postor y del personal propuesto deberán presentar los documentos consignados en los incisos b.1, b.2., b.3., b.4. y b.5; en consecuencia no existe duplicidad de lo solicitado en los requerimientos técnicos mínimos".

Sobre el particular, de acuerdo con el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos, así como la documentación que los sustente, es responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar los criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, las Bases deberán establecer el contenido de los sobres de propuesta para los procesos de selección. Adicionalmente, cabe precisar que dentro del contenido mínimo del sobre de la propuesta técnica se debe exigir la documentación que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, siempre que estén acordes con el Principio de Economía contemplado en el artículo 4º de la Ley, según el cual se deben evitar en las Bases formalidades costosas e innecesarias.

En ese sentido, toda vez que el artículo 42 del Reglamento habilita a la Entidad ha establecer documentos adicionales a la declaración jurada referida al compromiso de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos y siendo que el participante requiere que los cuestionados documentos se supriman, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación.

Observaciones 3 y 4	Contra los requerimientos técnicos mínimos del postor

A través de la Observación N° 3, el participante cuestiona la experiencia en obras en general mínima solicitada al postor, señalando lo siguiente:

"El Comité Especial, en forma irregular y vulnerándose lo dispuesto en el literal a) del numeral 2 del artículo 47 del Reglamento, requiere para acreditar experiencia en obras generales  las mismas que deben haber sido ejecutadas como mínimo una obra de concurso oferta en obras en general en los últimos 05 años a la presentación de propuestas, restringiendo el mayor número de postores, por lo que debe suprimirse este requerimiento.

Situación que es ilegal por cuanto la citada norma establece la Experiencia en obras generales ejecutadas hasta en los últimos diez 10 años a la fecha de presentación de la propuesta.

En tal sentido al ser contrario a ley y restrictivo debe modificarse  a 10 años, conforme lo establece el Artículo 47 del Reglamento, así también suprimir haber ejecutado una obra como mínimo bajo la modalidad de concurso oferta en obras en general en los últimos cinco años a la presentación de propuestas,  de lo contrario se estaría evidenciando un probable direccionamiento a un determinado postor".

Mediante la Observación N° 4, el participante cuestiona la experiencia en obras similares mínima solicitada al postor y la definición de obras, señalando lo siguiente:

El Comité Especial, en forma irregular y vulnerándose lo dispuesto en el literal b) del numeral 2 del artículo 47 del Reglamento del LCAE, requiere para acreditar experiencia en obras similares  las mismas que deben haber sido ejecutadas en los últimos (05) años a la fecha de presentación de la propuesta. Situación que es ilegal por cuanto la citada norma establece la Experiencia en obras similares ejecutadas hasta en los últimos diez (10) años por un máximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de la convocatoria, siendo el valor mínimo de cada obra similar al quince por ciento (15%) del valor referencial a la fecha de presentación de la propuesta (...). En tal sentido al ser contrario a ley y restrictivo debe modificarse de  (05) años a (10) años, conforme lo establece el Artículo 47 del RLCAE, de lo contrario se estaría evidenciando un probable direccionamiento a un determinado postor.

En cuanto a la definición de obras similares o iguales, efectuado por el Comité, se advierte que es restrictivo, evidenciados un posible favorecimiento a un determinado postor, ya que no se ha tomado en cuenta todo tipo de obras de saneamiento básico, asimismo debe incorporarse obras de rehabilitación, mantenimiento, asimismo debe considerarse construcción de redes de agua potable, redes de conducción o Colector de alcantarillado, reservorios de agua potable, y toda obra que tenga semejanza con la obra objeto de convocatoria. Por lo que debe modificarse.

Pronunciamiento

De la revisión del los requerimientos técnicos mínimos solicitados al postor tanto en obras en general como en obras similares establecidos por la Entidad en la Sección Específica, se advierte lo siguiente:

Experiencia de obras en general

El postor deberá haber ejecutado como mínimo una obra de concurso oferta en obras en general en los últimos  cinco (05) años a la presentación de propuestas, cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial.

La experiencia del postor podrá acreditarse: i) copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad, ii) copia simple de contratos y la resolución de liquidación de obra, iii) copia simple de contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, siendo que, en este supuesto, dicha documentación deberá consignar el monto total de la obra.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Experiencia en obras similares

El postor  deberá haber ejecutado como mínimo cinco (05) obras similares, en los últimos cinco (05) años a la presentación de propuestas.

La experiencia del postor podrá acreditarse: i) copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad, ii) copia simple de contratos y la resolución de liquidación de obra, iii) copia simple de contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, siendo que, en este supuesto, dicha documentación deberá consignar el monto total de la obra.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Definición de Obras Similares: Construcción y/o ampliación  y/o mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado.

Sobre tales aspectos, de la revisión del respectivo pliego de absolución  de Observaciones, se advierte que la Entidad ha señalado lo siguiente:

Respecto de la Observación N° 3: El área usuaria no acoge la observación, indicando que el participante manifiesta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47° del Reglamento, debe modificarse de  (05) años a (10) años, la experiencia del postor  en obras en general como requerimiento técnico mínimo; sin embargo debe indicarse que la normativa de contrataciones no ha previsto un rango de tiempo mínimo ni máximo para acreditar la experiencia mínima del postor; en consecuencia la experiencia del postor en obras en general en los en los últimos cinco (05) años a la presentación de propuestas es razonable, proporcionalidad y congruencia con la normativa y el objeto de la convocatoria. En ese sentido, no advirtiéndose que el artículo 47° del Reglamento se aplique obligatoriamente para acreditar la experiencia del postor requerida dentro de los requisitos mínimos, y siendo que la determinación de ésta última es responsabilidad de la Entidad, requisito que el observante solicita que sea modificado de la forma en que él lo propone, se reitera que no se acoge. Pronunciamiento Nº 1171-2013/DSU.

Respecto de la Observación N° 4: El área usuaria no acoge la observación, indicando que el participante manifiesta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47° del Reglamento, debe modificarse de  (05) años a (10) años, la experiencia del postor  en obras similares como requerimiento técnico mínimo; sin embargo debe indicarse que la normativa de contrataciones no ha previsto un rango de tiempo mínimo ni máximo para acreditar la experiencia mínima del postor; en consecuencia la experiencia del postor en obras similares en los en los últimos cinco (05) años a la presentación de propuestas es razonable, proporcionalidad y congruencia con la normativa y el objeto de la convocatoria. En ese sentido, no advirtiéndose que el artículo 47° del Reglamento se aplique obligatoriamente para acreditar la experiencia del postor requerida dentro de los requisitos mínimos, y siendo que la determinación de ésta última es responsabilidad de la Entidad, requisito que el observante solicita que sea modificado de la forma en que él lo propone, se reitera que no se acoge. Pronunciamiento Nº 1171-2013/DSU.

Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar los criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

De lo anterior se concluye que es legalmente factible que las Entidades establezcan requerimientos mínimos, inclusive respecto al personal propuesto; sin embargo, cabe resaltar que dicha potestad no es irrestricta, ya que para la definición de los requerimientos técnicos mínimos se debe verificar que los mismos resulten razonables, proporcionales y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

Ahora bien, conforme lo señalado por la Entidad, la normativa de contratación pública no ha establecido un máximo o mínimo de experiencia que deba tener un postor, siendo responsabilidad de la Entidad establecer dicha experiencia privilegiando el Principio de Libre Concurrencia y Competencia. Cabe señalar que el artículo 47 del Reglamento establece parámetros obligatorios para los factores de evaluación mas no para los requerimientos técnicos mínimos.

No obstante, de la revisión del perfil mínimo solicitado al postor, se advierte que la Entidad está solicitando que éste cuente con experiencia en la ejecución de una obra en general por concurso oferta. Al respecto, cabe señalar que condicionar la experiencia del postor en función de la ejecución de una obra por concurso oferta resultaría restrictivo; toda vez que, un ejecutor de obra podría consorciarse con un consultor de obra sin la necesidad de que ambas especialidades recaigan en un sólo postor.

Por otro lado, de acuerdo con el numeral 34 del Anexo de Definiciones del Reglamento, una obra similar es toda obra de naturaleza semejante a la que se desea contratar. En otras palabras, para que una obra sea considerada similar a otra, las actividades que definen su naturaleza deben ser comunes a ambas. Ello concuerda con lo señalado en anteriores pronunciamientos, en los cuales se señala que la experiencia es la destreza obtenida por la práctica reiterada de una actividad, siendo que, en el caso de la experiencia en la especialidad esta se obtiene por la ejecución de trabajos que contengan aquellas actividades que definen la naturaleza del trabajo que pretende contratarse.

En tal sentido, debe entenderse por obra similar a aquélla de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca. Asimismo, debe tenerse presente que lo que define la semejanza entre una obra y otra son las prestaciones involucradas en su ejecución.

Asimismo, cabe precisar que en el numeral 4.2 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, se ha evidenciado la pluralidad de postores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos.

En razón de lo expuesto, toda vez que la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y la definición de obras similares es responsabilidad de la Entidad y en tanto el participante requiere que dichos aspectos se modifiquen y/o supriman de acuerdo a lo que él propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 3 y N° 4.

Sin perjuicio de lo expuesto, con motivo de la integración de las Bases, la Entidad deberá suprimir la exigencia que el postor ejecutor de obra cuente con experiencia en una obra en la modalidad de "Concurso Oferta", por resultar restrictivo de la libre concurrencia y competencia. Adicionalmente, con motivo de la integración de las Bases, la Entidad deberá registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) un informe técnico que refleje las razones del por qué las obras de rehabilitación, mantenimiento, construcción de redes de agua potable, redes de conducción o colector de alcantarillado, reservorios de agua potable no serían obras similares al objeto del presente proceso de selección; en caso contrario, deberá incluirse dichas obras en la definición de obras similares.

Observación 5		Contra los requerimientos técnicos mínimos del 	personal propuesto

Por medio de la Observación N° 5, el participante cuestiona la exigencia de la Colegiatura y Habilitación solicitada al personal profesional propuesto, señalando que ello contraviene diversos pronunciamientos emitidos por el OSCE, por lo que solicita que dichos aspectos se supriman de las Bases.

Adicionalmente, el participante cuestiona el perfil mínimo solicitado al personal profesional propuesto, señalando que el éste vulnera el Principio de Transparencia y Razonabilidad, y que dichos requisitos estarían orientados a un determinado postor; en ese sentido, toda vez que los requerimientos técnicos mínimos deben obedecer criterios de razonabilidad y objetividad, el participante requiere lo siguiente:

Jefe de proyecto:

- Suprimir el curso de capacitación de 12 horas lectivas en diseño de redes de alcantarillado.

Asistente del jefe de proyecto:

- Suprimir la experiencia mínima en la elaboración de cinco (5) expedientes técnicos de obras similares.

Ingeniero residente de obra:

- Admitir la experiencia mínima  de tres (3) años como residente y/o supervisor y/o inspector en la ejecución de obras similares y/o generales.

Ingeniero asistente de residente de obra 1 y 2:

- Modificar la experiencia mínima de dos (02) años como residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en la ejecución de obras similares, estableciendo lo siguiente: "experiencia mínima de dos (2) años como residente y/o supervisor y/o inspector en la ejecución de obras generales y/o obras similares".

Administrador de obra:

- Suprimir el post grado en gestión pública y municipal de 300 horas lectivas.

Especialista en mecánica de suelos:

- Suprimir la experiencia mínima de treinta (30) trabajos como especialista en mecánica de suelos en la ejecución de obras en general. Asimismo, suprimir el Diplomado en Geotecnia.

Especialista en seguridad de obras:

- Suprimir la experiencia mínima de un (01) año como especialista en seguridad, en la ejecución  de obras similares. Así también, suprimir la Maestría en Prevención de Riesgos Laborales.

Especialista en medio ambiente:

- Suprimir la maestría requerida con mención en ambiental.

Especialista en liquidaciones de obras:

- Suprimir la experiencia en función a 20 liquidaciones de obras similares.

Pronunciamiento

Con motivo de la absolución de la Observación N° 5 del participante CANVAR CONSTRUCTORES & INMOBILIARIA E.I.R.L., la Entidad modificó los requerimientos técnicos mínimos del personal propuesto, quedando de la siguiente manera:

Personal Propuesto para la Elaboración del Expediente Técnico:

JEFE DE PROYECTO

- Ingeniero Sanitario, colegiado y habilitado.

- Experiencia mínimo en la elaboración de 05 expedientes técnicos de obras similares.

- Curso de capacitación en diseño de redes de alcantarillado, mínimo 12 horas lectivas.

ASISTENTE DEL JEFE DE PROYECTO

- Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario, colegiado y habilitado.

- Experiencia mínimo en la elaboración de 05 expedientes técnicos de obras similares.

INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOREFERENCIACION

- Ingeniero Geógrafo, colegiado y habilitado.

Personal Propuesto para la Ejecución de la Obra:

RESIDENTE DE OBRA

- Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario, colegiado y habilitado.

- Experiencia mínima  de tres (03) años como residente y/o supervisor y/o inspector en la ejecución de obras similares.

ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA  1

- Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario, colegiado y habilitado.

- Experiencia mínima de dos (02) años como residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en la ejecución de obras similares.

ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA  2

- Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario, colegiado y habilitado.

- Experiencia mínima de dos (02) años como residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en la ejecución de obras similares.

ADMINISTRADOR DE OBRA

- Administrador, Economista y/o Contador, colegiado y habilitado.

- Experiencia mínima de dos (02) años como administrador de obra, en la ejecución de obras en general.

- Tener  un post grado en gestión pública, mínimo 120 horas lectivas.

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS

- Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

- Experiencia con un mínimo de veinte (20) trabajos como especialista en mecánica de suelos en la ejecución de obras en general.

- Tener un Diplomado en Geotecnia.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRAS

- Ing. Ambiental y/o Ingeniero, colegiado y habilitado.

- Experiencia mínima de un (01) año como especialista en seguridad, en la ejecución  de obras similares.

- Tener estudios concluidos de maestría en prevención de riesgos laborales.

ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE

- Ing. Ambiental y/o Ingeniero, colegiado y habilitado.

- Experiencia mínima de dos (02) años como especialista en medio ambiente, en la ejecución  de obras similares y/o generales.

- Tener estudios concluidos de Maestría con mención Ambiental.

ESPECILISTA EN TOPOGRAFO.

- Ingeniero Topógrafo, colegiado y habilitado.

- Experiencia mínima de un (01) año como especialista en topografía o topógrafo, en la ejecución de obras similares y/o generales.

ESPECILISTA EN LIQUIDACION DE OBRAS

- Ing. Civil, colegiado y habilitado.

- Experiencia en lliquidaciones de obras similares y/o generales, mínimo de 20 liquidaciones.

MAESTRO DE OBRAS

- Título  como Técnico en Construcción Civil.

- Experiencia mínima de dos (02) años como maestro de obras en la ejecución de obras similares y/o generales.

Así también, la Entidad señaló en el respectivo pliego de absolución de Observaciones lo siguiente:

"El área usuaria no acoge la observación referente a la colegiatura y habilidad: Manifiesta que la colegiatura y habilidad de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero; como se ha establecido en la página 39 de las bases; en consecuencia no se solicita para la presentación de propuestas la colegiatura y habilidad, menos se solicita un tiempo determinado de colegiatura o de ejercicio profesional; en consecuencia lo solicitado en las bases no es irregular y no tiene que suprimirse de las bases" (El resaltado es agregado).

Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar los criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

De lo anterior se concluye que es legalmente factible que las Entidades establezcan requerimientos mínimos, inclusive respecto al personal propuesto; sin embargo, cabe resaltar que dicha potestad no es irrestricta, ya que para la definición de los requerimientos técnicos mínimos se debe verificar que los mismos resulten razonables, proporcionales y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

Asimismo, se aprecia que lo mencionado por la Entidad, respecto de la Colegiatura y Habilidad de los profesionales, se condice con lo señalado en el precedente de observancia obligatoria, Pronunciamiento      N° 691-2012/DSU; por lo tanto, lo cuestionado por el participante carecería de sustento.

Asimismo, cabe precisar que en el numeral 4.2 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, se ha evidenciado la pluralidad de postores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos mínimos, dentro de los cuales se encuentra, entre otros, el perfil de los profesionales propuestos.

En razón de ello, toda vez que el participante requiere que se modifiquen y/o supriman los requerimientos técnicos mínimos de acuerdo a lo que él propone y siendo que es responsabilidad de la Entidad determinar sus requerimientos técnicos mínimos en virtud del mejor conocimiento de sus necesidades, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 5.

No obstante, si bien en las Bases como en el pliego de absolución de Observaciones la Entidad ha precisado que la Colegiatura y la Habilidad del personal profesional propuesto se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero, a fin de no confundir a los participantes, con motivo de la integración de las Bases, deberá suprimirse del perfil de cada profesional la referencia a "colegiado y habilitado".

Sin perjuicio de lo expuesto, en atención al Principio de Transparencia previsto en el artículo 4 de la Ley, con ocasión de la integración de Bases, deberá publicarse en el Sistema Electrónico de Contracciones del Estado (SEACE) un informe que refleje el análisis técnico sobre qué actividades y/o funciones requieren necesariamente, para la adecuada ejecución de las labores, que cada personal propuesto cuente con los estudios requeridos; en caso contrario, deberán suprimirse los estudios que no cuenten con análisis técnico.

Asimismo, cabe acotar que la determinación y definición de las especificaciones técnicas, así como los informes técnicos son responsabilidad de la Entidad, los cuales tienen carácter de declaración jurada, por lo que su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de las características técnicas.

Finalmente, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observaciones 8			Contra las penalidades

El participante cuestiona las penalidades definidas en el cuadro de penalidades establecidas en el numeral 16 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, señalando que ellas serían irregulares pues no estarían contempladas en el Reglamento. En esa medida, el participante solicita suprimir dichas penalidades.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se aprecia que para la presente obra se ha determinado las siguientes penalidades:

- OTRAS PENALIDADES

Se establece la aplicación las penalidades descritas en la siguiente tabla (estas penalidades se calcularán en forma independiente a la penalidad por mora):

| N° | PENALIDADES | MULTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra, tanto vehicular como peatonal, incumpliendo con lo propuesto. Multa por día | 1/5000 del Valor Contratado |
| 2 | IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad, como arneses, líneas de vida, lentes, cascos, botas, etc. Multa por día. | 1/5000 del Valor Contratado |
| 3 | CAMBIO DE PROFESIONAL PROPUESTO Cada vez que el Contratista Solicite el Cambio de Profesional propuesto en su Propuesta Técnica. La multa es por cada cambio autorizado. | 1/1000 del Valor Contratado |
| 4 | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO Cuando el Contratista no cuente con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, para el personal que realice trabajos de ensayos de Estudios de Suelos, y durante la ejecución de la Obra. La multa es por cada día. | 1/1000 del Valor Contratado |
| 5 | PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA Cuando el Residente de Obra no se encuentre en forma permanente en la Obra. La multa es por cada día. | 1/5000 del Valor Contratado |
| 6 | EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA Cuando el contratista no presente los equipos necesarios y declarados en la propuesta técnica, luego de 5 días de ser requerido por el supervisor. La multa es por cada equipo | 1/5000 del Valor Contratado |
| 7 | CUADERNO DE OBRA No tener al día el cuaderno de obra, o no tenerlo físicamente en la obra. | 1/5000 del Valor Contratado |

Las penalidades se calcularán aplicando los porcentajes señalados, al monto contractual, las que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del supervisor y la importancia de la falta cometida.

Sobre tales aspectos, de la revisión del pliego de absolución de Observaciones se advierte que la Entidad ha señalado lo siguiente:

"El área usuaria no acoge la observación, indicando que éstas son las condiciones establecidas para la ejecución de la obra, precisando además que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento, en las Bases podrá establecerse penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación, siempre que sean objetivas,  razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria; es así que la sola configuración del supuesto de infracción contemplado en las Bases por parte del contratista, faculta a la Entidad para la aplicación de la multa respectiva, independientemente de los mecanismos de defensa que pueda utilizar la contratista, según lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley, y siendo competencia y responsabilidad de la Entidad la determinación de las penalidades a fin de disuadir al contratista del incumplimiento o del cumplimiento defectuoso de las prestaciones a su cargo".

Sobre el particular, cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento, en las Bases podrá establecerse penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación, siempre que sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente; es así que la sola configuración del supuesto de infracción contemplado en las Bases por parte del contratista, faculta a la Entidad para la aplicación de la multa respectiva, independientemente de los mecanismos de defensa que pueda utilizar la contratista, según lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el objeto de una penalidad es disuadir al contratista del incumplimiento o del cumplimiento defectuoso de las prestaciones a las que se comprometió al momento de presentar su oferta.

Por lo tanto, toda vez que es responsabilidad de la Entidad establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 8.

Observaciones 9						Contra los factores de evaluación

El participante cuestiona los factores de evaluación "Experiencia en obras en general", "Experiencia en obras similares" y "Experiencia del personal propuesto", señalando lo siguiente:

- Con relación a los factores de evaluación "Experiencia en obras en general" y "Experiencia en obras similares", el período de 5 años establecido en las Bases para acreditar la experiencia del postor es contrario a la Ley y restrictiva, por lo que debe modificarse a 10 años conforme el artículo 47 del Reglamento.

Adicionalmente, el participante cuestiona la definición de obras similares establecida en el factor de evaluación " Experiencia en obras similares", señalando que dicha definición favorecería a un determinado postor, ya que no se ha tomado en cuenta todo tipo de obras de saneamiento básico. En ese sentido, el participante solicita que se incorpore a las obras de rehabilitación, mantenimiento, construcción de redes de agua potable, redes de conducción o colector de alcantarillado, reservorios de agua potable y toda obra que tenga semejanza con la obra de convocatoria.

- Con respecto al factor de evaluación "Experiencia del personal profesional propuesto", el participante cuestiona los criterios de calificación del "Jefe de proyecto" señalando que requerir más de un (1) año en la elaboración de expedientes técnicos en obras similares contraviene los requerimientos técnicos mínimos solicitados a dicho profesional, causando confusión en los participantes. En ese sentido, el participante solicita disminuir el número de 1 año a 6 meses en la elaboración de expedientes técnicos en obras generales y/o similares.

Adicionalmente, el participante cuestiona los criterios de calificación del "Residente de obra" señalando que requerir más de seis (6) años de experiencia como residente y/o supervisor y/o inspector en la ejecución de obras similares contraviene el requerimiento mínimo solicitado para este profesional. En ese sentido, el participante solicita disminuir el número de 6 años a 2 años de experiencia como residente y/o supervisor y/o inspector en la ejecución de obras similares y/o generales.

Finalmente, el participante cuestiona los criterios de calificación del "Asistente del residente de obra" señalando que requerir más de cuatro (4) años de experiencia como residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en la ejecución de obras similares contraviene el requerimiento mínimo solicitado para este profesional. En ese sentido, el participante solicita disminuir el número de 4 años a 1 año como residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de ellos en la ejecución de obras similares y/o generales.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases, se advierte que el Comité Especial ha establecido lo siguiente:

| FACTORES DE EVALUACIÓN | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
| --- | --- |
| EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL | 15 puntos |
| Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de CINCO (05) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL. Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. | M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general M >= [03] veces el valor referencial: [15] puntos M >= [02] veces el valor referencial y < [03]veces el valor referencial: [10]puntos M >= [0.15] veces el valor referencial y < [01] veces el valor referencial: [05] puntos |

| B | EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES | 30 puntos |
| --- | --- | --- |
|  | Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo CINCO (05) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a 0.75 VECES VALOR REFERENCIAL. Se considerará obra similar a: Construcción y/o ampliación y/o mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado, cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial. | M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras similares M >= [0.75] vez el valor referencial: [30] puntos M >= [0.15] veces el valor referencial y < [0.50] veces el valor referencial: [15] puntos |

| C. | EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO | 35 puntos |
| --- | --- | --- |
|  | C.1 PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO - JEFE DE PROYECTO Ingeniero Sanitario, Colegiado y Habilitado Se validarán experiencias en la elaboración de expedientes técnicos de obras similares. C.2 PARA LA EJECUCION DE OBRA - RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Sanitario o Civil, Colegiado y Habilitado Se validarán experiencias como residente y/o supervisor y/o inspector en la ejecución de obras similares. | Más de [01] año: [05] puntos Más de [0.75] hasta [01] años: [04] puntos Más de [0.50] hasta [0.75] años: [03] puntos Más de [0.25] hasta [0.50] años: [02] puntos Más de [06] años: [20] puntos Más de [05] hasta [06] años:[15] puntos Más de [04] hasta [05] años: [10] puntos Más de [03] hasta [04] años: [05] puntos Igual a [03] años: [00] puntos |
|  | - ASISTENTE DEL RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Sanitario o Civil, Colegiado y Habilitado Se validarán experiencias como como residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en la ejecución de obras similares. | Más de [04] años: [10] puntos Más de [03] hasta [04] años: [7.50] puntos Más de [02] hasta [03] años: [05] puntos Igual a [02] años: [00] puntos |

Sobre tales aspectos, de la revisión del respectivo pliego de absolución de Observaciones, se advierte que el Comité Especial señala que no acoge todos los extremos de la Observación N° 9, pues éstos se encontrarían acorde con los parámetros de calificación del artículo 47 del Reglamento y guardan razonabilidad y congruencia con lo requerido en los requerimientos técnicos mínimos.

Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43º del Reglamento, las Bases deberán fijar los factores, puntajes y criterios que se aplicarán para la determinación de la mejor propuesta. Asimismo, señala que el Comité Especial es el encargado de fijar los factores de evaluación técnicos, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Dichos factores de evaluación podrán calificar aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo exigido.

De conformidad con lo dicho anteriormente, a través de los factores de evaluación se busca seleccionar y otorgar puntaje a aquellos postores que acrediten o presenten propuestas que mejoren lo mínimo requerido en los términos de referencia, es decir, discriminar entre aquellos que pueden resultar ser mejores candidatos para ejecutar el servicio, y de esa forma, otorgarles el puntaje correspondiente en función a la mejora que presentan y representan.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, tanto el artículo 47° del Reglamento como las Bases estándar de los procesos convocados por Licitación Pública para la contratación de la ejecución de obras, aprobada  mediante la Resolución Nº 242-2013-OSCE/PRE, disponen que para los factores relacionados a "obras generales" y "obras similares" se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Experiencia en obras en general ejecutadas hasta en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de la convocatoria.

- Experiencia de obras similares ejecutadas hasta en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un máximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de la convocatoria, siendo el valor mínimo de cada obra similar al quince por ciento (15%) del valor referencial. En las Bases deberá señalarse las obras similares que servirán para acreditar la experiencia del postor”.

Sobre el particular, con relación al primer extremo de la Observación N° 9, corresponde señalar que el periodo de validez de la experiencia en los factores de evaluación es competencia y responsabilidad del Comité Especial, siendo que la normativa de contratación pública sobre ese aspecto tan solo ha establecido un límite máximo, el cual es de diez (10) años.

Por otro lado, con relación al factor de evaluación "Experiencia del personal profesional propuesto", no se advierte que los criterios de calificación de dicho factor contravengan los artículos 43 y 47 del Reglamento, por el contrario, resultan razonables y acordes con la norma de contratación pública.

Por lo tanto, respecto de los extremos de la Observación que cuestionan el periodo de validez y los rangos de evaluación de los factores de evaluación en cuestión, cabe señalar que toda vez que es competencia y responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación y en tanto los rangos establecidos en las Bases se encuentran dentro del rango permitido en la normativa de contratación pública y ello resulta congruente con los montos máximos calificados, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER los presentes extremos de la Observación  N° 9.

Finalmente, con relación al extremo de la Observación referido a la definición de obras similares, cabe resaltar que dicho aspecto ha sido desarrollado precedentemente en el presente documento con motivo de la Observación N° 4; en ese sentido, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER dicho extremo de la Observación N° 9, de acuerdo con lo expuesto en dicha Observación.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la Ley y su Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 58° de la Ley, este Organismo Supervisor ha efectuado una revisión de oficio de las Bases del presente proceso, advirtiendo las siguientes deficiencias, las mismas que deberán ser implementadas, obligatoriamente, en la Integración de Bases, en mérito a lo dispuesto en el artículo 59° del Reglamento.

3.1. Requisitos para la suscripción del contrato

Deberá adecuarse la exigencia contenida en el literal f) de los requisitos para la suscripción del contrato, esto es, la traducción oficial efectuada por traductor público, conforme lo prescrito en el artículo 148° del Reglamento, modificado por Decreto Supremo Nº 080-2014-EF, publicado el 22 de abril del 2014.

3.2. Plazo para la suscripción del contrato

Deberá adecuarse el plazo para la suscripción del contrato consignado en el numeral  2.8 del Capítulo II de la Sección Específica, conforme a lo prescrito en el artículo 148° del Reglamento, modificado por Decreto Supremo Nº 080-2014-EF, publicado el 22 de abril del 2014; ya que el presente proceso de selección fue convocado con posterioridad a la entrada en vigencia de las referidas modificaciones.

3.3.  Sobre los factores de evaluación

- Los criterios de puntuación establecidos en los factores de evaluación "Experiencia en obras generales" y "Experiencia en obras similares", no son correlativos, toda vez que, por ejemplo, en el factores de evaluación "Experiencia en obras generales"  no se ha previsto un puntaje para el postor que oferte igual o más de una (1) vez el valor referencia hasta menos de dos (2) veces el valor referencial.

En ese sentido, con motivo de la integración de las Bases, el Comité Especial deberá verificar los rangos de puntuación de los citados factores de evaluación y corregir aquellos rangos que no sean correlativos, de modo que no contravengan lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento.

- Se advierte que los criterios de calificación del factor de evaluación "Soluciones técnicas de diseño y de equipamiento" son subjetivos, pues no se advierte un parámetro objetivo de evaluación o valoración de los aportes y/o mejoras solicitadas.

Así, la Entidad, independientemente de la calidad del contenido de dichos aportes y/o mejoras, tendría que aceptarlos y considerar cumplida la exigencia, ya que valorar el contenido resultaría subjetivo, con el agravante de que, ante documentos descriptivos mal elaborados, durante la ejecución contractual, la Entidad no podría exigir al contratista que desarrolle sus obligaciones de una manera distinta a la ofrecida y aceptada durante el proceso de selección.

En esa medida, con ocasión de la integración de las Bases, deberá reformularse dicho factor, teniéndose en consideración que los criterios de evaluación a ser utilizados deben ser objetivos, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. Para lo cual, deberá considerarse lo siguiente: i) no evaluar el cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos, sino sólo aquellas condiciones que los superen y que incidan en la finalidad pública de la contratación; ii) establecer parámetros de calificación objetivos, que no vulneren lo dispuesto por la normativa de contratación pública; y iii) no evaluar aspectos que formen parte de las actividades que desarrollará el contratista durante la ejecución contractual. En caso contrario, deberá suprimirse dicho factor de evaluación y redistribuir su puntaje entre los demás factores de evaluación.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24° del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 11 de junio de 2014

RBE/.

“Artículo 4.- Principios que rigen las contrataciones

Los procesos de contratación regulados por esta norma y su Reglamento se rigen por los siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público:

(…)

i) Principio de Economía: En toda contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias en las Bases y en los contratos.

Véase en Legislación y documentos del OSCE, en OSCE: www.osce.gob.pe; ya que el presente proceso de selección fue convocado con posterioridad a la entrada en vigencia de las referidas modificaciones.