PRONUNCIAMIENTO N° 642-2014/DSU

Entidad:		Municipalidad Provincial de San Miguel

Referencia:		Adjudicación Directa Pública N° 4-2014/CEP/MPSM/ convocada para la ejecución de la obra "Mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa secundaria el Prado, distrito El Prado, Provincia de San Miguel- Cajamarca"

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio N°10-PCEPAC-2014/MPSM recibido el 12.JUN.2014, el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió a este Organismo Supervisor las dos (2) observaciones presentadas por el participante EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES HCH E.I.R.L., así como el informe técnico correspondiente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, en adelante la Ley, y el artículo 58º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

- OBSERVACIONES

Observante:                                        	EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES HCH E.I.R.L.

Observación N° 1:               	 Contra los requerimientos técnicos mínimos

En la Observación N° l el participante cuestiona que se exija que el residente de obra                        cuente con diplomados en residencia y supervisión de obras, en contrataciones con el estado y en gestión ambiental y responsabilidad social, pues sostiene que requerir dichos estudios restringiría la participación de proveedores y vulneraría el Principio de Libre Concurrencia y Competencia. En ese sentido, solicita que se supriman los diplomados requeridos para el residente de obra.

Mediante la Observación N° 2 el participante cuestiona que se exija que el asistente de  residente de obra cuente con un diplomado en residencia, supervisor y seguridad en obras con una antigüedad mínima de dos años, pues sostiene que  dicho requerimiento resulta exagerado y restringiría la participación de proveedores, vulnerando así el Principio de Libre Concurrencia y Competencia. En ese sentido, solicita que se suprima el  referido diplomado.

Pronunciamiento

Con respecto a la Observación N° 1, de la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se advierte que se estableció los siguientes requerimientos técnicos mínimos para el residente de obra:

- Ingeniero Civil, acreditado con copia del título presentará declaración jurada simple del profesional propuesto con copia de DNI, firma y huella digital.

- Con experiencia como Residente o supervisor o inspector de Obras similares con un mínimo de tres años.

- Acreditar diplomado en residencia y supervisión de obras, realizados en los últimos tres años

- diplomado en contrataciones del estado con un mínimo de 450 horas

- Diplomado en gestión ambiental y responsabilidad social.

- Curso de valorización y liquidación de obras. (el subrayado es nuestro)

Al respecto, el Comité Especial  señaló en el informe técnico que "el ingeniero residente debe estar actualizado,  lo que se logra con estudios y capacitaciones permanentes, de lo contrario no se contaría con un profesional idóneo para las funciones requeridas. Los estudios y capacitaciones requeridas no son excluyentes y existen muchos profesionales que pueden cumplir con los requisitos solicitados".

Sobre el particular, conforme con lo previsto en el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11° del Reglamento, es responsabilidad exclusiva de la Entidad determinar, sobre la base de sus propias necesidades, las características, requerimientos y especificaciones técnicas de los bienes, servicios u obras que desea adquirir y/o contratar. Cabe precisar que,  dichos requisitos deben resultar razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la convocatoria.

En el presente caso, si bien el Comité Especial señala que las capacitaciones son necesarias para contar con personal idóneo, no precisa en qué medida las capacitaciones requeridas al residente de obra redundarán en las actividades que realizará en la obra.

No obstante ello, considerando que es responsabilidad de la Entidad determinar los requisitos  (capacitaciones) que deben cumplir los profesionales que va requerir y ya que de acuerdo a lo declarado en el resumen ejecutivo por la Entidad, existiría pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir con lo establecido en las Bases, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la Observación N° 1.

Sin perjuicio de lo anterior, en atención al Principio de Transparencia, con ocasión de la integración de Bases, deberá publicarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) un informe en el que se sustente que incidencia tendrá cada capacitación requerida al residente de obra en las labores que desempeñará en la obra;  caso contrario, deberán suprimirse las capacitaciones que no resulten indispensables.

Ahora bien, aún cuando es deseable que el residente de obra cuente con conocimientos en la ejecución de obras públicas, el requerir un diplomado  en contrataciones del estado con un mínimo de 450 horas resulta excesivo; por lo tanto, en caso de mantener dicho requisito deberá  permitirse acreditar una capacitación (no necesariamente un diplomado) reduciendo sustancialmente el número de horas requeridas.

Asimismo, en caso de mantener el diplomado en residencia y supervisión de obras, deberá ampliarse el período de antigüedad establecido, pues podría restringir la competencia innecesariamente

Cabe acotar que, en la medida que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, los informes que los sustentan y la información declarada en el formato del resumen ejecutivo son responsabilidad de la Entidad, su contenido tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias técnicas encargadas de la determinación de los referidas especificaciones técnicas y de realizar el estudio de mercado, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

En relación a la Observación N° 2, de la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se aprecia que se exige que el asistente de  residente cuente con "diplomado en residencia, supervisor y seguridad en obras mínimo dos años de antigüedad".

Ahora bien, el Comité Especial  señaló en el informe técnico que "el asistente de obra debe estar actualizado, lo que se logra con estudios y capacitaciones permanentes, de lo contrario no se contaría con un profesional idóneo para las funciones requeridas. Los estudios y capacitaciones requeridas no son excluyentes y existen muchos profesionales que pueden cumplir con los requisitos solicitados".

En el presente caso, al igual que en el anterior, si bien el Comité Especial señala que las capacitaciones son necesarias para contar con personal idóneo, no precisa en qué medida las capacitaciones requeridas al asistente de residente de obra redundarán en las actividades que realizará en la obra.

No obstante ello, considerando que es responsabilidad de la Entidad determinar los requisitos  (capacitaciones) que deben cumplir los profesionales que va requerir y ya que de acuerdo a lo declarado en el resumen ejecutivo por la Entidad, existiría pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir lo requerido por la Entidad, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la Observación N° 2.

Sin perjuicio de lo anterior, en atención al Principio de Transparencia, con ocasión de la integración de Bases, deberá publicarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) un informe en el que se sustente que incidencia tendrá la capacitación requerida al asistente de residente de obra en las labores que desempeñará en la obra;  caso contrario, deberá suprimirse de las Bases.

Asimismo, en caso de mantener el diplomado en residencia, supervisor y seguridad en obras, deberá ampliarse el período de antigüedad establecido, pues podría restringir la competencia innecesariamente

Cabe acotar que, en la medida que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, los informes que lo sustentan  y la información declarada en el formato del resumen ejecutivo son responsabilidad de la Entidad, su contenido tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias técnicas encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas y de realizar el estudio de mercado, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Resumen ejecutivo

-De la revisión del resumen ejecutivo se advierte que en el numeral 4.1 del "Formato del Resumen Ejecutivo" se ha indicado que existe pluralidad de proveedores que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos; sin embargo, la Entidad no ha identificado a dichos proveedores, toda vez que solo se ha señalado que "con rubro de RNP se encuentran varios ejecutores de obras región Cajamarca y otras regiones como constan en el expediente de contratación".

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá identificar a los proveedores que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos, precisando sus nombres o razón social, de tal forma que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD.

-Asimismo, cabe señalar que, contrariamente a lo dispuesto en el instructivo publicado para el llenado del formato del Resumen Ejecutivo, no se ha publicado el presupuesto ni el desagregado de gastos generales completos, sino que sólo se ha registrado un resumen del presupuesto.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse en el SEACE, (i) el presupuesto completo (en donde se aprecien todas las partidas que lo conforman) y (ii) el desagregado de gastos generales detallado completo  (en donde se aprecien los profesionales, sus tiempos de participación y honorarios).

Además, deberá efectuarse el respectivo deslinde de responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley e impartir las directrices que resulten necesarias a fin de evitar situaciones similares en futuros procesos de selección.

-Adicionalmente, se advierte que no se ha completado algunos numerales del “Formato del Resumen Ejecutivo”, como por ejemplo los numerales 2.11, 4.2 y 4.3., por lo que, con ocasión de la integración deberá precisarse todos los aspectos que correspondan.

  - Modificaciones al Reglamento derivadas de la entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 080-2014-EF (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 22.04.14).

De conformidad con el Decreto Supremo N° 080-2014-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, deberá adecuarse las siguientes secciones de las Bases:

-Plazo para la suscripción del contrato:

Deberá suprimirse lo consignado en el numeral 2.8 del Capítulo II de la Sección Específica, y deberá precisarse lo siguiente:

"Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y la Entidad deberán realizar las acciones correspondientes para cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artículo 148 del Reglamento.

La citada documentación deberá ser presentada en [INDICAR LUGAR Y DIRECCIÓN EXACTA DONDE DEBERÁ DIRIGIRSE EL POSTOR GANADOR]".

-Traducción de la documentación presentada en idioma distinto al castellano:

Deberá suprimirse lo consignado en el literal f) del numeral 2.7 del Capítulo II de la Sección Específica, referido a la traducción oficial efectuada por traductor público juramentado.

Asimismo, deberá precisarse en el numeral 1.8 “Forma de presentación de propuestas y acreditación” del Capítulo I de la Sección General, lo siguiente:

“Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos”

  - Experiencia del personal profesional propuesto

De la revisión de los capítulos II, III y IV de la Sección Específica de las Bases                  se aprecia que los documentos requeridos para acreditar la experiencia del personal profesional propuesto no se ajustan a lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el  Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU.

Por lo tanto, de acuerdo con el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU, deberá precisarse en los capítulos II, III y IV de la Sección Específica de las Bases que la experiencia del personal propuesto, se podrá acreditar con cualesquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

No será válida cualquier regulación de las Bases que se oponga a lo señalado en el párrafo anterior.

  - Experiencia del personal propuesto

Sobre el particular, es preciso indicar que en el caso del topógrafo no es necesario que la experiencia solicitada sea en la “ejecución de obras similares”, dada la naturaleza de las prestaciones que ejecutará el profesional en la obra. En ese sentido, con ocasión de la integración de Bases, deberá suprimirse de los requerimientos técnicos mínimos de dicho profesional la experiencia requerida en la ejecución de obras similares, a fin de que la experiencia solicitada solo sea en su respectiva especialidad en la ejecución de obras en general.

  - Obras similares

En el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, Requerimientos Técnicos Mínimos, se señala que se considerara obra similar a “Mejoramiento, construcción y reparación en edificaciones", mientras que en el Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases, factores de evaluación, se indica  que se considerará obra similar a "edificaciones".

En ese sentido, considerando que la definición de obras similares es única y debe utilizarse, indistintamente, para la acreditación de requisitos técnicos mínimos o factores de evaluación, deberá efectuar las precisiones respectivas, a efectos de incluir una única definición en todos los apartados de las Bases que correspondan.

  - Factores de evaluación

-De la revisión del factor de evaluación "Experiencia del personal profesional propuesto" del capítulo IV de la Sección Específica de las Bases se advierte que se ha establecido los siguientes rangos de evaluación:

RESIDENTE DE OBRA

≥ 12 meses 				15 puntos

≥ 10 meses y <12 meses			07 puntos

<10 meses				00 puntos

ASISTENTE DE RESIDENTE

≥ 12 meses 				10 puntos

≥ 10 meses y <12 meses		05 puntos

<10 meses				00 puntos

MAESTRO DE OBRA

≥ 12 meses 				05 puntos

≥ 10 meses y <12 meses		03 puntos

<10 meses				00 puntos

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 43° del Reglamento establece que los factores de evaluación tienen por finalidad calificar aquello que mejore o supere los requerimientos técnicos mínimos.

En tal sentido, se advierte que el referido factor califica requerimientos técnicos mínimos, pues en el capítulo III de la Sección Específica de las Bases se establece que el residente de obra, el asistente de residente y el maestro de obra deberán contar con una experiencia mínima de tres (3) años, dos (2) años  y cincuenta (50) meses, respectivamente. En consecuencia, con ocasión de la integración de Bases, deberá modificar el referido factor o en su defecto precisar si el tiempo de experiencia a calificar es adicional al tiempo solicitado como requerimiento técnico mínimo.

-En el factor "Experiencia del personal profesional propuesto" del capítulo IV de la Sección Específica de las Bases se aprecia que solo se califica la experiencia del residente de obra como "residente de obra en obras similares".

Sobre el particular, con ocasión de la integración de las Bases, de conformidad con lo establecido por este Organismo Supervisor en reiterados Pronunciamientos, deberá precisarse que el residente de obra podrá acreditar su experiencia como residente y/o supervisor y/o inspector en obras similares.

-En el factor "Experiencia del personal profesional propuesto" del capítulo IV de la Sección Específica de las Bases se advierte que solo se califica la experiencia del asistente de residente de obra como "residente, inspector y/o supervisor de por lo menos 24 meses de obras públicas en general".

Sobre el particular, con ocasión de la integración de las Bases, de conformidad con lo establecido por este Organismo Supervisor en reiterados Pronunciamientos, deberá precisarse que el asistente de residente de obra podrá acreditar su experiencia como residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en obras similares. Asimismo, deberá suprimirse el término "de por lo menos 24 meses en obras públicas en general".

  - Valor referencial

Deberá modificar los importes consignados en los límites inferior y superior del Valor Referencial, pues los montos correctos son los que se detallan en los siguientes cuadros, de conformidad con el artículo 39 del Reglamento:

| Valor Referencial (VR) | Límites |  |
| --- | --- | --- |
|  | Inferior | Superior |
| S/. S/. 1’375,147.47 (Un millón trescientos setentaicinco mil ciento cuarenta y siete con 47/100 Nuevos Soles) | S/. 1´237,632.73 (Un Millón Doscientos treinta y siete mil seiscientos treinta y dos con 73/100 Nuevos Soles) | S/. 1´512,662.21 (Un Millón Quinientos doce mil seiscientos sesenta y dos con 21/100 Nuevos Soles) |

  - Anexos

Deberá suprimirse en las Bases Integradas el Anexo Nº 8 referido a la Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV, dado que la presente adquisición no se desarrollaría dentro del ámbito de aplicación de la Ley Nº 27037.

- CONCLUSIONES

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24° del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de tres (3) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 24 de junio de 2014

ASP/.

Cabe precisar que el Resumen Ejecutivo debe contener la totalidad de la información que contempla la Directiva y los formatos que son parte de esta; para lo cual, en el referido formato deberá llenarse de manera completa la información solicitada en las casillas y/o marcar con un "X", en lo que corresponda, conforme lo establecido en la Directiva y en las Instrucciones para el llenado del formato del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, debiendo recordar que: (i) la información consignada tiene carácter de Declaración Jurada, y, (ii) los aspectos correspondientes a las casillas dejadas en blanco se entenderán como no considerados en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, bajo responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones que elabora el Resumen Ejecutivo como del funcionario competente para la aprobación del expediente de contratación. Asimismo, es preciso recordar que el formato del Resumen Ejecutivo que obra en el expediente de contratación, debe contener el nombre, firma y sello del funcionario competente del Órgano Encargado de las Contrataciones, aun cuando el formato registrado en el SEACE no los contenga.

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2013. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe