PRONUNCIAMIENTO Nº 374-2014/DSU

Entidad:	Municipalidad Distrital de Jequetepeque

Referencia:		Adjudicación de Menor Cuantía Nº 003-2014/MDJ/CEP, convocada para la contratación de la "Ejecución de obra: Construcción de auditorio en I.E. 80400 Jequetepeque – Distrito de Jequetepeque – Provincia Pacasmayo – La Libertad".

- ANTECEDENTES

Mediante el Oficio N° 001-2014-CEP/MDJ, recibido con fecha 01.ABR.14, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las tres (3) observaciones formuladas por el participante EDIFICACIONES & SERVICIOS S.R.L.; así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de:  a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En ese sentido, respecto de las tres (3) observaciones formuladas por el participante EDIFICACIONES & SERVICIOS S.R.L., cabe señalar que la Observación N° 1 contiene seis (6) extremos, de los cuales tres (3) extremos constituyen solicitudes de información, es decir, consultas, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará acerca de tales extremos.

Asimismo, este Organismo Supervisor no se pronunciará acerca de la Observación N° 2, puesto que la misma se trata de una solicitud de información, es decir, una consulta, supuesto no contemplado en el artículo  58° del Reglamento.

Finalmente, con relación a la Observación N° 3, cabe señalar que acerca de los argumentos relacionados con la colusión y negociación incompatible a los cuales hace referencia el participante, este Organismo Supervisor no se pronunciará sobre tales extremos, por carecer de competencia.

Todo ello, sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto de aspectos relevantes de las Bases, de conformidad con el artículo 58° de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante: 	EDIFICACIONES & SERVICIOS S.R.L.

Observaciones Nº 1 y 3:         	  	Contra el perfil del personal técnico requerido

El participante a través de las referidas observaciones cuestiona los siguientes aspectos:

- A través de su Observación N° 1, cuestiona que como parte del perfil del cargo de Ingeniero Residente se requiera la acreditación de las siguientes capacitaciones: curso de AUTOCAD mínimo de 100 horas, curso de MS PROYEC con un mínimo 20 horas, curso de Manejo Ambiental con un mínimo de 8 horas, y un Diplomado en Gerencia de Construcción mínimo de 200 horas; pues sostiene que tales exigencias no resultan congruentes ni proporcionales con el objeto de la convocatoria. Por lo tanto, solicita que se suprima las capacitaciones relacionadas con el curso de autocad, curso de Manejo Ambiental y Diplomado en Gerencia de Construcción.

- A través de su Observación N° 3, cuestiona que el perfil establecido para el residente de obra, pues sostiene que dicho requerimiento sólo podría ser cumplido por un profesional, lo cual direcciona el proceso a un determinado proveedor, contraviniéndose así  lo dispuesto en la normativa de contratación pública. Por lo tanto, solicita que se supriman los requisitos innecesarios a efectos de propiciar la  mayor participación de postores.

Pronunciamiento

De las Bases se advierte que, como parte del perfil del Personal Técnico: Ingeniero Residente, se requiere que los postores cuente con un ingeniero civil, hábil y colegiado, con 24 meses de experiencia como residente, supervisor o inspector en obras similares. Asimismo, se señala que deberá contar con las siguientes capacitaciones: i) Curso de AUTOCAD mínimo de 100 horas, ii) Curso de MS PROYEC con un mínimo 20 horas, iii)  Curso de Manejo Ambiental con un mínimo de 8 horas, y iv) un Diplomado en Gerencia de Construcción mínimo de 200 horas.

Del pliego absolutorio se advierte que al absolver la Observación N° 1 el Comité Especial manifestó que “...la función del ingeniero residente de obra es la de dirección de la misma, siendo el responsable en que se realice de acuerdo a lo señalado en el expediente técnico, las Bases y el contrato (…) es por ello que el perfil del profesional propuesto ha sido determinado para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida, lo cual no vulnera el Principio de Razonabilidad”. Asimismo, señala que respecto de las capacitaciones “esto está relacionado a las funciones que dicho profesional realizará en la obra”.

Respecto de la Observación N° 3, se advierte que el Comité Especial al absolver dicha observación ratificó las exigencias previstas como requerimiento técnico mínimos.

Cabe acotar que en el informe técnico, remitido con ocasión de la elevación de observaciones, dicho colegiado agregó: "...de la revisión del expediente de contratación, se puede identificar la existencia de cuatro (4) participantes registrados en el proceso de selección, acreditándose con ello no sólo el trato justo e igualitario, sino que los requerimientos técnicos mínimos de los productos solicitados, se encuentran en un estándar de acceso para diversas empresas participante".

Al respecto, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

De lo expuesto por el Comité Especial se desprende que las exigencias previstas para el residente de obra tendrían por finalidad garantizar que el personal propuesto para dicho cargo no sólo cuente con la experiencia necesaria para la ejecución de la obra, sino también los estudios mínimos a efectos de asegurar la operatividad y funcionalidad de la obra; razón por la cual se habría determinado no acceder a lo solicitado por el participante.

Cabe acotar que lo señalado por el Comité Especial no incide en la oferta de profesionales en la capacidad de cumplir con las exigencias previstas por la Entidad.

No obstante, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 1 y 3.

Sin perjuicio de lo señalado, con ocasión de la integración de las Bases, en atención a los Principios de Libre Concurrencia y Competencia y Transparencia, deberá registrarse en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE) la información que refleje la oferta de profesionales que cumplan con la totalidad de especificaciones técnicas requeridas (tiempo de experiencia y estudios) para el "Residente de Obra", considerando para ello los honorarios mensuales previstos por la participación del mismo en la ejecución contractual; caso contrario, deberá modificarse y/o suprimirse el nivel de exigencia de las capacitaciones que resulten restrictivo.

Conviene subrayar que la información registrada en el SEACE tiene carácter de declaración jurada, la cual debe guardar concordancia con la documentación que forma parte del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, bajo responsabilidad.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que, en la medida que la definición de las especificaciones técnicas, así como los informes que lo sustentan son responsabilidad de la Entidad, su contenido, en caso de corresponder, se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes; no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de las características técnicas.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

3.1. Adelantos

En el numeral 2.8 del Capítulo II se indica lo siguiente: "La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos para el 40% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos", lo cual no se ajusta  con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá adecuarse tal extremo de las Bases, de tal forma que se señale que los adelantos para materiales o insumos se otorgará "hasta" el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 188 del Reglamento, considerándose lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.2. Proforma del contrato

En la Cláusula Décimo Tercera de la Proforma  se advierte que no se ha precisado el plazo de responsabilidad del contratista, lo cual no se ajusta con lo dispuesto en el artículo  50° de la Ley. En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases o para la suscripción del contrato, deberá precisarse el plazo máximo de responsabilidad del contratista.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases. Asimismo, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas deberá considerarse un plazo razonable, computado a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 14 de abril de 2014.

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de  Supervisión

LMD/.

1 Modificado mediante Ley Nº 29873.

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.