PRONUNCIAMIENTO Nº  359-2014/DSU

Entidad:	Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – Provias Nacional.

Referencia:		Licitación Pública N° 6-2013/MTC/20, convocada para la “Contratación del contratista que ejecutará la obra: Carretera Puente Chino – Aguaytia, sectores dañados”.

- ANTECEDENTES

A través del Oficio Nº 001-2014-MTC/20-L.P Nº 0006-2013-MTC/20, recibido el 26.MAR.2014, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las veinte (20) observaciones formuladas por el participante OBRAS DE INGENIERÍA S.A., las once (11) observaciones formuladas por el participante E. REYNA C.S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y las tres (3) observaciones formuladas por el participante ARAMAYO S.A.C. CONT G.R.L. ARAMSA CONT. G.R.L. S.A.C.; así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Resulta pertinente señalar que se mantendrá la numeración determinada por el Comité Especial en el pliego de absolución de observaciones.

En ese sentido, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de las Observaciones N° 27, 29, 31, 35 y 36 formuladas por el participante E. REYNA C.S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, dado que del pliego absolutorio se advierte que las mismas fueron acogidas por el Comité Especial. Asimismo, este Organismo Supervisor tampoco emitirá pronunciamiento respecto de las Observaciones Nº 26 y 30, toda vez que de la lectura del pliego absolutorio se aprecia que las mismas son solicitudes de aclaración y/o precisión al contenido de las Bases, lo cual constituyen, en estricto, consultas.

De otro lado, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de la Observación N° 44 formulada por el participante ARAMAYO S.A.C. CONT G.R.L. ARAMSA CONT. G.R.L. S.A.C., dado que del pliego absolutorio se aprecia que la misma es una solicitud de aclaración y/o modificación respecto de las Bases, lo cual constituyen, en estricto, consultas, de igual forma respecto de su Observación N° 45 en tanto la misma fue acogida por el Comité Especial.

Todo ello; sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

2.1. Observante:	OBRAS DE INGENIERÍA

Observaciones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16

Sobre la determinación del valor referencial y el presupuesto de obra

A través de las Observaciones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, el recurrente cuestiona que no se hayan absuelto debidamente sus Consultas N° 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, 22, 23 y 29, de conformidad con el artículo 54° del Reglamento, sustentando que, en virtud de los artículos 13º y 14º del Reglamento, el presupuesto debía considerar las características de la obra, sustentándose en análisis de precios unitarios por cada partida y sub-partida, elaborados teniendo en cuenta los insumos requeridos en las cantidades y precios o tarifas que se ofrezcan en las condiciones más competitivas en el mercado, debiendo incluirse los gastos generales variables y fijos, y la utilidad; así como que el valor referencial se debe calcular incluyendo, entre otros, cualquier otro concepto que le sea aplicable, por lo tanto, solicitaría que:

- A través de la Observación Nº 1, se cambien el rendimiento para que la actividad sea viable y, por ende, modificar el presupuesto referencial, toda vez que la Partida 210.C “Conformación de Terraplén” tendría un rendimiento de 1,000m3/día lo cual no sería técnicamente correcto.

- A través de la Observación Nº 2, se corrija el análisis de la Partida 206.A “Remoción de Derrumbes” y, por ende, modificar el presupuesto referencial, toda vez que en la misma se consideraría la participación de 0.405 HM de cargador, lo cual no sería técnicamente correcto.

- A través de la Observación Nº 3, se modifique el rendimiento de la partida 205.D “Conformación en Banquetas de Relleno” y, por ende, modificar el presupuesto referencial, dado que no se habría considerado la motoniveladora en su análisis.

- A través de la Observación Nº 4, reformular el valor referencial de modo tal que se considere el rendimiento y la asignación de los recursos necesarios en la formulación de los análisis de precios.

- A través de la Observación Nº 5, corregir los precios de insumos compatibilizándolos con el mercado y, por ende, modificar el presupuesto referencial, toda vez que la partida 820.A “Barrera de seguridad lateral nivel de contención P2, N2, W5” contemplaría precios referenciales que no estarían acorde con el mercado.

- A través de la Observación Nº 6, incluir el precio del “transporte” en la partida, toda vez que en el expediente técnico solo se indicaría el “retiro y almacenamiento” y, sin embargo, en las especificaciones técnicas se indicaría que el pago debe incluir las actividades de apilamiento, protección y mantenimiento de las pilas de suelos; así como indicar el área donde será ubicado el material removido y, si estos son de libre disponibilidad y de no serlo, incluir en pago por uso de estas zonas, pues una pequeña zona no sería suficiente para almacenar un volumen considerable.

- A través de la Observación Nº 7, incluir en los gastos generales el pago por los exámenes médicos en una cantidad de dos (2), uno para ingreso y otro para salida, dado que el personal de la zona tendría una rotación de al menos casa seis (6) meses, pudiendo ser esta de hasta tres (3) meses en algunos lugares, y, por ende, modificar el presupuesto referencial.

Mediante las Observaciones Nº 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, el participante cuestiona la determinación del valor referencial, señalando que el presupuesto debía considerar las características de la obra, sustentándose en análisis de precios unitarios por cada partida y sub-partida, elaborados teniendo en cuenta los insumos requeridos en las cantidades y precios o tarifas que se ofrezcan en las condiciones más competitivas en el mercado, debiendo incluirse los gastos generales variables y fijos, y la utilidad; así como que el valor referencial se debe calcular incluyendo, entre otros, cualquier otro concepto que le sea aplicable, por lo tanto, solicitaría que:

- A través de la Observación Nº 8, se reformule el valor referencial considerando dos (2) ubicaciones de plantas industriales, así como su disponibilidad y pago por derecho de uso, toda vez que en el expediente técnico solo se consideraría la ubicación de la plata industrial la cantera Boquerón y en la plantilla de metrado de consideraría el transporte de dos (2) canteras a la vía (Ovni y Boquerón).

- A través de la Observación Nº 9, corregir el cuadro “Cálculo de la distancia media de transporte de piedra” considerando las distancias de transporte coherentes al uso de cada una de las canteras, dado que la cantera Pozo azul Km 13+100 no estaría definida para usarse como gaviones ni emboquillado.

- A través de la Observación Nº 10, se reformule el valor referencial, corrigiendo los análisis de precios unitarios, de modo tal que se modifique la planilla de transporte según las cantidades de material a transportar de cada cantera y se indique cuál es la dosificación de mezcla entre las canteras destinadas para concreto (saber qué % de aporte a la mezcla se debe considerar para la cantera Ovni), dado que los mismos no habrían sido considerados en el análisis de precios unitarios.

- A través de la Observación Nº 11, se reformule el valor referencial debiendo incluir en los análisis de precios unitarios la mezcla de canteras (Boqueron y Ovni), toda vez la misma no habría sido considerado en la partida de Sub Bases Granular ni en la partida de Base Granular.

- A través de la Observación Nº 12, se reformule el valor referencial teniendo en cuenta los costos necesarios para la ejecución de la obra, dado que no se habría incluido el precio para eliminar, transportar y colocar el material removido en los DME.

- A través de la Observación Nº 13, se reformule el valor referencial considerando la construcción de vías alternas y que los horarios de cierre de vía deben reflejarse en los análisis de precios unitarios, toda vez que no se habría contemplado la construcción de desvíos temporales para el paso de vehículos ya que el mejoramiento de las zonas críticas en estas vías serían afectadas en su totalidad, es decir, habría interrupción total de la vía.

- A través de la Observación Nº 14, se reformule el valor referencial considerando la totalidad de recursos e incluir la actividad de carga, transporte y descarga, toda vez que no se habría incluido esta actividad en las partidas 201.A “Desbroce y limpieza en bosque” ni en la partida 01.B “Desbroce y limpieza en zona no boscosa”, pese a que en dichas partidas se indica que “El precio deberá cubrir, además, carga transporte y descarga y debida disposición de estos materiales”.

- A través de la Observación Nº 15, se reformule el valor referencial considerando el costo real de la obra, agregando en el análisis  de precios unitarios el carguío y transporte faltante, dado que los mismo no habrían sido considerados en el análisis de precios unitarios, siendo que trasladar, empujar y acomodar las rocas con un tractor, técnicamente no sería posible, pues este perdería eficacia cuando se trata de rocas y el material luego de ser volado debía ser cargado y transportado al sitio de acomodo.

- A través de la Observación Nº 16, se reformule el valor referencial de modo que se considere las ubicaciones y distancias de acarreo correctas en el análisis de precios unitarios, dado que las ubicaciones de las plantas chancadoras no estarían a pie de cantera sino a más de 500 m, en el Km 78+980, es decir a 750 m de acceso y la cantera Boquerón estaría en el mismo kilómetro, pero a 1.60 Km, es decir a 850 mts y no a 500 mts.

Pronunciamiento

Del Resumen Ejecutivo se advierte que la elaboración del expediente técnico estuvo a cargo del consultor de obra JNR Consultores, quien habría determinado el presupuesto de obra y el valor referencial, el mismo que habría sido aprobado mediante la Resolución Directoral Nº 548-2013-MTC/20

En el pliego de absolución de observaciones se advierte que el Comité Especial ha señalado:

- Respecto de la Observación Nº 1, que el rendimiento y análisis de la partida 210.C “Conformación de Terraplén con material de cantera” estaría de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Ministerial Nº 001-87-TC/VMT del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

- Respecto de la Observación Nº 2, que el cargador frontal tendría un rendimiento de 860 m3/día que resultaría para zonas de selva y material de roca suelta según la Resolución Ministerial  Nº 001-87-TC/VMT, ya que se requeriría solamente el 0.40 del cargador y en el análisis de la partida se habría considerado un rendimiento de 300m3/día.

- Respecto de las Observaciones Nº 3 y 4, que la partida 205.D “Conformación en Banquetas de Relleno” y el valor referencial estarían de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Ministerial Nº 001-87-TC/VMT y no sería razonable considerar que el equipo mecánico de uso actual, tenga rendimientos menores a aquellos que se tomó en cuenta para desarrollar las cantidades consideradas años atrás.

- Respecto de la Observación  Nº 5, que las Barreras de Seguridad lateral nivel de contención P2 sería correcto y estaría de acuerdo al promedio del mercado, sin perjuicio de que el postor pueda ofertar su propio precio.

- Respecto de la Observación  Nº 6, que todo costo del retiro, almacenamiento y reposición se encontraría incluido en el presupuesto ambiental con folio 422 del volumen VI Tomo I “Estudio de Impacto Socioambiental”, formando parte del valor referencial. Asimismo, señala que el transporte del top soil no ha sido considerado debido a que las zonas de apilamiento se encontraría dentro de cada instalación auxiliar de dónde será retirado el top soil; así como que el apilamiento la protección y el mantenimiento de las pilas se suelo se encontrarían contempladas dentro del valor asignado a la partida y el uso de las áreas auxiliares se encontraría contemplado en el valor referencial

- Respecto de la Observación Nº 7, que el presupuesto ambiental, partida 1.3.3 “Exámenes Médicos ocupacionales”, con folio 422 del volumen VI Tomo 1 “Estudios de impacto ambiental” incluiría el monto a pagar por la extracción de material de cantera y dentro de la cantidad de exámenes médicos se ha considerado los de ingreso y salida del personal.

- Respecto de la Observación Nº 8, que el proyecto no ha considerado ninguna planta industrial. Por el contrario, en el informe remitido con ocasión de la elevación de observaciones a las Bases, el Comité Espeial agrega que en el expediente técnico se describe la ubicación de una planta de chancado ubicado en el Km 78+970 y la ubicación de tres (3) canteras: Ovni (Km 76+635), Pozo Azul (Km 13+100) y Boquerón (Km 78+970). Asimismo, indica que, en todo caso, el pago del transporte estaría sustentado en las partidas 700.A, 700.B, 700.C y 700.D, descritos en los volúmenes de la especialidad de metrados costos y presupuestos, y el expediente técnico de obra habría sido revisado y aprobado por Provias Nacional.

- Respecto de la Observación Nº 9, que el pago de transporte de Gaviones y Emboquillados estaría sustentado en las partidas 700.A y 700.B, y formaría parte del metrado del expediente técnico.

- Respecto de la Observación Nº 10, que en los análisis de precios unitarios de las partidas correspondientes a concretos del expediente técnico, considera un pago de mano de obra y equipos para realizar la mezcla de los materiales (agua, arena, piedra, aditivos) que se utilizarían para producir los concretos en obra). De otro lado precisa que el metrado de transporte de los agregados de la cantera a la obra, se mide y se paga según las partidas 700.A y 700.B correspondiente a transporte de material granular y dicho pago podría ser revisado en el volumen “Metrados” a partir del folio 117.

- Respecto de la Observación Nº 11, que el pago de transportes del material granular estaría sustentado en las partidas 700.A y 700B y formarían parte del metrado del Expediente Técnico. Asimismo, que en la partida 303-A “Sub base granular” y 305-A “Base granular” se estaría considerando la motoniveladora con el cual se realizará el mezclado insitu. Finalmente, señala que, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Ministerial Nº 001-87-TC/VMT, no sería razonable considerar que el equipo mecánico de uso actual, tenga rendimientos menores a aquellos que se tomó en cuenta para desarrollar las cantidades consideradas años atrás.

- Respecto de la Observación Nº 12, que en las partidas 201.A y 201.B del expediente técnico se pagaría el desbroce y limpieza en bosque o desbroce y limpieza en zonas no boscosas, respectivamente.

- Respecto de la Observación Nº 13, que no se ha considerado la construcción de desvíos temporales para el paso de vehículos, sin embargo, se habrían tomado las previsiones técnicas en los rendimientos de los análisis de las partidas del presupuesto. Adicionalmente, en el informe técnico remitido con ocasión de la elevación de las Observaciones a las Bases, agrega que actualmente en los puntos críticos (zonas de la carretera que han sido destruidas por las inclemencias climatológicas) existirían desvíos y pasos por un carril existente que permitiría el tránsito vehicular en Pucallpa, serían estos desvíos y pasos por un carril existente, que servirían en el proceso constructivo de la obra. Asimismo, precisa que las descripciones lineales y fotográficas formarían parte del expediente técnico en los folios 472 al 485 del EIA.

- Respecto de la Observación Nº 14, que todos los productos de desbroce y limpieza quedarán en posesión del contratista, por lo que dentro de las partidas 201.A “desbroce y limpieza en bosque” y 201.B “Desbroce y limpieza en zonas no boscosas” no sería necesario considerar el transporte de este material, la disposición ni el tratamiento del mismo en DME. Asimismo, precisa que el pago estaría sustentado en las partidas 700C y 700D, correspondiente a transporte de material excedente, y 906.A para el acondicionamiento de depósito de material excedente.

- Respecto de la Observación Nº 15, que para la partida 213 “Traslado y acomodo de material proveniente de voladura de cauce” se habría considerado dos equipos: una excavadora y un tractor. Asimismo, que “El rendimiento asumido para esta partida teniendo en cuenta que es Roca suelta responden a la RM Nº 001-87-TC/VMT, documento que estandariza los trabajos y rendimientos para equipos mecánicos”.

- Respecto de la Observación Nº 16, que no existiría dos (2) canteras sino solo una (1) ubicada en el Km 78+980. Adicionalmente, en el informe remitido con ocasión de la elevación de las observaciones a las Bases, el Comité Especial aclara que el transporte interno se considera desde el centro de gravedad de la cantera y no desde el pie de la vía; asimismo que en el metrado de transporte se habría considerado la longitud de los accesos de la cantera, es decir, la distancia de transporte incluiría la longitud de acceso.

Sobre el particular, de acuerdo con el artículo 27º de la Ley, concordado con el artículo 13º del Reglamento, la determinación del valor referencial responde a una facultad exclusiva del órgano encargado de las contrataciones de cada Entidad, y se calculará incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, costos laborales conforme a la legislación vigente, considerando todos los aspectos que pudieran incidir directamente sobre su costo.

Al respecto, en el artículo 14º del Reglamento se señala que el valor referencial debe incluir todos los costos que incidan en la ejecución de una obra y que puedan incidir sobre el presupuesto. Dichos costos, en el caso de obras públicas, deben encontrarse recogidos en el presupuesto de obra establecido en el expediente técnico. Este presupuesto deberá detallarse considerando la identificación de las partidas y subpartidas necesarias de acuerdo a las características de la obra, sustentándose en análisis de precios unitarios por cada partida y subpartida, elaborados teniendo en cuenta los insumos requeridos en las cantidades y precios o tarifas que se ofrezcan en las condiciones más competitivas en el mercado. Además, debe incluirse los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad.

Ahora bien, de los aspectos cuestionados se advierte que el observante no ha fundamentado ni demostrado los aspectos que no habrían sido considerados para la determinación del valor referencial; siendo además que, no ha adjuntado documento sustentatorio alguno, siendo que, por el contrario, la Entidad ha precisado en qué partidas se encontrarían algunos de los costos que el recurrente solicita incluir y, en otros casos ha efectuado las precisiones correspondientes, cuando determinados costos no habrían sido contemplados.

Por lo tanto, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la determinación del valor referencial y que el participante pretende que la determinación del mismo sea tal como la propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.

Sin perjuicio de lo anterior, en atención del Principio de Transparencia, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrase en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) un informe técnico que aclare lo absuelto por el Comité Especial en relación a la existencia de una o más canteras.

Conviene subrayar que la información registrada en el SEACE tiene carácter de declaración jurada, la cual debe guardar concordancia con la documentación que forma parte del expediente técnico, bajo responsabilidad.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que, en la medida que la definición de las especificaciones técnicas, el estudio de posibilidades del mercado, así como la elaboración del resumen ejecutivo son responsabilidad de la Entidad, de corresponder, su contenido se encontrará sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias técnicas encargadas de su elaboración, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de las características técnicas o de determinación del valor referencial.

Observaciones Nº 17 	Contra la absolución de la Consulta N° 26 formulada por el participante CONSTRUCTORA ATERPA S.A. SUCRISAL DEL PERÚ.

El recurrente cuestiona que al absolver su Consulta Nº 26, que solicitaba que el Jefe de Oficina Técnica pueda acreditar su experiencia con certificados donde figure el cargo de Ingeniero Especialista en Costos, Metrados y Valorizaciones, el Comité Especial haya modificado de oficio la determinación del personal requerido en las Bases aprobadas por el Titular de la Entidad, incrementando el personal con un (1) Ingeniero Asistente de Seguridad de obra y un (1) Ingeniero Asistente de Producción. Por lo tanto, se infiere que solicitaría dejar sin efecto la modificación realizada por el Comité Especial.

Pronunciamiento

De las Bases se advierte que en el numeral 1.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se requiere:

| Cant. | Cargo | Requisito Técnico Mínimo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ingeniero Residente de Obra | Ingeniero Civil colegiado, mínimo con dos (02) años de experiencia mínima como residente de obras similares. |
| 1 | Jefe de Oficina de Ingeniería (Planeamiento y Costos) | Ingeniero Civil colegiado, mínimo con un (01) año de experiencia mínima en obras similares en el cargo. |
| 1 | Ingeniero de Producción | Ingeniero Civil colegiado, mínimo con un (01) año de experiencia mínima en obras similares en el cargo |
| 1 | Especialista en Suelos y Pavimentos | Ingeniero Civil colegiado, mínimo con un (01) año de experiencia mínima en obras similares en el cargo. |
| 1 | Ingeniero de Obras de Arte y Drenaje | Ingeniero Civil colegiado, mínimo con un (01) año de experiencia mínima en obras similares en el cargo. |
| 1 | Especialista en Impacto Ambiental | Ingeniero Civil colegiado, mínimo con un (01) año de experiencia mínima en obras similares en el cargo. |
| 1 | Jefe de Oficina Técnica | Ingeniero Civil colegiado, mínimo con un (01) año de experiencia mínima en obras similares en el cargo. |
| 1 | Ingeniero Responsable de Control de Calidad | Ingeniero Civil colegiado, mínimo con un (01) año de experiencia mínima en obras similares en el cargo. |
| 1 | Ingeniero Responsable de Topografía | Ingeniero Civil colegiado, mínimo con un (01) año de experiencia mínima en obras similares en el cargo. |
| 1 | Ingeniero Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional | Ingeniero Civil colegiado, mínimo con un (01) año de experiencia mínima en obras similares en el cargo. |

Del pliego de absolución de consultas se advierte que la absolver la Consulta Nº 26 formulada por el participante CONSTRUCTORA ATERPA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, el Comité Especial señaló que en el cuadro de personal consignado en el numeral 1 de los requerimientos técnicos mínimos debería decir:

| Cant. | Cargo | Requisito Técnico Mínimo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ingeniero Residente de Obra | Ingeniero Civil colegiado y hábil, mínimo con dos (02) años de experiencia en Obras similares, en el cargo. |
| 1 | Jefe de Oficina de Ingeniería | Ingeniero Civil colegiado y hábil, mínimo con un (01) años de experiencia en Obras similares, en el cargo. |
| 1 | Especialista en trazo, Explanaciones y Topografía | Ingeniero Civil colegiado y hábil, mínimo con un (01) años de experiencia en Obras similares, en el cargo. |
| 1 | Especialista en Suelos y Pavimentos | Ingeniero Civil colegiado y hábil, mínimo con un (01) años de experiencia en Obras similares, en el cargo. |
| 1 | Especialista en Estructuras, Obras de Arte y Drenaje | Ingeniero Civil colegiado y hábil, mínimo con un (01) años de experiencia en Obras similares, en el cargo. |
| 1 | Especialista en Metrados y Valorizaciones | Ingeniero Civil colegiado y hábil, mínimo con un (01) años de experiencia en Obras similares, en el cargo. |
| 1 | Especialista en Impacto Ambiental | Ingeniero Civil colegiado y hábil, mínimo con un (01) años de experiencia en Obras similares, en el cargo. |
| 1 | Ingeniero de Seguridad de Obra | Ingeniero Civil colegiado y hábil, mínimo con un (01) años de experiencia en Obras similares, en el cargo. |
| 1 | Ingeniero Responsabilidad de Control de Calidad | Ingeniero Civil colegiado y hábil, mínimo con un (01) años de experiencia en Obras similares, en el cargo. |
| 1 | Ingeniero de Producción | Ingeniero Civil colegiado y hábil, mínimo con un (01) años de experiencia en Obras similares, en el cargo. |
| 1 | Ingeniero Asistente de Seguridad de Obra | Ingeniero Civil colegiado y hábil, mínimo con un (01) años de experiencia en Obras similares, en el cargo. |
| 1 | Ingeniero Asistente de Producción | Ingeniero Civil colegiado y hábil, mínimo con un (01) años de experiencia en Obras similares, en el cargo. |

Del pliego de absolución de observaciones se advierte que el Comité Especial indicó que se había incluido un cuadro del Personal Propuesto que no correspondía al presente proceso, por lo que se corrigió colocando el cuadro correspondiente que figuraría en los Gastos Generales del Proyecto y cuyo costo habría sido considerado, no generando ninguna variación.

Asimismo, en el informe técnico remitido con ocasión de la elevación de las observaciones a las Bases, agrega que la Unidad Gerencial de Obras, como área usuaria, mediante Memorándum Nº 5126-2013-MTC/20.5 de fecha 18.DIC.2013, habría absuelto la Consulta Nº 26, referente al cuadro del personal asignado.

Al respecto, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Es facultad del área usuaria de la Entidad, la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, los cuales incluyen los perfiles del personal propuesto, de conformidad con lo establecido en el expediente técnico.

Ahora bien, de lo expuesto por el Comité Especial se desprende que los requerimientos técnicos mínimos habrían sido establecidos sobre la base de las necesidades del área usuaria y que éstos estarían acorde con lo establecido en los gastos generales del proyecto, considerando que los costos habrían sido contemplados para la determinación del valor referencial.

Por lo tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y que dichos requerimientos habría sido considerado en el expediente técnico, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de lo anterior, debido a la actuación advertida por el Comité Especial y áreas correspondientes, deberá adoptarse las medidas correctivas para que, en lo sucesivo, no se incurra en este tipo de conductas que no contribuyen a dotar de transparencia y celeridad al proceso de selección; así como deberá efectuarse el respectivo deslinde de responsabilidades.

De otro lado, en virtud del Principio de Transparencia, con ocasión de la  integración de las Bases, deberá registrarse en el SEACE la información pertinente del expediente técnico que evidencie que la participación y los honorarios de todo el personal considerado en el cuadro publicado por el Comité Especial al absolver la Consulta Nº 26 hayan sido previstos en el presupuesto de la obra.

En caso se verifique que la participación de alguno de los profesionales no ha sido incluida en el presupuesto de la obra, deberá tenerse en cuenta que:

- De existir un error en el expediente técnico, y la participación de algún profesional haya sido prevista sólo para las Bases y no en el Expediente Técnico, y su participación resulte ser indispensable para la ejecución de la obra, en atención a lo dispuesto en el artículo 14º del Reglamento deberá reformularse el valor referencial e incluir el costo de su contratación dentro del presupuesto de obra. Asimismo, en el supuesto que se efectúe el reajuste correspondiente, deberá evaluarse, en términos generales, si el aumento del valor referencial se encuentra dentro de los parámetros bajo los cuales fue declarado viable el proyecto de inversión pública.

Adicionalmente, cabe precisar que, en el caso que se modifique el monto del valor referencial por la inclusión del referido profesional, debe cuidarse que las exigencias establecidas en los requerimientos técnicos mínimos resulten ser coherentes y acordes al presupuesto, plazo, envergadura de la obra y monto que se le asigne en el expediente técnico, y que exista oferta de profesionales en capacidad de cumplir con las exigencias requeridas; caso contrario deberán reformularse las exigencias mínimas establecidas respecto de los profesionales

Por último, deberá publicarse en el SEACE, (i) los documentos del expediente técnico que fuesen reformulados, (ii) el documento que aprueba la modificación del expediente técnico y (iii) el documento que aprueba la modificación del expediente de contratación.

- En el caso que el error se haya cometido en el cuadro publicado en el pliego de absolución de consultas, y la participación del profesional o profesionales no resulte ser indispensable para la ejecución de la obra, deberá suprimirse toda alusión a aquel o aquellos de la Obra en las Bases.

Observaciones Nº 18, 19 y 20 	Contra la proforma del contrato

En la Observación Nº 18, el participante cuestiona que la Cláusula Vigésima Tercera de la proforma del contrato el Comité Especial haya consignado unilateralmente que no se someterá a arbitraje las controversias derivadas de otras fuentes de obligaciones distintas a las del contrato, entre ellas, a las que se reclamen por vía de enriquecimiento sin causa, toda vez que ello sería contrario a lo dispuesto en el numeral 52º de la Ley y sería perfectamente viable que se produzcan hechos en el marco de ejecución del contrato que den lugar al enriquecimiento sin causa de una de las partes y, en dicho supuesto, se encontrarían frente a una situación que tiene su origen en la ejecución del contrato y, por ende, debía ser sometido a arbitraje según el acuerdo de las partes. Por lo tanto, solicita se suprima el extremo referido al enriquecimiento sin causa de la Cláusula Vigésima Tercera de la proforma del contrato.

A través de la Observación Nº 19, el recurrente cuestiona que en la documentación de presentación facultativa y en el tercer párrafo de la Cláusula Trigésimo Quinta de la proforma del contrato se haya indicado que, en caso se deba recurrir a arbitraje, éste será de tipo institucional y, además que, para efectos de escoger el Centro institucional, los postores deberán adjuntar el Anexo 10 y de no ser así o no se indique el nombre de uno de los Centros, la solución de las controversias se someterán a la organización, administración y reglas del Centro Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontifica Católica del Perú, dado que las clausulas arbitrales debían requerir del común acuerdo de las partes. Por lo tanto, solicita suprimir dichas exigencias, tanto del literal e) como del tercer párrafo de la Clausula Trigésimo Quinta de la proforma del contrato.

Mediante la Observación Nº 20, el participante cuestiona que en el numeral 35.9 de la Cláusula Trigésimo Quinta del contrato se indique que en caso que por falta de los pagos correspondientes el árbitro único o el tribunal arbitral colegiado, determine el archivo  o la terminación de las actuaciones arbitrales, ello implicaría la culminación del proceso arbitral y, en consecuencia, el consentimiento de los actos que fueron materia de controversia en el proceso, toda vez que los costos del arbitraje se compartirían, salvo que los árbitros determinen lo contrario en su laudo arbitral, y que ello podría implicar un incentivo para que una de las partes omita de forma maliciosa realizar el pago que le corresponde a fin de frustrar el proceso arbitral, implicando la imposibilidad de la contraparte de reclamar el acto que fue sometido a controversia. Por lo tanto, solicita se suprima el aludido párrafo de la Cláusula Trigésimo Quinta de la proforma del contrato.

Pronunciamiento

De las Bases se advierte que en el literal e) de la documentación de presentación facultativa se solicita:

- Determinación del Centro Institucional de Arbitraje – Anexo N° 10

La solución de las controversias del contrato que derive de este proceso de selección se resolverá según lo indicado en la Cláusula Vigésimo Tercera de la Proforma del Contrato.

De conformidad con dicha cláusula, en caso deba recurrirse al arbitraje, se tratará del tipo institucional. En tal sentido, las normatividades  posibles de aplicación son:

(…)

Para efectos de la escogencia del Centro Institucional, los postores deberán adjuntar el Anexo N° 10 En caso los postores no adjunten el referido Anexo o no indiquen el nombre de uno de los Centros antes referidos, la solución de las controversias se someterá a la organización, administración y reglas del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontifica Universidad Católica del Perú.

Asimismo, en el Capítulo V de la Sección Específica de las Bases, referido a la proforma del contrato, se indica lo siguiente:

CLÁUSULA TRIGÉSIMO QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

  - Las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo institucional, el mismo que se realizará bajo la organización, administración y Reglamento y normas complementarias del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontifica Universidad Católica del Perú, según determinación expresa de EL CONTRATISTA, del Centro Institucional de Arbitraje, indicado en el Anexo N° 13, de fecha 19.08.2013, de las Bases Integradas de la Licitación Pública. Por normas complementarias se entiende, enunciativamente, a los Estatutos, Códigos de Ética, Reglamento de Aranceles y  Pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral.

  - De conformidad con el artículo 52° de LA LEY se somete a arbitraje las controversias sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato. No se someterá a arbitraje las controversias derivadas de otras fuentes de obligaciones distintas al presente Contrato, entre ellas, las que se reclamen por vía de enriquecimiento sin causa.

(…)

  - En caso que por falta de los pagos correspondientes, el Arbitro Único o el Tribunal Arbitral Colegiado, según corresponda, determine el archivo o la terminación de las actuaciones arbitrales, según la denominación del Reglamento aplicable, ello implicará la culminación del proceso arbitral y, en consecuencia, el consentimiento de los actos que fueron materia de controversia en el referido proceso.

Al respecto, en el pliego absolutorio de observaciones el Comité Especial señaló que:

Observación N° 18: Conforme se establece en el Numeral 52.1 del Artículo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado, las controversias que surjan entre las partes sobre ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes; de ello se advierte que el ámbito de aplicación de la norma se encuentra debidamente definida, en el sentido que dichas controversias se encuentran referidas a obligaciones que tengan como fuente el Contrato, no siendo este el caso del enriquecimiento sin causa, que en el ámbito del derecho civil está considerada como una fuente distinta al Contrato y en el ámbito administrativo, el enriquecimiento sin causa se admite en los casos de ausencia del contrato. En este orden de ideas, la Cláusula Trigésimo Quinta no transgrede los Artículos 216° y 217° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, muy por el contrario, se sujeta estrictamente al principio de legalidad que debe contener toda acción administrativa.

Observación N° 19: Se mantiene lo requerido en las Bases. De conformidad con lo señalado por el OSCE en diversos pronunciamientos respecto al cuestionamiento de la Cláusula Arbitral, dicha cláusula si bien es cierto se sustenta en la prerrogativa de la Entidad de configurar de acuerdo a sus requerimientos y necesidades el contenido de las Bases del proceso, no puede incorporar condiciones que supongan

poner en situación de desventaja a una parte del contrato respecto de la otra o que implique afectar la libertad de pacto que supone la celebración del convenio arbitral; situaciones que no se presentan en el presente proceso.

Observación N° 20: No se acoge la observación, toda vez que de acuerdo a lo establecido en el artículo 230° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, concordante con el artículo 72° del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, los árbitros pueden exigir a las partes los anticipos de honorarios y gastos que estimen necesarios para el desarrollo del arbitraje. Asimismo, de conformidad con lo estipulado en los numerales 3 y 4 del artículo 72° del Decreto Legislativo N° 1071, si una o ambas partes no efectúan el depósito de los anticipos que les corresponde dentro de los plazos conferidos, el tribunal arbitral podrá suspender las actuaciones arbitrales en el estado en que se encuentren. Si a criterio del tribunal arbitral transcurre un plazo razonable de suspensión sin que la parte obligada haya cumplido con su obligación o la otra parte haya asumido dicha obligación, el tribunal arbitral, a su entera discreción, podrá ordenar la terminación de las actuaciones arbitrales; sin que la decisión del tribunal arbitral de terminar las actuaciones ante el incumplimiento de la obligación del depósito de los anticipos correspondientes perjudique el convenio arbitral. Por lo tanto, los términos de la presente cláusula consignada en la Proforma de Contrato, es acorde con lo regulado por la normativa de la materia.

Sobre el particular, cabe indicar que el convenio arbitral es el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza. En ese sentido, su configuración se sustenta en la libertad de pacto de las partes.

No obstante, en el marco de la normativa sobre contrataciones del Estado, el arbitraje —junto a la conciliación— es un mecanismo obligatorio para solucionar las controversias que puedan surgir durante la ejecución del contrato, por tanto corresponde a la Entidad incorporar en las Bases del proceso de selección —y, específicamente, en la proforma de contrato— la cláusula de solución de controversias, conforme con lo establecido en el artículo 40 de la Ley, la que, en buena cuenta, incluirá el convenio arbitral.

Sin embargo, dichas cláusulas, aun cuando se sustentan en la prerrogativa de la Entidad de configurar de acuerdo a sus requerimientos y necesidades el contenido de las Bases del proceso, no pueden incorporar condiciones que supongan poner en situación de desventaja a una parte del contrato respecto de la otra o que implique afectar la libertad de pacto que supone la celebración del convenio arbitral.

Por lo tanto, en la medida que el presente participante puede no resultar ganador de la buena pro y en tanto que los demás participantes podrían estar de acuerdo con dichas cláusulas, no corresponde suprimirlas y/o modificarlas en esta etapa del proceso, por lo que este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las observaciones formuladas.

Sin perjuicio de ello, cabe mencionar que mediante la Opinión en Arbitraje 
N° 004-2012/DAA de la Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE se indicó, sobre la vía correspondiente (judicial o arbitral), que para que el contratista solicite el pago de la indemnización por enriquecimiento sin causa, lo siguiente: es conveniente distinguir dos momentos: i) si se encuentra dentro del plazo de caducidad para cuestionar la decisión de la Entidad de declarar la nulidad del contrato, y ii)si la declaración de nulidad del contrato ha quedado consentida. En el primer caso, en la medida que el artículo 52° de la Ley y 144° del Reglamento señalan que, dentro del plazo de caducidad establecido, el contratista tiene derecho de solicitar el arbitraje cuando no esté de acuerdo con la decisión de de la Entidad de declarar la nulidad del contrato, corresponde que el árbitro o el tribunal arbitral se pronuncie sobre su competencia para conocer la solicitud del pago de dicha indemnización (A modo de ejemplo, revisar la Opinión N° 042-2011/DTN). De otro lado, si la declaración de nulidad del contrato ha quedado consentida o ejecutoriada, no es posible recurrir al arbitraje para exigir una indemnización por enriquecimiento sin causa, sino que esta pretensión debe ser exigida por la vía judicial, dado que, producto de la declaración de nulidad, no existe contrato estatal que obligue a las partes a acudir a la conciliación o el arbitraje.

2.2 Observante:	E. REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

Observación Nº 28 	Contra los requisitos solicitados para el Especialista en Impacto Ambiental

El recurrente cuestiona que para el especialista de impacto ambiental solamente se permita profesionales de ingeniería civil pudiendo extenderse a diferentes especialidades como de ingenieros agrónomos, ambientalistas, químicos, mineros, etc., toda vez que lo contrario resulta atentar contra los Principios de Promoción del Desarrollo Humano, Libre Concurrencia y Competencia, Imparcialidad, Transparencia, contenidos en el artículo 4 de la Ley.

Pronunciamiento

De las Bases se advierte que en los requerimientos técnicos mínimos, se solicita lo siguiente:

| Especialista en Impacto Ambiental | Ingeniero Civil colegiado y hábil, mínimo con un (01) año de experiencia en obras similares, en el cargo. |
| --- | --- |

Del pliego de absolución de observaciones se advierte que al absolver la Observación Nº 28, el Comité Especial señaló que se aceptará también los cargos de ingenieros agrónomos, ingenieros ambientales.

Al respecto, cabe señalar que, si bien es facultad y responsabilidad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, de conformidad con el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, dicha potestad no es irrestricta, ya que para la definición de los requerimientos técnicos mínimos se debe verificar que los mismos resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

En ese sentido, los requisitos técnicos mínimos deben asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida; por lo tanto, para determinarlos, deberán considerarse las actividades involucradas en la obra, la magnitud de la misma y otros aspectos que incidan directamente en el objeto de convocatoria.

Ahora bien, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y que el Comité Especial ha aceptado considerar dos (2) cargos adicionales a lo requerido inicialmente, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Observaciones Nº 32 y 33 	Contra la acreditación de los consorcios.

El participante cuestiona que para acreditar la experiencia en obras similares y en general en las que haya participado el consorcio se exija que deba presentarse la promesa formal de consorcio o el Contrato de consorcio de donde se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado, toda vez que el mismo sería contrario a lo señalado por el OSCE en diversos pronunciamientos.

Por lo tanto, solicita se suprima la exigencia de presentar dichos documentos y, en su reemplazo, se solicite presentar el Contrato de consorcio con firmas legalizadas y el Testimonio de Constitución del consorcio.

Pronunciamiento

De las Bases se advierte que en para acreditar de los factores de evaluación “Experiencia en obras en general” y “Experiencia en obras similares”, se solicita lo siguiente:

“En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato”.

Del pliego de absolución de observaciones se advierte que al absolver la Observación Nº 33, el Comité Especial señaló lo siguiente:

“Para acreditar el porcentaje de participación en un consorcio podrá presentarse la copia de: i) la promesa formal del consorcio, ii) el contrato de consorcio con las firmas legalizadas o iii) el testimonio del contrato de consorcio”.

Al respecto, cabe indicar que conforme lo indicado en la Base Estándar correspondiente a la presente convocatoria, la acreditación de los factores de evaluación señala que: En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

En dicho contexto, dado que la forma de acreditar la experiencia obtenida a través de un consorcio prevista por el Comité Especial se ajusta a lo indicado en la precitada Base Estándar y en tanto el recurrente pretende modificar la misma tal como lo propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones Nº 32 y 33.

Observación Nº 34 	Contra los requisitos para la suscripción del contrato

El participante cuestiona que en el literal m) de los requisitos para la suscripción del contrato se solicite la presentación de una copia del Expediente Técnico debidamente firmada por el Representante Legal de la empresa, dado que dicha exigencia estaría en contra del principio de economía y no se contemplaría ni en los artículo 141º ni en el 183º del Reglamento, por el contrario, sería exigible en el numeral 4 del artículo 141º del Reglamento, respecto de la entrega completa por parte de la Entidad. Por lo tanto, solicita se suprima de las Bases dicha exigencia.

Pronunciamiento

De las Bases se advierte que en el literal m) del numeral 2.7 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases se solicita lo siguiente:

m) Copia del Expediente Técnico, debidamente firmada por el representante legal de la empresa y/o consorcio.

Del pliego de absolución de observaciones se advierte que al absolver la Observación Nº 34, el Comité Especial señaló que la obligación de solicitar copia del Expediente Técnico debidamente firmada por el representante legal de la empresa para la suscripción del contrato obedecería a que el contratista debe de tener conocimiento de los términos consignados en dicho expediente técnico, los mismo que regirían durante la ejecución del contrato.

Ahora bien, dado que la Entidad ha sustentado la necesidad de la exigencia y que éste sería presentado recién por el postor ganador de la buena pro para la suscripción del contrato, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

2.3 Observante:	ARAMAYO S.A.C. CONT G.R.L. ARAMSA CONT. G.R.L. S.A.C.

Observación Nº 43 	Contra la absolución de la Consulta Nº 100 formulada por el participante ARAMAYO S.A.C. CONT G.R.L. ARAMSA CONT. G.R.L. S.A.C

El recurrente cuestiona la absolución de su Consulta Nº 100, toda vez que se habría aplicado de manera incorrecta lo dispuesto en la Directiva Nº 16-2012-OSCE que dispone que para acreditar la experiencia en obras ejecutadas en consorcio se deban ponderar los montos de facturación teniendo en cuenta el porcentaje de obligación declarado en la promesa de consorcio de dicha obra.

En ese sentido, la solicitud de que el postor en la etapa de la calificación previa deba presentar una relación de cinco (5) obras generales ejecutadas debiendo ser el monto de cada obra superior al 25% del valor referencial, calificaría primordialmente el número de obras por encima del monto de facturación, siendo que no podría aplicarse la directiva mencionada ya que esta se utilizaría para acreditar la experiencia en los factores de evaluación y no en la etapa de calificación previa en función al número de obras.

Por lo tanto, solicita que para acreditar experiencia en una obra en general (ejecutadas en consorcio) en la etapa de calificación previa bastará con el total de la obra que tenga un monto superior al 25% del valor referencial, sin necesidad de ponderar el monto total de la obra por el porcentaje de participación del postor en dicha obra a efectos de verificar que el nuevo monto resultante sea superior al 25% del valor referencial.

Pronunciamiento

De las Bases se advierte que en el numeral 2.5.1 del Capítulo II de las Bases se requiere:

f) EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL

- Si la obra presentada fue ejecutada en consorcio, el monto actualizado al mes del Valor Referencial, de Mayo 2013, se afectará por el porcentaje de participación que tuvo la empresa en dicho consorcio al ejecutar la obra, y el valor resultante será considerado para verificar que el monto es superior o igual al 25% del Valor Referencial.

Del pliego de absolución de consultas se advierte que al absolver su Consulta 
Nº 100, el Comité Especial precisó lo siguiente:

En el caso de que la obra general presentada en el Anexo Nº 04 haya sido ejecutada en consorcio, se aplicará al monto total actualizado de la obra terminada, el porcentaje de participación que tuvo el postor de la obra, a efectos de verificar que dicho resultado sea mayor o igual 25% del valor referencial. De conformidad a los establecido en la Directiva Nº 016-2012-OSCE/CD.(Subrayado nuestro)

Por su parte, al absolver la presente observación indicó que la Directiva Nº 016-2012-OSCE/CD se aplica para Factores de Evaluación mas no para la calificación previa. Asimismo, en el informe técnico remitido con ocasión de la elevación de observaciones a las Bases, indicó que:

Considerando la complejidad, cuantía y plazo de ejecución de la obra convocada, establecer un porcentaje a las obras acreditables para garantizar la envergadura de la experiencia resulta razonable, dado que ello busca que se contrate con un postor que cuente con experiencia en prestaciones de considerable complejidad, como sería el caso de la obra convocada, lo que implicaría un cierto manejo de aptitudes logísticas y operativas, entre otras, que un postor que no ha ejecutado prestaciones de dificultad similares no poseería, es por ello que resulta importante para la Entidad exigir que en las obras que ejecutó un postor en consorcio, lo ejecutado por dicho postor resulte equivalente a lo exigido para las obras ejecutadas individualmente.

Al respecto, cabe señalar que, de acuerdo con el artículo 39º de la Ley, cuando el valor referencial de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25 000 UIT), las Bases deben establecer el requisito de la calificación previa, precisándose que en esta etapa se evaluará la capacidad y/o solvencia técnica y económica de los postores, su experiencia en la actividad y en la especialidad y, de ser el caso, el equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relación con la obra a contratar.

Asimismo, considerando la complejidad, cuantía y plazo de ejecución de la obra convocada, y que establecer un porcentaje a las obras acreditables para garantizar la envergadura de la experiencia resultaría razonable, dado que ello buscaría que se contrate con un postor que cuente con experiencia en prestaciones de considerable complejidad, como sería el caso de la obra convocada, lo que implicaría un cierto manejo de aptitudes logísticas y operativas, entre otras, que un postor que no ha ejecutado prestaciones de dificultad similar no poseería.

De otro lado, resulta pertinente señalar que en el numeral 6.5.2 Experiencia del postor de la Directiva Nº 016-2012-OSCE/CD, se ha contemplado la forma en la que el consorcio deba acreditar su experiencia como postor para el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos y los factores de evaluación, siendo que no resulta aplicable tal regulación a la etapa de calificación previa. Por lo tanto, no deberá considerarse las referencias a la aplicación de la referida Directiva para la etapa de la calificación previa como ocurrió al absolver la Consulta 
N° 100 del recurrente.

Ahora bien, dado que la determinación de los requisitos de la calificación previa es responsabilidad de la Entidad y en tanto que el participante pretende se modifique de acuerdo a lo que él pretende, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la presente observación, sobre todo si el recurrente pretende modificarlos de la forma que él propone.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a dicha Ley y su Reglamento:

  - Límites del valor referencial

Se advierte que existen errores en el cálculo de los límites inferior  y superior del valor referencial sin IGV; toda vez que no se ha considerado lo dispuesto en el artículo 39º del Reglamento respecto de que en caso el límite inferior del valor referencial tenga más de dos (2) decimales, se aumentará en un dígito el valor del segundo decimal, mientras que en el caso del límite superior del valor referencial, se consignará el valor del segundo decimal, sin efectuar redondeo.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá corregirse dicho límite tanto en números como en letras, considerando lo siguiente:

Dice:

90 % del Valor Referencial sin IGV

118 317 065,57 (Ciento Dieciocho Millones Trescientos Diecisiete Mil Sesenta y Cinco con 57/100 Nuevos Soles).

Debe decir:

90 % del Valor Referencial sin IGV

118 317 065,58 (Ciento Dieciocho Millones Trescientos Diecisiete Mil Sesenta y Cinco con 58/100 Nuevos Soles).

Dice:

110% del Valor Referencial sin IGV

144 609 746,81 (Ciento Cuarenta y Cuatro Millones Seiscientos Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Seis con 81/100 Nuevos Soles)

Debe decir:

110% del Valor Referencial sin IGV

144 609 746,80 (Ciento Cuarenta y Cuatro Millones Seiscientos Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Seis con 80/100 Nuevos Soles)

  - Aprobación del expediente técnico

Del resumen ejecutivo se advierte que el expediente técnico habría sido aprobado mediante la Resolución Directoral Nº 548-2013-MTC/20; sin embargo, en el numeral 1.4 se indica que el expediente técnico habría sido aprobado mediante la Resolución Directoral Nº 748-2013-MTC/20.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las bases, deberá corregirse la referida incongruencia.

  - Personal propuesto

De la revisión del pliego de absolución de consultas se advierte la exigencia de que el Ingeniero de Seguridad de obra y el Ingeniero Asistente de Seguridad de obra deban acreditar experiencia en obras similares.

Al respecto, dado que en virtud de la naturaleza de las actividades que realizan dichos profesionales en la ejecución de la obra, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse que dichos profesionales podrán acreditar su experiencia en la ejecución de obras en general.

  - Factores de evaluación

- En el factor de evaluación “Experiencia en obras similares” se precisa lo siguiente:

“Para acreditar la experiencia de los profesionales en obras similares se tiene que sustentar que en cada una de las obras en las que participaron se ejecutaron con dos de las cinco actividades requeridas”.

Al respecto, cabe señalar que en la definición de obras similares que se precisa, tanto en los requerimientos técnicos mínimos como en los factores de evaluación, se señala que se deberá demostrar haber participado en al menos dos (2) de las siguientes actividades: i) Sub Bases y base granular, ii) Carpeta asfáltica en caliente o iii) Construcción o rehabilitación o reconstrucción de obras de arte y drenaje.

Por lo tanto, dado que, según la definición de obras similares brindada en las Bases, se advierte que se habrían considerado tres (3) actividades y no cinco (5), con ocasión de la integración de las Bases, deberá corregirse el aspecto aludido en el factor de evaluación “Experiencia en obras similares”.

- En el factor de evaluación “Experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto” debe realizarse las precisiones del caso en la medida que el listado de profesionales ha sido modificado en función a la absolución de la Consulta N° 26 del participante CONSTRUCTORA ATERPA, como es el caso del Especialista en Estructuras, Obras de Arte y Drenaje, de forma tal que la denominación de profesionales en el factor de evaluación guarde relación con el listado de profesionales incorporado en el pliego absolutorio de consultas.

  - Sobre la Capacidad Económica

Como parte de la documentación de presentación obligatoria para la calificación previa se exige lo siguiente: El postor, ya sea una empresa o un consorcio, demostrará que posee solvencia económica mediante la presentación de documento, carta, constancia, certificación, o similar en original, emitido por una Entidad Financiera en el año 2012 - 2013 (...)

Al respecto, con ocasión de la integración de las Bases deberá precisarse que dichas documentos deben ser del año 2014.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 09 de abril de 2014.

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de  Supervisión

WLTD/MAE.

Modificado mediante Ley Nº 29873.

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.

En el pliego de absolución de observaciones y en el informe técnico remitido con ocasión de la elevación de observaciones, respecto de la Observación Nº 16, se señala que en el expediente técnico solo se indicaría una (1) cantera (ubicada en el Km 78+980); sin embargo, en el informe técnico referido a la absolución de la Observación Nº 8 se indica que en el Expediente Técnico se describe la ubicación de tres (3) canteras: Ovni (Km 76+635), Pozo Azul (Km 13+100) y Boquerón (Km 78+970).