PRONUNCIAMIENTO Nº 059-2015/DSU

Entidad:	Mancomunidad Provincial de El Collao - Ilave

Referencia:		Licitación Pública N° 005-2014-MPCI/CE convocada para la contratación de la elaboración del expediente técnico definitivo y ejecución de la obra: “Mejoramiento del servicio educativo de la I.E.P. N 70614 San Martín de Porres de la Ciudad de Ilave, Provincia de el Collao - Puno.

- ANTECEDENTES

Mediante el Oficio Nº 001-2014-MPCI/CE recibido el 29.12.14 el presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las veinte (20) observaciones presentadas por el participante PERUCONSTRUC CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.C.R.L (PERUCONSTRUC), así como el informe técnico con el respectivo sustento, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, modificada mediante Ley Nº 29873, en adelante "la Ley", y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, en adelante "el Reglamento".

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Sobre el particular, de la revisión del pliego de Observaciones del participante PERUCONSTRUC, se advierte que las denominadas Observaciones N° 4, N° 5, N° 7, N° 8, N° 9, N° 11 y N° 14, en estricto configuran solicitudes de modificación a las Bases, mas no a un cuestionamiento a la legalidad de las mismas; en ese sentido, este Organismo Supervisor no se pronunciará sobre ellas.

Adicionalmente, de la revisión de la Observación N° 12, se advierte que ésta en estricto fue acogida, por lo que éste Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Ello sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen en referencia al contenido de las Bases, de conformidad con el artículo 58º de la Ley.

- OBSERVACIONES

2.1. Observante: 	PERUCONSTRUC

Observaciones N° 1, 2, 3, 6, 10 y 13 	Contra el perfil mínimo del personal propuesto

- Mediante la Observación N° 1 el participante cuestiona los estudios requeridos en el perfil mínimo del "Jefe de proyecto", señalando que requerirle experiencia como jefe o director, o subgerente, o gerente de estudios no demostraría la experiencia necesaria, pues la experiencia, según el participante, se demuestra ejecutando proyectos o expedientes de infraestructura educativa; adicionalmente, el participante señala que los estudios requeridos a dicho profesional estarían direccionando el proceso a una sola empresa; en ese sentido, el participante requeriría i) Que se reformule la experiencia del "Jefe de proyecto"  y ii) Que se supriman los estudios requeridos a dicho profesional, esto es: "Maestría en dirección en la construcción o diseño y construcciones" y "curso especialización en sistema de adquisiciones públicas y Ley de contrataciones del Estado".

- A través de la Observación N° 2, el participante cuestiona el perfil mínimo del "especialista en arquitectura", señalando que un arquitecto titulado se encuentra en condiciones de ejercer labores en diferentes especialidades para cumplir el trabajo encomendado; además, el participante señala que el tiempo de experiencia requerido (3 años) resulta excesivo, pues los proyectos duran de dos (2) a tres (3) meses, lo que quiere decir que están solicitando que el profesional haya realizado dieciocho (18) proyectos aproximadamente; en ese sentido, el participante requiere i) Que se suprima la especialización de edificaciones a nivel de expediente técnico y ii) Que se reduzca la experiencia requerida.

- Por medio de la Observación N° 3, el participante cuestiona el perfil mínimo del "especialista estructural", señalando que ésta resulta excesiva, por lo que requiere i) que se suprima la "maestría en ingeniería civil con especialidad en estructuras" y ii) Que se reduzca la experiencia requerida.

- Mediante la Observación N° 6, el participante cuestiona el perfil mínimo del "especialista en geotecnia", señalando que ésta resulta excesiva, por lo que requiere i) que se suprima la maestría en geotecnia" y ii) Que se reduzca la experiencia requerida (2 años), pues los proyectos duran de dos (2) a tres (3) meses, lo que quiere decir que están solicitando que el profesional haya realizado dieciocho (18) proyectos aproximadamente.

- Por medio de la Observación N° 10, el participante cuestiona el perfil mínimo del "especialista en estructuras", señalando que este coincide con el perfil mínimo del "Residente de obra" y que dicho perfil resulta incoherente por establecer más tiempo de experiencia en entidades públicas y privadas; en ese sentido, el participante requiere que se suprima el perfil del especialista en estructuras.

- A través de la Observación N° 13, el participante cuestiona el tiempo de experiencia mínimo requerido al "Maestro de obra" (3 años), señalando que este es excesivo porque los proyectos de una ejecución de obra duran de seis (6) a ocho (8) meses, lo que implicaría que están solicitando que el técnico haya trabajado en diez (10) proyectos aproximadamente similares o iguales; en ese sentido, el participante requiere que se reduzca dicha experiencia mínima.

Pronunciamiento

Con relación a las Observaciones N° 1, N° 2, N° 3, N° 6, N° 10 y N° 13, de la revisión del perfil mínimo del "Jefe de proyecto", "Especialista en arquitectura", "Especialista estructural", "Especialista en geotecnia", "Especialista en estructuras" y del "Maestro de obra", establecido en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte que la Entidad ha requerido, entre otros aspectos, lo siguiente respectivamente:

- Personal propuesto para la elaboración de expedientes técnicos de infraestructura educativa, equipamiento educativo, bibliografía educativa y capacitación para instituciones educativas:

- Personal propuesto para la ejecución de la obra:

Sobre tales aspectos, de la revisión del respectivo pliego de absolución de Observaciones, se advierte que la Entidad ha precisado lo siguiente:

Respecto de la Observación N° 1.- "El profesional requerido como jefe de proyecto, conforme al pronunciamiento del área usuaria, este considera que dicho profesional debe contar con experiencia en la elaboración del estudio definitivo, además debe contar con conocimiento sobre los procedimientos técnicos-administrativos-legales, lo cual deberá acreditarse con el curso de especialización correspondiente (manejo de obras por contrata)". (El subrayado es agregado)

Respecto de las Observaciones N° 2, N° 3, N° 6, N° 10 y N° 13.- La Entidad mantiene lo requerido en las Bases y señala que conforme al pronunciamiento del área usuaria, se considera necesaria la participación de dichos profesionales, los mismos que deben contar con la experiencia mínima requerida a fin de garantizar la calidad del estudio y ejecución de la obra, siendo el curso de especialización facultativo.

Asimismo, de la revisión del Informe Técnico N° 001-2014-MPCI/CE remitido por la Entidad con motivo de la elevación de Observaciones, se advierte que ésta confirma lo absuelto en el pliego de absolución de Observaciones, señalando que es su responsabilidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y que éstos han sido establecidos con la finalidad de asegurar la calidad técnica administrativa, y fundamentalmente por la envergadura y magnitud de la obra.

Sobre el particular, con relación a las Observaciones N° 1, N° 2, N° 3, N° 6, N° 10 y N° 13, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar los criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, es preciso señalar que el requerir determinadas calificaciones académicas al personal resultará válido, siempre y cuando, éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute de forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; por lo tanto, los estudios requeridos deben incidir directamente en las funciones que desempeñarán en el contrato, no debiendo constituir un elemento que direccione la contratación a un postor en específico.

Adicionalmente, corresponde precisar que la experiencia debe ser entendida como la destreza adquirida por la práctica reiterada de una conducta durante un período determinado, siendo que, para el caso del personal propuesto, lo relevante es la experiencia en la especialidad, la que se traduce en prestaciones iguales o similares a las labores que desarrollará durante la ejecución del contrato.

De otro lado, se aprecia que la Entidad ha declarado en el numeral 4.2 del formato de Resumen Ejecutivo, la existencia de pluralidad de proveedores que cumplirían con la totalidad de requerimientos técnicos mínimos exigidos en las Bases, entre lo cual se encuentra el perfil mínimo del personal propuesto.

En ese sentido, toda vez que es responsabilidad de la Entidad determinar los requerimientos técnicos mínimos, y en tanto el participante requiere que el perfil mínimo de los profesionales cuestionados se modifiquen y/o supriman de acuerdo a lo que él propone y sin tener competencia para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 1, N° 2,  N° 3, N° 6, N° 10 y N° 13.

Sin perjuicio de lo expuesto, de la revisión del pliego de absolución de Observaciones, se aprecia que, al responder las Observaciones N° 2, N° 3, N° 6, N° 10 y N° 13, la Entidad señala lo siguiente: "...siendo el curso de especialización facultativo". Al respecto, de la revisión del perfil mínimo de los profesionales cuestionados en las Observaciones N° 3, N° 6, N° 10 y N° 13, referidos al "Especialista estructural", "Especialista en instalaciones eléctricas", "especialista en instalaciones sanitarias y drenaje pluvial" y "especialista en geotecnia", no se advierte que la Entidad les haya requerido calificaciones bajo la denominación de "cursos de especialización", sino mas bien, Maestrías y/o estudios de concluidos de Maestrías; en ese contexto deberá entenderse que el carácter facultativo mencionado por el Comité Especial al absolver las referidas Observaciones se encuentra referido a los estudios de maestrías solicitados, por lo que con ocasión de la integración de las Bases, deberán suprimirse las maestrías y/o estudios de maestrías requeridos a los profesionales propuestos, estos son, "Especialista estructural", "Especialista en instalaciones eléctricas", "especialista en instalaciones sanitarias y drenaje pluvial" y "especialista en geotecnia".

Por otro lado, cabe señalar que, de la revisión del perfil mínimo del citado personal propuesto, se advierten ciertas deficiencias, las cuales, con motivo de la integración de las Bases, deberán verificarse y corregirse de la siguiente manera:

Sobre el jefe de proyecto:

- Deberá tener experiencia como jefe y/o director y/o sub gerente  y/o gerente en la elaboración de expedientes técnicos de obras iguales y/o similares al objeto de la Convocatoria en Entidades públicas y/o privadas por un período mínimo de dos (2) años. Cabe señalar que lo establecido en el presente párrafo deberá precisarse también en el factor de evaluación que evalúa la experiencia del Jefe de proyecto.

- Además, considerando que lo relevante es el conocimiento del personal propuesto en las materias solicitadas y que la diferencia entre aquel que concluyó los estudios de maestrías y aquel que cuenta con un Título de Magister, es que éste último sustentó una tesis para conseguir dicho título, ya que ambos cuenta con los conocimientos que requiere la Entidad para la adecuada ejecución de la prestación; en ese sentido, con motivo de la integración de las Bases, deberá precisarse que el requerimiento de la maestría podrá acreditarse también con la presentación de constancias y/o certificados que demuestren que el profesional cuenta con estudios concluidos en la maestría solicitada, no siendo necesario la presentación del diploma de Magíster.

Asimismo, en virtud del Principio de Transparencia, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse en el SEACE un informe técnico que refleje la incidencia directa de la "Maestría en dirección en la Construcción o Diseño y construcciones" en las actividades que realizará el Jefe de proyecto, caso contrario, de no poder sustentar ello, deberá ser suprimido del perfil del profesional que corresponda.

- Adicionalmente, en el pliego de absolución de Observación la Entidad responde la Observación N° 1 señalando lo siguiente: "debe contar con conocimiento sobre los procedimientos técnicos-administrativos-legales, lo cual deberá acreditarse con el curso de especialización correspondiente (manejo de obras por contrata)".

Al respecto, cabe señalar que el requisito añadido por la Entidad en el pliego de absolución de Observaciones, no fue materia de Observación por el participante, por lo que configuraría una modificación de oficio, lo cual se encuentra proscrito por el artículo 31 del Reglamento; en ese sentido, con motivo de la integración de las Bases, no deberá implementarse en el perfil del Jefe de proyecto el requisito referido a: "debe contar con conocimiento sobre los procedimientos técnicos-administrativos-legales, lo cual deberá acreditarse con el curso de especialización correspondiente (manejo de obras por contrata)".

- Así también, se advierte que la nomenclatura del curso de especialización requerido en el perfil del citado profesional (curso de especialización en sistema de adquisiciones públicas y Ley de contrataciones del Estado) resulta muy específico, y por lo tanto restrictivo, puesto que lo relevante en dicho caso es el conocimiento del personal propuesto en las materias que se encuentran relacionadas con las actividades a realizar; por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá requerirse unicamente un curso de especialización sobre la "Ley de contrataciones del Estado".

Sobre el especialista en arquitectura:

- Deberá tener experiencia como especialista en arquitectura en la elaboración de expedientes técnicos para obras iguales y/o similares al objeto de la Convocatoria en Entidades públicas y/o privadas por un período mínimo de tres (3) años. Cabe señalar que lo establecido en el presente párrafo deberá precisarse también en el factor de evaluación que evalúa la experiencia del "Especialista en arquitectura".

Sobre el especialista estructural:

- Deberá tener experiencia como especialista estructural en la elaboración de expedientes técnicos para obras iguales y/o similares al objeto de la Convocatoria en Entidades públicas y/o privadas por un período mínimo de tres (3) años. Cabe señalar que lo establecido en el presente párrafo deberá precisarse también en el factor de evaluación que evalúa la experiencia del "Especialista estructural".

Sobre el especialista en geotecnia:

- Deberá tener experiencia como especialista en geotecnia en la elaboración de expedientes técnicos para obras iguales y/o similares al objeto de la Convocatoria en Entidades públicas y/o privadas por un período mínimo de dos (2) años.

- Además, considerando que lo relevante es el conocimiento del personal propuesto en las materias solicitadas y que la diferencia entre aquel que concluyó los estudios de maestrías y aquel que cuenta con un Título de Magister, es que éste último sustentó una tesis para conseguir dicho título, ya que ambos cuenta con los conocimientos que requiere la Entidad para la adecuada ejecución de la prestación; en ese sentido, con motivo de la integración de las Bases, deberá precisarse que el requerimiento de la maestría podrá acreditarse también con la presentación de constancias y/o certificados que demuestren que el profesional cuenta con estudios concluidos en la maestría solicitada, no siendo necesario la presentación del diploma de Magíster.

Asimismo, cabe acotar que la determinación y definición de las especificaciones técnicas, así como los informes técnicos son responsabilidad de la Entidad, los cuales tienen carácter de declaración jurada, por lo que su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de las características técnicas.

Finalmente, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observaciones N° 15, 16, 17, 18, 19, 20  	Contra el factor de evaluación "experiencia 		y calificaciones del personal profesional 			propuesto.

Mediante las Observaciones N° 15, N° 16, N° 17, N° 18, N° 19 y N° 20, el participante cuestiona la experiencia calificable del "Jefe de proyecto", "Especialista en arquitectura", "Especialista en estructuras", "Residente de obra", "Asistente técnico" y "Especialista en ingeniería ambiental", respectivamente, señalando que al ser dicha experiencia adicional a la solicitada en los requerimientos técnicos mínimos, ésta resulta exagerada, tomando en cuenta el tiempo que duran los proyectos, y lo señalado en las Bases estándares; en ese sentido, el participante requiere que se suprima la experiencia adicional requerida al personal propuesto en los factores de evaluación.

Pronunciamiento

De la revisión del factor de evaluación "Experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto", se advierte que la Entidad ha establecido en el Capítulo IV de la Sección Específica lo siguiente:

| C.1 Experiencia del personal profesional propuesto para la elaboración del expediente técnico C.1.1. Jefe de proyecto Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la elaboración del expediente técnico como Jefe de Proyectos de Obras iguales y/o similares. C.1.2. Especialista en arquitectura Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la elaboración de expedientes técnicos como Especialista en Arquitectura de Obras iguales y/o similares C.1.3. Especialista en estructuras Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la elaboración de expedientes técnicos como Especialista en Estructuras en la ejecución de obras iguales y/o similares. C.2 Calificaciones del personal profesional propuesto para la ejecución de obra C.2.1. Residente de obra Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto como residente, supervisor y/o inspector en la ejecución de obras iguales o similares. C.2.2. Asistente técnico Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto como residente, supervisor, inspector, asistente de residente, asistente de supervisor y/o asistente de inspector en la ejecución de obras iguales o similares. C.2.3. Especialista en ingeniería ambiental Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución de la obra como Especialista en Gestión Ambiental de Obras iguales y/o Similares. | Más de 2 años adicionales a los RTM: [8] puntos Más de 1 año hasta 2 años adicionales a los RTM: [4] puntos Más de 2 años adicionales a los RTM: [5] puntos Más de 1 hasta 2 años adicionales a los RTM: [3] puntos Más de 2 años adicionales a los RTM: [5] puntos Más de 1 hasta 2 años adicionales a los RTM: [3] puntos Más de 2 años adicionales a los RTM: [8] puntos Más de 1 hasta 2 años adicionales a los RTM: [4] puntos Más de 2 años adicionales a los RTM: [5] puntos Más de 1 hasta 2 años adicionales a los RTM: [3] puntos Más de 1 años adicionales a los RTM: [4] puntos Más de 0.5 hasta 1 años adicionales a los RTM: [2] puntos |
| --- | --- |

Sobre tales aspectos, de la revisión del pliego de absolución de Observaciones se advierte que el Comité Especial ha confirmado sus requerimientos y, mediante el Informe N° 001-2014-MPCI/CE, ha precisado que se garantizaría la calidad técnica administrativa de la obra, considerando su magnitud y envergadura.

Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43º del Reglamento, las Bases deberán fijar los factores, puntajes y criterios que se aplicarán para la determinación de la mejor propuesta. Asimismo, señala que el Comité Especial es el encargado de fijar los factores de evaluación técnicos, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria; no obstante dicha potestad no es irrestricta, pues deben sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

De conformidad con lo dicho anteriormente, a través de los factores de evaluación se busca seleccionar y otorgar puntaje a aquellos postores que acrediten o presenten propuestas que mejoren lo mínimo requerido en los términos de referencia, es decir, discriminar entre aquellos que pueden resultar ser mejores candidatos para ejecutar el servicio, y de esa forma, otorgarles el puntaje correspondiente en función a la mejora que presentan y representan.

Ahora bien, de la revisión de los factores de evaluación se advierte que el Comité Especial, en ejercicio de sus atribuciones, ha considerado conveniente calificar un determinado tiempo de experiencia adicional al requerido como mínimo del personal propuesto; lo cual no resulta incompatible con la normativa de contratación pública.

En ese sentido, siendo responsabilidad del Comité Especial determinar los factores de evaluación, y toda vez que el participante requiere que se supriman los cuestionados factores de evaluación sin tener competencia para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las observaciones N° 15, N° 16, N° 17, N° 18, N° 19 y N° 20.

3.	CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

3.1. Resumen ejecutivo

Se advierte que, en el Resumen ejecutivo publicado en el SEACE conjuntamente con las Bases el 19.11.2014 no ha seguido estrictamente las disposiciones previstas en las Directiva N° 004-2013-OSCE/CD en lo referencia al formato del resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado para obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta, pues no se ha registrado el cuadro comparativo en el cual se detalle las fuentes empleadas para la determinación del valor referencial; cabe precisarle que, el artículo 14 del Reglamento establece que en la ejecución de obras bajo la modalidad de concurso oferta el valor referencial deberá determinarse teniendo en cuenta el objeto de la obra y su alcance previsto en los estudios de preinversión viable así como el estudio de posibilidades que ofrece el mercado.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse el cuadro comparativo considerando lo señalado precedentemente y, la Entidad deberá efectuar el respectivo deslinde de responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley e impartir las directrices que resulten necesarias a fin de evitar situaciones similares en futuros procesos de selección.

3.2. Requisitos para la suscripción del contrato

- Dado que la Entidad no ha definido en las Bases cuáles son las prestaciones accesorias que deberá realizar el proveedor a quién se le adjudique con la Buena Pro, se recomienda suprimir el numeral 2.7 del Capítulo II de la Sección Específica, toda referencia a la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.

3.3. Sobre la experiencia del personal propuesto en los requerimientos técnicos mínimos 	como en los factores de evaluación

Sobre el particular, cabe señalar que la experiencia debe ser entendida como la destreza adquirida por la práctica reiterada de una conducta durante un período determinado, siendo que, para el caso del personal propuesto, lo relevante es la experiencia en la especialidad, la que se traduce en prestaciones iguales o similares a las labores que desarrollará durante la ejecución del contrato.

En relación con ello, con motivo de la integración de las Bases deberá reformularse la experiencia requerida al personal propuesto tanto en los requerimientos técnicos mínimos como en los factores de evaluación, según corresponda, de la siguiente manera:

Sobre el especialista en instalaciones eléctricas:

- Deberá requerirse tiempo de experiencia como especialista en instalaciones eléctricas en la elaboración de expedientes técnicos de obras iguales y/o similares al objeto de la Convocatoria en Entidades públicas y/o privadas.

Sobre el especialista en instalaciones sanitarias y drenaje pluvial:

- Deberá requerirse tiempo de experiencia como especialista en instalaciones sanitarias y drenaje pluvial en la elaboración de expedientes técnicos de obras iguales y/o similares al objeto de la Convocatoria en Entidades públicas y/o privadas.

Sobre el residente de obra:

- Deberá requerirse tiempo de experiencia como residente y/o supervisor y/o inspector de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

Sobre el asistente técnico:

- Deberá requerirse tiempo de experiencia como residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

Sobre los especialistas en ingeniería ambiental, mecánica de suelos y geotecnia, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y drenaje pluvial, estructuras y, en Capacitación en educación:

- Deberá requerirse tiempo de experiencia en sus respectivas especialidades en la ejecución de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

Sobre los especialistas en seguridad en obra y administrador de obra:

- Deberá requerirse tiempo de experiencia en sus respectivas especialidades en la ejecución de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria y/o en obras en general.

3.4. Acreditación de la experiencia del personal propuesto

En el literal c) de los documentos de presentación facultativa, y en el Capítulo IV de las Bases se menciona que la experiencia del personal propuesto se acreditará con contratos de trabajo, constancias o certificados.

Al respecto, con motivo de la integración de las Bases, de acuerdo con el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU, deberá precisarse en todos los extremos que correspondan de las Bases lo siguiente:

a. La experiencia del personal propuesto, se podrá acreditar con cualesquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv.) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

b. No será válida cualquier regulación de las Bases que se oponga a lo señalado en el párrafo anterior.

3.5. Acreditación el equipo mínimo requerido

De la revisión de las disposiciones establecidas en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases respecto del equipo mínimo (página 45), se advierte que la Entidad señala lo siguiente:

Notas:

(...)

- Se calificará con puntaje mayor a los equipos con una antigüedad no mayor de un año a la fecha de la presentación de propuestas (en todos los casos).

- Para la acreditación del equipo o maquinaria, deberá presentarse documentos que sustenten la propiedad (facturas, o DUA, o tarjetas de propiedad), posición compromiso de compra venta, contratos leasing o alquiler compromiso de alquiler, adjuntado los documentos antes mencionados, y declaraciones juradas que evidencien la libre disponibilidad de la maquinaria o equipo, según RTM.

Sobre el particular, con relación al primer extremo de la nota, no se advierte una correlación con los factores de evaluación establecidos en el Capítulo IV de las Bases, pues no se ha previsto calificar la antigüedad de los equipos, de ahí que no resulta razonable establecer lo siguiente: "calificará con puntaje mayor a los equipos con una antigüedad no mayor de un (1) año..."; en ese sentido, con motivo de la integración de las Bases deberá suprimirse lo siguiente:

- " Se calificará con puntaje mayor a los equipos con una antigüedad no mayor de un año a la fecha de la presentación de propuestas (en todos los casos)".

Por otro lado, con motivo de la integración de las Bases, deberá precisarse que la disponibilidad del equipo se podrá acreditar con la presentación de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler, o declaraciones juradas de contar con el equipo y/o maquinaria, sin necesidad de que se adjunten documentos y/o información adicional que acrediten su calidad o condición. Cabe señalar que ello no es obstáculo para que la Entidad verifique dicha disponibilidad para la suscripción del contrato.

3.6. Factores de evaluación

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.d) del artículo 47 del Reglamento, en la ejecución de obras bajo la modalidad de concurso oferta, también debe incluirse un factor que permita evaluar la calidad de las soluciones técnicas de diseño, de equipamiento o similares ofertadas por el postor; en ese sentido, con motivo de la integración de las Bases, el Comité Especial deberá reformular los factores de evaluación, considerando los márgenes de puntuación establecidos en el artículo 47 del Reglamento.

3.7. Sobre el pliego de absolución de observaciones

Sobre el particular, de la revisión del pliego de absolución de Observaciones, se advierte que el Comité Especial no ha trasladado el texto de las Observaciones formuladas por los participantes.

Al respecto, cabe señalar que de conformidad con el artículo 56 del Reglamento, el Comité Especial debe absolver las observaciones de manera fundamentada y sustentada, mediante un pliego absolutorio que debe contener la identificación de cada participante que formuló las observaciones, el texto de las observaciones presentadas, y la respuesta del Comité Especial a cada una de ellas.

En ese sentido, al no haber trasladado las Observaciones de los participantes se advierte una deficiencia en la actuación del Comité Especial, por lo que deberán tomarse las medidas correctivas a fin de que supuestos como este no se repitan en el futuro y adicionalmente deberá realizarse el respectivo deslinde de responsabilidades conforme el artículo 46 de la Ley.

4. 	CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24° del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 14 de enero de 2015

RBE/

Pliego remitido por la Entidad a este Organismo Supervisor con motivo de la elevación de Observaciones.