PRONUNCIAMIENTO Nº 070 -2015/DSU

Entidad:	         Municipalidad Distrital de Amarilis

Referencia:	Adjudicación Directa Selectiva N° 8-2014-MDA, convocada para la Contratación de la Ejecución de obra “Construcción de pistas y veredas de los Jirones Napo, Mantaro y el perímetro del parque 11 de enero del AA.HH San Luis Sector 3 – Distrito de Amarilis – Huánuco – Huánuco”.

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio Nº 001-2014-MDA, recibido con fecha 30.DIC.2014, el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las cuatro (4) observaciones formulada por el participante AROFAM DEL PERÚ S.A.C, así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28º del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58º del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En relación con lo anterior, en la medida que la Observación Nº 3 formulada por el participante AROFAM DEL PERÚ S.A.C ha sido acogida por el Comité Especial, este Organismo Supervisor no se pronunciará  respecto de ella.

De otro lado, con relación a las Observaciones Nº 1 y 4 formuladas por el referido participante, de su lectura se advierte que, en estricto, son solicitudes de modificación y/o precisión de las Bases que no evidencia la vulneración de la normativa de contrataciones públicas; por lo tanto, constituyen en estricto consultas,  supuesto que no se enmarca en  los previstos en el dispositivo citado precedentemente; por tanto, no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie respecto de ellas.

Ello, en adición de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el artículo 58º de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:	AROFAM  DEL PERÚ S.A.C

Observación N° 2:	Contra el perfil del asistente del residente

Mediante la Observación Nº 2, el participante cuestiona que se requiera que el asistente de residente acredite experiencia únicamente como residente o supervisor, por resultar excesivo y desproporcionado.

En ese sentido, solicita que respecto de este profesional también se considere experiencia como asistente de residente o supervisor.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se aprecia que el perfil del profesional cuestionado ha sido determinado de la siguiente manera:

“(…)

Requerimiento Técnico Mínimo para el Asistente del Residente en la Ejecución de Obra:

- Profesional Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

- Adjuntar como parte de los RTM una Declaración Jurada, del profesional propuesto en la cual indique el nombre y apellidos, número de CIP, su compromiso de participar en la ejecución de los trabajos, sellada, firmada con una copia de su DNI, para verificar su autenticidad, además el profesional debe estar habilitado para ejercer la profesión lo cual deberá ser demostrado fehacientemente.

- Haberse laborado como Residente o Supervisor de Obras, en un mínimo de 24 meses efectivos en obras, de los cuales deben sustentarse con contratos y/o certificados y/o constancias y/o actas de recepción.

(…)”.

Sobre el particular, del pliego de absolución de observaciones, se advierte que el Comité Especial señalo lo siguiente:

“(…) el Comité Especial hace de conocimiento al participante que no acoge la observación, debiendo ceñirse a lo establecido en las Bases Administrativas”.

Por su parte, en el Informe Técnico remitido por la Entidad con ocasión de la solicitud de elevación de observaciones a las Bases, el Comité Especial ratificó la absolución antes referida.

Al respecto, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

No obstante, cabe indicar que si bien es facultad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad no es irrestricta, ya que para la definición de los requerimientos técnicos mínimos se debe verificar que los mismos resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

Ahora bien, cabe indicar que este Organismo Supervisor en reiterados Pronunciamientos ha indicado que el asistente del residente de obra podrá acreditar su experiencia como residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en obras iguales y/o similares.

En ese sentido, considerando que lo solicitado por el participante se encuentra inmerso en lo señalado en el párrafo precedente, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la presente observación.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse que la experiencia del Asistente del Residente podrá acreditarse con la experiencia obtenida como "residente y/o supervisor, y/o inspector, y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en obras iguales y/o similares.

3. 	CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Resumen Ejecutivo

De la revisión del Resumen Ejecutivo del Estudio de Posibilidades que ofrece el Mercado publicado conjuntamente con las Bases, se advierten las siguientes inconsistencias:

- La información consignada en el numeral 2.3 del "Formato del resumen ejecutivo" respecto del perfil mínimo del personal, no resulta congruente con la información señalada en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

- En el numeral 3.1 del Resumen Ejecutivo se indica que el presupuesto de obra se determinó en el mes de Noviembre de 2014, mientras que, en el numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases, se precisa que el valor referencial ha sido calculado al mes de Diciembre de 2014, lo cual evidencia incongruencia entre estos dos (2) extremos.

Asimismo, se advierte que, no se ha consignado de manera detallada el presupuesto de obra que figura en el expediente técnico.

- En el numeral 3.2 del Resumen Ejecutivo, no se ha consignado de manera detallada el desagregado de gastos generales que figura en el expediente técnico, por cuanto lo consignado solo constituye un resumen.

- Si bien en el numeral 4.1 se ha declarado que existiría pluralidad de proveedores que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos; ello no resulta concordante con lo señalado en el párrafo siguiente, en el que se indica que solo el Consorcio MEFRED cumplirían con los requerimientos mínimos.

Por lo tanto, conjuntamente con las Bases Integradas, previa coordinación con el órgano de las contrataciones, deberá publicarse un nuevo “Formato del Resumen Ejecutivo” en el SEACE, debiendo realizarse lo siguiente: (i) en el numeral 2.3 deberá completarse de manera adecuada, de modo que resulte congruente con la información indicada en los requerimientos técnicos mínimos establecidos por la Entidad y recogida del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, debiendo efectuarse las verificaciones y/o correcciones pertinentes, ya sea en el referido formato o en el Capítulo III de las Bases, ii) deberá verificarse el mes en que ha sido calculado el valor referencial (mes en que se determino el presupuesto de obra) y efectuarse de ser el caso la corrección correspondiente en el Resumen Ejecutivo y/o en el numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases. Asimismo, en el numeral 3.1 deberá publicarse el presupuesto completo (en donde se aprecien todas las partidas que lo conforman), iii) en el numeral 4.1 deberá precisarse el listado de al menos dos (2) nombres o razones sociales de los proveedores que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos, conforme lo dispuesto en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD.

Adicionalmente, cabe señalar que en el desagregado de gastos generales consignado en el numeral 3.2 del Resumen ejecutivo, no se advierte al topógrafo ni al administrador de obra.

En ese sentido, con ocasión de la integración de la Bases, deberá publicarse un informe en el que se sustente que el topógrafo y administrador de obra fueron contemplados en el expediente técnico, así como que su costo fue considerado dentro del presupuesto de la obra, caso contrario deberá suprimirse la participación de los mencionados profesionales, a menos que dicha participación resulte indispensable para la ejecución de la obra, en cuyo caso en atención a lo dispuesto en el artículo 14º del Reglamento, deberá reformularse el valor referencial e incluir el costo de su contratación dentro del presupuesto de obra.

  - Valor referencial

Se ha calculado de manera errónea el límite inferior sin IGV del valor referencial.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, el límite inferior sin IGV deberá ser modificado de acuerdo a lo siguiente:

Límite Inferior sin IGV: S/. 383,212.31 (Trescientos Ochenta y Tres Mil Doscientos doce con 31/100 Nuevos Soles).

  - Registro de participantes, Formulación de consultas y observaciones

En los numerales 2.2 y 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se ha indicado que el horario de atención para el registro de participantes; así como para la formulación de consultas y observaciones es de 08:00 a 15:00 horas; sin embargo, se advierte que tal horario establecido es menor de ocho (08) horas. Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá ampliarse el horario establecido para el registro de participantes, considerando ocho (8) horas consecutivas, de acuerdo al inciso 1) del artículo 138   de la Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley 27444).

Adicionalmente, deberán adoptarse las medidas preventivas, que correspondan a efectos de evitar situaciones similares en futuros procesos de selección.

- Asimismo, deberá efectuarse el respectivo deslinde de responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley e impartir las directrices que resulten necesarias a fin de evitar situaciones similares en futuros procesos de selección.

  - Anexos y Formatos

- En el literal b.2 de la documentación de presentación obligatoria a presentar en la propuesta técnica se indica que la declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra se encuentra prevista en el Anexo Nº 9; sin embargo, se advierte que el Anexo Nº 9 corresponde a “Declaración jurada de cumplimientos de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV”.

En tal sentido, con ocasión de la Integración de las Bases se deberá corregir dicha incongruencia.

- En el Formato Nº 3 “Calificación y Experiencia del personal propuesto”, se solicita consignar entre otros datos el número  de la colegiatura.

Al respecto, de acuerdo al Precedente de Observancia obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero; por lo tanto, deberá precisarse  en dicho Anexo que el no consignar el número de colegiatura  no descalifica la propuesta.

  - Requisitos para la suscripción del contrato

En el literal f) de los requisitos para la suscripción del contrato, se ha previsto lo siguiente: “f) Certificado de habilidad profesional del personal propuesto”.

Ahora, si bien en el párrafo siguiente se ha dejado constancia que la habilidad de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero; sin embargo, el señalar tal documento dentro de la relación de documentos requeridos para suscribir contrato podría generar confusión.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el literal f) de la relación de documentos a presentar para la suscripción del contrato.

  - Requerimientos técnicos mínimos

- En los requerimientos técnicos mínimos se ha previsto que al residente de obra se le calificará la experiencia como residente o supervisor de obras, en un mínimo de 36 meses efectivos en obras.

Al respecto, cabe señalar que, la experiencia relevante de cada profesional que laborará en la ejecución de la obra objeto de la contratación es la obtenida en su respectiva especialidad, la que se traduce en prestaciones iguales o similares a las labores que desarrollará el personal en la ejecución de obra.

En ese sentido, en atención a lo dispuesto por este Organismo Supervisor en reiterados Pronunciamientos, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse que el "Residente de Obra" podrá acreditar su experiencia mínima como "residente y/o supervisor y/o inspector en la ejecución de obras iguales y/o similares".

- De los requerimientos técnicos mínimos y de lo señalado en el pliego absolutorio de consultas y observaciones, se aprecia que la experiencia del topógrafo se encuentra en función a dos criterios i) 24 meses después del Título de técnico en topografía o ingeniero civil con estudios de topografía y ii) haber sido especialista en levantamientos topográficos, habiendo realizado como mínimo 05 servicios.

En ese sentido, considerando que se han establecido dos (2) requisitos de experiencia para dicho profesional y que el tiempo transcurrido desde la obtención del título no asegura la acreditación de experiencia efectiva, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el siguiente texto: “Acreditar experiencia de 24 meses después del título técnico en topografía o ingeniero civil con estudios en topografía”.

  - Forma de acreditación de la experiencia del postor

Con ocasión de la integración de las Bases en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, deberá precisarse que la experiencia mínima del postor se acreditará con I) la presentación de copias simples de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; II) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o III) contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Asimismo, deberá suprimirse cualquier disposición contraria.

  - Pliego de absolución de consultas y observaciones

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Nº 28858, Ley que complementa la Ley Nº 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República, señala que toda persona que ejerza labores propias de la ingeniería, requiere: i) poseer grado académico y título profesional de ingeniero, otorgado por una universidad peruana o fuera del mismo, debidamente revalidado a efectos de su ejercicio en el Perú, ii) Contar con número de registro en el libro de matrícula de los Miembros del Colegio de Ingenieros del Perú y iii) estar habilitado por el CIP, según el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú.

En atención a lo señalado, al evaluar las propuestas el Comité Especial deberá tener en cuenta que los ingenieros que forman parte de la propuesta del postor deben haber obtenido su experiencia contando con las condiciones legales del ordenamiento nacional antes señaladas y/o extranjero, según corresponda.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

4.1 El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

4.2 El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

4.3 Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

4.4  Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de tres (3) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

4.5 A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

4.6 Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

4.7 En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 15 de enero de 2015

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de Supervisión

JBV/.

Cabe precisar que el Resumen Ejecutivo debe contener la totalidad de la información que contempla la Directiva y los formatos que son parte de esta; para lo cual, en el referido formato deberá llenarse de manera completa la información solicitada en las casillas y/o marcar con un "X", en lo que corresponda, conforme lo establecido en la Directiva y en las Instrucciones para el llenado del formato del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, debiendo recordar que: (i) la información consignada tiene carácter de Declaración Jurada, y, (ii) los aspectos correspondientes a las casillas dejadas en blanco se entenderán como no considerados en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, bajo responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones que elabora el Resumen Ejecutivo como del funcionario competente para la aprobación del expediente de contratación. Asimismo, es preciso recordar que el formato del Resumen Ejecutivo que obra en el expediente de contratación, debe contener el nombre, firma y sello del funcionario competente del Órgano Encargado de las Contrataciones, aun cuando el formato registrado en el SEACE solo contenga el nombre.

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2012. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe