PRONUNCIAMIENTO N° 058-2015/DSU

Entidad:		Municipalidad Distrital de Vilcabamba – La Convención

Asunto: 		Licitación Pública N° 5-2014-MDV/LC-1, convocada para la contratación de la ejecución de la obra: "Creación de Trocha Carrozable Acconcharcas – Chamanayoc Cuenca de Incahuasi, Distrito de Vilcabamba – La Convención - Cusco".

- ANTECEDENTES

A través del Oficio N° 001-2014-MDV/LC, recibido el 24.DIC.2014 y subsanado mediante Oficio N° 002-2014-MDV/LC  recibido el 29.DIC.2014, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las siete (07) observaciones formuladas por el participante TEÓFILO FLORES SULCA , así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Con relación a las Observaciones del participante TEÓFILO FLORES SULCA, se advierte lo siguiente:

- Las Observaciones N° 6 y 7 han sido acogidas parcialmente, por lo que éste Organismo Supervisor se pronunciará únicamente sobre sus extremos no  acogidos.

- Si bien la Entidad menciona el acogimiento parcial de la Observación Nº 3, se advierte que ésta, en estricto, fue acogido, por lo tanto, éste Organismo Supervisor  no se pronunciará sobre él.

- OBSERVACIONES

2.1. 	Observante:	                     TEÓFILO FLÓREZ SULCA

Observación N° 1:	                  Contra el Resumen Ejecutivo

El participante a través de las referidas observaciones señala que el Resumen Ejecutivo no cumplió con la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD aprobada por Resolución N° 270-2013-OSCE/PRE y el artículo 10º y 12º del Reglamento,  toda vez no se detalló adecuadamente la información  en los siguientes numerales:

- En el numeral 2.5 no se ha consignado las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado.

- No consigna el detalle del presupuesto

- Desagregado de gastos generales.

- Pluralidad de proveedores que cumplan con los requerimientos técnicos mininos.

Por el cual, el participante señala que existe una vulneración a los Principios de Publicidad y Transparencia, el cual representa un vicio insubsanable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º del Reglamento. En ese sentido, se desprendería que el participante solicita que se declare la nulidad del presente proceso.

Pronunciamiento

De la revisión del Resumen Ejecutivo publicado en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, se advierte que el Comité Especial indica, entre otros aspectos, lo siguiente:

Además, del pliego absolutorio de observaciones se advierte que al absolver la referida observación, el Comité Especial manifestó lo siguiente:

- Observación N° 1: "No se acoge la Observación, le recordamos al participante que la determinación del valor referencial así como la elaboración del resumen ejecutivo para el presente proceso de selección es de entera responsabilidad del Órgano encargado de las Contrataciones de la entidad sobre una base de estudio de las posibilidades de precios y condiciones que ofrece el mercado. Realizada la consulta al Órgano encargado de las Contrataciones el Comité Especial considera que no existen deficiencias en los actos preparatorios como manifiesta el participante, por lo tanto remitirse a lo establecido en el resumen ejecutivo”.

En el presente caso, de la revisión del cuestionado "Formato de Resumen Ejecutivo" se aprecia lo siguiente:

- En el numeral 2.5, se omitió completar las fuentes de información que servirán para verificar la existencia de oferta en el mercado.

- En el numeral 3.1, del Resumen Ejecutivo, no se ha consignado de manera detallada el presupuesto de obra, que figuran en el expediente técnico.

- En el numeral 3.2 se omitió completar adecuadamente  el detalle del desagregado de los componentes de los gastos generales, que comprende los gastos generales fijos y variables, debiendo evidenciarse, entre otros aspectos, los honorarios del personal propuesto.

- En el numeral 4.1, marco con un "X" que si existe pluralidad de proveedores que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos. Sin embargo, no cumplió adecuadamente el nombre o razón social de los proveedores con la capacidad para cumplir con los requerimientos técnicos mínimos relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.

Por lo expuesto, considerando la solicitud  del participante es que se declare necesariamente la nulidad del presente proceso de selección, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de lo señalado, toda vez que se aprecia que se omitió completar adecuadamente información relevante del estudio de posibilidades que ofrece el mercado solicitada en los numerales 2.5, 3.1, 3,2 y 4.1 del Formato de Resumen Ejecutivo con ocasión de la integración de las Bases, en atención al Principio de Transparencia, el Comité Especial deberá registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) un nuevo Formato del Resumen Ejecutivo, debiendo realizarse lo siguiente:  i)  en el numeral 2.5 deberá consignarse cada una de las fuentes que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir los requerimientos técnicos mínimos relacionados con el equipo mínimo y perfil mínimo del personal, tales como cotizaciones, precios históricos, catálogos, estructuras de costos, entre otras., ii) en el numeral 3.1 deberá publicarse el presupuesto completo (en donde se aprecien todas las partidas que lo conforman) , iii) en el numeral 3.2 deberá publicarse el desagregado de gastos generales completo (en donde se aprecien los profesionales, sus tiempos de participación y honorarios) y iv) en el numeral 4.1 señalar el nombre o razón social de los proveedores con la capacidad para cumplir con los requerimientos técnicos mínimos relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal , conforme lo dispuesto en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD.

Cabe recordar que la información consignada en el SEACE y en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los perfiles requeridos y de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observación Nº 2 y Nº 5                            Contra las capacitaciones requeridas al Gerente de Obra y Especialista en Mecánica de Suelos

Mediante la Observación N° 2, el participante cuestiona que en las Bases se exija que el gerente de obra deba contar con estudios de “Maestría en Gerencia de la Construcción Moderna”. En ese sentido, el participante requiere que se suprima dicho requisito, ya que las bases estandarizadas expresan claramente que “no deberá exigirse un tiempo determinado de colegiatura y de ejercicio profesional, pues lo relevante es la experiencia efectiva con la que cuenta el profesional, y no el mero transcurso del tiempo desde su colegiatura”.

Asimismo, el participante señala que el cargo de Gerente de obra podría ejercerlo tanto un arquitecto como un administrador de empresas, lo cual reduce la accesibilidad a muchas profesiones capaces de asumir la Gerencia de obra. Por lo cual, solicita ampliar la variedad de profesiones que puedan calificar al cargo de Gerente de obra.

A través de la Observación N° 5, el participante cuestiona que en las Bases se solicite que el Especialista en Mecánica de Suelos haya cursado una  Maestría en Ingeniería Geotécnica”  En ese sentido, solicita que se suprima o modifique dicho requisito, puesto que el nombre de la maestría y la mención son muy limitantes y específicos, en el sentido que es posible obtener un grado de esa envergadura pero con nombre distinto. Adicionalmente, señala que las bases de todo proceso deben estar estructuradas de tal forma que posibiliten mayor pluralidad de postores y profesionales.

Pronunciamiento

De las Bases se advierte que en el Capítulo III de la Sección Específica se requiere, entre otros aspectos, lo siguiente:

- GERENTE DE OBRA.

Ingeniero Civil, acreditar con copia simple del título profesional y colegiatura, declaración jurada de habilidad Profesional vigente, experiencia mínima de sesenta (60) meses como Gerente de obras, el cual acreditará con la presentación de contratos y conformidad, constancias, certificados y/o cualquier documentación de la cual se pueda corroborar fehacientemente la experiencia requerida. Por la gran cantidad de manejo del personal y decisiones técnicas como proceso constructivo, el  profesional deberá  Acreditar  maestría en gerencia de la construcción moderna.

- ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS.

Ingeniero Civil, acreditar con copia simple del título profesional y colegiatura.

declaración jurada de habilidad Profesional vigente a la fecha de presentación de propuestas

Deberá acreditar contar con grado de maestría en ingeniería geotécnica

Experiencia mínima acumulada de cuarenta y ocho (48) meses como especialista Ambiental en mecánica de suelos en obras, las cuales se acreditan con la presentación de contratos y conformidad , constancias, certificados y/o cualquier documentación de la cual se pueda corroborar fehacientemente la experiencia requerida..

Del pliego de absolución de consultas y observaciones se advierte que el Comité Especial señaló lo siguiente:

- Observación N° 2“Se acoge en parte la observación del participante y será suprimido el requisito de colegiatura para todo el equipo profesional requerido, en merito al Pronunciamiento Nº 691-2012/ DSU, en atención a los Principios de Economía y Libre Competencia, se estableció el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria, que dispone que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero”.

- Observación N° 5"De acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 11 de su Reglamento, la determinación de los requerimientos técnicos mínimos es una facultad y responsabilidad exclusiva de la Entidad, sin mayor restricción que la de cuidar que resulten razonables, proporcionales y congruentes con el objeto de la convocatoria y no se constituyan en barreras para restringir arbitrariamente la competencia. Asimismo, debemos precisar que actualmente existen en el mercado diversidad de profesionales que cuentan con los citados estudios, los mismo que son fundamentales para llevar el presente proyecto con éxito, en consecuencia No se acoge la observación del participante".

Al respecto, debe tenerse en cuenta que si bien, en atención a lo establecido en el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, dicha potestad no es irrestricta, ya que para su determinación se debe verificar que resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad del bien, servicio u obra requerida.

Asimismo, es preciso señalar que el requerir determinadas calificaciones académicas al personal resultará válido, siempre y cuando, éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute de forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; por lo tanto, las capacitaciones requeridas deben incidir directamente en las funciones que desempeñarán en la obra u servicio a ejecutar, no debiendo constituir un elemento que direccione la contratación a un postor en específico.

Cabe señalar que, en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad ha indicado que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos.

En ese sentido, teniendo en cuenta que es responsabilidad de la Entidad determinar sus requerimientos técnicos mínimos, habiendo declarado que existe pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir con los mismos, lo cual incluye las maestrías requeridas al “Gerente de Obra”, y “Especialista en mecánica de suelos” y considerando que el participante solicita que aquella sea suprimida, sin tener facultades para ello; este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciónes Nº 2 y Nº 5.

Adicionalmente, en atención al Principio de Transparencia, con ocasión de la integración de Bases, deberá registrase en el SEACE, un informe que sustente técnicamente qué actividades y/o funciones requieren necesariamente, para la adecuada ejecución de las labores, que el gerente de obra y del especialista en mecánica de suelos, cuente con la maestría requerida; caso contrario, deberá suprimirse los estudios que no puedan ser sustentados.

Adicionalmente, en dicho informe se deberá sustentar porque resulta indispensable, para la adecuada ejecución de obra, que el gerente de obra debe ser solo un ingeniero; caso contrario deberá ampliar las diversas profesiones que puedan ocupar el cargo de gerente de obra.

Cabe recordar que la información registrada tendrá carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido será responsabilidad de la Entidad.

Asimismo, es preciso señalar que, siendo responsabilidad exclusiva de la Entidad la determinación de los requisitos técnicos mínimos, en caso corresponda, el área usuaria y/o las dependencias técnicas encargadas de la determinación de los requerimientos técnicos mínimos deberán rendir cuentas ante la el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico sobre aspectos de las especificaciones técnicas.

Observación Nº 4                                    Contra los requerimientos técnicos mínimos del Residente de Obra y Asistente Técnico de Residente

El participante cuestiona que existe una inconsistencia en los requisitos para acreditar experiencia de los profesionales (residente y asistente técnico de residente), toda vez que harán de cumplir las mismas funciones en la ejecución de obra. En ese sentido, solicita que se estandarice los requerimientos de dichos profesionales.

Asimismo, solicita que se suprima los requisitos de las horas de capacitación y el año de los cursos realizados del residente de obra, toda vez no es necesario al momento de ejercer la residencia de obra.

Adicionalmente, el participante cuestiona que en las Bases se solicite que el Asistente Técnico de Residente  debe contar con una “Maestría en Ingeniería de Transportes y con un acumulado de ciento cincuenta (150) horas lectivas de capacitación y especialización en vías”. En ese sentido, el participante solicita que se suprima dicho requisito, toda vez dicho requisito es irrelevante u solo se aplica a uno de los profesionales,”.

Pronunciamiento

De la revisión de las Base se advierte que el  "Residente de obra" y el “Asistente del residente de obra”, cuenten con el siguiente perfil:

- RESIDENTE DE OBRA.

Ingeniero Civil,  acreditar con copia simple del título profesional y colegiatura, declaración jurada de habilidad Profesional vigente a la fecha de presentación de propuestas. Experiencia mínima acumulada de cuarenta y ocho (48) meses como residente, supervisor y/o inspector en obras similares, el cual se acreditará con la presentación de contratos y conformidad, constancias, certificados y/o cualquier documentación de la cual se pueda corroborar fehacientemente la experiencia requerida. Acreditar cursos de especialización en Residencia de Obras y/o Supervisor de Obra con un mínimo de 60 horas lectivas, sustentado con copia de Constancia o Certificado o Grado académico.

Deberá acreditar contar con mínimo ciento cincuenta (150) horas de capacitación en la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento del 2012.

Deberá acreditar contar con diplomado o especialización en gerencia de proyectos viales con un mínimo de seiscientas horas lectivas.

- ASISTENTE DEL RESIDENTE DE OBRA

Ingeniero Civil acreditar con copia simple del título profesional y colegiatura, declaración jurada de habilidad Profesional vigente a la fecha de presentación de propuestas. Experiencia mínima acumulada de treinta y seis (36) meses como residente, asistente de residente y/o supervisor, asistente de supervisor y/o inspector, en obras similares, se acreditará con la presentación de contratos y conformidad, constancias, certificados y/o cualquier documentación de la cual se pueda corroborar fehacientemente la experiencia requerida. Deberá contar con maestría en ingeniería de transportes y deberá tener un acumulado de ciento cincuenta horas lectivas de capacitación o especialización en vías.

Ahora bien, tanto en el Pliego Absolutorio de Observaciones así como en el Informe Técnico remitido con ocasión de la presente elevación de observaciones, el Comité Especial señaló lo siguiente:

- Observación N° 4:“De acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 11 de su Reglamento, la determinación de los requerimientos técnicos mínimos es una facultad y responsabilidad exclusiva de la Entidad, sin mayor restricción que la de cuidar que resulten razonables, proporcionales y congruentes con el objeto de la convocatoria  y no se constituyan en barreras para restringir arbitrariamente la competencia

En merito a esto, según respuesta del aérea usuaria la entidad tiene la facultad de salvaguardar la buena gestión convocando a procesos para contar con buenos profesionales que se encuentran en el mercado, puesto que la labor del Residente es de responsabilidad total ante la entidad para una buena ejecución del proyecto, en consecuencia no se acoge la observación ".

Tal como se señalo anteriormente, de conformidad con el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11° del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, dicha potestad no es irrestricta, ya que para su determinación se debe verificar que resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Asimismo, es preciso señalar que el requerir determinadas calificaciones académicas al personal resultará válido, siempre y cuando, éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute de forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; por lo tanto, las capacitaciones requeridas deben incidir directamente en las funciones que desempeñarán en la obra u servicio a ejecutar, no debiendo constituir un elemento que direccione la contratación a un postor en específico.

En ese contexto, siendo responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y en tanto el recurrente pretende se modifique de acuerdo a su propuesta todas capacitaciones requeridas sin tener facultad para ello, esto Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N°  4 extremo del residente de obra y asistente del residente de obra..

Sin perjuicio de ello, considerando que las capacitaciones que solicite la Entidad deben ser razonables y no representar una restricción injustificada de la competencia, con ocasión de la Integración de las Bases, la Entidad deberá:

- Respecto de la capacitación exigida al Residente de obra de contar con un  “Capacitación  en la Nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento del 2012”  y un “Diplomado o especialización en gerencia de proyectos viales o de ingeniería” y que el asistente de residente de obra se le requiere tener una capacitación o especialización en vías  deberán reducirse la cantidad de horas lectivas, permitiendo acreditar como mínimo ochenta (80) horas lectivas en dicho curso.

- Adicionalmente, en atención al principio de transparencia, deberá registrarse conjuntamente con las Bases integradas un informe técnico que sustente las capacitaciones que serán finalmente requeridas al residente de obra  y asistente de residente de obra, teniendo en cuenta, la incidencia directa que tendrán en las labores que desarrollarán en el contrato, caso contrario, deberá suprimirse los estudios que no puedan ser sustentados.

Cabe recordar que la información registrada tendrá carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido será responsabilidad de la Entidad.

Asimismo, es preciso señalar que, siendo responsabilidad exclusiva de la Entidad la determinación de los requisitos técnicos mínimos, en caso corresponda, el área usuaria y/o las dependencias técnicas encargadas de la determinación de los requerimientos técnicos mínimos deberán rendir cuentas ante la el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico sobre aspectos de las especificaciones técnicas.

Observaciones  Nº 6 y Nº 7:	Contra el perfil mínimo del “Especialista en costos y presupuestos” y del "Contador Público".

Mediante la Observación N° 6, el participante cuestiona el perfil mínimo del "Especialista en costos y presupuestos", en referencia a que dicho profesional deberá contar con estudios de “Post Grado en identificación, evaluación y gestión de proyectos sociales y productivos de inversión pública”. En ese sentido, solicita que se suprima o modifique o abstraer dicho requisito, puesto que el nombre del Post Grado y la mención son muy limitantes y específicos, por lo cual es posible obtener un grado de esa envergadura pero con nombre distinto.

A través de la Observación N° 7, el participante cuestiona el perfil mínimo del "Contador Público Colegiado Certificado", referido que dicho profesional deberá contar con Maestría  en Gestión Pública, Maestría en Tributación y diploma en Liquidación de Obras, por lo que solicita que se suprima o modifique o abstraer dicho requisito, toda vez que es posible obtener un grado de esa envergadura pero con nombre distinto.

Pronunciamiento

De las Bases se advierte que en el Capítulo III de la Sección Específica se requiere, entre otros aspectos, lo siguiente:

- ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS.

Ingeniero Civil, acreditar con copia simple del título profesional y colegiatura.

declaración jurada de habilidad Profesional vigente a la fecha de presentación de propuestas

Experiencia mínima acumulada de treinta y seis (36) meses como especialista en costos y presupuestos en obras similares o supervisión de obras similares, se acreditará con la presentación de contratos y conformidad, constancias, certificados y/o cualquier documentación de la cual se pueda corroborar fehacientemente la experiencia requerida.

Deberá acreditar contar con estudios de post grado en identificación, evaluación y gestión de proyectos sociales y productivos de inversión pública. Así como capacitación en gestión y normatividad vial.

- CONTADOR PUBLICO COLEGIADO CERTIFICADO

Contador Público Colegiado Certificado, acreditar con copia simple del título profesional y colegiatura. Declaración jurada de habilidad Profesional vigente a la fecha de presentación de propuestas.

Deberá acreditar contar con grado de Maestría en Gestión Pública, Maestría en Tributación y Diplomado en Liquidación de Obras, las cuales se acreditan con la presentación de certificados y/o cualquier documentación de la cual se pueda corroborar fehacientemente la experiencia requerida.

Ahora bien, tanto en el Pliego Absolutorio de Observaciones así como en el Informe Técnico remitido con ocasión de la presente elevación de observaciones, el Comité Especial señaló lo siguiente:

Con respecto a la Observación Nº 6:

" Se acoge en parte la observación del participante y con la comunicación documental del aérea usuaria se modifica y se aceptara que cuente con estudios de post grado en identificación, evaluación y gestión de proyectos sociales y productivos de inversión pública y/o Maestría o especialización en gestión de proyectos de inversión pública”

Con respecto a la Observación Nº 7:

“Se acoge en parte la observación y con la comunicación documentación del aérea usuaria se modifica y se aceptara también que cuente con Maestría en administración con mención gestión pública y Maestría en contabilidad con mención en tributación y Diplomado en liquidación de obras”

Al respecto, debe tenerse en cuenta que si bien, en atención a lo establecido en el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, dicha potestad no es irrestricta, ya que para su determinación se debe verificar que resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad del bien, servicio u obra requerida.

Asimismo, es preciso señalar que el requerir determinadas calificaciones académicas al personal resultará válido, siempre y cuando, éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute de forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; por lo tanto, las capacitaciones requeridas deben incidir directamente en las funciones que desempeñarán en la obra u servicio a ejecutar, no debiendo constituir un elemento que direccione la contratación a un postor en específico.

Cabe señalar que, en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad ha indicado que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos.

En cuanto a las capacitaciones exigidas al especialista en costos y presupuestos y al contador público colegiado certificado es preciso indicar que, siendo responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y en tanto el recurrente pretende se suprima las todas capacitaciones requeridas sin tener facultad para ello, esto Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER  las Observaciones N° 6 y Nº 7.

Sin perjuicio de ello, considerando que las capacitaciones que solicite la Entidad deben ser razonables y no representar una restricción injustificada de la competencia, con ocasión de la Integración de las Bases, la Entidad deberá:

- Con respecto de la capacitación exigida al especialista en costos y presupuestos de contar “con estudios de Post Grado en identificación, evaluación y gestión de proyectos sociales y productivos de inversión pública” y a fin de privilegiar el Principio de Libre Concurrencia y Competencia, la Entidad deberá suprimir dicha maestría, toda vez la capacitación tiene mayor relación con proyectos de inversión y no propiamente con la ejecución de obra.

- Asimismo, en la medida se requiere que el contador público cuente con una Maestría en Gestión Pública no guarda relación con las labores que desarrollará dicho profesional en la ejecución de la obra, con ocasión de la integración, deberá suprimirse dicha maestría.

Adicionalmente, en atención al Principio de Transparencia, con ocasión de la integración de Bases, deberá registrase en el SEACE, un informe que sustente técnicamente qué actividades y/o funciones requieren necesariamente, para la adecuada ejecución de las labores, que el especialista en costos y presupuestos y el contador público colegiado certificado cuenten con las capacitaciones requeridas; caso contrario, deberá suprimirse los estudios que no puedan ser sustentados.

Cabe recordar que la información registrada tendrá carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido será responsabilidad de la Entidad.

Asimismo, es preciso señalar que, siendo responsabilidad exclusiva de la Entidad la determinación de los requisitos técnicos mínimos, en caso corresponda, el área usuaria y/o las dependencias técnicas encargadas de la determinación de los requerimientos técnicos mínimos deberán rendir cuentas ante la el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico sobre aspectos de las especificaciones técnicas.

3.    CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58° de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a dicha Ley y su Reglamento.

3.1    De los límites del Valor Referencial

De la revisión del numeral 1.3 de la Sección Específica de las Bases, se advierte que se ha incurrido en error al efectuar el redondeo en los límites mínimos y máximos del valor referencial.

Al respecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 39º del Reglamento, en el caso del límite inferior (90% del valor referencial) el redondeo a dos decimales debe efectuarse hasta el segundo decimal inmediato superior, y en el caso del límite superior (110% del valor referencial) se deberá considerar hasta el segundo decimal sin efectuar redondeo alguno.

Tomando en consideración lo expuesto, deberá modificarse de la siguiente manera:

Límite  mínimo con IGV (90%) : S/. 7´379,155.59.

Límite  máximo con IGV (110%) : S/. 9´018,967.93.

Límite  máximo sin IGV (110%): S/. 7´643,193.16

3.2 De la documentación obligatoria

En el literal a) del Capítulo II de las Bases se condiciona a la admisión de a propuesta técnica lo siguiente: “constancia emitida por la entidad convocante de no contar penalidades, arbitrajes, deudas pendientes y otros antecedentes”.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo a la normativa de contrataciones del Estado vigente, sólo están impedidos para ser participantes, postores y/o contratistas aquellos que se encuentran en el listado estipulado en el artículo 10 de la Ley, así como los que se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado por sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones.

En virtud de ello, que no puede aplicarse la interpretación extensiva ni la analogía debido a que los impedimentos para ser participantes, postores y/o contratistas restringen derechos, y que lo previsto en las Bases no calza en alguno de los supuestos de la citada disposición ni supone la inhabilitación para contratar con el Estado, deberá suprimirse el literal a) del Capítulo II de las Bases.

En el literal c) de la documentación de presentación obligatoria del Capítulo II de las Bases señala lo siguiente: “El postor deberá acreditar permiso eventual actualizado de manejo y uso de explosivos de DICSCAMEC”. Adicionalmente, en los requisitos mínimos del personal profesional  señala que el especialista en voladura de rocas deberá contar con licencia de SUCAMEC vigente. Por lo cual, con ocasión de la integración de Bases, deberá registrarse en el SEACE, un informe técnico legal que sustente la obligatoriedad de exigir los referidos documentos tanto para el postor como para el personal, y, de ser el caso, deberá efectuarse las adecuaciones pertinentes considerando los procedimientos previstos en el TUPA de SUCAMEC.

En el literal d)  de la documentación de presentación obligatoria del Capítulo II de las Bases señala lo siguiente: “Constancia de visita a la zona donde se ejecutara la Obra, para la determinación de accesibilidad, distancia y encontrarse en zona de emergencia entre otros emitido por el área correspondiente”

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 6.5) de la Directiva Nº 007-2008/CONSUCODE/PRE, que contiene las disposiciones sobre la documentación, obligaciones o requerimientos que las entidades del Estado deben evitar al elaborar las Bases de los procesos de selección, se ha establecido que los documentos que acrediten haber realizado visitas previas al lugar en el que se ejecutará el contrato, no pueden ser requeridos con carácter obligatorio, toda vez que la visita debe ser considerada como un elemento opcional, no pudiéndose exigir documentación que acredite la visita de campo como parte de la propuesta técnica, máxime cuando podría constituir una barrera a la mayor participación de postores, vulnerando el principio de libre competencia y concurrencia, consagrado en el artículo 4° de la Ley. Por lo cual, deberá suprimirse el literal d) del Capítulo II de las Bases.

3.3 Modificaciones al Reglamento derivadas de la entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 080-2014-EF

De conformidad con el Decreto Supremo N° 080-2014-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, deberá adecuarse las siguientes secciones de las Bases:

- Requisitos para la suscripción del contrato

Deberá suprimirse lo consignado en el literal g) del numeral 2.7 Capítulo II de la Sección Específica, referido a la traducción oficial efectuada por traductor público juramentado.

3.4. Postor

En el numeral 12 de los requerimientos técnicos mínimos se solicita que el postor  presente copia simple del Certificado de Inscripción Vigente en el Registro Nacional de Proveedor. Asimismo, señala que el participante deberá contar con una capacidad de contratación no menor a una (01) vez del Valor Referencial de la Obra a ejecutarse. En ese sentido, deberá suprimir la exigencia referida a que los postores acrediten  copia simple del certificado de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores y que el postor acredite la capacidad máxima de contratación, toda vez que la presentación de dicho documento no resulta obligatorio para la etapa de presentación de porpuestas.

Sin perjuicio de ello, la Entidad deberá efectuar las verificaciones respecto de la inscripción de los proveedores en el RNP.

  - Colegiatura y Habilidad de los profesionales propuestos

En el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se advierte que se solicita la presentación de una "copia simple del título profesional y colegiatura, declaración jurada de habilidad de los profesionales".

Al respecto, de acuerdo con el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, deberá tenerse en consideración que, la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero, no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases. Ello incluye la sección referida a la documentación de presentación obligatoria, los requerimientos técnicos mínimos y cualquier extremo de las Bases, aspecto que deberá ser precisado con ocasión de la integración de las Bases. No obstante, lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

Por lo tanto, para el desarrollo del presente proceso de selección, deberá considerar dicho precedente, teniendo en cuenta lo siguiente:

i.	 No se exija la acreditación (lo que incluye también a las declaraciones juradas) de la colegiatura y habilidad de los profesionales ofertados, o indicar la fecha y el número de colegiatura, en la presentación de propuestas o suscripción del contrato, en tanto que ello sólo resulta exigible y relevante para el inicio efectivo de su participación en el contrato,

ii. La experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, esto es, colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional,

iii. La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, según el ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

  - Asistente de residente de obra

Con ocasión de la integración de las Bases, la Entidad deberá precisarse tanto en los requerimientos mínimos, como en los factores de evaluación, que la experiencia del asistente de obra podrá haberse obtenido como "residente y/o supervisor, y/o inspector, y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en obras iguales y/o similares.

3.7.  Técnico en Topografía

Se advierte que en el Capítulo III de las Bases se requiere que el Técnico en Topografía debe acreditar estudios técnicos convalidados por el Ministerio de Educación, como mínimo diez años de ejercicio técnico y/o profesional.

Al respecto, deberá suprimir de los requerimientos técnicos mínimos que el Técnico en Topografía acredite una experiencia mínima de diez (10) años de ejercicio técnico y/o profesional, dado que el tiempo en el ejercicio de la profesión no siempre es equivalente al tiempo de experiencia con el que cuenta el profesional, por lo que el número de años transcurridos en el ejercicio de la profesión resulta irrelevante a efectos de evaluar su idoneidad para cumplir con sus obligaciones, ya que el simple transcurso del tiempo no otorga experiencia alguna.

  - Equipo Mínimo

Adecuar que la disponibilidad de los equipos y maquinarias requeridos para la ejecución de la obra podrá acreditarse indistintamente con la presentación de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler, o declaraciones juradas, sin indicar mayores precisiones sobre las características de los bienes, sin perjuicio que se verifique, antes de la suscripción del contrato, dicha disponibilidad, solicitando la documentación pertinente o verificando directamente tal situación en coordinación con el ganador de la buena pro.

3.9. De los factores de evaluación

En los factores de evaluación “Experiencia en obras en general” y "Experiencia en obras similares", deberá precisarse que la experiencia que se calificará será adicional a la experiencia solicitada en los requerimientos técnicos mínimos, conforme lo prescrito en el artículo 43° del Reglamento, a efectos de evitar inconvenientes en la evaluación de propuestas.

En el factor de evaluación “Experiencia y calificaciones del personal propuesto” adecuar que el residente de obra acredite su experiencia como residente y/o supervisor y/o inspector y en obras iguales y/o similares y del asistente de obra acredite su experiencia como "residente y/o supervisor, y/o inspector, y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en obras iguales y/o similares.

Se advierte que se han establecido los siguientes rangos de evaluación para acreditar la experiencia del postor en obras en general:

- Monto >= 2 veces VR                                                                         20 puntos

- Monto < a 2 veces el VR y    > o = a 1.5 veces el VR                        15 puntos

- Monto <  a 1.5 veces el VR y > o = a 1 veces el VR                          10 puntos

- Monto <  a 1 veces el VR                                                                    05 puntos

En ese sentido, dado que se advertiría  que en el ultimo rango de evaluación señalados se podría asignar puntaje a montos del valor referencial que no son significativos (monto menor a 1 vez el valor referencial), deberán reformularse la asignación de puntaje de el último rango de evaluación de los factores, a efectos que se otorgue puntaje a un volumen de facturación mínimo ya que es necesario que el rangos de evaluación califiquen experiencias relevantes, dado que no representa ventaja para la Entidad calificar una experiencia ínfima que podría ser presentada por el postor para acreditar el cumplimiento del factor.

En el factor de evaluación “Formación Académica” del Gerente de  Obra señala que se deberá acreditar un  “Diplomado o especialización con un mínimo  de cuatrocientas cincuenta horas lectivas”  deberán reducirse la cantidad de horas lectivas, permitiendo a la asignación de puntaje acreditar como mínimo ochenta (80) horas lectivas en dicho curso. Asimismo, deberá verificarse la asignación de puntaje  en función a cada criterio de calificación.

3.10. Proforma de contrato

Con ocasión de la integración de Bases, o para la firma del Contrato:

- Deberá suprimirse de la Cláusula Décimo Cuarta la referencia a “F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días”, dado que dicha disposición no corresponde al plazo de ejecución de la presente contratación.

3.11. De los anexos

De la revisión de las Bases se aprecia que se ha omitido adjuntar el anexo referente a la "Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV", por lo que, dado que la presente contratación se encuentra  dentro de los supuestos de exoneración del IGV, previstos en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, con ocasión de la integración de las Bases deberá adjuntarse el referido anexo, de conformidad con lo dispuesto en las Bases estandarizadas para las licitaciones públicas de ejecución de obras, que forman parte de la Directiva N° 018-2012-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 166-2014-OSCE/PRE.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta las observaciones formuladas en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 14 de enero de 2015.

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de  Supervisión

HIC/.

Así, por ejemplo, en caso de haber consultado cotizaciones, en el numeral 2.5 deberá indicarse ello, debiendo precisarse que se trata de la fuente de información N° 1.

Cabe precisar que el Resumen Ejecutivo debe contener la totalidad de la información que contempla la Directiva y los formatos que son parte de esta; para lo cual, en el referido formato deberá llenarse de manera completa la información solicitada en las casillas y/o marcar con un "X", en lo que corresponda, conforme lo establecido en la Directiva y en las Instrucciones para el llenado del formato del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, debiendo recordar que: (i) la información consignada tiene carácter de Declaración Jurada, y, (ii) los aspectos correspondientes a las casillas dejadas en blanco se entenderán como no considerados en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, bajo responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones que elabora el Resumen Ejecutivo como del funcionario competente para la aprobación del expediente de contratación. Asimismo, es preciso recordar que el formato del Resumen Ejecutivo que obra en el expediente de contratación, debe contener el nombre, firma y sello del funcionario competente del Órgano Encargado de las Contrataciones, aun cuando el formato registrado en el SEACE solo contenga el nombre.

Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 22.04.14.

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2013. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe