PRONUNCIAMIENTO N° 075-2015/DSU

Entidad:		Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli

Referencia:		Licitación Pública Nº 5-2014-MPCHJ/CE-1 convocada para la “Ejecución de obra: Mejoramiento del servicio de educación inicial en las I.E. Nº 807 y 299 de los centros poblados de Isani y Lampa Grande, distrito de Zepita y Pomata, provincia de Chucuito, Puno”

- ANTECEDENTES

A través del Oficio Nº 001-2014-MPCHJ/PCE.LP Nº 05-2014-MPCHJ/PCE., recibido el 31.DIC.2014, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las nueve (9) observaciones formuladas por el participante PERU CONSTRUC CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.R.L., las cinco (5) observaciones formuladas por el participante CIMA’S Y INGENIEROS E.I.R.L., y las cinco (5) observaciones formuladas por el participante EURO PROJECTS S.A.C., así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante “la Ley”, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante “el Reglamento”.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las  respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Sobre el particular, de la revisión del pliego absolutorio de observaciones, se aprecia que el participante PERU CONSTRUC CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.R.L. formuló nueve (9) observaciones. Ahora bien, considerando que la quinta observación ha sido numerada como Observación Nº 1, la sexta observación como Observación Nº 2, y así sucesivamente, se tiene dos (2) observaciones numeradas como Observación Nº1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4, por lo que, a efectos de la emisión del presente pronunciamiento, este Organismo Supervisor ha decidido denominar a la quinta, sexta, sétima, octava y novena observación como Observación Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 8 y Nº 9, respectivamente.

En ese sentido, del pliego absolutorio de observaciones, se advierte que el segundo extremo de la Observación N° 9 del participante PERU CONSTRUC CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.R.L. es una solicitud de modificación al contenido de las Bases que no se sustenta en la vulneración de la normativa de contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección, por lo que al tratarse en estricto de una consulta, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ella.

Adicionalmente, de la revisión del pliego absolutorio de observaciones, se aprecia que el segundo extremo de las Observaciones Nº 2, 3 y 4 del participante CIMA’S Y INGENIEROS E.I.R.L. son solicitudes de información, por lo que al tratarse en estricto de consultas, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Asimismo, del pliego absolutorio de observaciones, se advierte que la Observación N° 5 del participante CIMA’S Y INGENIEROS E.I.R.L. es una solicitud de modificación al contenido de las Bases que no se sustenta en la vulneración de la normativa de contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección, por lo que al tratarse en estricto de una consulta, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ella; sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse sobre aspectos relevantes de las Bases al amparo de lo previsto en el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

2.1 Observante:	PERU CONSTRUC CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.R.L.

Observaciones Nº 1, 3, 4, 5, 7 y 8: 	Contra los estudios y grado de magíster solicitados a los profesionales

Respecto del ítem 1, mediante la Observación Nº 1, el segundo extremo de la Observación Nº 3 y el tercer extremo de la Observación Nº 4, el participante solicitó que se suprima los estudios de maestría en Dirección o Gerencia de la Construcción/obras y el grado académico de magíster solicitados al gerente de obra, los estudios de maestría en estructuras y el grado académico de magíster requeridos al especialista en estructuras, y los estudios de maestría en geotecnia solicitados al ingeniero geólogo, respectivamente, debido a que los estudios de post grado (grado magíster) no garantizarían la experiencia ni la destreza del profesional, sino que están orientados a un estudio científico o investigación.

Respecto del ítem 2, a través de la Observación Nº 5, el segundo extremo de la Observación Nº 7 y el primer extremo de la Observación Nº 8, el participante solicitó que se suprima los estudios de maestría en Dirección o Gerencia de la Construcción/obras y el grado académico de magíster solicitados al gerente de obra, los estudios de maestría en estructuras y el grado académico de magíster requeridos al especialista en estructuras, y los estudios de maestría en geotecnia solicitados al ingeniero geólogo, respectivamente, debido a que los estudios de post grado (grado magíster) no garantizarían la experiencia ni la destreza del profesional, sino que están orientados a un estudio científico o investigación.

Respecto del ítem 1, mediante el primer extremo de la Observación Nº 3, y el primer extremo de la Observación Nº 4, el participante cuestionó que se requiera que el especialista en estructuras y el ingeniero geólogo tengan un grado superior al residente de obra, debido a que ello no resultaría razonable, por lo que solicita que dichos profesionales cuenten con el mismo grado que el residente de obra.

Respecto del ítem 2, mediante el primer extremo de la Observación Nº 7, el participante cuestionó que se requiera que el especialista en estructuras tenga un grado superior al residente de obra, debido a que ello no resultaría razonable, por lo que solicita que dicho profesional cuente con el mismo grado que el residente de obra.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del numeral 5 del Capítulo III de las Bases, se aprecia que se ha previsto para los ítems 1 y 2 lo siguiente:

“Gerente de obra:

TENER  COMO MÍNINO UNA MAESTRÍA EN DIRECCIÓN O GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN/OBRAS.

(ACREDITAR CON COPIA DEL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER).

Ingeniero especialista en estructuras

TENER COMO MÍNIMO UNA MAESTRÍA EN ESTRUCTURAS.

(ACREDITAR CON COPIA SIMPLE DEL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER).

Ingeniero geólogo

TENER COMO MÍNIMO UNA MAESTRÍA EN GEOTECNIA.

(ACREDITAR CON COPIA DE TÍTULO Y/O CONSTANCIA DE HABER CULMINADO”.

Ahora bien, en el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial señaló al respecto lo siguiente:

“las maestrías exigidas son de amplia difusión en el país y su requerimiento son necesarias dentro de la aplicación de la ingeniería civil, por lo expuesto no se puede considerar como limitante la exigencia para que participen los profesionales con las maestrías solicitadas”

(…) la acreditación de la maestría se hará con el título respectivo o constancias o certificados o cualquier documento independientemente de su denominación que haya sido emitido por la autoridad competente de la casa de estudios que acredite que los estudios han sido concluidos. Dicha precisión será aplicable a todos los profesionales.”.

Al respecto, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

En cuanto a los estudios requeridos para los profesionales debe tenerse en cuenta que la Entidad, en el marco de sus competencias, tiene la potestad de requerir determinadas calificaciones académicas y/o profesionales, siempre y cuando éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute en forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; exigencias que, además, deberán ser ponderadas con la envergadura, el valor referencial del proceso, el plazo de ejecución de la contratación, entre otros aspectos.

Asimismo, corresponde señalar que en la medida que la Entidad conoce las funciones que desempeñarán los profesionales propuestos durante la ejecución contractual, es su responsabilidad definir el perfil (lo que incluye el grado académico) que deben acreditar dichos profesionales en función de los trabajos que estos desempeñarán a efectos de asegurar la correcta ejecución de la obra.

De las normas acotadas se desprende que, si bien es facultad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dichos requisitos deben resultar razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

En ese sentido, siendo responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, la cual ha previsto en las Bases los estudios y grado académico que deben acreditar los profesionales a efectos de asegurar la adecuada ejecución de la obra, y que la Entidad ha declarado en el resumen ejecutivo que existe pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, lo cual incluye el perfil de los mencionados profesionales, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación Nº 1, el primer y segundo extremo de la Observación Nº 3, el primer y tercer extremo de la Observación Nº 4, la Observación Nº 5, el primer y segundo extremo de la Observación Nº 7, y el primer extremo de la Observación Nº 8.

No obstante lo anterior, considerando que los argumentos señalados por la Entidad para mantener los estudios solicitados al gerente de obra, el ingeniero especialista en estructuras y el ingeniero geólogo no evidencian que aquellos resulten indispensables para la labor que desarrollarán dichos profesionales en la ejecución de la obra, en atención al Principio de Transparencia previsto en el artículo 4 de la Ley, con motivo de la integración de Bases, deberá publicarse en el Sistema Electrónico de Contracciones del Estado (SEACE) un informe que sustente la razonabilidad de las maestrías requeridas al gerente de obra, el ingeniero especialista en estructuras y el ingeniero geólogo para la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las funciones que estos desempeñarán durante la vigencia del contrato y la incidencia directa que deben tener dichos estudios en las actividades que realizarán tales profesionales. En caso la Entidad luego del análisis efectuado concluyera que determinados estudios no resultan indispensables por las funciones que realizarán los profesionales en la ejecución de la obra, deberá suprimir aquellos.

Cabe acotar que la información registrada en el Resumen Ejecutivo y SEACE para sustentar lo solicitado por este Organismo Supervisor tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido será responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los perfiles requeridos y/o elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Debe destacarse que este Organismo Supervisor no ostenta la calidad de perito técnico en aspectos específicos de los requerimientos técnicos y/o de mercado.

Observaciones Nº 2, 6 y 9: 	Contra la experiencia solicitada al residente de obra

Respecto de los ítems 1 y 2, mediante las Observaciones Nº 2 y 6, y el tercer extremo de la Observación Nº 9, el participante solicitó que se admita presentar la experiencia en obras en general para acreditar la experiencia mínima y la experiencia sujeta a calificación requerida al residente de obra, respectivamente, debido a que exigir experiencia en obras similares limitaría la participación de postores, vulnerando la normativa de contrataciones del Estado y lo señalado en diversos pronunciamientos.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del numeral 5.2 del numeral 5 del Capítulo III de las Bases, se advierte que se ha contemplado para los ítems 1 y 2 lo siguiente:

“Acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia como Residente o Supervisor o Inspector de obras en ejecución de obras iguales o similares.”.

(El subrayado es agregado).

Por su parte, en el Capítulo IV de las Bases se ha previsto el factor de evaluación “Experiencia del personal profesional propuesto” para los ítems 1 y 2 conforme a lo siguiente:

“Residente de obra:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución de la obra como Gerente de obras, residente, supervisor o inspector de obras en  ejecución de obras similares adicionales a los solicitados en lo RTM.”.

(El subrayado es agregado).

Ahora bien, en el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial manifestó lo siguiente:

“(…) la experiencia solicitada del personal propuesto está en función de las cualidades y conocimiento que va adquiriendo a través de las ejecuciones de obras similares y no está en relación con el tiempo de ejecución ni con el plazo de participación del especialista en la obra y no se estaría asegurando la calidad de la obra que es el objeto de la convocatoria.

(…) la experiencia está en relación a las cualidades y conocimientos que se han aprendido y desarrollado en prestaciones similares del objeto del contrato, por lo tanto no resulta razonable incluir aquellas experiencias cuyo proceso constructivo no tienen que ver o no están relacionadas con la obra que se va a construir.”.

Al respecto, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Adicionalmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley y del artículo 43 del Reglamento, es responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, la fijación de los puntajes que se le asignará a cada uno de ellos, así como los criterios para su asignación, los cuales deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, sujetándose a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Asimismo, señala que sólo se podrá calificar aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado.

Asimismo, corresponde señalar que en la medida que la Entidad conoce las funciones que desempeñarán los profesionales propuestos durante la ejecución contractual, es su responsabilidad definir la experiencia que deben acreditar dichos profesionales en función de los trabajos que estos desempeñarán a efectos de asegurar la correcta ejecución de la obra.

En ese sentido, siendo responsabilidad de la Entidad definir los requerimientos técnicos mínimos, así como responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, que las Bases han contemplado que el residente de obra acredite experiencia en su especialidad en la ejecución de obras iguales o similares tanto en los requerimientos técnicos mínimos como en el factor de evaluación, y que el observante pretende que se modifique la experiencia solicitada a tal profesional sin ser competente para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones Nº 2 y 6, y el tercer extremo de la Observación Nº 9.

No obstante lo anterior, a efectos de que la experiencia del residente de obra sujeta a calificación resulte concordante con aquella solicitada en los requisitos mínimos, con motivo de la integración de Bases, deberá precisarse en el factor de evaluación “Experiencia del personal propuesto” del Capítulo IV de las Bases que “Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución de la obra como residente, supervisor y/o inspector de obras en la ejecución de obras similares.”.

Cabe acotar que la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y de los factores de evaluación es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de su determinación ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Debe destacarse que este Organismo Supervisor no ostenta la calidad de perito técnico en tales aspectos específicos.

Observaciones Nº 4 y 8: 	Contra el tiempo de experiencia solicitado al ingeniero geólogo

Respecto de los ítems 1 y 2, mediante el segundo extremo de la Observación Nº 4 y el segundo extremo de la Observación Nº 8, el participante solicitó que se disminuya la experiencia requerida al ingeniero geólogo de dos (2) años a seis (6) meses, debido a que dicho profesional participará en la ejecución de la obra aproximadamente quince (15) días conforme se detalla en el expediente técnico.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del numeral 5 del Capítulo III de las Bases, se aprecia que se ha previsto para los ítems 1 y 2 lo siguiente:

“Acreditar como mínimo dos (02) años como Ingeniero en geotecnia para obras iguales o similares”.

Al respecto, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Asimismo, corresponde señalar que en la medida que la Entidad conoce las funciones que desempeñarán los profesionales propuestos durante la ejecución contractual, es su responsabilidad definir la experiencia que deben acreditar dichos profesionales en función de los trabajos que estos desempeñarán a efectos de asegurar la correcta ejecución de la obra.

En ese sentido, siendo responsabilidad de la Entidad definir los requerimientos técnicos mínimos, que las Bases han previsto que el ingeniero geólogo acredite dos (2) años de experiencia mínima en su especialidad en la ejecución de obras iguales o similares, lo cual no resulta excesivo considerando la envergadura y plazo de ejecución de la obra, y que el observante pretende que se disminuya el tiempo de experiencia solicitada a tal profesional careciendo de competencia para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el segundo extremo de la Observación Nº 4 y el segundo extremo de la Observación Nº 8.

Cabe acotar que la determinación de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria encargada de su determinación ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Debe destacarse que este Organismo Supervisor no ostenta la calidad de perito técnico en aspectos específicos de los requerimientos técnicos mínimos.

Observación Nº 9: 	Contra el tiempo de experiencia del residente de obra sujeto a calificación

Respecto de los ítems 1 y 2, mediante el primer extremo de la Observación Nº 9, el participante solicitó que se disminuya la experiencia requerida al residente de obra en el factor de evaluación, por considerar que resultaría excesivo, debido a que los proyectos durarían entre cinco (5) a ocho (8) meses cuando en el presente caso se exigiría que el referido profesional haya ejecutado dieciséis proyectos aproximadamente.

Pronunciamiento

Sobre el particular, en el factor de evaluación “Experiencia del personal profesional propuesto” del Capítulo IV de las Bases se ha contemplado calificar la experiencia del residente de obra de los ítems 1 y 2 conforme a lo siguiente:

Más de 54 meses hasta 60 meses: 30 puntos

Más de 48 meses hasta 54 meses: 25 puntos

Más de 42 meses hasta 48 meses: 20 puntos

Más de 36 meses hasta 42 meses: 15 puntos

Al respecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley y del artículo 43 del Reglamento, es responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, la fijación de los puntajes que se le asignará a cada uno de ellos, así como los criterios para su asignación, los cuales deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, sujetándose a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Asimismo, señala que sólo se podrá calificar aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado.

En ese sentido, siendo responsabilidad de la Entidad definir los factores de evaluación, que las Bases han contemplado asignar el máximo puntaje en el factor referido a la experiencia del residente de obra al profesional que acredite más de cuatro años y medio de experiencia en su especialidad en la ejecución de obras iguales o similares, lo cual no resulta excesivo considerando la envergadura y plazo de ejecución de la obra, y que el observante pretende que se disminuya el tiempo de experiencia sujeta a calificación solicitada a tal profesional sin tener competencia para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el primer extremo de la Observación Nº 9.

Cabe acotar que la determinación de los factores de evaluación es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte de la dependencia técnica encargada de su determinación ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Debe destacarse que este Organismo Supervisor no ostenta la calidad de perito técnico en tales aspectos específicos.

2.2 Observante:	CIMA’S Y INGENIEROS E.I.R.L.

Observación Nº 1: 	Contra la experiencia solicitada al gerente de obra

Mediante el primer extremo de la Observación Nº 1, el participante solicitó que la experiencia requerida al gerente de obra sea en obras en general, debido a que su experiencia realizando las actividades propias de su especialidad no dependen del tipo de obra en la que se desempeñe, dado que aquéllas serían las mismas sea cual sea la obra en la que participen.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del numeral 5 del Capítulo III de las Bases, se aprecia que para los ítems 1 y 2 se requiere que el gerente de obra acredite “tres (03) años de experiencia como Gerente de obras, residente, supervisor o inspector de obras iguales o similares”. (El subrayado es agregado).

Al respecto, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Ahora, corresponde señalar que si bien es responsabilidad de la Entidad definir la experiencia que deben acreditar los profesionales en función de los trabajos que estos desempeñarán a efectos de asegurar la correcta ejecución de la obra, en el caso del gerente de obra, el administrador de obra y el ingeniero especialista en seguridad, debido a la naturaleza de sus funciones, bastará la experiencia obtenida en su especialidad en obras en general, pues las actividades que realizan dichos profesionales no dependen de la obra ejecutada.

Por tanto, en virtud de las consideraciones expuestas en el párrafo precedente, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el primer extremo de la Observación Nº 1, por lo que, con motivo de la integración de Bases, deberá precisarse en el numeral 5 del Capítulo III de las Bases que bastará que la experiencia requerida al gerente de obra, el administrador de obra y el especialista en seguridad esté en función de su especialidad en obras en general.

Observaciones Nº 1, 2, 3 y 4: 	Contra los estudios de maestría requeridos a los profesionales

Mediante el segundo extremo de la Observación Nº 1, y el primer extremo de las Observaciones Nº 2, 3 y 4, el participante cuestionó los estudios de maestría requeridos al gerente de obra, el residente de obra, el especialista en estructuras y el ingeniero geólogo, respectivamente, por considerar que dichos estudios no aseguran que el profesional propuesto tenga la capacidad y destreza para realizar las labores para las que se le requiere, sino que limitarían la mayor participación, por lo que solicita eliminar tales estudios.

Pronunciamiento

Respecto del segundo extremo de la Observación Nº 1 y el primer extremo de las Observaciones Nº 3 y 4, cabe indicar que el tema allí cuestionado ha sido abordado al emitir pronunciamiento sobre las Observaciones N° 1, 3, 4, 5, 7 y 8 del participante PERU CONSTRUC CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.R.L., por lo que este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el referido extremo de las Observaciones Nº 1, 3 y 4 bajo los términos ahí previstos.

Respecto del primer extremo de la Observación Nº 2, cabe precisar que, de la revisión integral de las Bases, se aprecia que no se ha previsto que el residente de obra acredite maestría alguna, por lo que siendo la pretensión del observante que se elimine dicho requisito, carece de objeto que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

2.3 Observante:	EURO PROJECTS S.A.C.

Observación Nº 1: 	Contra la imposibilidad de presentar pólizas de caución

El participante cuestionó que únicamente se permita presentar como garantía de fiel cumplimiento y por los adelantos a la carta fianza, cuando la normativa de contrataciones del Estado establece la posibilidad de que sea una póliza de caución, restringiendo la mayor participación de postores, por lo que solicita se acepten a las pólizas de caución como garantía de fiel cumplimiento y por los adelantos.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión de las Bases, se advierte que en el numeral 2.7 “Requisitos para la suscripción del contrato” y en el numeral 2.9 “Adelantos” del Capítulo II de la Sección Específica se ha consignado que como garantía de fiel cumplimiento, adelanto directo y de materiales o insumos se presente una carta fianza.

Ahora bien, al absolver la presente observación, el Comité Especial decidió no acoger no solicitado por el observante, en la medida que refirió que es una facultad de la Entidad establecer el tipo de garantía que será requerida en las Bases, siendo que en el presente caso optó por requerir una carta fianza.

Al respecto, cabe señalar que el artículo 155 del  Reglamento señala que las Bases del proceso de selección establecerán el tipo de garantía que le otorgará el postor y/o contratista, según corresponda. Aunado a ello, resulta pertinente indicar que las Bases Estandarizadas de Licitación Pública para la contratación de ejecución de obras, aprobadas por este Organismo Supervisor, contemplan que para la garantía de fiel cumplimiento y los adelantos directos y de materiales o insumos la Entidad deberá optar por consignar si es que dichos aspectos serán asegurados a través de una carta fianza o una póliza de caución.

En ese sentido, se desprende que la Entidad, en atención al mejor conocimiento de sus necesidades optó por establecer a la carta fianza como instrumento que asegurará la garantía de fiel cumplimiento y los adelantos directos y de materiales o insumos, lo cual no resulta contrario a la normativa de contratación pública.

Por tanto, en atención a los argumentos expuestos en el párrafo anterior, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Observación Nº 2: 	Contra la experiencia mínima en obras similares requerida al postor

El participante cuestionó que se requiera como requisito mínimo que el postor acredite experiencia en obras generales y en obras similares, debido a que ya se está solicitando experiencia en los factores de evaluación, asimismo, sostiene que el artículo 47 del Reglamento establece que la experiencia del postor en obras similares es de un máximo de una vez el valor referencial, sin embargo entre la experiencia en obras similares solicitada en los requerimientos técnicos mínimos y en el factor de evaluación se estaría superando el monto permitido por la norma. Por lo tanto, solicita que se elimine la experiencia del postor solicitada en los requerimientos técnicos mínimos.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión de las Bases, se advierte que en el numeral 1 del Capítulo III de la Sección Específica se ha establecido los requerimientos técnicos mínimos de experiencia del postor de acuerdo a lo siguiente:

1.	REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

Para el presente Proceso de Selección, EL POSTOR deberá cumplir los requerimientos técnicos mínimos siguientes:

1.1 EXPERIENCIA EN OBRAS GENERALES

Experiencia mínima en ejecución de obras en general de tres (3) veces el valor referencial del ítem, las obras consideradas para acreditar este requerimiento no podrán tener una antigüedad superior a diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas. Las obras en  general se podrán acreditar mediante copias simples de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra.

1.2 EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Experiencia mínima en ejecución de  obras similares de 2 veces el valor referencial del presente proceso, las obras consideradas para acreditar este requerimiento no pueden tener una antigüedad superior a cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas. Las contrataciones que presenten para acreditar el presente requerimiento no podrán ser menores al 15% del valor referencial. La presente experiencia se acreditará mediante copias simples de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

Por su parte, en los factores de evaluación “Experiencia en obras en general” y “Experiencia en obras similares” del Capítulo IV de las Bases se ha previsto lo siguiente:

“Experiencia en obras en general

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DEL ÍTEM

“Experiencia en obras similares

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo de DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a una vez el valor referencial del ítem.

Ahora bien, al absolver la presente observación, el Comité Especial indicó lo siguiente:

“Es facultad de la Entidad a través del requerimiento del área usuaria, determinar los requerimientos técnicos mínimos para poder garantizar el objeto del contrato y asegurar la calidad de la obra siendo de cumplimiento obligatorio para los postores, asimismo no está normado en la Ley de Contrataciones y su Reglamento los parámetros y requisitos de aplicación de las experiencias del postor y otras características que deberán tener.

Las experiencias, cualidades, calificaciones adicionales a lo solicitado en los requerimientos técnicos mínimos podrán ser objeto de evaluación y lo determina el Comité Especial y se rigen en aplicación del artículo 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, encontrándose en las Bases en el Capítulo IV criterios de evaluación técnica.”.

Al respecto, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Ahora bien, con relación a la experiencia solicitada al postor, prevista como requerimiento técnico mínimo, resulta importante precisar que la normativa de contratación pública no ha establecido ningún parámetro respecto del monto acumulado o de la cantidad de obras o del período de antigüedad para acreditar la experiencia mínima que deberá tener el postor como requerimiento técnico mínimo, debiendo dicha exigencia ser razonable y proporcional con el objeto de la convocatoria.

En ese sentido, respecto a la experiencia prevista como requerimiento técnico mínimo, se aprecia que los montos de facturación acumulada requeridos al postor en obras en general y en obras similares como experiencia mínima no resultan desproporcionados.

Con relación al monto facturado acumulado sujeto a calificación, cabe precisar que, en el factor de evaluación “Experiencia en obras en general” se asigna el máximo puntaje al postor que acredite un monto de facturación acumulada igual o mayor a tres (3) veces el valor referencial, lo cual se encuentra dentro del parámetro establecido por el artículo 47 del Reglamento y es adicional al requisito mínimo (2 veces el valor referencial), en concordancia con lo dispuesto por el artículo 43 del Reglamento, no resultando excesivo el mencionado monto.

Asimismo, cabe señalar que, en el factor de evaluación “Experiencia en obras similares” se asigna el máximo puntaje al postor que acredite un monto de facturación acumulada igual o mayor a una (1) vez el valor referencial, lo cual se encuentra dentro del parámetro establecido por el artículo 47 del Reglamento y es adicional al requisito mínimo (2 veces el valor referencial), en concordancia con lo dispuesto por el artículo 43 del Reglamento, no resultando excesivo el referido monto.

En ese sentido, siendo responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, y que la Entidad ha declarado en el formato del Resumen Ejecutivo que existe pluralidad de proveedores que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Cabe acotar que la información registrada en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Debe destacarse que este Organismo Supervisor no ostenta la calidad de perito técnico en aspectos específicos de los requerimientos técnicos.

Observaciones Nº 3, 4 y 5: 	Contra los estudios de maestría solicitados a los profesionales

Mediante las Observaciones Nº 3, 4 y 5, el participante cuestionó los estudios de maestría solicitados al gerente de obra, el especialista en estructuras y el ingeniero geólogo de los ítems 1 y 2, respectivamente, por considerar que se estaría exigiendo condiciones académicas que no existen en la oferta de profesionales de la región, restringiendo la mayor participación de postores, por lo que solicita que se suprima tales estudios.

Pronunciamiento

Sobre el particular, cabe señalar que el presente tema ha sido abordado al emitir pronunciamiento sobre las Observaciones N° 1, 3, 4, 5, 7 y 8 del participante PERU CONSTRUC CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.R.L., por lo que este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones Nº 3, 4 y 5 bajo los términos ahí previstos.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Resumen Ejecutivo

En el numeral 2.5 del Formato del Resumen ejecutivo publicado en el SEACE conjuntamente con las Bases el 21.NOV.2014 se indica como fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los requerimientos técnicos mínimos al expediente y presupuesto analítico.

Ahora bien, no se ha señalado en el numeral 2.6 los aspectos que se consideraron o no de las fuentes de información consignadas en el numeral 2.5, ni tampoco se indica en el numeral 4.1 los nombres de los proveedores que cumplen con el requerimiento.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse en el SEACE el formato del resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado que contenga lo siguiente: i) en el numeral 2.5 deberá consignarse cada una de las fuentes que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir los requerimientos técnicos mínimos relacionados con el equipo mínimo y perfil mínimo del personal, tales como cotizaciones, precios históricos, catálogos, estructuras de costos, entre otras.; ii) en el numeral 2.6 deberá señalarse qué aspectos se consideraron o no de las fuentes indicadas en el numeral 2.5 de dicho formato, y iii) en el numeral 4.1 deberán consignarse los nombres o razones sociales de dos (2) o más proveedores que cumplen con el requerimiento.

Asimismo, toda vez que el valor referencial debe incluir todo aquello que incide directamente sobre su costo teniendo en cuenta la información recogida en el estudio de mercado, deberá efectuarse las precisiones respectivas en el numeral 2.3 del formato del Resumen Ejecutivo, verificándose que la relación y características del equipo mínimo, así como la relación y perfil del personal mínimo requerido para la ejecución de la obra sea aquel determinado en función al estudio de posibilidades que ofrece el mercado previamente realizado. En ese sentido, la información recogida del estudio de mercado con respecto a la relación del equipo mínimo (con sus características) y personal propuesto (con el perfil mínimo) deberá ser aquella establecida en las Bases y en el numeral 2.3 del Resumen Ejecutivo.

  - Forma de acreditación de la experiencia de los profesionales

De conformidad con lo señalado en el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU, con motivo de la integración de Bases, deberá señalarse en el literal g) de la documentación obligatoria de la propuesta técnica que la experiencia de los profesionales propuestos podrá verificarse con la presentación de i) contratos con su respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia de los profesionales propuestos, correspondiendo eliminarse cualquier regulación de las Bases que se oponga a lo señalado anteriormente, en concordancia con lo previsto en el numeral 5 del Capítulo III de las Bases y en el Capítulo IV de las Bases.

  - Penalidades

Siendo que en la penalidad Nº 9 contemplada en el numeral 4 del Capítulo III de las Bases se ha contemplado aplicar una penalidad por la demora en el cumplimiento en los pagos al personal, deberá eliminarse de la penalidad Nº 5 del cuadro adjunto al numeral 4 del Capítulo III de las Bases la referencia a “la demora en el cumplimiento en los pagos del personal al servicio del contratista por un periodo mayor a un mes”, a efectos de que un mismo supuesto de infracción no genere la aplicación de doble penalidad.

  - Colegiatura y habilitación de los profesionales

En el numeral 1) de la Nota adjunta al numeral 5 del Capítulo III de las Bases para los ítems 1 y 2 se ha contemplado que “Antes del inicio efectivo de la participación, cada profesional en la obra deberá cumplir con presentar copia de la colegiatura, certificado de habilidad vigente”. (El subrayado es agregado).

Al respecto, cabe precisar que, mediante el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, en atención a los Principios de Economía y Libre Concurrencia y Competencia, se estableció el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria que dispuso que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero; no obstante, lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

En ese sentido, no corresponde exigir que el personal propuesto se encuentre colegiado y habilitado para la presentación de las propuestas ni en otro momento distinto al inicio de la participación efectiva del profesional durante la ejecución contractual; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá:

i)	Suprimirse cualquier regulación de las Bases que exija la acreditación (lo que incluye también a las declaraciones juradas) de la colegiatura y habilidad de los profesionales ofertados en la presentación de propuestas o suscripción del contrato o en un momento anterior al inicio efectivo de su participación en el contrato, en tanto que ello sólo resulta exigible y relevante para el inicio efectivo de su participación en el contrato,

ii)	Tenerse en consideración que la experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, esto es, colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional,

iii)	La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, según el ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

  - Contratación de personal de la zona

Sobre el particular, en el numeral 2.1.3 “CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN” del Capítulo III de las Bases se ha señalado que “Conjuntamente con estos documentos el Contratista deberá entregar el Cronograma de empleo de personal, por categorías (con indicación expresa del uso del personal de la zona.”.

Al respecto, debe indicarse que, en principio, la normativa sobre contratación pública permite que toda persona, natural o jurídica, pueda ser participante, postor o contratista en las contrataciones que las Entidades llevan a cabo para abastecerse de los bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones, salvo que se encuentre incursa en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 10 de la Ley o se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado.

De esta forma, el libre acceso a las contrataciones públicas tiene su fundamento en los principios que inspiran el sistema de contratación estatal - Libre Concurrencia y Competencia, Publicidad, Transparencia, Trato Justo e Igualitario.

Adicionalmente, cabe señalar que en el ordenamiento jurídico vigente no existe disposición legislativa que haya modificado las normas de contratación pública de modo que se incorpore en ésta una medida especial de carácter temporal que permita discriminar en favor de la procedencia del personal propuesto, por lo que la referida disposición prevista en los términos de referencia, vulnera los Principios de Imparcialidad, Trato Justo e Igualitario, así como el de Libre Concurrencia y Competencia de Proveedores.

En consecuencia, considerando que lo solicitado en las disposiciones de las Bases antes señaladas contraviene claramente los principios de Imparcialidad, Trato Justo e Igualitario, así como el de Libre Concurrencia y Competencia de proveedores consagrados en el artículo 4º de la Ley, no sujetándose a parámetros de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad, deberá suprimirse del numeral 2.1.3 “CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN” del Capítulo III de las Bases la referencia a “indicación expresa del uso del personal de la zona”.

  - Forma de acreditación de las maquinarias y equipos

Deberá precisarse en el numeral 6 del Capítulo III de las Bases para los ítems 1 y 2 que la disponibilidad de los equipos y maquinarias podrá acreditarse con distintos documentos que sustenten la propiedad, posesión, compromiso de compra venta o alquiler de los mismos, o declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de estos; sin perjuicio de la potestad de la Entidad de requerir para la suscripción del contrato los documentos que sustenten su disponibilidad y/o realizar la inspección física de aquellos.

  - Factor de evaluación “Experiencia en obras en general”

De la revisión de las Bases, se aprecia que para acreditar el factor de evaluación “Experiencia en obras en general” se considerará “la construcción de obras en general”. (El subrayado es agregado).

Sobre el particular, cabe señalar que la experiencia en obras en general implica la calificación de todo tipo de obras ejecutadas por los postores, contrariamente a lo ocurrido con la experiencia en la especialidad que sólo puede calificar obras iguales y/o similares a la obras materia de la convocatoria.

Por lo tanto, con motivo de la integración de Bases, deberá suprimirse del factor de evaluación “Experiencia en obras en general” la exigencia de calificar “la construcción de obras en general”, correspondiendo precisar en su reemplazo que se calificará la experiencia obtenida en todo tipo de obra ejecutada por los postores.

  - Definición de obras similares

En el penúltimo párrafo del literal d) de la documentación facultativa de la propuesta técnica se ha señalado que “De acuerdo a los diferentes Pronunciamientos que emite el Organismo Superior de Contrataciones del Estado – OSCE, debe tenerse en cuenta que la definición de las obras similares es única y debe utilizarse indistintamente, para la acreditación de requisitos técnicos mínimos como de los factores de evaluación, sea del postor o del personal propuesto.”.

Adicionalmente, en el factor de evaluación “Experiencia en obras similares” del Capítulo IV de las Bases se ha previsto que “Se considerará obra similar a las ejecutadas sobre construcción, reconstrucción, ampliación, mejoramiento, remodelación, de: centros educativos (inicial, primaria, secundaria), instituciones superiores de estudios (universidades, institutos tecnológicos, institutos pedagógicos). Cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial.”.

Ahora bien, al absolver la Observación Nº 2 del participante BRICKS Y CONCRET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., el Comité Especial dispuso modificar la definición de obras similares conforme a lo siguiente:

“Construcción, reconstrucción, ampliación, mejoramiento, remodelación de:

Centros educativos (inicial, primaria, secundaria), instituciones superiores de estudio (universidades, institutos superiores pedagógicos), hospitales y centros de salud.

Siempre en cuando tengan dentro de su ejecución las siguientes partidas:

- Cimiento y sobre cimientos

- Elementos estructurales de concreto armado, que son zapatas, vigas, columnas, placas, lozas aligeradas.

- Instalaciones eléctricas y sanitarias.

- Muro de tabiquería.”.

Al respecto, siendo que el objeto de la presente convocatoria es el mejoramiento del servicio educativo en dos (2) instituciones educativas, y que dentro de la definición de obras similares en adición a las obras de construcción, reconstrucción, ampliación, mejoramiento y remodelación de infraestructura de centros educativos se ha considerado determinada infraestructura específica como infraestructura de universidades, institutos superiores pedagógicos, hospitales y centros de salud, en virtud del Principio de Transparencia contemplado en el artículo 4 de la Ley, con motivo de la integración de Bases, deberá registrarse en el SEACE un informe técnico en el cual se señale las razones por las cuales únicamente las obras de infraestructura señaladas anteriormente y previstas en las Bases, y no cualquier infraestructura en general, califican como similares; de lo contrario, deberá incluirse dentro de la definición de obras similares a las edificaciones en general.

- CONCLUSIONES

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las  Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 16 de enero de 2015

LLL/.

Así, por ejemplo, en caso de haber consultado cotizaciones, en el numeral 2.5 deberá indicarse ello, debiendo precisarse que se trata de la fuente de información N° 1.

Así, por ejemplo, en caso haberse consultado cotizaciones y ésta se trate de la fuente de información N° 1, deberá indicarse en el acápite denominado “Sobre la fuente de información N° 1” si la información proveniente de la misma fue considerada o no en el expediente técnico, indicar qué aspectos se tomaron en cuenta.

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2012. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe

“Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.” Literal c) del artículo 4 de la Ley.

“Principio de Publicidad: Las convocatorias de los procesos de selección y los actos que se dicten como consecuencia deberán ser objeto de publicidad y difusión adecuada y suficiente a fin de garantizar la libre concurrencia de los potenciales postores.” Literal g) del artículo 4 de la Ley.

“Principio de Transparencia: Toda contratación deberá realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. Los postores tendrán acceso durante el proceso de selección a la documentación correspondiente, salvo las excepciones previstas en la presente norma y su Reglamento. La convocatoria, el otorgamiento de la Buena Pro y los resultados deben ser de público conocimiento.” Literal h) del artículo 4 de la Ley.

“Principio de Trato Justo e Igualitario: Todo postor de bienes, servicios o de obras debe tener participación y acceso para contratar con las Entidades en condiciones semejantes, estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas.” Literal k) del artículo 4 de la Ley.