PRONUNCIAMIENTO N° 308-2015/DSU

Entidad:		Gobierno Regional de Lima Sede Central.

Asunto: 		Adjudicación de Menor Cuantía N° 13-2015-GRL-CEP, derivada de la Adjudicación Directa Pública       N° 33-2014-GRL/CEP, convocada para la contratación para la supervisión de obra: "Mejoramiento de la capacidad resolutiva del centro de salud Manzanares Nivel I-4 Microred Hualmay, red de salud Huaura – Oyón".

- ANTECEDENTES

A través del Oficio N° 001-2015-GRL-CEP, recibido el 19.MAR.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las dos (2) observaciones formuladas por el participante ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA, así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

- OBSERVACIONES

Observante:	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA

Observación N° 1	Contra el factor de evaluación Mejoras a las condiciones previstas.

Mediante la Observación N° 1 el recurrente sostiene que el factor de evaluación Mejoras a las condiciones previstas resulta subjetivo por dejar a potestad de los postores la implementación de las mejoras, siendo que, las que se propongan no necesariamente serán similares entre los postores, a la vez que no asegurarían un beneficio para la Entidad. Además, señala que esto puede ocasionar dificultades al momento de la asignación de puntajes al no haberse previsto parámetros objetivos de calificación.

Por tanto, solicita identificar las mejoras dando cumplimiento a lo señalado por OSCE anteriormente.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en el Capítulo IV de la Sección Específica se estableció el siguiente factor Mejoras a las condiciones previstas:

C. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS (Hasta 20 puntos)

C.1. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE OBRAS

Criterio:

Se otorgará el máximo puntaje al postor que oferte procedimientos para el control de obra, el postor propondrá y sustentará la adopción de los citados procedimientos y podrá incluir los siguientes rubros:

I) Control de la Calidad;

II) Control de Plazos y Control Económico de la Obra; y

III) Facilidad de Telecomunicaciones para el mejor Control Técnico – Administrativo de la obra.

a. Se Describa y analice 3 rubros señalados: ..... 20 puntos

b. Describa y analice 2 rubros señalados:............14 puntos

c. Describa y analice 1 rubro señalado:...............08 puntos

d. No presente ninguno de los rubros citados:.....09 puntos

[...]

Es el caso que, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial señaló:

Absolviendo la observación, el Comité Especial Permanente decide NO ACOGER la observación, por lo que se recomienda ceñirse a la absolución de la observación N° 03 de JSU INGENIEROS S.A.C.

Absolución del Comité Especial a la Observación N° 03 de JSU INGENIEROS S.A.C.

[...] Al momento de la integración de las bases se establecerá los siguientes parámetros de evaluación relacionado a las mejoras a las condiciones previstas.

| C. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS (Hasta 20 puntos) | - Si presenta el criterio 01: 05 puntos - Si presenta el criterio 02: 05 puntos - Si presenta el criterio 03: 05 puntos - Si presenta el criterio 04: 05 puntos |
| --- | --- |
| C.1. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE OBRAS Criterio: Se otorgará el máximo puntaje al postor que oferte procedimientos para el control de obra; el postor propondrá y sustentará la adopción de los citados procedimientos y podrá incluir los siguientes rubros: - Presentación de informes quincenales de avance de obra. - Utilización de software especializado para verificación y control de avance de obra. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de una declaración jurada, de forma individual por cada criterio y en formato libre. C.1. PRESENTACION DE EQUIPOS ADICIONALES PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO - Presentación de cámara filmadora para el seguimiento del proceso constructivo de la obra. - Presentación de equipos adicionales para realizar pruebas de calidad del concreto: i) esclerómetro, ii) diamantina, iii) viga beckelman y iv) probetas. Acreditación: Se acreditará con documentos que acrediten la propiedad, compromiso de alquiler o una Declaración Jurada donde se indique que cuenta con la disponibilidad de los equipos ofertados. |  |

Además, en el Informe N° 002-2015-GRL/CE remitido con ocasión de la elevación de observaciones a las Bases, el Comité Especial señaló:

[...] el comité se ratifica en los argumentos señalados en la Absolución de Observaciones, fundamentándose en lo siguiente:

1. Mediante la observación N° 01, el participante ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA observó el factor de evaluación C) Mejoras a las condiciones previstas, literal de los factores de evaluación que previamente mereciera también la observación en términos similares por parte del participante JSU INGENIEROS S.A.C., mediante la observación N° 3; el Comité con ocasión de la absolución de esta observación, determinó el criterio y la forma de evaluación de dicho factor, el mismo que a criterio del Comité, resulta razonable y objetivo; permite la libre concurrencia y competencia, permite el trato justo e igualitario conforme lo establece el artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado relacionado a los principios que deben regir las contrataciones públicas, en ese sentido se procedió a no acoger la observación del participante ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA sugiriéndose al postor ceñirse a lo absuelto previamente.

El artículo 43 del Reglamento establece que el Comité Especial determinará los factores de evaluación técnicos a ser utilizados, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad

Al respecto, corresponde señalar que es facultad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, aspecto que no vulnera la normativa de contrataciones vigente.

En ese sentido, considerando que es responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, que a través del pliego absolutorio de consultas y observaciones se corrigió el factor de evaluación Mejoras a las condiciones previstas y que, la pretensión del recurrente es que se modifique del modo que él propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 1.

Sin perjuicio de lo anterior, considerando que en la metodología de asignación de puntaje se ha indicado una numeración de criterios que no se condice con la numeración precisada en la descripción de las mejoras, con ocasión de la integración de las Bases, deberá adecuarse la numeración indicada en la asignación de puntaje conforme a la numeración de los criterios de modo que sean coherentes entre sí.

Cabe recordar que la información consignada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, por lo que, considerando que la determinación de los factores de evaluación es responsabilidad del Comité Especial, los factores están sujetos a rendición de cuentas, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Observación N° 2	Contra la definición de obras similares.

Mediante la Observación N° 2 el recurrente señala que, teniendo en cuenta que el proceso de selección ya ha sido declarado desierto y al amparo del Principio de Libre Concurrencia y Competencia del artículo 4 de la Ley, solicita que se amplíen los componentes solicitados como similares, permitiéndose la "construcción de instalaciones sanitarias", lo cual será utilizado tanto para los requerimientos técnicos mínimos como para los factores de evaluación.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que como definición de obras similares se ha establecido:

Obra de Edificación pública o privada, sin importar la denominación que reciban y que acredite reunir como mínimo cuatro (4) actividades de las seis (6) que se señalan a continuación:

1. Construcción de Estructuras de concreto armado.

2. Construcción de acabados arquitectónicos.

3. Construcción de Sistema de agua fría y caliente con equipos de bombeo.

4. Equipamiento electromecánico.

5. Suministro e instalación de equipamiento Biomédico y/o Hospitalario.

6. Sistema de gases medicinales.

Es el caso que, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial señaló:

El Comité Especial Permanente decide NO ACOGER la observación del participante, por lo que se recomienda ceñirse a la absolución de la observación N° 01 de JSU INGENIEROS S.A.C.

Absolución del Comité Especial a la Observación N° 01 de JSU INGENIEROS S.A.C.

[...] se considerará como experiencia para los profesionales exigidos en las bases como obras similares: construcción, reconstrucción, mejoramiento, mantenimiento de obras de edificaciones en centros de salud, (hospitales, clínicas, centros de salud, postas médicas).

(El resaltado y subrayado es agregado).

Además, en el Informe N° 002-2015-GRL/CE remitido con ocasión de la elevación de observaciones a las Bases, el Comité Especial señaló:

[...] el comité se ratifica en los argumentos señalados en la Absolución de Observaciones, fundamentándose en lo siguiente:

[...]

2. Mediante la observación N° 02, el participante ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS observó el contenido de las páginas 32, 51, 52, 53 y 54 de la sección específica de las bases referido a la experiencia en la especialidad del postor y del personal, solicitando se amplíe los componentes solicitados como similares a construcción de instalaciones sanitarias; estas secciones de las bases fueron observados en términos similares por el participante JSU INGENIEROS S.A.C., mediante la observación N° 1; el Comité con ocasión de la absolución de esta, lo acogió parcialmente ampliando la experiencia en obras similares a construcción, reconstrucción, mejoramiento, mantenimiento de obras de edificaciones en centros de salud (hospitales, clínicas, centros de salud, postas médicas), el mismo que a criterio del Comité, resulta razonable y objetivo; permite la libre concurrencia y competencia, permite el trato justo e igualitario conforme lo establece el art. 4° de la Ley de Contrataciones del Estado relacionado a los principios que deben regir las contrataciones públicas; en tal sentido se procedió a no acoger la observación del participante ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA sugiriéndose al postor ceñirse a lo absuelto previamente.

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, el cual señala que es facultad exclusiva de la Entidad determinar, sobre la base de sus propias necesidades, las características, requerimientos y especificaciones técnicas de los bienes, servicios u obras que desea adquirir y/o contratar.

Al respecto, considerando que la definición de servicios similares se encuentra en función a la supervisión de "obras similares", cabe señalar que, de acuerdo con el numeral 34 del Anexo de definiciones del Reglamento, una obra es similar a otra cuando la naturaleza de ambas resulta ser semejante, es decir, que una vez identificadas las características que definen la naturaleza de una obra, podrá afirmarse que ésta es similar a otra cuando dichas características sean comunes en ambos casos.

Ahora bien, como la definición de obras similares es única, tal definición se aplicará tanto para la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad como para la acreditación de la experiencia de aquellos profesionales a quienes se les requiere experiencia en función a obras similares.

Por tanto, toda vez que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, dentro de los cuales se encuentra la definición de servicios similares y que la pretensión del recurrente es que la definición de servicios similares se modifique del modo que él propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 2. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que:

- En el pliego absolutorio de observaciones se indicó una nueva definición de servicios similares a aplicarse para los profesionales, omitiéndose señalar que también se utilizaría para la experiencia del postor en la especialidad; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse la nueva definición de servicios similares en la experiencia del postor en la especialidad y en la experiencia de los profesionales tanto en los requerimientos técnicos mínimos como en los factores de evaluación, según corresponda.

- Además, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrarse en el SEACE la información que sustente que la nueva definición de servicios similares fue previamente coordinada con el área usuaria de la Entidad.

Cabe acotar que es responsabilidad de la Entidad la definición de las especificaciones técnicas, sobre las cuales deberá rendir cuentas el área usuaria y/o dependencia técnica encargada de su determinación, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes; no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de las características técnicas.

Por último, se recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y en sujeción a los principios rectores de la normativa de Contrataciones Públicas.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a dicha Ley y su Reglamento:

  - Mes del valor referencial.

En el numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección Específica se ha precisado que el valor referencial ha sido calculado al mes de diciembre de 2015; lo cual resulta incongruente, además debe considerarse que en el presupuesto de consultoría de obra que se aprecia en la página 41 de las Bases se indica como fecha el mes de noviembre de 2014.

Al respecto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá efectuarse la corrección del mes del valor referencial en el numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección Específica.

  - Propuesta Técnica

En la documentación de presentación facultativa se ha omitido la acreditación del factor Cumplimiento del servicio; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse de forma congruente con lo establecido en el Capítulo IV de las Bases.

  - Términos de referencia

- En el numeral 4 de los Términos de referencia se ha indicado que "de haber ampliación y adicionales en la ejecución de obra se otorgarán las ampliaciones y adicionales al servicio de supervisión debidamente sustentadas y de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado que esté vigente a la presentación de propuestas" (el resaltado y subrayado es agregado), lo cual no resulta ser correcto, toda vez que la normativa de contrataciones aplicable para el objeto del presente proceso de selección es la que se encuentra vigente a la fecha de convocatoria del proceso de selección.

Por tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá efectuarse la corrección correspondiente.

- En los requerimientos técnicos mínimos se ha indicado que la experiencia se acreditará a partir de la incorporación en el CIP, lo cual resultaría ser excesivo para aquellos profesionales que no se encuentran colegiados en el Colegio de Ingenieros del Perú; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse que la experiencia a considerarse será la obtenida a partir del momento en que el profesional se encontraba habilitado para ejercer la profesión.

- Se advierte que en los numerales 12.4 y 12.5 de los Términos de referencia se precisa, entre otros aspectos, que el contratista supervisor deberá cumplir con la elaboración o preparación oportuna de los expedientes técnicos que sustenten los presupuestos adicionales.

En ese contexto, el artículo 207 del Reglamento establece que el supervisor debe comunicar a la Entidad sobre la necesidad de elaborar el expediente técnico de la prestación adicional de obra y que la Entidad debe definir si la elaboración de dicho expediente estará a cargo de la Entidad, a cargo de un consultor externo o a cargo del contratista ejecutor de la obra principal. Asimismo, establece que concluida la elaboración del expediente técnico del adicional, el inspector o supervisor cuenta con un plazo de catorce (14) días para remitir a la Entidad el informe pronunciándose sobre la procedencia de la ejecución de la prestación de dicho adicional.

Al respecto, habiéndose definido claramente los procedimientos a seguir en casos de prestaciones adicionales de obras y dado que, en ningún caso, la normativa contrataciones vigente indica que el consultor encargado de la supervisión de la obra podrá elaborar los presupuestos adicionales ni los expedientes técnicos referidos a presupuestos de los adicionales de obra, con ocasión de la integración de las Bases, deberán suprimirse todos los extremos del Capítulo III de las Bases que señalen que el supervisor debe elaborar, preparar o formular presupuestos adicionales de obra.

- Se advierte que en el numeral 12.5 de los Términos de referencia se establece que el supervisor "alcanzará" la documentación necesaria para la liquidación final del contrato de obra, entre la cual se encuentra la "liquidación final".

Al respecto, corresponde aclarar que, de la revisión del artículo 211 del Reglamento, se entiende que la Liquidación del contrato de obra la presenta el contratista ejecutor de obra directamente ante la Entidad, por lo que, sólo en el caso que el ejecutor de la obra no lo presente resultaría razonable que la entidad solicitase la elaboración de la misma a la supervisión; por lo que, ello deberá precisarse en el numeral 12.5 de los Términos de referencia.

Adicionalmente, con ocasión de la integración de las Bases, teniendo en cuenta los plazos estipulados en el artículo 211 del Reglamento, deberá precisarse en los Términos de referencia, (a) el plazo de la Entidad para hacer entrega de la Liquidación del contrato de obra al supervisor a fin que el supervisor proceda a revisarla y (b) el plazo de la Entidad para comunicar al supervisor que el contratista ejecutor no elaboró la liquidación (si así sucediese).

  - Factores de evaluación

Se advierte error al haber consignado un puntaje superior al previsto en la normativa de contrataciones vigente, toda vez que los factores de evaluación referidos a la experiencia del postor suman un total de cuarenta y cinco (45) puntos, pese a que en el acápite 3.1 del numeral 3 del artículo 46 del Reglamento se estipula que el rango de puntaje máximo es de 25 a 35 puntos, puntaje que deberá incluir el que corresponda a la experiencia en la actividad, en la especialidad y al cumplimiento del servicio.

Por tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberán efectuarse las correcciones pertinentes en los puntajes asignados a los factores de evaluación señalados en el párrafo anterior.

  - Proforma de contrato

Con ocasión de la integración de las Bases, o para la firma del Contrato, deberá adecuarse el Contrato de acuerdo a la Proforma del contrato de las Bases Estándar.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta las observaciones formuladas en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases. Asimismo, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas deberá considerarse un plazo razonable, computado a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 6 de abril de 2015.

LAURA GUTIERREZ GONZALES

Directora (e) de  Supervisión

VMLL/.