PRONUNCIAMIENTO Nº 322-2015/DSU

Entidad:	Hospital Nacional Víctor Larco Herrera

Referencia:		Adjudicación Directa Pública N° 002-2015-HVLH, convocada para la contratación del “Servicio de acondicionamiento del área de aislamiento para pacientes de UCE”.

- ANTECEDENTES

Mediante el Oficio N° 090-2015-DG-HVLH/IGSS, recibido el 23.MAR.2015, subsanada mediante el Oficio N° 018-CE-ADP-002-2015-HVLH, recibido el 24.MAR.15, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) los tres (3) cuestionamientos y una (1) observación formuladas por el participante ARQUITECTOS CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SAC; así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En ese sentido, con relación al Cuestionamiento N° 1, cabe señalar que, este cuenta con dos (2) extremos; sin embargo, en la medida que el segundo extremo contiene en estricto nuevas observaciones, no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie respecto de tal extremo.

Con relación al Cuestionamiento N° 2, cabe indicar que si bien a través del mismo el participante hace referencia a la absolución de la Observación N° 2 formulada por el participante el DOJESI SAC, de su lectura se advierte que en escrito constituye una observación extemporánea, supuesto no previsto en el artículo 58° del Reglamento; por lo tanto, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Con relación al Cuestionamiento N° 3, en la medida que a través del mismo se cuestiona el no acogimiento de la absolución de la Observación N° 3 formulada por el participante DOJESI SAC, e incluso se pretende formular observaciones extemporáneas, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto de aspectos relevantes de las Bases, de conformidad con el artículo 58° de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante: 	ARQUITECTOS CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SAC

Observaciones N° 1    	Contra los documentos SEACE

El participante señala que las Bases registradas en la ficha electrónica del SEACE del presente proceso no pueden ser descargadas, pues el sistema arroja un mensaje que señala que el archivo se encuentra dañado, lo cual estaría vulnerando el Principio de Publicidad que dispone que los actos del proceso de selección deben ser objeto de publicidad, difusión adecuada y suficiente a fin de garantizar la libre concurrencia de potenciales postores y representaría una desventaja para formular las respectivas consultas y/o observaciones a las bases. Por lo que, solicita declarar la nulidad del proceso y se retrotraiga a la etapa de convocatoria, a efectos de publicar el archivo correctamente.

Pronunciamiento

De la revisión del pliego de absolutorio de consultas y observaciones, se advierte que el Comité Especial al absolver la presente observación señaló lo siguiente:

“De la observación del participante, y habiendo constatado el comité que las bases se encuentran hábiles para descargar, motivo por el cual comité decide NO ACOGER la observación señalada”

Adicionalmente, del Informe Técnico remitido con ocasión a la elevación de observaciones, el Comité Especial manifestó lo siguiente:

“En cuanto al cuestionamiento a la Absolución de la Observación N° 1 efectuada por el postor ARCONSA SAC manifiesta haber tenido inconvenientes para acceder al Portal del -SEACE- OSCE para descargar lar las Bases, las cuales según su manifestación se abre un mensaje diciendo ‘El archivo está dañado’, ‘Final Inesperado’; sobre esto el Comité por unanimidad decidió NO ACOGER dicha observación en razón que el registro en el portal de OSCE ha sido verificado como correcto; por tanto, no sería responsabilidad de vuestra entidad el hecho que la citada empresa manifieste haber tenido problemas para visualizar la información, además ningún otro postor ha referido ningún problema con el portal, es mas el hecho de haber efectuado consultas y observaciones verifica por si mismo que todos los postores han tenido la posibilidad de visualizar la información”

En el presente caso, conforme señala el Comité Especial, se advierte que otros participante del proceso han formulado consultas y observaciones a las bases, lo que haría presumir que las Bases del proceso se encontraron a disposición de los participantes, no habiendo el observante proporcionado elementos suficientes que permitan corroborar los problemas que alega tuvo para descargar las Bases y/o que tales problemas fueron producidos por incorrecto registro del archivo de las Bases por parte de la Entidad.

Por lo tanto, en atención a lo señalado en el párrafo precedente y que a la fecha de emisión del presente pronunciamiento no se ha tenido inconvenientes para descargar las bases del proceso, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación.

Cuestionamiento N° 1    			Contra los términos de referencia

El participante cuestiona la absolución de la observación N° 01, formulada por el participante DOJECI SAC, pues sostiene que el Comité Especial no tiene facultad para modificar los Términos de Referencia, pues para ello tendría que tener una autorización expresa del Área Usuaria y por lo tanto,  se habría vulnerando el artículo 13 de la Ley. Por lo que, solicita declarar la nulidad del proceso y retrotraerlo a la etapa de elaboración de los términos de referencia.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que, en la documentación de presentación obligatoria, se ha establecido la presentación del siguiente documento:

“g) REQUISITOS DEL PROVEEDOR

El contratista deberá contar con Certificación en el cumplimiento en Seguridad, Salud   y medio ambiente de acuerdo a ley.”

De la revisión del pliego absolutorio de observaciones se advierte que con ocasión a la absolución de la Observación N° 1, formulada por el participante DOJECI SAC, el Comité Especial habría acogido la observación, suprimiendo de la documentación de presentación obligatoria, el literal g).

Sobre el particular, a través de su Informe Técnico, remitido con ocasión a la elevación de las observaciones, el Comité Especial manifestó lo siguiente:

“(…) De otro lado NO ES CIERTO que el comité haya obviado el pronunciamiento/opinión del Área Usuaria, pues a través del Proveído N° 006-2015/OSGYM-HVLH-IGSS (copia adjunta a la presente) hubo opinión respecto a la Certificación en el cumplimiento en Seguridad, Salud y Medio Ambiente, por tanto la oposición interpuesta por ARCONSA SAC carece de veracidad”

De lo expuesto por el Comité Especial se desprende que si habría considerado lo dispuesto por el área usuaria para absolver las observaciones.

Por lo tanto, en atención a lo señalado en el párrafo precedente y que es competencia del Área Usuaria determinar los requerimientos técnicos mínimos, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

Sin perjudico de ello, en atención al Principio de Transparencia, con ocasión de la Integración de las bases, deberá registrarse en el SEACE el Proveído N° 006-2015/OSGYM-HVLH-IGSS

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Forma de pago

De la Bases se advierte que la Entidad ha determinado en el numeral 2.9 Forma de Pago del Capítulo II de la Sección Especifica que el pago será en forma única. Sin embargo, del numeral 11 del Capítulo III de la Sección Especifica se aprecia que la forma de pago será en “Valorizaciones Mensuales del servicio y conformidad de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento del HVLH”. Por otro lado, del numeral I.1.9 Forma de Pago del Capítulo III de la Sección Específica, señala que la forma de pago será “El pago total se efectuará terminado el servicio, a conformidad del Supervisor y una vez emitida la conformidad del servicio otorgada por la Jefatura de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento. El valor del servicio será establecido en el contrato que representan una compensación total por concepto de materiales, mano de obra, herramientas, equipos e imprevistos, etc.”

Así lo señalado en tales disposiciones resulta incongruente. Por lo que, con ocasión a la Integración de las Bases, deberá aclararse dicha incongruencia precisando la forma de pago.

  - Colegiatura y habilitación

De las bases se advierte que en el literal h) de la Documentos de Presentación Obligatoria, así como en el numeral 7.2 del Capítulo III de la Sección Especifica se requeriría la presentación del certificado de habilidad y colegiatura, entre otros, de los siguientes profesionales propuestos:

“El contratista deberá contar con el siguiente staff profesional:

a) Ingeniero civil o arquitecto responsable de la ejecución del servicio: quien durante la ejecución del servicio será el responsable directo del cumplimiento de las condiciones técnicas contractuales, deberá estar presente de forma permanente durante la ejecución del servicio y deberá realizar las coordinaciones necesarias con los profesionales de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento del HVLH.

Requisitos mínimos:

• Copia simple del Título profesional de ingeniero civil o arquitecto, colegiado y habilitado.

(…)

b) Arquitecto asistente: quien deberá velar por la integridad de la infraestructura por tratarse de una intervención en un Monumento Histórico del Patrimonio Monumental de la Nación.

Requisitos mínimos:

• Copia simple del Título profesional de arquitecto, colegiado y habilitado.

(…)

c)Prevencionista: quien durante la ejecución del servicio, será el encargado de hacer cumplir, al personal que ejecuta el servicio y toda persona que se encuentre dentro del área de influencia, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N229783 y su respectivo reglamento.

Requisitos mínimos:

• Copia simple del Título profesional de ingeniero o arquitecto, colegiado y habilitado Copia simple del título profesional” (El subrayado y negrita es nuestro)

Sobre el particular, cabe señalar que mediante el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, en atención a los Principios de Economía y Libre Concurrencia y Competencia, se estableció el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria, que dispone que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse todo extremo de las Bases que implique que los potenciales postores, como parte de su propuesta o para la suscripción del contrato, presenten la documentación que acredite la colegiatura y habilidad de los profesionales propuestos.

Asimismo, deberá precisarse en las Bases Integradas que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero.

Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, de acuerdo con el ordenamiento jurídico peruano o extranjero, según corresponda.

  - Proforma de Contrato

Con ocasión de la integración de las Bases o, para la suscripción del Contrato, deberá completarse el Capítulo V “Proforma del contrato” de acuerdo con lo indicado en los demás Capítulos de las Bases.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de tres (3) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 09 de abril de 2015.

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de Supervisión

FGM/.

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2012. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe