PRONUNCIAMIENTO N° 408 - 2015/DSU

Entidad:		Municipalidad Provincial de Ica

Asunto: 		Adjudicación Directa Pública N° 002-2015-CEOC-MPI convocada para la ejecución de la obra: “Mejoramiento de pistas y veredas en la Ca. San Carlos entre la Ca. Prolong. Puno y Av. Grau; Ca. Prolong. Independencia y pasajes 1-071, 2-071, 3-071, 4-071 Y 5-071 – Distrito Ica, Provincia Ica – Ica”.

- ANTECEDENTES

A través del Oficio N° 020-2015-CEOC-MPI, recibido el 23.ABR.2015, subsanado mediante el Oficio N° 373-2015-SGLSI-GA-MPI, recibido el 27.ABR.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las siete (7) observaciones formuladas por el participante R Y J CONSER S.A.C., así como el Informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Por tanto, en la medida que la Observaciones N° 1 y N° 3 fueron acogidas parcialmente, corresponde pronunciarnos sobre los extremos no acogidos, asimismo, se advierte que, si bien al absolver la Observación N° 4 el Comité Especial señaló que acogía parcialmente  dicha observación, en realidad se advierte que no fue acogida, por lo que, corresponde pronunciarnos sobre esta.

Además, se aprecia que la Observación N° 6 corresponde a una solicitud de precisión y/o modificación a las bases, que no se sustenta en una contravención a la normativa por lo que en estricto constituye una consulta, no correspondiendo que este Organismo Supervisión se pronuncie sobre esta, toda vez que no se encuentra comprendido en algún de los supuestos del artículo 58 del Reglamento.

Todo ello, sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto de aspectos relevantes de las Bases, de conformidad con el artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante                                                           R Y J CONSER S.A.C.

Observaciones N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5      Contra los requerimientos técnicos          mínimos

Mediante las Observaciones N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5 el participante cuestiona los requerimientos técnicos mínimos por los siguientes fundamentos:

- A través de la Observación N° 1 cuestiona la experiencia y la documentación solicitada al residente de obra por los siguientes fundamentos:

- Que se le solicite en los requerimientos técnicos mínimos acreditar una experiencia de tres (3) años y en los factores de evaluación una experiencia de cuatro (4) años, por lo que se le estaría solicitando una experiencia total de siete (7) años, lo cual resultaría exagerado, considerando el monto de la obra y el plazo de ejecución de la misma, por lo que se estaría restringiendo la participación de los postores, vulnerándose el Principio de Imparcialidad y el Principio de Trato Justo e Igualitario establecidos en la Ley, en ese sentido, solicita disminuir la experiencia solicitada al referido profesional tanto en los requerimientos técnicos mínimos así como en los factores de evaluación.

- Que se requiera que los documentos que presentaran los profesionales deban contener ciertos datos, pues señala que los documentos que son entregados por los contratistas (constancias y/o certificados de trabajo, entre otros) mayormente no cuentan con todos los datos que están solicitando, toda vez que en su mayoría solo cuentan con los datos del profesional, por ejemplo nombre de la obra y tiempo de trabajo del profesional, por lo que solicitar más datos en los documentos de los profesionales vulneraría el Principio de Trato Justo e Igualitario, el Principio de Razonabilidad, el Principio de Imparcialidad y el Principio de Equidad establecidos en la Ley, lo que conllevaría la disminución de postores que pudieran participar en el presente proceso.

- A través de la Observación N° 2 cuestiona la experiencia y la documentación solicitada al asistente de obra por los siguientes fundamentos:

- Que se le solicite en los requerimientos técnicos mínimos acreditar una experiencia de dos (2) años y en los factores de evaluación una experiencia de tres (3) años, por lo que se le estaría solicitando una experiencia total de cinco (5) años, lo cual resultaría exagerado, considerando el monto de la obra y el plazo de ejecución de la misma, por lo que se estaría restringiendo la participación de los postores, vulnerándose el Principio de Imparcialidad y el Principio de Trato Justo e Igualitario establecidos en la Ley, en ese sentido, solicita disminuir la experiencia solicitada al referido profesional tanto en los requerimientos técnicos mínimos así como en los factores de evaluación.

- Que se requiera que los documentos que presentaran los profesionales deban contener ciertos datos, pues señala que los documentos que son entregados por los contratistas (constancias y/o certificados de trabajo, entre otros) mayormente no cuentan con todos los datos que están solicitando, toda vez que en su mayoría solo cuentan con los datos del profesional, por ejemplo nombre de la obra y tiempo de trabajo del profesional, por lo que solicitar más datos en los documentos de los profesionales vulneraría el Principio de Trato Justo e Igualitario, el Principio de Razonabilidad, el Principio de Imparcialidad y el Principio de Equidad establecidos en la Ley, lo que conllevaría la disminución de postores que pudieran participar en el presente proceso.

- A través de la Observación N° 3 cuestiona la experiencia y las capacitaciones solicitadas al especialista en geotecnia o mecánica de suelos por los siguientes fundamentos:

- Que se le solicite en los requerimientos técnicos mínimos acreditar una experiencia de dos (2) años y en los factores de evaluación una experiencia de dos años  y  medio (2.5), por lo que se le estaría solicitando una experiencia total de cuatro años y medio (4.5), los cual resultaría exagerado, considerando el monto de la obra y el plazo de ejecución de la misma, por lo que se estaría restringiendo la participación de los postores, vulnerándose el Principio de Imparcialidad y el Principio de Trato Justo e Igualitario establecidos en la Ley, en ese sentido, solicita disminuir la experiencia solicitada al referido profesional tanto en los requerimientos técnicos mínimos así como en los factores de evaluación.

- Que se le solicite acreditar un diplomado en geotecnia y que este sea en los últimos seis (6) años y con un número limitado de horas, pues señala que con dicho requerimiento se estaría excluyendo a los profesionales que pudieran acreditar un diplomado con una menor cantidad de horas y con una mayor antigüedad, con lo cual se estaría limitando la participación de postores y transgrediendo el Principio de Razonabilidad establecido en la Ley, en ese sentido, solicita suprimir el requerimiento de horas y antigüedad que debe tener el referido diplomado.

- A través de la Observación N° 4 cuestiona que al especialista en medio ambiente o impacto ambiental se le solicite acreditar una maestría en impacto ambiental, pues señala que dicho requerimiento es excesivo y limitativo, toda vez que si un profesional es una ingeniero ambiental no tendría ningún sentido que estudie dicha maestría, por lo que se estaría limitando la participación de los postores y vulneraría el Principio de Imparcialidad y el Principio de Trato Justo e Igualitario establecidos en la Ley, en ese sentido, solicita suprimir dicho requerimiento.

- A través de la Observación N° 5 cuestiona que al especialista en administración e ingeniería se le solicite acreditar una maestría en gerencia de la construcción moderna, pues señala que dicho requerimiento es excesivo y limitativo, toda vez que dicho profesional ejercerá el cargo de administración y no el de gerente de construcción, por lo que solicitarle que cuente con una maestría en gerencia no se encuentra acorde con el cargo que asumirá en la obra, lo cual vulneraría el principio de Razonabilidad establecido en la Ley, en ese sentido, solicita suprimir dicho requerimiento.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se ha establecido, entre otros aspectos, lo siguiente:

Residente de obra

Ingeniero civil o arquitecto, se adjuntará obligatoriamente copia del título profesional, copia de DNI y una declaración jurada de libre disponibilidad en la que el profesional se comprometa a asumir las funciones de residente de obra en caso el postor obtenga la buena pro. Asimismo, deberá comprometerse a encontrarse habilitado al inicio de obra para asumir dicho cargo. (Detallar apellidos y nombres completos, CIP, dirección, teléfono fijo, celular, email, sello, firma y huella digital en original)

(…)

El profesional acreditará obligatoriamente haber acumulado tres (3) años de haber participado como residente y/o supervisor y/o inspector en obras.

(…)

Los documentos que presenten para acreditar la experiencia del profesional propuesto deberán contener como mínimo la siguiente información: lugar de ejecución de la obra, nombre del profesional propuesto, nombre de la obra, nombre de la entidad contratante, nombre de la entidad propietaria de la obra, plazo de ejecución de la obra (fecha de inicio y termino), plazo de prestación del profesional (inicio y término) indicando día, mes y año, en caso contrario no serán considerados.

Asistente de residente

(…)

El profesional acreditará obligatoriamente haber acumulado dos (2) años de haber participado como residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en obras similares.

(…)

Los documentos que presenten para acreditar la experiencia del profesional propuesto deberán contener como mínimo la siguiente información: lugar de ejecución de la obra, nombre del profesional propuesto, nombre de la obra, nombre de la entidad contratante, nombre de la entidad propietaria de la obra, plazo de ejecución de la obra (fecha de inicio y termino), plazo de prestación del profesional (inicio y término) indicando día, mes y año, en caso contrario no serán considerados.

Especialista en geotecnia o mecánica de suelos

Ingeniero civil o arquitecto, se adjuntará obligatoriamente copia del título profesional, copia de DNI y una declaración jurada de libre disponibilidad en la que el profesional se comprometa a asumir las funciones de especialista en geotecnia o mecánica de suelos en caso el postor obtenga la buena pro. Asimismo, deberá comprometerse a encontrarse habilitado al inicio de obra para asumir dicho cargo. (Detallar apellidos y nombres completos, CIP, dirección, teléfono fijo, celular, email, sello, firma y huella digital en original).

(…)

El profesional acreditará obligatoriamente haber acumulado dos (2) años de haber participado  como ingeniero especialista en geotecnia o ingeniero especialista en mecánica de suelos o ingeniero de suelos y pavimentos en obras similares.

(…)

Deberá contar con diplomado en geotecnia en los últimos 06 años a la fecha de presentación de propuestas con una duración mínima de 480 horas lectivas.

Especialista en medio ambiente o impacto ambiental

Ingeniero civil o ambiental, se adjuntará obligatoriamente copia del título profesional, copia de DNI y una declaración jurada de libre disponibilidad en la que el profesional se comprometa a asumir las funciones de especialista en medio ambiente o ambiental en caso el postor obtenga la buena pro. Asimismo, deberá comprometerse a encontrarse habilitado al inicio de obra para asumir dicho cargo. (Detallar apellidos y nombres completos, CIP, dirección, teléfono fijo, celular, email, sello, firma y huella digital en original).

(…)

Deberá contar con maestría en ingeniería ambiental en los últimos 06 años a la fecha de presentación de propuestas.

Especialista en administración e ingeniería

Ingeniero civil, se adjuntará obligatoriamente copia del título profesional, copia de DNI y una declaración jurada de libre disponibilidad en la que el profesional se comprometa a asumir las funciones de especialista en administración e ingeniería en caso el postor obtenga la buena pro. Asimismo, deberá comprometerse a encontrarse habilitado al inicio de obra para asumir dicho cargo. (Detallar apellidos y nombres completos, CIP, dirección, teléfono fijo, celular, email, sello, firma y huella digital en original).

(…)

Deberá contar con maestría en gerencia de la construcción moderna en los últimos 06 años a la fecha de presentación de propuestas, maestría y/o doctorado en ingeniería civil.

Por otro lado, de la revisión del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases, se advierte que en el factor de evaluación “C.1 experiencia del personal profesional propuesto” se califica la experiencia de los profesionales residente de obra, asistente de obra  y del especialista en geotecnia o mecánica de suelos de la siguiente manera:

Es el caso que, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial señaló lo siguiente:

- Respecto a la Observación N° 1:

- Respecto al cuestionamiento realizado en el numeral i), señaló lo siguiente:

Con relación al extremo referido a la experiencia mínima del residente de Obra, cabe indicar que el artículo 13 de la ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

De este modo, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra a ser contratada.

Así también, se advierte que en el numeral 4.1 del "Formato de resumen ejecutivo" la Entidad indicó que existiría pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos de la obra a ser contratada.

- Respecto al cuestionamiento realizado en el numeral ii), señaló lo siguiente:

(…) debe tenerse en cuenta que no se está limitando la acreditación de la experiencia del personal propuesto a únicamente cierto tipo de documentos como constancias y/o certificados de trabajo entre otros, ya que resultaría contrario a los Principios de Libre Competencia y Trato Justo e Igualitario, asimismo recalcar que la normativa no ha previsto una lista taxativa de los documentos que permiten dicha acreditación, por lo que, en atención a dichos principios y para permitir la mayor participación de postores, debe entenderse que es posible la presentación de todo aquel documento que acredite fehacientemente la experiencia del personal, sin mayor restricción que la propia idoneidad del documento para tal fin.

Por lo tanto, se aclara que se podrán presentar ciertos documentos como el contrato de obra, acta de entrega de terreno, acta de recepción de obra, entre otros a fin de poder acreditar toda la información mínima que se solicita.

- Respecto a la Observación N° 2:

- Respecto al cuestionamiento realizado en el numeral i), señaló lo siguiente:

Con relación al extremo referido a la experiencia mínima del asistente de residente, cabe indicar que el artículo 13 de la ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

De este modo, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra a ser contratada.

Así también, se advierte que en el numeral 4.1 del "Formato de resumen ejecutivo" la Entidad indicó que existiría pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos de la obra a ser contratada.

- Respecto al cuestionamiento realizado en el numeral ii), señaló lo siguiente:

(…) debe tenerse en cuenta que no se está limitando la acreditación de la experiencia del personal propuesto a únicamente cierto tipo de documentos como constancias y/o certificados de trabajo entre otros, ya que resultaría contrario a los Principios de Libre Competencia y Trato Justo e Igualitario, asimismo recalcar que la normativa no ha previsto una lista taxativa de los documentos que permiten dicha acreditación, por lo que, en atención a dichos principios y para permitir la mayor participación de postores, debe entenderse que es posible la presentación de todo aquel documento que acredite fehacientemente la experiencia del personal, sin mayor restricción que la propia idoneidad del documento para tal fin.

Por lo tanto, se aclara que se podrán presentar ciertos documentos como el contrato de obra, acta de entrega de terreno, acta de recepción de obra, entre otros a fin de poder acreditar toda la información mínima que se solicita.

- Respecto a la Observación N° 3:

- Respecto al cuestionamiento realizado en el numeral i), señaló lo siguiente:

Con relación al extremo referido a la experiencia mínima del especialista en geotecnia o mecánica de suelos, cabe indicar que el artículo 13 de la ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

De este modo, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra a ser contratada.

Así también, se advierte que en el numeral 4.1 del "Formato de resumen ejecutivo" la Entidad indicó que existiría pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos de la obra a ser contratada.

- Respecto al cuestionamiento realizado en el numeral ii), señaló lo siguiente:

(…) se amplía la antigüedad de dicho Diplomado o Maestría a 10 años de antigüedad a la fecha de presentación de propuestas.

- Respecto a la Observación N° 4:

Con relación a la presentación de Maestría en Ingeniería Ambiental este comité ACOGE PARCIALMENTE la presente observación y solo será OBLIGATORIO que el personal propuesto como especialista en Medio Ambiente o Impacto Ambiental presente dicha maestría en el caso de ser Ingeniero Civil.

- Respecto a la Observación N° 5:

Con relación a la Maestría en Gerencia de la Construcción Moderna que se le solicita al Especialista en Administración e Ingeniería, cabe indicar que el artículo 13 de la ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

De este modo, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra a ser contratada.

Así también, se advierte que en el numeral 4.1 del "Formato de resumen ejecutivo" la Entidad indicó que existiría pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos de la obra a ser contratada.

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Ahora bien, respecto al cuestionamiento realizado en los numerales i) de las Observaciones N° 1, N° 2 y N° 3, cabe señalar lo siguiente:

- Respecto a la experiencia solicitada a los profesionales residente de obra, asistente de obra y el especialista en geotecnia o mecánica de suelos, cabe señalar que, en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones ha declarado que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos, entre los cuales se encuentra las experiencia mínima del personal profesional.

Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43° del Reglamento, la determinación de los factores de evaluación es responsabilidad del Comité Especial, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Ahora bien, cabe aclarar que, la experiencia solicitada a los referidos profesionales en el factor de evaluación “C.1 experiencia del personal profesional propuesto”, es adicional a la solicitada en los requerimientos técnicos mínimos, por lo que, es facultad acreditar o no dicha experiencia a fin de obtener el puntaje asignado en dicho factor, con lo cual no se estaría restringiendo la participación del postor ni mucho menos se estaría vulnerando el Principio de Imparcialidad y el Principio de Trato Justo e Igualitario establecidos en la ley, puesto que estos no constituyen de cumplimiento obligatorio para la admisión de la propuesta.

Por lo tanto, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la definición de los requerimientos técnicos mínimos, y que la pretensión del recurrente es que la experiencia solicitada al personal profesional propuesto sea modificada, sin tener competencia para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER los numerales i) de las Observaciones N° 1, N° 2 y N° 3.

Sin perjuicio de ello, se advierte que en factor de evaluación “C.1 Experiencia del personal profesional propuesto” se esta calificando requerimiento técnicos mínimos, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá adecuarse los rangos de calificación de modo que se evalúe sobre la experiencia mínima requerida, a fin que no resulte desproporcionado con el tiempo de ejecución de la obra (75 días).

Ahora bien, respecto al cuestionamiento realizado en los numerales ii) de las Observaciones N° 1 y N° 2, cabe señalar lo siguiente:

- Respecto a la documentación solicitada para acreditar la experiencia del personal profesional propuesto, se advierte que se solicita que los documentos con los cuales acreditarán su experiencia deberán contener como mínimo la siguiente información: lugar de ejecución de la obra, nombre del profesional propuesto, nombre de la obra, nombre de la entidad contratante, nombre de la entidad propietaria de la obra, plazo de ejecución de la obra (fecha de inicio y termino), plazo de prestación del profesional (inicio y término) indicando día, mes y año, en caso contrario no serán considerados.

Al respecto, cabe precisar que a través del Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU, en el cual se estableció que la experiencia del personal propuesto, se podrá acreditar con cualesquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

En ese sentido, solicitar datos precisos respecto a la información que contendrá los documentos con los cuales el personal acreditará su experiencia e indicar que de no establecerse dichos datos no será considerada su experiencia, podría resultar limitativo y restrictivo, puesto que, acorde a lo señalado en el referido precedente administrativo de observancia obligatoria, solo resulta necesario que dicha documentación demuestre de manera fehaciente la experiencia del personal propuesto, como por ejemplo: acreditar el plazo de prestación del profesional (inicio y término) indicando día, mes y año.

En ese sentido, y en virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER los numerales ii) de las Observaciones N° 1 y N° 2, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse la información referente al “lugar de ejecución de la obra, nombre de la obra, nombre de la entidad contratante, nombre de la entidad propietaria de la obra, plazo de ejecución de la obra (fecha de inicio y termino)”.

Respecto a los cuestionamientos realizados en el numeral ii) de la Observación N° 3, en las Observaciones N° 4 y N° 5, cabe señalar que, en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones ha declarado que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos, entre los cuales se encuentra las capacitaciones mínimas del personal profesional, por lo que, solicitar las cuestionadas capacitaciones al especialista en geotecnia o mecánica de suelos, al especialista en medio ambiente o impacto ambiental y al especialista en administración e ingeniería no restringe la participación de postores y mucho menos vulnera los Principios establecidos en la Ley.

Por lo tanto, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la definición de los requerimientos técnicos mínimos, y que la pretensión del recurrente es que las capacitaciones mínimas solicitadas al personal profesional propuesto sea suprima, sin tener competencia para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 4, N° 5 y el numeral ii) de la Observación N° 3.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá realizarse lo siguiente:

- Deberá publicarse en el SEACE un informe técnico que refleje la incidencia directa que tendrán las capacitaciones solicitadas a los profesionales: especialista en geotecnia o mecánica de suelos, especialista en medio ambiente o impacto ambiental y al especialista en administración e ingeniería en la ejecución de la obra, caso contrario, de no poder sustentar ello, deberá ser suprimida del perfil de cada profesional.

- De cumplirse con lo solicitado en el párrafo anterior, deberá ampliarse el periodo de antigüedad de la maestría en ingeniería ambiental y la maestría en gerencia de la construcción requerida a los profesionales especialista en medio ambiente y al especialista en administración e ingeniería, respectivamente. Asimismo, deberá precisarse que serán válidos los estudios concluidos.

Asimismo, deberá disminuirse de cuatrocientas ochenta (480) horas lectivas a ochenta (80) horas lectivas, las horas solicitadas en el diplomado en geotecnia requerido al especialista en geotécnica o mecánica de suelos.

Cabe recordar que la información consignada en el SEACE tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los perfiles requeridos y de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observaciones N° 7                                    Contra los factores de evaluación

Mediante la Observación N° 7 el participante cuestiona que los diplomados y cursos solicitados al residente de obra y al asistente de obra, las cuales serán sujetas a calificación en el factor de evaluación “C.2 calificaciones del personal profesional propuesto”, tengan nombre propio, así como, que se limite su antigüedad y número de horas, pues señala que dicho requerimiento limitaría la participación de postores, lo cual contravendría el Principio de Razonabilidad y el Principio de Trato Justo e Igualitario establecido en la Ley, en ese sentido, solicita suprimir dichas capacitaciones.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en el Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases, se ha establecido el factor de evaluación “C.2 calificaciones del personal profesional propuesto” de la siguiente manera:

Es el caso que, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial señaló lo siguiente:

(…)

Al respecto, cabe señalar que en el presente caso la Entidad ha considerado otorgar puntaje en el sub factor de evaluación C.2 “Calificaciones del personal profesional propuesto” a aquel postor que oferte al Residente de Obra y al Asistente del Residente de Obra, con la capacitación precisada en el referido factor, toda vez que, a su criterio, ello representaría una mejora para la ejecución de la obra.

Al respecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43° del Reglamento, la determinación de los factores de evaluación es responsabilidad del Comité Especial, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Adicionalmente, cabe precisar que, de acuerdo con la normativa, los factores de evaluación tienen como principal objetivo permitirle al Comité Especial comparar las propuestas presentadas y elegir la mejor. Para ello, a partir del conocimiento de las reales necesidades de la entidad, el Comité Especial determina cuáles son los aspectos que, superando el requerimiento mínimo, resultan relevantes para una mejor y/o más adecuada satisfacción de la necesidad de la entidad y define los factores de evaluación que le permitirán elegir la propuesta más idónea para satisfacerla.

Asimismo, cabe indicar que no resulta excesivo ni limitante solicitar que las capacitaciones tengan un determinado número de horas y tiempo, puesto que lo que se busca es que dicho profesional cuente con información actualizada, máxime si con ello  se logra un mayor desempeño en la ejecución de la obra.

Por lo expuesto, toda vez que es responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá realizarse lo siguiente:

- Respecto al criterio de calificación NIVEL 1, solicitado al residente de obra y al asistente de obra, deberá establecerse que el puntaje previsto se asignará cuando el profesional acredite al menos una de las capacitaciones previstas, pues exigir todas las capacitaciones de manera conjunta resulta excesivo y desproporcionado, asimismo, deberá reducirse de ciento cuarenta (140) horas lectivas a ochenta (80) horas lectivas, las horas solicitadas en dichas capacitaciones.

Además, dado que las calificaciones del NIVEL 2 son similares a las del NIVEL 1, deberá suprimirse los criterios de calificación del NIVEL 2 solicitados en el factor de evaluación “C.2.1 Formación académica”, respecto de los referidos profesionales.

- Se advierte que al asistente de residente se le evaluará en función del nivel de formación académica de personal propuesto como asistente de metrados, costos y presupuestos, lo cual resulta incoherente, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá establecerse que a dicho profesional se le evaluará en función del nivel de formación académica de personal propuesto como asistente de residente.

3.   CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE   CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Contenido de la propuesta técnica

En el numeral 2.5. de las Bases, correspondiente al contenido de las propuestas, se ha precisado que el sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación.

Sobre el particular, en la medida que el índice requerido dentro de la propuesta técnica no incide en la calidad de la propuesta, deberá precisarse en las Bases que su presentación es facultativa, por cuanto su omisión no será causal de descalificación.

  - Documentación de presentación facultativa

3.2.1  En el literal e) de la documentación de presentación facultativa, se ha establecido que el personal profesional propuesto acreditará su experiencia con “contratos de trabajo y su conformidad, constancias o certificados”.

Al respecto, cabe precisar que a través del Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU, en el cual se establece que la experiencia del personal propuesto, se podrá acreditar con cualesquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases. Ello incluye todos los capítulos de la Sección Específica y cualquier extremo de las Bases; por lo tanto, ello deberá ser precisado en la Bases Integradas y suprimirse cualquier disposición contraria.

3.2.2   Se advierte que la forma de acreditar el factor de evaluación "Cumplimiento de ejecución de obras" establecida en el literal f) de la documentación de presentación facultativa no es congruente con lo establecido en el factor de evaluación consignado en el Capítulo IV de la Sección Específica. En ese sentido, siendo que en este último extremo de las Bases se ha precisado la forma idónea de acreditar el referido factor; con ocasión de la integración de las Bases, deberá adecuarse el literal f), de modo que exista congruencia con la forma de acreditación establecida en el factor de evaluación cumplimiento de ejecución de obras.

  - Factores de evaluación

Deberá consignarse en los factores de evaluación: A. Experiencia en obras en general y B. Experiencia en obras similares, que la experiencia presentada es adicional a la requerida en los requerimientos técnicos mínimos, a fin de no contravenir el artículo 43 del Reglamento.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta las observaciones formuladas en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de tres (3) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 12 de mayo de 2015.

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de Supervisión

PHT/NVC.

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2013. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2013. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe