PRONUNCIAMIENTO N° 409 - 2015/DSU

Entidad:		Municipalidad Provincial de Ica

Asunto: 	Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2015-CEOC-MPI convocada para la ejecución de la obra: “Ampliación, mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en el centro poblado San Joaquín viejo, distrito de Ica, provincia de Ica- Ica”.

- ANTECEDENTES

A través del Oficio N° 017-2015-CEOC-MPI, recibido el 23.ABR.2015, subsanado mediante el Oficio N° 372-2015-SGLSI-GA-MPI, recibido el 27.ABR.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las cinco (5) observaciones formuladas por el participante R Y J CONSER S.A.C., así como el Informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Por tanto, en la medida que la Observacion N° 4 fue acogida, y no ha sido cuestionada por el participante en su solicitud de elevación, no corresponde pronunciarnos sobre esta, asimismo, se advierte que, si bien el Comité Especial señaló que acogía la Observación N° 3, en realidad esta fue acogida parcialmente, por lo que, corresponde pronunciarnos sobre el extremo no acogido, sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto de aspectos relevantes de las Bases, de conformidad con el artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante                                             R Y J CONSER S.A.C.

Observaciones N° 1, N° 2, N° 3 y N° 5       Contra los requerimientos técnicos mínimos

Mediante la Observaciones N° 1, N° 2, N° 3 y N° 5 el participante cuestiona los requerimientos técnicos mínimos por los siguientes fundamentos:

- A través de la Observación N° 1 cuestiona que al residente de obra se le solicite acreditar una maestría, pues señala que dicho requerimiento es excesivo y limitativo para la participación de los postores, por lo que se estaría vulnerando el Principio de Razonabilidad y el Principio de Trato Justo e Igualitario establecido en la Ley, en ese sentido, solicita suprimir los estudios solicitados al referido profesional.

- A través de la Observación N° 2 cuestiona que al asistente de residente de obra se le solicite acreditar una maestría, pues señala que dicho requerimiento es excesivo y limitativo para la participación de los postores, además señala que algunos de los estudios no corresponden al cargo desempeñado por dicho profesional, por lo que se estaría vulnerando el Principio de Razonabilidad y el Principio de Trato Justo e Igualitario establecido en la Ley, en ese sentido, solicita suprimir los estudios solicitados al referido profesional.

- A través de la Observación N° 3 cuestiona que al especialista en mecánica de suelos se le solicite acreditar varios estudios, pues señala que dicho requerimiento es excesivo y limitativo para la participación de los postores, considerando además que, dichos estudios no están acorde al trabajo que desarrollara en la obra, por lo que se estaría vulnerando el Principio de Razonabilidad y el Principio de Trato Justo e Igualitario establecido en la Ley, en ese sentido, solicita suprimir los estudios solicitados al referido profesional.

- A través de la Observación N° 5 cuestiona que se establezca una multa o penalidad por el cambio de profesionales en el transcurso de la ejecución de la obra, pues señala que en el Perú existe libertad de trabajo, por lo que no se puede condicionar a una persona a trabajar en un lugar en el que no desee trabajar, puesto que tiene la facultad de cambiar de trabajo en cualquier momento, acorde a lo establecido en las leyes del Perú, asimismo, señala que dicho requerimiento es una exageración, pues en el Reglamento se establece los parámetros para realizar los cambios de personal,  en ese sentido, solicita suprimir la referida penalidad.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se ha establecido, entre otros aspectos, lo siguiente:

Residente de obra

(…)

El profesional propuesto deberá contar con estudios culminados en maestría en tratamiento de aguas y reusó de desechos.

Asistente de obra

(…)

El profesional propuesto deberá contar con capacitaciones maestría en ingeniería civil gestión y construcción

Especialista en mecánica de suelos

(…)

El profesional propuesto deberá contar con estudios culminados en cursos de especialización de estudio geotécnico de suelos, equivalentes a mínimo 560 horas lectivas culminadas, la misma que se acreditará con certificados y/o constancias y/o diploma.

El profesional propuesto deberá contar con diploma de especialización profesional de conservación del medio ambiente y evaluación del impacto ambiental, la misma que se acreditará con certificados y/o constancias y/o diploma.

(…)

Igualmente, dado que el plantel técnico garantiza la adecuada  ejecución de la obra, y dado que se viene observando reemplazo cada vez con mayor frecuencia a partir del inicio de la obra, deberá adjuntarse una declaración jurada suscrita por el representante legal del postor y/o por cada uno de los integrantes del plantel técnico propuesto, en la que se comprometan a permanecer en la obra hasta su culminación; asimismo, en dicha declaración jurada deberán emitir su consentimiento, para que por cada reemplazo que realicen en el plantel técnico se les aplicará una penalidad equivalente a cinco por mil (5/1000 del monto contractual), en casos debidamente justificados (estado de salud que le impida ejercer el cargo o fallecimiento) el reemplazo de profesionales considerará lo establecido en el Reglamento.

Es el caso que, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial señaló lo siguiente:

- Respecto a la Observación N° 1:

(…)

Dado que el Residente de Obra desarrollará las funciones relacionadas con la ejecución de la obra. Administrar el contrato y subcontratos de acuerdo a las normas vigentes, dirigir y organizar los procesos de ejecución, y aplicar las técnicas y procedimientos constructivos, control de calidad, de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos del expediente técnico, es necesario que cuente con la maestría solicitada, por cuanto poseerá los conocimientos de tecnologías más avanzadas necesarios para el diagnóstico y pronóstico de los problemas sanitarios y ambientales de una manera técnica y dentro del contexto de desarrollo sostenible, posibilitando a una toma de decisión acertada para la solución de problemas sanitarios y ambientales que puedan afectar a la población del lugar.

- Respecto a la Observación N° 2:

(…)

Dentro del proceso constructivo de la obra, el Asistente de Obra, desarrollara la función de velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas así como la utilización de los recursos considerados en los análisis de costos unitarios para la adecuada culminación de la obra, permaneciendo el tiempo que dure el trabajo controlando la buena marcha de la obra, asimismo, controlara el aspecto topográfico de la obra, tales como niveles, alineamientos, y otros, controlara los rendimientos del personal calificado y del rendimiento y la valorización de la maquinaria utilizada, así también controlara que el material a emplearse en la obra, sea el que corresponde a las especificaciones técnicas, controlara cualitativa y cuantitativamente el material que llegue a la obra y que este sea el correspondiente a lo solicitado en el requerimiento.

En ese sentido, dada la labor a realizar es razonable que el profesional posea la maestría solicitada ya que lo dotará de conocimientos para planificar, programar y controlar los recursos de tiempo, costo y calidad asociado a la obra, dentro de aspectos legales, económicos y administrativos,

- Respecto a la Observación N° 3:

De la revisión del pliego absolutorio de consultas y observaciones, se advierte que el Comité Especial no se pronunció sobre el cuestionamiento realizado a las capacitaciones solicitadas al especialista en mecánica de suelos, puesto que únicamente se pronunció sobre el cuestionamiento realizado a la experiencia de dicho profesional.

- Respecto a la Observación N° 5:

Sobre el particular, el observante solicita se suprima la multa o penalidad por cambio de profesionales, alegando que no se puede obligar a un profesional a trabajar en un lugar que no es de su agrado; al respecto, debo manifestar que dada la envergadura de la obra, es importante contar con profesionales permanente durante la etapa constructiva de la obra en función al porcentaje de su participación, lo cuales tendrán conocimiento pleno de todos sucesos que se produzcan en la obra, aportando en la toma de decisión en tiempo oportuno en caso de presentarse problemas en la etapa constructiva, lo mismo que no podría darse si se produjera el cambio de algún profesional por cuanto primero tendría tener conocimiento de todos los aspectos técnicos, de personal.

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Ahora bien, respecto a los cuestionamientos realizados en las Observaciones N° 1, N° 2 y    N° 3, referente a las capacitaciones requeridas al personal profesional, cabe señalar que, en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones ha declarado que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos, entre los cuales se encuentra las capacitaciones mínimas del personal profesional.

En ese sentido, de conformidad con lo indicado precedentemente, la Entidad convocante resulta competente para determinar las capacitaciones mínimas del personal profesional propuesto, en la medida que posee la información y conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer con la realización del proceso de selección.

Por lo tanto, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la definición de los requerimientos técnicos mínimos, y que la pretensión del recurrente es que las capacitaciones mínimas solicitadas al personal profesional propuesto se suprima, sin tener competencia para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 1, N° 2 y N° 3.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá efectuarse lo siguiente:

- Deberá suprimirse la capacitación: maestría en ingeniería civil gestión y construcción solicitada al asistente de obra, puesto que dicha capacitación resulta específica.

- Deberá publicarse en el SEACE un informe técnico que refleje la incidencia directa que tendrá las capacitaciones requeridas al residente de obra y al especialista en mecánica de suelos en las actividades que realizarán en la ejecución de la obra, caso contrario, de no poder sustentar ello, deberá ser suprimida del perfil del profesional que corresponda aquella capacitación que no haya sido sustentada.

- De cumplirse con lo solicitado precedentemente, deberá reducirse a ochenta (80) horas lectivas, las horas solicitadas en la especialización de estudio geotécnico de suelos solicitado al especialista en mecánica de suelos.

Respecto al cuestionamiento realizado en la Observación N° 5, cabe indicar que, el artículo 166º del Reglamento señala que en las Bases podrán establecerse penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación, siempre que sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Ahora bien, se advierte que se ha establecido una penalidad por el cambio de personal equivalente al 5/1000 del monto contractual, lo cual resulta razonable y congruente, máxime si resulta relevante la permanencia del personal en la ejecución de la obra, asimismo, se ha establecido que si dichos reemplazos son debidamente justificados se considerará lo establecido en el Reglamento, por lo que no se advierte que dicha penalidad transgreda la normativa de contrataciones públicas.

Asimismo, cabe señalar que, si bien en el Perú existe la libertad al trabajo, esto no obsta, para en que, en caso de incumplimiento del contrato, se establezca una penalidad por el reemplazo del personal que ejecutará la obra, puesto que es facultad de la Entidad establecer condiciones para que el servicio se realice de forma adecuada, siempre y cuando no vulnere los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico general.

En ese sentido, y toda vez que la cuestionada penalidad no vulnera la normativa de contrataciones públicas, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 5.

Cabe recordar que la información consignada en el SEACE tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los perfiles requeridos y de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

3.   CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE   CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Requisitos para la suscripción del contrato

Deberá suprimirse lo consignado en el literal e) del numeral 2.7 del Capítulo II de la Sección Específica, referido a la traducción oficial efectuada por traductor público juramentado, de conformidad con el Decreto Supremo N° 080-2014-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado.

  - Requerimientos técnicos mínimos

Se advierte que se solicita que el personal profesional acredite la copia del documento Nacional de Identidad (DNI).

Al respecto, cabe señalar que, solicitar únicamente la presentación del documento nacional de identidad (DNI), restringiría la posibilidad de registrar los datos y/o la identificación del personal extranjero, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá establecerse que los referidos profesionales podrán presentar una copia del documento nacional de identidad u otro análogo.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta las observaciones formuladas en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de tres (3) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 12 de mayo de 2015.

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de Supervisión

PHT/NVC.