PRONUNCIAMIENTO Nº 395-2015/DSU

Entidad:		Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.

Referencia:	Adjudicación Directa Selectiva Nº 53-2015-ELECTRO UCAYALI-1 convocada para la consultoría de obra “Contratación de supervisor para saldo de obra: electrificación rural para el PSE Bajo Aguaytia”

- ANTECEDENTES

Mediante escrito ELECTRO UCAYALI/CE-084-2015, recibido con fecha 21.ABR.2015,  el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las tres (3) observaciones formuladas por el participante FRANCIS BENIGNO HERRERA  ALBINO, así como el respectivo informe técnico, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

- OBSERVACIONES

Observante:	FRANCIS BENIGNO HERRERA  ALBINO

Observación Nº 1:	Contra la documentación que acredita la experiencia del personal propuesto

El participante cuestionó que la forma de acreditación de la experiencia del profesional propuesto sea mediante la presentación de una copia simple de actas de recepción de obras, toda vez que por diferentes situaciones durante el proceso de ejecución de la obra el residente, el inspector o supervisor de obra son reemplazados por profesionales que sólo participan en la etapa final de la ejecución de la obra. Por tanto, para demostrar fehacientemente el tiempo de participación en la obra solicita que se acredite la experiencia mediante copias simples de actas de recepción de obras con correspondiente contrato.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del tercer párrafo del literal b) del acápite “Documentación de presentación obligatoria” del numeral 2.5.1 del Capítulo II de las Bases y del literal c) “EXPERIENCIA MÍNIMA” del numeral 4.0 “Requisitos que debe reunir el supervisor de obra” del Capítulo III de las Bases, se aprecia que la experiencia del profesional propuesto como ingeniero supervisor se acreditará mediante la siguiente documentación:

“(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) copia simple de actas de recepción de obras o (v) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación o (vi) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.”.

(El subrayado es agregado).

Ahora bien, al absolver la presente observación, el Comité Especial señaló que “en virtud que no se contraviene la norma de manera alguna, se ratifica lo solicitado (...)”.

Asimismo, en el Informe Técnico Nº 007-2015-COMITÉ ESPECIAL remitido por la Entidad con ocasión de la elevación de observaciones a las Bases, el Comité Especial manifestó que:

"No se acogió la observación toda vez que en el párrafo observado por el participante se puede leer textualmente lo siguiente: “Así como: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) copia simple de actas de recepción de obras o (v) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación o (vi) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto”, en este párrafo se establece claramente que es válido cualquier otro documento que demuestra la experiencia del profesional propuesto.”.

(El subrayado es agregado).

Al respecto, de conformidad con lo señalado en el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento Nº 723-2013/DSU la experiencia de los profesionales propuestos podrá verificarse con la presentación de i) contratos con su respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto, no siendo válida cualquier regulación de las Bases que se oponga a lo señalado anteriormente.

Así, de lo indicado precedentemente, se desprende que las Bases prevén la posibilidad de presentar, entre una serie de documentos, cualquier documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto en concordancia con lo establecido en el referido Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria.

Por tanto, en la medida que las disposiciones contenidas en las Bases respecto de la forma de acreditación de la experiencia del profesional propuesto resulta acorde a lo señalado en el  mencionado Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Observación Nº 2:	Contra la experiencia en la especialidad del postor

El participante cuestionó que se haya previsto como servicio similar al objeto de la convocatoria a la residencia de obra tanto en el factor de evaluación “Experiencia en la especialidad” como en la documentación de presentación facultativa de la propuesta técnica, toda vez que conforme a lo señalado en el Anexo de Definiciones del Reglamento el consultor de obra es la persona natural o jurídica que presta servicios altamente calificados consistentes en la elaboración del expediente técnico de obra y/o supervisión de obra, por lo que el consultor no podría acreditar servicios de residencia de obras por no corresponder. En ese sentido, solicita se suprima a la residencia de obras del referido factor de evaluación, así como también de la documentación facultativa de la propuesta técnica.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión de los literales c) y e) del acápite “Documentación de presentación facultativa” del numeral 2.5.1 del Capítulo II de las Bases y del factor de evaluación “Experiencia en la especialidad” del Capítulo IV de las Bases, se aprecia que se ha previsto lo siguiente:

“Se considerarán como servicios iguales y/o similares la Supervisión o Residencia de Obras, cuya relación se detalla a continuación:

- Líneas y/o Redes Primarias, y/o

- Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias.

- Pequeños Sistemas Eléctricos (SER).”.

(El subrayado es agregado).

Ahora bien, al absolver la presente observación, el Comité Especial indicó que “en virtud que no se contraviene la norma de manera alguna, se ratifica lo solicitado (...).”.

Asimismo, en el Informe Técnico Nº 007-2015-COMITÉ ESPECIAL remitido por la Entidad con ocasión de la elevación de observaciones a las Bases, el Comité Especial expresó que “de acuerdo al Pronunciamiento N° 454-2013/DSU precisa que la experiencia de Residente de Obra y Supervisión de Obras resulta válida ya que ambas experiencias son equivalentes”.

Al respecto, cabe indicar que en la medida que el objeto del presente proceso es la supervisión de una obra, los servicios similares al objeto de la convocatoria deben estar referidos a la supervisión de obras similares a las que se supervisará en el presente caso.

Así, de lo señalado precedentemente se desprende que no resulta congruente con el objeto de la convocatoria prever como servicio similar a la residencia de obras similares a la que se supervisará.

En relación con lo señalado por el Comité Especial en el informe técnico, cabe precisar que el objeto de convocatoria del Pronunciamiento N° 454-2013/DSU es la ejecución de una obra, mas no la supervisión de ésta como sucede en el presente caso, por lo que no resulta aplicable.

Adicionalmente, toda vez que un supervisor de obra fiscaliza las labores que son realizadas por un residente de obra, este último podría acreditar la experiencia obtenida en la supervisión de obras; no obstante, el supervisor de obra no podría acreditar la experiencia obtenida en la residencia de obras pues ello no garantiza que el profesional cuente con el expertiz necesario en determinadas actividades que son propias de la supervisión de una obra.

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor, ha decidido ACOGER la presente observación, por lo que, con ocasión de la integración de Bases, deberá suprimirse de los literales c) y e) del acápite “Documentación de presentación facultativa” del numeral 2.5.1 del Capítulo II de las Bases y del factor de evaluación “Experiencia en la especialidad” del Capítulo IV de las Bases toda referencia a “residencia de obras” de la definición de servicios similares al objeto de la presente convocatoria.

Observación Nº 3:	Contra la experiencia mínima del ingeniero supervisor

El participante solicitó que los dos (2) años de ejercicio profesional exigidos como requerimiento técnico mínimo al ingeniero supervisor estén referidos a su participación en supervisiones, inspecciones o residencias de obra, y tener en consideración ello en el factor de evaluación “Personal propuesto para la presentación del servicio como ingeniero supervisor”, toda vez que el inspector de obra es un profesional de una entidad pública que cumple con los mismos requisitos y funciones que el supervisor de obra y, por tanto, cuenta con la misma experiencia.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del literal a) “EXPERIENCIA MÍNIMA” del numeral 4.0 “Requisitos que debe reunir el supervisor de obra” del Capítulo III de las Bases, se aprecia que el ingeniero supervisor debe contar con “experiencia en la administración, supervisión y/o residencia de obras de electrificación.”. (El subrayado es agregado).

Asimismo, en el literal c) “EXPERIENCIA MÍNIMA” del numeral 4.0 “Requisitos que debe reunir el supervisor de obra” del Capítulo III de las Bases se requiere que el referido profesional acredite lo siguiente:

“(…) con experiencia en la ejecución o supervisión de obras similares (…) El profesional, deberá contar por lo menos con tres (3) años de experiencia en el ejercicio profesional. Los dos (2) años de ejercicio profesional exigidos como requerimiento técnico mínimo están referidos a la participación en Supervisión o Residencia de Obras.

(…)

Con un mínimo de dos (2) supervisiones en obras que comprendan líneas y/o redes primarias o redes secundarias y conexiones domiciliarias.”.

(El subrayado es agregado).

Adicionalmente, en el factor de evaluación “Personal propuesto para la prestación del servicio como ingeniero supervisor” del Capítulo IV de las Bases se contempla que el referido profesional debe “acreditar como mínimo dos (2) años de experiencia en trabajos iguales y/o similares al objeto de la convocatoria (participación en el servicio según el cargo propuesto)”, precisándose lo siguiente:

“Sobre el Mínimo de los R.T.M.

Más de [03] años:			[35] puntos.

Más de [2.5] hasta [03] años:	[30] puntos.

Más de [02] hasta [2.5] años:	[25] puntos.”.

(El subrayado es agregado).

En relación con ello, al absolver la presente observación, el Comité Especial señaló que “ratifica lo solicitado por el área usuaria en los términos de referencia en cuanto a la experiencia mínima del ingeniero supervisor, y confirma que se mantiene lo requerido y no será modificado en ningún extremo”.

Por su parte, en el Informe Técnico Nº 007-2015-COMITÉ ESPECIAL remitido por la Entidad con ocasión de la elevación de observaciones a las Bases, el Comité Especial manifestó que “de acuerdo a lo expuesto por el postor que los servicios de supervisor, inspecciones o residencia de obra son equivalentes entre sí; al respecto, cabe precisar que, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley y el artículo 11 del Reglamento, la determinación de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad (área usuaria), salvaguardando la mayor concurrencia de proveedores en el mercado y considerando criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.”.

Al respecto, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la supervisión de obra requerida.

Ahora, si bien es facultad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad no es irrestricta, ya que para la definición de los requerimientos técnicos mínimos debe verificarse que los mismos resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

Asimismo, en la medida que el objeto de la presente convocatoria es la supervisión de una obra, la experiencia relevante de cada profesional que laborará en la supervisión de la obra es la obtenida en su respectiva especialidad en la supervisión y/o inspección de obras iguales y/o similares, siendo que la experiencia obtenida en la residencia y/o administración y/o ejecución de obras no garantiza que el profesional cuente con el expertiz necesario en determinadas actividades que son propias de la supervisión o inspección de una obra, así como tampoco el ejercicio de la profesión supone necesariamente un aporte a la calidad de los trabajos a ser prestados por los profesionales.

De lo señalado en los párrafos precedentes se desprende que se ha planteado más de un requisito referido a la experiencia del ingeniero supervisor (tiempo y número de obras en las que participó dicho profesional), lo cual resulta excesivo, así como también una serie de exigencias que complejizan el requerimiento y lo tornan confuso, a saber: i) se exige que el ingeniero supervisor acredite experiencia en la administración, supervisión y/o residencia de obras de electrificación, ii) se requiere en otro extremo de las Bases que dicho profesional cuente con experiencia en la ejecución o supervisión de obras similares, iii) se solicita en un tercer extremo de las Bases que el referido profesional tenga tres (3) años de experiencia en el ejercicio profesional, iv) en un extremo distinto de las Bases señala que debe acreditarse dos (2) años de experiencia en el ejercicio profesional que deben estar referidos a su participación en la supervisión o inspección de obras, v) en otro extremo requiere que el mencionado profesional acredite dos (2) supervisiones en obras que comprendan líneas y/o redes primarias o redes secundarias y conexiones domiciliarias y vi) en el factor de evaluación respectivo se califica la experiencia que supere los dos (2) años de experiencia solicitados en los requerimientos técnicos mínimos.

En consecuencia, toda vez que el participante pretende que la experiencia requerida al ingeniero supervisor esté necesariamente en función de la residencia, supervisión o inspección de obras, lo cual no resulta acorde a las disposiciones citadas en los párrafos anteriores, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, en la medida que resulta excesivo haberse contemplado más de un requisito referido a la experiencia del referido profesional (tiempo y número de obras en las que ha participado), que para que la experiencia solicitada en los requisitos mínimos resulte acorde a lo señalado en el factor de evaluación debe mantenerse únicamente la experiencia en función del tiempo, que el ejercicio de la profesión no supone necesariamente un aporte a la calidad de los trabajos a ser prestados por los profesionales, siendo lo relevante la experiencia en su especialidad, que se ha previsto una serie de exigencias al respecto que complejizan el requerimiento y lo tornan confuso, por lo que a efectos de que los postores tengan la certeza de la experiencia que debe acreditar el profesional propuesto, con motivo de la integración de Bases, deberá efectuarse lo siguiente:

- En los literales a) y c) del numeral 4.0 “Requisitos que debe reunir el supervisor de obra” del Capítulo III de las Bases deberá eliminarse la exigencia de que el ingeniero supervisor cuente con experiencia en la residencia y/o administración y/o ejecución de obras, así como la exigencia de que se acredite tres (3) años de experiencia en el ejercicio profesional

- Suprimirse del literal c) del numeral 4.0 del Capítulo III de las Bases el requisito referido a “dos (2) supervisiones en obras que comprendan líneas y/o redes primarias o redes secundarias y conexiones domiciliarias”

- Precisarse en el literal c) “EXPERIENCIA MÍNIMA” del numeral 4.0 “Requisitos que debe reunir el supervisor de obra” del Capítulo III de las Bases y en el factor de evaluación “Personal propuesto para la prestación del servicio como ingeniero supervisor” del Capítulo IV de las Bases que los dos (2) años de experiencia solicitados al ingeniero supervisor en los requisitos mínimos y la experiencia sujeta a calificación en el factor de evaluación respectivo sea en su especialidad en la supervisión y/o inspección de obras iguales y/o similares.

3. 	CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Plazo para el pago

En el numeral 2.10 “Forma de pago” del Capítulo II de las Bases y en el numeral 10.0 “De la forma de pago” del Capítulo III de las Bases se ha previsto que “La Jefatura del Departamento de Ingeniería o el Personal que designe la Entidad como “Administrador de Contrato”, es la responsable de dar la conformidad de la ejecución de los servicios, debiendo hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de recibir el informe correspondiente, a fin de permitir que el pago se realice dentro de los diez (10) días siguientes.”.

Ahora bien, en el numeral 2.11 “Plazo para el pago” del Capítulo II de las Bases se ha contemplado que “ELECTRO UCAYALI S.A. debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las  demás condiciones establecidas en el contrato.”.

En ese sentido, deberá corregirse la incongruencia advertida, correspondiendo precisar un único y mismo plazo para efectuar el pago en concordancia con lo dispuesto en el artículo 181 del Reglamento.

  - Personal propuesto

En el cuadro “TABLA DE PENALIDADES” del numeral 11.0 “DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO” del Capítulo III de las Bases se ha considerado aplicar algunas penalidades al residente de obra y al supervisor de seguridad.

Al respecto, en la medida que el objeto de la presente convocatoria es la supervisión de una obra, mas no su ejecución, deberá eliminarse del numeral 11.0 del Capítulo III de las Bases toda referencia a “residente de obra” de la tabla de penalidades.

Ahora bien, en la medida que de la revisión del desagregado de gastos generales consignado en el formato de Cuadro Comparativo, se advierte que sólo se ha considerado la contratación del ingeniero supervisor, deberá suprimirse del numeral 11.0 del Capítulo III de las Bases toda referencia a “supervisor de seguridad” de la tabla de penalidades.

  - Factor de evaluación “Experiencia en la actividad”

Deberá incluirse en el Capítulo IV de las Bases el factor de evaluación “Experiencia en la actividad” que resulta obligatorio en la contratación de servicios de consultoría, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 46 del Reglamento, para lo cual deberá tenerse en consideración los parámetros allí contemplados.

  - Factor de evaluación “Mejoras a las condiciones previstas”

En el factor de evaluación “Mejoras a las condiciones previstas” del Capítulo IV de las Bases se ha contemplado lo siguiente:

“Criterio:

Se otorgará el máximo puntaje al postor que oferte procedimientos que incluyan aspectos que aumenten la calidad del servicio respecto a las funciones y obligaciones del Supervisor de Obra, para el control de obra complementario o adicional a lo solicitado en los rubros anteriores de la presentes bases, las mismas que podrán incluir innovaciones tecnológicas de ser el caso; el postor propondrá y sustentará la adopción de los procedimientos para el control de obra, y podrá incluir los siguientes rubros:

- Control de la Calidad.

- Control de Plazos.

- Control Económico de la Obra, y

- Facilidad de Telecomunicaciones para el mejor Control Técnico Administrativo por ELECTRO UCAYALI S.A.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación de una declaración jurada, para la cual el postor utilizando su capacidad de síntesis desarrollará como máximo en (04) cuatro páginas por rubro o (16) dieciséis páginas en total el factor indicado, si se presenta más páginas se evaluará las (16) dieciséis primeras.

Mejora  A). Describa y analice los [04] rubros señalados:	[30] Puntos.

Mejora  B). Describa y analice los [03] rubros señalados:	[25] Puntos.

Mejora  C). Describa y analice los [02] rubros señalados:	[20] Puntos.

Mejora  D). Describa y analice un [01] rubro señalado:	[15] Puntos.”.

(El subrayado es agregado).

Al respecto, debe tenerse presente que la normativa en materia de contrataciones públicas exige que la evaluación que se haga respecto de documentos o cualquier requisito exigido durante un proceso de selección resulte objetiva.

En ese sentido, ante la presentación de documentos que acreditan una metodología de trabajo que contenga los tópicos anteriormente señalados, la Entidad, independientemente de la calidad de su contenido, tendría que aceptarla y considerar cumplida la exigencia, ya que valorar el contenido resultaría subjetivo; con el agravante que, ante una documentación mal elaborada, durante la ejecución contractual, la Entidad no podría exigir al contratista que desarrolle sus obligaciones de una manera distinta a la ofrecida y aceptada durante el proceso de selección.

En virtud de lo expuesto, con ocasión de la integración de Bases, deberá reformularse aquello considerado como “mejora” en el factor de evaluación “Mejoras a las condiciones previstas”, considerando lo siguiente: i) no evaluar el cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos, sino sólo aquellas condiciones que los superen, ii) establecer parámetros de calificación objetivos que no vulneren lo dispuesto por la normativa de contratación pública, iii) no evaluar aspectos que formen parte de las actividades que desarrollará el contratista durante la ejecución contractual, iv) no calificar el ofrecimiento de profesionales adicionales a los requeridos, en tanto que no inciden en la mejora de los requerimientos técnicos mínimos de la supervisión de obra objeto de convocatoria, v) no trasladar la definición de las mejoras a los postores, y vi) respetar el margen de asignación de puntaje previsto en el artículo 46 del Reglamento.

  - Puntaje de la propuesta técnica

Deberá modificarse el puntaje de los factores de evaluación del Capítulo IV de las Bases, de modo tal que el puntaje del factor de evaluación “Mejoras a las condiciones previstas” sea no más de veinticinco (25) puntos, y a efectos de que el puntaje total de la propuesta técnica sea cien (100) puntos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 del Reglamento, y teniendo en consideración los parámetros contemplados en el artículo 46 del Reglamento.

- CONCLUSIONES

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de tres (3) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas y observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 6 de mayo de 2014

LLL/.

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2013. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe