PRONUNCIAMIENTO Nº 360-2015/DSU

Entidad:		Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

Referencia:		Licitación Pública Nº 001-2015-GORE/ICA/PETACC, convocada para la ejecución de la obra: “Creación de Diques en la Quebrada La Yesera para la Protección de la Infraestructura Básica y de Producción en los Molinos, Distrito de San José de los Molinos – Ica – Ica”.

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio Nº 012-2015-GORE-ICA-PETACC/C.E. – L.P. N° 0001 – PETACC recibido con fecha 23.MAR.2015, subsanado mediante Oficio Nº 015-2015-GORE-ICA-PETACC/C.E. – L.P. N° 0001 – PETACC, el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las trece (13) observaciones formuladas por el participante CONSTRUCTORA Q.R. S.A. y las seis (6) observaciones formuladas por el participante CONSTRUCTORA JUAN CARLOS S.A.C., así como el respectivo informe técnico, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28º del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58º del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En relación con lo anterior, cabe precisar que el primer extremo de las observaciones N° 1 y N° 7, el segundo extremo de la Observación N° 3, el tercer extremo de la Observación N° 7 y la Observación N° 13 del participante CONSTRUCTORA Q.R. S.A. no se enmarcan dentro de los supuestos establecidos en el artículo 58° del Reglamento, pues, en estricto, constituyen solicitudes de información y/o modificación de las Bases que no se sustentan en vulneración a la normativa de contrataciones públicas, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Asimismo, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto del tercer extremo de las Observaciones N° 1 y N° 3, el primer extremo de las Observaciones N° 2 y N° 3, la Observación N° 4, el primer extremo de la Observación N° 5 y las Observaciones N° 9,          N° 10, N° 11 y N° 12 del participante CONSTRUCTORA Q.R. S.A., puesto que éstas han sido acogidas por el Comité Especial y no fueron cuestionadas por el participante en su solicitud de elevación de observaciones.

Por su parte, corresponde señalar que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de la Observación N° 2 y el segundo extremo de la Observación N° 6 del participante CONSTRUCTORA JUAN CARLOS S.A.C., puesto que éstas han sido acogidas por el Comité Especial y no fueron cuestionadas por el participante en su solicitud de elevación de observaciones; sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse sobre aspectos relevantes de las Bases, al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 58° de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:	CONSTRUCTORA Q.R. S.A.

Observación Nº 1 	Contra la experiencia en obras en general

Mediante el segundo extremo de la Observación Nº 1, el participante señala que la experiencia requerida a los postores en los últimos cinco (5) años resultaría restrictiva, debiendo extenderse a un período razonable, teniendo en cuenta que el Reglamento de Contrataciones señala que la experiencia en obras en general puede ser acreditada hasta en los últimos diez (10) años.

Pronunciamiento

En relación a los requisitos mínimos del postor, en el Capítulo III de la Sección Específica se dispuso lo siguiente:

“Persona natural o jurídica que cuente con Registro Nacional de Proveedores capítulo Ejecutor de Obras. Haber ejecutado como mínimo dos (2) obras similares en los últimos cinco (5) años, los que se acreditarán con copia simple del contrato y sus respectivas actas de recepción y conformidad”. (El subrayado es agregado).

Sobre el particular, en el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial señaló que “(…) Del estudio de posibilidades de postores se menciona que hay un sin número de personas naturales y/o jurídicas que cumplen tal requerimiento porque solo se está solicitando dos (2) obras similares en los últimos cinco (5) años”.

Al respecto, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Ahora bien, con relación a la experiencia solicitada al postor prevista como requerimiento técnico mínimo, resulta importante precisar que la normativa de contratación pública no ha establecido ningún parámetro respecto del monto acumulado o de la cantidad de obras o del período de antigüedad para acreditar la experiencia mínima que deberá tener el postor como requerimiento técnico mínimo, debiendo dicha exigencia ser razonable y proporcional con el objeto de la convocatoria.

Por consiguiente, siendo responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, y que la Entidad ha señalado que en el presente caso existiría pluralidad de postores en la capacidad de cumplir con el requerimiento en cuestión, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 1.

Sin perjuicio de lo anterior, si bien el Comité Especial ha indicado que existiría pluralidad de postores en la capacidad de cumplir con el requerimiento materia de observación, de la revisión del numeral 4.1 del resumen ejecutivo, advertimos que no se ha cumplido con declarar si en el presente proceso existe pluralidad de proveedores que cumplen con todos los requerimientos mínimos exigidos en las Bases; por lo que con ocasión de la integración de las Bases deberá registrarse un nuevo resumen ejecutivo en el cual en el numeral 4.1 se señale que existe pluralidad de proveedores que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos conforme lo declarado por el Comité Especial y consignarse un mínimo de dos (2) proveedores que cumplen con los mismos.

Observaciones Nº 2, Nº 5, Nº 6, Nº 7 y Nº 8	Contra las capacitaciones requeridas al personal propuesto

Mediante el segundo extremo de la Observación N° 2, el participante cuestiona que el “gerente de obra” deba contar con “maestría en ingeniería civil con mención en gestión y gerencia de la construcción”, pues considera que ésta no resultaría necesaria teniendo en cuenta que existirían muchos profesionales con amplia experiencia para desempeñar dicho cargo.

Asimismo, considera que la maestría requerida resultaría restrictiva, pues existirían maestrías con distintas denominaciones para el cargo de gerente de obra (p.ej. maestría en administración, maestría en gerencia y administración, maestría en administración y dirección de proyectos, maestría en gerencia empresarial, maestría en gestión y gerencia de la construcción), no debiendo limitarse a una denominación en específico; por lo que solicita que se amplíe dicho requerimiento según las denominaciones que existen en el mercado.

Mediante el tercer extremo de la Observación N° 2, el participante señala que resultaría incongruente que el “gerente de obra” deba contar con el diplomado en residencia, supervisión y seguridad en obras, ya que dicha capacitación correspondería a las actividades propias del “residente de obra”; por lo que solicita que se suprima el referido diplomado del perfil mínimo del “gerente de obra”.

Mediante el segundo extremo de la Observación N° 5, el participante cuestiona que el “administrador de obra” deba contar con “maestría en administración”, pues ya se exigiría que el “gerente de obra” cuente con cierta maestría, siendo éste último profesional quien se encargará del manejo del contrato durante la ejecución de la obra; por lo que solicitaría que se suprima la referida maestría del perfil mínimo del “administrador de obra”.

Mediante el tercer extremo de la Observación N° 5, el participante cuestiona que el “administrador de obra” deba contar con diplomado en gestión de riesgos para la planificación del desarrollo sostenible y capacitación como inspector técnico de seguridad en defensa civil, pues señala que dichas capacitaciones estarían referidas a labores distintas a aquellas ejecutadas por el “administrador de obra”; por lo que solicita que se supriman las referidas capacitaciones del perfil mínimo del “administrador de obra”.

Mediante la Observación N° 6, el participante considera exagerado que el “especialista en mecánica de suelos” deba acreditar “maestría en ingeniería geotécnica”, en la medida que se estaría requiriendo que dicho profesional cuente con dos (2) años de experiencia en obras similares en los requerimientos técnicos mínimos y un (1) año en los factores de evaluación; por lo que solicita que se suprima la “maestría en ingeniería geotécnica” del perfil mínimo del “especialista en mecánica de suelos”.

Mediante el segundo extremo de la Observación N° 7, el participante cuestiona que el  “especialista en seguridad” deba contar con capacitación como inspector técnico de seguridad en defensa civil, así como en prevención de riesgos en obra y construcción, lo cual considera desproporcionado teniendo en cuenta que dicho profesional deberá contar con diplomado en gestión de la seguridad y salud ocupacional; por lo que solicitaría que se supriman los referidos estudios del perfil mínimo del “especialista en seguridad”.

Mediante el primer extremo de la observación N° 8, el participante cuestiona que el “especialista en impacto ambiental” deba contar con “maestría en ingeniería mecánica y eléctrica con mención en la gestión de la energía y medio ambiente”, pues señala que dicha capacitación no guardaría relación con las actividades que dicho profesional desarrollará en la ejecución de la obra; por lo que solicitaría que se suprima la maestría en cuestión del perfil mínimo del “especialista en impacto ambiental”.

Mediante el segundo extremo de la Observación N° 8, el participante cuestiona que el “ingeniero ambiental” deba contar con “maestría en medio ambiente o doctorado en gestión ambiental”, pues señala que con la acreditación de su profesión como ingeniero ambiental aunado a su experiencia en el cargo se encontraría preparado para ejercer sus funciones. En ese sentido, solicita que se suprima la “maestría en medio ambiente o doctorado en gestión ambiental” del perfil mínimo del “ingeniero ambiental”.

Pronunciamiento

En relación a los requisitos mínimos del personal propuesto, en el Capítulo III de la Sección Específica se aprecia el perfil de los profesionales conforme a lo siguiente:

Sobre el particular, en el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial señaló lo siguiente:

Respecto de las Observaciones N° 2, N° 5 y N° 6: “Que, el profesional con las características requeridas contaría con un amplio y desarrollado conocimiento para la aplicación de metodologías innovadoras y vigentes (estándares de calidad), siendo que el grado académico legitima la ostentación de calidad emitida por el propio Estado, que garantiza que la toma de decisiones, inclusión de nuevas tecnología y materiales, permitan una eficiencia, proyectada a favor de la comunidad, que tal vez otros grados académicos o la experiencia práctica no puedan garantizar, al momento de la Ejecución de la Obra, concluyendo que el profesional con dichas características y/o exigencias, están dotados de los instrumentos básicos que lo habilitan como investigador en el área específica de las ciencias y objeto del proceso de selección, tecnologías, que le permitan profundizar teórica y conceptualmente en el campo del saber, en este caso en la Ejecución de la Obra de Creación de Diques, a favor de la comunidad. (…)

El profesional requerido en los requerimientos técnicos mínimos se encuentran en el mercado laboral nacional y/o internacional por tanto no se podría argumentar que se está restringiendo el proceso de selección, por tanto la Entidad requiere de profesional bajo los parámetros previstos.

Respecto de la Observación N° 7: “(…)

El profesional requerido en los requerimientos técnicos mínimos se encuentran en el mercado laboral nacional y/o internacional por tanto no se podría argumentar que se está restringiendo el proceso de selección, por tanto la entidad requiere de profesional en este caso Especialista en Seguridad con amplia experiencia en el desarrollo de su especialidad y a su vez tengan capacitaciones grados y/o pos grados a fin a su especialidad, este con el objetivo de garantizar un buen desarrollo conocimiento en su especialidad y así poder absolver de inmediato algunas consultas y/u observaciones que se pudieran dar en plena ejecución de la obra”.

Respecto de la Observación N° 8: “(…)

El profesional requerido en los requerimientos técnicos mínimos se encuentran en el mercado laboral nacional y/o internacional por tanto no se podría argumentar que se está restringiendo el proceso de selección, por tanto la entidad requiere de profesional en este caso Especialista en Impacto Ambiental con amplia experiencia en el desarrollo de su especialidad y a su vez tengan capacitaciones grados y/o pos grados a fin a su especialidad, este con el objetivo de garantizar un buen desarrollo conocimiento en su especialidad y así poder absolver de inmediato algunas consultas y/u observaciones que se pudieran dar en plena ejecución de la obra”

Al respecto, conforme fue señalado al absolver la observación anterior, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Ahora bien, en cuanto a los estudios requeridos para los profesionales debe tenerse en cuenta que la Entidad, en el marco de sus competencias, tiene la potestad de requerir determinadas calificaciones académicas y/o profesionales, siempre y cuando éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute en forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; exigencias que, además, deberán ser ponderadas con la envergadura, el valor referencial del proceso, el plazo de ejecución de la contratación, entre otros aspectos.

En ese sentido, siendo responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, la cual ha previsto en las Bases los estudios que deben acreditar los profesionales a efectos de asegurar la adecuada ejecución de la obra y que el participante pretendería que se modifique el periodo de experiencia de los postores conforme lo que él propone, sin tener facultades para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones Nº 2, N° 5, N° 6, N° 7 y N° 8.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, en relación a las capacitaciones requeridas al personal propuesto dentro de los requerimientos técnicos mínimos, deberá cumplirse con las siguientes disposiciones:

- En la medida que el “diplomado en residencia, supervisión y seguridad en obras” requerida al “gerente de obra” no guardaría relación con las labores que desarrollará dicho profesional en la ejecución de la obra; con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el referido diplomado del perfil mínimo del “gerente de obra”.

- En la medida que la “maestría en ingeniería civil con mención en gestión y gerencia de la construcción” requerida al “gerente de obra” resultaría muy específica, pudiendo restringir la competencia innecesariamente; con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse que el referido profesional deberá acreditar estudios de postgrado en temas relacionados a la gerencia de la construcción.

En la misma línea, teniendo en cuenta que la “maestría en ingeniería mecánica y eléctrica con mención en gestión de la energía y medio ambiente” requerida al “especialista en impacto ambiental” también resultaría muy específica, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse que el referido profesional deberá acreditar estudios de postgrado en temas relacionados a medio ambiente.

- De las Bases se advierte que se ha previsto una lista de estudios y/o capacitaciones y/o cursos en el perfil mínimo de los profesionales propuestos, la misma que resultaría ambigua, en la medida que no se ha determinado si deberá acreditarse la totalidad de las capacitaciones requeridas o solo una de éstas, por lo que en atención a la ambigüedad advertida, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse que bastará la acreditación de una de las capacitaciones señaladas, a fin de considerar cumplido dicho requisito.

- Teniendo en cuenta que los estudios de doctorado tienen por finalidad la investigación, habilidades que no resultarían necesarias para las labores que realizarán los profesionales en la ejecución de la obra, sino que restringiría la mayor participación de postores, con ocasión de la integración de Bases, deberá suprimirse el doctorado en gestión ambiental requerido al “especialista en impacto ambiental”.

- En atención al Principio de Transparencia previsto en el artículo 4 de la Ley, con motivo de la integración de Bases, deberá publicarse en el Sistema Electrónico de Contracciones del Estado (SEACE) un informe que sustente la razonabilidad de la totalidad de estudios finalmente requeridos a todo el personal propuesto para la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las funciones que éstos desempeñarán durante la vigencia del contrato y la incidencia directa que deben tener dichos estudios en las actividades que realizarán tales profesionales. En caso la Entidad luego del análisis efectuado concluyera que dichos estudios no resultan indispensables por las funciones que realizarán los profesionales en la ejecución de la obra, deberá suprimir aquellos.

- En el caso de las maestrías requeridas al “gerente de obra”, “administrador de obra”, “especialista en mecánicas de suelos” y “especialista en impacto ambiental”, deberá tenerse en cuenta que lo relevante es el conocimiento del personal propuesto en las materias solicitadas y que la diferencia entre aquel que concluyó los estudios de postgrado y aquel que cuenta con el Título respectivo, es que éste último sustentó una tesis para conseguir dicho título, ya que ambos cuentan con los conocimientos que requiere la Entidad para la adecuada prestación del servicio; por lo que deberá precisarse que el requerimiento de los postgrados podrá acreditarse también con la presentación de constancias y/o certificados que demuestren que los profesionales cuentan con estudios concluidos, no siendo necesaria la presentación del título que acredite dicho grado académico.

- Con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse en los requerimientos técnicos mínimos del personal propuesto (Capítulo III de la Sección Específica de las Bases) que las capacitaciones y/o estudios requeridos podrá acreditarse con la presentación de constancias, certificados o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre que el profesional recibió la formación requerida; por lo que deberá suprimirse cualquier regulación en contrario, incluyendo la exigencia de que se acredite el récord de notas.

Observante:	CONSTRUCTORA JUAN CARLOS S.A.C.

Observaciones Nº 1, Nº 3, Nº 4 y N° 6    	Contra los requerimientos técnicos mínimos

Mediante el primer extremo de la Observación N° 1, el participante cuestiona que el “gerente de obra” deba contar con “maestría en ingeniería civil con mención en gestión y gerencia de la construcción”, pues considera que tal exigencia resultaría restrictiva, por lo que teniendo en cuenta que el requerimiento estaría referido a la formación académica relacionada a la gerencia de la construcción, considera que resultaría razonable solicitar maestrías en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias, gerencia de la construcción moderna y otros.

Mediante el segundo extremo de la observación N° 1, el participante cuestiona que el “gerente de obra” deba contar con diplomado en residencia, supervisión y seguridad en obras, en la medida que dicho diplomado no guardaría relación con el cargo de “gerente de obra”, además que se estaría requiriendo que el residente de obra cuente con el mismo diplomado; por lo que solicita que se suprima el diplomado en cuestión del perfil mínimo del “gerente de obra”.

Mediante el tercer extremo de la observación N° 1, el participante cuestiona que el diplomado requerido al “gerente de obra” deba haberse recibido de entidades reconocidas por el Estado Peruano, pues tal requerimiento resultaría restrictivo y contrario al Principio de Libre Competencia; por lo que solicita que sea suprimido.

Mediante el primer extremo de la Observación N° 3, el participante cuestiona que el “especialista en seguridad” deba contar con diplomado en gestión de la seguridad y salud ocupacional, pues el mismo resultaría muy específico; por lo que solicita que sean válidos los diplomados en temas afines a la seguridad y salud ocupacional, seguridad en obras, seguridad y salud en el trabajo y otros que sin importar su denominación se refieran a tales materias.

Mediante el segundo extremo de la Observación N° 3, el participante cuestiona que el “especialista en seguridad” deba contar con estudios como inspector técnico de seguridad en defensa civil, pues considera que tal exigencia resultaría restrictiva, en la medida que la función de dicho inspector tendría que ver con la gestión de riesgo de desastres y normas de seguridad en su localidad o ámbito poblacional, mientras que el “especialista en seguridad” restringe sus labores al ámbito de la obra en la cual implementará planes de prevención de riesgos laborales; por lo que solicita que se suprima aquella exigencia.

Mediante el primer extremo de la Observación N° 4, el participante cuestiona que el “especialista en impacto ambiental” deba contar con “maestría en ingeniería mecánica eléctrica con mención en gestión de la energía y medio ambiente”, pues tal capacitación no resultaría compatible con el cargo de aquel profesional; asimismo, señala que se está solicitando que sea ingeniero ambientalista, civil o sanitario, pero no mecánico electricista, por tanto si no se le solicita que acredite dicho grado o título académico no podría requerirse la maestría en cuestión; por lo que solicita que sea suprimida.

Sin embargo, en caso se mantuviera dicha maestría cuya denominación resultaría restrictiva, en la medida que estaría relacionada a temas de medio ambiente, impacto ambiental u otros; solicita que se amplíe el requerimiento a maestrías en ingeniería ambiental, gestión ambiental u otros que sin importar su denominación se refieran a tales materias.

Mediante el segundo extremo de la Observación N° 4, el participante cuestiona que el “especialista en impacto ambiental” deba contar con doctorado en gestión ambiental, pues considera que tal requerimiento resultaría restrictivo y contrario al Principio de Razonabilidad, por lo que solicita que sea suprimido.

Mediante el primer extremo de la Observación N° 6, el participante cuestiona que se exija que los profesionales propuestos sean colegiados, en la medida que tal condición debería acreditarse al momento efectivo de la ejecución de la obra; por lo que solicitaría que se suprima tal exigencia de las Bases.

Pronunciamiento

Con respecto al primer extremo de la Observación N° 1, el segundo extremo de la Observación N° 3 y el primer extremo de la Observación N° 4, en la medida que los cuestionamientos ahí planteados han sido abordados al absolver las Observaciones N° 2,        N° 5, N° 6, N° 7 y N° 8 del participante CONSTRUCTORA Q.R. S.A., deberá remitirse a lo dispuesto en tal absolución. En ese sentido, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el primer extremo de la Observación N° 1, el segundo extremo de la Observación N° 3 y el primer extremo de la Observación N° 4.

Con respecto al segundo extremo de la Observación N° 1, mediante el cual el participante solicita que se suprima el diplomado en residencia, supervisión y seguridad en obras del perfil mínimo del “gerente de obra”, debemos señalar que al emitir pronunciamiento sobre las Observaciones N° 2, N° 5, N° 6, N° 7 y N° 8 del participante CONSTRUCTORA Q.R. S.A. se ha dispuesto que se suprima el referido diplomado; por lo que corresponde ACOGER el segundo extremo de la observación N° 1.

Con respecto al tercer extremo de la Observación N° 1, debemos señalar que al emitir pronunciamiento sobre las Observaciones N° 2, N° 5, N° 6, N° 7 y N° 8 del participante CONSTRUCTORA Q.R. S.A. se ha dispuesto que se suprima el diplomado en residencia, supervisión y seguridad en obras requerido al “gerente de obra”.

En ese sentido, considerando que el diplomado en cuestión será suprimido de los requisitos mínimos del “gerente de obra”, CARECE DE OBJETO pronunciarse respecto del segundo extremo de la Observación N° 1.

Con respecto al primer extremo de la Observación N° 3, de la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se aprecia que el “especialista en seguridad” deberá contar con “diplomado en gestión de la seguridad y salud ocupacional”.

Sobre el particular, en el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial señaló lo siguiente:

“(…) en base a los requerimientos técnicos mínimos del área usuaria, el área de logística realizó el estudio de posibilidades que ofrece el mercado donde se evidencia que existe pluralidad de postores y cumplen con los RTM.

(…) el profesional con las características requeridas contaría con un amplio y desarrollado conocimiento para la aplicación de metodologías innovadoras y vigentes (estándares de calidad), siendo que el grado académico legitima la ostentación de calidad emitida por el propio Estado, que garantiza que la toma de decisiones, inclusión de nuevas tecnología y materiales, permitan una eficiencia, proyectada a favor de la comunidad, que tal vez otros grados académicos o la experiencia práctica no puedan garantizar, al momento de la Ejecución de la Obra, concluyendo que el profesional con dichas características y/o exigencias, están dotados de los instrumentos básicos que lo habilitan como investigador en el área específica de las ciencias y objeto del proceso de selección, tecnologías, que le permitan profundizar teórica y conceptualmente en el campo del saber, en este caso en la Ejecución de la Obra de creación de diques, a favor de la comunidad”.

Al respecto, cabe indicar que si bien es facultad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad no es irrestricta, ya que para la definición de los requerimientos técnicos mínimos se debe verificar que los mismos resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

En el presente caso, se advierte que el diplomado en gestión de la seguridad y salud ocupacional requerida al “especialista en seguridad” resultaría muy específico, lo cual resultaría restrictivo, siendo lo relevante el conocimiento del personal propuesto en las materias que se encuentran relacionadas con las actividades a realizar. En ese sentido, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el primer extremo de la Observación N° 3; por lo que, con ocasión de la Integración de las Bases, deberá precisarse que dicho profesional deberá acreditar diplomados en temas relacionados a la seguridad y/o salud ocupacional y/o en el trabajo.

Con respecto al segundo extremo de la Observación N° 4, debemos señalar que de acuerdo a lo absuelto en las Observaciones N° 2, N° 5, N° 6, N° 7 y N° 8 del participante CONSTRUCTORA Q.R. S.A., se ha dispuesto que se suprima el doctorado en gestión ambiental requerido al “especialista en impacto ambiental”.

En ese sentido, considerando que el doctorado en cuestión será suprimido de los requisitos mínimos del “especialista en impacto ambiental”, corresponde ACOGER el segundo extremo de la Observación N° 4.

Con respecto al primer extremo de la Observación N° 6, de la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se aprecia que se exige que “los profesionales propuestos deberán ser colegiados”.

Al respecto, cabe precisar que mediante el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, en atención a los Principios de Economía y Libre Concurrencia y Competencia, se estableció el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria, que dispone que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero; no obstante, cabe señalar que lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

En esa medida, corresponde ACOGER el primer extremo de la Observación N° 6; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá:

- Suprimirse cualquier regulación de las Bases que exija la acreditación (lo que incluye también a las declaraciones juradas) de la colegiatura y habilidad de los profesionales en la presentación de propuestas y suscripción del contrato, en tanto que ello sólo resulta exigible y relevante para el inicio efectivo de su participación en el contrato; no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases. Ello incluye todos los capítulos de la Sección Específica y cualquier extremo de las Bases.

ii)	Tenerse presente que la experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión.

- Considerarse que, la Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, según el ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

- La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, según el ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

Observación Nº 5 				Contra la definición de obras similares

Mediante la Observación N° 5, el participante cuestiona que dentro de la definición de obras similares se haya considerado a las obras de saneamiento, pues señala que la obra objeto de contratación se trataría de una obra hidráulica (de conformidad con el literal b.6) del artículo 268 del Reglamento); mientras que aquellas corresponderían a plantas de tratamiento, redes de agua potable, redes de conducción de desagües y otros que no tendrían similitud ni partidas comunes con la presente obra; por lo que solicita que se excluyan las obras de saneamiento de la definición de obras similares.

Pronunciamiento

De las Bases se advierte que se definió las obras similares de la siguiente manera:

“Obras Similares: para el objeto de la convocatoria comprende todas aquellas que contengan: construcción, reforzamiento, mejoramiento y ampliación de obras hidráulicas, presas y represas, obras de saneamiento, diques, canales, bocatomas, encausamiento, defensas ribereñas”

En relación con la referida observación, en el Pliego Absolutorio de Observaciones, el Comité Especial señaló lo siguiente:

“(…) a fin de contar con mayores proveedores que puedan competir en el presente proceso de selección no se acoge su observación, no resultando limitativa de la libre concurrencia”.

Al respecto, de acuerdo con el numeral 34 del Anexo de Definiciones del Reglamento, una obra similar es toda obra de naturaleza semejante a la que se desea contratar. En otras palabras, para que una obra sea considerada similar a otra, las actividades que definen su naturaleza deben ser comunes a ambas.

En tal sentido, debe entenderse por obra similar a aquélla de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca. Asimismo, debe tenerse presente que lo que define la semejanza entre una obra y otra son las prestaciones involucradas en su ejecución.

Asimismo, cabe precisar que en el artículo 268 del Reglamento se ha previsto las especialidades en que determinado consultor puede inscribirse para su Registro como Consultor de Obras, las cuales no resultan vinculantes a efectos de establecer la definición de obras similares.

En este orden de ideas, considerando que es competencia de la Entidad establecer las obras que serán consideradas similares y que el participante pretendería que se suprima un aspecto previsto en la definición de las mismas, sin tener competencias para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación Nº 5.

Cabe precisar que, en la medida que la definición de obras similares es responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias competentes, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

De otro lado, cabe señalar que la definición de obras similares es única y debe utilizarse, indistintamente, para la acreditación de los requerimientos técnicos mínimos o los factores de evaluación; por lo que se deberá consignar una única definición de obras similares en todos los extremos de las Bases Integradas.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la Ley y su Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 58° de la Ley, este Organismo Supervisor ha efectuado una revisión de oficio de las Bases del presente proceso, advirtiendo la necesidad de realizar las siguientes precisiones en la Integración de Bases, en mérito a lo dispuesto en el artículo 59° del Reglamento.

  - Notificación Electrónica

Deberá cumplirse con lo dispuesto en la Notificación Electrónica N° 64426-2015, remitida a su representada por este Organismo Supervisor con fecha 06.03.15, a través del Módulo de Notificaciones del SEACE.

  - Documentación de presentación facultativa

- En la medida que en el Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases no se ha considerado un factor que califique las calificaciones del personal profesional propuesto; con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el segundo párrafo del literal c) de la documentación de presentación facultativa, en el cual se ha previsto que “Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: Título, diploma de colegiatura, certificado de habilidad otorgado por el colegio de ingenieros, contratos con su respectiva conformidad, constancias, certificados o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto”.

- De conformidad con lo previsto en las Bases Estándar, deberá señalarse en el literal d) de la documentación de presentación facultativa y en el factor de evaluación “cumplimiento de ejecución de obras” que dicho factor se acreditará mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente: i) La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto, ii) El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual, y iii) Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

  - Factores de evaluación

Con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse que la experiencia que se acredite en el factor de evaluación referido a la experiencia del personal asignado a la ejecución de la obra será adicional a aquella requerida como requerimiento técnico mínimo.

  - Otras precisiones

Cabe precisar que si bien a través de su solicitud de elevación el participante CONSTRUCTORA JUAN CARLOS S.A.C. cuestiona que en el pliego absolutorio de observaciones no se hayan trasladado de forma legible las observaciones formuladas por los participantes, impidiendo conocer la forma en la que serían modificadas las Bases, de la lectura del referido pliego se advierte que aun cuando la calidad de los documentos escaneados que contienen las observaciones formuladas por los participantes dificulta la lectura de las mismas, sí es posible conocer los aspectos materia de cuestionamiento, así como las disposiciones adoptadas por el Comité Especial. Sin perjuicio de ello, considerando que actuaciones como las señaladas podrían afectar la transparencia que debe existir en los procesos de selección, es competencia del titular de la Entidad efectuar el respectivo deslinde de responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley e impartir las directrices que resulten necesarias a fin de evitar situaciones similares en futuros procesos de selección.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 22 de abril de 2015

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de  Supervisión

HIS/.

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2012. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe