PRONUNCIAMIENTO Nº 374-2015/DSU

Entidad:	Municipalidad Distrital de Huallaga

Referencia:		Licitación Pública N° 1-2015-MDH/CE-1 convocada para  la contratación de la ejecución de la obra: “Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. N° 0243 José Alexander Rengifo Gonzales, localidad de Aucararca, Distrito de Huallaga-Bellavista-San Martín”

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 170-A/MDH-2015, recibido el 13.02.15, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las veinte (20) observaciones formuladas por el participante JORGE LUIS AREVALO INFANTE, y las siete (7) observaciones formuladas por el participante CLASILL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.; así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En ese sentido, respecto de las veinte (20) observaciones formuladas por el participante JORGE LUIS AREVALO INFANTE, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se aprecia que las Observaciones N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 10, N° 11, N° 12, N° 13, N° 16 y N° 18, constituyen en estricto solicitudes de aclaración y/o información y/o precisión de un extremo de las Bases, es decir consultas, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Con relación a las Observaciones N° 9 y N° 15, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio se advierte que constituyen solicitudes de modificación de las Bases que no cuestionan la legalidad de las mismas, es decir consultas, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Con relación a las Observaciones N° 8, N° 14, N° 17 y N° 20, contienen dos (2) extremos, de los cuales uno de ellos constituye una observación no acogida por el Comité Especial, y, el otro extremo constituye una solicitud de información y/o aclaración y/o precisión de un extremo de las Bases, es decir consultas, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento, por lo que este Organismo Supervisor solo se pronunciará sobre los extremos no acogidos de las referidas Observaciones.

De otro lado, respecto de las siete (7) observaciones formuladas por el participante CLASILL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., cabe señalar que en la medida que las Observaciones N° 1 y N° 2 del referido participante, fueron acogidas por el Comité Especial, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto, máxime si no han sido materia de cuestionamiento en su solicitud de elevación de observaciones.

Con relación a la Observación N° 5 y el primer extremo de la Observación N° 6 y el primer y tercer extremo de la Observación N° 7, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio se advierte que constituyen solicitudes de modificación de las Bases que no cuestionan la legalidad de las mismas, es decir consultas, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Todo ello sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto de aspectos relevantes de las Bases, de conformidad con el artículo 58° de la Ley.

- OBSERVACIONES

2.1 Observante: 	JORGE LUIS AREVALO INFANTE

Segundo extremo de la Observación N° 8 y    	Contra las capacitaciones

segundo extremo de la Observación N° 14:	requeridas al personal propuesto

El participante, a través de las referidas observaciones, cuestiona las capacitaciones solicitadas a los profesionales que desempeñarán el cargo de "Asistente de Residente de Obra" y al Especialista Ambiental"; por lo que, teniendo en cuenta los Principios de Libre Concurrencia y Competencia, de Imparcialidad, de Trato Justo e Igualitario y de Eficiencia, señala lo siguiente:

- A través del segundo extremo de la Observación N° 8, cuestiona las capacitaciones requeridas al Asistente de Residente de Obra pues refiere que son desproporcionadas, ya que serían más rigurosas de las solicitadas al Residente de Obra.

Por lo tanto, solicita suprimir del perfil del Asistente de Residente de Obra las capacitaciones que ya son requeridas al Residente de Obra.

- A través del segundo extremo de la Observación N° 14, cuestiona las capacitaciones requeridas al Especialista Ambiental pues estarían transgrediendo los Principios de Libre Competencia, de Trato Justo e Igualitario y de Eficiencia,

Por lo tanto, solicita reducir los cursos, talleres o seminarios requeridos y suprimir la mención en "Gestión y Planificación Ambiental" señalada en la maestría solicitada.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que en el numeral 4 del Capítulo III, Requerimientos Técnicos Mínimo, se señala el perfil del Asistente de Obra y el Especialista Ambiental conforme se indica a continuación:

"(01) ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA:

Ingeniero Civil Colegiado.

Profesional con Experiencia Mínima  de 18 meses  como residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en obras Similares, adjuntar compromiso de participación  como Asistente de Residente.

Contar con cursos de: supervisión de obras públicas y presupuestos adicionales de obra (con mínimo 24 hrs académicas), curso de costos y presupuestos – s10 (con mínimo 26 hrs lectivas), normatividad sobre seguridad y salud en la construcción: norma G 0.50 y nueva norma de metrados, Sistemas de Gestión de la Calidad para Supervisores de Obra y diplomado  en : Contrataciones con el Estado.

(01) ESPECIALISTA AMBIENTAL:

Ingeniero Civil con Diez (10) años de colegiado, acreditándose con copia simple del título profesional y diploma de colegiado emitido por el colegio profesional correspondiente, estar hábil para ejercer la Profesión que se acreditara con una declaración jurada donde indique que se encuentre habilitado para ejercer la profesión.

Deberá contar con Maestría en Gestión y Planificación Ambiental, acreditándose con copia simple del grado de magister. Deberá acreditar experiencia mínima de seis (06) meses de haber participado como especialista ambiental en la ejecución de obras en general o estudios de impacto  ambiental, lo cual acreditara con constancias o certificado de trabajo, adjuntar compromiso de participación como Especialista Ambiental.

Haber realizado los  cursos, taller o seminario de: Gestión y Valoración del Medio Ambiente y Los Recursos Naturales,  y Gestión Urbana y Desarrollo Sostenible."

Del pliego absolutorio se advierte que al absolver las referidas Observaciones, el Comité Especial señaló lo siguiente:

Respecto al segundo extremo de la Observación N° 8, referente a solicitud de suprimir del perfil del Asistente de Residente de Obra las capacitaciones que ya son requeridas al Residente de Obra, se indicó que no acogía la Observación de conformidad con el artículo 13 de la Ley y 11 del Reglamento.

Sobre el particular, cabe precisar que de la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que con motivo de la absolución de las Observaciones N° 10, N° 11 y N° 12 del participante Jorge Luis Arévalo Infante, el Comité Especial precisó que el Asistente del  Residente de Obra podrá acreditar cursos afines a los requeridos en las Bases: i) Supervisor de Obras, ii) valorización y liquidación de obras; y, iii) supervisión y liquidación de obras; así como: i) Software S10 módulo de valorizaciones ii) Software S10 módulo de presupuesto; y, iii) S10 presupuesto EPR.

Respecto al segundo extremo de la Observación N° 14, referente a la solicitud de modificar el perfil del Especialista Ambiental reduciendo los cursos, talleres o seminarios requeridos y suprimiendo en la maestría requerida la mención en "Gestión y Planificación Ambiental", se indicó que no acogía la Observación de conformidad con el artículo 13 de la Ley y 11 del Reglamento.

De otro lado, de la revisión del Informe remitido por el Comité Especial con ocasión de la elevación de las Bases, respecto al segundo extremo de la Observación N° 14, se indica que: "La Entidad ha visto por conveniente suprimir la exigencia de requerir al Especialista en Medio Ambiente que cuente con Maestría en Gestión y Planificación Ambiental, y el curso en Gestión y Valoración del Medio Ambiente y los Recursos Naturales".

Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra a ejecutar.

Además, cabe señalar que la Entidad, en el marco de sus competencias, tiene la potestad de requerir determinadas calificaciones académicas y/o profesionales, siempre y cuando éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute de forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; por lo tanto, las capacitaciones requeridas deben incidir directamente en las funciones que desempeñarán en la ejecución de la obra, no debiendo constituir un elemento que direccione la contratación a un postor en específico.

Siendo así, en relación al aspecto cuestionado en el segundo extremo de la Observación N° 8, cabe señalar que la Entidad, en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer con la realización del presente proceso, ha considerado necesario establecer que el Asistente de Residente cuente con las capacitaciones requeridas en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

Por lo tanto, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, y en tanto el participante pretende que las capacitaciones del referido profesional se modifiquen de acuerdo a lo que él propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el segundo extremo de la Observación N° 8.

De otro lado, en relación al Especialista Ambiental, toda vez que mediante el Informe remitido con ocasión de la elevación de Bases, la Entidad ha considerado por conveniente que se suprima la exigencia de acreditar una maestría en Gestión y Planificación Ambiental, y el curso en Gestión y Valoración del Medio Ambiente y los Recursos Naturales; lo cual se ajusta al pedido del participante, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la el segundo extremo de la Observación N° 14.

Sin perjuicio de ello, sobre la base de las capacitaciones requeridas al "Asistente de Residente de Obra" con ocasión de la integración de las Bases deberá suprimirse la capacitación de "normatividad sobre seguridad y salud en la construcción: norma G 0.50 y nueva norma de metrado", pues dicha capacitación no se encontraría directamente relacionada con la actividad de dicho profesional durante la ejecución de la Obra, máxime si ya se ha previsto la participación de un Especialista en Seguridad.

Deberá eliminarse la capacitación en "supervisión de obras públicas y presupuestos"; y de "Sistemas de Gestión de la calidad para supervisores de Obra", ya que no guardan relación con el objeto de la convocatoria. En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberán suprimirse tales capacitaciones del perfil del Asistente de Residente de Obra.

Adicionalmente, en atención al Principio de Transparencia previsto en el artículo 4 de la Ley, con motivo de la integración de las Bases, deberá publicarse en el SEACE un informe técnico que refleje la incidencia directa de las capacitaciones solicitadas al Asistente de Residente de Obra y Especialista Ambiental para la ejecución de la obra, caso contrario, aquellas capacitaciones que no puedan ser sustentadas, deberán ser suprimidas de los perfiles del personal propuesto.

Asimismo, en la medida que en el Informe técnico remitido con motivo de la elevación de Bases se modificaron algunos requerimientos técnicos mínimos, concretamente la capacitación requerida al Especialista Ambiental en la maestría de Gestión y Planificación Ambiental y el curso de Gestión y Valoración del Medio Ambiente y Los Recursos Naturales, con ocasión de la integración de Bases y en virtud del Principio de Transparencia, deberá publicarse en el SEACE la información que sustente que las modificaciones al perfil del Especialista Ambiental cuentan con la aprobación del área usuaria y que se encuentran comprendidas en el estudio de mercado realizado por la Entidad; caso contrario, deberán dejarse sin efecto del contenido de las Bases Integradas.

Resulta necesario precisar que, en la medida que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, los informes que los sustentan y la información declarada en el formato del resumen ejecutivo son responsabilidad de la Entidad, su contenido tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias técnicas encargadas de la determinación de los referidas especificaciones técnicas y de realizar el estudio de mercado, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Segundo extremo de la Observación N° 17    	Contra la no inclusión de la 			fórmula de reajuste

El participante cuestiona la ausencia de la fórmula de reajuste toda vez que éste deberá tomarse en cuenta para el contrato de obra pactado en moneda nacional, de conformidad con lo indicado en el artículo 49 del Reglamento.

Por lo tanto, solicita que se incluya en las Bases.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que no se ha previsto una fórmula de reajuste; ahora bien, el Comité Especial, al absolver la presente observación, señaló que no acogía la Observación.

Sobre el particular, cabe señalar que en el numeral 2 del artículo 49 del Reglamento se señala que en el caso de contratos de obras pactados en moneda nacional, las Bases establecerán las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones serán ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización.

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Por lo tanto, en la medida que la normativa de contratación pública establece la obligatoriedad de consignar la fórmula de reajuste en los contratos de obras pactados en moneda nacional, y, considerando que la Entidad optó por no consignar dicha fórmula, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el segundo extremo de la Observación N° 17.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases deberá consignarse dicha fórmula en el Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, considerando lo indicado en el párrafo precedente.

Observación N° 19   			Contra la información registrada 			en el Resumen Ejecutivo

El participante cuestiona la información consignada en el numeral 2.5 y 4.1 del formato de Resumen Ejecutivo, pues sostiene que dos de los tres proveedores indicados en dicho numeral no cumplirían con todos los requerimientos técnicos mínimos, por lo que refiere que no se podría evidenciar la pluralidad de postores.

En ese sentido, se colige que solicitaría que exista pluralidad de proveedores que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos.

Pronunciamiento

De la revisión del Resumen Ejecutivo publicado en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, se advierte que el Comité Especial indica, entre otros aspectos, lo siguiente:

De lo anterior, se aprecia que la Entidad indicó que las empresas "Constructora e inmobiliaria Forestal Progreso SAC", "Constructora Pérez y Pérez" y "Moseman SAC" cumplen con los requisitos técnicos mínimos señalados por la Entidad.

Además, del pliego absolutorio de observaciones se advierte que al absolver la referida observación, el Comité Especial decidió no acoger la presente Observación.

Sobre el particular, resulta necesario indicar que de acuerdo a los lineamientos previstos en el numeral 7.1.4 de la Directiva Nº 004-2013-OSCE/CD “Disposiciones sobre el contenido del resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado”, se debe indicar si existe pluralidad de proveedores que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos, así como consignar los nombres o razón social de los proveedores que cumplen con dichos requerimientos, o, en caso no exista pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir con los referidos requerimientos, deberá darse cuenta de la evaluación efectuada acorde con los lineamiento previstos en la referida Directiva.

Ahora bien, en el numeral 4.1 la Entidad señaló la participación de determinadas empresas, lo cual evidenciaría la existencia de pluralidad de proveedores que cumplirían con los requerimientos técnicos mínimos.

Sobre el particular, cabe señalar que la información contenida del Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de las especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competente.

En atención a lo señalado precedentemente, en la medida que el participante solicitaría que exista pluralidad de proveedores que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos; lo cual ha sido señalado por la Entidad en el Resumen Ejecutivo; y, considerando que tiene carácter de declaración jurada, este Organismo Supervisor ha dispuesto NO ACOGER la Observación Nº 19.

Sin perjuicio de lo señalado, con ocasión de la integración de las Bases, en atención al Principio de Transparencia, deberá registrarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) la información obtenida del estudio de posibilidades que ofrece el mercado que permitió determinar que los proveedores señalados en el Formato del Resumen Ejecutivo cumplen con todos los requerimientos técnicos mínimos.

Al respecto, debe tenerse presente que la información registrada en el SEACE tiene carácter de declaración jurada, la cual debe guardar concordancia con la documentación que forma parte del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, bajo responsabilidad.

Finalmente, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Primer extremo de la Observación N° 20   	Contra el Expediente Técnico

El participante señala que en el Expediente Técnico no se contempló la obligatoriedad de contar con un plan de seguridad y salud en el trabajo (PSST) como requisito indispensable para la adjudicación del contrato en todo proyecto de edificación, de conformidad con las nuevas normas técnicas de metrados (OE 1, 2).

Por lo que, se colige que solicitaría incluir el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el Expediente Técnico.

Pronunciamiento

De la revisión del pliego absolutorio de consultas y observaciones, se aprecia que el Comité Especial decidió no acoger la presente Observación.

Al respecto, cabe señalar que el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Siendo así, resulta necesario precisar que de conformidad con el numeral 24 del Anexo Único de Definiciones, el Expediente Técnico de Obra es el conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, valor referencial, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.

En virtud de lo expuesto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación los requerimientos técnicos mínimos, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, en función al Principio de Transparencia y con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicase en el SEACE la documentación que evidencie que el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido considerado en el Expediente Técnico.

2.2 Observante: 	CLASILL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Observaciones N° 3, N° 4, segundo extremo de		Contra las capacitaciones

la Observación N° 6 y segundo extremo de la 		requeridas al personal

Observación N° 7:				propuesto

El participante, a través de las referidas observaciones, cuestiona las capacitaciones solicitadas a los profesionales que desempeñarán el cargo de "Residente de Obra", "Asistente de Residente de Obra", "Especialista Ambiental" y "Especialista en Seguridad"; pues refiere que son muy específicas y no tienen incidencia directa en las labores que desarrollarán durante la ejecución de la Obra; por lo que señala lo siguiente:

- A través de la Observación N° 3, solicita requerir otras capacitaciones al Residente de Obra, tales como el curso en "Residente de Obras, supervisión de obras, liquidación de obras, adicionales de obra, valorizaciones de obra, cursos relacionados al control del concreto, control y programación de obra, etc".

- A través de la Observación N° 4, solicita suprimir la capacitación en "Sistema de Gestión de la calidad para supervisores de Obra" y considerar capacitaciones relacionadas a la seguridad y salud en la construcción para acreditar la "normatividad sobre seguridad y salud en la construcción: norma G 0.50", en el perfil del Asistente de Residente de Obra.

- A través del segundo extremo de la Observación N° 6, solicita suprimir la "maestría en gestión y planificación ambiental" y las capacitaciones requeridas al Especialista Ambiental.

- A través del segundo extremo de la Observación N° 7, solicita suprimir las capacitaciones requeridas al Especialista en Seguridad.

Pronunciamiento

Ahora bien, de la revisión de las Bases se advierte que en el Capítulo III, Requerimientos Técnicos Mínimos, se advierte que se señala que, tanto el "Residente de Obra", "Asistente de Residente de Obra", "Especialista Ambiental" y "Especialista en Seguridad", deberán cumplir con el siguiente perfil profesional:

"(01) RESIDENTE DE OBRA:

Ingeniero Civil, con Diez (10) años de colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión,  deberá adjuntar copia del título profesional, copia simple del diploma de colegiatura, estar hábil para ejercer la Profesión que se acreditara con una declaración jurada donde indique que se encuentre habilitado para ejercer la profesión.

Deberá acreditar experiencia mínima de 36 meses como residente en obras de: Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Rehabilitación de Infraestructura Educativa, Salud, Edificios multifamiliares.

*Se considerará la experiencia como residente, supervisor o asistente del residente de Obras de construcción, mejoramiento, remodelaciones o ampliaciones educativas de entidades públicas y privadas.

*Se aceptará como residente de obra a un Ingeniero Civil que haya participado como residente de Obra o supervisor de Obra en la construcción, mejoramiento, remodelación, ampliación, acondicionamiento de entidades financieras (Banco; Cooperativas cajas, mutuales).

La experiencia debe estar acreditada mediante la presentación de una copia simple de contratos con su respectiva conformidad, certificados, constancias, o cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, el tiempo de experiencia de dicho profesional

El postor deberá presentar la documentación que sustente la experiencia del Residente de Obra, la cual deberá llevar obligatoriamente el sello y la firma del profesional propuesto; el compromiso del Residente de Obra en el que se comprometa a asumir el cargo de modo permanente y directo en la obra.

Con estudios en la Ley de Contrataciones del Estado. *(Se precia que se podrán acreditar con las siguientes denominaciones: i) Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento, ii) Ley de Contrataciones con el Estado, iii) Ley de Contrataciones y su modificatoria aplicadas a Obras Civiles); y, iv) Nueva Ley de Contrataciones y su Reglamento y modificatoria aplicados a Obras)

(01) ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA:

Ingeniero Civil Colegiado.

Profesional con Experiencia Mínima  de 18 meses  como residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en obras Similares, adjuntar compromiso de participación  como Asistente de Residente.

Contar con cursos de: supervisión de obras públicas y presupuestos adicionales de obra (con mínimo 24 hrs académicas), curso de costos y presupuestos – s10 (con mínimo 26 hrs lectivas), normatividad sobre seguridad y salud en la construcción: norma G 0.50 y nueva norma de metrados, Sistemas de Gestión de la Calidad para Supervisores de Obra y diplomado  en : Contrataciones con el Estado

Podrá acreditar los cursos afines: i) Supervisor de Obras, ii) valorización y liquidación de obras; y, iii) supervisión y  liquidación de obras; así como: i) Software S10 módulo de valorizaciones ii) Software S10 módulo de presupuesto; y, iii) S10 presupuesto EPR.

(01) ESPECIALISTA AMBIENTAL:

Ingeniero Civil con Diez (10) años de colegiado, acreditándose con copia simple del título profesional y diploma de colegiado emitido por el colegio profesional correspondiente, estar hábil para ejercer la Profesión que se acreditara con una declaración jurada donde indique que se encuentre habilitado para ejercer la profesión.

Deberá contar con Maestría en Gestión y Planificación Ambiental, acreditándose con copia simple del grado de magister. Deberá acreditar experiencia mínima de seis (06) meses de haber participado como especialista ambiental en la ejecución de obras en general o estudios de impacto  ambiental, lo cual acreditara con constancias o certificado de trabajo, adjuntar compromiso de participación como Especialista Ambiental.

Haber realizado los  cursos, taller o seminario de: Gestión y Valoración del Medio Ambiente y Los Recursos Naturales,  y Gestión Urbana y Desarrollo Sostenible.

(01) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD:

Ingeniero Civil – Colegiado. Profesional que acredite mínimo 24 meses  de experiencia como Especialista en Seguridad de Obras en general. Adjuntar compromiso de participación, Haber participado en Taller, Seminario y/o Conversatorio sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783). Diplomado  en Seguridad y Salud en el Trabajo."

Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra a ejecutar.

Además, cabe señalar que la Entidad, en el marco de sus competencias, tiene la potestad de requerir determinadas calificaciones académicas y/o profesionales, siempre y cuando éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute de forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; por lo tanto, las capacitaciones requeridas deben incidir directamente en las funciones que desempeñarán en la ejecución de la obra, no debiendo constituir un elemento que direccione la contratación a un postor en específico.

Por lo tanto, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, y en tanto el participante pretende que las capacitaciones del "Residente de Obra", "Asistente de Residente de Obra", "Especialista Ambiental" y "Especialista en Seguridad" se modifiquen necesariamente de acuerdo a lo que él propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 3, N° 4, segundo extremo de la Observación N° 6 y segundo extremo de la Observación N° 7.

Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que al "Especialista en Seguridad" se le solicita haber participado en un taller, seminario y/o conversatorio sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783) y Diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Al respecto, cabe señalar que se advierte que se solicita dos capacitaciones sobre una misma materia (seguridad y salud en el trabajo), lo cual no resultaría razonable; y, además, podría limitar la libre Concurrencia y Competencia, por lo que con ocasión de la integración de las Bases, deberá eliminarse una de ellas .

Adicionalmente, en atención del Principio de Transparencia, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrase en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), un informe técnico emitido por el área usuaria, mediante el cual se sustente qué actividades y/o funciones que realizará el personal propuesto que desempeñará el cargo de "Residente de Obra", "Asistente de Residente de Obra", "Especialista Ambiental" y "Especialista en Seguridad" para la ejecución de la obra requieren de las capacitaciones y/o estudios que se mantienen, señalando claramente, cuál será su incidencia en las labores que ejecutará dicho profesional, caso contrario, deberán suprimirse las referidas capacitaciones.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Resumen Ejecutivo

Mediante Resolución N° 270-2013-OSCE/PRE de fecha 09.AGO.2013 este Organismo Supervisor aprobó la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD "Disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado", en adelante Directiva, y los formatos respectivos, los cuales son de obligatorio cumplimiento para todas las Entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado a partir del 1 de enero de 2014.

Ahora bien, de la revisión del Formato de Resumen Ejecutivo del Estudio de Posibilidades que ofrece el Mercado y el Formato de Cuadro Comparativo, publicados conjuntamente con las Bases, se advierte lo siguiente:

- En el numeral 2.1, la Entidad omitió señalar si la ejecución de la Obra se efectuará en su integridad, por etapas o tramos.

- En el numeral 2.3, la Entidad indicó un perfil del "Residente de Obra" que no coincide con aquel establecido en los Requerimientos Técnicos Mínimos.

- En el numeral 3.1, no se ha consignado el detalle del presupuesto de Obra completo que figura en el expediente técnico.

- En el numeral 3.2, no se ha consignado el desagregado de gastos generales, que comprende los gastos generales fijos y variables.

- En el numeral 4.1, no se indicó si existe o no oferta en el mercado que permita demostrar la pluralidad de proveedores con la capacidad de cumplir con los Requerimientos Técnicos Mínimos relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal pese a que detallaron el nombre o razón social de éstos.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) el Formato del Resumen Ejecutivo a través del cual se complete toda la información requerida, conforme lo dispuesto a la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD.

Asimismo, cabe recordar que el formato de Resumen Ejecutivo que obra en el expediente de contratación debe contener el nombre, firma y sello del funcionario competente del Órgano Encargado de las Contrataciones, aun cuando el formato registrado en el SEACE no los contenga.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la información consignada en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de la dependencia técnica encargada, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes.

Finalmente, la Entidad deberá impartir las directrices que resulten necesarias a fin de evitar situaciones similares en futuros procesos de selección.

  - Contra el listado de documentación de presentación facultativa

De la revisión del listado de documentación de presentación facultativa, se advierte lo siguiente:

- En el literal d) “Cumplimiento de ejecución de obras”, del listado de documentación de presentación facultativa, se ha consignado que éste será acreditado a través de “Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

  - La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.

  - El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

  - Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

- Mientras que, en el Factor de Evaluación "Cumplimiento de ejecución de obras" del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases, se ha consignado que éste será acreditado "en función al número de Resoluciones de aprobación de liquidación de Obra, constancias o certificados de conformidad de obra u otro documento en el que se acredite que el postor ejecutó y liquidó contratos sin que se haya incurrido en penalidades, hasta un máximo de diez (10) contratos de obra de edificación en general y/o Obras similares". (el subrayado es agregado)

Así, a efectos de uniformizar lo dispuesto en los Capítulos II y IV de la Sección Específica de las Bases, respecto de la documentación que servirá para acreditar el factor de evaluación "cumplimiento de ejecución de obras", deberá modificarse la forma de acreditación de la siguiente manera:

"Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) certificados o constancias que acrediten que la prestación se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

- La identificación del contrato u orden de compra, indicando como mínimo su objeto.

- El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

- Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato".

  - Propuesta Económica

En el numeral 2.5.2. de las Bases, referido al contenido de la propuesta económica, se advierte que indica lo siguiente: "El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo 
Nº 11). El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales".

- Al respecto, caben precisar que el Anexo N° 11 corresponde a la "Declaración Jurada de la Experiencia del personal propuesto"; mientras que, el Anexo N° 12 corresponde a la "Carta de Propuesta Económica".

Por lo que, con ocasión de la integración de las Bases deberá corregirse la referencia "Anexo N° 11", debiendo indicarse "Anexo N° 12".

- De otro lado, respecto a la exigencia referida a indicar el monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán, se puede apreciar que en el Anexo N° 12, la Entidad requiere que únicamente se indique el monto total de la propuesta económica, conforme se indica a continuación:

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá retirarse toda indicación referida a los precios unitarios, a efectos de no inducir a error a los postores en la formulación de su propuesta económica; sin perjuicio de requerir el detalle de la propuesta económica con ocasión de la formalización del contrato.

  - Otras precisiones

En el numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases, se aprecia que el expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de N° 052-A/MDH-2015 del 23 de Febrero del 2015.

Sin embargo, de la revisión de la documentación remitida con motivo de la solicitud de elevación de observaciones, se advierte que el expediente de Contratación fue aprobado mediante Resolución de N° 061-A/MDH-2015 del 17 de Marzo del 2015.

En ese sentido, con ocasión de la integración de Bases, deberá verificarse y corregirse dicha incongruencia, conforme a los documentos que obran en el Expediente de Contratación, según corresponda.

  - Colegiatura y habilitación del personal propuesto

Sin perjuicio de ello, resulta importante precisar que de la revisión de los perfiles de los profesionales que desempeñarán el cargo de "Residente de Obra", "Asistente de Residente de Obra", "Especialista en Seguridad" y "Especialista Ambiental", se advierte que se precisa que los referidos profesionales deberán estar colegiados y habilitados para ejercer la profesión.

Al respecto, de acuerdo con el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, deberá tenerse en consideración que, la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero, no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases. Ello incluye la sección referida a la documentación de presentación obligatoria, los requerimientos técnicos mínimos y cualquier extremo de las Bases, aspecto que deberá ser precisado con ocasión de la integración de las Bases. No obstante, lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá:

- Suprimirse cualquier regulación de las Bases que exija la acreditación (lo que incluye también a las declaraciones juradas) de la colegiatura y habilidad de los profesionales ofertados en la presentación de propuestas y suscripción del contrato, en tanto que ello sólo resulta exigible y relevante para el inicio efectivo de su participación en el contrato; no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases. Ello incluye todos los capítulos de la Sección Específica y cualquier extremo de las Bases.

- Tenerse presente que la experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión,

- Considerarse que, la Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, según el ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

  - Experiencia del personal propuesto

De la revisión del perfil del profesional que desempeñará el cargo de "Residente de Obra", "Especialista Ambiental" y "Especialista en Estructuras", se advierte que se requiere determinada cantidad de años de colegiado.

Al respecto, cabe señalar que la experiencia debe ser entendida como la destreza adquirida por la práctica reiterada de una conducta durante un período determinado; por lo cual, para el caso de los profesionales propuestos, la experiencia relevante es la experiencia en la especialidad, la misma que se adquiere por los trabajos efectivamente ejecutados y culminados en cierto período y obtenida luego de contar con las condiciones legales necesarias para el ejercicio profesional, de lo que se concluye que el solo transcurso del tiempo desde el momento de la colegiatura no otorga experiencia.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, corresponda a la Entidad:

- Suprimir del perfil del "Especialista Ambiental" la frase "con Diez (10) años de colegiado".

- Suprimir del perfil del "Residente de Obra" la frase "con Diez (10) años de colegiado".

- Suprimir del perfil del "Especialista en Estructuras" la frase "con Diez (10) años de colegiado".

  - Forma de acreditación de las capacitaciones del personal propuesto

Deberá adecuarse todo extremo de las Bases relacionado con la forma de acreditación de las capacitaciones del personal propuesto, de tal forma que podrá acreditarse mediante la presentación de títulos, constancias, certificados o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre que el profesional propuesto recibió la formación requerida.

Cabe acotar que lo indicado en el párrafo precedente involucra también la documentación de presentación obligatoria como facultativa,

  - Forma de acreditación de la experiencia del personal propuesto

Además, deberá adecuarse todo extremo de las Bases relacionado con la forma de acreditación de la experiencia del personal propuesto, de tal forma que se señale que la experiencia del personal propuesto se podrá acreditar mediante la presentación de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, conforme lo prescrito en el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria, contenido en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU.

Cabe acotar que lo indicado en el párrafo precedente involucra también la documentación de presentación obligatoria como facultativa.

  - Contra la definición de Obras en General

De la revisión del numeral 3 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se indica que se "considerarán Obras en general obras civiles"; al respecto en la medida que deben considerarse a todas las obras ejecutadas por los postores, corresponde que se elimine la siguiente frase "se considerarán Obras en general obras civiles".

  - Contra la definición de Obras Similares

Respecto a la definición de Obras similares, se aprecia una incongruencia entre aquella señalada en el Factor de Evaluación "Experiencia en obras similares", pliego absolutorio de observaciones y la establecida en el perfil del Residente de Obra, conforme se indica a continuación:

- DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES SEÑALADA EN EL CAPÍTULO IV DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES:

Se considerará como obras similares a: "Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Rehabilitación de Infraestructura Educativa, Salud, Edificios Multifamiliares"

- DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES SEÑALADA EN EL PLIEGO ABSOLUTORIO DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES:

Mediante la absolución de la Observación N° 1 del participante Jorge Luis Arévalo Infante, el Comité Especial decidió que, se considerará como Obras similares a: " Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Rehabilitación de Infraestructura Educativa, Salud, Edificios Multifamiliares, Remodelación de Entidad financiera de entidades públicas y privadas, ampliación de hospitales, Construcción de Palacio Municipal"

- DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES SEÑALADA EN EL PERFIL DEL RESIDENTE DE OBRA, ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES:

Deberá acreditar experiencia mínima de 36 meses como residente en obras de: "Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Rehabilitación de Infraestructura Educativa, Salud, Edificios multifamiliares".

- DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA, SEÑALADA EN EL PLIEGO ABSOLUTORIO:

Con ocasión de la absolución de la Observación N° 2 del participante Jorge Luis Arévalo Infante, el Comité Especial decidió precisar que  la experiencia del Residente de Obra se acreditará por haberse desempeñado como residente, supervisor o asistente del residente de "Obras de construcción, mejoramiento, remodelaciones o ampliaciones educativas de entidades públicas y privadas".

Con ocasión de la absolución de la Observación N° 5 del participante Jorge Luis Arévalo Infante, el Comité Especial decidió  precisar que  la experiencia del Residente de Obra se acreditará por haberse desempeñado como Se aceptará como residente de obra a un Ingeniero Civil que haya participado como residente de Obra o supervisor de Obra en la "construcción, mejoramiento, remodelación, ampliación, acondicionamiento de entidades financieras (Banco; Cooperativas cajas, mutuales)".

Al respecto, cabe aclarar que la definición de ejecución de obras similares es única y debe ser utilizada tanto para acreditar la experiencia en la en la ejecución de obras similares del postor como para acreditar la experiencia de los profesionales a los cuales se les solicita experiencia en Obras, tanto en los requerimientos técnicos mínimos como en los factores de evaluación.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá consignarse la definición de obras similares establecida con motivo de la absolución de la Observación N! 1 del participante Jorge Luis Arévalo Infante en todos los extremos de las Bases que corresponda.

Finalmente, deberán suprimirse la experiencia señalada en el perfil del Residente de Obra e incluirse en su lugar, que para  la acreditación de la experiencia del referido profesional, se considerará como válida: " 36 meses como residente y/o supervisor y/o inspector de obras iguales y/o similares", tanto para los requerimientos técnicos mínimos como para los factores de evaluación.

  - Factores de evaluación

- De la revisión del Factor de Evaluación "Experiencia en Obras en general", se advierte que los rangos de evaluación establecidos no son correlativos, toda vez que no se ha previsto otorgar puntaje al postor que acredite un puntaje mayor a 1 vez y menor a 4 veces el valor referencial, conforme se indica a continuación:

Por lo que, con ocasión de la integración de las Bases deberá corregirse dicha incongruencia, debiendo reformular los rangos de calificación correlativamente.

- De la revisión del Factor de Evaluación "Experiencia en Obras similares", se advierte que los rangos de evaluación establecidos no son correlativos, toda vez que no se ha previsto otorgar puntaje al postor que acredite un puntaje mayor a 0.24 veces y menor a 1 vez el valor referencial, conforme se indica a continuación:

Por lo que, con ocasión de la integración de las Bases deberá corregirse dicha incongruencia, debiendo reformular los rangos de calificación correlativamente.

  - Proforma del contrato

Con ocasión de la integración de Bases o para la suscripción del contrato, deberá completarse la totalidad de las Cláusulas de la Proforma de Contrato (Capítulo V), de forma coherente con lo establecido en los otros Capítulos de las Bases.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 27 de abril de 2015.

WCK/.

Mediante la Observación N° 2 del participante Jorge Luis Arévalo Infante, el Comité Especial decidió  precisar los requisitos que se considerarán para acreditar la experiencia del Residente de Obra.

Mediante la Observación N° 5 del participante Jorge Luis Arévalo Infante, el Comité Especial decidió  precisar los requisitos que se considerarán para acreditar el perfil mínimo del Residente de Obra.

Mediante la Observación N° 6 del participante Jorge Luis Arévalo Infante, el Comité Especial decidió  precisar las denominaciones con las cuales se podrá acreditar la capacitación en la Ley de Contrataciones del Estado.

Mediante las Observaciones N° 10 y N° 11 del participante Jorge Luis Arévalo Infante, el Comité Especial precisó que el Asistente del  Residente de Obra podrá acreditar cursos afines a los requeridos en las Bases