PRONUNCIAMIENTO N° 965-2015/DSU

Entidad:		Municipalidad Provincial de Huaral

Asunto: 		Licitación Pública N° 03-2015-MPH, convocada para la ejecución de la obra: “Mejoramiento  de pistas y veredas del sector sur este de Huaral, provincia de Huaral-Lima” – 2da etapa - SNIP 280041.

- ANTECEDENTES

A través el Oficio N° 01-2015-CEADHOC LP N° 03-2015-MPH, recibido el 19.AGO.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las tres (03) observaciones presentadas por el participante DITRANSERVA S.A.C., así como el Informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Se advierte que las Observaciones N° 1 y N° 3 del participante corresponden solicitudes de precisión a las Bases que no se sustenta en la vulneración a la normativa, es decir, constituyen consultas, por lo que no corresponde pronunciarnos sobre estas.

Asimismo, se advierte que la Observación N° 2 contiene extremos que fueron acogidos y extremos que corresponden a solicitudes de precisión a las Bases, por lo que, solo corresponde pronunciarnos sobres los extremos no acogidos.

Sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58 de la Reglamento.

- OBSERVACIONES

DITRANSERVA S.A.C.

Observante

Contra los requerimientos técnicos mínimos

Observación N° 2

Mediante la Observación N° 2 el participante cuestiona los requerimientos técnicos mínimos por los siguientes fundamentos:

- Respecto al profesional especialista en arquitectura y urbanismo, manifiesta lo siguiente:

- Que únicamente se permita que un arquitecto desempeñe el cargo del especialista en arquitectura y urbanismo, pues señala que, toda vez que se está solicitando estudios de postgrado (vivienda, urbanismo y planeamiento), un ingeniero civil con dichos estudios puede desempeñar el cargo del referido profesional, en ese sentido, solicita que se amplíe a: arquitecto o ingeniero civil.

- Que se amplíen los estudios de especialización  de postgrado requeridos al especialista en arquitectura y urbanismo a: vivienda, urbanismo y planeamiento y/o arquitectura y/o arquitectura con mención en urbanismo y/o arquitectura con mención en vivienda y/o ciencias con mención en arquitectura y/o urbanismo y/o vivienda, a fin de fomentar la participación de postores.

- Que se solicite que el especialista en arquitectura y urbanismo acredite experiencia como consultor o jefe de proyecto o proyectista, pues señala que dicho requerimiento no corresponde al objeto de la convocatoria, por lo que, solicita que el referido profesional acredite experiencia como: especialista en arquitectura o urbanismo y/o especialista en obras de arte y/o cargos a su especialidad a nivel de ejecución y/o supervisión de obras similares y/o generales.

- Respecto al profesional especialista en seguridad, manifiesta lo siguiente:

- Que únicamente se permita que un ingeniero civil desempeñe el cargo del especialista en seguridad, pues señala que, toda vez que se está solicitando el diplomado en gestión de seguridad y salud laboral, un ingeniero de higiene y seguridad industrial con dicha capacitación puede desempeñar el cargo del referido profesional, en ese sentido, solicita que se amplíe a: ingeniero civil o ingeniero de higiene o seguridad industrial.

- Respecto al profesional especialista en proyectos de inversión pública, manifiesta lo siguiente:

- Que se exija la participación del especialista en proyectos de inversión pública, pues señala que dicho profesional solo es requerido en la etapa de pre inversión, asimismo, manifiesta que no se encuentra considerado en el desagregado de gastos generales, por lo que, solicita suprimir el perfil del especialista en proyectos de inversión pública.

- Respecto al profesional técnico en topografía, manifiesta lo siguiente:

- Que se requiera que el técnico en topografía acredite experiencia en obras similares, pues señala que las actividades propias de su especialidad no dependen del tipo de obra en las que se desempeñan, en la medida que estas serán las mismas sea cual sea la obra en la que participe, en ese sentido, solicita que la experiencia del referido profesional se amplíe a: técnico en topografía y/o topógrafo y/o ingeniero topógrafo y/o especialista en topografía a nivel de ejecución y/o supervisión de obras similares y/o generales.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en el Capítulo III de la Sección Específica, se ha establecido, entre otros aspectos, lo siguiente:

15.1. PERSONAL TECNICO MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

(…)

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Y URBANISMO

Arquitecto, colegiado y habilitado al inicio de la obra, con estudios de especialización a nivel de post grado en vivienda, urbanismo y planeamiento.

Deberá acreditar participación como consultor o jefe de proyecto o proyectista en obras públicas o privadas, en cuando menos dieciocho (18) meses acumulados en obras en igual o similares al objeto de convocatoria.

Su especialización se acreditara con documento fehaciente.

El compromiso del profesional con el postor para este proceso de selección se presentara con una carta con su firma y sello de colegiado.

(…)

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD:

Ingeniero civil, colegiado y habilitado al inicio de la obra. Deberá contar con una experiencia de 12 meses acumulado en obras generales, como ingeniero en gestión de la seguridad y salud laboral, acreditado con contratos con su respectiva conformidad y/o certificados y/o constancias suscritos por el representante legal de la empresa que acredite fehacientemente el cargo y tiempo desempeñado. Deberá acreditar diplomado en gestión de la seguridad y salud laboral.

(…)

ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Ingeniero Civil y/o arquitecto colegiado y habilitado al inicio de la obra; con Diplomado “En Perfiles de Inversión Pública en el Marco del SNIP”, que haya participado como consultor o especialista de elaboración de perfiles de inversión pública en el marco del SNIP de proyectos iguales o similares cuando menos en VEINTE (20) ficha SNIP.

Su participación se  acreditara a través del registro en el Banco de Proyectos del SNIP, como persona responsable de formular y/o persona responsable de la unidad formulados de perfiles declarados viables, activos y aprobados y se verificara  a través de las fichas SNIP en la fecha de entrega de propuestas.

El compromiso del profesional con el postor para este proceso de selección, se demostrará con una carta con su firma y sello.

TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA: Técnico en topografía titulado, además deberá contar con un mínimo 08 meses como técnico en topografía en obras similares, Acreditado mediante contrato con su respectiva conformidad, o constancia o certificado de trabajo suscrito por el representante legal de la empresa deberá adjuntar carta compromiso del profesional (Obligatorio).

Es el caso que, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial señaló lo siguiente:

- Respecto al cuestionamiento realizado al perfil del profesional especialista en arquitectura y urbanismo, manifestó que, con ocasión de la absolución de la Observación N° 01 del participante CONIESA E.I.R.LTDA, dicho profesional será retirado de las Bases.

- Respecto al cuestionamiento realizado al perfil del especialista en seguridad, manifestó que, dadas las características de la obra a contratar, el especialista en seguridad no puede ser desempeñado por un ingeniero de higiene y seguridad industrial.

- Respecto al cuestionamiento realizado al perfil del especialista en proyectos de inversión pública, manifestó que, dentro de los costos de los gastos generales, se establece se encuentra presupuestado la participación de dicho especialista.

- Respecto al cuestionamiento realizado al perfil del profesional técnico en topografía, manifestó que, dadas las características de la obra a ejecutarse, se consideró la experiencia del topógrafo en obras similares.

Sobre el particular, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

De este modo, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la supervisión de obra requerida.

Ahora bien, respecto al cuestionamiento realizado en los literales i), ii) y iii), cabe indicar que, en virtud de la absolución de la presente observación, así como de la absolución de la Observación N° 01 del participante CONIESA E.I.R.LTDA, el Comité Especial decidió suprimir de las Bases el perfil del especialista en arquitectura y urbanismo.

En ese sentido, toda vez que el perfil del especialista en arquitectura y urbanismo ha sido suprimido de las Bases, CARECE DE OBJETO que este Organismo Supervisor se pronuncie respecto a los literales i), ii) y iii) de la Observación N° 2.

Por otro lado, respecto al cuestionamiento realizado en el literal iv), cabe indicar que en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, entre los cuales se encuentra el perfil requerido al especialista en seguridad.

En ese sentido, por las consideraciones expuestas, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el literal iv) de la Observación N° 2. Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrarse en el SEACE un informe técnico, a través del cual se sustenten las razones por las cuales un ingeniero de higiene o seguridad industrial no podría desempeñar las labores del especialista en seguridad, caso contrario, deberá permitirse su participación.

Respecto al cuestionamiento realizado en el literal v), cabe indicar que, si bien es facultad del área usuaria la determinación de los perfiles de los profesionales y/o técnicos para la ejecución de la obra, dicha potestad no es irrestricta, pues ello debe resulta razonable y congruente con la naturaleza de la prestación.

Ahora bien, se advierte que en el numeral 2.3 del Formato de Resumen Ejecutivo se ha previsto la participación del especialista en proyectos de inversión pública; sin embargo, no se ha cumplido con registrar el presupuesto de obra ni el desagregado de gastos generales, conforme lo dispuesto en el Formato aprobado por la Directiva N° 004-2013/OSCE-CD.

En ese contexto, cabe indicar que si bien la Entidad informa que en el desagregado de gastos generales se ha previsto la participación de un “especialista en proyectos de inversión pública”, no resulta acorde con la naturaleza de la obra exigir experiencia en la “elaboración de perfiles de inversión pública en el marco del SNIP”, pues las labores de los profesionales durante la ejecución de una obra difieren de la elaboración de estudios a nivel de pre inversión.

En ese sentido, considerando que la Entidad señala que la participación del especialista en proyectos de inversión pública ha sido considerada en el desagregado de gastos generales y toda vez que la pretensión del recurrente es que suprima el perfil de dicho profesional acorde a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el literal v) de la Observación N° 2.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá reformularse el perfil del especialista en proyectos de inversión pública acorde a las labores que desarrollará durante la ejecución de la obra, caso contrario, deberá suprimirse el perfil de dicho profesional y, en consecuencia reformularse el desagregado de gastos generales del expediente técnico, en ese supuesto, deberá publicarse: (a) los documentos del expediente técnico que fuesen reformulados, (b) el documento que aprueba la modificación del expediente técnico y (c) el documento que aprueba la modificación del expediente de contratación.

Respecto al cuestionamiento realizado en el literal vi), cabe indicar que, este Organismo Supervisor ha indicado en diversas oportunidades que, en el caso de los profesionales, la experiencia que resulta relevante es la obtenida realizando trabajos iguales o similares a aquellos que realizará durante la ejecución del contrato que se derivará del presente proceso. Debiendo tenerse presente además que dicha experiencia debe haberse obtenido en el marco de la ejecución de obras similares, salvo en el caso de algunos profesionales, cuyas experiencias realizando las actividades propias de sus especialidades no dependen del tipo de obra en la que se desempeñan, en la medida que éstas serán las mismas sea cual sea el tipo de obra en la que participen, no siendo necesario que la experiencia a acreditar se limite a aquella obtenida en obras similares, pudiendo ésta acreditarse con obras en general, como por ejemplo en el caso del especialista en topografía.

No obstante lo expuesto, toda vez que la pretensión del participante es que se modifique la experiencia requerida al especialista en topografía de acuerdo a su particular propuesta, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el literal iv) de la Observación N°2. Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá establecerse que el técnico en topografía podrá acreditar su experiencia en obras en general.

Finalmente, es preciso señalar que, siendo responsabilidad exclusiva de la Entidad la determinación de los requisitos técnicos mínimos, en caso corresponda, el área usuaria y/o las dependencias técnicas encargadas de la determinación de los requerimientos técnicos mínimos deberán rendir cuentas ante la el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE   CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Resumen Ejecutivo

Se advierte que, en el Resumen Ejecutivo publicado en el SEACE conjuntamente con las Bases el 09.07.2015 no ha seguido estrictamente las disposiciones previstas en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD en referencia al Formato del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado conforme al instructivo publicado para el llenado de dicho formato, toda vez que se ha advertido lo siguiente:

- En el numeral 3.1 no se ha consignado el presupuesto de obras completo, puesto que se indica: “ver cuadro de presupuesto de obra”, no obstante, no se ha adjuntado dicho cuadro.

- En el numeral 3.2 no se ha consignado el desagregado de gastos generales,  puesto que se indica: “ver cuadro de Gastos generales”, no obstante, no se ha adjuntado dicho cuadro.

- En el numeral 4.1 no se ha consignado los proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos.

Asimismo, es preciso señalar que se advierte que se ha adjunto un “Formato de Cuadro Comparativo de obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta”, lo cual, si bien no corresponde a la modalidad de ejecución contractual del presente proceso (obras no sujetas a la modalidad de ejecución contractual de llave en mano o concurso oferta), de la información consignada en dicho formato no puede desprenderse la pluralidad de postores declarada en el precitado literal, por lo que ello deberá verificarse.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse nuevamente el formato de resumen ejecutivo con los mencionados numerales corregidos y completados acorde a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD.

  - Documentación de presentación facultativa

- Se advierte que en el literal c) de la documentación de presentación facultativa se ha establecido que el personal profesional acreditará su experiencia con: contratos de trabajo, constancias o certificados.

Al respecto, cabe precisar que a través del Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU, se estableció que la experiencia del personal propuesto se podrá acreditar con cualesquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases. Ello incluye todos los capítulos de la Sección Específica y cualquier extremo de las Bases; por lo tanto, ello deberá ser precisado en la Bases Integradas y suprimirse cualquier disposición contraria.

- Se advierte que la forma de acreditar el factor de evaluación “Cumplimiento de ejecución de obras” establecido en el literal d) de la documentación de presentación facultativa no es congruente con lo establecido en los factores de evaluación consignados en el Capítulo IV de la Sección Específica. En ese sentido, siendo que en este último extremo de las Bases se ha precisado la forma idónea de acreditar los referidos factores; con ocasión de la integración de las Bases, deberá adecuarse el literal d), de modo que exista congruencia con la forma de acreditación establecida.

  - Requisitos para la suscripción del contrato

En el numeral 2.7 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se ha establecido que “adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:”.

Al respecto, a fin de que se tenga conocimiento de los documentos que se requiere para la suscripción del contrato, deberá definirse con precisión, en el numeral 2.7 de la Sección Específica de las Bases la totalidad de la documentación que deberá presentar el postor ganador de la buena pro, por tal consideración deberá suprimirse la frase “Adicionalmente puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:”, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 141º y 183º del Reglamento.

  - Factores de evaluación

- Deberá establecerse en los factores de evaluación “A. Experiencia en obras en general” y “B. Experiencia en obras similares” que la experiencia requerida al postor es adicional a la solicitada en los requerimientos técnicos mínimos, acorde a lo señalado en el artículo 43 del Reglamento.

- Se advierte que el factor de evaluación que califica la experiencia del especialista en seguridad está calificando requerimientos técnico mínimos, puesto que otorga puntaje a los profesionales que acrediten experiencia “igual a 12 meses”, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá calificarse la experiencia mayor a 12 meses, a fin de no contravenir el artículo 43 del Reglamento.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta las observaciones formuladas en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 2 de setiembre de 2015.

Elaborado:            Nilda Vargas Cubas

Supervisado:         Pamela Hawkins Tacchino

Validado:              Laura Gutierrez Gonzales

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2013. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe