PRONUNCIAMIENTO Nº 962-2015/DSU

Entidad:	        Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Referencia:	Licitación Pública N° 1-2015-FONDEPES-1, convocado para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Yacila, Distrito de Paita, Provincia de Paita, Región".

_________________________________________________________________________

- ANTECEDENTES

Mediante Carta N° 001-2015-FONDEPES/LP 001-2015, recibido con fecha 18.08.2015, subsanado con fecha 19.08.2015 a través de la Carta N° 002-2015-FONDEPES/LP 001-2015 el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las siete (7) observaciones formuladas por el participante ADESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. así como el respectivo informe técnico, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) Las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) Las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) El acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Con relación a las siete (7) observaciones formuladas por el participante ADESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., cabe señalar que en la medida que las Observaciones N° 1 y N° 3 fueron acogidas parcialmente por el Comité Especial, este Organismo Supervisor solo se pronunciará sobre el extremo no acogido de dichas observaciones.

Respecto de las Observación N° 2 del referido participante, cabe señalar que si bien el Comité Especial indicó que se trataba de una consulta, de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que en estricto constituye una observación no acogida por el referido Comité, por lo tanto, corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie sobre todos sus extremos.

Con relación a la Observación N° 4 del mencionado participante, se aprecia que esta fue acogida por el Comité Especial, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto, máxime si no ha sido materia de cuestionamiento en su solicitud de elevación de observaciones.

Respecto a las Observaciones N° 5 y N° 6 del referido participante, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que estas constituyen en estricto solicitudes de modificación que no cuestionan la legalidad del contenido de las Bases, es decir consultas, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará sobre dichas observaciones.

Todo ello, sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 58° de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:	ADESA  CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Observaciones N° 1 y N° 2                          	Contra el personal propuesto

A través de su Observación N° 1 el participante cuestiona que se requiera al Ingeniero Residente y al Especialista en Instalaciones Sanitarias la capacitación en infraestructura pesquera, pues sostiene que dicho requerimiento resultaría excesivo y contrario al Principio de Libre Concurrencia y Competencia, en la medida que dichos profesionales, al haber participado en obras similares, contarían con mayor experiencia, asimismo, alega que el acreditar cursos, talleres o capacitaciones no haría mejores profesionales, lo cual sí se conseguiría con experiencia en obras similares. Por lo tanto, solicita que se elimine la capacitación en infraestructura pesquera.

Por medio de su Observación N° 2 el participante cuestiona que al Residente de Obra se le solicite acreditar capacitación en “Gerencia de obras o gerencia de proyectos o gestión de obras o gerencia de proyectos de construcción (mínimo 120 horas lectivas)”, pues sostiene que en todas las obras convocadas por la Entidad siempre han solicitado un gerente de obra con dichas capacitaciones, aparte del Ingeniero Residente, asimismo, refiere que se estaría reduciendo el universo de profesionales para ocupar el cargo de Residente de Obra a través de dicha capacitación. Por lo tanto, solicita que se incluya un Gerente de Obra en los requerimientos técnicos mínimos y que se elimine la cuestionada capacitación.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que los perfiles del Ingeniero Residente y del Especialista en Instalaciones Sanitarias han sido contemplados en el Capítulo III de la Sección Específica de acuerdo al siguiente detalle:

Adicionalmente, con motivo de la absolución de la Consulta N° 6 del participante GRUPO INCOT, el Comité Especial modificó la capacitación de “Gerencia de obras o gerencia de proyectos o gestión de obras o gerencia de proyectos de construcción (mínimo 120 horas lectivas)” por la de “Gerencia de obras o gerencia de proyectos o gestión de proyectos o gestión de obras o gerencia de proyectos de construcción (mínimo 30 horas lectivas)”.

Ahora bien, con ocasión de la absolución de la Observación N° 1 el participante decidió mantener las capacitaciones en infraestructura pesquera contempladas en los perfiles del Ingeniero Residente y del Especialista de Instalaciones Sanitarias, y, suprimir dicha capacitación del perfil de los otros profesionales; de otro lado, de la absolución de la Observación N° 2 se desprende que el Comité Especial decidió no admitir lo pretendido por el participante.

Al respecto, cabe señalar que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Además, cabe señalar que la Entidad, en el marco de sus competencias, tiene la potestad de requerir determinadas calificaciones académicas y/o profesionales, siempre y cuando éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute de forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; por lo tanto, las capacitaciones requeridas deben incidir directamente en las funciones que desempeñarán en la obra, no debiendo constituir un elemento que direccione la contratación a un postor en específico.

Estando a ello, resulta necesario señalar que la Entidad ha optado por no requerir en la relación del personal propuesto a un Gerente de Obra, que el Ingeniero Residente cuente con la capacitación “Gerencia de obras o gerencia de proyectos o gestión de proyectos o gestión de obras o gerencia de proyectos de construcción (mínimo 30 horas lectivas)”, y que tanto en Ingeniero Residente como el Especialista en Instalaciones Sanitarias cuenten con capacitación en “Infraestructura pesquera en general (mínimo 20 horas lectivas)”, en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer con la realización del presente proceso de selección.

Adicionalmente, en el numeral 4.1 del Formato de Resumen Ejecutivo la Entidad ha declarado que sí existe pluralidad de proveedores que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos.

Por lo tanto, considerando que la determinación de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, y, que el participante pretende que estos sean modificados de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 1 y N° 2.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que este Organismo Supervisor ha indicado en reiterados Pronunciamientos que la experiencia obtenida por el Residente de Obra puede ser aquella obtenida como residente y/o supervisor y/o inspector en obras iguales o similares, por lo tanto, con motivo de la integración de las Bases, deberá reemplazarse del perfil del Residente de Obra el texto “con experiencia no menor de tres (03) años como residente y/o supervisor de obras similares” por el texto “con experiencia no menor de tres (03) años como residente y/o supervisor y/o inspector de obras iguales o similares”.

Por otro lado, con motivo de la integración de las Bases, deberá publicarse en el SEACE un informe en el cual se aprecien las razones de orden técnico que adviertan la necesidad de que el Ingeniero Residente y el Especialista en Instalaciones Sanitarias cuenten con una capacitación en Infraestructura pesquera en general de 20 horas lectivas como mínimo, así como cuál sería la incidencia directa que tendría dicha capacitación en las actividades que realizaran los citados profesionales en la ejecución de la obra, todo ello considerando las horas requeridas, siendo además que a los referidos profesionales ya se les solicita una determinada experiencia en su especialidad y, la definición de obras similares, contempla a las obras en infraestructura pesquera.

Ahora bien, en el supuesto que no pueda sustentarse lo señalado en el párrafo precedente, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el requerimiento de acreditar capacitación en “Infraestructura pesquera en general (mínimo 20 horas lectivas)”.

Cabe resaltar que la información publicada en el SEACE tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeta a rendición de cuentas por parte de la Entidad, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Observación N° 3                                           Contra la presentación de informes

El participante cuestiona que se requiera al contratista la presentación de determinados informes, pues sostiene que  en concordancia con el artículo 197 del Reglamento, el contratista solo debería formular los metrados realmente ejecutados conjuntamente con la supervisión y, de ser el caso, formular los metrados por sí solo, debiendo revisarlos la supervisión, por lo que la presentación de informes sería de exclusiva responsabilidad de la supervisión de la obra.

En ese sentido, se desprendería que solicita se elimine el requerimiento de presentar informes.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que en el numeral 10 del Capítulo III de la Sección Específica se estableció lo siguiente:

Ahora bien, con motivo de la absolución de la presente observación, el Comité Especial señaló lo siguiente: “Se acoge parcialmente. Los informes que corresponde a las valorizaciones serán tramitados conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Asimismo, la Entidad solo solicitará los otros informes para salvaguardar la ejecución de la obra, siendo responsable de los RTM”

Tal como se señaló anteriormente, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Estando a ello, resulta necesario señalar que la Entidad ha considerado necesario la presentación de informes del contratista relacionados al avance de la obra, entre otros aspectos, lo cual no resulta contrario a lo previsto en la normativa de contratación pública, en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer con la realización del presente proceso de selección, asimismo, es importante resaltar que con motivo de la absolución de la presente observación, la Entidad ha indicado que los informes que correspondan a las valorizaciones serán tramitados de acuerdo a la normativa de contratación pública.

Por lo tanto, considerando que la determinación de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, y, que el participante pretende que estos sean modificados de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Observación N° 7                                           Contra el plazo de ejecución de la obra

El participante cuestiona que el plazo de ejecución de la obra sea de doscientos cuarenta (240) días, pues sostiene que este resultaría insuficiente, considerando la envergadura y especialidad de la obra. Por lo tanto, solicita que se amplíe el plazo de ejecución a trescientos (300) días.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en el numeral 1.9 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases, se ha establecido que el plazo de ejecución de la obra es de doscientos cuarenta (240) días calendario.

Ahora bien, el Comité Especial, al absolver la presente observación indicó que no acogía la misma y que se mantenía lo señalado en los requerimientos técnicos mínimos.

Al respecto, cabe señalar que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Asimismo, cabe indicar que, en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones ha declarado que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos, entre los cuales se encuentra el plazo de ejecución de la obra.

En ese sentido, de conformidad con lo indicado precedentemente, la Entidad convocante resulta competente para determinar el plazo de ejecución de la obra, en la medida que posee la información y conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer con la realización del proceso de selección.

Por lo tanto, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la definición de los requerimientos técnicos mínimos, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, en atención al principio de transparencia, a fin de sustentar el plazo de ejecución de obra, deberá publicarse en el SEACE el DIAGRAMA GANTT o PERT – CPM, el mismo que forma parte del expediente técnico, a fin de sustentar el plazo de ejecución de la obra.

3. 	CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Formato de Resumen Ejecutivo

De la revisión del Formato de Resumen Ejecutivo se advierte que en el numeral 3.1 no se ha consignado el presupuesto de obra completo (en donde se aprecien todas las partidas que lo conforman).

Por lo tanto, con motivo de la integración de las Bases, deberá publicarse nuevamente el Formato de Resumen Ejecutivo el cual contenga la información faltante señalada en el párrafo precedente.

  - Forma de acreditación de experiencia del personal propuesto

De la revisión de las Bases se advierte que en el literal c) de la relación de documentos de presentación facultativa se ha precisado que para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto se presentará copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados.

Al respecto, de acuerdo con el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU, la experiencia del personal propuesto, se podrá acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, no siendo válida cualquier regulación de las Bases que se oponga a lo señalado.

En ese sentido, lo anteriormente expuesto rige para todos los extremos de las Bases, donde se haga referencia a la forma de acreditación experiencia del personal propuesto, no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases.

  - Acreditación de colegiatura y habilidad del personal propuesto

En el punto i) de la relación de documentos de presentación facultativa se ha indicado que para acreditar el factor calificaciones del personal propuesto se presentará “copia de la colegiatura y declaración jurada indicando que se encuentra habilitado o copia del certificado de habilidad vigente”

Asimismo, en el literal p) de la relación de documentos que el postor ganador de la buena pro deberá presentar para la suscripción del contrato, se advierte que este solicita la presentación de “Certificado o constancia de habilidad de los profesionales propuestos para la ejecución de la obra”.

Además, en el numeral 7 del Capítulo III de la Sección Específica se ha precisado que el personal propuesto tendrá que adjuntar copia de la colegiatura y declaración jurada indicado que se encuentra habilitado o copia del certificado de habilidad vigente.

Al respecto, cabe precisar que mediante el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, en atención a los Principios de Economía y Libre Concurrencia y Competencia, se estableció el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria, que dispone que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero; no obstante, lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá:

- Suprimirse cualquier regulación de las Bases que exija la acreditación (lo que incluye también a las declaraciones juradas) de la colegiatura y habilidad de los profesionales ofertados en la presentación de propuestas y suscripción del contrato, en tanto que ello sólo resulta exigible y relevante para el inicio efectivo de su participación en el contrato; no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases. Ello incluye todos los capítulos de la Sección Específica y cualquier extremo de las Bases.

- Tenerse presente que la experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión,

- Considerarse que, la Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, según el ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

- Indicarse en el Anexo N° 02-A que no resulta obligatorio que se consigne los datos relacionados a la Colegiatura.

  - Relación de documentos de presentación facultativa

En el literal d) de la relación de documentos de presentación facultativa se ha precisado que el factor cumplimiento de ejecución de obras será acreditado a través de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación.

Al respecto, se advierte que únicamente se están contemplado la presentación de constancias y no cualquier otro documento que independientemente de su denominación indique las precisiones que sí han sido indicadas en el factor de evaluación “D. Cumplimiento de ejecución de obras”, por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá uniformizarse lo establecido en el literal d) de la relación de documentos de presentación facultativa de acuerdo a lo consignado en el factor de evaluación “D. Cumplimiento de ejecución de obras”.

  - Requerimientos técnicos mínimos

- En el numeral 7 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se ha previsto que el postor “Debe contar con una oficina en la ciudad de Lima con dirección definida y personal que atienda en horario de oficina, a donde se realizaran las notificaciones por parte del FONDEPES”.

Al respecto, resulta excesivo que el postor cuente con una oficina en una determinada ciudad, cuando bien podría tratarse de una oficina que se aperture con motivo de la firma del contrato para ejecutar adecuadamente las labores propias de la presente convocatoria, por lo que, deberá eliminarse el párrafo citado precedentemente, pudiendo precisarse en su reemplazo que para la presentación de propuestas el postor se compromete a contar con una oficina en la ciudad de Lima para ejecutar las labores propias del presente proceso a través de una declaración jurada.

  - Acreditación de la experiencia del postor

En el numeral 7 del Capítulo III de la Sección Específica se ha establecido que la forma de acreditación de experiencia del postor ha sido establecida de acuerdo al siguiente detalle:

Al respecto, cabe señalar que dicha forma de acreditación no se encuentra acorde con la prevista en el artículo 47 del Reglamento, que contempla que en el caso de la contratación de obras la experiencia se acreditará a través de i) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o iii) contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá modificarse la citada sección de las Bases de acuerdo a la forma de acreditación de experiencia señalada en el párrafo precedente.

  - Factores de evaluación

- En el factor de evaluación relacionado a la calificación del Residente de Obra se ha previsto que la experiencia a acreditar será como Residente de Obra en obras similares, sin embargo, dado que ello no guarda congruencia con lo previsto en el perfil de dicho profesional contemplado en los requerimientos técnicos mínimos, con ocasión de la integración de las Bases, deberá modificarse el factor de evaluación a fin que la experiencia a evaluar del Residente de Obra sea “en función al tiempo de experiencia como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de obras iguales o similares”

- De igual forma se advierte que la calificación del factor relacionado a la experiencia del Especialista en Instalaciones Sanitarias no guarda relación con el perfil establecido de dicho profesional en los requerimientos técnicos mínimos, por lo que con ocasión de la integración de las Bases, deberá modificarse el factor de evaluación a fin que la experiencia a evaluar del Especialista en Instalaciones Sanitarias sea “en función al tiempo de experiencia como especialista en Instalaciones Sanitarias en obras en general”.

- Con motivo de la absolución de la Observación N° 2 del participante TORRES CAMARA Y CIA DE OBRAS S.A. SUCURSAL PERÚ, el Comité Especial modificó el factor de evaluación “C.2. Calificación del personal profesional propuesto” de acuerdo al siguiente detalle:

Al respecto, cabe señalar que los rangos de evaluación señalados por el Comité Especial no son correlativos, además, en el supuesto que el postor acredite una cantidad de horas equivalente a, por ejemplo, 60 horas, no resultaría claro si se le otorgará 07 o 10 puntos.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberán modificarse dichos rangos de acuerdo a lo siguiente:

“De 31 a 40 horas 			05 puntos

De 41 hasta 51 horas			07 puntos

Mayor a 51 horas			10 puntos”

- CONCLUSIONES

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las  Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 02 de setiembre de 2015

Elaborado:                         Alberto Egoavil Cornejo

Supervisado:                      Anthony Laura Silva

Validado:                            Laura Gutierrez Gonzales

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2013. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2012. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe