PRONUNCIAMIENTO Nº 969-2015/DSU

Entidad:	 Municipalidad Distrital de Pichari

Referencia:		Adjudicación de Menor Cuantía N° 188-2015-MDP/CE-1 convocada para la Ejecución de la Obra: “Construcción del Camino Vecinal entre las Comunidades de Pitirinkini Central-Unión Kempiri del Centro Poblado de Mantaro del Distrito de Pichari-La Convención-Cusco”.

- ANTECEDENTES

Mediante el Oficio N° 001-2015-MDP/CE, recibido el 19.08.15, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las tres observaciones formuladas por el participante CHV INGENIEROS S.A.C.; así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) Las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) Las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) El acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En ese sentido, respecto de las tres (3) observaciones formuladas por el participante CHV INGENIEROS S.A.C., cabe señalar que la Observación N° 1 constituye una solicitud de modificación a las Bases, es decir se trata de una consulta, supuesto no previstos en el artículo 58° del Reglamento; por lo que, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Respecto al primer extremo de la Observación N° 3 se aprecia que al absolver el mismo el Comité Especial manifestó que acogía parcialmente lo solicitado por el participante, sin embargo de la lectura del pliego absolutorio de consultas y observaciones se advierte que, en estricto, no ha acogido lo solicitado por el participante. Por lo tanto, este Organismo Supervisor se pronunciará al respecto.

Asimismo, respecto al segundo y tercer extremo de la Observación N° 3, se advierte que los mismos constituyen constituyen solicitudes de información, es decir consultas; por lo que, este Organismo Supervisor no se pronunciará sobre tales aspectos.

Sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 58° de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante: 	    CHV INGENIEROS S.A.C

Observación N° 2	Contra los requerimientos técnicos mínimos

El participante cuestiona que se requiera a un Ingeniero Ambiental para cubrir el puesto de “Responsable en evaluación del Impacto Ambiental”, pues sostiene que dicho requerimiento resulta restrictivo contraviniendo lo establecido en el artículo 4 de la Ley y el Principio de Libre Concurrencia y Competencia. Asimismo, señala que en la región no se cuenta con ingenieros ambientales por ser una profesión recientemente creada. Por tanto, solicita que se amplíe dicho perfil y se requiera adicionalmente a un Ingeniero Civil con cursos y diplomados en conservación del medio ambiente y/o evaluación de Impacto ambiental.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se advierte que se ha requerido a un Ingeniero Ambiental para cubrir el perfil del “Responsable de evaluación del Impacto Ambiental”.

Al respecto, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones, se advierte que, con ocasión de la absolución de la observación N° 2, el Comité Especial señaló que no acogía la presente observación ratificando la participación de un Ingeniero Ambiental como responsable de evaluación del impacto ambiental por la envergadura del proyecto, a fin de garantizar la operatividad y funcionabilidad de la obra; asimismo, señaló que en el mercado nacional existen profesionales de ingeniería ambiental que podrían cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, por lo que no consideran una restricción solicitar dicha profesión.

Sobre el particular, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, la determinación de los requerimientos técnicos mínimos es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Asimismo, cabe precisar que, en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos, entre los cuales se encuentran los perfiles de los profesionales.

En ese sentido, de conformidad con lo indicado precedentemente, la Entidad convocante resulta competente para determinar el perfil de los profesionales requeridos para la ejecución de la obra, en virtud de las actividades que realizarán durante la ejecución del contrato.

En ese sentido, siendo competencia del Comité Especial establecer los requerimientos técnicos mínimos, y dado que la pretensión del participante es que se modifiquen los mismos en función de su interés particular, sin tener competencia para ello, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, es responsabilidad de la Entidad verificar que lo declarado en el Resumen Ejecutivo responde a lo requerido, considerando además que la información registrada en el SEACE y en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual su veracidad, se encuentra sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de la experiencia mínima del postor, de los perfiles requeridos y de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Observación N° 3	Contra los factores de evaluación

El participante cuestiona que en el criterio de evaluación “Calificaciones del personal profesional propuesto”, se otorgue puntaje a la acreditación de  estudios de “Maestría en Gerencia de la construcción moderna” y “auditoria de obras públicas” para el Residente de Obra, y “Maestría en Ingeniería Ambiental” para el Responsable de evaluación del impacto ambiental, pues sostiene que dichos requerimientos contravienen el artículo 4 de la Ley y los principios de Libre concurrencia y Competencia. Por tanto, solicita que en lugar de requerir Maestrías se requieran diplomados.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo IV de las Bases, de los Criterios de evaluación técnica, se señala lo siguiente:

| C. | EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO | Puntaje Máximo 30 puntos |
| --- | --- | --- |
|  | (...) C.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO C.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA: C.2.1.1 Residente de Obra: Criterio Se evaluará en función del nivel de formación académica del personal propuesto como Residente de Obra, considerándose los siguientes niveles: NIVEL1: Maestría en Gerencia de la Construcción Moderna, Auditoria de Obras Públicas NIVEL 2: Curso de especialización en temas afines a la profesión. C.2.1.2 Responsable de Evaluación del Impacto Ambiental: Criterio Se evaluará en función del nivel de formación académica del personal propuesto como Responsable de Evaluación del Impacto Ambiental, considerándose los siguientes niveles: NIVEL1: Maestría en Ingeniería Ambiental. NIVEL 2: Curso de especialización en temas afines a la profesión. Acreditación: Se acreditarán con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS o DIPLOMAS, según corresponda. | Residente de Obra: NIVEL 1 : 05 puntos NIVEL 2 : 02 puntos Responsable de Evaluación del Impacto Ambiental: NIVEL 1 : 05 puntos NIVEL 2 : 02 puntos |

Respecto a la observación N° 3, el Comité Especial señaló que acoge parcialmente la observación modificando el “curso de especialización en temas afines a la profesión”, requerido como nivel 2 al Residente de Obra y al Responsable de evaluación del Impacto Ambiental, reemplazándolo por el “Diplomado o curso de especialización en Gerencia de la Construcción moderna” para el Residente de Obra y el “Diplomado o curso de especialización en Ingeniería Ambiental” para el Responsable de evaluación Ambiental.

De otro lado, en su solicitud de elevación de observaciones, el participante señaló: “(…) el Comité Especial realizó modificación de las Bases sin un previo pliego de consultas y/o observaciones en el rubro de C.2.1 Formación Académica del Residente de Obra y del Responsable de Evaluación del Impacto Ambiental, ya que modificaron los requerimientos de la Especialidad en el Diplomado requerido, el cual, contraviene lo establecido en la normativa de contrataciones”.

Sobre el particular, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 43º del Reglamento establece que el Comité Especial tiene la facultad de determinar los factores de evaluación técnicos a ser utilizados en el proceso de selección, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y que, además, los factores de evaluación podrán calificar aquellos aspectos que superen o mejoren el requerimiento técnico mínimo, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado.

Asimismo, cabe precisar que de acuerdo con la normativa, los factores de evaluación tienen como principal objetivo permitirle al Comité Especial comparar las propuestas presentadas y elegir la mejor. Para ello, a partir del conocimiento de las reales necesidades de la entidad, el Comité Especial determina qué aspectos adicionales y/o que superan el requerimiento mínimo, resultan relevantes para una mejor y/o más adecuada satisfacción de la necesidad de la Entidad y define los factores de evaluación que le permitirán elegir la propuesta más idónea para satisfacerla.

Cabe indicar que la modificación realizada por el Comité Especial con ocasión de la absolución de la presente observación no obedece a lo requerido en la observación del participante, habiéndose incluido un diplomado para cada profesional como parte del nivel 2 del sub factor C.2 “Calificaciones del personal profesional propuesto”, por lo que se trataría de una modificación de oficio, proscrita por el artículo 31 del Reglamento; por tanto, deberá dejarse sin efecto dicha modificación.

Por lo expuesto, en la medida que el participante pretende que los factores de evaluación sean modificados en función de su interés particular, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la observación N° 3.

No obstante, dado que ha quedado sin efecto la modificación realizada sobre el nivel 2 del sub factor C.2 “Calificaciones del personal profesional propuesto”, se mantiene lo previsto en las Bases originales advirtiéndose que no se definió los “temas afines” respecto a los cursos de especialización referidos al Residente de Obra y al Responsable de Evaluación del Impacto Ambiental; por lo que, con motivo de la integración de las Bases, deberá suprimirse el nivel 2 para ambos profesionales.

Asimismo, se advierte que las maestrías requeridas en “Gerencia de la Construcción moderna y Auditoría de Obras Públicas” y en “Ingeniería Ambiental” del Residente de Obra y del Responsable de Evaluación del Impacto Ambiental, respectivamente,  resultan muy específicas, lo cual resulta restrictivo, por lo que con motivo de la integración de las Bases deberá aceptarse maestrías con denominaciones diferentes relacionadas a las materias requeridas.

Además, considerando que lo relevante es el conocimiento del personal propuesto en las materias solicitadas, deberá precisarse que el requerimiento de la maestría podrá acreditarse también con la presentación de constancias y/o certificados que demuestren que el profesional cuenta con estudios concluidos en las materias solicitadas.

Finalmente se aprecia que el puntaje asignado para la calificación del Sub factor de evaluación C.2. “Calificaciones del personal profesional” (nivel 1) resultaría desproporcionado; en ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá disminuirse el puntaje máximo de dicho factor, debiendo establecerse como máximo dos (2) puntos, para el rango de calificación del nivel 1 del Residente de Obra y del y del Responsable de Evaluación del Impacto Ambiental y redistribuirse los puntos restantes entre los demás factores, verificando que la sumatoria total de los puntajes que quedarán establecidos se encuentre acorde con lo dispuesto en los artículos 47 y 71 del Reglamento.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58° de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

3.1. Resumen Ejecutivo

Se advierte que, en el Resumen Ejecutivo publicado en el SEACE conjuntamente con las Bases el 03.08.2015 no ha seguido estrictamente las disposiciones previstas en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD en referencia al Formato del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado conforme al instructivo publicado para el llenado de dicho formato, toda vez que se ha advertido lo siguiente:

- En el numeral 2.6 se omitió registrar los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico, que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado.

- En el numeral 3.1 no se ha consignado el presupuesto de obras completo, puesto que solo se ha consignado un resumen del mismo.

c)	En el numeral 3.2 no se ha registrado completo el desagregado de gastos generales fijos y variables que figura en el expediente técnico, dado que solo se registró un resumen.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse nuevamente el Formato de Resumen Ejecutivo con los mencionados numerales corregidos y completados acorde a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD.

Debe tenerse en cuenta que la información consignada en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de la dependencia técnica encargada, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes.

Cabe recordar que el formato de Resumen Ejecutivo que obra en el expediente de contratación debe contener el nombre, firma y sello del funcionario competente del Órgano Encargado de las Contrataciones, aun cuando el formato registrado en el SEACE solo contenga el nombre.

Finalmente, la Entidad deberá impartir las directrices que resulten necesarias a fin de evitar situaciones similares en futuros procesos de selección.

3.2. Obras Similares

En el numeral 12 "Definición de Obras similares" del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se señala que se considerará como obras similares a las siguientes “rehabilitación, mejoramiento, apertura o construcción de carreteras, trochas carrozales, caminos rurales o vecinales, pistas, vías y asfaltados”; sin embargo, de la revisión del Factor de evaluación “Experiencia en Obras similares”, se señala como obras similares: “rehabilitación, mejoramiento o construcción de carreteras, trochas carrozables, caminos rurales o vecinales, pistas, vías y asfaltados”.

Sobre el particular, cabe indicar que, considerando que la definición de obras similares es única y debe utilizarse, indistintamente, para la acreditación de requisitos técnicos mínimos del postor y de los profesionales propuestos, deberá precisarse en las Bases integradas una sola definición de obras similares a fin de evitar confusión en los participantes.

3.3. Experiencia del personal propuesto

De acuerdo con el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU, deberá precisarse en los Capítulos II y III de las Bases que la experiencia del personal propuesto, se podrá acreditar con cualesquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. No siendo válida cualquier regulación de las Bases que se oponga a lo señalado en el párrafo anterior.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases. Asimismo, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas deberá considerarse un plazo razonable, computado a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Elaborado por:			Rossana Saavedra Navarro

Supervisado por: 		Pamela Hawkins Tacchino

Validado por:		Laura Gutiérrez Gonzales

Jesús María, 02 de setiembre de 2015

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de Supervisión

Ver: Precedentes Administrativos de Obligatoria del año 2013. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe