PRONUNCIAMIENTO Nº 971-2015/DSU

Entidad:	Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote

Referencia:	Licitación Pública N° 2-2014-MDNCH/CE, convocada para la contratación de la “Ejecución de la obra: mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de la zona urbana II del Distrito de Nuevo Chimbote, Santa, Ancash”.

- ANTECEDENTES

Mediante el Oficio Nº 001-2015-CE/MDNCH, recibido con fecha 19.08.15, el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las siete (7) observaciones formuladas por el participante CIA. MORETTI & INGENIEROS SA, así como el respectivo informe técnico, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) Las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) Las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) El acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En ese sentido, respecto de las  siete (7) observaciones formuladas por el participante CIA. MORETTI & INGENIEROS SA, cabe señalar que este Organismo Supervisor no se pronunciará acerca de las Observaciones N° 1, N° 3 y N° 5, toda vez que las mismas constituyen solicitudes aclaración y/o precisión, respecto de determinados extremos de las Bases, es decir, se trata de consultas, supuesto no previsto en el artículo 58° del Reglamento.

Asimismo, con relación a la Observación N° 2, en la medida que a través de aquella se pretende cuestionar la duplicidad del Proyecto de Inversión Pública, aspecto que no versa sobre el contenido de las Bases, dicha objeción no constituye observación, conforme lo previsto en el artículo 56 del Reglamento; por lo que, este Organismo Supervisor no se pronunciará sobre aquella, toda vez que no se enmarca en el artículo 58 del Reglamento. Sin perjuicio de ello, el aspecto cuestionado a través de dicha objeción será puesto en conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, a efectos de que en el marco de su competencia, adopte las medidas que el caso amerite.

Sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto de aspectos relevantes de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:			CIA. MORETTI & INGENIEROS SA

Observaciones N° 4		Contra el costo de reproducción de las Bases

El participante cuestiona el costo de reproducción de las Bases que asciende a S/. 1,200.00 (Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles), pues sostiene que la reproducción de los folios no se ajusta al precio del mercado, lo cual contraviene el artículo 36 del Reglamento y los Principios de Libre Concurrencia y Economía. Adicionalmente, señala que el costo de reproducción de las Bases del anterior proceso convocado en marzo del 2015 fue de S/. 100.00 (cien y 00/100 nuevos soles).

Pronunciamiento

En el numeral 1.10 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases, se indicó lo siguiente:

“1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

S/.1,200.00 (Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles

Presupuesto Costo de Reproducción

Fotocopia A4               200.00

Fotocopia A3               250.00

Anillado                        50.00

Planos A1-A2-A3        700.00

1,200.00”.

De la revisión del pliego absolutorio de observaciones, se advierte que el Comité Especial señaló lo siguiente:

“(…)

El monto establecido corresponde a la reproducción de las bases administrativas, y el expediente técnico completo, conteniendo ‘memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, Valor Referencial, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas, estudio de suelos, de impacto ambiental y otros complementarios.’

Por lo tanto, toda vez que es competencia de la Entidad determinar el costo de reproducción de las Bases, este colegiado ha decidido NO ACOGER la presente observación.”

Por su parte, el Informe Técnico  remitido con ocasión de la elevación de observaciones, se aprecia que el Comité Especial señaló lo siguiente:

"(…)

Ahora bien el cuestionamiento respecto al incremento s refiere a que en marzo del 2015, se dispuso la entrega digitalizada el expediente técnico (CD), en la presente convocatoria se ha previsto la entrega en físico es decir la reproducción en el número de folios y en el tamaño correspondiente a dos tomos, a fin de que se tenga la certeza de la información entregada por la Entidad.”.

Sobre el particular, cabe indicar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento, las personas naturales o jurídicas que deseen participar en un proceso de selección convocado dentro de los alcances de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, deberán registrarse como participantes conforme a las reglas establecidas en las Bases, para cuyo efecto deben contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el capítulo correspondiente al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado. El registro de participantes es gratuito.

Asimismo, el referido artículo señala que en la oportunidad del registro, el participante podrá solicitar a la Entidad un ejemplar de las Bases, estando la Entidad obligada a su entrega, previo pago del costo de reproducción de éstas. En el caso de la contratación de la ejecución de obras, el ejemplar de las Bases deberá comprender el expediente técnico de obra.

Ahora bien, corresponde señalar que el presente proceso consiste en la ejecución de la obra; por lo que, el costo requerido por la Entidad comprendería el costo de reproducción de las Bases y del expediente técnico.

Por tanto, toda vez que el Comité Especial ha señalado el costo de reproducción de las Bases se ha determinado en función a la documentación a entregar a los participantes y, en tanto el recurrente pretende que dichos costos se modifique en función de su interés particular, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, en atención al Principio de Transparencia, deberá registrarse en el SEACE la estructura de costos detallada que sustente el monto del costo de reproducción establecido. Deberá tenerse en cuenta que no deberá incluirse en el costo de reproducción de las Bases el costo que le irrogue a la Entidad la contratación de los servicios de terceros, así como viáticos, movilidad, o cualquier otro concepto que no esté referido estrictamente al costo de reproducción de las Bases y, por ende, no deban trasladarse a los participantes. En caso el costo de reproducción de las Bases y expediente Técnico, deberá devolverse el pago en exceso a los participantes que pagaran dicho monto.

Observación N° 6 				Contra el cálculo valor referencial

El participante cuestiona el cálculo del valor referencial, señalando que a pesar que a través de la Resolución de Alcaldía N° 348-2015-MDNCH se declaró la nulidad del proceso por deficiencias, que ameritaban su actualización, se mantiene el valor referencial original. En relación con ello, señala que en la referida resolución se indica lo siguiente:

“El presupuesto de agua potable (Los Álamos) con relación al suministro e instalación de tubería, difiere del plano, por lo que, existe una diferencia significativo en los distintos tipos de tuberías, ello puede conllevar o una sucesión de errores en las partidas de excavación de zanja c/maq en terreno suelto hasta 1.20M de prof/prom, etc.

Existe un total de 1417 und de conexiones que figuran en el presupuesto pero que difieren del plano, el cual tiene 1439 und, la diferencia involucraría la ejecución de trabajos adicionales, toles como movimiento de tierras, rellenos, medidores, etc. (sic)”

Asimismo, señala que al haber deficiencias en el expediente técnico del proceso de selección convocado en marzo del 2015, como la existencia de 1439 conexiones domiciliares, metas y metrados distintos, estos incidirían directamente en el presupuesto del actual expediente técnico (corregido); sin embargo, se mantiene el mismo monto del expediente errado.

Adicionalmente, señala que en el numeral 2.2 del Cuadro de Resumen de Metas (folio 34) de las Bases del presente proceso se advierte que las metas para el sistema de agua potable y sistema de desagüe son 1326 y 1379 conexiones, respectivamente, lo cual difiere del número de conexiones domiciliarias consignadas en la referida resolución de alcaldía.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión en el numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases, se aprecia el valor referencial del proceso de selección se habría determinado en el mes de Julio del 2015, conforme al siguiente detalle:

Al respecto, conforme fue mencionado precedentemente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley, concordado con el artículo 13 del Reglamento, la definición del valor referencial es facultad del órgano encargado de las contrataciones de cada Entidad, el cual será determinado sobre la base de un estudio de las posibilidades y condiciones que ofrece el mercado.

Asimismo, el artículo 14 del Reglamento establece que en el caso de la contratación para la ejecución de obras, el valor referencial debe corresponder al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico; asimismo, éste deberá incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto.

Por tanto, siendo responsabilidad de la Entidad la elaboración del estudio de mercado y la determinación del valor referencial, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación.

Sin perjuicio de ello, en atención al Principio de Transparencia, con ocasión a la integración de las Bases, deberá registrarse conjuntamente con las Bases integradas un informe técnico en la que se sustente que el presupuesto de obra prevé todas las partidas y subpartidas para la ejecución de la obra, lo cual incluye las nuevas metas para las conexiones de los sistemas de agua y desagüe y que sustente las razones por las cuales el presupuesto de obra se mantiene igual que el establecido originalmente.

Cabe acotar que la información señalada en el pliego absolutorio de observaciones y aquella registrada en el SEACE para sustentar lo solicitado por este Organismo Supervisor tienen carácter de declaración jurada y su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencias técnicas encargadas de la determinación de las especificaciones técnicas y/o valor referencial, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos específicos.

Observación Nº  7	              Contra la validez del proceso de selección

El participante cuestiona la validez del presente proceso de selección, pues sostiene que no se estaría cumpliendo con el Oficio N° P-499-2015/DSU-PAA, a través del cual el OSCE habría señalado que correspondía declararse la nulidad del proceso y retrotraerse hasta la etapa de absolución de observaciones; sin embargo, mediante la Resolución de Alcaldía N° 348-2015-MDNCH de fecha 16.JUL.2015 se declara la nulidad de oficio y se retrotrae el presente proceso hasta la “etapa de programación y actos preparatorios”, señalando que no cumplir con el referido oficio emitido por OSCE contraviene el artículo 59 del Reglamento y la Directiva N° 006-2012-OSCE/CD, más aun si dicha actuación habría tenido la finalidad de modificar los requerimientos técnicos mínimos, factores de evaluación, definición de obras similares, entre otros aspectos.

Pronunciamiento

A través del Oficio N° P-499-2015/DSU-PAA de fecha 20.MAY.2015, al advertirse que la totalidad de las observaciones formuladas por los participantes no fueron absueltas adecuadamente, este Organismo Supervisor indicó lo siguiente:

“2.3 Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en los numerales 2.1 y 2.2 del presente informe, es competencia del Titular de la Entidad declarar la nulidad del proceso conforme a los alcances del artículo 56 de la Ley, de modo que aquél se retrotraiga a la etapa de absolución de observaciones, a fin de que dicho acto y los subsiguientes se realicen de acuerdo a la normativa vigente; (…)”

Ahora bien, de la revisión en el SEACE se advierte que el Titular de la Entidad emitió la Resolución de Alcaldía N° 348-2015-MDNCH de fecha 16.JUL.2015, mediante la cual se declaró de oficio la nulidad de la Licitación Pública N° 002-2014-MDNCH-CEP, debido a encontrarse deficiencias y errores en la formulación del expediente técnico, por lo que se se dispuso que el proceso se retrotraiga hasta la etapa de programación y actos preparatorios.

Al respecto, cabe indicar que la consecuencia de la declaración de nulidad es la invalidez de los actos dictados incumpliendo los requisitos y/o formalidades previstos por la normativa de contrataciones del Estado; por lo que los actos declarados nulos son considerados ineficaces y, como tal, incapaces de producir efectos jurídicos.

En esa medida, teniendo en cuenta que en el presente caso la Entidad ha declarado la nulidad del proceso retrotrayéndolo a la etapa de convocatoria por advertir deficiencias anteriores a la etapa de absolución de observaciones, y que es su responsabilidad que las condiciones establecidas en las Bases responden a la información contenida en el expediente técnico y en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación.

3. 	CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Resumen Ejecutivo

De la revisión del Resumen Ejecutivo registrado en la ficha del proceso se advierte que el mismo se encuentra incompleto, habiéndose registrado en el numeral 3.1 un resumen del “Presupuesto de obra”; por lo que con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrarse un nuevo resumen ejecutivo conteniendo el presupuesto de obra completo en donde se aprecien todas las partidas que lo conforman, para ello deberá tener en cuenta la Directiva N°004-2013-OSCE/CD, así como lo indicado en la ficha “Instrucciones para el llenado del Formato”.

  - Del personal propuesto

Considerando las características del objeto de contratación y con ocasión de la integración de las Bases, deberá realizarse en el numeral 1.1.2 del Capítulo III de la Sección Específica, lo siguiente:

- Con relación al Residente de Obra:

- Deberá suprimirse el estudio de “maestría en Gerencia de la Construcción Moderna”, dado que resulta especifico.

- En la medida que en la relación de profesionales propuestos se encuentra designado un ingeniero de seguridad en obra, deberá suprimirse la capacitación en “Prevencionista de Riesgos y Seguridad de la Construcción (Contenidos Mínimos Relacionados a Aplicación de la Norma G-050 del RNE durante la construcción, y Supervisión de Seguridad en la Obra)”.

- En la medida que la capacitación en “conciliación y arbitraje” no se encuentra directamente relacionado con las labores que realizará el "residente obra”, deberá suprimirse dicha capacitación.

- Con relación al Asistente de Residente de Obra:

- Deberá suprimirse el estudio de “Maestría en Tecnología de la Construcción”, dado que resulta especifico.

- En la medida que en la relación de profesionales propuestos se encuentra designado un administrador de obras, deberá suprimirse el “Diplomado en Administración y Gestión de Proyectos – PMI”.

- En la medida que la capacitación en “planeamiento estratégico personal” no se encuentra directamente relacionado con las labores que realizará el "asistente de residente obra”, deberá suprimirse dicha capacitación.

- Con relación al Especialista en Medio Ambiente:

- Deberá suprimirse las siguientes capacitaciones: “Inclusión y Sostenibilidad Ambiental; Compostaje – Tratamiento Biológico de los Residuos Sólidos; Impacto Ambiental en proyectos de Inversión; Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales. A Nivel de Congreso/Curso/Taller/Seminario/Diplomado”,  dado que resultan especificas.

- Con relación al Ingeniero de Seguridad en Obra:

- Deberá suprimirse el estudio de “Maestría en Tecnología de la Construcción”, dado que resulta especifico.

- En la medida que en la relación de profesionales propuestos se encuentra designado un especialista en medio ambiente, deberá suprimirse del estudio en maestría el término “Gestión Ambiental”, así como la capacitación en “Impacto y/o Gestión Ambiental”.

- Con relación al Administrador de Obra:

- Deberá suprimirse la capacitación “Desarrollo Laboral y Calidad Humana; Finanzas y/o Administración Financiera.”, dado que dicha capacitación incidiría en la organización interna del contratista, lo cual no guarda relación directa con las actividades que realizará en la obra.

  - Factores de evaluación

- En el subfactor de evaluación “Capacitación” para los profesionales propuestos asistente de residente de obra, especialista impacto ambiental y ingeniero de seguridad en obra, se pretende otorgar puntaje a capacitaciones que resultan especificas y/o no guardan relación directa con sus actividades, con ocasión a la integración de las Bases, deberá suprimirse en el referido subfactor, la evaluación del asistente de residente de obra, especialista en impacto ambiental y ingeniero de seguridad en obra.

Adicionalmente, deberá reformularse dicho subfactor, de tal modo que sólo se otorgue puntaje en función a una capacitación acreditada por el residente de obra, la cual debe ser congruente con el objeto de la convocatoria, y no debe formar parte de los requerimientos técnicos mínimos.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las  Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 02 de setiembre de 2015.

Elaborado: 		Franklin Garay Morales

Supervisado: 		Elissa Lacca Velasco

Validado:  		Laura Gutiérrez Gonzales

Cabe precisar que el Resumen Ejecutivo debe contener la totalidad de la información que contempla la Directiva y los formatos que son parte de esta; para lo cual, en el referido formato deberá llenarse de manera completa la información solicitada en las casillas y/o marcar con un "X", en lo que corresponda, conforme lo establecido en la Directiva y en las Instrucciones para el llenado del formato del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, debiendo recordar que: (i) la información consignada tiene carácter de Declaración Jurada, y, (ii) los aspectos correspondientes a las casillas dejadas en blanco se entenderán como no considerados en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, bajo responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones que elabora el Resumen Ejecutivo como del funcionario competente para la aprobación del expediente de contratación. Asimismo, es preciso recordar que el formato del Resumen Ejecutivo que obra en el expediente de contratación, debe contener el nombre, firma y sello del funcionario competente del Órgano Encargado de las Contrataciones, aun cuando el formato registrado en el SEACE no los contenga