PRONUNCIAMIENTO N° 1367-2015/DSU

Entidad:		Municipalidad Provincial de Lampa

Referencia:	Licitación Pública N° 001-2015-MPL/CE, para la ejecución de la obra “Mejoramiento de la infraestructura vial urbana del Jr. Carlos Belon y Enrique Torres Belon de la ciudad de Lampa, Provincia de Lampa – Puno”.

- ANTECEDENTES

A través del Oficio Nº 001-2015-MPL/CE de fecha 30.09.2015, recibido el 12.10.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ocho (8) observaciones formuladas por el participante CORPORACIÓN INCA S.A.C.,  así como el Informe Técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante “la Ley”, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en adelante “el Reglamento”.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) Las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) Las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) El acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En relación a las ocho (8) observaciones formuladas por el participante CORPORACIÓN INCA S.A.C., se advierte lo siguiente:

- De la revisión de la Observación N° 1, se advierte que la referida Observación cuestiona la decisión de cancelación de otro proceso de selección de la Entidad, supuesto que no constituye un cuestionamiento sobre la legalidad de las Bases, es decir no se enmarca dentro de lo previsto en el artículo 56° del Reglamento, por lo que, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

- De la revisión de la Observación N° 3, se aprecia que si bien el Comité Especial señaló que la acogió, en puridad no fue acogida, por lo que este Organismo Supervisor se pronunciará al respecto.

- De la revisión de la Observación N° 4, se advierte que fue acogida por el Comité Especial, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto, máxime si no ha sido materia de cuestionamiento de la solicitud de elevación de observaciones.

- Respecto a la observación N° 5, se advierte fue acogida parcialmente, por lo que corresponde a este Organismo Supervisor pronunciarse respecto del extremo no acogido.

- En relación a la Observación N° 6, se aprecia que tiene dos extremos, siendo que el primero de ellos fue acogido, en tanto que el segundo en puridad configura como una solicitud de modificación de las Bases y no un cuestionamiento a su legalidad, en ese sentido, no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

- Respecto a la observación N° 7, se advierte que esta contiene siete extremos, de los cuales el primero y el sétimo no se indica en qué medida lo dispuesto en las Bases resulta contrario a la normativa de contratación pública; por otro lado, en tanto que los extremos segundo, tercero y quinto, fueron acogidos parcialmente, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de los extremos no acogidos. Asimismo, en la medida que el extremo sexto fue acogido, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

- La Observación N° 8, en puridad es una solicitud de modificación de las Bases y no un cuestionamiento a la legalidad, por lo que no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

- De la solicitud de elevación realizada, respecto a que el Comité Especial acogió la observación presentada por el participante ORIANA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., cabe indicar que se encuentra dentro de los supuestos señalados en el artículo 58 del reglamento, por lo que corresponde a éste Organismo Supervisor, pronunciarse al respecto.

Sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

2.	OBSERVACIONES

Observante:                                   		CORPORACION INCA S.A.C.

Observación N° 2					Contra el costo de reproducción

El participante cuestiona el costo de reproducción establecido en las Bases, ya que no se encontraría acorde con lo dispuesto en el artículo 52° del Reglamento.

En ese sentido, solicita que se reduzca el costo de reproducción

Pronunciamiento

Sobre el particular, cabe indicar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52º del Reglamento que en la oportunidad del registro, el participante podrá solicitar a la Entidad un ejemplar de las Bases, estando la Entidad obligada a su entrega, previo pago del costo de reproducción de éstas. En el caso de la contratación de la ejecución de obras, el ejemplar de las Bases deberá comprender el expediente técnico de obra.

Al respecto, cabe señalar que el presente proceso consiste en la ejecución de una obra, por lo que, el costo requerido por la Entidad no solo se refiere a la reproducción de las Bases, sino también incluye el costo de las copias del expediente.

Por lo tanto, toda vez que es competencia de la Entidad determinar el costo de reproducción de las Bases, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de lo anterior, con motivo de la integración de las Bases, deberá registrarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), la estructura de costos de reproducción de las Bases y del expediente técnico.

Asimismo, cabe recordar que no deben incluirse los costos que le irroguen a la Entidad la contratación de los servicios de terceros ni viáticos ni movilidad ni cualquier otro concepto que no esté referido estrictamente al costo de reproducción de las Bases

En tal sentido, de advertirse que el valor determinado excede el costo de reproducción de los documentos señalados, deberá devolverse el pago en exceso a los participantes que hubiesen requerido copia de las Bases y del expediente técnico.

Observación N° 3					Contra el resumen ejecutivo

El participante cuestiona el contenido del resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, ya que no demostraría la pluralidad de postores y tampoco registra las modificaciones efectuadas al expediente técnico, refiere que en el numeral 2.5 no se indican las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado para cumplir los requerimientos técnicos mínimo, además indica que en el numeral 2.6 no demuestra la existencia de personal que cumpla los requerimientos técnicos mínimos, que en el numeral 3.1 no se registra el detalle por partida de presupuesto, asimismo cuestiona la antigüedad del valor referencial ya que se indica que corresponde al 31 de julio de 2013.

En ese sentido, solicita que se actualice el valor referencial y se convoque nuevamente el proceso de selección, además de que se publique nuevamente el resumen ejecutivo.

Pronunciamiento

Sobre el particular, el artículo 14 del Reglamento establece que en el caso de la contratación para la ejecución de obras, el valor referencial debe corresponder al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico.

Por su parte, el artículo 16 del Reglamento establece que el valor referencial no podrá tener una antigüedad mayor a los seis (6) meses, tratándose de ejecución y consultoría de obras, siendo que en el caso de ejecución de obra la antigüedad del valor referencial se computa desde la fecha de determinación del presupuesto de obra que forma parte del expediente de técnico.

Asimismo, cabe señalar que mediante Resolución N° 270-2013-OSCE/PRE de fecha 09.AGO.2013 este Organismo Supervisor aprobó la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD "Disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado", en adelante Directiva, y los formatos respectivos, los cuales son de obligatorio cumplimiento para todas las Entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado a partir del 1 de enero de 2014.

Al respecto, cabe resaltar que de conformidad con el instructivo para el llenado del Formato de Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, en los numerales 2.5, 3.1 y 4.1 corresponde:

- En el numeral 2.5, registrar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los requerimientos técnicos mínimos relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.

- En el numeral 3.1, registrar la fecha de determinación del presupuesto de obra, así como el detalle del presupuesto de obra que figura en el expediente técnico. Puede adjuntarse el documento escaneado de la parte pertinente del Expediente Técnico.

- En el numeral 4.1, registrar y sustentar la existencia de oferta en el mercado que permita demostrar la pluralidad de proveedores con la capacidad para cumplir con los requerimientos técnicos mínimos relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal, más el respectivo listado de nombres o razón social de los proveedores.

Ahora bien, de lo expuesto se aprecia lo siguiente:

- En el numeral 2.5 se aprecia que la Entidad indicó que la fuente empleada fue el SEACE, no obstante la información indicada no guarda congruencia con lo señalado en el numeral 2.6.

- En el numeral 3.1 no se cumplió con registrar el detalle completo del presupuesto de obra que figura en el expediente técnico ni la fecha de la determinación del mismo.

- En el numeral 4.1., si bien afirma la existencia de pluralidad de proveedores que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos, no se ha precisado cuales son los proveedores que cumplen.

Adicionalmente, se aprecia que en el formato de resumen ejecutivo la fecha de determinación del presupuesto es de julio del 2013, no obstante, en otro extremo de dicho documento se indica que el expediente técnico fue aprobado con fecha 10.04.2015.

En ese sentido, se aprecia que no se cumplió con registrar en el formato de resumen ejecutivo toda la información solicitada en la Directiva, no obstante en la medida que el participante solicitó que necesariamente se actualice el valor referencial y se convoque nuevamente el proceso de selección y toda vez que la determinación del presupuesto de obra, así como la verificación de la antigüedad del valor referencial es de responsabilidad de la Entidad, este Organismo Supervisor ha dispuesto NO ACOGER la presente Observación.

Sin perjuicio de lo anterior, en la medida que la Entidad no habría cumplido con consignar toda la información del Formato del Resumen Ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD, con ocasión de la integración de las Bases, en atención al Principio de Transparencia, el Comité Especial deberá registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) el Formato del Resumen Ejecutivo a través del cual se complete toda la información requerida conforme lo dispuesto a la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD.

Asimismo, en atención al principio de transparencia, con motivo de la integración de las Bases, la Entidad deberá publicar en el SEACE el presupuesto de obra, debidamente fechado, que se encuentra en el expediente técnico.

Debe tenerse en cuenta que si dicho valor excede la antigüedad máxima permitida en el artículo 16 del Reglamento, deberá verificarse la aplicación del artículo 14 del Reglamento, respecto a la actualización del valor referencial, lo cual deberá ser sustentado a través de un informe técnico que deberá publicarse en el SEACE, siendo que de no resultar aplicable dicho dispositivo legal deberá actuarse conforme a lo establecido en el artículo 56° de la Ley.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la información consignada en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de la dependencia técnica encargada, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes.

Observación N° 5		Contra la propuesta económica

El participante cuestiona que, pese a que el sistema de contratación del presente proceso es a suma alzada, se requiera presentar los subtotales que componen la propuesta económica.

Pronunciamiento

De la revisión d las Bases del Proceso de selección, en la sección específica, en el punto 2.5 “contenido de las propuestas” numeral 2.5.2 “sobre N° 2 – propuesta económica”, indica lo siguiente:

“El sobre N° 2 deberá ser llenado y lacrado, conteniendo la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo N° 9). El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresado con dos decimales.”

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento, las Bases del proceso deben indicar el sistema de contratación. Cabe precisar que, el sistema de contratación a suma alzada es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén totalmente definidas en los planos y especificaciones técnicas; siendo que el postor formulará su propuesta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución.

Ahora bien, en el presente caso se advierte que en el numeral 2.5.2. referido al Sobre N° 2 - Propuesta Económica, se solicita que en la propuesta económica se indique los subtotales, pese a que la propuesta se formulará por un monto fijo integral.

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la presente observación, por lo que con ocasión de la integración de las Bases deberá suprimirse del numeral 2.5.2. de las Bases toda referencia a precios unitarios y subtotales.

Observación N° 7		Contra los requerimientos técnicos mínimos

El participante cuestiona los siguientes requerimientos técnicos mínimos:

- Sobre la definición de obra similar, refiere que lo solicitado en los requerimientos técnicos mínimos, no es congruente con lo señalado en los factores de evaluación.

- Sobre el residente de obra, cuestiona los estudios requeridos de maestría y diplomado, asimismo que se solicite el enfoque Lean Construcción, sobre los curso de formulación de expediente técnico y sobre los cursos asistidos de PCUWIN o S10.

- Indica que el Ingeniero Asistente no está presupuestado en los gastos generales, cuestionando los estudios requeridos a este profesional.

- Sobre el Ingeniero Especialista en costos y presupuestos y/o especialista en costos, metrados y presupuestos, cuestiona la experiencia y los cursos solicitados.

- Sobre el ingeniero de pavimentos, cuestiona la experiencia y los cursos solicitados.

Pronunciamiento

Sobre tales aspectos, de la revisión del pliego de observaciones, se advierte que la Entidad ha precisado lo siguiente:

(…) El Comité decide acoger parcialmente, la observación formulada por el participante en cuanto a se refiere a los requerimientos técnicos mínimos, cabe precisar lo siguiente:

1.- No acoge, respecto a la definición de obras similares, tomando en consideración lo señalado en “el glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial” aprobado con resolución ministerial N° 660-2008-MTC/02, con relación a la acreditación de los años solicitados, indica que tanto para los RTM como para los factores de evaluación son de 6 años.

2.- Se acoge parcialmente, en lo que corresponde a la colegiatura del Ing. Residente, con relación a los estudios solicitados no se acogen.

3.- Se acoge parcialmente, se suprimirá de las en las bases integradas los requerimientos del profesional Supervisor de obra, indica que se suprimirá del ingeniero asistente de obra los curso de  capacitación expedientes técnicos, el curso de ingeniería geotécnica y a los diplomados residencia, supervisión de obras, dado que no tiene incidencia directa en las actividades.

4.- No acoge, indica que los cursos académicos solicitados al ingeniero especialista en costos y presupuestos resultan necesarios y congruentes.

5.- Acoge parcialmente, para el caso del ingeniero en pavimentos se suprimirá los curos mayores o iguales a 230 horas y/o diplomado en residencia y supervisión de obra, supervisión de obras, dado que no tienen incidencia directa en la actividad.

6.- se acoge, se suprimirá el profesional administrador dado que no se encuentra en el desagregado de gastos generales.

7.- No acoge, considera que no se estaría vulnerando ningún principio de contratación y que esto genera mayor certeza para la entidad.(…)

Asimismo, del Informe Técnico del Comité Especial Licitación Pública N° 01-2015-MPL/CE, remitido por la Entidad con ocasión de los documentos de elevación de observaciones, se advierte el mismo ratifica lo señalado en el pliego de absolución de observaciones.

Al respecto, cabe señalar que si bien es responsabilidad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad  no es irrestricta, ya que para su determinación se debe verificar que resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

Asimismo, es preciso señalar que el requerir determinadas calificaciones académicas al personal resultará válido, siempre y cuando, éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute de forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; por lo tanto, los estudios requeridos deben estar acorde con las funciones que desempeñarán en el contrato.

Ahora bien, de la revisión de los requerimientos técnicos mínimos se aprecia que ciertas capacitaciones solicitadas no guardarían relación con el objeto de la convocatoria.

No obstante, en la medida que el participante solicita que el perfil de los profesionales se modifiquen necesariamente conforme lo propone y dado que ella es responsabilidad de la Entidad, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las presentes observaciones.

Sin perjuicio de lo señalado, conforme lo indicado por la Entidad, con motivo de la integración de las Bases, deberá suprimirse la maestría en gerencia de proyectos del perfil del residente de obra.

Adicionalmente, deberá eliminarse del perfil del residente de obra el "curso de residente de Obras en Edificación", "Valorizaciones Liquidación de Obra Asistido por Pcuwin", "Costos y Presupuestos – S10", considerando que ya se le solicita un Diplomado en Residencia el cual abordaría todos esos temas, asimismo, deberá eliminarse el estudio en Expediente Técnico ya que no guarda relación el objeto de la convocatoria.

Por otro lado, deberá precisarse que el residente de obra podrá acreditar su experiencia como residente, supervisor y/o inspector de obras iguales y/o similares. En tanto que el asistente de residente de obra, podrá acreditar su experiencia como residente, supervisor, inspector, asistente de residente, asistente de supervisor y/o asistente de inspector de obras iguales y/o similares.

En la medida que ya se está solicitando en los factores de evaluación el diplomado en residencia, supervisión y seguridad de obras con enfoque Lean construcción deberá de eliminarse de los requerimientos técnicos mínimos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del reglamento.

Adicionalmente, deberá publicarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) un informe técnico que refleje la incidencia directa que tendrán los estudios solicitados en las actividades que realizarán cada uno de los profesionales en la ejecución de la obra, caso contrario, de no poder sustentar ello, deberán ser suprimidos del perfil de los profesionales.

Cabe recordar que la información consignada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los perfiles requeridos y de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Finalmente, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución.

Cuestionamiento único		Contra los requerimientos técnicos mínimos

El participante cuestiona que el Comité Especial, con motivo del acogimiento de la observación presentada por el participante ORIANA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., decidiera eliminar la maestría en gerencia de proyectos requerida al residente de obras, pese a que se encontraría directamente ligada con la administración, coordinación, calidad y eficiencia que garantizan la correcta integración de la obra, la misma que ha demostrado tener pluralidad de postores en el mercado.

En ese sentido, solicitaría que se deje sin efecto dicha eliminación.

Pronunciamiento

De la revisión d las Bases del Proceso de selección, en la sección específica, en el Capítulo III “Requerimientos técnicos mínimos”, numeral 10 “Gastos generales y el requerimiento del personal”, se indican lo siguiente:

De la revisión d las Bases del Proceso de selección, en la sección específica, en el punto 2.7 “requisitos para la suscripción del contrato” numeral 2.5.2, indica lo siguiente:

Sobre tales aspectos, de la revisión del pliego de observaciones, se advierte que la Entidad ha precisado lo siguiente:

“El Comité decide ACOGER en virtud de que el estudio de maestrías en gerencia de proyectos se suprimirá en la integración de Bases dado que no tiene incidencia directa en las actividades que realizara en la obra”.

Asimismo, del Informe Técnico del Comité Especial Licitación Pública N° 01-2015-MPL/CE, remitido por la Entidad con ocasión de los documentos de elevación de observaciones, se advierte el mismo ratifica lo señalado en el pliego de absolución de observaciones.

De acuerdo con en el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requerimientos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra.

En tal sentido, toda vez que es responsabilidad de la Entidad determinar los requerimientos técnicos mínimos y, en tanto, el participante requiere que se modifique los requerimientos técnicos mínimos de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a dicha Ley y su Reglamento:

3.1. Equipo mínimo

En relación a la forma de acreditación del equipo mínimo, cabe señalar que este Organismo Supervisor ha indicado en anteriores pronunciamientos que la disponibilidad de los equipos se podrá acreditar con la presentación de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler, o declaraciones juradas, sin perjuicio que se verifique dicha disponibilidad, solicitando la documentación pertinente como requisito para la suscripción del contrato, debiendo eliminarse toda disposición que resulte contraria.

En ese sentido, acorde con lo expuesto en el párrafo precedente, con motivo de la integración, deberá precisarse la acreditación del equipo mínimo.

3.2. Factor de evaluación "Calificaciones del personal propuesto"

Deberá eliminarse el sub factor "Capacitación" ya que califica estudios que ya son solicitados en los requerimientos técnicos mínimos y que no guardan relación con el objeto de convocatoria.

3.3. Otras precisiones

Deberá precisarse que la experiencia que se califica en los factores de evaluación, tanto para el postor como para el personal deberá ser adicional a la que se presente en los requerimientos técnicos mínimos.

3.4. Requerimientos técnicos mínimos

Se advierte que a los profesionales para la presentación de propuestas, se le exige presentar una declaración jurada de estar colegiado y habilitado.

Al respecto, cabe precisar que mediante el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU , en atención a los Principios de Economía y Libre Concurrencia y Competencia, se estableció el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria, que dispone que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero; no obstante, lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá:

i)	Suprimirse cualquier regulación de las Bases que exija la acreditación (lo que incluye también a las declaraciones juradas) de la colegiatura y habilidad de los profesionales ofertados en la presentación de propuestas y suscripción del contrato, en tanto que ello sólo resulta exigible y relevante para el inicio efectivo de su participación en el contrato; no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases. Ello incluye todos los capítulos de la Sección Específica y cualquier extremo de las Bases.

ii)	Tenerse presente que la experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión,

iii)	Considerarse que, la Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, según el ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

4.1.	El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

4.2.	El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

4.3.	Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

4.4.	Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24° del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

4.5.	A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

4.6.	Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

4.7.	En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 26 de octubre de 2015.

Elaborado por:	 Pedro Alexis Pachas Fernández

Supervisado por: 	Anthony David Laura Silva

Validado por: 	Laura Gutiérrez Gonzales

PPF/.