PRONUNCIAMIENTO N° 1375-2015/DSU

Entidad:		Ejército del Perú

Asunto: 		Concurso Público N° 0002-2015-EP/UO0730, convocado para la contratación del servicio de consultoría para la Supervisión de la Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de obra del proyecto y Equipamiento denominado: "Mejoramiento del servicio de acciones de comando en los puestos de comando de los Batallones de Selva N° 83, 28, 03 y 49 para la V División de Ejército, ubicado en el departamento de Loreto, límite con Colombia".

- ANTECEDENTES

A través del Oficio N° 985-2015T-11.g.2/SINGE, recibido el 07.OCT.2015, subsanado mediante el Oficio N° 998-2015T-11.g.2/SINGE, recibido el 13.OCT.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las cinco (5) observaciones formuladas por el participante IVAN ASCUE TORRES, así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de:       a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Por tanto, en la medida que las Observaciones N° 1 y N° 2 del recurrente fueron acogidas, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ésta.

Asimismo, en la medida que la Observación N° 4 del recurrente fue parcialmente acogida, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto del extremo acogido.

Además, ciertos extremos de la Observación N° 4 constituyen consultas y/o solicitudes de información, lo cual no se encuentra previsto dentro de los supuestos establecidos en el artículo 58 citado precedentemente, por lo que no corresponde pronunciarse al respecto.

Adicionalmente, mediante su solicitud de elevación de observaciones, el recurrente habría pretendido efectuar observaciones extemporáneas, lo cual no se encuentra previsto dentro de los supuestos establecidos en el artículo 58 antes citado, por lo que, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Todo ello; sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:	IVAN ASCUE TORRES

Observación N° 3	Contra la experiencia del postor en la especialidad (supervisión de obras similares)

Mediante la Observación N° 3 el recurrente señala que en los requerimientos técnicos mínimos se exige al postor haber ejecutado, en los últimos cinco (5) años a la fecha de presentación de la propuesta, como mínimo haber supervisado dos (2) obras similares, siendo el valor mínimo de cada obra mayor o igual al diez por ciento (10%) del valor referencial. Al respecto, sostiene que se está exigiendo en los requerimientos técnicos mínimos que el valor de las obras supervisadas sean iguales o mayores al veinte por ciento (20%) del valor referencial.

En ese contexto, indica que existiría un vacío al no otorgarse puntaje en el factor de evaluación Experiencia en la especialidad a montos facturados entre 0,2 y 0,5 veces el valor referencial, toda vez que esto sobrepasa lo requerido en los requerimientos técnicos mínimos; por lo que, solicita modificar la asignación de puntajes en el citado factor de evaluación del modo siguiente:

"M >= 01 vez el valor referencial: [10] puntos y

M > 0.20 veces el valor referencial y < 01 veces el valor referencial: [5] puntos".

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se aprecia que en el factor de evaluación Experiencia en la especialidad se solicita lo siguiente:

| A.2. Experiencia en la especialidad Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares al objeto del proceso, durante un periodo de diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a 01 vez el valor referencial. [...] | M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria M >= 01 vez el valor referencial: [10] puntos M >= 0.50 veces el valor referencial y < 01 veces el valor referencial: [5] puntos |
| --- | --- |

(El resaltado es agregado).

Siendo que, en los requerimientos técnicos mínimos, se le exige, entre otros aspectos:

Haber ejecutado, en los últimos cinco (05) años a la fecha de presentación de la propuesta, como mínimo haber supervisado dos (02) obras similares siendo el valor mínimo de cada obra mayor o igual al diez (10%) del valor referencial.

(El resaltado y subrayado es agregado).

Es el caso que, en el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial señaló:

No se acoge, el criterio para la asignación del puntaje ha sido establecido teniendo en cuenta criterios objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria y se sujeta a criterios de razonabilidad y proporcionalidad que permiten la selección de la mejor propuesta.

Además, en el Informe N° 001 T-12.g.2/SINGE remitido con ocasión de la elevación de observaciones a las Bases, el Comité Especial señaló:

[...] se precisa que el criterio para la asignación del puntaje ha sido establecido teniendo en cuenta criterios objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria y se sujeta a criterios de razonabilidad y proporcionalidad que permiten la selección de la mejor propuesta.

Sobre el particular, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, dentro de los cuales se encuentra la experiencia mínima del postor, es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Además, el artículo 43 del Reglamento establece que el Comité Especial determinará los factores de evaluación técnicos a ser utilizados, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

En ese sentido, considerando que es responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación y, que la pretensión del recurrente es que se modifique el factor de evaluación Experiencia en la especialidad según su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación  N° 3.

Cabe recordar que la información consignada en el SEACE y en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los perfiles requeridos tanto al postor como a los profesionales propuestos y de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución.

Observación N° 4	Contra los perfiles mínimos de los gerentes de supervisión y de los supervisores

Mediante los extremos no acogidos de la Observación N° 4 el recurrente cuestiona los siguientes estudios exigidos a los gerentes de supervisión y a los supervisores:

- En cuanto al perfil mínimo de los gerentes de supervisión, señala que es innecesaria la exigencia en maestría en administración, por lo que, debe modificarse a nivel de 'capacitación en administración'.

Por tanto, solicita que las exigencias para dichos profesionales se reformulen de la siguiente manera:

"Con experiencia como gerente de supervisión y/o jefe de supervisión en obras iguales y/o similares, debiendo contar como mínimo con dos (2) años de experiencia.

Deberá contar con capacitación en la Ley de Contrataciones del Estado.

Deberá contar con maestría o diplomado en gerencia de la construcción moderna.

Deberá contar con capacitación o estudios en administración de obras en general".

- En cuanto al perfil mínimo de los supervisores, señala que lo relevante es el conocimiento del personal propuesto en las materias que se encuentren relacionadas con las actividades a realizar. Sostiene que los estudios requeridos deben incidir directamente en las funciones que desempeñarán en el contrato, no debiendo constituir un elemento que direccione la contratación a un postor en específico.

Por tanto, solicita que las exigencias para dichos profesionales se reformulen de la siguiente manera:

"Con experiencia como jefe de supervisión, supervisor y/o residente en obras iguales y/o similares, debiendo contar como mínimo con dos (2) años de experiencia.

Deberá contar con capacitación o estudios en supervisión.

Deberá acreditar capacitación en seguridad en obras,

Deberá contar con capacitación en valorización y liquidación de obras".

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que al gerente de supervisión y al supervisor de cada ítem, se les exige contar con los siguientes estudios:

Gerentes de supervisión

[...]

Con experiencia como gerente de supervisión y/o jefe de supervisión en obras iguales y/o similares, debiendo contar como mínimo con dos (02) años de experiencia.

Deberá contar con capacitación en la Ley de Contrataciones del Estado.

Deberá contar con maestría en administración.

(El resaltado y subrayado es agregado).

Supervisores

[...]

Con experiencia como jefe de supervisión, supervisor y/o residente en obras iguales y/o similares, debiendo contar como mínimo con dos (02) años de experiencia.

Deberá acreditar capacitación en seguridad en obras, deberá contar con maestría o diplomado en gerencia de la construcción moderna. Deberá contar con capacitación en valorización y liquidación de obras.

(El resaltado y subrayado es agregado).

Es el caso que, en el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial señaló:

Respecto al primer extremo, no se acoge la observación, toda vez, que la gerencia de supervisión abarca una función más completa, general de forma técnica y administrativa; por lo tanto se solicita ceñirse a las bases.

Respecto al segundo extremo, se acoge parcialmente, se precisa que con ocasión a la integración de bases, se suprimirá acreditar maestría y/o diplomado en gerencia de la construcción moderna, quedando el perfil del Supervisor como sigue:

Acreditar capacitación en:

- Seguridad en Obras.

- Diplomado en Supervisión de Obras.

- Valorización y Liquidación de Obra.

(El resaltado y subrayado es agregado).

Además, al absolverse las observaciones de la participante Estela Palomino Ruíz, el colegiado señaló, entre otros aspectos, lo siguiente:

En la Observación N° 9:

- Que la maestría en administración deberá ser acreditada mediante título o diploma.

En la Observación N° 10:

- Que se suprimirá el requisito de acreditar experiencia como residente de obra para el supervisor.

Al respecto, en el Informe N° 001 T-12.g.2/SINGE remitido con ocasión de la elevación de observaciones a las Bases, el Comité Especial señaló:

[...] se ratifican los requerimientos técnicos mínimos para el gerente de supervisión, toda vez, que la gerencia de supervisión abarca funciones de índole administrativas, sin embargo, el supervisor abarca funciones netamente técnicas.

[...] se ratifica, acreditar la maestría en administración para el gerente de supervisión, considerando que las funciones que realizará son de índole administrativas.

[...] el OSCE mediante diversos pronunciamientos ha señalado que la experiencia en ejecución de obra no puede considerarse válida para la acreditación de experiencia del personal de supervisión, por lo tanto, solicitar para el supervisor, asistente de supervisión..., acreditar experiencia como residente de obra, no resultaría congruente y razonable, toda vez que tal requisito contraviene a la normativa vigente.

Sobre el particular, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, dentro de los cuales se encuentran los perfiles mínimos de los profesionales propuestos, es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, cabe precisar que, en el numeral 4.2 del Formato de Resumen Ejecutivo, ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad ha señalado que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos, entre los cuales se encuentran los perfiles mínimos de los profesionales propuestos.

En ese sentido, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y que, la pretensión del recurrente es que los requerimientos técnicos mínimos de los profesionales propuestos se modifiquen del modo que él propone según su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER los presentes extremos de la Observación N° 4. Sin perjuicio de lo señalado, considerando que la potestad de la Entidad de determinar los requerimientos técnicos mínimos no es irrestricta, con ocasión de la integración de las Bases, deberá efectuarse lo siguiente:

- Considerando que exigir una maestría en administración a los gerentes de supervisión resultaría ser excesivo, deberá requerirse en lugar de ésta, estudios en temas de administración, independientemente de la denominación del curso.

- Advirtiéndose que, a través del pliego absolutorio de observaciones, se ha añadido de oficio el requisito de contar con un diplomado en supervisión de obras acreditada mediante título o diploma en el perfil mínimo de los supervisores, lo cual contravendría el artículo 31 del Reglamento, deberá suprimirse dicha calificación mínima.

Cabe recordar que la información consignada en el SEACE y en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los perfiles requeridos y de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución.

Observación N° 5	Contra los profesionales propuestos

Mediante la Observación N° 5 el recurrente sostiene que el equipo propuesto debe estar complementado con la integración de un especialista en ciencia de los materiales, acreditado con maestría en el rubro, ingeniero químico, con conocimientos en medio ambiente, recursos hídricos y manejo de residuos sólidos, la experiencia no menor de un (1) año en ámbitos privado y/o público, con lo que se asegura la conformidad e idoneidad de los materiales a usar, el control de los recursos hídricos de la zona y el manejo adecuado de los residuos sólidos, evitándose la contaminación del área, el cuidado de los recursos hídricos, que son de aplicación en el presente proyecto. Será incluido como el quinto miembro del equipo solicitado.

Por tanto, solicita que en el Capítulo III de la Sección Específica se precisen los siguientes integrantes: gerente de supervisión, supervisor, asistente de supervisión, especialista en estructuras y especialista en ciencias de los materiales, recursos hídricos y medio ambiente.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se aprecia que se requiere el siguiente listado de profesionales propuestos (por cada ítem):

- 1 Gerente de supervisión

- 1 Supervisor (Exp. Técnico, obra y equipamiento)

- 1 Asistente de supervisión

- 1 Especialista en estructuras

Es el caso que, en el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial señaló:

No se acoge la observación, el requerimiento referido a los profesionales ha sido establecido teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria y del alcance del objeto del proceso, por lo que no se requiere la inclusión de personal adicional.

Sobre el particular, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, dentro de los cuales se encuentra el listado de profesionales propuestos, es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, cabe precisar que, en el numeral 4.2 del Formato de Resumen Ejecutivo, ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad ha señalado que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos, entre los cuales se encuentra la participación de los profesionales propuestos.

En ese sentido, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y que, la pretensión del recurrente es que en el listado de profesionales se incremente un especialista según su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 5.

Sin perjuicio de lo señalado, considerando que la convocatoria consta de cuatro (4) ítems y, por ende, se requerirá dicho listado para cada uno de los cuatro ítems independientes, siendo que en las Bases de la convocatoria se habría omitido precisar que dicho listado de profesionales es por cada ítem; con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse que cada uno de estos ítems deberá tener su propio listado de profesionales propuestos con sus correspondientes perfiles, conforme a lo señalado en el primer extremo de la respuesta a la Consulta N° 2 del participante Iván Ascue Torres.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a dicha Ley y su Reglamento:

  - Resumen ejecutivo

Se advierte que, en el Resumen Ejecutivo publicado en el SEACE conjuntamente con las Bases el 03.SET.2015 no se ha seguido estrictamente las disposiciones previstas en las Directiva N° 004-2013-OSCE/CD en referencia al Formato del resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado conforme al instructivo publicado para el llenado de dicho formato, toda vez que se ha advertido que, en el numeral 3.4 se ha omitido el detalle de los presupuestos de cada una de las cuatro (4) consultorías de obra en los cuales se aprecien los honorarios del personal propuesto y que consideren los gastos generales y la utilidad de los servicios (4 ítems).

Por tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse en el SEACE los presupuestos de las consultorías de obra, en los cuales se aprecie tanto los honorarios del personal propuesto como los gastos generales y utilidad del servicio.

  - Pliego absolutorio de consultas

Se advierte que en el segundo extremo de la respuesta a la Consulta N° 2 del participante Iván Ascue Torres el colegiado ha precisado que 'en la medida que cada ítem es un proceso independiente no existe restricción para proponer el mismo personal en cada uno de ellos'; lo cual contraviene el artículo 190 del Reglamento, toda vez que en el caso del supervisor, la normativa de contrataciones vigente establece que toda obra contará de modo permanente y directo con un inspector o con un supervisor.

Por tanto, considerando que se necesita un supervisor por cada obra (cada ítem corresponde a la supervisión de 1 obra), son un total de cuatro (4) personas, existiendo la restricción que se proponga al mismo profesional para dicho cargo en cada uno de los ítems; con ocasión de la integración de las Bases, deberá dejarse sin efecto el referido extremo de la absolución para el caso del supervisor de la obra.

  - Pliego absolutorio de observaciones

- Se advierte que en el pliego absolutorio de observaciones se ha omitido el texto de las observaciones formuladas, lo cual no se encontraría acorde con lo previsto en el artículo 56 del Reglamento; por lo que, en virtud a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 22 de la Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, este hecho será comunicado al Sistema Nacional de Control; sin perjuicio de lo cual, deberá iniciarse el deslinde de responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley e impartir las directrices que resulten necesarias a fin de evitar situaciones similares en futuros procesos de selección.

- Mediante la Observación N° 8, la participante Estela Palomino Ruíz solicitó aclarar si la acreditación del domicilio legal, oficina o local de trabajo y de la oficina in situ se deberán presentar en la ejecución del contrato y no, en la etapa de presentación de propuestas. Ante lo cual, el colegiado señaló:

"Del contenido de la presente observación se desprende que en realidad se trata de una consulta que debió ser presentada en la etapa correspondiente. Sin embargo, se informa que las propuestas deben considerar toda la documentación e información de carácter obligatorio".

(El resaltado y subrayado es agregado).

Al respecto, cabe señalar que resulta restrictivo exigir a la fecha de presentación de propuestas acreditar:

* Domicilio legal en la ciudad de Lima para la correspondencia pertinente y/o notificaciones, cartas, comunicaciones entre la Entidad y el contratista.

* Oficina in situ de la obra.

Por tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse la obligación de acreditar a la fecha de presentación de propuestas el domicilio legal en la ciudad de Lima y la oficina in situ de la obra; sin perjuicio de lo cual, ello podrá ser requerido al ganador de la buena pro para la suscripción del contrato.

  - Límite inferior de la oferta económica del ítem 2 sin I.G.V.

Se advierte que el límite inferior de la oferta económica del ítem 2 sin I.G.V. es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial de dicho ítem, el cual no se encuentra acorde con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento.

Al respecto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá efectuarse la corrección correspondiente, teniéndose en cuenta que si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumentará en un dígito el valor del segundo decimal (S/. 205 174,08).

  - Forma de acreditación de la experiencia del personal propuesto

Se advierte que en el literal c) de la Documentación de presentación facultativa y en los factores de evaluación se han indicado formas de acreditar la experiencia del personal propuesto que no se ajusta a la establecida por este Organismo Supervisor (por ejemplo, dice: contratos de trabajo, constancias o certificados).

Al respecto, cabe señalar que, de acuerdo con el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU deberá precisarse en todos los extremos de las Bases que correspondan, que la experiencia del personal propuesto, se podrá acreditar con cualesquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, no siendo válida cualquier regulación de las Bases que resulte contrario a lo señalado. Ello incluye todos los capítulos de la Sección Específica u otro extremo de las Bases.

  - Documentación de presentación facultativa

Se advierte que la forma de acreditar el factor de evaluación "Cumplimiento de ejecución de obras" establecida en el literal e) de la Documentación de presentación facultativa no es congruente con lo establecido en los factores de evaluación consignados en el Capítulo IV de la Sección Específica. En ese sentido, siendo que en este último extremo de las Bases se ha precisado la forma idónea de acreditar el referido factor; con ocasión de la integración de las Bases, deberá adecuarse el referido literal, de modo que exista congruencia con la forma de acreditación establecida en el factor de evaluación de cumplimiento de ejecución de obras.

  - Requisitos para la suscripción del contrato

Se advierte que se solicita la presentación de una carta fianza por garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Sin embargo en las prestaciones objeto de la contratación no se habrían establecido prestaciones accesorias, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el literal c) del numeral 2.7 del Capítulo II de la Sección Específica, alusivo a dicha garantía; salvo que, se especifiquen las prestaciones accesorias y la prestación principal en las Bases Integradas.

  - Requerimientos técnicos mínimos y términos de referencia.

- En el numeral 1.8 de los Términos de referencia, se advierte, entre otros aspectos, que la supervisión de ejecución de obra y equipamiento tendrá una duración de 180 días calendario, habiéndose omitido precisar cuánto dura cada una de las cuatro (4) obras y equipamiento, por lo que, con ocasión de la integración de Bases, deberá detallarse los plazos de cada uno de los ítems.

- Resulta excesivo que, adicionalmente a la maestría en ingeniería estructural se le exija al especialista en estructuras, contar con capacitación en supervisión de obras; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse la exigencia de contar con capacitación en supervisión de obras del perfil mínimo del citado especialista.

- Resulta restrictivo exigir al consultor una declaración jurada de compromiso de haber cumplido a satisfacción los compromisos anteriormente asumidos y de no haber incurrido en rescisiones, ni resoluciones de contrato por incumplimiento del servicio de consultoría de manera injustificada, máxime si en los factores de evaluación se califica el cumplimiento del servicio.

Por tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse la exigencia de haber cumplido a satisfacción los compromisos anteriormente asumidos y de no haber incurrido en rescisiones, ni resoluciones de contrato por incumplimiento del servicio de consultoría de manera injustificada de los requerimientos técnicos mínimos.

- En cuanto a la colegiatura y habilidad de los profesionales propuestos, se advierte que se exige contar con diploma de colegiatura y certificado de habilitación emitido por el colegio profesional correspondiente a la firma del contrato.

Al respecto, cabe precisar que mediante el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, en atención a los Principios de Economía y Libre Concurrencia y Competencia, se estableció el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria, que dispone que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero; no obstante, lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá:

- Suprimirse cualquier regulación de las Bases que exija la acreditación (lo que incluye también a las declaraciones juradas) de la colegiatura y habilidad de los profesionales ofertados en la presentación de propuestas y suscripción del contrato, en tanto que ello sólo resulta exigible y relevante para el inicio efectivo de su participación en el contrato; no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases. Ello incluye todos los capítulos de la Sección Específica y cualquier extremo de las Bases.

- Tenerse presente que la experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión,

- Considerarse que, la Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, según el ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

- En cuanto al numeral 3.4 de los Términos de referencia, referido a la liquidación de obra, corresponde aclarar que, de la revisión del artículo 211 del Reglamento, se entiende que la Liquidación del contrato de obra la presenta el contratista ejecutor de obra directamente ante la Entidad, por lo que, sólo en el caso que el ejecutor de la obra no lo presente resultaría razonable que la entidad solicitase la elaboración de la misma a la supervisión.

Por tanto, con ocasión de la integración de las Bases, teniendo en cuenta los plazos estipulados en el artículo 211 del Reglamento, deberá precisarse (i) el plazo de la Entidad para hacer entrega de la Liquidación del contrato de obra al supervisor a fin que el supervisor proceda a revisarla y (ii) el plazo de la Entidad para comunicar al supervisor que el contratista ejecutor no elaboró la liquidación (si así sucediese).

- Se advierte que en el numeral 6.3 de los Términos de referencia se ha establecido que "la presentación de Propuesta implicará la tácita aceptación del Postor de no haber encontrado inconveniente alguno, tanto para la preparación de la oferta como para su ejecución dentro del plazo previsto".

Al respecto, cabe indicarse que si bien no se exige que los participantes visiten el lugar donde se supervisará la obra de forma obligatoria, el indicarse luego que la sola presentación de la propuesta implica la tácita aceptación de que no han encontrado inconveniente alguno para la presentación de la oferta y prestación del servicio en el plazo, implicaría coaccionar a los mismos a visitar dicho lugar, lo cual no se ajusta con la normatividad vigente; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el citado párrafo del numeral 6.3 de los Términos de referencia.

  - Factores de evaluación

- Se advierte que tanto en el factor de evaluación Experiencia en la actividad como en el factor de evaluación Experiencia en la especialidad se está otorgando puntaje a las experiencias mínimas exigidas al postor en los requerimientos técnicos mínimos, lo cual contraviene el artículo 43 del Reglamento.

Por tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse tanto en el factor de evaluación Experiencia en la actividad como en el factor de evaluación Experiencia en la especialidad que las experiencias solicitadas en los factores de evaluación deben ser adicionales a las presentadas para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, a fin de no contravenir el artículo 43 del Reglamento.

- Respecto al factor de evaluación Mejoras a las condiciones previstas, cabe señalar que, no es adecuado requerir información descriptiva y/o técnica en la propuesta, toda vez que ante la presentación de dicha información, la Entidad, independientemente de la calidad de su contenido, tendría que aceptarlo y considerar cumplida la exigencia, toda vez que, valorar su contenido resultaría subjetivo; siendo que, a través de ellos no resultaría claro evaluar aspectos que representan una mejora o valor agregado para la prestación del servicio; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse un nuevo factor de evaluación Mejoras a las condiciones previstas bajo criterios de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en consideración (i) no evaluar el cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos sino sólo aquellas condiciones que los superen, (ii) establecer parámetros de calificación objetivos que no vulneren lo dispuesto por la normativa de contratación pública, (iii) no evaluar aspectos que formen parte de las actividades que desarrollará el contratista durante la ejecución contractual por encontrarse en el presupuesto, (iv) no calificar el ofrecimiento de profesionales adicionales a los requeridos ni la experiencia y/o capacitaciones del personal requerido, (v) no trasladar la definición de las mejoras a los postores y (vi) respetar el margen de asignación de puntaje previsto en el artículo 46 del Reglamento.

- Se aprecia que los puntajes previstos para los factores de evaluación “Experiencia en la actividad”, "Experiencia en la especialidad” y “Cumplimiento del servicio” suman cincuenta (50) puntos, lo cual excede el margen de puntuación establecido en el artículo 46 del Reglamento, por lo que, con ocasión de la integración de Bases, deberán redistribuirse los puntajes establecidos de modo que éstos se encuentren dentro de los márgenes de puntación dispuestos en el citado artículo 46.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta las observaciones formuladas en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 27 de octubre de 2015.

Elaborado:	Vilma Laurencio Luna

Supervisado: 	Héctor Morales González

Validado:	Laura Gutierrez Gonzales

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de  Supervisión

VMLL/.

"Teniendo en cuenta que el presente proceso ha sido convocado según relación de ítems, el postor debe cumplir con proponer todos los profesionales considerados en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases del proceso, en cada uno de los ítems que postule...".

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2013. En: www.osce.gob.pe. Enlace: Legislación y documentos elaborados por el OSCE.

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2012. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe