PRONUNCIAMIENTO N° 1373-2015/DSU

Entidad:	        	Municipalidad Distrital de Canchabamba

Referencia:	Licitación Pública N° 2-2015-MCBBA/CE-1, convocada para la contratación de la ejecución de la obra "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado sanitario en el Centro Poblado de Tunanmarca del Distrito de Canchabamba, Provincia de Huacaybamba - Huánuco".

_________________________________________________________________________

- ANTECEDENTES

Mediante el Oficio N° 08-2015-MDC-COMITÉ ESPECIAL AD HOC, recibido con fecha 13.10.2015, el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las quince (15) observaciones formuladas por el participante CHAVIN MILENARIA S.A.C.; así como el respectivo informe técnico, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) Las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) Las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) El acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En ese sentido, con relación a las quince (15) observaciones formuladas por el participante CHAVIN MILENARIA S.A.C., cabe señalar que si bien el Comité Especial indicó que acogía parcialmente las Observaciones N° 1 y N° 13, de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se aprecia que en estricto, constituyen observaciones no acogidas por el Comité Especial, por lo que este Organismo Supervisor se pronunciará sobre todos los extremos de dichas observaciones.

Respecto a la Observación N° 2 del referido participante, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que esta contiene dos (2) extremos, de los cuales uno de ellos constituye una observación no acogida por el Comité Especial, y el otro extremo constituye una solicitud de aclaración, es decir una consulta, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento, por lo que este Organismo Supervisor solo se pronunciará sobre el extremo no acogido.

Con relación a las Observaciones N° 4, N° 6, N° 7, N° 8 y N° 12 de dicho participante, cabe señalar que en la medida que han sido acogidas por el Comité Especial, no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto, máxime si no han sido materia de cuestionamientos en su solicitud de elevación de observaciones.

Respecto a las Observaciones N° 5 y N° 10 del mencionado participante, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que estas constituyen una solicitud de información y una solicitud de aclaración, respectivamente; en ese sentido, considerando que ambas observaciones son en estricto consultas, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento, no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Todo ello, sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:	CHAVIN MILENARIA S.A.C.

Observaciones N° 1, N° 2 y N° 3	Contra el Formato de Resumen Ejecutivo

A través de su Observación N° 1 el participante cuestiona que en el numeral 1.4 del Formato de Resumen Ejecutivo no se haya consignado el número de referencial del Plan Anual de Contrataciones (PAC) en el cual se encuentra incluido el presente proceso de selección, pues sostiene que ello evidenciaría que el Titular de la Entidad no habría cumplido con verificar en forma previa que el Resumen Ejecutivo haya sido elaborado conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 de las disposiciones generales de la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD. Por lo tanto, solicita que se declare la nulidad de oficio del presente proceso, debiéndose retrotraer el mismo hasta la etapa de convocatoria.

Mediante su Observación N° 2 el participante cuestiona el numeral 2.3 del Formato de Resumen Ejecutivo, pues sostiene que este no se ajustaría estrictamente a las disposiciones previstas en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD en la medida que no se precisa el número de equipos mínimos a acreditar como requerimiento técnico mínimo. Asimismo, refiere que ello contravendría el Principio de Transparencia y que el Titular de la Entidad no habría cumplido con verificar en forma previa que el Resumen Ejecutivo haya sido elaborado conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 de las disposiciones generales de la referida Directiva. Por lo tanto, solicita que se declare la nulidad de oficio del presente proceso, debiéndose retrotraer el mismo hasta la etapa de convocatoria.

Por medio de su Observación N° 3 el participante cuestiona el numeral 3.1 del Formato de Resumen Ejecutivo, pues sostiene que este no se ajustaría estrictamente a las disposiciones previstas en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD en la medida que solo se ha publicado un resumen del presupuesto de obra y no el detalle que figura en el expediente técnico, donde se evidencie todas las partidas que lo componen, tal como señala el sub literal a) del literal b) del sub numeral 7.1.3 del numeral 7.1 de la referida Directiva. Asimismo, refiere que ello evidenciaría que el Titular de la Entidad no habría cumplido con verificar en forma previa que el Resumen Ejecutivo haya sido elaborado conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 de la mencionada Directiva. Por lo tanto, solicita que se declare la nulidad de oficio del presente proceso, debiéndose retrotraer el mismo hasta la etapa de convocatoria.

Pronunciamiento

De la revisión del Formato de Resumen Ejecutivo se advierte que en los numerales 1.4, 2.3 y 3.1 se ha consignado lo siguiente:

(…)

(…)

Ahora bien, el Comité Especial al absolver las Observaciones N° 1, N° 2 y N° 3 señaló lo siguiente:

Respecto a la Observación N° 1:

“Que la nulidad del proceso de selección es declarada, por el Titular de la Entidad, siempre y cuando se incurre en las causales previstas en el artículo 56 de la Ley de Contrataciones del Estado; en ese sentido, en este caso en particular el haber consignado por error material un número de referencia del plan anual de contrataciones (PAC) distinto al que corresponde no acarrea la nulidad o no es causal de la misma. Por esta consideración, el comité ACOGE PARCIALMENTE la presente observación en el extremo del error material pero no la declaratoria de nulidad del presente proceso de selección, la cual será implementada en la integración de las bases”.

Respecto a la Observación N° 2, el Comité Especial hace referencia a las funciones del Administrador de Obra, así como a determinada capacitación de dicho profesional; aspecto que no guarda relación con lo observado por el participante.

Respecto a la Observación N° 3: el Comité Especial hace referencia al Maestro de Obra, aspecto que no guarda relación con lo observado por el participante.

Adicionalmente, en el informe técnico remitido con ocasión de la solicitud de elevación de observaciones, el Comité Especial, respecto a las Observaciones N° 2 y N° 3 refiere lo siguiente:

“(…) debemos reconocer que el comité especial ha incurrido en un grave error al dar una respuesta a un cuestionamiento que no corresponde.

(…)

Sobre esta observación con criterio unánime el comité especial señala que acogió la observación formulada; por lo que, con motivo de la integración de las bases se implementará dándole la razón al participante que cuestionó este extremo de las bases”

Sobre el particular, cabe señalar que mediante Resolución N° 270-2013-OSCE/PRE de fecha 09.AGO.2013 este Organismo Supervisor aprobó la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD "Disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado", en adelante Directiva, y los formatos respectivos, los cuales son de obligatorio cumplimiento para todas las Entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado a partir del 1 de enero de 2014.

Ahora bien, de la información declarada en el Formato de Resumen Ejecutivo se advierte que en el numeral 1.4 no se ha consignado el número de referencia del PAC del presente proceso de selección, asimismo, en el numeral 2.3 se advierte que si bien la Entidad ha consignado los equipos que serían requeridos para la ejecución de la obra, no se ha indicado la cantidad de dichos equipos.

Así también, se aprecia que en el numeral 3.1 la Entidad ha consignado un resumen del presupuesto de obra, siendo que lo que debe ser consignado en dicho numeral es el presupuesto de obra de forma detallada, en el cual se aprecien todas las partidas que conforman la obra.

Aunado a ello, se advierte que la Entidad en el pliego absolutorio de observaciones y en el informe técnico ha reconocido la deficiencia en la información consignada en el Formato de Resumen Ejecutivo.

No obstante, considerando que el participante solicita que necesariamente se declare la nulidad del presente proceso, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 1, N° 2 y N° 3.

Sin perjuicio de ello, en atención a las deficiencias advertidas en el llenado del Formato de Resumen Ejecutivo, con ocasión de la integración de las Bases, la Entidad deberá registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) nuevamente el Formato de Resumen Ejecutivo debidamente llenado debiendo adoptarse las siguientes acciones:

- En el numeral 1.4 deberá consignarse el número de referencia del PAC del presente proceso de selección.

- En el numeral 2.3 deberá consignarse la cantidad del equipo mínimo, de acuerdo a lo contemplado en el expediente técnico.

- En el numeral 3.1 deberá registrarse de manera detallada el presupuesto de obra que figura en el expediente técnico (donde se aprecien todas las partidas que conforman la obra).

Cabe señalar que la información consignada  deberá ser congruente con lo establecido en el Expediente de Contratación, Expediente Técnico y las Bases; asimismo, la Entidad deberá impartir las directrices que resulten necesarias a fin de evitar situaciones similares en futuros procesos de selección.

Asimismo, resulta necesario indicar que la información consignada por la Entidad en el formato de Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeta a rendición de cuentas por parte del órgano encargado de las contrataciones, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

De otro lado, considerando las deficiencias advertidas en la absolución de las Observaciones N° 2 y N° 3, deberá efectuarse el respectivo deslinde de responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley y adoptarse las medidas preventivas para que, en lo sucesivo, no se incurra en este tipo de conductas que afectan la transparencia del proceso de selección.

Observación N° 9	Contra la declaración jurada que acreditará las metas físicas

El participante cuestiona que en los requerimientos técnicos mínimos se solicite la presentación de una declaración jurada que acreditaría las metas físicas de acuerdo al expediente técnico de obra aprobado, pues sostiene que dado que el Formato de Resumen Ejecutivo no se ajustaría estrictamente a las disposiciones previstas en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD, al haberse publicado un presupuesto de obra resumido y no el detalle que figura en el expediente técnico donde figuran todas las partidas que lo componen, no se podría conocer al detalle las metas físicas y evitar la posible inducción a que los participantes paguen el monto arbitrario o abusivo de reproducción de bases y expediente técnico antes de las etapas de formulación y absolución de observaciones del presente proceso de selección. Por lo tanto, se desprende que el participante solicita que se suprima la cuestionada declaración jurada.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que en el numeral 3.3 del Capítulo III de la Sección Específica se ha establecido lo siguiente:

“3.3. METAS FÍSICAS

De acuerdo al Expediente Técnico de la obra aprobado

(Se acreditará con la presentación de la Declaración Jurada”

Ahora bien, al absolver la presente observación, el Comité Especial indicó lo siguiente:

“(…) el postor debe conocer las metas físicas en su integridad a fin de garantizar la ejecución de la obra con los estándares de calidad, para lo cual tiene que proponer bien su propuesta económica. Por lo tanto, este comité NO AGOGE la observación formulada por el participante”.

Sobre el particular, cabe señalar que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

No obstante, ello no enerva la obligación de que el requerimiento deba ser razonable, congruente y proporcional con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentre acorde con los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley.

En ese sentido, no se advierte la razonabilidad de requerir la presentación de una declaración jurada a través de la cual los postores acrediten el conocimiento de las metas físicas relacionadas a la ejecución de la obra considerando que, independientemente de la presentación de dicho documento, el postor presentaría su propuesta económica de acuerdo al expediente técnico y a los requerimientos técnicos mínimos y que el futuro contratista tendría que desempeñar las labores conducentes a la correcta ejecución de la obra.

Por lo tanto, en atención a los argumentos expuestos, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la presente observación, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el requerimiento de presentar una declaración jurada en el numeral 3.3 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

Observación N° 11	Contra la experiencia en obras similares solicitada del postor como requerimiento técnico mínimo

El participante cuestiona el requerimiento técnico mínimo de experiencia en obras similares del postor, pues sostiene que al no hacerse precisión del monto total a acreditarse se contravendría lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento. Asimismo, refiere que la importancia de definir un requerimiento técnico mínimo claro y preciso contribuiría a definir rangos de evaluación razonables. Por lo tanto, se desprende que el participante solicita que se haga una precisión del monto total a acreditarse como requerimiento técnico mínimo de experiencia en obras similares del postor.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que en el numeral 3.12 del Capítulo III de la Sección Específica se establecieron los requerimientos técnicos mínimos para el postor, siendo que en el literal B. de dicho numeral se consignó lo siguiente:

Ahora bien, con motivo de la absolución de la presente observación, el Comité Especial señaló que no acogía la misma dado que es facultad de la Entidad determinar el cuestionado requerimiento, el cual habría sido considerando a fin de asegurar la calidad técnica de la obra.

Sobre el particular, cabe señalar que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de lo requerido.

Además, resulta importante señalar que la normativa de contratación pública no ha previsto una disposición específica respecto de la forma en la cual debe requerirse la experiencia mínima a los postores en la ejecución de obras similares, toda vez que las disposiciones contenidas en el artículo 47 del Reglamento son de obligatorio cumplimiento en los factores de evaluación para la contratación de obras.

Sin perjuicio de ello, en el presente caso se aprecia que si bien no se ha establecido el monto que constituye el requerimiento técnico mínimo en obras similares en números, este es perfectamente determinable (50% del valor referencial), por lo que no se evidencia de qué manera dicho aspecto contraviene el artículo 47 del Reglamento, tal como alega el observante.

Por lo tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, y que el participante solicita que el cuestionado aspecto sea modificado de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Observación N° 13	Contra la experiencia en obras similares del postor solicitada como factor de evaluación

El participante cuestiona los rangos de evaluación previstos en el factor de evaluación “Experiencia en obras similares”, pues sostiene que estos serían incoherentes, siendo que la Entidad haría un mal uso de dichos rangos, contraviniéndose el Principio de Imparcialidad. Por lo tanto, solicita que se declare la nulidad del presente proceso de selección, debiéndose retrotraer el mismo hasta la etapa de convocatoria.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que el factor de evaluación “Experiencia en obras similares” ha sido establecido en el Capítulo IV de acuerdo al siguiente detalle:

(…)”

Ahora bien, con motivo de la absolución de la presente observación, el Comité Especial señaló lo siguiente:

“Respecto a la presente observación, el comité ACOGE parcialmente la observación en base a los fundamentos que se esboza a continuación:

Respecto a los rangos de asignación de puntajes efectivamente existe un error de coherencia. En ese sentido, basándonos en los múltiples pronunciamientos del OSCE, respecto a este punto, en la integración de las bases la distribución de los rangos de asignación de puntajes se efectuara de la siguiente manera:

M>= 1 veces el valor referencial (30 puntos) M>= 0.75 veces el valor referencial y < 1 veces el valor referencial (20 Puntos) M>= 0 .5 veces el valor referencial y < 0.75 veces el valor referencial (20 puntos).

Respecto a la petición de nulidad del presente proceso de selección según el Artículo 56° de la Ley de Contrataciones del Estado, no existe causal alguna que conlleve a la declaratoria de nulidad. Toda vez que de acuerdo al artículo 43 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se podrá calificar aquello que supere o mejore el requerimiento técnico mínimo, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado. Entonces en los criterios de evaluación se evaluará la experiencia que no incluya el requerimiento técnico mínimo (RTM), considerando la obra similar solicitada en la experiencia del postor en los RTM con puntaje cero, en amparo del citado artículo la acreditación de la experiencia solicitada en los RTM y factores de evaluación tendrán que ser diferentes”.

Sobre el particular, cabe señalar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento, el Comité Especial es el encargado de determinar los factores de evaluación técnicos, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, pudiendo calificar aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado.

Estando a ello, se advierte que inicialmente los rangos de evaluación previstos por la Entidad no resultaban congruentes ni correlativos, siendo que, con motivo de la absolución de la presente observación, el Comité Especial estableció nuevos rangos los cuales sí son correlativos; sin embargo, se advierte que existen dos rangos de evaluación que otorgan el mismo puntaje (veinte puntos), además se aprecia que el rango que debe otorgar el menor puntaje califica el monto consignado como requerimiento técnico mínimo (0.5 veces el valor referencial), lo cual no resultaría razonable y contravendría lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento.

No obstante, considerando que el participante solicita que necesariamente se declare la nulidad del presente proceso, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberán establecerse los rangos de evaluación del factor “Experiencia en obras similares” de acuerdo al siguiente detalle:

“M>= 1 veces el valor referencial (30 puntos)

M>= 0.75 veces el valor referencial y < 1 veces el valor referencial (20 Puntos)

M> 0.5 veces el valor referencial y < 0.75 veces el valor referencial (10 puntos)”

Observaciones N° 14 y N° 15	Contra el subfactor de evaluación “C.1 Experiencia del personal profesional propuesto”

A través de sus Observaciones N° 14 y N° 15 el participante cuestiona que en el subfactor de evaluación “C.1 Experiencia del personal profesional propuesto” se haya establecido una asignación de puntaje incoherente al Residente de Obra y al Asistente de Obra, respectivamente, al hacerse un mal uso de los rangos de evaluación, lo cual vulneraría el Principio de Imparcialidad. Asimismo, refiere que los rangos de evaluación calificarían con puntaje al cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos. Por lo tanto, solicita que se declare la nulidad del presente proceso de selección, debiéndose retrotraer hasta la etapa de convocatoria.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que el subfactor de evaluación “C.1 Experiencia del personal profesional propuesto” ha sido establecido en el Capítulo IV de acuerdo al siguiente detalle:

| C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO C.1.1 RESIDENTE DE OBRA Ing. Sanitario y/o Civil Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución de la obra como Residente y/o Supervisor y/o Inspector en la Ejecución de obras iguales o similares. Esta experiencia se refiera a la que supera los Requerimientos Técnicos Mínimos. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. Acreditación: Mediante la presentación de copia simple de contratos con su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. C.1.2 ASISTENTE DE OBRA Ing. Civil – Hidrotécnico Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución de la obra como residente de obra en la ejecución de obras similares. Esta experiencia se refiera a la que supera los Requerimientos Técnicos Mínimos. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. Acreditación: Mediante la presentación de copia simple de contratos con su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. | Igual o mayor a 24 meses (15) puntos Igual o mayor a 12 meses y menor a 24 meses (10) puntos Igual o mayor a 24 meses. (10) puntos Igual o mayor a 12 meses y menor a 24 meses. (05) puntos |
| --- | --- |

Ahora bien, el Comité Especial al absolver las Observaciones N° 14 y N° 15, indicó que no las acogía dado que no existe causal alguna que conlleve a la declaratoria de nulidad, y a que la experiencia solicitada en la experiencia del personal profesional solicitado en los requerimientos técnicos mínimos contaría con puntaje cero.

Tal como se señaló anteriormente, de acuerdo al artículo 43 del Reglamento, el Comité Especial es el encargado de determinar los factores de evaluación técnicos, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, pudiendo calificar aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado.

Estando a ello, de la revisión del cuestionado subfactor se advierte que la Entidad ha precisado que la experiencia que es pasible de puntaje se encuentra referida a la que supera los requerimientos técnicos mínimos, asimismo, con ocasión de las absoluciones de las presentes observaciones, el Comité Especial ha precisado que la experiencia del personal propuesto solicitada como requerimiento técnico mínimo seria calificada con cero (0) puntos, lo cual se condice con lo indicado en el cuestionado subfactor, así como con lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento.

Por lo tanto, considerando que es responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, y que el cuestionado subfactor de evaluación no contraviene el artículo 43 del Reglamento, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

3. 	CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Documentación de presentación facultativa

En el literal d) de la relación de documentos de presentación facultativa se ha precisado que el factor cumplimiento de ejecución de obras será acreditado mediante copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación.

Al respecto, cabe señalar que en el referido literal no está contemplado la presentación de cualquier otro documento, así como las precisiones que debe tener cada documento que sea presentado para acreditar en cumplimiento del postor, aspectos que si han sido detallados en el factor de evaluación “D. Cumplimiento de ejecución de obras”, por lo tanto, con motivo de la integración de las Bases, deberá modificarse el referido literal d), de acuerdo a lo consignado en el factor “D. Cumplimiento de ejecución de obras”.

  - Forma de acreditación de experiencia del personal propuesto

De la revisión de las Bases se advierte que en el literal c) de la relación de documentos de presentación facultativa se ha precisado que para acreditar el factor experiencia del personal propuesto se deberá presentar copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados.

Al respecto, de acuerdo con el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU, la experiencia del personal propuesto, se podrá acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, no siendo válida cualquier regulación de las Bases que se oponga a lo señalado.

En ese sentido, lo anteriormente expuesto rige para todos los extremos de las Bases, donde se haga referencia a la forma de acreditación experiencia del personal propuesto, no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases.

  - Adelantos

En el numeral 2.9 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases no se han llenado las secciones correspondientes al adelanto directo y al adelanto por materiales o insumos, siendo el caso que en el Formato de Resumen Ejecutivo si se ha indicado que estos adelantos serian otorgados y que en el numeral 3.15 del Capítulo III de la Sección Específica se ha establecido el procedimiento para la entrega de los referidos adelantos.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá completarse toda la información correspondiente en el referido numeral.

  - Requerimientos técnicos mínimos

- En el numeral 3.10 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se ha establecido que el inicio del plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

Al respecto, cabe señalar que el artículo 184 del Reglamento prevé lo siguiente:

“El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que se designe al inspector o al supervisor, según corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo;

3. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra;

4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;

5. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 187°”

En ese sentido, se advierte que el artículo 184 del Reglamento no prevé como una de las condiciones para que se inicie el plazo de ejecución de la obra que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales señalados en su propuesta técnico, asimismo, de acuerdo al Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, la colegiatura y habilitación de los profesionales solo resulta exigible para el inicio de su participación efectiva en el contrato.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse del numeral 3.10 del Capítulo III de la Sección Específica el requerimiento de que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales señalados en su propuesta técnica como una condición para que se inicie el plazo de ejecución de la obra.

- En el numeral 3.12 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se ha precisado que la experiencia del postor se acreditará con “copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad, o acompañado de cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que esta fue concluida, en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra”.

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo a lo indicado por este Organismo Supervisor en reiterados Pronunciamientos, la experiencia del postor en la ejecución de obras se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá modificarse la forma de acreditación de la experiencia del postor indicada en el numeral 3.12 del Capítulo III de la Sección Específica de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior.

- De la revisión del personal propuesto, se aprecia que al residente de Obra se le requiere contar con capacitación a nivel de “Diplomado en Residencia y supervisión de obras”.

Al respecto, cabe señalar que no se advierte la incidencia directa que tendría en las actividades que desempeñará el Residente de Obra, el hecho que este cuente con capacitación en supervisión de obras, máxime si el objeto del presente proceso es la ejecución de una obra.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el término “supervisión” de la capacitación requerida al Residente de Obra.

- En el perfil del Asistente de Residente de Obra se aprecia que se requiere que este sea “Ingeniero Civil – Hidrotecnico”.

Al respecto, se aprecia que tal como ha sido consignado el perfil mínimo se podría interpretar que la Entidad requiere a un Ingeniero Civil Hidrotécnico para que ocupe el cargo de Asistente de Residente de Obra; estando a ello, si bien es responsabilidad de la Entidad determinar los requerimientos técnicos mínimos, ello no enerva la obligación de que el requerimiento deba ser razonable, congruente y proporcional con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentre acorde con los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley.

En ese sentido, toda vez que el requerir a un Ingeniero Civil Hidrotécnico para que desempeñe las funciones del Asistente de Residente de Obra resultaría restrictivo, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse que el Asistente de Residente podrá ser “Ingeniero Civil y/o Hidrotecnico”.

- De la revisión del perfil del Topógrafo se aprecia que se le requiere contar con experiencia en ejecución de obras similares; al respecto, cabe señalar que el requerir que dicho personal acredite su experiencia en obras similares no resultaría acorde con lo señalado por este Organismo Supervisor en reiterados pronunciamientos, en la medida que las actividades propias de su especialidad no dependen del tipo de obra en el que se desempeña, toda vez que estas actividades serán las mismas sea cual sea la obra en la que participe, por lo que no resulta necesario que la experiencia a acreditar se reduzca a aquella obtenida en obras similares, pudiendo ésta acreditarse en la ejecución de obras en general.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá modificarse la experiencia requerida al Topógrafo, debiendo esta ser en obras en general.

- De la revisión de las Bases se advierte que en el numeral 3.12 del Capítulo III de la Sección Específica se requiere determinado equipamiento, ahora bien, considerando que con motivo de la absolución de las Observaciones N° 1, 2 y 3 del participante CHAVIN MILENARIA S.A.C., este Organismo Supervisor ha dispuesto que en el Formato de Resumen Ejecutivo debe consignarse la cantidad del equipo mínimo, ello también deberá ser realizado en el mencionado numeral del Capítulo III con motivo de la integración de las Bases.

- En el numeral 3.20 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se ha establecido, entre otros aspectos, los siguientes:

Al respecto, con relación a la presentación de la declaración jurada de compromiso del postor de contratar mano de obra no calificada en la zona donde se ejecutará la obra, cabe señalar que el limitar la contratación de mano de obra de la zona no resulta razonable y constituye una exigencia restrictiva de la libre concurrencia de postores al proceso de selección, por lo cual con ocasión de la integración de las Bases deberá suprimirse dicho requerimiento.

De otro lado, respecto a la presentación de declaración jurada donde se indique que se conoce la zona donde se realizaran los trabajos, así como adjuntar cinco fotografías de dicha zona, cabe señalar que para los postores cumplan con dicho requerimiento, tendrían que necesariamente realizar visitas al lugar donde se ejecutará la obra, lo cual contravendría el Principio de Economía y además no sería razonable, ya que, el ganador de la buena pro, haya efectuado o no la visita, siempre se encontrará obligado a ejecutar el contrato en concordancia con lo establecido en el expediente técnico que forman parte de las Bases.

Por tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el requerimiento de presentar la declaración jurada de conocimiento de la zona asi como las fotografías solicitadas.

  - Acreditación de Colegiatura y Habilidad del personal propuesto

De la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se aprecia que en una nota consignada al final de la relación del personal propuesto se ha establecido lo siguiente:

“Nota: la colegiatura y habilidades de los profesionales que se requiera se presentaran en copias legalizadas en la firma de contrato, tanto como aquellos titulados en el Perú y en el Extranjero”

Al respecto, cabe precisar que mediante el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, en atención a los Principios de Economía y Libre Concurrencia y Competencia, se estableció el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria, que dispone que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero; no obstante, lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá:

- Suprimirse cualquier regulación de las Bases que exija la acreditación (lo que incluye también a las declaraciones juradas) de la colegiatura y habilidad de los profesionales ofertados en la presentación de propuestas y suscripción del contrato, en tanto que ello sólo resulta exigible y relevante para el inicio efectivo de su participación en el contrato; no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases. Ello incluye todos los capítulos de la Sección Específica y cualquier extremo de las Bases.

- Tenerse presente que la experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión.

- Considerarse que, la Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, según el ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

  - Factores de evaluación

- En el subfactor de evaluación “C.2.1. Especialista Ambiental” se está calificando con puntaje la formación académica de un Especialista Ambiental, en función a si este cuenta con maestría en ingeniero ambiental o diplomados; al respecto, de la revisión de la relación del personal requerido para la ejecución de la obra, se aprecia que no se ha previsto la participación de un Especialista Ambiental; ello también se advierte del desagregado de gastos generales consignado en el numeral 3.2 del Formato de Resumen Ejecutivo.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el subfactor de evaluación “C.2.1. Especialista Ambiental”, y distribuir proporcionalmente su puntaje entre los demás factores.

- En el subfactor de evaluación “C.2.2. Administrador de Obra” se está calificando con puntaje la formación académica del administrador de obra, de acuerdo al siguiente detalle:

Al respecto, cabe señala que según el criterio adoptado por la Entidad a quien oferte a dicho profesional con “Maestría en Contabilidad y/o Administrador” se le otorgará el máximo puntaje del referido subfactor, estando a ello, resulta importante resaltar que a dicho profesional ya se le solicita como requerimiento técnico mínimo el contar con una “Maestría en Gestión Empresarial”, por lo que el que dicho profesional cuente con dos (2) maestrías a fin que cumpla con el requerimiento técnico mínimo y cuente con el máximo puntaje en el citado subfactor resultaría restrictivo.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el nivel 1 previsto en el citado subfactor de evaluación.

De otro lado, en el nivel 2 del citado subfactor se aprecia que se solicita la presentación de “Diplomados”, no obstante, es importante resaltar que la Entidad no ha precisado que diplomados requiere, por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse que dichos diplomados deberán ser relacionados a las actividades que desempeña un administrador de obra.

Finalmente, para la reformulación del puntaje, deberá tenerse en cuenta los márgenes previstos en el artículo 47 del Reglamento.

- CONCLUSIONES

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las  Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 27 de octubre de 2015

Elaborado:                         Alberto Egoavil Cornejo

Supervisado:                      Héctor Morales González

Validado:                            Laura Gutierrez Gonzales

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2013. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2012. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe