PRONUNCIAMIENTO N° 1365-2015/DSU

Entidad:		Municipalidad Distrital de Patambuco

Asunto: 		Licitación Pública N° 001-2015-MDP/CE convocada para la contratación de la ejecución de la obra: “Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable, Sistema Desagüe y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  Comunidad Tiraca”.

- ANTECEDENTES

A través del Oficio N° 01-2015-MDP-CE/AD-HOC, recibida el 12.OCT.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las ocho (8) observaciones formuladas por el participante MAVIL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de:       a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Por tanto, de la revisión del Pliego Absolutorio de Observaciones, respecto del participante MAVIL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. se aprecia que:

- Al respecto, en la medida que la Observación N° 4 en estricto constituye una solicitud de modificación de las Bases y no un cuestionamiento a la legalidad de las Bases, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

- En relación a  la observación N° 7, el Comité Especial habría acogido parcialmente dicha observación que cuestiona el equipo mínimo “Retroexcavadora sobre oruga”, sin embargo; de la lectura de la absolución dada por el referido Comité, se puede advertir que en realidad esta ha sido acogida, señalando que la máquina retroexcavadora se defina en base a la potencia en HP y la utilización sobre llanta o sobre oruga será determinada en el plan de trabajo que elabora cada participante en particular. En ese sentido, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de la Observación indicada por estar acogida.

Todo ello; sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:                    MAVIL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L

Observación N° 1 y N° 8:	Contra la constancia de verificación del lugar de la obra

Mediante la observación N° 1 el participante cuestiona el literal i) de la documentación de presentación obligatoria, sobre la “Constancia de verificación del lugar de la ejecución de la obra, documento que será entregado por DIUR y/o autoridad de la comunidad de Tiraca”, toda vez que resultaría excesivo e innecesario, así como contrario al Principio de Economía, ya que en toda contratación se deben aplicar criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias en las Bases. Por lo que solicita suprimir la referida constancia de verificación.

Mediante la observación N° 8, el participante cuestiona el requerimiento mínimo técnico de verificar o constatar el lugar de la ejecución de la obra, previa solicitud al área usuaria con el fin de tener conocimiento y analizar sobre los componentes y  características y estableciendo que la omisión de la misma será causal de eliminación del proceso de convocatoria, pues refiere que en diversos pronunciamientos del OSCE se ha manifestado que dicho requerimiento no será obligatorio para que el postor ejecute la obra

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que, en la documentación de presentación obligatoria, se aprecia lo siguiente:

- Constancia de verificación del lugar de la ejecución de la obra, documento que será entregado por DIUR y/o autoridad de la comunidad de Tiraca

[…]

Asimismo, en el numeral 17 del Capítulo III de las Bases, se establece que:

(…)

(…)

En el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial manifestó que no acogía la Observación N° 1, señalando:

Por otro lado, en relación a la Observación N° 8, se advierte que, en el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial decidió no acoger la observación, remitiendo al participante a la absolución de su Observación N° 1

Al respecto, si bien es facultad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad no es irrestricta, ya que para la definición de los requerimientos técnicos mínimos debe verificarse que los mismos resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

Ahora bien, cabe acotar que establecer que la sola de verificación del lugar y otorgada por el órgano designado, implicaría coaccionar a los postores a visitar el lugar donde se ejecutará la obra, lo cual contravendría el Principio de Economía y además no sería razonable, ya que, el ganador de la buena pro, haya efectuado o no la visita, siempre se encontrará obligado a ejecutar el contrato en concordancia con lo establecido en el expediente técnico que forman parte de las Bases.

Por tanto, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la Observación N° 1 y N° 8; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse de los requerimientos técnicos mínimos de la obra y de la documentación de presentación obligatoria, la obligación de realizar una visita previa y presentar una "Constancia de verificación del lugar de la ejecución de la obra  o realizar una constatación de la misma” .

Observación N° 2 y N° 3:	Contra el Capítulo II – del Proceso de Selección

Mediante la observación N° 2, el participante cuestiona el numeral 2.7 del Capítulo II de la sección específica de las Bases, debido a que no se ha previsto la posibilidad de presentar garantías de fiel cumplimiento del contrato y de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias con Póliza de Caución, conforme se establece en las Bases Estándar, lo cual vulneraría la Directiva N° 18-2012-OSCE/CD.

Mediante la observación N° 3, el participante cuestiona que tanto en el numeral 2.9.1 como en el 2.9.2 del Capítulo II de la sección específica de las Bases, relacionado con el Adelanto Directo y el Adelanto para Materiales o Insumos, se haya establecido que dichos adelantos se otorguen con una garantía correspondiente a una carta fianza bancaria y no con una Póliza de Caución, conforme se establece en las Bases Estándar, lo cual vulneraría la Directiva N° 18-2012-OSCE/CD.

En ese sentido, solicita que se admita la posibilidad de presentar pólizas de caución.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que, en los numerales 2.9.1 y 2.9.2 del capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente:

…//…

“2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

b) Constancia de capacidad libre de contratación.

c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.CARTA FIANZA

d) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.  CARTA FIANZA”

…//…

“2.9. ADELANTOS

2.9.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará un adelanto directo por el equivalente hasta el 20% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días calendario siguiente a la firma del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto21 mediante CARTA FIANZA BANCARIA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

2.9.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el equivalente hasta el 40% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos22 mediante CARTA FIANZA BANCARIA y el comprobante de pago correspondiente.”

En el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial manifestó que no acogía la Observación N° 2, señalando:

Ahora bien, en relación a la Observación N° 3, se advierte que, en el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial decidió no acoger la observación, remitiendo al participante a la absolución de su Observación N° 2.

Al respecto, cabe señalar que mediante la Directiva N° 018-2012-OSCE/CD se aprobaron las disposiciones sobre el contenido de las bases estandarizadas que las Entidades del Estado deben utilizar en los procesos de selección que convoquen.

Ahora bien, de la revisión de las Bases estándar de licitación pública para la ejecución de obras, se aprecia que se establece que le corresponde a la Entidad determinar si admitirá cartas fianzas o pólizas de caución, siendo que en el presente proceso de selección se advierte que la Entidad ha definido que solo admitirá carta fianzas.

Por lo expuesto, toda vez que la Entidad tiene la facultad de determinar mediante que documentos se pueden presentar las garantías (carta fianza o póliza de caución) y dado que la pretensión del participante es que se modifique ello en función de su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las presentes Observaciones.

Observación N° 5:	Contra los requerimientos mínimos del Postor

El participante cuestiona que se le requiera al postor haber ejecutado obras de saneamiento en los últimos 05 años, cuyo valor mínimo de cada obra sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial y que el acumulado sea superior a (04) veces el valor referencial, ya que vulneraría el artículo 47° del Reglamento y resultaría excesivo y contrario al principio de Libre Concurrencia. Por lo que solicita que se amplíe a diez (10) años y se admita la experiencia en ejecución de obras en general y que se disminuya el acumulado del valor referencial.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que, en el numeral 16.1. de los requerimientos técnicos mínimos se advierte lo siguiente:

Al respecto, el Comité Especial señaló en el pliego absolutorio de observaciones, lo siguiente:

Sobre el particular, cabe señalar que, si bien es facultad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos; dicha potestad no es irrestricta, ya que para la definición de éstos debe verificarse que los mismos resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

Ahora bien, cabe señalar que solicitar en los requerimientos técnicos que los postores acrediten obras de saneamiento, las cuales deben sumar como mínimo cuatro (4) veces el valor referencial y que, además, deban haber sido ejecutadas en los últimos cinco (5) años, resultaría excesivo y podrían limitar innecesariamente la libre concurrencia de postores, contraviniendo, por ende, los Principios que regulan la normativa de contratación pública.

No obstante, en la medida que el participante solicita que se modifique los requerimientos técnicos mínimos necesariamente conforme lo propones, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación.

Sin perjuicio de lo anterior, deberá suprimirse la exigencia de que la experiencia haya sido obtenida necesariamente en los último cinco (5) años, asimismo, en atención al Principio de Libre Concurrencia y Competencia, deberá reducirse la exigencia de acreditar cuatro (4) veces el valor referencial.

Observación N° 6	Contra los requerimientos técnicos mínimos

El participante cuestiona la forma de acreditar los requerimientos mínimos de la maquinaria y equipo, por considerar que se vulnera el principio de Razonabilidad, por lo que de conformidad con lo dispuesto por este Organismo Supervisor, solicita que se incluya una declaración única de aduanas y/o contrato leasing para la acreditación de equipos, o en su defecto, la declaración jurada de disponibilidad de equipos.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que, en el numeral 16.3 de los requerimientos técnicos mínimos, se exige lo siguiente:

…//…

…//…

Se advierte que, en el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial decidió no acoger la observación, puesto que “es de considerarse que la Declaración Única de Aduanas y Contrato Leasing se encuentra especificado en “u otro similar”.”

Al respecto, cabe señalar que este Organismo Supervisor ha indicado en anteriores oportunidades que la disponibilidad de los equipos se podrá acreditar con la presentación de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler, o declaraciones juradas.

Ahora bien, en la medida que el participante solicita que la forma de acreditación se modifique necesariamente conforme lo propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 6.

Sin perjuicio, con motivo de la integración de las bases, se deberá modificar la forma de acreditar el equipo mínimo, estableciendo que la disponibilidad de los equipos se podrá acreditar con la presentación de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler, o declaraciones juradas, sin perjuicio que se verifique dicha disponibilidad, solicitando la documentación pertinente como requisito para la suscripción del contrato, debiendo eliminarse toda disposición que resulte contraria.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

  - Resumen ejecutivo.

Se advierte que, en el Resumen Ejecutivo publicado en el SEACE conjuntamente con las Bases el 26.11.2014 no ha seguido estrictamente las disposiciones previstas en las Directiva N° 004-2013-OSCE/CD en referencia al Formato del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado conforme al instructivo publicado para el llenado de dicho formato, toda vez que, este se ha publicado sin haberse completado la información requerida. Así por ejemplo, se advierte que:

- Se ha registrado un resumen del presupuesto de obra y del desagregado de gastos generales. En este último documento no se aprecian los profesionales que participarán durante la ejecución de la obra ni sus honorarios.

Por tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá completarse el Formato de Resumen Ejecutivo acorde a lo señalado en el instructivo de la precitada Directiva y, con ocasión de la integración de las Bases, publicarse en el SEACE (a) el referido formato debidamente subsanado, (b) el presupuesto de obra completo y (c) el desagregado de gastos generales detallado.

  - Documentación de presentación obligatoria

- Se advierte que la forma de acreditar el factor de evaluación "Cumplimiento de ejecución de obras" establecida en el literal d) de la documentación de presentación facultativa no es congruente con lo establecido en los factores de evaluación consignados en el Capítulo IV de la Sección Específica. En ese sentido, siendo que en este último extremo de las Bases se ha precisado la forma idónea de acreditar el referido factor; con ocasión de la integración de las Bases, deberá adecuarse el referido literal, de modo que exista congruencia con la forma de acreditación establecida en el factor de evaluación de cumplimiento de ejecución de obras.

  - Colegiatura y habilitación

- De la revisión de las Bases se puede advertir que a los profesionales requeridos se está exigiendo la Colegiatura y la Habilitación.

En relación al párrafo anterior, se deberá precisarse que, con ocasión de la nueva integración de Bases, la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero, no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases, de acuerdo con el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU. Ello incluye la sección referida a la documentación de presentación obligatoria, los requerimientos técnicos mínimos y cualquier extremo de las Bases, aspecto que deberá ser precisado con ocasión de la nueva integración de las Bases. No obstante, lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá:

- Suprimirse cualquier regulación de las Bases que exija la acreditación (lo que incluye también a las declaraciones juradas) de la colegiatura y habilidad de los profesionales ofertados en la presentación de propuestas y suscripción del contrato, en tanto que ello sólo resulta exigible y relevante para el inicio efectivo de su participación en el contrato; no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases. Ello incluye todos los capítulos de la Sección Específica y cualquier extremo de las Bases, tales como los anexos y la carta de compromiso de los profesionales.

- Tenerse presente que la experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión.

- Considerarse que, la Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, según el ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

  - Requerimientos técnicos mínimos

- En el numeral 8.1.1 de los requerimientos técnicos mínimos, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse que la experiencia del postor podrá acreditarse mediante copia simple de contratos y su respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total, tal como se indica en las Bases Estándar y suprimir todo aquello que no se ajuste a dicha forma de acreditación.

- En referencia a la experiencia del profesional requerido, de conformidad con el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU , se debe precisar en el perfil mínimo de los profesionales que la experiencia del personal propuesto podrá acreditarse con cualesquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

- Se advierte que al Residente de Obra se le exige contar con quince (15) años de experiencia en la ejecución de obras, en ese sentido, considerando que lo relevante es la experiencia en la especialidad y dado que dicho requerimiento resultaría excesivo, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse del perfil del referido profesional, lo siguiente: "(...) con no menos de 15 años de experiencia en la ejecución de obras".

- Con ocasión de la integración de las Bases deberá precisarse que la experiencia requerida al Asistente Técnico debe estar referida a la ejecución de obras iguales y/o similares.

  - Factores de evaluación.

- Se advierte que en el factor de evaluación “Experiencia del personal profesional propuesto” se estaría calificando el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos (experiencia mínima); por lo que, a fin de no contravenir lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento, con ocasión de la integración de las Bases, deberá indicarse que se calificará la experiencia adicional a la prevista en los requerimientos técnicos mínimos.

- Se advierte que en el factor de evaluación “Experiencia del personal profesional propuesto”, del Asistente Técnico y Maestro de Obra, se ha establecido de la siguiente manera:

Más de 25 meses: 10 puntos

Más de 20 meses hasta 25 meses: 05 puntos

Más de 10 meses hasta 15 meses: 03 puntos

Al respecto, se advierte que los rangos de calificación de la experiencia del Asistente Técnico y del Maestro de Obra no son correlativos, toda vez que, por ejemplo, no se ha previsto otorgar puntaje a aquellos que acrediten experiencia superiores a quince (15) meses hasta igual a veinte (20), por lo que con ocasión de la integración de las Bases, deberá realizarse la modificaciones correspondiente, de tal manera que exista una correlación en los rango de calificación, conforme lo dispuesto en el artículo 43° del Reglamento.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta las observaciones formuladas en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 26 de octubre de 2015.

Elaborado:	Anthony David Laura Silva

Validado:	Laura Gutiérrez Gonzales

ALS.