PRONUNCIAMIENTO Nº 1396-2015/DSU

Entidad:		Municipalidad Distrital de Reque

Referencia:		Licitación Pública Nº 1-2015-M.D.R-1, convocada para la ejecución de la obra: “Mejoramiento de la pavimentación lado sur las delicias, distrito de Reque - Chiclayo - Lambayeque”.

- ANTECEDENTES

Mediante Carta Nº 01-2015-MDR/CE-LP01, recibido con fecha 15.10.2015, el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las doce (12) observaciones del participante TENENGENH PERÚ S.A.C., así como el respectivo informe técnico, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28º del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58º del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Con relación a las observaciones presentadas por el participante TENENGENH PERÚ S.A.C., se advierte lo siguiente:

- Con relación a la denominada observación N° 1, se advierte que ésta resulta una solicitud de modificación a las Bases, es decir, configura como consulta, mas no un cuestionamiento a la legalidad de las mismas; por lo tanto, en la medida que las consultas no se encuentran dentro del ámbito de aplicación del artículo 58 del Reglamento, este Organismo Supervisor no se pronunciará sobre dicha observación.

- La observación N° 2 contiene seis extremos, de los cuales se menciona el acogimiento parcial del segundo extremo y el acogimiento del tercer extremo; sin embargo, en estricto, tanto el segundo como el tercer extremo no fue acogidos, por lo que éste Organismo Supervisor se pronunciará al respecto.

Adicionalmente, cabe señalar que los extremos: quinto y sexto, en estricto, resultan solicitudes de precisión y/o modificación a las Bases, es decir, configuran como consultas, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento, por lo que no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Por lo tanto, este Organismo Supervisor se pronunciará sobre los extremos: primero, segundo, tercero y cuarto de la observación N° 2.

- La denominada observación N° 3 contiene tres extremos; sin embargo, de la revisión de los mismos, se advierte que éstos resultan solicitudes de precisión y/o modificación a las Bases, es decir, configuran como consultas, mas no un cuestionamiento a la legalidad de las mismas; por lo tanto, en la medida que las consultas no se encuentran dentro del ámbito de aplicación del artículo 58 del Reglamento, este Organismo Supervisor no se pronunciará sobre dicha observación.

- La observación N° 4 contiene tres extremos, de los cuales el primero fue acogido por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto; adicionalmente, cabe señalar que el segundo y tercer extremo, en estricto, resultan solicitudes de modificación y/o precisión a las Bases, es decir, configuran como consultas, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento, por lo que no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

- La observación N° 5 contiene cinco extremos, de los cuales si bien se menciona el acogimiento del primer extremo, cabe señalar que éste fue acogido parcialmente, por lo que éste organismo supervisor se pronunciará sobre sus aspectos no acogidos.

Adicionalmente, cabe señalar que el segundo, cuarto y quinto extremo resultan solicitudes de modificación y/o precisión a las Bases, es decir, configuran como consultas, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento, por lo que no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

En ese sentido, este Organismo Supervisor se pronunciará sobre los extremos: primero y tercero de la observación N° 5.

- La observación N° 6 contiene tres extremos, de los cuales el segundo extremo se encuentra acogido, por lo que éste organismo supervisor no se pronunciará sobre él.

Además, cabe señalar que el tercer extremo configura una solicitud de precisión a las Bases, es decir, configura como consulta, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento, por lo que no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Por lo tanto, este Organismo Supervisor se pronunciará sobre el primer extremo de la observación N° 6.

- La observación N° 7 contiene tres extremos, de los cuales el primer extremo se encuentra acogido, por lo que éste organismo supervisor no se pronunciará sobre él.

Adicionalmente, cabe señalar que el segundo extremo configura una solicitud de precisión a las Bases, es decir, configura como consulta, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento, por lo que no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Por lo tanto, este Organismo Supervisor se pronunciará sobre el tercer extremo de la observación N° 7.

- De la revisión de la observación N° 8 se advierte que esta, en estricto, fue acogida, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará sobre ella.

- Con relación a la observación N° 9 se advierte que ésta en estricto no fue acogida, por lo que éste Organismo Supervisor se pronunciará sobre ella.

- Con relación a la denominada observación N° 10, se advierte que ésta, en estricto, resulta una solicitud de modificación a las Bases, es decir, configura como consulta, mas no un cuestionamiento a la legalidad de las mismas; por lo tanto, en la medida que las consultas no se encuentran dentro del ámbito de aplicación del artículo 58 del Reglamento, este Organismo Supervisor no se pronunciará sobre dicha observación.

- La observación N° 11 ha sido acogida por el Comité Especial, en ese sentido, no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

- La observación N° 12 contiene tres extremos, de los cuales el primer y segundo extremo se encuentran acogidos, por lo que éste organismo supervisor no se pronunciará sobre ellos.

Con relación al tercer extremo, cabe señalar que si bien el Comité Especial no lo abordó, dicho extremo, en estricto, resulta una solicitud de información y/o modificación a las Bases, es decir,  configura como consulta, mas no un cuestionamiento a la legalidad de las mismas; por lo tanto, en la medida que las consultas no se encuentran dentro del ámbito de aplicación del artículo 58 del Reglamento, este Organismo Supervisor no se pronunciará sobre dicho extremo de la observación 12.

- Cabe indicar que en varias de las observaciones del participante TENENGENH PERÚ S.A.C., existen extremos donde formula solicitudes de información sobre el estudio de posibilidades que ofrece el mercado y/o sobre las razones que determinaron los requerimientos técnicos mínimos, es decir, consultas; aspecto no previsto dentro de los supuestos de aplicación del artículo 58 del Reglamento, por lo tanto, este Organismo Supervisor no se pronunciará sobre dichas consultas.

Por otro lado, de la revisión de la solicitud de elevación de observaciones del participante TENENGENH PERÚ S.A.C. se advierte que este formula observaciones adicionales a las presentadas en el plazo previsto para ello, constituyéndose éstas como extemporáneas, por lo que éste Organismo Supervisor no se pronunciará sobre ellas; por ejemplo, con motivo de la observación N° 12, el participante observa el presupuesto y desagregado de gastos generales variables consignados en el expediente técnico, aspecto que no fue observado en la oportunidad correspondiente.

Sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse sobre aspectos relevantes de las Bases, al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 58° de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:		TENENGENH PERÚ S.A.C.

Observación Nº 2 (extremos 1, 2, 3 y 4) 		Contra el perfil mínimo de Gerente de proyecto

Mediante el primero, segundo, tercero y cuarto extremo de la observación N° 2, el participante cuestiona el perfil mínimo del "Gerente de proyecto" de acuerdo al siguiente detalle:

- Mediante el primero extremo, el participante cuestiona que se restrinja necesariamente a un "Ingeniero civil" para ocupar el cargo de "Gerente de obra", señalando que existen otras profesiones en condiciones de cumplir con dicho cargo; por lo tanto, el participante requiere que se amplíen las profesiones válidas para ocupar el citado cargo, siendo estas "arquitecto, administrador, economista".

- A través del segundo extremo, el participante cuestiona que se restrinja la experiencia del Gerente de proyecto a aquella obtenida como residente, supervisor y/o inspector de obras iguales y/o similares, señalando que: "el OSCE ha analizado las actividades técnicas y operativas que desempeñan los inspectores y supervisores durante la ejecución del obra, pues si bien, de manera general, podrían encargarse de aspectos diferentes, por cuanto uno está encargado de la ejecución de la obra en representación del contratista y el otro de la supervisión de la labor del contratista, ambos, durante la ejecución del contrato y para que éste se concrete, deben tener experiencia en comprender e interpretar todos los procedimientos constructivos contenidos en el expediente técnico de obra y, a su vez, tener capacidad de organización, toda vez que esto conllevará a ejecutar la obra dentro del plazo establecido y en el costo previsto"; en ese sentido, el participante requiere que se admita la experiencia del Gerente de proyecto tanto en la "ejecución o supervisión o jefe de supervisión en obras iguales o similares y/o en general".

- Por medio del tercer extremo, el participante sostiene que la "Maestría en gestión tecnológica empresarial" resulta muy específica y que por lo tanto debe suprimirse del perfil mínimo del Gerente de proyectos.

- Mediante el cuarto extremo, el participante cuestiona que se exija al Gerente de proyecto tres años de experiencia en el cargo de "Gerente de Instituciones públicas y/o privadas", y además tres años de Experiencia como Ingeniero Residente, Supervisor y/o Inspector de obras iguales y/o similares; en ese sentido, el participante requiere que se suprima la experiencia establecida y se solicite como mínimo tres años de experiencia como Gerente de Obra en obras en general.

Pronunciamiento

Con relación al primero, segundo y cuarto extremo, de la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte que la Entidad ha requerido que el Gerente de proyecto cuente con el consiguiente perfil:

"Gerente de Proyecto:

Ingeniero Civil, con estudios de maestría en gestión tecnológica empresarial (mínimo estudios concluidos), con experiencia en el cargo de gerente en instituciones públicas y/o privadas como mínimo 03 años efectivos, adicionalmente debe haber participado como ingeniero Residente, Supervisor y/o Inspector de obra como mínimo Tres (03) años de experiencia efectiva en la ejecución de obras iguales y/o similares al objeto de la presente convocatoria".

Al respecto, con relación al primero, segundo y cuarto extremo, en el pliego de absolución de observaciones se advierte que el Comité Especial señaló lo siguiente respectivamente:

2.1 En ese sentido el requerimiento para ocupar el cargo de Gerente de Proyecto, que sea necesariamente Ing. Civil no es restrictivo, por la magnitud de la obra y por garantizar la calidad de obra que persigue la Entidad.

En consecuencia, se concluye que ampliar a otros profesionales para ocupar el cargo de Gerente de Obra, como requerimiento técnico mínimo que no se acoge este extremo de la observación, porque el recurrente pretende que se modifique de modo que él propone, lo cual es concordante con el Pronunciamiento Nº 379-2015/DSU, Pronunciamiento Nº 433-2015/DSU, Pronunciamiento Nº 440-2015/DSU, entre otros.

2.2 Se acoge parcialmente el extremo de la observación, referente a que el gerente de proyecto, debe haber participado como ingeniero Residente y/o Supervisor y/o Inspector de obra como mínimo Tres (03) años de experiencia efectiva en la ejecución de obras en general.

2.4 No se acoge el extremo de la observación, manteniéndose el requisito que el gerente de proyecto, debe acredite experiencia en el cargo de gerente en instituciones públicas y/o privadas como mínimo 3 años efectivos.

Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, no obstante, cabe señalar que dicha potestad no es irrestricta, pues debe encontrarse en el marco de los criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Ahora, con relación al personal propuesto, corresponde precisar que lo relevante es el hecho que el profesional propuesto cuente con experiencia en la especialidad, la que se traduce en prestaciones iguales o similares a las labores que desarrollará durante la ejecución del contrato.

No obstante lo indicado, cabe señalar que a determinados profesionales, como por ejemplo el Gerente de proyecto, no es necesario que se le exija que su experiencia haya sido obtenida necesariamente en la ejecución de obras iguales y/o similares, ya que sus funciones se resultarían homogéneas independientemente del tipo de obra en las que dicho profesional haya participado.

Ahora bien, con motivo de la absolución de la presente observación, en ejercicio de sus competencias la Entidad confirmó que requiere un "Ingeniero civil" para ocupar el cargo de "Gerente de proyecto". De otro lado, se advierte que la Entidad modificó la experiencia requerida al "Gerente de obra" quedando establecida de la siguiente manera: i) tres años de experiencia como gerente en instituciones públicas y/o privadas, y ii) tres años de experiencia como Residente y/o Supervisor y/o Inspector en la ejecución de obras en general.

Al respecto, se advierte que la experiencia del "Gerente de proyecto" requerida resultaría excesiva y restrictiva de la libre concurrencia y competencia dado que se requiere contar con un determinado tiempo de experiencia como gerente y además como residente, supervisor o inspector; en ese sentido, teniendo en cuenta lo señalado precedentemente, resultaría razonable que la experiencia del "Gerente de proyecto" se encuentre en función de su especialidad en la ejecución de obras en general.

Adicionalmente, se advierte que la Entidad ha aceptado que el "Gerente de proyecto" pueda acreditar su experiencia como Residente y/o Supervisor y/o jefe de supervisión y/o Inspector, de acuerdo a la evaluación que habría realizado la Entidad en virtud a las labores que realizará el "Gerente de proyecto"; no obstante, si la Entidad aceptó la experiencia como "Supervisor", no se advierte la razonabilidad para no aceptar la experiencia como "Jefe de supervisión", máxime si dichos cargos resultarían similares.

Por lo expuesto, con relación al primero, segundo y cuarto extremo, toda vez que es responsabilidad de la Entidad determinar los requerimientos técnicos mínimos, y en tanto el participante requiere que se modifique el perfil mínimo del "Jefe de proyecto" de acuerdo a su particular interés, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el primero, segundo y cuarto extremo de observación N° 2; no obstante, en virtud de lo expuesto precedentemente, con motivo de la integración de las Bases la Entidad deberá reformular la experiencia mínima del "Gerente de proyecto" de modo que solo se le requiera "tres años de experiencia como Gerente de proyecto y/o Residente y/o Supervisor y/o Jefe de supervisión y/o Inspector en la ejecución de obras en general".

Por otro lado, con relación al tercer extremo de la observación N° 2, relacionada a la especificidad de la "Maestría en gestión empresarial", se advierte que la Entidad menciona en el respectivo pliego absolutorio que "el gerente de proyecto también podrá acreditar curso y/o diplomado en gestión tecnológica empresarial".

Al respecto, conforme lo indicado anteriormente, es responsabilidad de la Entidad la determinación de sus requerimientos técnicos mínimos, sin embargo, cabe precisar que dicha potestad no es irrestricta, pues debe enmarcarse en criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, es preciso señalar que el requerir determinadas calificaciones académicas al personal resultará válido, siempre y cuando, éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute de forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; por lo tanto, los estudios requeridos deben estar acorde con las funciones que desempeñarán en la obra, no debiendo constituir un elemento que direccione la contratación a un postor en específico.

Ahora bien, en el respectivo pliego absolutorio, la Entidad señala que se permitirá la acreditación de maestría y/o curso y/o diplomado para acreditar los estudios de "Gestión tecnológica empresarial"; no obstante, se advierte que requerir estudios en "Gestión tecnológica empresarial" excesivo y muy específico, lo que contravendría el Principio de libre concurrencia y competencia.

En ese sentido, en la medida que la potestad de la Entidad para la determinación de sus requerimientos técnicos mínimos no es irrestricta, y siendo que el estudio requerido al Gerente de proyecto resultaría contrario al Principio de Libre Concurrencia y Competencia, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el tercer extremo de la presente observación N° 2, por lo cual, con motivo de la integración de Bases, deberá suprimirse la maestría y/o diplomado y/o curso en "Gestión tecnológica empresarial".

Observación Nº 5 (extremos 1 y 3) 		Contra el perfil mínimo de Especialista en seguridad y medio ambiente

Mediante el primero extremo, el participante cuestiona que se restrinja necesariamente a un "Ingeniero ambiental" para ocupar el cargo de "Especialista en seguridad y medio ambiente", señalando que existen otras profesiones en condiciones de cumplir con dicho cargo; por lo tanto, el participante requiere que se amplíen las profesiones válidas para ocupar el citado cargo, siendo estas "Ingeniero civil, Industrial,  Sanitario y otros profesionales con especialización y experiencia en seguridad y medio ambiente".

Por medio del tercer extremo, el participante sostiene que el "post grado en Gestión Ambiental" resultaría una denominación muy específica y restrictiva; por lo tanto, el participante requiere que se solicite "diplomado o una maestría o un doctorado que independientemente de su denominación se encuentre referido al medio ambiente".

Pronunciamiento

Con relación al primero extremo, de la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte que la Entidad ha requerido que el "Especialista en seguridad y medio ambiente" cuente con el consiguiente perfil:

"Especialista en Seguridad y Medio Ambiente:

Ingeniero ambiental, con experiencia efectiva mínima de 03 años en el ejercicio del cargo como Especialista de Seguridad y Medio Ambiente, en la ejecución de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, adicionalmente debe contar con Estudios de Post grado con mención en Gestión Ambiental".

Al respecto, con relación al primero extremo de la observación N° 5, en el pliego de absolución de observaciones se advierte que el Comité Especial señaló lo siguiente:

"...el especialista en seguridad y medio ambiente también puede ser Ingeniero Civil".

Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, no obstante, cabe señalar que dicha potestad no es irrestricta, pues debe encontrarse en el marco de los criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Ahora bien, con motivo de la absolución del primer extremo de la presente observación, se advierte que la Entidad, en ejercicio de sus atribuciones y siendo la mejor conocedora de sus necesidades, señaló que, adicionalmente un "Ingeniero ambiental", también será válido ofertar un "Ingeniero civil" para ocupar el cargo de "Especialista en seguridad y medio ambiente", lo cual no resultaría contrario a la normativa de contrataciones del Estado.

Asimismo, cabe precisar que en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, se ha evidenciado la pluralidad de postores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos, dentro de los cuales se encontraría, entre otros, el perfil de los profesionales propuestos.

En ese sentido, toda vez que es responsabilidad de la Entidad determinar los requerimientos técnicos mínimos, y en tanto el participante requiere que se modifique el perfil mínimo del "Especialista en seguridad y medio ambiente" de acuerdo a su particular interés, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el primero extremo de la observación N° 5.

Por otro lado, con relación al tercer extremo de la observación N° 3, relacionada a la especificidad del "post grado en Gestión Ambiental", se advierte que la Entidad precisa en el respectivo pliego absolutorio que "el post grado en mención de gestión ambiental es a nivel de estudios concluidos de Maestría".

Al respecto, conforme lo indicado anteriormente, es responsabilidad de la Entidad la determinación de sus requerimientos técnicos mínimos, sin embargo, cabe precisar que dicha potestad no es irrestricta, pues debe enmarcarse en criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, es preciso señalar que el requerir determinadas calificaciones académicas al personal resultará válido, siempre y cuando, éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute de forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; por lo tanto, los estudios requeridos deben estar acorde con las funciones que desempeñarán en la obra, no debiendo constituir un elemento que direccione la contratación a un postor en específico.

Ahora bien, en el respectivo pliego absolutorio, la Entidad precisa que el estudio de postgrado requerido está acotado a una maestría en "Gestión ambiental"; no obstante, se advierte que los estudios en "Gestión ambiental" tendría una denominación muy específica que restringiría la libre concurrencia y competencia; por lo tanto, en la medida que lo relevante es el conocimiento del personal propuesto en las materias que se encuentran relacionadas con las actividades a realizar, independientemente de la denominación, resultaría razonable que se acepte estudios que contienen dentro de su estructura la materia requerida.

En ese sentido, en la medida que es responsabilidad de la Entidad la determinación de sus requerimientos técnicos mínimos, y siendo que el participante requiere que se modifique el estudio requerido al "Especialista en seguridad y medio ambiente" de acuerdo a su particular interés, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el tercer extremo de la observación N° 5; no obstante, con motivo de la integración de Bases, deberá precisar que los estudios concluidos de la Maestría en "Gestión ambiental", puede acreditar con estudios concluidos de Maestrías que contienen dentro de su estructura la materia requerida, independientemente de la denominación.

Cabe acotar que, en la medida que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, así como los informes que lo sustentan tienen carácter de Declaración Jurada y son responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de tales aspectos.

Adicionalmente, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observación Nº 6 (extremo 1) 		Contra el perfil mínimo del "Especialista en topografía, seguimiento y control topográfico"

A través del primero extremo de la observación N° 6, el participante cuestiona que se restrinja necesariamente a un "Ingeniero topográfico" para ocupar el cargo de "Especialista en topografía, seguimiento y control topográfico", señalando que existen otras profesiones en condiciones de cumplir con dicho cargo; por lo tanto, el participante requiere que se amplíen las profesiones válidas para ocupar el citado cargo, siendo estas "Ingeniero topógrafo agrimensor o Ingeniero civil o Bachiller en ingeniería o Topógrafo técnico".

Pronunciamiento

Con relación al primero extremo de la observación N° 6, de la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte que la Entidad ha requerido que el "Especialista en topografía, seguimiento y control topográfico" cuente con el consiguiente perfil:

"Especialista en topografía, seguimiento y control topográfico

Ingeniero Topográfico. Experiencia mínima de dos (02) años como especialista en topografía, seguimiento y control topográfico en la ejecución de obras en general".

Al respecto, con relación al primero extremo de la observación N° 6, en el pliego de absolución de observaciones se advierte que el Comité Especial señaló lo siguiente respectivamente:

De acuerdo a lo informado por el área usuaria, en primer lugar se aclara que el especialista en topografía, seguimiento y control topográfico, debe ser Ingeniero Topógrafo y Agrimensor.

De acuerdo a lo informado por el área usuaria, sobre el requerimiento técnico mínimo del especialista en topografía, seguimiento y control topográfico, que sea Ingeniero Topógrafo y Agrimensor, el OSCE mediante Pronunciamiento Nº 065-2015/DSU, señala lo siguiente:

Ahora bien, de la revisión del pliego absolutorio de observaciones, se advierte que el Comité Especial mantuvo los requisitos exigidos para especialista en topografía.

Sobre el particular, cabe indicar que el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. De este modo, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Ahora bien, siendo que es competencia de la Entidad determinar los requisitos que debe cumplir los profesionales que va contratar para la ejecución de la obra y considerando que la pretensión del observante es modificar los requisitos del especialista en topografía, sin ser competente para ello, este Organismo Supervisor ha resuelto NO ACOGER la Observación N° 6.

De lo expuesto se concluye que solicitar como requerimiento técnico mínimo que el ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL TOPOGRAFICO, que sea Ingeniero Topógrafo y Agrimensor, no es restrictiva, máxime cuando esta esn necesaria e incide directamente para que dicho personal ejecute de forma más idónea su labor de residente; en consecuencia NO SE ACOGE la presente observación.

Con relación a la observación N° 10, de la revisión del perfil mínimo del perfil mínimo del Topógrafo, establecido en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte que la Entidad ha establecido que el cargo sea ocupado por un "Ingeniero Topógrafo agrimensor con un mínimo de doce (12) meses de haber trabajado como Topógrafo agrimensor en cualquier entidad pública o privada, y haber participante por lo menos en tres (3) proyectos de inversión pública y/o expedientes técnicos... acreditar con certificados de trabajo, contratos o constancias de trabajo referente a proyectos de infraestructura vial".

Sobre tal aspecto, de la revisión del pliego de absolución de Observaciones se advierte que la Entidad responde la observación N° 10 señalando lo siguiente:

"El comité en coordinación con el Área Usuaria decide no acoger la observación realizada, la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura se ratifica en el contenido de los Requerimientos Técnicos Mínimos, estando de acuerdo al artículo 4 - Principio de Eficiencia de la Ley de Contrataciones del Estado".

Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar los criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

En relación con ello, si bien la Entidad, en ejercicio de sus facultades, ha requerido únicamente un "Ingeniero Topográfico" para ocupar el cargo de "Especialista en topografía, seguimiento y control topográfico", cabe señalar que dicho requisito podría resultar restrictivo de la libre concurrencia y competencia pues excluye la participación de técnicos topógrafos o especialistas en topografía que podrían asumir dicho cargo, en tanto cuentan con las destrezas necesarias para desempeñar la función establecida en el contrato.

Adicionalmente, con relación al Pronunciamientos N° 065-2015/DSU, citados por el participante en su observación, debemos precisar que él no constituye precedente de observancia obligatoria de acuerdo a la normativa de contrataciones del Estado; asimismo, dicho Pronunciamiento fueron emitidos en función de Bases, pliegos y de un contexto particular y distinto al acontecido en el presente proceso de selección; por lo cual, no corresponde que este Organismo Supervisor proceda a analizar el contenido de dicho pronunciamiento para avalar o desvirtuar la pretensión del participante.

En ese sentido, en la medida que lo requerido por el participante es que se permita ofertar un listado determinado de personal para ocupar el cargo de "Especialista en topografía, seguimiento y control topográfico" de acuerdo a su particular interés, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el primer extremo de la observación Nº 6; no obstante, con motivo de la integración de las Bases, la Entidad deberá establecer la posibilidad de acreditar un "Ingeniero topógrafo agrimensor" o "Topógrafo técnico" para cumplir con las actividades requeridas para el cargo de "Especialista en topografía, seguimiento y control topográfico".

Observación Nº 7 (extremo 3) 		Contra el perfil mínimo del "Especialista en suelos y pavimentos"

Por medio del tercer extremo de la observación N° 7, el participante cuestiona que se restrinja la experiencia del Especialista en suelos y pavimentos a aquella obtenida como "especialista en suelos y pavimentos en la ejecución de obras iguales y/o similares", señalando que: "el OSCE ha analizado las actividades técnicas y operativas que desempeñan los inspectores y supervisores durante la ejecución del obra, pues si bien, de manera general, podrían encargarse de aspectos diferentes, por cuanto uno está encargado de la ejecución de la obra en representación del contratista y el otro de la supervisión de la labor del contratista, ambos, durante la ejecución del contrato y para que éste se concrete, deben tener experiencia en comprender e interpretar todos los procedimientos constructivos contenidos en el expediente técnico de obra y, a su vez, tener capacidad de organización, toda vez que esto conllevará a ejecutar la obra dentro del plazo establecido y en el costo previsto"; en ese sentido, el participante requiere que se admita la experiencia del Especialista en suelos y pavimentos tanto en la "ejecución o supervisión o jefe de supervisión en obras iguales o similares y/o en general".

Pronunciamiento

Con relación al primero extremo, de la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte que la Entidad ha requerido que el "Especialista en suelos y pavimentos" cuente con el consiguiente perfil:

"Especialista en suelos y pavimentos

Ingeniero  Geólogo. Experiencia mínima de dos (02) años como especialista en suelos y pavimentos, en la ejecución de obras iguales y/o similares".

Al respecto, con relación al tercer extremo de la observación N° 7, en el pliego de absolución de observaciones se advierte que el Comité Especial señaló lo siguiente:

No se acoge la observación, referente a que el especialista en suelos y pavimentos pueda acreditar experiencia en supervisión o jefe de supervisión de obras iguales y/o similares".

Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, no obstante, cabe señalar que dicha potestad no es irrestricta, pues debe encontrarse en el marco de los criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Adicionalmente, corresponde precisar que lo relevante es el hecho que los profesionales propuestos cuenten con experiencia en la especialidad, la que se traduce en prestaciones iguales o similares a las labores que desarrollará durante la ejecución del contrato; de ahí que no resulta razonable solicitarle a un profesional experiencia en general o en su profesión o en labores que no desempeñará en la obra.

Asimismo, cabe precisar que en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, se ha evidenciado la pluralidad de postores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos, dentro de los cuales se encontraría, entre otros, el perfil de los profesionales propuestos.

En ese sentido, toda vez que es responsabilidad de la Entidad determinar los requerimientos técnicos mínimos, y en tanto el participante requiere que se modifique el perfil mínimo del "Jefe de proyecto" de acuerdo a su particular interés, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el tercer extremo de la observación N° 7.

Sin perjuicio de lo expuesto, con motivo de la integración de las Bases, la Entidad deberá precisarse que el especialista en suelos y pavimentos podrá acreditar su experiencia en la ejecución y/o supervisión y/o inspección de obras iguales y/o similares".

Cabe acotar que, en la medida que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, así como los informes que lo sustentan tienen carácter de Declaración Jurada y son responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de tales aspectos.

Adicionalmente, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observación Nº 9 		Contra el factor de evaluación "Experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto" - Residente de obra

La presente observación cuenta con tres extremos, los cuales cuestionan los criterios de calificación establecidos para el Residente de obra en el factor de evaluación "Experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto" de acuerdo al siguiente detalle:

- Mediante el primer extremo, el participante cuestiona "El diplomado en la Ley de Contrataciones del Estado", señalando que lo relevante es el conocimiento del personal propuesto en las materias que se encuentran relacionadas con las actividades a realizar, y por tal motivo, requiere que el citado diplomado se reemplace por el "Curso y/o especialización en contrataciones del Estado aplicado a obras o relacionados a obras públicas".

- Por medio del segundo extremo, el participante cuestiona las horas de capacitación requeridas a los estudios calificados del Residente de obra, señalando que éstos resulta excesivos y restrictivos de la libre concurrencia y competencia; por lo tanto, el participante requiere que las horas de los diplomados requeridos se reduzcan de modo que no se solicite más de 80 horas como máximo.

- A través del tercer extremo, el participante cuestiona el "Diplomado concluido en diseño en estructuras", señalando que éste no guarda congruencia con las actividades que realizará el ingeniero residente en la ejecución del contrato; por lo tanto, el participante requiere que la calificación de dicho diplomado se suprima.

Pronunciamiento

Con relación al primer tercer extremo de la observación N° 9, de la revisión del factor de evaluación  "Experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto", establecido en el Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases, se advierte que la Entidad califica los siguientes estudios:

Residente de Obra Se otorgará dos (02) puntos por cada año de experiencia adicional y acumulada donde se haya desempeñado como Residente y/o Supervisor en la ejecución de obras iguales y/o similares, hasta un máximo de cuatro (4) puntos. Asimismo, se evaluará adicionalmente que el residente deberá de contar con los siguientes diplomados. - Diplomado en Ley Contrataciones del estado >= a 900. (4) puntos. >= a 500 y< 900. (2) puntos. >= a 200 y< 500. (1) puntos. - Diplomado concluido en Diseño en estructuras. (2) puntos.

Sobre tales aspectos, de la revisión del respectivo pliego de absolución de observaciones se advierte que, con relación al primer y tercer extremo de la observación N° 9, el Comité Especial señala lo siguiente:

"Con respecto a que debe reemplazarse el diplomado en la ley de contrataciones del estado por curso o especialización en contrataciones del estado aplicado a obras o relacionado a obras públicas, no son congruentes con el Diplomado solicitado; por consiguiente no se acoge la presente observación.

Referente  a suprimir el ´Diplomado concluido en Diseño Estructural´ se corrige por Diplomado en Diseño en Estructuras".

Adicionalmente, de la revisión del Informe Técnico 001-2015/CE-LP-001-2015-MDR/CE, remitido por la Entidad con motivo de la elevación de observación, se advierte que ésta señala lo siguiente:

"No se acoge remplazar el diplomado de la Ley de Contrataciones del Estado por el curso propuesto por el participante porque podría desvirtuar dicha capacitación y ésta se encuentra en función de la actividad que desarrollará durante la ejecución de la obra y dicho puntaje se ha considerado de acuerdo al criterio de razonabilidad y proporcionalidad.

No se acoge, suprimir el diplomado concluido en diseño estructural, porque en el expediente técnico dentro de metas existen muros de contención, y se necesita que dicho profesional se encuentre capacitado en función a las actividades que realice".

Sobre el particular, con relación al primer y tercer extremo de la observación N° 9, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43º del Reglamento, las Bases deberán fijar los factores, puntajes y criterios que se aplicarán para la determinación de la mejor propuesta. Asimismo, señala que el Comité Especial es el encargado de fijar los factores de evaluación técnicos, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Dichos factores de evaluación podrán calificar aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo exigido.

De acuerdo con lo dicho anteriormente, a través de los factores de evaluación se busca seleccionar y otorgar puntaje a aquellos postores que acrediten o presenten propuestas que mejoren lo mínimo requerido en los términos de referencia, es decir, discriminar entre aquellos que pueden resultar ser mejores candidatos para ejecutar el servicio, y de esa forma, otorgarles el puntaje correspondiente en función a la mejora que presentan y representan.

Así pues, los factores de evaluación tienen como principal objetivo permitirle al Comité Especial comparar las propuestas presentadas y elegir la mejor, para ello, a partir del conocimiento de las reales necesidades de la entidad, el Comité Especial determina cuáles son los aspectos que, superando el requerimiento mínimo, resultan relevantes para una mejor y/o más adecuada satisfacción de la necesidad de la Entidad, y define los factores de evaluación que le permitirán elegir la propuesta más idónea para satisfacerla. De esta manera, al ser el principal objetivo de los factores de evaluación comparar y discriminar propuestas, no puede exigirse al Comité Especial elaborar factores de evaluación cuyo puntaje máximo pueda ser obtenido por la totalidad de los postores, ya que ello desnaturalizaría su función principal.

En ese sentido, teniendo en cuenta que es responsabilidad del Comité Especial la determinación de los criterios de calificación, y siendo que el participante requiere que éstos se modifiquen y/o supriman de acuerdo a su particular interés, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el primer y tercer extremo de la observación N° 9.

Por otro lado, con relación al segundo extremo de la observación N° 9, referido a la cantidad de horas establecidas para acreditar los estudios calificados en el citado factor de evaluación, cabe señalar que si bien es responsabilidad del Comité Especial determinar los criterios de calificación, dicha potestad no es absoluta, pues debe enmarcarse en criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

En relación con ello, se advierte que la Entidad requiere hasta 900 horas a más para otorgar el máximo puntaje al Residente de obra que acredite un diplomado en la "Ley de contrataciones del Estado", lo cual resulta excesivo y restrictivo de la libre concurrencia y competencia.

En ese sentido, en la medida que lo requerido por el participante en el segundo extremo de la observación N° 9 resultaría razonable y privilegiaría el Principio de Libre Concurrencia y Competencia, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el segundo extremo de la observación N° 9; por lo tanto, con motivo de la integración de las Bases deberá reformularse los parámetros de calificación del Diplomado en Ley de contrataciones del Estado, de modo que los rangos de evaluación se encuentren en función a un puntaje máximo por la oferta de hasta 80 horas.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

3.1. Resumen ejecutivo

Se advierte que, en el Resumen ejecutivo publicado en el SEACE conjuntamente con las Bases de la convocatoria el 09.09.15 no ha seguido estrictamente las disposiciones previstas en las Directiva N° 004-2013-OSCE/CD en referencia al formato del resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, pues conforme al instructivo publicado para el llenado de dicho formato, no se ha publicado la denominación social de los proveedores que acreditan pluralidad.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse en el numeral 4.1 del citado formato de resumen ejecutivo la denominación social de los proveedores que se utilizaron para acreditar la pluralidad.

En ese sentido, con motivo de la integración de las Bases, la Entidad deberá publicar el resumen ejecutivo corrigiéndolo según corresponda, de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior.

3.2. Límites del valor referencial

Sobre el particular, cabe señalar que de conformidad con el artículo 39º del Reglamento, si el límite inferior del valor referencial tiene más de dos decimales, se aumentará en un dígito el valor del segundo decimal. En ese sentido, con motivo de la integración de las Bases, deberá modificarse el monto del límite inferior del valor referencial de la siguiente manera:

Debe decir:

Límite inferior

S/. 3 873 520.69

3.3. Requisitos para la presentación del contrato

- Toda vez que el proceso de selección fue convocado el 26.06.14, es de aplicación las modificatorias establecidas en Reglamento por el artículo 148° del Decreto Supremo Nº 080-2014-EF, publicado en el diario oficial El Peruano el 22 de abril del 2014. En ese sentido, con motivo de la integración de las Bases, la exigencia contenida en el literal f) de los requisitos para la suscripción del contrato, esto es, la traducción oficial efectuada por traductor público, deberá suprimirse.

-    En el numeral 2.7 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases se ha precisado que “Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como (…)” lo cual resultaría ser impreciso; con ocasión de la integración de las Bases, se recomienda suprimir dicha frase.

3.4. Sobre de la colegiatura y habilitación del personal propuesto

Sobre el particular, cabe precisar que mediante el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU3, en atención a los Principios de Economía y Libre Concurrencia y Competencia, se estableció el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria, que dispone que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero; no obstante, lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello. En ese sentido, deberán adoptarse las siguientes medidas:

i)	Suprimirse cualquier regulación de las Bases que exija la acreditación (lo que incluye también a las declaraciones juradas) de la colegiatura y habilidad de los profesionales ofertados en la presentación de propuestas o suscripción del contrato, en tanto que ello sólo resulta exigible y relevante para el inicio efectivo de su participación en el contrato,

ii)	Indicarse  en las Bases Integradas que la experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión,

iii) La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, según el ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

En ese sentido, no será válida cualquier regulación de las Bases integradas que se oponga a lo señalado en el citado precedente de observancia obligatoria.

3.5. Forma de acreditar capacitación

Deberá precisarse en los requerimientos técnicos mínimos, y en los acápites correspondientes, que los estudios requeridos a los profesionales podrán acreditarse mediante la presentación de títulos, constancias, certificados o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre que el profesional propuesto recibió la formación requerida.

3.6. Sobre la definición de obras similares

Se advierte que con motivo de la absolución de la denominada observación N° 1 del participante ENENGENH PERÚ S.A.C., la Entidad modifica la definición de obras similares, estableciendo la siguiente:

"Construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento de carreteras a nivel de afirmado y/o con pavimento rígido y/o flexible, o

Construcción y/o Rehabilitación v/o mejoramiento de trochas carrozables, o Construcción y/o Rehabilitación y/o mejoramiento de camino rural a nivel de afirmado, o

Construcción y/o Rehabilitación y/o mejoramiento de camino vecinal a nivel de Afirmado y/o con pavimento rígido y/o flexible, o

Habilitaciones urbanas que incluyan pavimento rígido y/o flexible, o Construcción de alcantarillas y badenes, o Construcción de Pavimentos Rígidos y/o flexibles.

Cabe señalar que tomando como sustento las definiciones del "Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial", aprobado con Resolución Ministerial N° 660-2008-MTC/02 de fecha 27 de agosto de 2008 y la versión actualizada aprobada mediante Resolución Directoral N° 18-2013-MTC/14, norma aplicable a la infraestructura vial y en la cual se describen de manera precisa los siguientes términos:

Construcción: Ejecución de obras de una vía nueva con características geométricas acorde a las normas de diseño y construcción vigentes.

Reconstrucción: Renovación completa de una obra de infraestructura vial, previa demolición parcial o completa de la existente, pudiendo modificarse sus características originales.

Rehabilitación: Ejecución de las obras necesarias para devolver a la infraestructura vial sus características originales y adecuarla a su nuevo periodo de servicio; las cuales están referidas principalmente a reparación y/o ejecución de pavimentos, puentes, túneles, obras de drenaje, de ser el caso movimiento de tierras en zonas puntuales y otros.

Mejoramiento: Ejecución de las obras necesarias para elevar el estándar de la vía mediante actividades que implican la modificación sustancial de la geometría y de la estructura del pavimento; así como la construcción y/o adecuación de los puentes, túneles, obras de drenaje, muros, y señalizaciones necesarias.

Carretera: Camino para el tránsito de vehículos motorizados, de por lo menos dos ejes, con características definidas de acuerdo a las normas técnicas vigentes en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Carretera pavimentada: Carretera cuya superficie de rodadura, está conformada por mezcla bituminosa (flexible) o de concreto Portland (rígida)".

Sobre el particular, cabe señalar que la definición de servicios similares es única y homogénea, y deberá utilizarse para acreditar tanto la experiencia del postor como la experiencia del personal propuesto, tanto en los requerimientos técnicos mínimos como en los factores de evaluación.

3.7. Sobre la experiencia del personal propuesto

De la revisión del perfil mínimo del "Residente de obra" y del "Asistente de residente de obra", establecida en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte lo siguiente:

Residente de obra:

Ingeniero Civil... con una experiencia efectiva como Ingeniero Residente y/o Supervisor de Obra como mínimo dos (2) años en la ejecución de obras iguales y/o similares al objeto de la presente  convocatoria.

Asistente del residente de obra:

Ingeniero Civil y/o Arquitecto... con experiencia efectiva como Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o  asistente mínima de dos (2) años  en la ejecución de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Al respecto, con relación al Residente de obra, debemos resaltar que por la naturaleza de sus funciones, dicho profesional puede acreditar experiencia como residente y/o supervisor y/o Jefe de supervisión y/o inspector en la ejecución de obras iguales y/o similares; en ese sentido, con motivo de la integración de las Bases, deberá establecerse en el perfil mínimo del Residente de obra y en el respectivo factor de evaluación que éste deberá acreditar su experiencia como residente y/o supervisor y/o Jefe de supervisión y/o inspector en la ejecución de obras iguales y/o similares.

Por otro lado, con relación "Asistente de residente",  debemos señalar que por la naturaleza de sus funciones, dicho profesional puede acreditar experiencia como residente y/o supervisor y/o Jefe de supervisión y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de jefe de supervisión y/o asistente de inspector en la ejecución de obras iguales y/o similares; en ese sentido, con motivo de la integración de las Bases, deberá establecerse en el perfil mínimo del Asistente de Residente de obra y en el respectivo factor de evaluación que éste deberá acreditar su experiencia como residente y/o supervisor y/o Jefe de supervisión y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de jefe de supervisión y/o asistente de inspector en la ejecución de obras iguales y/o similares.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24° del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 29 de octubre de 2015

Elaborado por: 			    Roberto Bonnett Escobar

Supervisado por: 		                Pamela Hawkins Taccino

Validado por:			     Laura Gutierrez Gonzales

Modificado con motivo de la absolución del segundo extremo de la observación N° 6 del participante "Tenengenh Perú S.A.C."

http://www.elperuano.com.pe/PublicacionNLB/normaslegales/wfrmNormasLista.aspx