PRONUNCIAMIENTO Nº 1390-2015/DSU

Entidad:		Gobierno Regional de San Martin – Proyecto Especial Alto Mayo

Referencia:		Concurso Público N° 2-2015-GRSM-PEAM-1, convocado para la contratación del servicio de: “Supervisión de la ejecución de la obra, denominada: Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital de Moyobamba, segundo nivel de atención, Provincia de Moyobamba – San Martin”

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 001-2015-GRSM-PEAM-CE-CP. 002-2015 recibido con fecha 01.10.2015, subsanado a través del Oficio N° 002-2015-GRSM-PEAM-CE-CP- 002-2015 recibido con fecha 21.10.2015, el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las cincuenta y dos (52) observaciones formuladas por el participante CONSULTORA PERUANA DE INGENIERÍA S.A.C., y las dieciséis (16) observaciones formuladas por el participante REAL CONSULTORES S.A.C; así como el respectivo informe técnico, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) Las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) Las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) El acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Sobre el particular, respecto de las cincuenta y dos (52) observaciones del participante CONSULTORA PERUANA DE INGENIERÍA S.A.C., cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que el Comité Especial acogió las Observaciones N° 1, N° 2, N° 4, N° 24, N° 37, N° 38 y N° 42, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Con relación a las Observaciones Nº 3, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9, N° 10, N° 18, N° 23, N° 25, N° 27, N° 31, N° 34, N° 35, N° 41, N° 43, N° 44, N° 47, N° 49 y N° 52 del referido participante, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que en estricto, se tratan de solicitudes de aclaración y/o información y/o modificación que no cuestionan la legalidad de las Bases, es decir consultas, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento, por lo que no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Respecto a las Observaciones N° 21, N° 22, N° 36, del mencionado participante, cabe señalar que si bien el Comité Especial indicó que las acogía parcialmente, de la lectura del pliego absolutorio se advierte que en estricto se tratan de observaciones no acogidas por el Comité Especial, por lo que este Organismo Supervisor se pronunciará sobre todos los extremos de dichas observaciones.

Por otro lado, con relación a los argumentos expuestos en su solicitud de elevación de observaciones destinados a cuestionar la absolución de su Observaciones N° 18, N°31, N° 34, N° 41, N° 43, N° 47 y N° 49, cabe señalar que en la medida que las referidas observaciones, tal como se señaló anteriormente, constituyen consultas y en la medida que el cuestionamiento de consultas no es un supuesto previsto en el artículo 58 del Reglamento, no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Respecto a los argumentos expuestos en la referida solicitud, destinados a cuestionar la absolución de su Observación N° 42, cabe señalar que en la medida que el participante no ha indicado sustento alguno por el cual el acogimiento de la referida observación resultaría contrario a la normativa de contratación pública, no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Con relación a los argumentos expuestos destinados a cuestionar la Observación N° 13 del participante REAL CONSULTORES S.A.C., cabe señalar que en la medida que dicha observación constituye en estricto una observación no acogida por el Comité Especial, y en la medida que el cuestionamiento de observaciones no acogidas no es un supuesto previsto en el artículo 58 del Reglamento, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

De otro lado, respecto de las dieciséis (16) observaciones del participante REAL CONSULTORES S.A.C., cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que la Observación Nº 1 contiene dos (2) extremos, de los cuales uno de ellos constituye una solicitud de modificación que no cuestiona la legalidad de las Bases, y el otro extremo constituye una solicitud de información, es decir consultas, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento, por lo que no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Respecto a las Observaciones Nº 2, N° 15 y N° 16 del mencionado participante, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que estas han sido acogidas por el Comité Especial, por lo que no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Con relación a las Observaciones Nº 4, N° 5 y N° 7 del referido participante, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se aprecia que estas contienen dos (2) extremos, uno de ellos constituye una observación no acogida por el Comité Especial, y el otro extremo constituye una solicitud de información, es decir una consulta, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento, por lo que este Organismo Supervisor solo se pronunciará sobre los extremos no acogidos de dichas observaciones.

Respecto a las Observaciones Nº 9 y N° 10 de dicho participante, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se aprecia que estas contienen dos (2) extremos, uno de ellos constituye una observación acogida por el Comité Especial, y el otro extremo constituye una solicitud de información, es decir una consulta, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento, por lo que no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Con relación a la Observación Nº 11 del mencionado participante, cabe señalar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se aprecia que esta contiene tres (3) extremos, de los cuales dos (2) de ellos constituyen observaciones no acogidas, y otro extremo constituye una solicitud de información, es decir una consulta, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento, por lo que este Organismo Supervisor solo se pronunciará sobre los extremos no acogidos.

Respecto a la Observación Nº 12 del referido participante, cabe señalar que en la medida que ha sido acogida parcialmente, este Organismo Supervisor solo se pronunciará sobre el extremo no acogido.

De otro lado, respecto a los argumentos expuestos en su solicitud de elevación de observaciones destinados a cuestionar la absolución de su Observación N° 1, cabe señalar que en la medida que, tal como se indicó anteriormente, esta constituye una consulta, y dado que el cuestionamiento de consultas no se encuentra previsto dentro de alguno de los supuestos del artículo 58 del Reglamento, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Respecto a los argumentos expuestos en su solicitud de elevación de observaciones destinados a cuestionar las Observaciones N° 6 y N° 18 del participante CONSULTORA PERUANA DE INGENIERÍA S.A.C., tal como se indicó anteriormente, dichas observaciones constituyen en estricto consultas, y dado que el cuestionamiento de consultas no se encuentra previsto dentro de alguno de los supuestos del artículo 58 del Reglamento, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Con relación a los argumentos expuestos en su solicitud de elevación de observaciones destinados a cuestionar las Observaciones N° 15, N° 16, N° 17, N° 20, N° 26, N° 32, N° 45, N° 46 y N° 51 del participante CONSULTORA PERUANA DE INGENIERÍA S.A.C., cabe señalar que en la medida que dichas observaciones constituyen en estricto observaciones no acogidas por el Comité Especial, y dado que el cuestionamiento de observaciones no acogidas no se encuentra previsto dentro de alguno de los supuestos del artículo 58 del Reglamento, no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie sobre dichos cuestionamientos. Sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

2.1. Observante		CONSULTORA PERUANA DE INGENIERÍA S.A.C.

Observación N° 5:	Contra el factor de evaluación “Mejoras a las condiciones previstas y otros factores”

El participante cuestiona el factor de evaluación “Mejoras a las condiciones previstas y otros factores”, pues sostiene que las Mejoras 1 y 2 atentarían contra los Pronunciamientos emitidos por el OSCE, asimismo, refiere que la Mejora 3 resultaría subjetiva. Por lo tanto, solicita que se suprima el cuestionado factor de evaluación.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se aprecia que el factor de evaluación “C. Mejoras a las condiciones prevista y otros factores” ha sido establecido de acuerdo al siguiente detalle:

Ahora bien, con motivo de la absolución de la presente observación, el Comité Especial señaló que no la acogía dado que es su facultad fijar los criterios de evaluación y que estos se sujetan a la normativa de contratación pública.

Sobre el particular, cabe señalar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento, el Comité Especial es el encargado de determinar los factores de evaluación técnicos, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, pudiendo calificar aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado.

Ahora bien, de acuerdo a lo previsto en el artículo 46 del Reglamento, los factores de evaluación experiencia en la actividad, experiencia en la especialidad, experiencia y calificaciones del personal propuesto para la prestación del servicio, y las mejoras a las condiciones previstas, son factores de evaluación obligatorios para la contratación de servicios de consultoría.

Estando a ello, con relación a las Mejoras 1 y 2, se advierte que el criterio de evaluación previsto en estas tiene como finalidad la oferta de personal adicional (dos asistentes de supervisión con la profesión de Ingeniero de Sistemas y Arquitecto, respectivamente) al establecido en los requerimientos técnicos mínimos; no obstante, resulta importante resaltar que el personal necesario para ejecutar el contrato debe establecerse exclusivamente dentro de los requerimientos técnicos mínimos, lo contrario podría evidenciar deficiencias en su determinación.

De otro lado, respecto a la Mejora 3, no se advierte un parámetro objetivo de evaluación, toda vez que el Comité Especial al evaluar la “proposición por parte de la supervisión de un procedimiento para el control del plazo de ejecución” realizada por los postores, solo tendría que aceptarlo y, por tanto, considerar cumplida la exigencia, ya que valorar el contenido de dicha proposición resultaría subjetivo, lo cual contraviene el artículo 43 del Reglamento.

No obstante, considerando que el participante solicita que se suprima el factor de evaluación “C. Mejoras a las condiciones prevista y otros factores”, y que de acuerdo al artículo 46 del Reglamento este resulta obligatoria, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá reformularse el factor “C. Mejoras a las condiciones prevista y otros factores”, teniéndose en consideración que los criterios de evaluación a ser utilizados deben ser objetivos, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. Para lo cual, deberá considerarse lo siguiente: i) no evaluar el cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos, sino sólo aquellas condiciones que los superen y que incidan en la finalidad pública de la contratación; ii) establecer parámetros de calificación objetivos, que no vulneren lo dispuesto por la normativa de contratación pública; y iii) no evaluar aspectos que formen parte de las actividades que desarrollará el contratista durante la ejecución contractual; y iv) no evaluar la oferta de personal adicional ni capacitaciones del personal. Asimismo deberá existir correspondencia entre los criterios de evaluación y los rangos para la asignación del puntaje que se establezcan.

Observaciones N° 11, N° 12, N° 13, N° 14

N° 20, N° 28, N° 30 y N° 36:	Contra la experiencia del personal propuesto

Por medio de sus Observaciones Nº 11, N° 13 y N° 14 el participante cuestiona que al Especialista en Liquidaciones, Especialista en Estructuras y al Especialista en Seguridad, respectivamente, se les requiera acreditar experiencia en ejecución de obras, pues sostiene que dicha experiencia no sería congruente ni concordante al objeto de la convocatoria cuya materia es la supervisión de una obra, por lo que correspondería que solo se consideren consultorías de obras – supervisiones de obras. Por lo tanto, solicita que se suprima la experiencia en ejecución de obras para los referidos especialistas.

A través de su Observación Nº 12 el participante cuestiona que al Asistente del Jefe de Supervisión se le requiera acreditar experiencia como residente de obras, pues sostiene que dicha experiencia no sería congruente ni concordante al objeto de la convocatoria cuya materia es la supervisión de una obra, por lo que correspondería que solo se consideren consultorías de obras – supervisiones de obras. Por lo tanto, solicita que se suprima la experiencia como residente de obra solicitada al referido profesional.

Mediante su Observación Nº 20 el participante cuestiona que al Especialista en Liquidaciones se le requiera experiencia en la elaboración de metrados, costos y presupuestos de proyectos en general, pues sostiene que dicho requerimiento no resultaría congruente ni concordante al objeto de la convocatoria cuya materia es la supervisión de una obra, por lo que correspondería que solo se consideren consultorías de obras – supervisiones de obras de acuerdo a su especialidad. Por lo tanto, solicita que se suprima la cuestionada experiencia.

Con relación a su Observación N° 28 y a un extremo de la Observación N° 30 el participante cuestiona que al Especialista en instalaciones eléctricas y mecánico eléctricas se le requiera acreditar experiencia en supervisión de líneas de transmisión en 138 KV de por lo menos seis meses, pues sostiene que ello no resultaría congruente ni concordante con el objeto de la convocatoria cuya materia es la supervisión de una obra, por lo que correspondería que solo se consideren consultorías de obras – supervisiones de obras; adicionalmente, refiere que dicha experiencia seria restrictiva de la libre participación, así como excesiva y exagerada en la medida que no existiría un informe técnico que la sustente, así como un estudio de posibilidades que ofrece el mercado que evidencie que existe pluralidad de proveedores, además, refiere que en un anterior proceso de selección convocado por la Entidad al referido especialista no se le exigía dicha experiencia. Por lo tanto, solicita que se suprima la experiencia cuestionada.

Por medio de su Observación N° 36 el participante cuestiona que al Especialista en manejo técnico administrativo de los contratos de obra se le requiera acreditar experiencia mínimo de dieciocho (18) meses como administrador de contratos de obra, pues sostiene que ello no sería congruente ni concordante al objeto de la convocatoria cuya materia es la supervisión de una obra, por lo que correspondería que solo se consideren consultorías de obras – supervisiones de obras. Por lo tanto, solicita que se suprima la experiencia en administración de contratos de obras.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se aprecia que en el numeral 21 del Capítulo III de la Sección Específica se ha establecido la relación del personal propuesto, siendo que la experiencia solicitada al Especialista en Estructuras, Especialista en Seguridad, Asistente del Jefe de Supervisión, Especialista en Liquidaciones, Especialista en instalaciones eléctricas y mecánico eléctricas, y al Especialista en manejo técnico administrativo de los contratos de obra ha sido establecida de acuerdo al siguiente detalle:

Asistente del Jefe de Supervisión

“Con experiencia como Asistente de supervisión y/o Jefe de Supervisión y/o Inspector y/o residente de obra conforme a lo siguiente: Se deberá presentar:

Acreditar experiencia mínima de treinta y seis meses (36) meses en supervisiones de obras similares. La experiencia se acreditará con constancias, certificados, contratos acompañados con su conformidad, o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia solicitada.”

Especialista en instalaciones eléctricas y mecánico eléctricas

“Con experiencia como Supervisor en la especialidad de instalaciones eléctricas y/o mecánico eléctricas, conforme a lo siguiente:

Acreditar como mínimo veinticuatro (24) meses en supervisiones de obras similares. La experiencia se acreditará con constancias, certificados, contratos acompañados con su conformidad, o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia solicitada.

Acreditar experiencia en Supervisión de líneas de transmisión en 138 KV de por lo menos 06 meses”.

Especialista en Estructuras

“Con experiencia como especialista en Estructuras en Supervisión y/o Ejecución de Obras conforme a lo siguiente:

Acreditar experiencia mínima de Doce (12) meses en supervisiones de obras similares. La experiencia se acreditará con constancias, certificados, contratos acompañados con su conformidad, o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia solicitada”.

Especialista en manejo técnico administrativo de los contratos de obra

“Con experiencia como especialista en manejo técnico administrativo de contratos de obra conforme a lo siguiente:

Acreditar como mínimo Dieciocho meses (18) meses como Administrador de Contratos de obras similares. La experiencia se acreditará con constancias, certificados, contratos acompañados con su conformidad, o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia solicitada”.

Especialista en Seguridad

“Con experiencia como especialista en Seguridad en Supervisión y/o Ejecución de Obras, conforme a lo siguiente:

Acreditar experiencia mínima de Doce (12) meses en supervisión de obras similares. La experiencia se acreditará con constancias, certificados, contratos acompañados con su conformidad, o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia solicitada”.

Especialista en Liquidaciones

“Con experiencia como especialista en Costos y Presupuestos o liquidaciones en la Supervisión y/o Ejecución de Obras en General, conforme a lo siguiente:

Acreditar experiencia mínima de Doce (12) meses. La experiencia se acreditará con constancias, certificados, contratos acompañados con su conformidad, o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia solicitada.

Además debe acreditar, experiencia mínima de Seis (06) meses de haber participado en la elaboración de metrados, costos y presupuestos de Proyectos en general”.

Ahora bien, el Comité Especial, al absolver las Observaciones N° 11, N° 12, N° 13, N° 14, N° 20, N° 28, N° 30 y N° 36 señaló lo siguiente:

Respecto a las Observaciones N° 11, N° 12, N° 13 y N° 14 el referido colegiado indicó que no las acogía debido a que la experiencia del Especialista en Liquidaciones, Especialista en Estructuras, Asistente del Jefe de Supervisión y al Especialista en Seguridad no transgrede la normativa de contratación pública.

Con relación a la Observación N° 20, el Comité Especial indicó que no la acogía.

Respecto a la Observación N° 28, el referido colegiado indicó que no la acogía ya que la necesidad de que dicho profesional cuente con experiencia en líneas de transmisión es “debido a que la alimentación eléctrica para el Hospital va a salir de la sub estación Moyobamba que es en 138 Kv. Y por lo tanto garantizar que los trabajos de supervisión de alimentación a la obra desde la sub estación sea la adecuada”.

Con relación a la Observación N° 30, el Comité Especial señaló que no la acogía dado que lo requerido sería objetivo y congruente con el objeto de la convocatoria.

Respecto a la Observación N° 36, “El Comité Especial luego de la evaluación de la observación presentada indica que no se suprimirá lo solicitado. Manifestando que también se aceptará la experiencia del profesional en supervisión de obras esto se verá reflejado al momento de integrar las Bases. Se acoge parcialmente la observación presentada”

Sobre el particular, cabe señalar que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

En ese sentido, con relación a las Observaciones N° 11, N° 12, N° 13, N° 14, N° 30 y N° 36, cabe señalar que la Entidad, en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer a través de la realización del presente proceso de selección ha optado por establecer que el Especialista en Liquidaciones, Especialista en Estructuras y el Especialista en Seguridad puedan acreditar su experiencia en la ejecución de obras, así como que el Asistente de Jefe de Supervisión pueda acreditar su experiencia mediante la residencia de obras, y que el Especialista en manejo técnico administrativo de contratos de obra acredite la experiencia prevista en su perfil.

En ese sentido, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, y que la pretensión del recurrente es que se modifique el perfil del Especialista en Liquidaciones, Especialista en Estructuras, Especialista en Seguridad, Asistente de Jefe de Supervisión y el Especialista en manejo técnico administrativo de contratos de obra de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 11, N° 12, N° 13, N° 14, N° 30 y N° 36.

Sin perjuicio de ello, considerando que el objeto de la convocatoria es la supervisión de una obra, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) un informe del cual se desprenda las razones por las cuales la Entidad consideraría válida la experiencia como residente de obra para el Asistente de Jefe de Supervisión, así como la experiencia en ejecución de obras para el Especialista en Liquidaciones, Especialista en Estructuras y el Especialista en Seguridad.

Cabe acotar que, en la medida que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, así como los informes que lo sustentan son responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidos requerimientos, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes.

De otro lado, respecto a las Observaciones N° 20 y N° 28, cabe señalar que si bien es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimo, ello no enerva la obligación de que el requerimiento deba ser razonable, congruente y proporcional con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentre acorde con los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley.

Estando a ello, se aprecia que al Especialista en instalaciones eléctricas y mecánico eléctricas se le requiere acreditar veinticuatro (24) meses de experiencia en supervisiones de obra y además experiencia en supervisión de líneas de transmisión en 138 KV de por lo menos seis (6) meses, asimismo, al Especialista en Liquidaciones se le requiere acreditar experiencia mínima de doce (12) meses en la supervisión y/o ejecución de obras en general, así como experiencia mínima de seis (6) meses de haber participado en la elaboración de metrados, costos y presupuestos de proyectos en general.

Al respecto, cabe señalar que requerir ambas experiencias al Especialista en instalaciones eléctricas y mecánico eléctricas y al Especialista en Liquidaciones resultaría excesivo y restrictivo, configurando ello un doble requisito que podría limitar la competencia innecesariamente, vulnerándose así el Principio de Libre Concurrencia y Competencia, recogido en el artículo 4 de la Ley.

En relación con lo anterior, el requerir que el Especialista en instalaciones eléctricas y mecánico eléctricas acredite experiencia en la supervisión de líneas de transmisión en 138 KV resultaría una experiencia específica que podría resultar restrictiva, asimismo, no se advertiría la razonabilidad de su requerimiento considerando que a dicho especialista ya se le solicita experiencia en su especialidad en la supervisión de obras similares.

Asimismo, tampoco se advertiría la razonabilidad de requerir que el Especialista en Liquidaciones tenga que acreditar determinada experiencia en proyectos en general considerando que al referido especialista ya se le solicita experiencia en su especialidad en la supervisión de obras y/o ejecución de obras en general.

Por lo tanto, considerando los argumentos expuestos, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER las Observaciones N° 20 y N° 28, por lo que con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse del perfil del Especialista en Liquidaciones el requerimiento de experiencia referido a los seis (6) meses de haber participado en la elaboración de metrados, costos y presupuestos de proyectos en general, asimismo, del perfil del Especialista en instalaciones eléctricas y mecánico eléctricas deberá suprimirse la experiencia referida a la supervisión de líneas de transmisión en 138 KV de por lo menos seis (6) meses.

Observaciones N° 15, N° 16 y N° 17:	Contra las capacitaciones del personal propuesto solicitada en el subfactor de evaluación “B.2. Capacitación”

Mediante su Observación Nº 15 el participante cuestiona que en el subfactor de evaluación “B.2. Capacitación” se contemple otorgar puntaje a quien oferte al Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánica Eléctricas con capacitación en valorización y liquidación de obras, pues sostiene que esta no sería coherente a la especialidad de dicho especialista. Por lo tanto, solicita que se suprima la cuestionada capacitación.

Por medio de su Observación Nº 16 el participante cuestiona que en el subfactor de evaluación “B.2. Capacitación” se contemple otorgar puntaje a quien oferte al Especialista en Instalaciones Sanitarias con capacitación en supervisión de obras públicas, pues sostiene que esta no sería coherente a la especialidad de dicho especialista. Por lo tanto, solicita que se suprima la cuestionada capacitación.

A través de su Observación Nº 17 el participante cuestiona que en el subfactor de evaluación “B.2. Capacitación” se contemple otorgar puntaje a quien oferte al Especialista en Comunicaciones y Sistema de Seguridad Electrónica con capacitación en seguridad contra incendios, pues sostiene que esta no sería coherente a la especialidad de dicho especialista. Por lo tanto, solicita que se suprima la cuestionada capacitación.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que en el subfactor de evaluación “B.2. Capacitación” se ha contemplado la evaluación del Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánica Eléctricas, Especialista en Instalaciones Sanitarias y del Especialista en Comunicaciones y Sistema de Seguridad Electrónica de acuerdo a lo siguiente:

Ahora bien, con motivo de la absolución de las Observaciones N° 15, N° 16 y N° 17, el Comité Especial señaló que no las acogía ya que las cuestionadas capacitaciones no transgredirían la libre concurrencia y competencia prevista en la normativa de contratación pública, debido a que se requiere profesionales capacitados que permitan articular las funciones que le corresponden para un mejor desempeño del equipo de supervisión.

Sobre el particular, de acuerdo con el artículo 43 del Reglamento, resulta responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, los cuales tienen como principal objetivo permitirle al Comité Especial comparar las propuestas presentadas y elegir la mejor, para ello, a partir del conocimiento de las reales necesidades de la entidad, el Comité Especial determina cuáles son los aspectos que, superando el requerimiento mínimo, resultan relevantes para una mejor y/o más adecuada satisfacción de la necesidad de la Entidad, y define los factores de evaluación que le permitirán elegir la propuesta más idónea para satisfacerla.

Respecto a la Observación N° 15, cabe señalar que no se advierte en qué medida la capacitación de valorización y liquidación de obras tendría incidencia directa en las actividades que desempeñaría el Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánica Eléctricas en la prestación del servicio, asimismo, tampoco se evidencia cual sería la mejora para la prestación que involucraría que el referido especialista cuente con la cuestionada capacitación.

Por lo tanto, considerando lo expuesto en el párrafo precedente, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la Observación N° 15, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el subfactor de evaluación que califica las capacitaciones del Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánico Eléctricas, debiéndose redistribuir su puntaje proporcionalmente entre los demás criterios.

De otro lado, con relación a las Observaciones N° 16 y N° 17, cabe señalar que el Comité Especial, en atención al mejor conocimiento de las necesidades de la Entidad, habría establecido las capacitaciones que a su criterio representarían una mejora para la prestación, siendo el caso que las capacitaciones solicitadas en los requerimientos técnicos mínimos para el Especialista en Instalaciones Sanitarias y del Especialista en Comunicaciones y Sistema de Seguridad Electrónica son distintas a las previstas en el cuestionado subfactor de evaluación.

Por lo expuesto, toda vez que la determinación de los factores de evaluación resulta responsabilidad del Comité Especial y que el participante requiere reformular el cuestionado factor de evaluación de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 16 y N° 17.

Observación N° 19:	Contra la experiencia del personal propuesto solicitada en el subfactor de evaluación “B.1. Experiencia del personal propuesto”

El participante cuestiona que en el subfactor de evaluación “B.1. Experiencia del personal propuesto” se contemple otorgar puntaje a quien oferte al Jefe de Supervisión con experiencia como residente de obra, pues sostiene que ello no sería congruente ni concordante al objeto de la convocatoria, cuya materia es la supervisión de una obra, por lo que correspondería que solo se consideren consultorías de obras – supervisiones de obras. Por lo tanto, solicita que se elimine la experiencia como residente de obra contemplada en la calificación correspondiente al Jefe de Supervisión en el referido subfactor.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en el subfactor de evaluación “B.1. Experiencia del personal propuesto” se ha establecido que la experiencia del Jefe de Supervisión sería calificada de acuerdo a lo siguiente:

Ahora bien, con motivo de la absolución de la presente observación, el Comité Especial señaló que no la acogía, asimismo, aclaró que en el referido subfactor al Jefe de Supervisión se le solicita experiencia como residente de supervisión de obras y no como residente de obra como lo indica el participante.

Tal como se señaló anteriormente, de acuerdo con el artículo 43 del Reglamento, resulta responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, los cuales tienen como principal objetivo permitirle al Comité Especial comparar las propuestas presentadas y elegir la mejor, para ello, a partir del conocimiento de las reales necesidades de la entidad, el Comité Especial determina cuáles son los aspectos que, superando el requerimiento mínimo, resultan relevantes para una mejor y/o más adecuada satisfacción de la necesidad de la Entidad, y define los factores de evaluación que le permitirán elegir la propuesta más idónea para satisfacerla.

En ese sentido, el Comité Especial, en atención al mejor conocimiento de las necesidades de la Entidad, habría establecido que el Jefe de Supervisión podría acreditar la experiencia solicitada en el cuestionado subfactor como residente de supervisión de obras.

Por lo expuesto, toda vez que la determinación de los factores de evaluación resulta responsabilidad del Comité Especial y que el participante requiere reformular el cuestionado factor de evaluación de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, considerando que al Jefe de Supervisión se le solicita contar con determinada experiencia como requerimiento técnico mínimo, con ocasión de la integración de las Bases deberá precisarse que la experiencia que será calificada en los factores de evaluación será adicional a la solicitada como requerimiento técnico mínimo.

Observaciones N° 21, N° 22, N° 26, N° 29,

N° 30, N° 32, N° 33, N° 39, N° 40,

N° 45, N° 46, N° 48 y N° 51	Contra las capacitaciones requeridas al personal propuesto

Mediante su Observación Nº 21 el participante cuestiona que al Asistente de Jefe de Supervisión se le requiera acreditar estudios de especialización en Gestión y Administración de la Construcción y Diplomado en Gerencia de Obras Públicas, pues sostiene que ambas capacitaciones no serian coherentes a las actividades que realizaría el referido profesional en la medida que estos estarían relacionados con la organización interna y la ejecución de proyectos. Por lo tanto, solicita que se supriman ambas capacitaciones.

A través de su Observación Nº 22 el participante cuestiona que al Asistente de Jefe de Supervisión se le requiera acreditar diplomado en gestión de obras de seguridad y salud ocupacional, pues sostiene que dicha capacitación no sería coherente con las actividades que realizaría dicho profesional, asimismo, refiere que dentro del personal propuesto a hay un especialista en seguridad. Por lo tanto, solicita que se elimine el referido diplomado.

Por medio de su Observación N° 26 el participante cuestiona todas las especializaciones, diplomados y capacitaciones requeridas al Asistente de Jefe de Supervisión, pues sostiene que estos serían restrictivos a la libre participación, así como excesivos y exagerados en la medida que no existiría un informe técnico que las sustente, así como un estudio de posibilidades que ofrece el mercado que evidencie que existe pluralidad de proveedores, además, refiere que en un anterior proceso de selección convocado por la Entidad al Asistente de Supervisión no se le exigiría ninguna capacitación. Por lo tanto, solicita que se eliminen todas las especializaciones, diplomados y capacitaciones requeridas al Asistente de Supervisión.

Con relación a su Observación N° 29 y a un extremo de la Observación N° 30 el participante cuestiona que al Especialista en instalaciones eléctricas y mecánico eléctricas se le requiera acreditar capacitaciones en supervisión de obra, pues sostiene que esta no sería coherente con las actividades que realizaría el referido especialista, asimismo, refiere que en la relación del personal propuesto ya hay un jefe de supervisión y asistente de supervisión a los cuales se les requiere dicha capacitación; adicionalmente, refiere que dicha capacitación seria restrictiva de la libre participación, así como excesiva y exagerada en la medida que no existiría un informe técnico que la sustente, así como un estudio de posibilidades que ofrece el mercado que evidencie que existe pluralidad de proveedores. Por lo tanto, solicita que se elimine que el referido especialista acredite la cuestionada capacitación.

A través de su Observación Nº 32 el participante cuestiona que al Especialista en comunicaciones y sistemas de seguridad eléctrica se le requiera acreditar estudios culminados de Maestría en Telecomunicaciones, pues sostiene que dicha capacitación no sería indicador de experiencia, en la medida que esta es la destreza adquirida por una práctica reiterada de una conducta durante determinado tiempo, asimismo, refiere que el cuestionado requerimiento seria limitante y excluyente así como contravendría el Principio de Libre Concurrencia y Competencia al carecer de objetividad, y que en un anterior proceso de selección no se requería que dicho especialista cuente con la mencionada capacitación. Por lo tanto, solicita que se elimine que el referido especialista cuente con estudios culminados de Maestría en Telecomunicaciones y solo se considere la experiencia adquirida.

Mediante su Observación N° 33 el participante cuestiona que al Especialista en comunicaciones y sistemas de seguridad eléctrica se le requiera acreditar estudios culminados de Maestría en Telecomunicaciones, pues sostiene que dicho requerimiento seria restrictivo de la competencia así como de la libre participación en la medida que no existiría un informe técnico que las sustente, así como un estudio de posibilidades que ofrece el mercado que evidencie que existe pluralidad de proveedores. Por lo tanto, solicita que se elimine que el referido especialista cuente con estudios culminados de Maestría en Telecomunicaciones y solo se considere la experiencia adquirida.

Por medio de su Observación N° 39 el participante cuestiona que al Especialista en manejo técnico administrativo de los contratos de obra se le solicite contar con capacitación en Valorización y Liquidación de obras, planeamiento, programación y control de obras aplicado al MS Project, pues sostiene que esta no sería coherente con las actividades que realizaría dicho especialista, asimismo, refiere que dentro del personal propuesto ya se requiere la participación de un Jefe de Supervisión, Asistente de Supervisión y Especialista en Liquidaciones. Por lo tanto, solicita que se suprima la cuestionada capacitación.

Respecto a su Observación N° 40 el participante cuestiona las capacitaciones requeridas al Especialista en manejo técnico administrativo de los contratos de obra, pues sostiene que estas serían restrictivas a la libre participación, así como excesivas y exageradas en la medida que no existiría un informe técnico que las sustente, así como un estudio de posibilidades que ofrece el mercado que evidencie que existe pluralidad de proveedores, además, refiere que en un anterior proceso de selección convocado por la Entidad al referido especialista no se le exigiría ninguna capacitación. Por lo tanto, solicita que se eliminen todas capacitaciones requeridas para el mencionado especialista.

A través de su Observación N° 45 el participante cuestiona que al Gerente de Supervisión se le requiera acreditar diplomados en Gerencia de Proyectos y Gerencia de Obras Públicas y Privadas, pues sostiene que dichos diplomados no son coherentes a las actividades que realizará el mencionado profesional en la medida que estos se encuentran relacionados con la organización interna y la ejecución de proyectos, aspectos que no se condecirían con las actividades que desempeñará dicho profesional. Por lo tanto, solicita que se supriman los cuestionados diplomados.

Mediante su Observación N° 46 el participante cuestiona que al Gerente de Supervisión se le requiera acreditar capacitaciones en “ejecución de obras públicas; supervisión de obras, valorizaciones y liquidaciones de obras; administración de proyectos con MS Project, Ley de Contrataciones del Estado”, pues sostiene que estas no serían coherentes con las actividades que realizaría el Gerente de Supervisión, asimismo, refiere que en la relación del personal propuesto ya se requeriría dichos cursos al Jefe de Supervisión, Asistente de Supervisión y al Especialista en Liquidación. Por lo tanto, solicita que se suprima las cuestionadas capacitaciones.

Por medio de su Observación N° 48 el participante cuestiona las capacitaciones y diplomados solicitados al Gerente de Supervisión, pues sostiene que estos resultarían restrictivos a la libre participación, excesivos y exagerados en la medida que no existiría un informe técnico que las sustente, así como un estudio de posibilidades que ofrece el mercado que evidencie que existe pluralidad de proveedores, además, refiere que en un anterior proceso de selección convocado por la Entidad al referido gerente no se le exigiría ninguna capacitación. Por lo tanto, solicita que se eliminen todas capacitaciones y diplomados requeridos al mencionado gerente.

A través de su Observación N° 51 el participante cuestiona que al personal propuesto se le requiera especializaciones, diplomados y capacitaciones que estarían direccionadas a un solo postor, asimismo, refiere que los requisitos son restrictivos a la libre participación, excesivos y exagerados al ser este un servicio de supervisión de saldo de obra.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se aprecia que al personal propuesto se le solicita contar con la siguiente capacitación

Gerente de Supervisión:

“Acreditar estudios de especialización y/o diplomados en Gerencia de Proyectos, Gerencia de Obras públicas y Privadas, capacitaciones en: Ejecución de Obras Públicas, Supervisión de Obras, Valorizaciones y Liquidaciones de Obras, Administración de Proyectos con MS Project y Ley de Contrataciones”

Jefe de Supervisión:

“Acreditar estudios de especialización y/o diplomados en Contrataciones del Estado y capacitaciones en: Valorización y Liquidación de Obras Públicas y Tecnología de la Construcción”

Asistente de Jefe de Supervisión:

“Acreditar estudios de especialización culminados y/o aprobados (mínimo 36 horas lectivas) en Gestión y Administración de la Construcción; diplomados en Gerencia de Obras públicas y privadas y Gestión de obras seguridad y salud ocupacional en obras, y capacitaciones en: Supervisión de obras, Presupuestos adicionales y deductivos de obra, Valorización Liquidación de Obras”.

Especialista en instalaciones eléctricas y mecánico eléctricas:

“Acreditar (…) capacitaciones en: Código Nacional de Electricidad y Supervisión de obras”

Especialista en instalaciones sanitarias:

“Acreditar capacitación en: sistemas contraincendios”

Especialista en comunicaciones y sistemas de seguridad electrónica:

“Acreditar estudios culminados de Maestría en Telecomunicaciones y capacitaciones en: certificación en Cableado Estructurado, Data Center, Alarmas”

Especialista en equipamiento biomédico:

“Acreditar estudios a nivel de Post Grado en Gestión de Tecnología en Salud e Ingeniería Clínica y Electro Medicina, capacitación en por lo menos dos (02) equipos biomédicos estratégicos y Gestión Tecnológica en Hospitales”

Especialista en manejo técnico administrativo de los contratos de obra:

“Acreditar capacitaciones en: Ley de Contrataciones del Estado aplicado a Obras y Control Gubernamental, Valorización y Liquidación de Obras, Planeamiento, Programación y Control de Obras aplicando el Ms Project.

Acreditar además dos capacitaciones en temas específicos de la Ley de Contrataciones del Estado relacionados con el manejo técnico - administrativo del contrato, lo cual se demuestra con el certificado y/o diploma correspondiente”.

Especialista en Liquidaciones:

“Acreditar capacitaciones en: Costos y Presupuestos de Obra y Supervisión de Obras”

Ahora bien, con motivo de las Observaciones N° 21, N° 22, N° 26, N° 29, N° 30, N° 32, N° 33, N° 39, N° 40, N° 45, N° 46, N° 48 y N° 51 el Comité Especial señaló lo siguiente:

Observaciones N° 21 y N° 22: El Comité Especial refirió, respecto al Asistente de Jefe de Supervisión, que no eliminaría las capacitaciones cuestionadas pero que teniéndose como prensa fundamental fomentar la mayor participación de postores, bastará “con solo la presentación de 01 diplomado y 03 cursos de capacitaciones en los temas solicitados para cumplir con el RTM, para el cargo solicitado”.

Observación N° 26

“(…) las capacitaciones requeridas son objetivas y congruentes al objeto de la convocatoria y han sido elaboradas por el área usuaria la misma que tiene dicha potestad conforme a ley, las mismas que tendrán que ser tomados en consideraciones en función a la absolución de las presentes observaciones. No se acoge la observación presentada”

Observación N° 29

“(…) los RTM han sido elaborados por el área usuaria conforme lo indica la normativa publica por lo tanto se ha considerado cual debe ser la capacitación del mencionado profesional lo cual no transgreden la libre concurrencia y competencia estipulado en la normatividad de contrataciones del estado, debido a que se requiere profesionales capacitados que permitan articular las funciones que le corresponden para un mejor desempeño del equipo de supervisión. No se acoge la observación presentada”

Observación N° 30

“(…) los RTM de los profesionales con respecto a las capacitaciones requeridas son objetivas y congruentes al objeto de la convocatoria y han sido elaboradas por el área usuaria la misma que tiene dicha potestad conforme a ley. No se acoge la observación presentada”.

Observaciones N° 32 y N° 33

“(…) los RTM de los profesionales con respecto a las capacitaciones requeridas son objetivas y congruentes al objeto de la convocatoria y han sido elaboradas por el área usuaria la misma que tiene dicha potestad conforme a ley. Asimismo en esta etapa de la ejecución de obra, se requiere que el mencionado profesional esté debidamente capacitado y con estudios de postgrado que permita a la entidad afrontar las dificultades que se presenten en la especialidad de comunicaciones y sistemas de seguridad electrónica, dado que se trata de una alta especialidad, para un mejor desempeño del equipo de supervisión. No se acoge la observación presentada”.

Observación N° 39

“El Comité Especial luego de la evaluación de la observación presentada indica que el área usuaria ha definido con claridad cuáles son las capacitaciones de los profesionales conforme lo indica la normativa pública. No se acoge la observación presentada”.

Observación N° 40

“(…) los RTM han sido elaborados por el área usuaria conforme lo indica la normativa publica por lo tanto se ha considerado cual debe ser la capacitación del mencionado profesional lo cual no transgreden la libre concurrencia y competencia estipulado en la normatividad de contrataciones del estado, debido a que se requiere profesionales capacitados que permitan articular las funciones que le corresponden para un mejor desempeño del equipo de supervisión. No se acoge la observación presentada”.

Observación N° 45

“(…) los RTM de los profesionales con respecto a las capacitaciones requeridas son objetivas y congruentes al objeto de la convocatoria y han sido elaboradas por el área usuaria la misma que tiene dicha potestad conforme a ley. No se acoge la observación presentada”.

Observación N° 46

“El Comité Especial luego de la evaluación realizada a la observación presentada indica que los RTM de los profesionales con respecto a las capacitaciones requeridas son objetivas y congruentes al objeto de la convocatoria y han sido elaboradas por el área usuaria la misma que tiene dicha potestad conforme a ley. No se acoge la observación presentada”.

Observación N° 48

“El Comité Especial luego de la evaluación realizada a la observación presentada indica que los RTM de los profesionales con respecto a las capacitaciones requeridas son objetivas y congruentes al objeto de la convocatoria y han sido elaboradas por el área usuaria la misma que tiene dicha potestad conforme a ley, las mismas que tendrán que ser tomados en consideraciones en función a la absolución de las presentes observaciones. No se acoge la observación presentada”.

Observación N° 51, el referido colegiado indicó que no acogía la observación del participante, remitiéndolo a las respuestas dadas en el pliego absolutorio de observaciones.

Sobre el particular, cabe señalar que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Además, cabe señalar que la Entidad, en el marco de sus competencias, tiene la potestad de requerir determinadas calificaciones académicas y/o profesionales, siempre y cuando éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute de forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; por lo tanto, las capacitaciones requeridas deben incidir directamente en las funciones que desempeñarán en la obra, no debiendo constituir un elemento que direccione la contratación a un postor en específico.

Ahora bien, con relación a la Observación N° 21, cabe señalar que el requerir que el Asistente de Jefe de Supervisión cuente con ambas capacitaciones (es decir, estudios es especialización en Gestión y Administración de la Construcción así como con un Diplomado en Gerencia de Obras Públicas y Privadas) resultaría restrictivo, en la medida que ambas capacitaciones guardan relación entre sí, asimismo, la capacitación referida al Diplomado en Gerencia de Obras Públicas y Privadas ya es requerida al Gerente de Obra.

No obstante, considerando que a través de la referida observación el participante solicita que se suprima el requerimiento de que el Asistente de Jefe de Supervisión cuente con estudios de especialización en Gestión y Administración de la Construcción así como Diplomado en Gerencia de Obras Públicas y Privadas, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 21.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse la capacitación de “Diplomado en Gerencia de Obras públicas y privadas” requerida al Asistente de Jefe de Supervisión.

Respecto a la Observación N° 22, no se advierte la razonabilidad de solicitar que el Asistente de Jefe de Supervisión cuente con capacitación a nivel de diplomado en gestión de obras de seguridad y salud ocupacional, considerando que en la relación del personal propuesto se requiere la participación de un especialista en seguridad.

Por lo tanto, considerando lo señalado en el párrafo precedente, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la Observación N° 22, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse la capacitación de “Gestión de obras seguridad y salud ocupacional en obras” requerida al Asistente de Jefe de Supervisión.

Con relación a la Observación N° 26, cabe señalar que la Entidad, en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer a través de la realización del presente proceso de selección, optó por requerir que el Asistente de Jefe de Supervisión acredite los estudios de especialización en Gestión y Administración de la Construcción, así como las capacitaciones de Supervisión de obras, presupuestos adicionales y deductivos de obra.

Ahora bien, respecto a la capacitación de “Valorización Liquidación de Obras”, cabe señalar que no se advierte la razonabilidad de su requerimiento dado que al Jefe de Supervisión ya se le requiere contar con capacitación en valorizaciones y liquidaciones de obras, por ende no correspondería que dicha capacitación sea requerida al Asistente de Jefe de Supervisión.

Sin embargo, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y en medida que el participante solicita que se supriman la totalidad de las capacitaciones requeridas al Asistente de Jefe de Supervisión de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 26.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse la capacitación de “Valorización Liquidación de Obras” solicitada al Asistente de Jefe de Supervisión.

Por otro lado, respecto a la Observación N° 29 y a un extremo de la Observación N° 30, se aprecia que al Especialista en instalaciones eléctricas y mecánico eléctricas se le requiere contar con capacitación en “Código Nacional de Electricidad y Supervisión de obras”; al respecto, resulta necesario indicar que la Entidad, en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer a través de la realización del presente proceso de selección, optó por requerir dicha capacitación; sin embargo, tal como ha sido consignada en el perfil del mencionado especialista, se aprecia que su denominación resultaría específica.

No obstante, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y en medida que el participante solicita que se suprima la cuestionada capacitación de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 29 y el referido extremo de la Observación N° 30.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, y considerando la denominación específica de la capacitación en “Código Nacional de Electricidad y Supervisión de obras” solicitada al Especialista en instalaciones eléctricas y mecánico eléctricas, deberán aceptarse capacitaciones sobre las materias requeridas a pesar que no contengan la denominación específica consignada en las bases, dado que ello resultaría restrictivo.

De otro lado, respecto a las Observaciones N° 32 y N° 33, cabe resaltar que la Entidad, en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer a través de la realización del presente proceso de selección, optó por requerir que el Especialista en comunicaciones y sistemas de seguridad electrónica acredite estudios culminados de Maestría en Telecomunicaciones.

Por lo tanto, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y en medida que el participante solicita que se suprima las cuestionadas capacitaciones solicitadas al Especialista en comunicaciones y sistemas de seguridad electrónica de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 32 y N° 33.

Con relación a la Observación N° 39 cabe resaltar que la Entidad, en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer a través de la realización del presente proceso de selección, optó por requerir que el Especialista en manejo técnico administrativo de los contratos de obra cuente con capacitación en Valorización y Liquidación de obras, planeamiento, programación y control de obras aplicado al MS Project.

Además, respecto a la Observación N° 40, cabe precisar que no se advierte cual sería la incidencia directa que tendrían las capacitaciones de “Ley de Contrataciones del Estado aplicado a Obras y Control Gubernamental” y “dos capacitaciones en temas específicos de la Ley de Contrataciones del Estado relacionados con el manejo técnico – administrativo del contrato” en las actividades que desempeñará el Especialista en manejo técnico administrativo de los contratos de obra en la supervisión de la obra, adicionalmente se advierte que ambas capacitaciones contemplan requerimientos con denominaciones específicas, restringiéndose innecesariamente la competencia.

En ese sentido, considerando los argumentos expuestos referidos al Especialista en manejo técnico administrativo de los contratos de obra en las Observaciones N° 39 y N° 40, y toda vez que el participante en su Observación N° 40 solicita que se supriman todas las capacitaciones solicitadas al referido especialista de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 39 y N° 40.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse del perfil del Especialista en manejo técnico administrativo de los contratos de obra las capacitaciones de “Ley de Contrataciones del Estado aplicado a Obras y Control Gubernamental” y “dos capacitaciones en temas específicos de la Ley de Contrataciones del Estado relacionados con el manejo técnico – administrativo del contrato”.

De otro lado, respecto a las Observaciones N° 45 y N° 48, cabe resaltar que el requerir que el Gerente de Supervisión acredite contar con estudios de especialización y/o diplomados en Gerencia de Proyectos y a su vez en Gerencia de Obras públicas y privadas resultaría restrictivo, en la medida que ambas capacitaciones guardan relación entre sí, asimismo, la capacitación referida a la Gerencia de Proyectos sería de carácter general, no advirtiéndose la incidencia directa de la misma en la supervisión de obras.

Con relación a las Observaciones N° 46 y N° 48, resulta necesario indicar que la Entidad, en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer a través de la realización del presente proceso de selección, ha optado por requerir que el Gerente de Supervisión cuente con capacitaciones en “Supervisión de Obras” y en “Administración de Proyectos con MS Project”.

Ahora bien, respecto a las capacitaciones de “ejecución de obras públicas; valorizaciones y liquidaciones de obras y Ley de contrataciones” resulta importante señalar que no se advierte la incidencia directa que tendrían dichas capacitaciones en las actividades que desempeñará el Gerente de Supervisión durante la supervisión de la obra.

Por lo tanto, estando a los argumentos expuestos en los párrafos precedentes referidos al Gerente de Supervisión, y considerando las pretensiones expuestas por el participante en dichas observaciones, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 45, N° 46 y N° 48.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse las capacitaciones de “ejecución de obras públicas; valorizaciones y liquidaciones de obras y Ley de contrataciones” así como el requerimiento de estudios de especialización y/o diplomados en Gerencia de Proyectos del perfil del Gerente de Supervisión.

Por otro lado, considerando que a través de la Observación N° 51 el participante cuestiona la totalidad de las capacitaciones requeridas al personal propuesto, y en la medida que en el desarrollo de las Observaciones N° 21, N° 22, N° 26, N° 29, N° 30, N° 32, N° 33, N° 39, N° 40, N° 45, N° 46 y N° 48 del participante CONSULTORA PERUANA DE INGENIERÍA S.A.C., este Organismo Supervisor ya se pronunció sobre las capacitaciones requeridas al Gerente de Supervisión, Asistente de Jefe de Supervisión, Especialista en instalaciones eléctricas y mecánico eléctricas, Especialista en comunicaciones y sistemas de seguridad eléctrica y al Especialista en manejo técnico administrativo de los contratos de obra, corresponde que a continuación el presente Pronunciamiento se avoque a las capacitaciones solicitadas al Jefe de Supervisión, Especialista en Instalaciones Sanitarias, Especialista en equipamiento biomédico, y al Especialista en Liquidaciones.

En relación con lo anterior, cabe señalar que la Entidad, en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer a través de la realización del presente proceso de selección, optó por requerir que el Jefe de Supervisión acredite “estudios de especialización y/o diplomados en Contrataciones del Estado y capacitaciones en Valorización y Liquidación de Obras Públicas”, que el Especialista en Instalaciones Sanitarias acredite capacitación en “sistemas contraincendios”, y que el Especialista en Liquidaciones acredite capacitación en costos y presupuestos de obra.

Ahora bien, con relación a la capacitación en “Tecnología de la construcción” requerida al Jefe de Supervisión, cabe señalar que no se advertiría cual sería la incidencia directa que tendría en las actividades que desempeñará dicho profesional en sus labores de supervisión.

Además, respecto al Especialista en Equipamiento biomédico, resulta importante indicar que el requerir que este acredite “estudios a nivel de Post Grado en Gestión de Tecnología en Salud e Ingeniería Clínica y Electro Medicina, capacitación en por lo menos dos (02) equipos biomédicos estratégicos y Gestión Tecnológica en Hospitales” resultaría restrictivo en la medida que ambas capacitaciones se advierten denominaciones específicas, limitándose a través de ellas innecesariamente la competencia, por lo que correspondería que el requerimiento de capacitación al referido especialista sea suprimido, máxime si se tiene en consideración que a dicho especialista ya se le requiere contar con determinado tiempo de experiencia en su especialidad.

Adicionalmente, con relación a la capacitación de “Supervisión de Obras” solicitada al Especialista en Liquidaciones, cabe señalar que no se advertiría la incidencia directa que dicha capacitación tendría en las actividades que desempeñaría el mencionado especialista, asimismo, dicha capacitación ya es requerida al Gerente de Supervisión y al Asistente de Jefe de Supervisión, por lo que resultaría innecesario que esta sea solicitada al Especialista en Liquidaciones.

Por lo tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación del requerimiento técnico mínimo y en la medida que el participante solicita que se supriman todas las capacitaciones requeridas al personal propuesto de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 51.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse:

- La capacitación de “Tecnología de la construcción” requerida al Jefe de Supervisión.

- Toda la capacitación requerida al Especialista en Equipamiento biomédico.

- La capacitación de “Supervisión de Obras” solicitada al Especialista en Liquidaciones.

Finalmente, considerando que ni en el pliego absolutorio ni en el informe técnico la Entidad ha argumentado cual sería la incidencia directa de las capacitaciones requeridas al personal propuesto en las actividades que desempeñaran en la supervisión de la obra, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse en el SEACE un informe a través del cual se sustente la incidencia directa de todas las capacitaciones que sean requeridas al personal propuesto (luego de las modificaciones dispuestas en el presente Pronunciamiento) en las actividades que desempeñara cada uno en la supervisión de la obra; caso contrario, deberá suprimirse aquella capacitación que no pueda ser sustentada.

Cabe recordar que la información consignada en el SEACE tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de la experiencia mínima del postor, de los perfiles requeridos y de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Observación N° 50:	Contra la experiencia requerida al Jefe de Supervisión y al Asistente de Supervisión en los requerimientos técnicos mínimos y en los factores de evaluación

El participante cuestiona que al Jefe de Supervisión y al Asistente de Supervisión se les requiera en total (sumado el tiempo de requerimiento técnico mínimo y los factores de evaluación) ochenta y cuatro (84) y sesenta (60) meses de experiencia, respectivamente, pues sostiene que no existiría relación con la magnitud del tiempo solicitado de experiencia; asimismo, refiere que se debe tener en consideración que las exigencias deben ser proporcionales al objeto de la convocatoria con el periodo de duración de la consultoría. Por lo tanto, solicita que se disminuya la experiencia exigida a los profesionales en el presente proceso de tal forma que se propicie la mayor participación de postores.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que al Jefe de Supervisión y al Asistente de Supervisión se les requiere la siguiente experiencia:

Requerimiento técnico mínimos

Jefe de Supervisión

“Con experiencia como Jefe de Supervisión y/o Supervisor y/o Inspector de obras, conforme a lo siguiente: Se deberá presentar:

Acreditar experiencia mínima de cuarenta y ocho (48) meses en supervisiones de obras similares. La experiencia se acreditará con constancias, certificados, contratos acompañados con su conformidad, o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia solicitada”

Asistente del Jefe de Supervisión

“Con experiencia como Asistente de supervisión y/o Jefe de Supervisión y/o Inspector y/o residente de obra conforme a lo siguiente: Se deberá presentar:

Acreditar experiencia mínima de treinta y seis meses (36) meses en supervisiones de obras similares. La experiencia se acreditará con constancias, certificados, contratos acompañados con su conformidad, o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia solicitada.”

Factores de evaluación

Jefe de Supervisión y Asistente del Jefe de Supervisión

Ahora bien, el Comité Especial, al absolver la presente observación señaló lo siguiente:

“El Comité Especial luego de la evaluación realizada a la observación presentada indica que los criterios de evaluación han sido elaborados conforme lo indica la normativa pública el observante trata de disminuir la misma para sus propios intereses lo cual no se puede realizar (…) el requerimiento solicitado se mantiene, con la finalidad de garantizar que el personal propuesto tenga la destreza suficiente, dado la envergadura e importancia de las especialidades de la obra. No se acoge la observación presentada”.

Tal como se señaló anteriormente, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Además, de acuerdo con el artículo 43 del Reglamento, resulta responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, los cuales tienen como principal objetivo permitirle al Comité Especial comparar las propuestas presentadas y elegir la mejor, para ello, a partir del conocimiento de las reales necesidades de la Entidad, el Comité Especial determina cuáles son los aspectos que, superando el requerimiento mínimo, resultan relevantes para una mejor y/o más adecuada satisfacción de la necesidad de la Entidad, y define los factores de evaluación que le permitirán elegir la propuesta más idónea para satisfacerla. De esta manera, al ser el principal objetivo de los factores de evaluación comparar y discriminar propuestas, no puede exigirse al Comité Especial elaborar factores de evaluación cuyo puntaje máximo pueda ser obtenido por la totalidad de los postores, ya que ello desnaturalizaría su función principal.

En ese sentido, la Entidad, en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer a través de la realización del presente proceso de selección optó por requerir que el Jefe de Supervisión y el Asistente de Jefe de Supervisión cuenten con cuarenta y ocho (48) y treinta y seis meses (36) de experiencia, respectivamente, como requerimiento técnico mínimo; asimismo, en atención a dichas necesidades también habría establecido el tiempo de experiencia en los factores de evaluación que supondrían una mejora para la prestación.

Por lo tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y los factores de evaluación, y en la medida que el participante solicita que estos sean disminuidos de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, a fin de no contravenirse el artículo 43 del Reglamento, con motivo de la integración de las Bases, deberá precisarse en todos los subfactores que componen el factor de evaluación “B.1 Experiencia del personal propuesto” que la experiencia pasible de puntaje es adicional a la prevista en los requerimientos técnicos mínimos,

2.2. Observante	REAL CONSULTORES S.A.C

Observación N° 3:	Contra la participación del Gerente de Supervisión

Mediante su Observación N° 3 el participante cuestiona que se requiera a un Gerente de Supervisión y a un Jefe de Supervisión, pues sostiene que las funciones que realizarían ambos profesionales serian similares. Por lo tanto, solicita que se suprima el cargo de Gerente de Supervisión toda vez que la participación de dicho profesional solo sería del 25% durante la supervisión de la obra, por lo que la responsabilidad recaería sobre el Jefe de Supervisión, caso contrario, solicita que se permita la presentación de un mismo profesional para cada uno de los cargos siempre y cuando cumpla con lo requerido en las Bases.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que en el numeral 21 del Capítulo III de la Sección Específica se consignan los perfiles del Gerente de Obra y del Jefe de Supervisión, los cuales ya han sido detallados en el presente Pronunciamiento.

Ahora bien, con motivo de la presente observación, el Comité Especial señaló lo siguiente:

“El Comité Especial luego de la evaluación de la observación presentada indica que los RTM han sido elaborados por el área usuaria conforme lo indica la normativa publica y son coherentes con el objeto de la convocatoria.

Sin embargo se aclara que las funciones del gerente de supervisión están relacionadas con las acciones de gerencia, gestión, coordinación y monitoreo de las labores del equipo de supervisión en general, para un cabal cumplimiento del servicio contratado, actuando como una instancia consultiva superior, para la toma de decisiones en aspectos importantes por parte de la jefatura de supervisión en beneficio de la obra. La entidad estableció que estas acciones de gerencia requieren de una participación de 25 %.

En ese sentido según a lo indicado líneas arriba, el gerente de supervisión no puede ser el mismo profesional como jefe de supervisión, porque además dado a las características especiales de la obra, se requieren de criterios y capacidades adecuadas que contribuyan a la mejora de la performance del equipo de supervisión. No se acoge la observación presentada”.

Tal como se señaló anteriormente, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

En ese sentido, la Entidad, en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer a través de la realización del presente proceso de selección, ha optado por requerir la participación de un Gerente de Supervisión y de un Jefe de Supervisión, en la medida que, según refiere en la citada absolución, ambos desempeñarían funciones distintas.

Por lo tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, y en la medida que el participante solicita que estos sean modificados de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Observaciones N° 4, N° 5, N° 7, N° 11

y N° 13:	Contra las capacitaciones del personal propuesto

A través de un extremo de su Observación N° 4, el participante cuestiona que al Gerente de Supervisión se le requiera acreditar “estudios de especialización y/o diplomados en Gerencia de Proyectos, Gerencia de Obras Públicas y Privadas, capacitaciones en ejecución de obras públicas, supervisión de obras, valorizaciones y liquidaciones de obras, administración de proyectos con MS Project y Ley de Contrataciones”, pues sostiene que ello constituiría un tratamiento que limitan la libre participación de los postores, asimismo, refiere que el cuestionado requerimiento resultaría contrario a la normativa vigente, restringiéndose de esa manera innecesariamente la participación de profesionales con una vasta experiencia. Por lo tanto, solicita que se suprima el cuestionado requerimiento.

Por medio de su Observación N° 5 el participante cuestiona que al Jefe de Supervisión se le requiera acreditar en los requerimientos técnicos mínimos “estudios de especialización y/o diplomados en contrataciones del Estado y capacitaciones en: Valorización y Liquidación de Obras Públicas y Tecnología de la Construcción” y en los factores de evaluación capacitación en Gerencia de obras, supervisión de obras, y liquidación de obras, pues sostiene que dichos aspectos serian tratamientos que limitarían la libre participación de los postores así como la participación de profesionales con una vasta experiencia. Por lo tanto, solicita que se supriman las cuestionadas capacitaciones.

Mediante su Observación N° 7 el participante cuestiona que al Asistente de Jefe de Supervisión se le requiera acreditar en los requerimientos técnicos mínimos “estudios de especialización culminados y/o aprobados (mínimo 36 créditos) en Gestión y Administración de la Construcción; diplomados en Gerencia de Obras públicas y privadas y Gestión de obras seguridad y salud ocupacional en obras, y capacitaciones en: Supervisión de obras, presupuestos adicionales y deductivos de obra, Valorización Liquidación de Obras” y en los factores de evaluación capacitación en Contrataciones del Estado, Ampliaciones de plazo y Control de Prestaciones, Adicionales de obra y servicios de supervisión, pues sostiene que dichos aspectos serian tratamientos que limitarían la libre participación de los postores al exigirse que un  profesional cuente con tres (3) estudios de especialización y/o diplomados en Gerencia de Obras (cuando el cargo es de Asistente de Jefe de Supervisión) y a la vez cuenten con tres (3) capacitaciones, adicionalmente a lo solicitado en los requerimientos técnicos mínimos, solicitan tres (3) cursos para obtener la mayor puntuación, lo cual resultaría contrario a la normativa vigente, restringiéndose de manera innecesaria la participación de profesionales con una vasta experiencia. Por lo tanto, solicita que se supriman las cuestionadas capacitaciones o se permitan capacitaciones que sin importar su denominación estén relacionadas al cargo.

Respecto a su Observación N° 11, el participante cuestiona que al Especialista en manejo técnico administrativo de los contratos de obra se le requiera acreditar “capacitaciones en:  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  aplicado  a Obras y Control Gubernamental, Valorización y Liquidación de Obras, Planeamiento, Programación y Control de Obras aplicando el Ms Project” y además, “dos  capacitaciones  en  temas  específicos  de  la  Ley  de Contrataciones del Estado relacionados con el manejo técnico - administrativo del  contrato,  lo  cual  se  demuestra  con  el  certificado y/o  diploma correspondiente”; así como que dicho profesional sea un Ingeniero Civil, pues sostiene que dichos aspectos serian tratamientos que limitarían la libre participación de los postores al exigirse que un  profesional cuente con cinco (5) capacitaciones, lo cual resultaría excesivo y contrario a la normativa vigente, restringiéndose de manera innecesaria la participación de profesionales, asimismo, refiere que la mayoría de cursos requeridos no corresponderían al cargo que desarrollará.

Adicionalmente, refiere que solo el considerar al Ingeniero Civil como profesional para que desempeñe dicho cargo resultaría restrictivo ya que existirían profesionales como administradores, contadores y abogados que desarrollarían dichas labores a cabalidad.

Por lo tanto, solicita que se supriman las cuestionadas capacitaciones o que se permitan capacitaciones que sin importar su denominación estén relacionadas al cargo, y que se amplíe la gama de profesionales permitidos para dicho cargo.

Con relación a su Observación N° 13 el participante cuestiona las capacitaciones requeridas al personal propuesto, pues sostiene que la denominación de estas serían muy específica, lo cual resultaría limitativo y restrictivo, asimismo, refiere que debe tenerse en cuenta que lo relevante de solicitar tales cursos recae en el conocimiento adquirido existiendo en el mercado diversas denominaciones para un mismo curso. Por lo tanto, se desprende que el participante solicita que se acepten otras denominaciones para las capacitaciones requeridas al personal propuesto.

Pronunciamiento

Al respecto, debemos señalar que el cuestionamiento a las capacitaciones requeridas al personal propuesto ha sido abordado al emitir Pronunciamiento sobre las Observaciones N° 21, N° 22, N° 26, N° 29, N° 30, N° 32, N° 33, N° 39, N° 40, N° 45, N° 46, N° 48 y N° 51 del participante CONSULTORA PERUANA DE INGENIERÍA S.A.C., por lo tanto, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 4 y el extremo de la Observación N° 11 referida a las capacitaciones del Especialista en manejo técnico administrativo de los contratos de obra, bajo los términos ahí previstos.

De otro lado, respecto a las Observaciones N° 5 y N° 7, cabe señalar que las capacitaciones solicitadas inicialmente en los requerimientos técnicos mínimos ya han sido citadas en el presente Pronunciamiento; además, en el subfactor de evaluación referido a las calificaciones del personal propuesto, se ha consignado, respecto al Jefe de Supervisión y al Asistente de Jefe de Supervisión lo siguiente:

Ahora bien, con motivo de la absolución de las Observaciones N° 4, 5, 7, 11 y 13, el Comité Especial señaló lo siguiente:

Observación N° 4

“(…) los RTM han sido elaborados por el área usuaria conforme lo indica la normativa publica y son objetivos, congruentes, razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria, así, los requerimientos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad del servicio a realizar, se aclara que los requerimientos de capacitaciones no trasgrede ningún principio de la ley de contrataciones del estado, dado que su conocimiento  garantizan una mejor calidad y control de la prestación del servicio ofertado.

En ese sentido las capacitaciones solicitadas, garantiza que el mismo debe tener un vasto conocimiento de los diferentes procesos y procedimientos técnicos, administrativos y legales para el correcto cumplimiento de sus funciones de supervisión durante la ejecución de la obra. Por tanto con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores se establece que con la presentación de 01 especialización y/o diplomado y 03 cursos de capacitación de las solicitadas, se considerará cumplido el RTM, esto se verá reflejado al momento de integrar las bases. Se acoge parcialmente la observación”.

Observación N° 5

“El Comité Especial luego de la evaluación de la observación presentada indica que los criterios de evaluación han sido elaborados conforme lo indica la normativa pública, asimismo, se aclara que las capacitaciones sobre contrataciones del estado, valorización y liquidación de obras y tecnología de la construcción, están directamente alineados y relacionados con las funciones que desarrollará el jefe de supervisión lo que coadyuvará en el mejor control técnico, administrativo y legal en la supervisión de la ejecución de la obra, por lo que su requerimiento no trasgrede ningún principio de la ley de contrataciones del estado, en consecuencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13° de la ley y el artículo 11° del reglamento de la ley de contrataciones del estado. No se acoge la observación presentada”.

Observación N° 7

“El Comité Especial luego de la evaluación realizada a la observación presentada y con opinión del área usuaria y al amparo de los principios que rigen las contrataciones pública y teniendo como premisa fundamental fomentar la mayor participación de postores, manifiesta que bastará con solo la presentación de 01 diplomado y 03 cursos de capacitaciones en los temas solicitados para cumplir con el RTM, para el cargo solicitado. Se acoge parcialmente la observación presentada”.

Observación N° 11

“El Comité Especial luego de la evaluación realizada a la observación presentada indica que los RTM de los profesionales con respecto a las capacitaciones requeridas son objetivas y congruentes al objeto de la convocatoria y han sido elaboradas por el área usuaria la misma que tiene dicha potestad conforme a ley. Manifestando que las capacitaciones no transgreden ningún principio de la contratación pública porque están alineados para ayudar en el cumplimiento de las funciones del profesional, pero sin embargo con la finalidad de fomentar la mayor participación y concurrencia de postores, se establece que solo con la presentación de al menos 03 de las capacitaciones solicitadas se considerará cumplido el RTM. Se acoge parcialmente la observación presentada”.

Observación N° 13

“El Comité Especial luego de la evaluación realizada a la observación presentada indica que los RTM de los profesionales con respecto a las capacitaciones requeridas son objetivas y congruentes al objeto de la convocatoria y han sido elaboradas por el área usuaria la misma que tiene dicha potestad conforme a ley. Por lo que debe regirse a lo dispuesto en las bases y la absolución de las observaciones efectuadas por ustedes y otros participantes. No se acoge la observación presentada”.

Tal como se señaló anteriormente, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Además, de acuerdo con el artículo 43 del Reglamento, resulta responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, los cuales tienen como principal objetivo permitirle al Comité Especial comparar las propuestas presentadas y elegir la mejor, para ello, a partir del conocimiento de las reales necesidades de la entidad, el Comité Especial determina cuáles son los aspectos que, superando el requerimiento mínimo, resultan relevantes para una mejor y/o más adecuada satisfacción de la necesidad de la Entidad, y define los factores de evaluación que le permitirán elegir la propuesta más idónea para satisfacerla. De esta manera, al ser el principal objetivo de los factores de evaluación comparar y discriminar propuestas, no puede exigirse al Comité Especial elaborar factores de evaluación cuyo puntaje máximo pueda ser obtenido por la totalidad de los postores, ya que ello desnaturalizaría su función principal.

En ese sentido, respecto a la Observaciones N° 5 y N° 7, tal como se señaló anteriormente, la Entidad, en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer a través de la realización del presente proceso de selección, optó por requerir que el Jefe de Supervisión cuente con “estudios de especialización y/o diplomados en contrataciones del Estado y capacitaciones en: Valorización y Liquidación de Obras Públicas” y que Asistente de Jefe de Supervisión cuente con “estudios de especialización en Gestión y Administración de la Construcción y capacitaciones en Supervisión de obras, presupuestos adicionales y deductivos de obras”.

Sin embargo, tal como se indicó en el presente Pronunciamiento con motivo del desarrollo de la Observación N° 51 del participante CONSULTORA PERUANA DE INGENIERÍA S.A.C., corresponde que se suprima la capacitación de “Tecnología de la construcción” en la medida que no se advertiría su incidencia directa en las actividades que desempeñará dicho profesional en sus labores de supervisión.

Asimismo, tal como se indicó en el presente Pronunciamiento con motivo de la absolución de las Observaciones N° 21, N° 22, y N° 26 del participante CONSULTORA PERUANA DE INGENIERÍA S.A.C., corresponde que se supriman las capacitaciones de “Diplomado en Gerencia de Obras públicas y privadas”, “Gestión de obras seguridad y salud ocupacional en obras” y “Valorización Liquidación de Obras”.

Ahora bien, con relación a las capacitaciones solicitadas en el citado subfactor de evaluación para el Jefe de Supervisión, cabe señalar que la Entidad otorgaría puntaje a aquel postor que oferte a dicho profesional con capacitación en Gerencia de Obras y Supervisión de obras, los cuales a criterio de la Entidad representarían una mejora para la prestación.

Sin embargo, el requerir en dicho subfactor que se oferte capacitación en liquidación de obras para el Jefe de Supervisión no resultaría razonable, dado que en el perfil de dicho profesional, consignado en los requerimientos técnicos mínimos se aprecia que se le requiere contar con capacitación en “Valorización y Liquidación de Obras Públicas”, no advirtiéndose de esa forma la mejora que significaría que el mencionado profesional cuente con dos capacitaciones el Liquidación de obras para cumplir con el requerimiento y obtener puntaje en el mencionado subfactor.

De otro lado, con relación a las capacitaciones solicitadas en el citado subfactor de evaluación para el Asistente de Jefe de Supervisión, cabe señalar que la Entidad otorgaría puntaje a aquel postor que oferte a dicho profesional con capacitación en Contrataciones del Estado, y ampliaciones de plazo, los cuales a criterio de la Entidad representarían una mejora para la prestación.

Sin embargo, el requerir en dicho subfactor que se oferte capacitación en “Control de prestaciones adicionales de obra y servicios de supervisión”, no resultaría razonable, dado que en el perfil de dicho profesional, consignado en los requerimientos técnicos mínimos se aprecia que se le requiere contar con capacitación en “Supervisión de obras, presupuestos adicionales y deductivos de obra”, no advirtiéndose de esa forma la mejora que significaría que el mencionado profesional cuente con dos capacitaciones similares para cumplir con el requerimiento y obtener puntaje en el mencionado subfactor.

Sin embargo, considerando que el participante solicita en sus Observaciones N° 5 y N° 7 que se supriman todas las capacitaciones requeridas, tanto en los requerimientos técnicos mínimos como en los factores de evaluación para el Jefe de Supervisión y para el Asistente de Jefe de Supervisión, y en la medida que es responsabilidad de la Entidad la determinación del mencionado requerimiento así como de los referidos factores, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 5 y N° 7; sin perjuicio de ello, con motivo de la integración de las Bases, deberá suprimirse la capacitación de “liquidación de obras” consignada en el subfactor de evaluación capacitación del Jefe de Supervisión; asimismo, deberá suprimirse la capacitación de “Control de prestaciones adicionales de obra y servicios de supervisión” consignada en el subfactor de evaluación capacitación del Asistente de Jefe de Supervisión.

Con relación al extremo de su Observación N° 11 que cuestiona la profesión del Especialista en manejo técnico administrativo de los contratos de obra, cabe señalar que la Entidad, en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer a través de la realización del presente proceso de selección, optó por requerir que dicho especialista sea un Ingeniero Civil.

Por lo tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, y en la medida que el participante solicita que se modifique la profesión del mencionado especialista de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decido NO ACOGER el presente extremo de la Observación N° 11.

Con relación a la Observación N° 13, cabe señalar que en el presente Pronunciamiento este Organismo Supervisor ya se ha pronunciado sobre todas las capacitaciones requeridas al personal propuesto, tal como se puede advertir en las absoluciones dadas a las Observaciones N° 21, N° 22, N° 26, N° 29, N° 30, N° 32, N° 33, N° 39, N° 40, N° 45, N° 46, N° 48 y N° 51 del participante CONSULTORA PERUANA DE INGENIERÍA S.A.C., por lo tanto, considerando que no todas las capacitaciones solicitadas resultan específicas y en la medida que el participante referiría que todas las capacitaciones lo serian, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 13.

Observaciones N° 6:	Contra la experiencia requerida al Jefe de Supervisión en los requerimientos técnicos mínimos y en los factores de evaluación

El participante cuestiona que al Jefe de Supervisión se le requiera acreditar en total (sumado el tiempo de requerimiento técnico mínimo y los factores de evaluación) ochenta y cuatro (84) meses de experiencia, pues sostiene que ello resultaría excesivo, más aun si se tiene en cuenta el plazo de ejecución de la supervisión. Por lo tanto, solicita que se reformule la experiencia requerida a dicho profesional.

Pronunciamiento

Al respecto, debemos señalar que el presente cuestionamiento ha sido abordado al emitir Pronunciamiento sobre la Observación N° 50 del participante CONSULTORA PERUANA DE INGENIERÍA S.A.C., por lo tanto, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación, bajo los términos ahí previstos.

Observación N° 8:	Contra la experiencia solicitada al Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánica Eléctrica en los requerimientos técnicos mínimos y en los factores de evaluación

El participante cuestiona que al Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánica Eléctrica se le requiera acreditar en total (sumado el tiempo de requerimiento técnico mínimo y los factores de evaluación) cuarenta y dos (42) meses de experiencia en supervisión de obras similares y a la vez que cuente con seis (6) meses de experiencia en supervisión de líneas de transmisión, pues refiere que sería evidente la existencia de un doble requisito el cual resultaría restrictivo, más aun si se tiene en cuenta que en el presente proceso no se requiere que el postor y/o profesional cuente con experiencia en líneas de transmisión. Por lo tanto, solicita que se suprima la experiencia en líneas de transmisión y se reduzca el tiempo de experiencia solicitado para el referido profesional.

Pronunciamiento

Con relación al extremo referido a que se suprima la experiencia en supervisión de líneas de transmisión en 138 KV de por lo menos seis (6) meses, debemos señalar que ello ha sido abordado al emitir Pronunciamiento sobre las Observaciones N° 11, N° 12, N° 13, N° 14, N° 20, N° 28, N° 30 y N° 36 del participante CONSULTORA PERUANA DE INGENIERÍA S.A.C., por lo tanto, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el referido extremo, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse del perfil del Especialista en instalaciones eléctricas y mecánico eléctricas deberá suprimirse la experiencia referida a la supervisión de líneas de transmisión en 138 KV de por lo menos seis (6) meses.

De otro lado, respecto al extremo destinado cuestionar a la experiencia de cuarenta y dos (42) meses en supervisión de obras similares del Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánica Eléctrica, cabe señalar que de la revisión de las Bases, se advierte que se le requiere la siguiente experiencia

Requerimiento técnico mínimos

“Con experiencia como Supervisor en la especialidad de instalaciones eléctricas y/o mecánico eléctricas, conforme a lo siguiente:

Acreditar como mínimo veinticuatro (24) meses en supervisiones de obras similares. La experiencia se acreditará con constancias, certificados, contratos acompañados con su conformidad, o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia solicitada.

Factores de evaluación

Ahora bien, el Comité Especial, al absolver la presente observación señaló lo siguiente:

“El Comité Especial luego de la evaluación de la observación presentada indica que los RTM han sido elaborados por el área usuaria conforme lo indica la normativa publica por lo tanto se ha considerado cual debe ser la capacitación del mencionado profesional, la cual es congruente y objetiva y acorde a la funciones que va a realizar lo cual no transgrede al normativa pública (…)”.

Tal como se señaló anteriormente, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Además, de acuerdo con el artículo 43 del Reglamento, resulta responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, los cuales tienen como principal objetivo permitirle al Comité Especial comparar las propuestas presentadas y elegir la mejor, para ello, a partir del conocimiento de las reales necesidades de la entidad, el Comité Especial determina cuáles son los aspectos que, superando el requerimiento mínimo, resultan relevantes para una mejor y/o más adecuada satisfacción de la necesidad de la Entidad, y define los factores de evaluación que le permitirán elegir la propuesta más idónea para satisfacerla. De esta manera, al ser el principal objetivo de los factores de evaluación comparar y discriminar propuestas, no puede exigirse al Comité Especial elaborar factores de evaluación cuyo puntaje máximo pueda ser obtenido por la totalidad de los postores, ya que ello desnaturalizaría su función principal.

En ese sentido, la Entidad, en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer a través de la realización del presente proceso de selección optó por requerir que el Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánica Eléctrica cuente con veinticuatro (24) meses de experiencia en supervisión de obras similares, respectivamente, como requerimiento técnico mínimo; asimismo, en atención a dichas necesidades también habría establecido el tiempo de experiencia en los factores de evaluación que supondrían una mejora para la prestación.

Por lo tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y los factores de evaluación, y en la medida que el participante solicita que estos sean disminuidos de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, a fin de no contravenirse el artículo 43 del Reglamento, con motivo de la integración de las Bases, deberá precisarse en todos los subfactores que componen el factor de evaluación “B.1 Experiencia del personal propuesto” que la experiencia pasible de puntaje es adicional a la prevista en los requerimientos técnicos mínimos.

Observación N° 12:	Contra la experiencia requerida al Especialista en Liquidaciones

El participante cuestiona que al Especialista en Liquidaciones se le requiera acreditar experiencia mínima de doce (12) meses y a su vez que cuente con seis (6) meses de experiencia de haber participado en la elaboración de metrados, costos y presupuestos de proyectos en general, pues sostiene que existiría un doble requisito que resultaría restrictivo. Por lo tanto, solicita que se suprima la acreditación de “experiencia en líneas de transmisión”.

Pronunciamiento

Sobre el particular, debemos señalar que el aspecto cuestionado ha sido abordado al emitir Pronunciamiento sobre las Observaciones N° 11, N° 12, N° 13, N° 14, N° 20, N° 28, N° 30 y N° 36 del participante CONSULTORA PERUANA DE INGENIERÍA S.A.C., por lo tanto, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el referido extremo, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse del perfil del Especialista en Liquidaciones el requerimiento de experiencia referido a los seis (6) meses de haber participado en la elaboración de metrados, costos y presupuestos de proyectos en general.

Observación N° 14:	Contra el subfactor de evaluación “B.2 Capacitación”

El participante cuestiona el subfactor de evaluación “B.2 Capacitación”, pues sostiene que este resultaría ambigua y constituiría un doble requisito, en la medida que por un lado se calificara la capacitación y por otro lado se solicita acreditar experiencia en la especialidad de cada profesional en el diseño de dos (2) expedientes técnicos de obras de infraestructura hospitalaria, por lo que no resultaría razonable la exigencia de acreditar dicha experiencia si el presente proceso se trata de la supervisión de una obra, asimismo, señala que en el ítem B se requiere que el profesional acredite contar con estudios de capacitación en temas relacionados a su especialidad, lo cual ya ha sido solicitado en el requerimiento técnico mínimo. Por lo tanto, solicita “que se suprima lo requerido para cada profesional, redundamos en que se debe tener en cuenta que al personal profesional se le está solicitando acreditación en capacitación en la parte de los Requerimientos Técnicos Mínimos”, de lo cual se desprendería que el participante solicita que se suprima todo el subfactor de evaluación “B.2 Capacitación”

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se aprecia que el subfactor de evaluación “B.2 Capacitación” ha sido establecido de acuerdo a lo siguiente:

Ahora bien, al absolver la presente observación, el Comité Especial indicó lo siguiente:

“El Comité Especial luego de la evaluación de la observación presentada indica que el observante cuestiona que se incluya en el pliego absolutorio lo absuelto en la consulta indicada, cuando el comité especial al absolver ha sido claro que esto se verá reflejado al integrar las bases. Además el observante debe de tener en cuenta que cuando el comité especial integre las bases las mismas deben incluir las consultas y observaciones absueltas. No se acoge al observación presentada”.

Adicionalmente, de la revisión del pliego absolutorio de consultas se advierte que con motivo de la absolución de las Consultas N° 15, N° 16, N° 17 y N° 18 del participante CHUNG & TONG el Comité Especial, respecto a las calificaciones del Especialista en instalaciones eléctricas y mecánico eléctricas, Especialista en Instalaciones Sanitarias, Especialista en Comunicaciones y sistemas de seguridad electrónica y Especialista en Equipamiento Biomédico, indicó lo siguiente:

“El Comité Especial luego de la evaluación respectiva de la consulta presentada indica que se reformulará el criterio de evaluación eliminándose lo concerniente a su experiencia profesional en diseño de expedientes, esto se verá reflejado al momento de integrar las Bases”.

Al respecto, es importante resaltar que el factor que otorga puntaje a las calificaciones del personal propuesto debe evaluar únicamente los conocimientos del personal propuesto, adicionales al requerimiento técnico mínimo, que significarían una mejora en la prestación.

Ahora bien, la Entidad en el pliego absolutorio de consultas ha indicado que suprimiría del factor que califica las capacitaciones la experiencia referida al diseño de expedientes, lo cual resulta acorde con la normativa de contratación pública, dado que dicho factor solo debe evaluar las capacitaciones del personal propuesto, asimismo, ello habría sido reiterado con motivo de la absolución de la presente observación.

No obstante, considerando que la pretensión del participante sería que se suprima todo el subfactor de evaluación “B.2 Capacitación”, y considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los factores de evaluación, este Organismo Supervisor ha decido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse de los criterios de calificación del Especialista en instalaciones eléctricas y mecánico eléctricas, Especialista en Instalaciones Sanitarias, Especialista en Comunicaciones y sistemas de seguridad electrónica y Especialista en Equipamiento Biomédico del subfactor “B.2 Capacitación” cualquier referencia a acreditar experiencia.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Resumen Ejecutivo

De la revisión del Formato de Resumen Ejecutivo se advierte que en el numeral 4.2 la Entidad ha declarado que sí existe pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

No obstante, de la revisión del Formato de Cuadro Comparativo, dicha pluralidad no puede ser advertida, dado que en la Fuente “Precios del SEACE” se ha indicado en la sección “Cumple con los RTM o la contratación es igual o similar” lo siguiente: “NO APLICA”.

Ahora bien, el único que, según lo informado por la Entidad en el referido cuadro, cumpliría con los requerimientos técnicos mínimos sería el CONSORCIO SUPERVISOR HOSPITAL MOYOBAMBA, consignado en la fuente “Precios Históricos de la Entidad”.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, la Entidad deberá verificar de la información obtenida en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado la existencia o no de pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir con el requerimiento, debiéndose modificar los Formatos de Resumen Ejecutivo y Cuadro Comparativo, siendo que en el caso que dicha pluralidad no exista, deberá darse cuenta de la evaluación efectuada acorde con los lineamiento previstos en numeral 7.1.4 de la Directiva N° Nº 004-2013-OSCE/CD.

  - Documentación de presentación obligatoria

En el literal g) de la relación de documentos de presentación obligatoria, se requiere que el postor presente una declaración jurada de que contará con los equipos indicados en los requerimientos técnicos mínimos, indicando las características del equipo ofertado: marca, potencia, serie, año, etc.

Al respecto, de acuerdo a lo indicado por este Organismo Supervisor en reiterados Pronunciamientos, la disponibilidad de los equipos podrá acreditarse con la presentación de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler, o declaraciones juradas, sin perjuicio que se verifique, antes de la suscripción del contrato, dicha disponibilidad, solicitando la documentación pertinente o verificando directamente tal situación en coordinación con el ganador de la buena pro.

En ese sentido, no resulta factible que en la presentación de dicha declaración jurada se tenga que consignar datos como “marca, potencia, serie, año, etc”, por lo que con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el término “indicados en los requerimientos técnicos mínimos, indicando las características del equipo ofertado: marca, potencia, serie, año, etc.”

Por lo tanto, lo consignado en el párrafo precedente deberá ser precisado en el Capítulo III de la Sección Específica y en el mencionado literal g).

  - Forma de acreditación de experiencia del postor

En el literal g) de la relación de documentos de presentación obligatoria, se requiere que el postor presente contratos y su respectiva conformidad de servicios y/o liquidación de servicio sin ninguna penalidad.

Asimismo, en el literal b) de la relación de documentos de presentación facultativa se requiere que el postor presente copia simple de contratos y su respectiva conformidad; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.

Al respecto, cabe señalar que dicha forma de acreditación de experiencia no se ajusta a lo dispuesto por este Organismo Supervisor en reiterados Pronunciamientos, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá modificarse los mencionados extremos de las Bases, a fin que se consigne que el postor acreditará su experiencia mediante copia simple de contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada, o contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación, o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.

  - Documentación de presentación facultativa

- Considerando que en el pliego absolutorio de observaciones se suprimió el factor “D. factores referidos al objeto de la convocatoria”, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el literal e) de la relación de documentos de presentación facultativa.

- Asimismo, considerando que en el presente Pronunciamiento se ha dispuesto que se reformule el factor de evaluación mejoras a las condiciones previstas, con ocasión de la integración de las Bases, deberá reformularse el literal d) de la relación de presentación facultativa, a fin que sea coherente con o que sea consignado en el referido factor.

  - Documentación para la suscripción del contrato

Considerando que las modificaciones al Reglamento derivadas de la entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 080-2014-EF, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el literal f) de la relación de documentos solicitados para la suscripción del contrato en el numeral 2.7 del Capítulo II de la Sección Específica.

  - Acreditación de colegiatura y habilidad del personal propuesto

De la revisión de los documentos requeridos para la suscripción del contrato, se advierte que la Entidad requiere adicionalmente la presentación del certificado de habilidad vigente de los profesionales propuestos.

Asimismo, en el perfil de cada profesional se establece lo siguiente: “Para la presentación de propuestas, la habilidad podrá acreditarse presentando DDJJ firmada por el profesional”.

Al respecto, cabe precisar que mediante el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, en atención a los Principios de Economía y Libre Concurrencia y Competencia, se estableció el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria, que dispone que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero; no obstante, lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá:

- Suprimirse cualquier regulación de las Bases que exija la acreditación (lo que incluye también a las declaraciones juradas) de la colegiatura y habilidad de los profesionales ofertados en la presentación de propuestas y suscripción del contrato, en tanto que ello sólo resulta exigible y relevante para el inicio efectivo de su participación en el contrato; no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases. Ello incluye todos los capítulos de la Sección Específica y cualquier extremo de las Bases.

- Tenerse presente que la experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión,

- Considerarse que, la Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, según el ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

  - Factores de evaluación

De la revisión del factor de evaluación “B.1 Experiencia del personal” y de los perfiles consignados en los requerimientos técnicos mínimos para el Jefe de Supervisión de Obra y del Asistente de jefe de supervisión, se advierte que estos no resultarían congruentes, por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá modificarse el criterio de calificación de los referidos profesionales de acuerdo a lo previsto en los perfiles consignados en los requerimientos técnicos mínimos.

Adicionalmente, con motivo de la integración de las Bases, deberá tenerse en cuenta que la sumatoria de los puntajes de los factores de evaluación debe dar como resultado cien (100) puntos; asimismo, deberán tenerse en cuenta los márgenes de puntaje previstos en el artículo 46 del Reglamento.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las  Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 28 de octubre de 2015

Elaborado:                         Alberto Egoavil Cornejo

Supervisado:                      Héctor Morales González

Validado:                            Laura Gutiérrez Gonzales

Modificado con motivo de la absolución de la Observación N° 24 del participante CONSULTORA PERUANA DE INGENIERÍA S.A.C.

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2012. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe