PRONUNCIAMIENTO N°  1595-2015/DSU

Entidad:		Gobierno Regional de San Martin – Sede Central

Asunto: 		Licitación Pública N° 3-2015-GRSM-1, convocada para la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en el marco de la ampliación de cobertura en segundo ciclo de la EBR, en el corredor educativo sector Huicungo, Jurisdicción de la UGEL Mariscal Cáceres -Departamento de San Martin".

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 17-GRSM/CE, recibido con fecha 20.10.2015,  y subsanado mediante Oficio Nº 021-2015 -GRSM/CE, recibido con fecha 11.11.2015 el Presidente del Comité Especial del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las cuatro (04) Observaciones y los tres (03) cuestionamientos formulados presentada por el participante LUMAGA SAC, un (1) cuestionamiento formulado por el participante MATERIALES HERRAMIENTAS Y CONSTRUCCIONES S.A.C., así como el respectivo informe técnico, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Sobre el particular, de la revisión del pliego absolutorio de observaciones, se advierte que la Observación N° 4 formulada por el participante LUMAGA SAC, en estricto, constituye una consultas, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ellas, al no encontrarse dentro de los supuestos previstos en el artículo 58 del Reglamento.

Adicionalmente, en relación con la solicitud de elevación de observaciones del participante LUMAGA SAC cuestiona la Observaciones Nº 2, N° 3 y N° 6 del participante INVERSIONES VERDES SAC, las cuales se encuentran acogidas, por lo que este Organismo Supervisor se pronunciará al respecto.

Asimismo, cabe precisar que a través de su solicitud de elevación el participante LUMAGA SAC plantea un nueva observación; por lo que, al no haberse realizado dicha observación en la etapa prevista para ello, ésta deviene en extemporánea, no correspondiendo que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Por otro lado, en relación con la solicitud de elevación de observaciones del participante MATERIALES HERRAMIENTAS Y CONSTRUCCIONES cuestiona la Observaciones Nº 2, N° 3 y N° 4 del participante INVERSIONES VERDES SAC, las cuales se encuentran acogidas, por lo que este Organismo Supervisor se pronunciará al respecto denominándola Cuestionamiento Único.

Asimismo, se advierte que dicho participante objeta la Observación N° 5, del participante INVERSIONES VERDES SAC, sin embargo, dicha observación en estricto constituye una solicitud de precisión, es decir no se encuentra acorde con alguno de los supuestos del artículo 58 del Reglamento, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

- OBSERVACIONES

2.1. 	Observante:	LUMAGA SAC

Observación N° 1:	Contra los requerimientos técnicos mínimos del personal propuesto

Mediante el primer extremo de la Observación Nº 1, el participante cuestiona las capacitaciones dentro del perfil del residente de obra el perfil señalando lo siguiente: “(…) el requerimiento de capacitación en metrados y estimación de costos en edificaciones, es congruente con la capacitación en costos y presupuestos en obras, por cuanto lo que se trata que el ingeniero residente de obra, además del estudio de dichas materias durante su formación de Ingeniero Civil  ya que todas su curriculas de las facultades de Ingeniería Civil a nivel nacional incluyen el estudio de costos y presupuestos , estando incluidos indiscutiblemente el estudio de metrados, se busca para el cargo de residente de obra se haya capacitado en etapa de post grado en metrados, costos unitarios,el presupuesto y teniendo en cuenta de que no puedehaber presupuesto sin metrados ni costos unitarios , el requerimiento debe ser congruente con la capacitación en costos y presupuestos. En cuanto a la precisión de la capacitación de metrados y Estimación de costos en Edificaciones resulta subjetivo toda vez que el método para elaborar los metrados, análisis de costos unitario y el presupuesto es el mismo en cualquier obra por lo tanto el requisito debería ser en forma ratificada en costos y presupuestos; de igual manera requerimiento de capacitación en deductivo de obras publicas debe ser adicionales de obra toda vez que la mayoría de los casos deductivos y adicionales resultan vinculantes, es por ello que no se pueden tratar independientemente, y por lo tanto es imposible una capacitación en la materia solo se trate adicionales sin ocuparse de los deductivos a.2 debe eliminarse el requerimiento en capacitación en supervisión y liquidación de obras privadas por un lado porque la función del residente de obra no es congruente con la actividad de la Supervisión y por otro lado la presente obra es publica normada por LCE y su Regla y las obras privadas se rigen por el Código Civil mento. a.3. La capacitación de Gestión en Recursos Naturales y Evaluación del Impacto ambiental es congruente con el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y de la Seguridad e Higiene en obras es congruente con el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo ISO 18001, porque en estas normas se contempla en forma amplia todo lo relacionado a la protección del medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional en obra, por lo tanto la capacitación en estas normas abarca completamente lo requerido si es que el verdadero objeto es el de protección al medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional en la obra; lo contrario se entendería que la entidad, con fundamentos subjetivos, desea direccionar la buena pro contraviniendo la LCE y su Reglamento. El requisito de gestión recursos naturales debe eliminarse, por incongruente con el objetivo de la presente contratación (…)”

Mediante el segundo extremo de la Observación Nº 1, el participante cuestiona las capacitaciones exigidas del perfil del Administrador o Gerente de Obra señalando lo siguiente: “(…) Cabe resaltar que el objeto de la convocatoria se encuentra referido a la ejecución de una obra, y no a la Gestión Empresarial y siendo que la Gestión Empresarial hace referencia a las medidas y Estrategias llevadas a cabo con la finalidad de que la empresa sea viable económicamente. En ese sentido, no se advierte que los estudios de especialización en gestión empresarial sea congruente con el objeto de la convocatoria peor aun el magister en ciencias económicas. En razón a lo expuesto, toda vez que el cuestionado estudio no se encuentra directamente relacionado con las labores que realizara el Administrador de obra”.

Mediante el tercer extremo de la Observación Nº 1, el participante cuestiona las capacitaciones exigidas del Ingeniero de Seguridad e Impacto Ambiental señalando que deben eliminarse, toda vez sostiene que las capacitaciones requeridas a dicho profesional ya están contempladas en el perfil de los otros profesionales.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo II de la sección específica de las Bases primigenias se aprecia lo siguiente:

Residente de Obra (01):

Ingeniero Civil y/o Arquitecto

Profesional Titulado, Experiencia mínima de 24 meses como residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector de obras iguales y/o similares, deberá acreditar capacitación profesional referido a: Metrado y Estimación de costo en Edificaciones; Presupuestos Adicionales, Deductivos de Obras en Contratación de Obras Públicas; y actualización profesional en Residencia, Supervisión y Liquidación de Obras Públicas y Privadas – Ley de Contrataciones del Estado; Gestión de Recursos Naturales y Evaluación del Impacto Ambiental; Seguridad e Higiene en Obras de Construcción a nivel de diplomado.

Administrador o Gerente de Obra (01):

Licenciado en Administración y/o Contador Publico

Profesional Titulado con Experiencia Mínima de 12 Meses como Administrador en obras en general. Magister en Ciencias Económicas con Mención en Gestión Empresaria acreditar capacitación en: Desarrollo Laboral y Calidad Humana; Administración de Personal; Finanzas y/o Administración Financiera.

Ingeniero de Seguridad e Impacto Ambiental (01):

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial

Profesional Titulado con Experiencia Mínima de 12 meses como Especialista en Seguridad y/o Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Especialista en Impacto Ambiental, de obras en general. Deberá acreditar capacitación en: Impacto y/o Gestión Ambiental.

Además, del pliego absolutorio de observaciones se advierte que al absolver la referida observación, el Comité Especial manifestó lo siguiente:

Adicionalmente, es necesario precisar que mediante la absolución de las observaciones Nº 2, Nº 3 y Nº 4 del participante INVERSIONES VERDES SAC, el Comité Especial señaló lo siguiente:

Absolución de la observación Nº 2

Absolución de la observación Nº 3

De conformidad con el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, es preciso señalar que el requerir determinadas calificaciones académicas al personal resultará válido, siempre y cuando, éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute de forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; por lo tanto, los estudios requeridos deben incidir directamente en las funciones que desempeñarán en la obra, no debiendo constituir un elemento que direccione la contratación a un postor en específico.

En ese sentido, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y que, la pretensión del recurrente es que se modifique los perfiles de los profesionales conforme a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER los extremos de la observación N° 1.

Sin perjuicio de ello, considerando que las capacitaciones que solicite la Entidad deben ser razonables y no representar una restricción injustificada de la competencia, con ocasión de la Integración de las Bases, la Entidad deberá:

- Con respecto a las capacitaciones Desarrollo Laboral y Calidad Humana o Administración del Personal o Finanzas o Administración Financiera solicitado al Administrador o Gerente de Obra, deberá suprimirse dichas capacitaciones, toda vez que son requerimientos que no son acordes con las actividades que realizará dicho profesional, resultando restrictivo, vulnerándose así el Principio de Libre Concurrencia y Competencia, recogido en el artículo 4º de la Ley.

De otro lado, considerando que conforme con lo señalado precedentemente la experiencia del residente de obra debe corresponder a su especialidad, es decir a la ejecución de obras iguales y/o similares. En ese sentido, deberá adecuar que el residente de obra puede acreditar su experiencia como residente y/o supervisor y/o inspector en obras iguales y/o similares.

Finalmente, es preciso señalar que, siendo responsabilidad exclusiva de la Entidad la determinación de los requisitos técnicos mínimos, en caso corresponda, el área usuaria y/o las dependencias técnicas encargadas de la determinación de los requerimientos técnicos mínimos deberán rendir cuentas ante la el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Observación N° 2:	Contra el factor de evaluación

Mediante la Observación Nº 2 el participante cuestiona el factor de evaluación “experiencias y calificaciones del personal propuesto” señalando que según el estudio de posibilidades que ofrece el mercado elaborado por el área usuaria no contempla por un lado el grado de maestría para el ingeniero de seguridad e impacto ambiental que como hemos demostrado debe eliminarse por cuanto esa misma capacitación se ha solicitado para el ingeniero residente de obra, y por otro lado los criterios de evaluación tratan de ser adicionales a los requerimientos técnicos mínimos, lo cual no es congruente con el estudio de posibilidades que ofrece el mercado y por lo tanto, estos criterios de evaluación deben ceñirse a dicho estudio.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo IV de las Bases se aprecia lo siguiente:

| FACTORES DE EVALUACION-OBLIGATORIOS | PUNTAJE/METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION |
| --- | --- |
| CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO Se evaluará en función del nivel de formación académica del personal propuesto como Ingeniero de Seguridad e Impacto Ambiental, considerándose los siguientes niveles: NIVEL 1 :Maestría Acreditación: Se acreditarán con copia simple de Titulo. NIVEL 2 :Diplomado Acreditación: Se acreditarán con copia simple de Titulo | Nivel 1: Gestión Ambiental y/o Seguridad Industrial y Ambiental 10 puntos Nivel 2: Gestión Ambiental y/o Seguridad Industrial y Ambiental 05 puntos |

Además, del pliego absolutorio de observaciones se advierte que al absolver la referida observación, el Comité Especial manifestó lo siguiente:

“El Comité Especial ha determinado los factores de evaluación técnica a ser utilizados, los que son congruentes con la especialidad del profesional propuesto. La calificación requerida supera o mejora en requerimiento técnico mínimo”

Adicionalmente, es necesario precisar que mediante la absolución de la observación Nº 6 del participante INVERSIONES VERDES SAC, el Comité Especial señaló lo siguiente:

“El Comité Especial, luego de la evaluación correspondiente decide acoger la observación formulada a fin de contar y garantizar una mayor participación de potenciales postores, ampliando la formación académica requerida al profesional en capacitaciones: Gestión Ambiental o Seguridad Industrial y Ambiental o cualquier maestría en Ingeniería Ambiental”

Al respecto, corresponde señalar que, de conformidad con el artículo 31° de la Ley y 43° del Reglamento, resulta de competencia del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, la fijación de los puntajes que se le asignará a cada uno de ellos, así como los criterios para su asignación, los cuales deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, sujetándose a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Adicionalmente, cabe precisar que, de acuerdo con la normativa, los factores de evaluación tienen como principal objetivo permitirle al Comité Especial comparar objetivamente las propuestas presentadas y elegir la mejor. Para ello, a partir del conocimiento de las reales necesidades de la entidad, el Comité Especial determina cuáles son los aspectos que, superando el requerimiento mínimo, resultan relevantes para una mejor y/o más adecuada satisfacción de la necesidad de la entidad y define los factores de evaluación que le permitirán elegir la propuesta más idónea para satisfacerla.

De esta manera, al ser el principal objetivo de los factores de evaluación comparar y discriminar propuestas, no puede exigirse al Comité Especial elaborar factores de evaluación cuyo puntaje máximo pueda ser obtenido por la totalidad de los postores ya que ello desnaturalizaría su función principal.

En ese sentido, considerando que es responsabilidad del Comité Especial la definición de sus factores de evaluación, y en tanto que el participante solicita que se modifique de acuerdo a su interés particular; este Organismo Supervisor ha dispuesto NO ACOGER la Observación Nº 2.

Sin perjuicio de lo expuesto, con ocasión de la integración de Bases, deberá reducirse el puntaje del referido sub factor de evaluación de modo que se otorgue como máximo cinco (5) puntos, debiendo redistribuir el resto de puntaje respetando los márgenes de puntuación establecida en el artículo 47 del Reglamento.

Asimismo, deberá precisarse que las capacitaciones podrán acreditarse con la presentación de constancias, certificados o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre que el profesional propuesto recibió la formación y/o capacitación requerida, conforme a los diversos pronunciamientos emitidos por este Organismo Supervisor.

Observación N° 3:	Contra el Valor Referencial

Mediante la Observación Nº 3 el participante señala que en la memoria descriptiva del expediente técnico se contempla tres componentes: Componente I Espacios Físicos y Administrativos, Componente II Recursos Educativos y Componente III Recursos de Capacitación, asimismo, precisa lo siguiente: “que el valor referencial señalado en las Bases es de S/. 5,923079.35 al 30 de abril, la cual resultaría incongruente con lo indicado en la memoria descriptiva que disgrega los componentes del modo siguiente:

Componente I Espacios Físicos al 30.04-2015 (S/. 6 145 201.53)

I.E 189 Huicungo                                   S/. 1 897959.47

I.E 258 Huicungo                                         1 605249.72

I.E 008 La Campanilla                                 1 293775.38

I.E 178 Nvo SN Martin                                1 348 217.96

TOTAL                                                     S/. 6 148202.53

Componente II Recursos Educativos al 25-01-2015

SUP PTIO 01                                              S/. 202285.45 al 25-01-2015

SUP PTIO 02                                                    202285.45

SUP PTIO 03                                                    94783.17

SUP PTIO 04                                                    94783.17

TOTAL                                                     S/. 594 137.24”

Por lo cual, señala que el Valor Referencial estaría subvaluado o no coincide con los presupuestos de cada una de las metas indicada en el numeral 3 de los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las Bases ni menos contempla los ítems 1.6 incisos 1.6.1, 1.6.1.1 y la Tabla 19 que sin considerados en la memoria descriptiva y que al ser dichos presupuestos del componente Recursos educativos al 25.01.2015 vulnera el artículo 162 del Reglamento, que indica que el plazo máximo de presupuesto es de seis meses, en esa sentido señala que las Bases deben adecuarse al expediente técnico en cuanto al Valor Referencial  precisando adicionalmente  que el Componente Capacitación y el pago del seguro no estarían incluidos en dicho Valor Referencial.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo I de las Bases primigenias se aprecia lo siguiente:

“1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorando N° 977-2015-GRSM/ORA, el 08 de setiembre del 2015

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 051-2015-GRSM/GGR, el 21 de Mayo del 2015”

Además, del pliego absolutorio de observaciones se advierte que al absolver la referida observación, el Comité Especial manifestó lo siguiente:

“El expediente técnico aprobado, considera el monto total de los tres componentes del Estudio de Pre inversión.

La convocatoria del presente proceso de selección, es para la ejecución del Componente I: Espacios Físicos, cuyo Valor Referencial se indica en el Expediente Técnico y en las Bases, por el monto de S/. 5 923079.35 con IGV

La supervisión será contratada mediante un proceso de Consultoría de Obra”

Al respecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, la determinación del valor referencial es responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones. Asimismo, en atención a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, el valor referencial debe incluir todos los costos que incidan en la ejecución de una obra. Dichos costos, en el caso de obras públicas, deben encontrarse recogidos en el presupuesto de obra establecido en el expediente técnico. Este presupuesto deberá detallarse considerando la identificación de las partidas y subpartidas necesarias de acuerdo a las características de la obra, sustentándose en análisis de precios unitarios por cada partida y subpartida, elaborados teniendo en cuenta los insumos requeridos en las cantidades y precios o tarifas que se ofrezcan en las condiciones más competitivas en el mercado. Además, debe incluirse los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad.

En ese sentido, considerando que la determinación del valor referencial es responsabilidad de la Entidad, y, que el Comité Especial refiere que los aspectos cuestionados si habrían sido considerados en el expediente técnico, siendo que el presente proceso se encuentra referido solo al componente I: Espacios físicos, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación  N° 3.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, en atención al Principio de Transparencia, deberá publicarse en el SEACE la documentación del expediente técnico del cual se aprecie que los costos referidos al seguro han sido considerados en el expediente técnico.

Además, es preciso señalar que es su responsabilidad que el valor referencial se encuentre acorde con las especificaciones previstas en el expediente técnico y las Bases, a fin de evitar riesgos durante el desarrollo del proceso de selección, como una eventual declaratoria de desierto o durante la ejecución contractual.

Cabe resaltar que la información publicada en el SEACE tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeta a rendición de cuentas por parte de la Entidad, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Cuestionamiento Nº 1	Contra el acogimiento la Observación Nº 2 formuladas por el participante INVERSIONES VERDES SAC

El recurrente cuestiona la absolución de la Observación N° 2 formulada por el participante INVERSIONES VERDES SAC, por el cual señala lo siguiente: “(…)La finalidad de elevar las observación N° 2 del postor INVERSIONES VERDES SAC, es que por un lado las capacitaciones para el Residente NO SON CONGRUENTES ENTRE SI ya que la finalidad es que el residente de obra esté capacitado en liquidación de obra porque al final de ella y después de recepcionada la obra, sea el Residente quien elabore la liquidación de obra, por ser el profesional con más conocimiento de los hechos ocurridos durante la ejecución de la obra y si dicho profesional cumpliera cualquiera de las capacitaciones como en la Ley de Contrataciones del Estado, o metrados estimación de costos en edificaciones adicionales, deductivos de obras públicas, que son necesarios pero no suficientes para que pueda elaborar la liquidación de obra y por otro lado es necesario de que se indique el tiempo de la capacitación lo cual está libre en el caso de la observación del postor INVERSIONES VERDES y de la respuesta del Comité Especial, lo que podría interpretarse que la ambigüedad no es causal sino que serviría para una libre interpretación del momento de calificar para favorecer a dicho postor”; en ese sentido, solicita que el OSCE se pronuncié sobre dichos extremos.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se aprecia que en el Capítulo III se establece lo siguiente:

Residente de Obra (01):

Ingeniero Civil y/o Arquitecto

Profesional Titulado, Experiencia mínima de 24 meses como residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector de obras iguales y/o similares, deberá acreditar capacitación profesional referido a: Metrado y Estimación de costo en Edificaciones; Presupuestos Adicionales, Deductivos de Obras en Contratación de Obras Públicas; y actualización profesional en Residencia, Supervisión y Liquidación de Obras Públicas y Privadas – Ley de Contrataciones del Estado; Gestión de Recursos Naturales y Evaluación del Impacto Ambiental; Seguridad e Higiene en Obras de Construcción a nivel de diplomado.

De la revisión del pliego absolutorio de observaciones se advierte que con ocasión de la absolución de la Observación N° 2 formulada por el participante INVERSIONES VERDES SAC, el Comité Especial modificó los requerimientos técnicos mínimos señalando que:

Al respecto, el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, es preciso señalar que el requerir determinadas calificaciones académicas al personal resultará válido, siempre y cuando, éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute de forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; por lo tanto, los estudios requeridos deben incidir directamente en las funciones que desempeñarán en la obra, no debiendo constituir un elemento que direccione la contratación a un postor en específico.

Ahora bien, dado que el participante requiere que se modifique los requerimientos técnicos mínimos de acuerdo a su propuesta particular; este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el presente Cuestionamiento.

Sin perjuicio de ello, deberá  suprimir los cursos “Metrado estimación de costo en edificaciones o presupuestos adicionales, deductivos de obras en contratación de obras públicas o actualización profesional en residencia, supervisión y liquidación de obras públicas y privadas o ley de contrataciones del Estado” que han sido tomados como alternativos con ocasión de la absolución N° 2 formulada por el participante INVERSIONES VERDES SAC, toda vez que dichos cursos al hacer tomado como alternativos no resultarían indispensables para la adecuada ejecución de la obra.

Cuestionamiento Nº 2	Contra el acogimiento la Observación Nº 3 formulada por el participante INVERSIONES VERDES SAC

El recurrente cuestiona la absolución de la Observación N° 3 formulada por el participante INVERSIONES VERDES SAC, señalando que esta observación es inconsistente en su fundamentación como la exigencia de los PDT en las valorizaciones y el de estar suprimiendo y solicitando al mismo tiempo las diferentes capacidades.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se aprecia que en el Capítulo III se establece lo siguiente:

Administrador o Gerente de Obra (01):

Licenciado en Administración y/o Contador Publico

Profesional Titulado con Experiencia Mínima de 12 Meses como Administrador en obras en general. Magister en Ciencias Económicas con Mención en Gestión Empresaria acreditar capacitación en: Desarrollo Laboral y Calidad Humana; Administración de Personal; Finanzas y/o Administración Financiera.

De la revisión del pliego absolutorio de observaciones se advierte que con ocasión de la absolución de la Observación N° 3 formulada por el participante INVERSIONES VERDES SAC, el Comité Especial modificó los requerimientos técnicos mínimos señalando que:

Al respecto, el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, es preciso señalar que el requerir determinadas calificaciones académicas al personal resultará válido, siempre y cuando, éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute de forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; por lo tanto, los estudios requeridos deben incidir directamente en las funciones que desempeñarán en la obra, no debiendo constituir un elemento que direccione la contratación a un postor en específico.

En el Informe Técnico, remitido con ocasión de la elevación de las observaciones a las Bases, el Comité Especial ha señalado:

“El Comité Especial indica que los requerimientos técnicos establecidos en las bases han sido elaborados por el área usuraria en concordancia con la normativa pública, siendo congruente y razonables con el objeto de la convocatoria, que garantiza que el profesional propuesto realice sus funciones con una determinada calificación profesional que asegure una alta calidad en la ejecución de la obra (…)”

En ese sentido, teniendo en cuenta que es responsabilidad de la Entidad determinar sus requerimientos técnicos mínimos; este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el presente Cuestionamiento.

Sin perjuicio, es necesario señalar, que se advierte la incongruencia en la formulación consignada en el numeral 2.3 del Formato del Resumen Ejecutivo en referencia al perfil del personal y lo señalado en el numeral 8 de los requerimientos técnicos mínimos del Capítulo III de las Bases.

En ese sentido, advertida la incongruencia entre las Bases y en el numeral 2.3 del Formato del Resumen Ejecutivo respecto del perfil mínimo del personal corresponde a la entidad verificar la información contenida en el expediente de contratación y efectuar las correcciones pertinentes en las Bases y/o Resumen Ejecutivo, según corresponda.

Cuestionamiento Nº 3	Contra el acogimiento las Observaciones N° 6  formulada por el participante INVERSIONES VERDES SAC

El recurrente cuestiona la absolución de la Observación N° 6 formulada por el participante INVERSIONES VERDES SAC, por el cual señala lo siguiente: “(…) El cuadro debe adecuarse a lo respondido por el Comité Especial, ya que igual que en las anteriores respuestas demuestra que el Comité Especial entendió de forma forzada, ya que el cuadro habla de calificación de personal y en la parte de puntaje considera montos de obras generales, lo mismo con los niveles no hace una diferenciación en los niveles 1 y 2, lo cual podría interpretarse que fue la misma persona que hizo las observaciones y las absoluciones, lo cual constituiría un claro interés de direccionamiento de la buena pro en favor del postor que hizo la observación  (…)”.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo IV de las Bases se aprecia lo siguiente:

| FACTORES DE EVALUACION-OBLIGATORIOS | PUNTAJE/METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION |
| --- | --- |
| CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO Se evaluará en función del nivel de formación académica del personal propuesto como Ingeniero de Seguridad e Impacto Ambiental, considerándose los siguientes niveles: NIVEL 1 :Maestría Acreditación: Se acreditarán con copia simple de Titulo. NIVEL 2 :Diplomado Acreditación: Se acreditarán con copia simple de Titulo | Nivel 1: Gestión Ambiental y/o Seguridad Industrial y Ambiental 10 puntos Nivel 2: Gestión Ambiental y/o Seguridad Industrial y Ambiental 05 puntos |

De la revisión del pliego absolutorio de observaciones se advierte que con ocasión de la absolución de la Observación N° 3 formulada por el participante INVERSIONES VERDES SAC, el Comité Especial modificó los requerimientos técnicos mínimos señalando que:

“El Comité Especial, luego de la evaluación correspondiente decide acoger la observación formulada a fin de contar y garantizar una mayor participación de potenciales postores, ampliando la formación académica requerida al profesional en capacitaciones: Gestión Ambiental o Seguridad Industrial y Ambiental o cualquier maestría en Ingeniería Ambiental”

En el Informe Técnico, remitido con ocasión de la elevación de las observaciones a las Bases, el Comité Especial ha señalado:

“El Comité Especial considera que el momento de absolver la observación planteada, fue acogida tal como fue planteado por el observante referido a la ampliación de la formación académica, lo cual permitirá con ello una mayor participación de postores. Cabe precisar, que en su pliego el observante erróneamente ha transcrito el cuadro al incluir el puntaje del monto facturado para la ejecución de obras en general”

Al respecto, corresponde señalar que, de conformidad con el artículo 31° de la Ley y 43° del Reglamento, resulta de competencia del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, la fijación de los puntajes que se le asignará a cada uno de ellos, así como los criterios para su asignación, los cuales deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, sujetándose a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Adicionalmente, cabe precisar que, de acuerdo con la normativa, los factores de evaluación tienen como principal objetivo permitirle al Comité Especial comparar objetivamente las propuestas presentadas y elegir la mejor. Para ello, a partir del conocimiento de las reales necesidades de la entidad, el Comité Especial determina cuáles son los aspectos que, superando el requerimiento mínimo, resultan relevantes para una mejor y/o más adecuada satisfacción de la necesidad de la entidad y define los factores de evaluación que le permitirán elegir la propuesta más idónea para satisfacerla.

En ese sentido, considerando que es responsabilidad del Comité Especial la definición de sus factores de evaluación, y en tanto que mediante el Informe Técnico el Comité Especial señala que solo se estaría ampliado lo requerido por el participante; este Organismo Supervisor ha dispuesto NO ACOGER el presente cuestionamiento.

Observante: 	MATERIALES HERRAMIENTAS Y CONSTRUCCIONES S.A.C.,

Cuestionamiento Único	Contra el acogimiento las Observaciones Nº 2, N° 3 y N° 4 formuladas por el participante INVERSIONES VERDES SAC los requerimientos técnicos mínimos

El recurrente cuestiona la absolución de las Observaciones Nº 2, N° 3 y N° 4 formuladas por el participante INVERSIONES VERDES SAC, por el cual señala que el Comité Especial los acoge en su totalidad tanto en las observaciones a los requerimientos técnicos mínimos de los profesionales como sus consultas en etapa de observaciones de incluir nuevos profesionales con nuevos perfiles, con una clara demostración que el participante pretendería que los profesionales se ajustan a su interés particular.

Pronunciamiento

Con relación de la presente Observación, en el cual cuestiona la modificaciones de los perfiles del personal propuesto con ocasión de la absolución de las Observaciones N° 2, N° 3 y N° 4 del participante INVERSIONES VERDES SAC. Cabe precisar sobre ello, ha sido abordada al pronunciarnos sobre la Observación N° 1 y los cuestionamientos Nº 1 y Nº 2 del participante LUMAGA SAC; en ese sentido, este Organismo Supervisor ha decido NO ACOGER la presente Observación, debiendo tener el consideración lo dispuesto en dicha Observación.

3. CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58° de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a dicha Ley y su Reglamento.

3.1 Requerimientos técnicos mínimos del Postor

En el literal c) del numeral 7 de los requisitos técnicos mínimos del Capítulo III de las Base se solicita: “acreditar como mínimo la ejecución de obras similares con facturación por una (01) ves el valor referencial de la obra, durante los últimos cinco años, previos a la presentación de las propuestas”, toda vez que dicho requerimiento resultaría excesivo, por ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse dicho requerimiento del perfil del postor.

3.2 Colegiatura del asistente de obra

En el numeral 9 de los requerimientos técnicos mínimos del Capitulo III de las Bases se señala que el asistente de residente de obra deberá contar con “colegiatura mínima de cinco (05) años”.

Al respecto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimir la exigencia de determinados años de colegiado para el residente de obra, dado que si bien en el caso de los profesionales, la experiencia solo puede obtenerse a partir de la obtención de la colegiatura (ya que ello es requisito indispensable para ejercer la profesión), el tiempo transcurrido desde la obtención de la colegiatura no siempre es equivalente al tiempo de experiencia con el que cuenta el profesional, por lo que el número de años transcurridos desde que dichos profesionales obtuvieron la colegiatura resulta irrelevante a efectos de evaluar su idoneidad para cumplir con sus obligaciones, ya que el simple transcurso del tiempo no otorga experiencia alguna.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta las observaciones formuladas en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 25 de noviembre de 2015.

Elaborado:	Henrry Inga Condezo

Supervisado: 	Pamela Hawkins Tacchino

Validado:	Laura Gutiérrez Gonzales

HIC/.

Referido que las consultas fueron absueltas incorrectamente señalando que el responsable y su respectiva firma no se aprecia en el presente proceso y por ello solicita que se retrotraiga a la etapa de formulación de consultas, debiendo las bases ceñirse al estudio de posibilidades que ofrece el mercado.