PRONUNCIAMIENTO N° 1596-2015/DSU

Entidad:		Municipalidad Distrital de Alto Biavo

Referencia:		Licitación Pública N° 1-2015-MDAB-CE convocado para la ejecución de la obra “Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal EMP SM 108Barranca – Nuevo San Martin -  Bellavista -  San Martin”.

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 001-2015-MDAB-CEAH con fecha 11.11.2015, el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió a este Organismo Supervisor las cuarenta y uno (41) observaciones y un único cuestionamiento presentados por el participante COROPORACIÓN LEO S.A.C., y las veintisiete (27) observaciones presentadas por el participante H&W CONTRUCCIONES S.R.L., así como el informe técnico correspondiente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, en adelante la Ley, y el artículo 58º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo   Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En ese sentido, de la revisión del pliego absolutorio de observaciones se advierte que las Observaciones N° 1, N° 3, N° 4, N° 5 y N° 29, así como los segundos extremos de las Observaciones N° 6, N° 18, N° 24, N° 28, N° 34, N° 39, N° 40 y N° 41 del participante COROPORACIÓN LEO S.A.C., constituyen en estricto solicitudes de información, lo cual no se encuentra previsto en alguno de los supuestos del artículo 58 del Reglamento, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará sobre el particular.

Asimismo, de la revisión del pliego de absolución de observaciones se advierte que el Comité Especial señaló como acogidas el primer extremo de las Observaciones N° 6,       N° 18, N° 24, N° 32 y N° 34, así como las Observaciones N° 7, N° 8, N° 9, Nº 10, Nº 11, Nº 12, N° 13, N° 14, N° 15, N° 16, N° 17, N° 20, N° 25, N° 26, N° 30, N° 33, N° 36, N° 37 y Nº 38 del participante COROPORACIÓN LEO S.A.C., y en tanto no han sido cuestionadas en su solicitud de elevación de observaciones, este Organismo Supervisor no se pronunciara al respecto.

Ahora bien, de la revisión de la solicitud de elevación de observaciones del participante COROPORACIÓN LEO S.A.C., se advierte que este objeta: i) la absolución de la Observación N° 6, la cual se encuentra acogida, por lo este Organismo Supervisor se pronunciará sobre el particular denominándolo Cuestionamiento N° 1, ii) la absolución de sus Observaciones N° 19, N° 21, N° 22, N° 23, N° 27, N° 31 y N° 32, las cuales se encuentran no acogidas, por lo que este Organismo Supervisor únicamente se pronunciará respecto de las citadas observaciones, iii) la absolución de sus Observaciones N° 3, N° 4, N° 29 y N° 41, las cuales constituyen solicitudes de información, lo cual no se encuentra previsto en alguno de los supuestos del artículo 58 del Reglamento, este Organismo Supervisor no se pronunciará sobre el particular, iii) la absolución de su Observación N° 33, la cual se encuentra acogida, no obstante de su solicitud de elevación de observaciones no se advierte que el participante haya señalado la vulneración a la normativa de contrataciones, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará sobre el particular y v) la absolución de su Observación N° 35, las cual el Comité Especial señaló como acogida, no obstante de la lectura de la absolución a las referidas observaciones, se advierte que esta no se encuentra no acogida, por lo que este Organismo Supervisor únicamente se pronunciara respecto de la citada observación.

De otro lado, de la revisión del pliego de absolución de observaciones se advierte que el Comité Especial señaló como acogidas las Observaciones N° 20, N° 21, N° 22, N° 25 y    N° 26 del participante H&W CONTRUCCIONES S.R.L., y en tanto no han sido cuestionadas en su solicitud de elevación de observaciones, este Organismo Supervisor no se pronunciara al respecto.

Asimismo, se advierte que las denominadas Observaciones N° 23 y N° 24 del participante H&W CONTRUCCIONES S.R.L., constituyen en estricto solicitudes de precisión y/o modificación, lo cual no se encuentra previsto en alguno de los supuestos del artículo 58 del Reglamento, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará sobre el particular.

En ese sentido, de la revisión del pliego absolutorio de observaciones se advierte que el segundo extremo de las Observaciones N° 2 y N° 11, del participante H&W CONTRUCCIONES S.R.L., constituyen en estricto solicitudes de información, lo cual no se encuentra previsto en alguno de los supuestos del artículo 58 del Reglamento, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará sobre el particular.

Todo ello, sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

2.1 Observante: 	CORPORACIÓN LEO S.A.C.

Observación N° 2	Contra el presupuesto de obra

El participante señala que conforme a la Resolución Directoral N° 073-2010/Vivienda/VMCS-DNC “Norma Técnica de Metrados” , la cual tiene como objetivo ´establecer los criterios mínimos actualizados para cuantificar las partidas que intervienen en un presupuesto para Obras de Edificación (OE) y Habilitaciones Urbanas (HU)´, y es de aplicación obligatoria en la elaboración de expedientes técnicos para obras, en concordancia con la “ Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783”, la cual señala que es necesario establecer “Partidas de Seguridad y Salud (OE.l .l o HU.1.2), con sus respectivas partidas de segundo Orden: OE1.2.1 o HU1.2.1: Elaboración, Implementación y Administración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, OE1.2.1.1 o HU1.2.1.1: Equipos da Protección Individual (Und), OE1.2.1.2 o HU1.2.1.2: Equipos de Protección Colectiva, OE1.2.1.3 o HU1.2.1.3: Señalización Temporal de Seguridad, OE1.2.1.4 o HU1.2.1.4: Capacitación en Seguridad y Salud y OE1.2.1.4 o HU1.2.1.4: Recursos para respuestas ante emergencias en Seguridad y Salud en el Trabajo”, y “con el fin de acatar la norma en la etapa de construcción y prevenir que se generen adicionales de obra por defectos del expediente técnico; al no estar incluidas las partidas mencionadas así como su correspondiente cuantificación de acuerdo a la unidad de medida especificada. Lo cual permite una valorización y definición presupuestal precisa a diferencia de un presupuesto que incluya estos conceptos en los gastos generales en forma contraria a lo que señala la norma”, por lo que, solicita incluir las partidas de seguridad y salud en el trabajo, dentro del presupuesto de obra.

Pronunciamiento:

De la revisión del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases, se aprecia que:

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 3’661,091.13 (Tres Millones Seiscientos Sesenta y un mil Noventa y uno con 13/100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio del 2015.

(…)

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 177-2015-MDAB, de fecha el 17 de setiembre del 2015.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante 178-2015-MDAB, el 17 de setiembre 2015.

Además, en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se indica:

VALOR REFERENCIAL:

El costo total asciende a la suma de S/. 3’661,091.13 (TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UNO MIL NOVENTA Y UNO CON 13/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Junio de 2015

| DESCRIPCIÓN | TOTAL |
| --- | --- |
| COSTO DIRECTO | 2,585,516.41 |
| GASTOS GENERALES DE OBRA | 258,551.64 |
| UTILIDAD (10.00 % CD) | 258,551.64 |
| SUB TOTAL | 3,102,619.69 |
| IGV (18%) | 558,471.54 |
| COSTO DE OBRA | 3,661,091.13 |

Ahora bien, en el desagregado de Gastos Generales del Formato de Resumen Ejecutivo, se advierte:

Ahora bien, el Comité Especial, en el pliego absolutorio de observaciones señaló “que conforme se ha señalado en su observación la Norma Técnica de Metrados aprobada por Resolución Directoral N° 073-2010/Vivienda/VMCS-DNC tiene como objetivo ´Establecer los criterios mínimos actualizados para cuantificar las partidas que intervienen en un presupuesto para Obras de Edificación (OE) y Habilitaciones Urbanas (HU)´ sin perjuicio de lo antes señalado las partidas incluidas en el Presupuesto de Obra son las determinadas para el presente proyecto y que determinaron el valor referencial, y que los gastos por la seguridad en obra deberán ser considerados por los postores dentro de sus gastos generales al momento de presentar su oferta económica. Asimismo, el numeral 27 del Anexo de Definiciones del D.S. Nº 184-2008-EF define los gastos generales como: aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar para la ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su propia actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos del servicio, por lo que corresponde su inclusión en dicho rubro”.

Sobre el particular, cabe precisar que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley, concordado con el artículo 13 del Reglamento, la definición del valor referencial es facultad del órgano encargado de las contrataciones de cada Entidad, el cual será determinado sobre la base de un estudio de las posibilidades y condiciones que ofrece el mercado.

Adicionalmente, el artículo 14 del Reglamento establece que en el caso de la contratación para la ejecución de obras, el valor referencial debe corresponder al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico; asimismo, este deberá incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto.

Asimismo,  resulta necesario precisar que el expediente técnico de obra contiene cada uno de los documentos de carácter técnico y/o económico que permiten la adecuada ejecución de una obra; tal como se desprende de la definición prevista en el numeral 24 del Anexo Único del Reglamento, Anexo de Definiciones: “Expediente Técnico de Obra: (…) El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, valor referencial, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.” (El subrayado es agregado).

En ese sentido, considerando lo señalado por el Comité Especial, los gastos de seguridad en obra deben ser considerados por los postores dentro de los gastos generales, los cuales forman parte del presupuesto de obra y por tanto del expediente técnico, en ese sentido, dicho aspecto debiese encontrarse determinado en el presupuesto de obra

Por lo expuesto, toda vez que la determinación del valor referencial es responsabilidad de la Entidad, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, en atención al Principio de Transparencia, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicar la parte pertinente del expediente técnico donde se aprecie la inclusión de los costos de  “Seguridad y Salud en el Trabajo”, en la ejecución de la obra, Caso contrario, deberá corregir el valor referencial de conformidad con lo establecido en el artículo 13º del Reglamento, a efectos de incluir tales aspectos en el presupuesto de la obra. En dicho caso deberá registrarse en el SEACE, (i) los documentos del expediente técnico que fuesen modificados, (ii) el documento que aprueba la modificación del expediente técnico y (iii) el documento que aprueba la modificación del expediente de contratación.

Cabe acotar que, en la medida que la determinación del valor referencial, la definición de los requerimientos técnicos mínimos y la información consignada en el Resumen Ejecutivo es responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias técnicas competentes, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observación N° 19 y N° 32	Contra los centros de estudios requeridos en las capacitaciones del Asistente de Residente de Obra y el Topógrafo

A través de la Observación N° 19 y del extremo no acogido de la Observación N° 32, el participante cuestiona que se haya especificado en las capacitaciones requeridas al Asistente de Residente de Obra, sean dictadas por “universidades, SENCICO, CAPECO, Colegio de Ingenieros, Institutos Superiores Tecnológicos, ICG”, toda vez que limita la participación de postores y vulnera los Principios de Transparencia y Trato Justo e Igualitario. En ese sentido, solicita precisar que serán válidas las capacitaciones dictadas por instituciones que no son mencionadas.

Pronunciamiento:

De la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte:

Asistente del Residente de Obra (Cantidad: 01)

(…)

Deberá acreditar capacitaciones y/o Diplomado en: Elaboración de estudio de impacto Ambiental, Residencia Supervisiones Seguridad y Liquidaciones de Obras, curso de Ms- Proyect 2007, S10 Win (Costos y Presupuestos) y AutoCAD. Los cursos deben haber sido dictados por Universidades, SENCICO, CAPECO, Colegio de Ingenieros, Institutos Superiores Tecnológicos, IGC. (El resaltado es agregado).

Topógrafo (Cantidad: 01)

(…)

con capacitación en AutoCAD 2007,  CIVIL 3D, AutoCAD 3D 2007 aplicado a Ingeniería; los cursos debe haber sido dictados por Universidades, Institutos superiores, SENCICO, CAPECO, Colegio de Ingenieros, ICG, AIDC. (El resaltado es agregado).

Al respecto, el Comité Especial en el pliego absolutorio de observaciones, indicó:

- Respecto de la Observación N° 19, “no se acoge la observación y se aclara que para el Residente Obras las capacitaciones válidas serán las dictadas por Universidades, SENCICO, CAPECO, Colegio de Ingenieros, Institutos Superiores Tecnológicos, IGC, teniendo en cuenta que tal como lo señala, el artículo 13 de la Ley de Contrataciones del Estado, concordado con el artículo 11 del Reglamento de Contrataciones del Estado, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad”.

- En relación con el extremo no acogido de la Observación N° 32, “(…) se confirma la validez de los certificados de SENCICO. Asimismo, se aclara que para todo el personal técnico y profesional las capacitaciones válidas serán las dictadas por Universidades, SENCICO, CAPECO, Colegio de Ingenieros, Institutos Superiores Tecnológicos, IGC”

Sobre el particular, el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, salvaguardando la mayor concurrencia de proveedores en el mercado y considerando criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Por tanto, es facultad del área usuaria de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y por ende, las calificaciones mínimas de los profesionales propuestos.

No obstante a ello, si bien es responsabilidad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad no es irrestricta, ya que para su determinación se debe verificar que resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

En ese sentido, debemos señalar que, exigir que las capacitaciones del personal propuesto, sea exclusivamente de determinados centros de estudios, no resulta relevante para verificar las capacidades de los profesionales que ejecutaran la obra.

Por lo expuesto, y considerando que lo requerido por el participante se ajusta a lo señalado en el párrafo anterior, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la presente observación, por lo que, con ocasión de la integración de Bases, deberá precisar tanto en los requerimientos técnicos mínimos como en los factores de evaluación que el personal propuesto acreditará sus capacitaciones acreditados por centros de estudios.

Observación N° 21, N° 22 y N° 23	Contra las capacitaciones requeridas al Asistente de Residente de Obra

Por medio de la Observación N° 21, el participante señala que la capacitación “Residencia, Supervisiones, Seguridad y liquidaciones de obra” requerida al Asistente de Residente de Obra, no se condice con las labores que desarrollará en la obra, dado que no realizará la supervisión de la obra. Asimismo, señala que “la denominación de la capacitación involucra cuatro temas es por si misma restrictiva a la mayor participación de postores. Por tanto independientemente de su denominación, lo importante es la capacitación en los temas que desarrollara en obra el profesional”. En ese sentido, solicita que sean válidas aquellas capacitaciones que incluyan los temas de “seguridad” y liquidación”.

A través de la Observación N° 22, el participante señala que la denominación de la capacitación “MS Project 2007” requerida al Asistente de Residente de Obra, es restrictiva. Al respecto, señala que “se trata de un software de una marca en particular (Microsoft) y antiguo (2007)”, siendo que lo importante es que el referido profesional cuente con las capacitaciones relacionadas a sus actividades en la obra. En ese sentido, solicita que se acepten capacitaciones que independientemente de su denominación, incluyan “el tema de programación y/o planificación de obra tal como ´Ms Project´, ´planificación de proyectos´, ´programas de proyectos y/u obras´ o cualquier denominación de la capacitación que incluya un software para programas de proyectos u obras”.

Mediante la Observación N° 23, el participante señala que la denominación de la capacitación “Autodesk” requerida al Asistente de Residente de Obra, es restrictiva. Al respecto, señala que “se trata de un software de una marca en particular Autodesk (propiedad de AutoCAD)”, siendo que lo importante es que el referido profesional acredite que cuenta con una capacitación que “incluya el manejo de software ya sea AutoCAD u otro análogo el tema de dibujo por ser equivalente”.

Pronunciamiento:

De la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte:

Asistente del Residente de Obra (Cantidad: 01)

(…)

Deberá acreditar capacitaciones y/o Diplomado en: Elaboración de estudio de impacto Ambiental, Residencia Supervisiones Seguridad y Liquidaciones de Obras, curso de Ms- Proyect 2007, S10 Win (Costos y Presupuestos) y AutoCAD

Al respecto, el Comité Especial en el pliego absolutorio de observaciones, indicó respecto de la Observación N° 21 que “que las capacitaciones son independientes y pueden presentarse hasta 4 certificados para acreditar dicha capacitación por lo que no se acoge la observación”. (El resaltado es agregado).

Asimismo, respecto de las Observaciones N° 22 y N° 23, indicó que no se acogen las observaciones dado que las capacitaciones requeridas fueron eliminadas con con ocasión de la absolución de la Observación N° 18 del participante CORPORACIÓN LEO S.A.C.

Asimismo, en el Informe Técnico remitido con ocasión de la solicitud de elevación de observaciones indicó respecto de la Observación N° 21, que “en referencia al Asistente de Residente de Obra, sobre las especializaciones deberá conducir la ejecución de la obra objeto de la convocatoria”.

Sobre el particular, el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, salvaguardando la mayor concurrencia de proveedores en el mercado y considerando criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

En ese sentido, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Asimismo, cabe señalar que la Entidad, en el marco de sus competencias, tiene la potestad de requerir determinadas calificaciones académicas y/o profesionales, siempre y cuando éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute de forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; por lo tanto, las capacitaciones requeridas deben incidir directamente en las funciones que desempeñarán en la obra, no debiendo constituir un elemento que direccione la contratación a un postor en específico.

Cabe precisar que, en el numeral 4.1 del “Formato de Resumen Ejecutivo” la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad ha indicado que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos.

Considerando lo antes expuesto y, dado que el participante solicita que se modifiquen de acuerdo a su particular interés, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 21.

No obstante a ello, considerando que si bien es responsabilidad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad no es irrestricta, ya que para su determinación se debe verificar que resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

En ese sentido considerando que las capacitaciones y/o diplomado en Supervisión, no se condice con las labores que realizará en la ejecución de la obra, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimir la referida capacitación de los requerimientos técnicos mininos del Asistente de Residente de Obra.

Asimismo, considerando que las capacitaciones y/o diplomado en “Residencia, Seguridad y Liquidaciones” está referida a varias materias, con ocasión de la integración de Bases, deberá precisarse que podrá acreditar con una o más capacitaciones.

De otro lado, considerando que con ocasión de la absolución de la Observación N° 18 del participante CORPORACIÓN LEO S.A.C., se suprimió de los requerimientos técnicos mínimos del Asistente de Residente de Obra las capacitaciones referidas “Ms Project” y “AutoCAD”, CARECE DE OBJETO pronunciarse respecto de las Observaciones N° 22 y N° 23.

Cabe recordar que en la medida que la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y la información que lo sustente es responsabilidad de la Entidad y tiene carácter de Declaración Jurada, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área técnica competente, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Observaciones N° 27 y N° 28	Contra las capacitaciones requeridas al Especialista en Mecánica de Suelos

A través de la Observación N° 27, el participante señala que la denominación de la capacitación “Diseño de Pavimentos” requerida al Especialista en Mecánica de Suelos, no se condice con las labores que desarrollará en la ejecución de la obras. Al respecto, señala que “no será contratado para desarrollar el diseño de la pavimentación sino el control, ya que el diseño corresponde a la etapa previa de la obra, en el expediente técnico que origina el presupuesto de la obra”. En ese sentido, solicita suprimir la capacitación “Diseño de Pavimento” de los requerimientos técnicos mínimos del Especialista en Mecánica de Suelos.

Por medio de la Observación N° 28, el participante señala que la denominación de la capacitación “Ingeniería Geotécnica” y “Cimentaciones” requeridas al Especialista en Mecánica de Suelos, es restrictiva. Al respecto, señala que independientemente de su denominación “lo importante es que el profesional acredite capacitación en los temas señalados”. Por tanto, solicita que sean válidas aquellas capacitaciones que incluyan los temas de “ingeniería geotécnica” y “cimentaciones”.

Pronunciamiento:

De la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte:

Ing. Especialista en Mecánica de Suelos (Cantidad: 01)

(…)

Deberá acreditar capacitaciones y/o Diplomado en: Hidráulica, Hidrología, Saneamiento y Medio Ambiente; Diseño de pavimentos; Ingeniería  Geotécnica; Cimentaciones

Al respecto, el Comité Especial en el pliego absolutorio de observaciones, se remitió a la absolución de la Observación N° 24 del participante CORPORACIÓN LEO S.A.C., en la cual se modificó las capacitaciones del Especialista en Mecánica de Suelos, quedando de la siguiente manera:

Ing. Especialista en Mecánica de Suelos (Cantidad: 01)

Deberá acreditar capacitaciones y/o Diplomado en: Diseño de pavimentos; Ingeniería  Geotécnica.

Asimismo, en el Informe Técnico remitido con ocasión de la solicitud de elevación de observaciones indicó que respecto de la capacitación del Diseño de Pavimentos, que “el Ingeniero Especialista en Suelos forma parte del equipo de profesionales, como especialista en la inspección para la construcción de estructuras de cimentación  y contención del terreno, tanto convencional como especial, previniendo los riesgos que pudieran sucederse, en función de los parámetros geotécnicos obtenidos y las condiciones de contorno existentes, verificado los estándares de seguridad en estas etapas constructivas, en tal sentido al ser un especialista encargado de la interacción terreno – estructura, se requiere que el profesional propuesto tenga conocimiento en Diseño de Pavimentos, en tal sentido resulta razonable requerir que el profesional propuesto cuente con especialización  por lo que el comité especial no acogió dicha observación”.

Sobre el particular, el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, salvaguardando la mayor concurrencia de proveedores en el mercado y considerando criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

En ese sentido, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

No obstante a ello, considerando que si bien es responsabilidad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad no es irrestricta, ya que para su determinación se debe verificar que resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

De otro lado, cabe señalar que la Entidad, en el marco de sus competencias, tiene la potestad de requerir determinadas calificaciones académicas y/o profesionales, siempre y cuando éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute de forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; por lo tanto, las capacitaciones requeridas deben incidir directamente en las funciones que desempeñarán en la obra, no debiendo constituir un elemento que direccione la contratación a un postor en específico.

Al respecto, debemos precisar que la capacitación “Diseño de Pavimentos” requerida al Especialista en Mecánica de Suelos, no guarda relación con las labores a desempañar por el profesional en la ejecución de la obra, por lo que este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la Observación N° 27, siendo que con ocasión de la integración de Bases, deberá suprimir la capacitación “Diseño de Pavimento” de los requerimientos técnicos mínimos del Especialista en Mecánica de Suelos.

No obstante, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, así como las capacitaciones y toda vez que el participante solicita que se modifiquen de acuerdo a su particular interés, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 28, respecto a la capacitaciones en “Ingeniería Geotecnia”

Cabe señalar que con ocasión de la absolución de la Observación N° 24 del participante CORPORACIÓN LEO S.A.C., se suprimió de los requerimientos técnicos mínimos del Especialista en Mecánica de Suelos la capacitación referida “Cimentaciones”. En ese sentido, CARECE DE OBJETO pronunciarse respecto del extremo referido a la mencionada capacitación de la Observación N° 28.

Cabe recordar que en la medida que la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y la información que lo sustente es responsabilidad de la Entidad y tiene carácter de Declaración Jurada, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área técnica competente, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Observación N° 31	Contra las capacitaciones requeridas al Especialista en Higiene y Seguridad

El participante señala que la denominación de la capacitación “Gestión de Seguridad y Salud en la Construcción”, requerida al Especialista en Higiene y Seguridad, es restrictiva. Al respecto, señala que existe en el mercado un “sin número” de capacitaciones que incluyen los temas de la capacitación requerida. Por tanto, solicita que sean válidas aquellas capacitaciones que incluyan los temas de “seguridad” y “salud”.

Pronunciamiento:

De la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte:

Deberá acreditar capacitaciones y/o Diplomado en: ser Especialista en Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, Gestión de la Seguridad y Salud (SST) en Construcción, Gestión de Proyectos de Inversión Pública y Privada

Al respecto, el Comité Especial en el pliego absolutorio de observaciones, indicó que “no se acoge la observación porque la labor a realizar será en Obra, y teniendo en cuenta que tal como lo señala, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento (…) la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad”.

Asimismo, en el Informe Técnico remitido con ocasión de la solicitud de elevación de observaciones indicó que “(…) se entiende que las características técnicas definidas por la Entidad obedecen a su real necesidad. Por lo tanto se requiere que el profesional propuesto tenga conocimientos en gestión de la seguridad y salud ocupacional y construcción. Es de señalar que dicho profesional formará parte del Comité de Seguridad durante la ejecución de la obra”.

Sobre el particular, el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, salvaguardando la mayor concurrencia de proveedores en el mercado y considerando criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

En ese sentido, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

En relación a lo anterior, cabe señalar que la Entidad, tiene la potestad de requerir determinadas calificaciones académicas, siempre y cuando éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute de forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; por lo tanto, las capacitaciones y profesiones requeridas deben estar acorde con las funciones que desempeñarán en la ejecución del contrato.

Cabe precisar que, en el numeral 4.1 del “Formato de Resumen Ejecutivo” la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad ha indicado que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos.

Por lo señalado y, considerando es facultad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, lo cual incluye las capacitaciones, y que el participante solicita que se modifican según su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 31.

No obstante a ello, considerando que si bien es responsabilidad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad no es irrestricta, ya que para su determinación se debe verificar que resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

En ese sentido, considerando que la capacitación “Gestión de Seguridad y Salud en la Construcción” requerida al Especialista en Higiene y Seguridad, resulta ser muy específica y por ello restrictivo, con ocasión de la integración de Bases, deberá precisar que se aceptarán capacitaciones en “Seguridad de Obras”.

Observación N° 35	Contra las capacitaciones requeridas al Maestro de Obra

Por medio del primer extremo de la Observación N° 35, el participante señala que la denominación de la capacitación “Tecnologías aplicadas para obras de edificación e infraestructura vial”, requerida al Maestro de Obra, es restrictiva. Al respecto, señala que la referida capacitación “no tiene relación directa con la obra a ejecutarse ni las labres a desarrollar por este profesional. En este caso, las obras de edificación son de naturaleza distinta a la obra a ejecutarse”. En ese sentido, solicita suprimir la capacitación “Tecnologías aplicadas para obras de edificación e infraestructura vial”, de los requerimientos técnicos mínimos del Maestro de Obra.

A través del segundo extremo de la Observación N° 35, señala que “lo importante que el profesional se encuentre capacitado en los temas más no en el curso cuya denominación coincida exactamente”. Por tanto, solicita que sean válidas aquellas capacitaciones que incluyan los temas de “infraestructura vial” u “obras viales”.

Pronunciamiento:

De la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte:

Maestro de obra (Cantidad: 01).-

(…)

Además deberá acreditar capacitación y/o Diplomados en: Tecnologías aplicadas para obras de edificación e infraestructura vial, Aplicación de Normas ISO e instalación de Tuberías, Normatividad de Construcción, haber sido capacitado para el manejo S-10 y AutoCAD.

Al respecto, el Comité Especial en el pliego absolutorio de observaciones, se remitió a la absolución de la Observación N° 34 del participante CORPORACIÓN LEON S.A.C., en el cual se modificó el requerimiento técnico mínimo del Maestro de Obra, quedando establecido de la siguiente manera:

Maestro de obra (Cantidad: 01).-

Además deberá acreditar capacitación y/o Diplomados en: Tecnologías aplicadas para obras viales o de infraestructura vial. (El resaltado es agregado)

Asimismo, en el Informe Técnico remitido con ocasión de la solicitud de elevación de observaciones indicó que “el Comité Especial acoge la observación y se validará cualquier capacitación que incluya temas de infraestructura vial y obras viales”. (El resaltado es agregado)

Sobre el particular, el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, salvaguardando la mayor concurrencia de proveedores en el mercado y considerando criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

En ese sentido, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

De otro lado, cabe señalar que la Entidad, en el marco de sus competencias, tiene la potestad de requerir determinadas calificaciones académicas y/o profesionales, siempre y cuando éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute de forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; por lo tanto, las capacitaciones requeridas deben incidir directamente en las funciones que desempeñarán en la obra, no debiendo constituir un elemento que direccione la contratación a un postor en específico.

Al respecto, considerando es facultad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y que el Comité Especial en el pliego absolutorio de observaciones ha modificado la denominación de la capacitación cuestionada por el participante, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el primer extremo de la presente observación.

No obstante, cabe señalar que si bien es responsabilidad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad no es irrestricta, ya que para su determinación se debe verificar que resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

En ese sentido, considerando que la capacitación “Tecnologías aplicadas para obras viales o de infraestructura vial” requerida al Maestro de Obra, resulta ser muy específica, con ocasión de la integración de Bases, deberá suprimir la capacitación “Tecnologías aplicadas para obras viales o de infraestructura vial” de los requerimientos técnicos mínimos del Maestro de Obra.

De otro lado, considerando que el Comité Especial en el Informe Técnico remitido con ocasión de la solicitud de elevación de observaciones ha señalado que aceptará capacitaciones que independientemente de su denominación incluyan temas de “infraestructura vial” y “obras viales”, lo cual se condice con las labores que realizará el Maestro de Obra en la ejecución de la obra y es conforme a lo requerido por el participante, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el segundo extremo de la presente observación. En ese sentido, con ocasión de la integración de Bases deberá precisar en los requerimientos técnicos del Maestro de Obra, que se aceptarán capacitaciones que incluyan los temas de “infraestructura vial” y “obras viales”.

Cuestionamiento N° 1	Contra las capacitaciones requeridas al Residente de Obra

El participante cuestiona la absolución del Comité Especial a su Observación N° 6, dado que según refiere las capacitaciones continúan siendo “exageradas y desproporcionadas”. Al respecto, señala:

- Respecto de la Capacitación en Control Técnico, económico, administrativo y/o administración, “no es congruente con las funciones a desarrollar por el indicado profesional y corresponde mas bien a un administrador de contrato o gerente general”.

- En relación con la Capacitación de Geotécnica y/o Geotecnia avanzada en obra civiles, “no es congruente con las funciones a desarrollar por el indicado profesional y corresponde mas bien a un especialista en mecánica de suelos; asimismo en os RTM ya se está solicitando un profesional especialista en este aspecto bien a un administrador”.

- Respecto de la Capacitación de Normas Sanitarias (o de Seguridad e Higiene Ocupacional), “dado que dicho requerimiento no es congruente con las funciones a desarrollar por el indicado profesional y corresponde mas bien a un especialista en mecánica de suelos; asimismo en os RTM ya se está solicitando un profesional especialista en este aspecto”.

- En relación con la Capacitación en manejo ambiental (o de impacto ambiental) en proyectos de infraestructuras, “dado que dicho requerimiento no es congruente con las funciones a desarrollar por el indicado profesional y corresponde más bien a un Especialista Ambiental. Sin perjuicio de ello, la capacitación solicitada es muy específica al indicar ´en proyectos de infraestructuras´ así como que no corresponde ello a una obra del tipo materia de licitación”.

Pronunciamiento:

De la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte:

Residente de obra (Cantidad: 01)

(…)

Además el mencionado profesional  deberá acreditar capacitaciones y/o Diplomado en Residencia y Supervisión de Obras en Edificaciones de Concreto, Residencia y Supervisión de Puentes, Residencia y Supervisión de Pavimentos, Seguridad de Obras Prevención de Riesgos, Expedientes Técnicos, Valorizaciones y Liquidaciones de Obras Públicas, Control Técnico, Económico y Administrativo, Geotecnia Avanzada en Obras Civiles, Albañilería Estructural, Implementación de Normas Sanitarias y Plan de Manejo ambiental en proyectos de Infraestructura, además debe acreditar conocimientos en Contrataciones con el estado, Arbitraje en las contrataciones públicas, Manejo de Software para el diseño de Cimentaciones  y Aplicación del SAP2000.

Al respecto, el Comité Especial en el pliego absolutorio de observaciones, se remitió a la absolución de la Observación N° 6, del participante CORPORACIÓN LEON S.A.C. a través de la cual se modificaron las capacitaciones del Residente de Obra, quedando establecida de la siguiente manera:

- Residencia y Supervisión de Obras Viales y/o Pavimentos

- Seguridad de Obras y/o Prevención de Riesgos

- Valorizaciones y Liquidaciones de Obras Públicas

- Control Técnico, Económico, Administrativo y/o Administración

- Geotecnia y/o Geotécnica Avanzada en Obras Civiles

- Implementación de Normas Sanitarias (o seguridad e higiene ocupacional) y Plan de Manejo Ambiental (o impacto ambiental) en proyectos de Infraestructura.

- Contrataciones del Estado

Asimismo, en el Informe Técnico remitido con ocasión de la solicitud de elevación de observaciones indicó que “(…) el Comité Especial acogió parcialmente la observación presentada por el participante; en referencia al Residente de Obra, sobre las especializaciones deberá conducir la ejecución de la obra objeto de la convocatoria”.

Sobre el particular, el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, salvaguardando la mayor concurrencia de proveedores en el mercado y considerando criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

En ese sentido, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Asimismo, cabe señalar que la Entidad, en el marco de sus competencias, tiene la potestad de requerir determinadas calificaciones académicas y/o profesionales, siempre y cuando éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute de forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; por lo tanto, las capacitaciones requeridas deben incidir directamente en las funciones que desempeñarán en la obra, no debiendo constituir un elemento que direccione la contratación a un postor en específico.

No obstante a ello, considerando que si bien es responsabilidad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad no es irrestricta, ya que para su determinación se debe verificar que resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

En ese sentido y, considerando que las capacitaciones cuestionadas por el participante no se condicen con las actividades que realizará el Residente de Obra en la ejecución de la obra y además que son específicas, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento, por lo que con ocasión de la integración de Bases, deberá suprimir la capacitación en “Control Técnico, Económico, Administrativo y/o Administración”, “Geotecnia Avanzada en Obras Civiles”, “Implementación de Normas Sanitarias (o seguridad e higiene ocupacional) y Plan de Manejo Ambiental (o impacto ambiental) en proyectos de Infraestructura” de los requerimientos técnicos mínimos del Residente de Obra

Cabe recordar que en la medida que la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y la información que lo sustente es responsabilidad de la Entidad y tiene carácter de Declaración Jurada, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área técnica competente, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

2.2 Observante: 	H&W CONTRUCCIONES S.R.L.

Observación N° 1	Contra la definición de obras similares

El participante señala que la definición de obras similares es restrictiva y vulnera el Principio de Libre Concurrencia y Competencia, dado que se limita a la “construcción y apertura, mejoramiento ya sea de caminos vecinales, trochas o carreteras”. Al respecto, señala que “al ser esta una obra vial en proceso constructivo no es diferente a los ejecutados por obras de mantenimiento, y/o rehabilitación y/o construcción y/o mejoramiento de caminos vecinales, caminos rurales, trochas carrozables y carreteras departamentales entre otros”. En ese sentido, solicita ampliar la definición de obras similares a: “obras de mejoramiento y/o rehabilitación y/o construcción y/o mantenimiento de caminos vecinales, caminos rurales, trochas carrozables y carreteras departamentales en general”.

Pronunciamiento:

De la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte:

Definición de obras iguales y/o similares: Construcción, Apertura, Mejoramiento de: caminos vecinales, trochas carrozables y/o carreteras (a nivel de corte y/o afirmado), puentes; considerándose tanto las obras públicas como las Obras Privadas.

La definición de obras iguales y/o similares es única y debe utilizarse, indistintamente, para la acreditación de requisitos técnicos mínimos y factores de evaluación, tanto para el postor como para los profesionales propuestos.

Al respecto, el Comité Especial en el pliego absolutorio de observaciones, indicó que “no se acoge la observación, porque la determinación de las obras similares le corresponde a la Entidad de conformidad con la normativa de contrataciones”.

Asimismo, en el Informe Técnico remitido con ocasión de la solicitud de elevación de observaciones indicó que “los requerimientos solicitados como obras iguales y/o similares (…) son razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria”.

Sobre el particular, tal como se señalara anteriormente, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Al respecto, corresponde señalar que es facultad del área usuaria la determinación de la definición de obras similares, la cual debe ser única, siendo relevante en la medida que ciertas exigencias mínimas y criterios establecidos para el postor y los profesionales propuestos se han elaborado en función a obras similares.

Por tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de la definición de obras similares y que la pretensión del participante es que esta definición se modifique del modo que él propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 1.

Cabe recordar que en la medida que la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, lo que incluye la definición de obras similares, así como la información que lo sustente es responsabilidad de la Entidad y tiene carácter de Declaración Jurada, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área técnica competente, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Observaciones N° 2, N° 3, N° 4, N° 5         Contra las capacitaciones requeridas al

y N° 6                                                            Residente de Obra

A través del observación de la Observación N° 2 el participante cuestiona las capacitaciones y/o diplomados requeridos al Residente de Obra. Al respecto, señala que “deben ser concordantes y congruentes con las funciones del especialista debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad y se determine que estas exigencias resulten necesarias e indispensable para que el residente ejecute en forma más idónea el proyecto de obra, es decir las capacitaciones deben incidir directamente en las funciones que desempeña en la obra”. En ese sentido, solicita suprimir las capacitaciones y/o Diplomados en Control Técnico, Económico y Administrativo, Albañilería Estructural, Implementación de Normas Sanitarias y Plan de Manejo ambiental en proyectos de Infraestructura, Arbitraje en las Contrataciones públicas, Manejo de Software para diseño de Cimentaciones y Aplicación del SAP2000.

Por medio de la Observación N° 3, el participante cuestiona la capacitaciones y/o Diplomados en “Residencia y Supervisión de Obra en Edificaciones de Concreto, Residencia y Supervisión de Puentes, Residencia y Supervisión de Pavimentos”. Al respecto señala que “tales exigencia sobre las capacitaciones del residente de obra trasgreden los principios de libre Concurrencia y Competencia y Trato Justo e Igualitario, en tanto que los estudios exigidos, desarrollan temáticas similares a pesar que tienen diferente denominación y generan para este profesional iguales o similares competencias y habilidades técnicas y profesionales, lo cual constituye una triple exigencia y toda vista restrictiva”. En ese sentido, solicita que se suprima dos de las tres capacitaciones.

De otro lado, señala que “solicitar una capacitación con una denominación única resulta restrictivo, o establecer un nombre o denominación especifico y singular en vez de proponer una temática o mataría, no resultan razonables y ni congruentes con los principios que regulan la normativa de contratación pública. Restringiendo la participación de postores el cual contraviene el Principio de Libre Concurrencia, Competencia y Principio de Transparencia”. En ese sentido, solicita ampliar el criterio de acreditación a las diversas denominaciones o en su defecto se pueda acreditar en forma independiente capacitaciones y/o diplomados relacionados a residencia y/o supervisión de obras en general.

Mediante la Observación N° 4, el participante cuestiona la capacitaciones y/o Diplomados en “Seguridad de Obras Prevención de Riesgos”, toda vez que es excesiva, restrictiva y vulnera el Principio de Libre Concurrencia. Al respecto, señala que las capacitaciones “deben ser concordantes con las funciones del especialista requerido y se determine que estas requerimientos resulten necesarias e indispensable para que el residente ejecute en forma más idónea el proyecto de la obra, es decir las capacitaciones deben incidir directamente en funciones que desempeñe en obra y se determine que ello resulta indispensable para la adecuada ejecución de obra, y en la medida que en las bases se ha contemplado la participación de un Especialista en Higiene y Seguridad quien también se solicita contar con un capacitaciones a la seguridad y salud ocupacional, resultaría innecesario que se le exija al residente de obra acreditar una capacitación y/o Diplomado en Seguridad de Obras Prevención de Riesgos”. En ese sentido, solicita suprimir la capacitación “Seguridad de Obras Prevención de Riesgos” de los requerimientos técnicos mínimos del Residente de Obra.

Mediante la Observación N° 5, el participante cuestiona la capacitaciones y/o Diplomados en “Expedientes Técnicos valorizaciones y liquidación de obras”. Al respecto señala, que “esta exigencia vulnera los Principios de Trato Justo, Imparcialidad, Libre Concurrencia y Competencia al ser una exigencia con una denominación única y muy específica el cual hace que sea restrictiva y en la medida que lo importante no es la denominación sino el contenido temático de lo los estudios requeridos como lo ha indicado el a OSCE en reiterados pronunciamientos manifestando”. En ese sentido, solicita que se pueda acreditar capacitaciones en forma independiente (Expedientes Técnicos valorizaciones y liquidación de obras) o con denominaciones similares a la capacitación solicitada al residente de obra.

Por medio de la Observación N° 6, el participante cuestiona la capacitaciones y/o Diplomados en “Geotecnia Avanzada en Obras Civiles” toda vez que es excesiva, restrictiva y vulnera el Principio de Libre Concurrencia. Al respecto señala que “esta exigencia académica deben ser concordantes con las funciones del especialista requerido y se determine que estas requerimientos resulten necesarias e indispensable para que el residente ejecute en forma más idónea el proyecto de la obra, es decir las capacitaciones deben incidir directamente en las funciones que desempeña en obra y se determine que ellos resulta indispensable para la adecuada ejecución de la obra, y en la medida que en las bases se ha contemplado la participación de un Especialista en Mecánica de Suelos quien también se le solicita contar con un capacitaciones en geotecnia y cimentaciones, resultaría innecesario que se le exija al residente de obra acreditar una capacitación y/o Diplomado en Geotecnia Avanzada en Obras Civiles”. En ese sentido, solicita suprimir la capacitación en “Geotecnia Avanzada en Obras Civiles” de los requerimientos técnicos mínimos del Residente de Obra.

Pronunciamiento:

Sobre el particular,  considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y que las capacitaciones requeridas al Residente de Obra han sido abordadas al pronunciarnos respecto de la Observación N° 6 del participante CORPORACIÓN LEON S.A.C., por lo que considerando la propuesta del recurrente este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 2, N° 3, N° 4 y   N° 5.

Asimismo, teniendo en cuenta que lo solicitado por el participante se ajusta a lo señalado al pronunciarnos respecto de la Observación N° 6 del participante CORPORACIÓN LEON S.A.C., este Organismo Supervisor ha dedicado ACOGER la Observación N° 6, por lo que con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimir la capacitaciones y/o diplomados en “Geotecnia Avanzada en Obras Civiles” del perfil del Residente de Obra.

Asimismo, con ocasión de la integración de las Bases, deberá tener en cuenta lo dispuesto por este Organismo Supervisor en la absolución de la Observación N° 6 del participante CORPORACIÓN LEON S.A.C.

Observación N° 7, N° 8, N° 9	Contra las capacitaciones requeridas al Asistente de Residente de Obra

El participante cuestiona las capacitaciones y/o diplomados en “Elaboración de estudio de Impacto Ambiental”, “Ms Proyect 2007”, “residencia supervisiones seguridad y liquidaciones de obra” requeridos al Asistente de Residente de Obra. Al respecto, señala que las referidas capacitaciones vulneran los Principios de Trato Justo, Imparcialidad, Libre Concurrencia y Competencia al ser denominaciones únicas y específicas. Asimismo, y considerando que lo importante no es la denominación, sino el contenido temático de los estudios requeridos como lo ha indicado el OSCE en reiterados pronunciamientos. Solicita:

- A través de la Observación N° 7, acreditar capacitaciones en “Gestión Ambiental o Evaluación de impacto ambiental”, como capacitación similar a la capacitación en “Elaboración de estudio de Impacto Ambiental”.

- Por medio de la Observación N° 8, acreditar capacitaciones en “forma independiente del año del software Ms Proyect o con denominaciones similares” a la capacitación Ms Proyect 2007.

- Mediante la Observación N° 9, acreditar capacitaciones en “forma independiente en Residencia en Obras o Supervisión de obra o Seguridad en obras o liquidaciones de obras o con denominaciones similares” a las capacitaciones en residencia supervisiones seguridad y liquidaciones de obra.

Pronunciamiento:

Sobre el particular, considerando que con ocasión de la absolución de la Observación N° 18 del participante CORPORACIÓN LEO S.A.C., se suprimió de los requerimientos técnicos mínimos del Asistente de Residente de Obra las capacitaciones referidas “Ms Project” y “Elaboración de estudio de Impacto Ambiental”, CARECE DE OBJETO pronunciarse respecto de las Observaciones N° 7 y N° 8.

De otro lado,  considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y que las capacitaciones requeridas al Asistente de Residente de Obra han sido abordadas al pronunciarnos respecto de la Observación N° 21 del participante CORPORACIÓN LEON S.A.C por lo que considerando la propuesta del recurrente este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 9.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá tener en cuenta lo dispuesto por este Organismo Supervisor en la absolución de la Observación N° 21 del participante CORPORACIÓN LEON S.A.C.

Observación N° 10	Contra la experiencia requerida al Especialista en Mecánica de Suelos y Especialista de Higiene y Seguridad

El participante cuestiona que al Especialista en Mecánica de Suelos y al Especialista de Higiene y Seguridad, se les requiera acreditar experiencia en obras iguales o similares. Al respecto, señala que “que tal exigencia resulta restrictiva y vulnera los Principios de Libre Concurrencia y Competencia en la medida que dada la naturaleza de sus actividades que realiza este especialista, resulta irrelevante que la experiencia haya sido obtenida en obras similares o en cualquier otro tipo de obra”. En ese sentido, solicita precisar que el Especialista en Mecánica de Suelos y Especialista de Higiene y Seguridad podrán acreditar su experiencia en obras en general.

Pronunciamiento:

De la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte:

Ing. Especialista en Mecánica de Suelos (Cantidad: 01)

Ing. Civil, titulado y colegiado, con no menos de Treinta (30) meses de experiencia como Especialista en Mecánica de suelos, en obras iguales y/o similares.

Ing. Especialista en Higiene y Seguridad (Cantidad: 01)

Ing. Civil, titulado y colegiado, con no menos de veinticuatro (24) meses de experiencia como Especialista en seguridad de obras, en la ejecución de obras iguales y/o similares.

Al respecto, el Comité Especial con ocasión de la absolución de la presente observación, se remitió a la absolución de la Observación N° 24 del participante CORPORACIÓN LEO S.A.C., siendo que de la lectura de la absolución de la referida observación se advierte que el Comité Especial se pronunció respecto de las capacitaciones del Especialista en Mecánica de Suelos, no respecto de la experiencia requerida.

No obstante, en el Informe Técnico remitido con ocasión de la solicitud de elevación de observaciones indicó “los mencionados profesionales deben acreditar su experiencia en obras iguales/o similares en la ejecución de la obra, en tal sentido resulta razonable requerir que los profesionales cumplan con esta condición por ser congruente al objeto de la convocatoria, por lo que el Comité Especial mantiene su posición al respecto”.

Sobre el particular, el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, salvaguardando la mayor concurrencia de proveedores en el mercado y considerando criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Por tanto, es facultad del área usuaria de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y por ende, las calificaciones mínimas de los profesionales propuestos.

De otro lado, cabe precisar que, en el numeral 4.1 del “Formato de Resumen Ejecutivo” la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad ha indicado que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos.

En ese sentido, respecto del Especialista en Mecánica de Suelos y Especialista en Higiene y Seguridad en el presente caso la Entidad ha determinado que acredite experiencia en obras iguales y/o similares, lo cual resulta razonable dadas las actividades que ejecutará en la obra, siendo aquella la mejor conocedora de las necesidades que intenta satisfacer.

Por lo expuesto y, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, que el participante solicita que el perfil del Especialista en Mecánica de Suelos sea modificado en función a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Cabe recordar que en la medida que la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y la información que lo sustente es responsabilidad de la Entidad y tiene carácter de Declaración Jurada, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área técnica competente, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observaciones N° 11 y N° 12	Contra las capacitaciones requeridas al Especialista en Mecánica de Suelos

A través de la Observación N° 11, el participante cuestiona las capacitaciones y/o diplomados en: “Hidráulica, Hidrología, Saneamiento y Medio Ambiente; Diseño de Pavimentos”. Al respecto señala que “la exigencias deben ser concordantes y congruentes con las funciones del especialista debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad y se determine que exigencias resulten necesarias e indispensable para que el especialista en mecánica de suelos ejecute en forma más idónea sus funciones en obra, es decir las capacitaciones deben incidir directamente en las funciones que desempeña en obra”, por lo que requerir las mencionadas capacitaciones no “no resulta ni razonable, ni indispensable para que el especialista en mecánica de suelos desarrolle sus funciones que están enfocadas dada el tipo de proyecto a la evaluación de materiales para sus diferentes usos a establecer las estimaciones de porcentaje, procedencia uso, calidad del terreno y su estructura, a licitar, ahora bien estas capacitaciones que se niega su importancia pero no son necesarias ni indispensables para este especialista, y lo que indica la norma en relación a las capacitaciones es que indican directamente en funciones del especialista, situación que no es el caso. En tales exigencias resulta exagerado y no concordante con tal exigencia vulnera los Principios de Trato Justo, de Imparcialidad, Libre Concurrencia y Competencia”. En ese sentido, solicita suprimir las capacitaciones y/o diplomados en: Hidráulica, Hidrología, Saneamiento y Medio Ambiente; Diseño de pavimentos.

Por medio de la Observación N° 12, las capacitaciones y/o diplomados en “Ingeniería Geotécnica”. Al respecto señala que “esta exigencia vulnera los Principios de Trato Justo, de Imparcialidad, Libre Concurrencia y Competencia al ser una exigencia con denominación única y muy específica el cual hace que sea restrictiva y la medida que lo importante no es la denominación sino el contenido temático de los estudios requeridos como lo ha indicado el a OSCE en reiterados pronunciamientos manifestando”. En ese sentido, solicita acreditar capacitaciones en geotecnia o mecánica de suelos, como capacitaciones similares a la Ingeniería Geotécnica.

Pronunciamiento:

Al respecto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y que las capacitaciones requeridas al Especialista en Mecánica de Suelos, han sido abordadas al pronunciarnos respecto de las Observaciones    N° 27 y N° 28 del participante CORPORACIÓN LEON S.A.C., por lo que considerando la propuesta del recurrente este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones  N° 11 y N° 12.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá tener en cuenta lo dispuesto por este Organismo Supervisor en la absolución de las Observaciones N° 27 y N° 28 del participante CORPORACIÓN LEON S.A.C.

Observación N° 13, N° 14 y N° 15	Contra las capacitaciones requeridas al Especialista en Higiene y Seguridad

El participante cuestiona las que al Especialista en Higiene y Seguridad se le solicite acreditar capacitaciones y/o diplomados como “especialista en sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional, gestión de seguridad y salud (SST) en construcción”.

Por medio de la Observación N° 13, señala que “los estudios exigidos, desarrollan temáticas similares y generan para este profesional iguales o similares competencias y habilidades técnicas y profesionales, lo cual constituye una doble exigencia y a toda vista restrictiva, en tal se sentido advierte que tal exigencia vulnera los Principios de Trato Justo, de Imparcialidad, de Libre Concurrencia y Competencia”. En ese sentido, solicita suprimir una de las dos capacitaciones requeridas al Especialista en Higiene y Seguridad.

A través de la Observación N° 14, señala que “lo importante como lo señala el OSCE en las capacitaciones solicitadas son las competencias que desarrolla el estudio, en tal sentido lo relevante es el contenido temático de los estudios requeridos, independientemente de su denominación, indica además que deberá precisarse que aceptaran estudios con diferentes denominación siempre que su contenido temático comprenda lo requerido en las bases”. En ese sentido, solicita sean válidas las capacitaciones en seguridad y salud ocupacional en obras seguridad e higiene en construcción civil o en obras de construcción como capacitaciones solicitadas para el especialista en higiene y seguridad.

Mediante la Observación N° 15, el participante cuestiona la capacitación y/o diplomado en “Gestión de proyectos de inversión pública y privada”. Al respecto, señala que  “que las exigencias deben ser concordantes con las funciones del especialista requerido, deben ser congruentes debiendo sujetarse a criterio de razonabilidad y productividad, y previo análisis, se determine que ellos resulta indispensable para la adecuada ejecución de la obra, en tal sentido solicitar una capacitación y/o diplomado en gestión de proyectos de inversión pública y privada no resulta ni razonable y a toda vista restrictiva”. En ese sentido, solicita suprimir la exigencia de que el Especialista en seguridad e higiene cuente con capacitaciones y/o diplomado en gestión de proyectos de inversión pública y privada.

Pronunciamiento:

Al respecto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y que las capacitaciones requeridas al Especialista en Mecánica de Suelos, han sido abordadas al pronunciarnos respecto de las Observaciones    N° 29 y N° 31 del participante CORPORACIÓN LEON S.A.C., por lo que considerando la propuesta del recurrente este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones  N° 11 y N° 12.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá tener en cuenta lo dispuesto por este Organismo Supervisor en la absolución de las Observaciones N° 29 y N° 31 del participante CORPORACIÓN LEON S.A.C.

De otro lado, considerando que con ocasión de la absolución de la Observación N° 30 del participante CORPORACIÓN LEO S.A.C., se suprimió de los requerimientos técnicos mínimos del Especialista en Higiene y Seguridad la capacitación referida “Gestión de Proyectos de Inversión Pública y Privada”, CARECE DE OBJETO pronunciarse respecto de la Observación N° 15.

Observación N° 16	Contra la experiencia requerida al Topógrafo

El participante cuestiona que Topógrafo, se le requiera acreditar experiencia en obras iguales o similares. Al respecto, señala que “que tal exigencia resulta restrictiva y vulnera los Principios de Libre Concurrencia y Competencia en la medida que dada la naturaleza de sus actividades que realiza este especialista, resulta irrelevante que la experiencia haya sido obtenida en obras similares o en cualquier otro tipo de obra”. En ese sentido, solicita precisar que el Topógrafo podrá acreditar su experiencia en obras en general.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo III de las Bases, se advierte que se han establecido los siguientes requerimientos técnicos mínimos para el Topógrafo:

Topógrafo (Cantidad: 01)

Ing. Topógrafo, y/o Técnico en topografía, con certificado u constancia en topografía a nombre de la nación emitido por una entidad de prestigio, con no menos de quince meses (15) meses como Ing. Topógrafo, Supervisor de topografía, Especialista en topografía y/o Topógrafo; en obras iguales y/o similares

Al respecto, el Comité Especial en el pliego absolutorio de observaciones, así como en el informe remitido con ocasión de la solicitud de elevación de observaciones, indicó que de conformidad con el artículo 13 de la Ley, en concordancia con el artículo 11 del Reglamento “los requerimientos solicitados como obras iguales y/o similares (…) para acreditar la experiencia del personal propuesto son razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria”.

Sobre el particular, el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, salvaguardando la mayor concurrencia de proveedores en el mercado y considerando criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Por tanto, es facultad del área usuaria de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y por ende, las calificaciones mínimas de los profesionales propuestos.

No obstante a ello, si bien es responsabilidad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad no es irrestricta, ya que para su determinación se debe verificar que resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

En ese sentido, debemos señalar que, exigir que el Topógrafo acredite cuatro años de experiencia en obras iguales y/o similares, no se condice con las labores que realizará  durante la ejecución de la obra, toda vez que la experiencia realizando las actividades propias de su especialidad no depende del tipo de obras en el que se desempeña, en la medida que estas serán las mismas sea cual sea la obra en la que participe, por lo que no resulta necesario que la experiencia a acreditar se reduzca a aquellas en obras similares.

Por lo expuesto, y considerando que lo requerido por el participante se ajusta a lo señalado en el párrafo anterior, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la presente observación, por lo que, con ocasión de la integración de Bases, deberá precisar tanto en los requerimientos técnicos mínimos como en los factores de evaluación que el topógrafo podrá acreditar su experiencia en obras en general.

Observación N° 17	Contra las capacitaciones requeridas al Topógrafo

A través del primer extremo de la Observación N° 17, el participante cuestiona que se requiera al Topógrafo, capacitaciones en “AutoCAD 2007, CIVIL 3D, AutoCAD 3D 2007 aplicado a ingeniería” y que además “los cursos debe haber sido dictados por Universidades, institutos superiores, SENCICO, CAPECO, Colegios de Ingenieros, ICG, AIDC”. Al respecto señala que , “esta exigencia vulnera los Principios de Trato Justo, Imparcialidad, por consecuencia y competencia al ser una exigencias con una denominación única y muy específica él hace que sea restrictiva y en la medida que lo importante no es la denominación sino el contenido temático de los estudios requeridos como lo ha indicado el a OSCE en reiterados pronunciamientos manifestando “que en la medida que lo relevante es el contenido temático de los estudios requeridos, independientemente de su denominación, deberá precisarse que se aceptaran estudios con diferente denominación siempre que su contenido temático comprenda lo requerido en las Bases”. En ese sentido, solicita se pueda acreditar capacitaciones en forma independiente del año de software AutoCAD, CIVIL 3D, AutoCAD 3D y se suprima el termino aplicado a ingeniería

Por medio del segundo extremo de la Observación N° 17, el participante señala que “la exigencia que las calificaciones académicas tengan valor siempre y cuando los cursos han sido dictados por Universidades, Institutos Superiores, SENCICO, CAPECO, Colegio de Ingenieros, ICG, AIDC, (…) constituye un elemento direccionalidad a favor de determina centros de estudios, lo cual contraviene las normas de contrataciones en el sentido que no se puede direccionar hacia determinadas marcas o instituciones”. En ese sentido, solicita suprimir de las bases toda regulación que exija que solo tendrán valides capacitaciones de determinados centros de estudios.

Pronunciamiento:

De la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte:

Topógrafo (Cantidad: 01)

(…)

con capacitación en AutoCAD 2007,  CIVIL 3D, AutoCAD 3D 2007 aplicado a Ingeniería;.

Al respecto, el Comité Especial en el pliego absolutorio de observaciones, se remitió a la absolución de la Observación N° 33 del participante CORPORACIÓN LEO S.A.C., en el cual se precisó que serán válidas las capacitaciones posteriores al año 2007.

Sobre el particular, el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, salvaguardando la mayor concurrencia de proveedores en el mercado y considerando criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

En ese sentido, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Asimismo, cabe señalar que la Entidad, en el marco de sus competencias, tiene la potestad de requerir determinadas calificaciones académicas y/o profesionales, siempre y cuando éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute de forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; por lo tanto, las capacitaciones requeridas deben incidir directamente en las funciones que desempeñarán en la obra, no debiendo constituir un elemento que direccione la contratación a un postor en específico.

Cabe precisar que, en el numeral 4.1 del “Formato de Resumen Ejecutivo” la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad ha indicado que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos.

Por lo antes expuesto y, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, así como las capacitaciones y toda vez que el participante solicita que se modifiquen de acuerdo a su particular interés, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el primer extremo de la Observación N° 17.

No obstante a ello, considerando que requerir que las capacitaciones sean “aplicado a la Ingeniería”, resulta restrictivo, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimir el término “aplicado a la Ingeniería”, de los requerimientos técnicos mininos del Topógrafo.

De otro lado, considerando que con ocasión de la absolución de las Observaciones N° 19 y N° 32 del participante CORPORACIÓN LEO S.A.C., se suprimió de los requerimientos técnicos mínimos del Especialista en Higiene y Seguridad la capacitación referida “Gestión de Proyectos de Inversión Pública y Privada”, CARECE DE OBJETO pronunciarse respecto del segundo extremo de la Observación N° 17.

Observaciones N° 18 y N° 19	Contra las capacitaciones requeridas al Maestro de Obra

Por medio de la Observación N° 18, el participante cuestiona la capacitación y/o Diplomados en “Aplicación de Normas ISO e instalación de Tuberías, Normatividad de Construcción, haber sido capacitado para el manejo S-10 y AutoCAD”. Al respecto señala que, “las exigencias académicas solicitadas por la Entidad en el marco de sus competencias, tiene la potestad de requerir determinadas calificaciones académicas, siempre y cuando estas sean necesarias para que dicho personal ejecute en forma más idónea las prestaciones para la que es requerido y deben estar en relación directa con las actividades del proyecto y funciones a desarrollar por este personal, sin embargo, dada las actividades que realizara el maestro de obra, se advierte que dichos requerimientos resulta exagerados e incompatible con las labores de tal personal, teniendo en cuenta que la convocatoria no es una obra de saneamiento por lo que resulta innecesario solicitar una capacitación Aplicación de Normas ISO e instalación de Tuberías, habiendo un topógrafo dentro del plantel técnico a quien si le resulta necesario manejar el AutoCAD, resulta innecesario solicitarle al maestro de obra dicha capacitación, con relación al Software S10 que es una herramienta de gestión utilizadatampoco incide directamente en las funciones de este personal”. En ese sentido solicita suprimir todas las capacitaciones requeridas al Maestro de Obra.

A través de la Observación N° 19, cuestiona la capacitación y/o diplomados en: “Tecnologías aplicadas para obras de edificación e infraestructura vial”. Al respecto, señala que “las exigencias académicas solicitadas por la Entidad, en el marco de sus competencias, tiene la potestad de requerir determinadas calificaciones académicas, siempre y cuando estas sean necesarias para que dicho personal ejecute en forma más idónea las prestaciones para la que es requerido y deben estar en relación directa con las actividades del proyecto y funciones a desarrollar por este personal, sin embargo, dada las actividades que realizara el maestro de obra, se advierte que dichos requerimientos resulta incompatible con las labores de tal personal, pues este no hará diseños ni hará cálculos referidos a cargas o exigencias ya sea al concreto o la capacidad portante de la plataforma de rodadura”. En ese sentido solicita suprimir todas las capacitaciones requeridas al Maestro de Obra.

Pronunciamiento:

Al respecto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y que las capacitaciones requeridas al Especialista en Mecánica de Suelos, han sido abordadas al pronunciarnos respecto de las Observaciones    N° 35 del participante CORPORACIÓN LEON S.A.C., por lo que considerando la propuesta del recurrente este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones  N° 18 y N° 19.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá tener en cuenta lo dispuesto por este Organismo Supervisor en la absolución de las Observaciones N° 27 y    N° 28 del participante CORPORACIÓN LEON S.A.C.

Observación N° 27	Contra los factores de evaluación

El participante cuestiona las capacitaciones y/o diplomados requeridos al Residente de Obra, Asistente de Residente de Obra, Especialista en Mecánica de Suelos y Especialista en Seguridad e Higiene, en el factor de evaluación C.2. Calificaciones del Personal Propuesto.

Al respecto señala que “las calificaciones solicitadas para el personal en los factores de evaluación advertimos que esta vulneran los principios de concurrencia y competencia al ser unas exigencias con una denominación única y muy específica el cual hace que sea restrictiva y en la medida que lo importante no es la denominación sino el contenido temático de los estudios requeridos como lo ha indicado el organismo supervisor en reiterados pronunciamientos manifestando “que en la medida que lo relevante es el contenido temático de los estudios requeridos, independientemente de su denominación, deberá precisarse que se aceptaran estudios con diferente denominación siempre que su contenido temático comprenda lo requerido en las Bases”. En ese sentido, solicita precisar que serán válidas capacitaciones y diplomados con diferentes denominaciones siempre que estén relacionados a los temas solicitando para cada uno de los profesionales propuestos y sea en forma independiente o en conjunto.

Pronunciamiento:

De la revisión del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases, se advierte:

1. RESIDENTE DE OBRA

1. Capacitaciones y/o Diplomados en Residencia y Supervisión de Obras (No menos de 250 horas)

2. Capacitaciones y/o Diplomados en Geotecnia Avanzada en Obras Civiles (no menos de 100 horas).

3. Capacitaciones y/o Diplomados en albañilería Estructural (No menos de 100 horas).

2. ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA

- Capacitaciones y/o Diplomados en Elaboración de Evaluaciones de Estudio de Impacto Ambiental (No menos de 100 horas).

- Capacitaciones y/o diplomados en Teoría y aplicación del SAP2000 Diseño Automatizado de Estructuras (No menos de 100 horas).

- Capacitaciones en S10 Win “Costos y Presupuestos” (No menos de 30 horas).

3. ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS

- Capacitaciones en Hidráulica, Hidrología, Saneamiento y Medio Ambiente (No menos de 12 horas)

- Capacitaciones en Diseño de Pavimentos (No Menos de 20 horas)

- Capacitaciones en Ingeniería Geotécnica (No menos de 25 horas)

10. Capacitación en Geotecnia y Cimentaciones (No menos de 12 horas)

4. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE

Capacitaciones y/o Diplomado de Especialización en sistema de Seguridad y Salud ocupacional (No menos de 350 horas).

Capacitaciones en Gestión de Seguridad Salud (SST) en Construcción (No menos de 18 horas)

Al respecto, el Comité Especial en el pliego absolutorio de observaciones, realizó las siguientes modificaciones:

- Respecto del Residente de Obra “se elimina la evaluación referida a Capacitaciones y/o Diplomados en albañilería Estructural. Asimismo las capacitaciones válidas son de Geotecnia y/o Geotécnica Avanzada en Obras Civiles.

- Respecto del Asistente de Obra “se elimina la evaluación del Asistente del Residente de Obra referida a Capacitaciones y/o Diplomados en Elaboración de Evaluaciones de Estudio de Impacto Ambiental (No menos de 100 horas). Capacitaciones y/o diplomados en Teoría y aplicación del SAP2000 Diseño Automatizado de Estructuras (No menos de 100 horas).  Asimismo, la capacitación a evaluar será: “Costos y Presupuestos” (No menos de 30 horas)”.

- Respecto del Especialista de suelos, “se eliminan las Capacitaciones en Hidráulica, Hidrología, Saneamiento y Medio Ambiente (No menos de 12 horas) y Capacitación en Geotecnia y Cimentaciones (No menos de 12 horas)”

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31° de la Ley, concordado con el artículo 43° del Reglamento, es competencia del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, la fijación de los puntajes que se le asignará a cada uno de ellos, así como los criterios para su asignación, los cuales deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, sujetándose a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que la finalidad de los factores de evaluación es otorgar determinado puntaje a aquellas propuestas que mejoren los requerimientos técnicos mínimos. En tal sentido, el establecimiento de un factor debe estar orientado al cumplimiento de dicha finalidad, velando por el estricto cumplimiento de los principios que orientan la contratación pública y que se encuentran previstos en el artículo 4º de la Ley.

De otro lado, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los factores de evaluación, y que el participante solicita modificar el sub factor C C.2. Calificaciones del Personal Propuesto, según su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el cuarto extremo de la presente Observación.

Cabe recordar que en la medida que la determinación de los factores de evaluación y la información que lo sustente es responsabilidad de la Entidad y tiene carácter de Declaración Jurada, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área técnica competente, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de Bases, deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Considerando que la capacitación y/o diplomado en  “Residencia y Supervisión de Obras” requerida al Residente de Obra, constituye un requerimiento técnico mínimo, con ocasión de la integración de Bases, deberá suprimir la capacitación “Residencia y Supervisión de Obras” del factor de evaluación Calificaciones del Residente de Obra.

- Considerando que la capacitación y/o diplomado en  “Geotecnia y/o Geotécnica Avanzada en Obras Civiles” requerida al Residente de Obra, resulta ser muy específica, con ocasión de la integración de Bases, deberá suprimir la capacitación “Gestión de Seguridad y Salud en la Construcción” del factor de evaluación Calificaciones del Residente de Obra.

- Considerando que del pliego absolutorio de observaciones no se advierte si la “Capacitación en S10 Win” requerida al Asistente de Residente de Obra, fue suprimida por el Comité Especial y además que resulta ser muy específica, con ocasión de la integración de Bases, deberá suprimir la capacitación “Capacitación en S10 Win” del factor de evaluación Calificaciones del Asistente de Residente de Obra.

- Considerando que la “Capacitaciones en Diseño de Pavimentos” requerida al Especialista en Mecánica de Suelos, resulta ser muy específica, con ocasión de la integración de Bases, deberá suprimir la capacitación “Capacitación en Diseño de Pavimentos” del factor de evaluación Calificaciones del Especialista en Mecánica de Suelos.

- Considerando que la “Capacitaciones en Ingeniería Geotécnica” requerida al Especialista en Mecánica de Suelos, constituye un requerimiento técnico mínimo, con ocasión de la integración de Bases, deberá suprimir la capacitación “Ingeniería Geotécnica” del factor de evaluación Calificaciones del Especialista en Mecánica de Suelos.

- Considerando que la capacitación “Gestión de Seguridad y Salud en la Construcción” requerida al Especialista en Higiene y Seguridad, resulta ser muy específica, con ocasión de la integración de Bases, deberá suprimir la capacitación “Gestión de Seguridad y Salud en la Construcción” del factor de evaluación Calificaciones del Especialista en Mecánica de Suelos.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Colegiatura y Habilidad

Cabe precisar que mediante el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, en atención a los Principios de Economía y Libre Concurrencia y Competencia, se estableció el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria, que dispone que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero; no obstante, lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá:

- Suprimirse cualquier regulación de las Bases que exija la acreditación (lo que incluye también a las declaraciones juradas) de la colegiatura y habilidad de los profesionales ofertados en la presentación de propuestas y suscripción del contrato, en tanto que ello sólo resulta exigible y relevante para el inicio efectivo de su participación en el contrato; no siendo válida cualquier regulación de las Bases que resulte contrario a lo señalado. Ello incluye todos los capítulos de la Sección Específica u otro extremo de las Bases.

- Tenerse presente que la experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión,

- Considerarse que, la Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, según el ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

  - Otras Precisiones

- Considerando, que en el Informe Técnico remitido con ocasión de la solicitud de elevación de observaciones, en atención a la denominada Observación N° 3 del participante COPROACION LEO S.A.C., el Comité Especial indicó que “con ocasión de la integración de las Bases, publicará nuevamente el Formato de Resumen Ejecutivo con las correcciones del caso, mencionado en los numerales completados acorde a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD, bajo responsabilidad”, corresponde con ocasión de la integración de Bases, registrar el nuevo Formato de Resumen Ejecutivo.

- Considerando, que en el Informe Técnico remitido con ocasión de la solicitud de elevación de observaciones, en atención a la denominada Observación N° 29 del participante COPROACION LEO S.A.C., el Comité Especial indicó que “por error consignó al profesional ingeniero industrial, debiendo ser ingeniero ambiental. El profesional propuesto deberá tener en cuenta los factores de tipo medioambiental, analizando y mitigando el efecto de los vertidos de origen industrial de la construcción efectuados sobre el medio geológico, evaluando, previniendo y corrigiendo el impacto ambiental sobre el medio físico de las actividades en general de la construcción, en tal sentido resulta razonable requerir que el profesional propuesto cuente con las especializaciones solicitadas en las bases”. (El resaltado es agregado), corresponde con ocasión de la integración de Bases, precisar que se aceptará para el cargo del Especialista en Higiene y Seguridad a un Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Civil.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 25 de noviembre de 2015.

Elaborado: 	Lizeth Orellana Medina

Supervisado: 	Pamela Hawkins Tacchino

Validado:  	Laura Gutiérrez Gonzales

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de Supervisión

Segundo Extremo de la Observación.

Modificado por el Comité Especial con ocasión de la absolución de la Observación N° 18 del participante CORPORACIÓN LEO S.A.C.

Modificado por el Comité Especial con ocasión de la absolución de la Observación N° 30 del participante CORPORACIÓN LEO S.A.C.