PRONUNCIAMIENTO Nº 1579-2015/DSU

Entidad:	Municipalidad Distrital de Amotape

Referencia:		Adjudicación Directa Selectiva N° 2-2015-MP-1, convocada para la “Ejecución de la obra mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la calle buenos aires del Centro Poblado El Tambo, Distrito Amotape - Paita - Piura”.

- ANTECEDENTES

A través del Oficio Nº 001-2015/MDA-CEP.ADS.N° 02-2015/MDA-CEP, recibido el 10.11.2015, subsanado mediante Oficio Nº 002-2015/MDA-CEP.ADS. N° 02-2015/MDA-CEP, recibido el 10.11.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las dieciséis (16) observaciones formuladas por el participante ASTUDINORTE EJECUTORES EIRL y las siete (7) observaciones formuladas por el participante DELVENI EIRL, así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28° del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) Las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o que fueron acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a haber sido acogidas, fueron consideradas por éste contrarias a la normativa, o; c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En ese sentido, respecto de las dieciséis (16) observaciones formuladas por el participante ASTUDINORTE EJECUTORES EIRL, se advierte que las Observaciones N° 1, N° 2, N° 7, N° 8, N° 10 y N° 15, fueron acogidas por el Comité Especial y no fueron objeto de cuestionamientos por parte del participante en su solicitud de elevación, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de aquellas.

Con relación de las Observaciones N° 5, N° 11, N° 13 y determinados extremos de las Observaciones N° 12 y N° 16, se advierte que aquellas constituyen solicitudes de modificación y/o pedido de información, es decir, se tratan de consultas, supuestos no previstos en el artículo 58° del Reglamento, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de aquellas.

Por otro lado, con relación a las siete (7) observaciones formuladas por el participante DELVENI EIRL, cabe señalar que este Organismo Supervisor no se pronunciará acerca de las Observaciones N° 1, N° 2, N° 3, toda vez que las mismas fueron acogidas por el Comité Especial y no fueron cuestionadas en su solicitud de elevación.

Sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto de aspectos relevantes de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

2.1. Observante:	ASTUDINORTE EJECUTORES EIRL

Observaciones N° 3 y Nº 4	Contra la experiencia mínima requerida al residente de obra y asistente de residente de obra

- A través de la Observación Nº 3, el participante cuestiona la experiencia mínima del residente de obra, pues sostiene que teniendo en cuenta el plazo de ejecución de la obra (3 meses), requerir al residente de obra que acredite cuarenta y ocho (48) meses de experiencia resultaría desproporcionado, exagerado y contrario al Pronunciamiento Nº 952-2015/DSU. Por tanto, solicita reducir el tiempo de experiencia mínima del referido personal.

- A través de la Observación Nº 4, el participante cuestiona la experiencia mínima del asistente de residente de obra, pues sostiene que teniendo en cuenta el plazo de ejecución de la obra (3 meses), requerir al asistente de residente de obra que acredite treinta y seis (36) meses de experiencia resultaría desproporcionado, exagerado y contrario al Pronunciamiento Nº 952-2015/DSU. Por tanto, solicita reducir el tiempo de experiencia mínima del referido personal.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se advierte que, como parte del personal propuesto, se consideró la participación del residente de obra y asistente de residente de obra, cuyos perfiles son los siguientes:

“5.2 PERFIL DEL PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO PARA LA OBRA:

A. PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Residente de Obra:

(01)  Ingeniero Civil Colegiado.

- Adjuntar copia simple del Título Profesional, colegiatura

- Deberá presentar carta de Compromiso de Libre Disponibilidad (Detallar Apellidos y Nombres Completos, Teléfono, Dirección, y firma en original) copia de DNI. Deberá acreditar experiencia acumulada efectiva como Residente, Supervisor y/o Inspector en obras similares al objeto de la convocatoria en por lo menos en un periodo de cuarenta y ocho (48) meses. (…)

Ing. Asistente de Residente de Obra:

- Adjuntar copia simple del Título Profesional, colegiatura.

- Deberá presentar carta de Compromiso de Libre Disponibilidad, (Detallar Apellidos y Nombres Completos, Teléfono, Dirección y firma en original), copia de DNI. Deberá acreditar experiencia acumulada efectiva como Residente, Supervisor y/o Inspector en obras similares al objeto de la convocatoria en por lo menos en un periodo de treinta y seis (36) meses. (…)”

Del pliego absolutorio de consultas y observaciones se advierte que al absolver las Observaciones N° 3 y N° 4, Comité Especial manifestó lo siguiente:

ABSOLUCIÓN DE LA OBSERVACIÓN N° 3

“(…)

En ese sentido, siendo responsabilidad de la Entidad definir los requerimientos técnicos mínimos en función al mejor conocimiento de la necesidad que intente satisfacer, éste Comité Especial Permanente NO ACOGE las Observación Nº 03.”

ABSOLUCIÓN DE LA OBSERVACIÓN N° 4

“(…)

En ese sentido, siendo responsabilidad de la Entidad definir los requerimientos técnicos mínimos en función al mejor conocimiento de la necesidad que intente satisfacer; éste Comité Especial Permanente NO ACOGE las Observación Nº 04.”

Por su parte, en el Informe Técnico, remitido con ocasión de la elevación de observaciones, el Comité Especial señaló lo siguiente:

AMPLIACIÓN DE LA ABSOLUCIÓN DE LA OBSERVACIÓN N° 3

“(…) En ese sentido con respecto que se requiera al Residente de Obra 48 meses de experiencia acumulada y efectiva como Residente y/o Supervisor y/o Inspector en Obras similares al objeto de la convocatoria, (…) su inclusión en los requerimientos técnicos mínimos, no es excesivo ni restringe la participación de postores como lo solicitó el área usuaria al formular los RTM del presente proceso de selección y al absolverlas estás fueron ratificadas con Informe N° 484-2015-DIDUel-ING.JEGG-MDA, contando con ello con la opinión favorable del área usuaria asegurando que el profesional propuesto cuente con la debida experiencia y formación académica que asegure la operatividad al momento de ejecutar la obra, sin perjudicar a los potenciales postores (…)”.

AMPLIACIÓN DE LA ABSOLUCIÓN DE LA OBSERVACIÓN N° 4

“(…)

En ese sentido con respecto al Residente de Obra se requiera 36 meses de experiencia acumulada efectiva como Residente, Supervisor y/o Inspector en Obras similares al objeto de la convocatoria, (…) su inclusión en los requerimientos técnicos mínimos, no es excesivo ni restringe la participación de postores como lo solicitó el área usuaria al formular los RTM del presente proceso de selección y al absolverlas estás fueron ratificadas con Informe N° 484-2015-DIDUel-ING.JEGG-MDA, contando con ello con la opinión favorable del área usuaria asegurando que el profesional propuesto cuente con la debida experiencia y formación académica que asegure la operatividad al momento de ejecutar la obra, sin perjudicar a los potenciales postores (…)”.

Al respecto, cabe señalar que el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11° del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Cabe acortar que en el “Formato del Resumen Ejecutivo” la Entidad declaró que existe pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, lo cual incluye la oferta de profesionales en la capacidad de cumplir con las exigencias previstas por el área usuaria.

En virtud de lo expuesto, es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, y que ha declarado en el Resumen Ejecutivo que existe pluralidad de proveedores con la capacidad de cumplir con el requerimiento y entre ellos el perfil de los cuestionados profesionales, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las observaciones N° 3 y N° 4.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse en el perfil mínimo del asistente de residente de obra, que su experiencia se acreditará como “residente y/o residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de aquellos en obras similares”.

Cabe acotar que, en la medida que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, así como los informes que lo sustentan son responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de la dependencias técnicas encargadas de su determinación, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Observación N° 6	Contra las capacitaciones requeridas en el perfil mínimo del personal propuesto

El participante cuestiona las capacitaciones requeridas en el perfil mínimo del residente de obra, asistente de residente de obra, especialista en seguridad de obra y maestro de obra, pues sostiene que las capacitaciones resultarían ser muy específicas, excesivas y/o  similares a otras capacitaciones ya requeridas, incongruentes con el objeto de la convocatoria y funciones que realizará el personal propuesto y no encontrarse en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Por tanto, solicita suprimir las capacitaciones requeridas en el perfil mínimo de los referidos personales propuestos.

Pronunciamiento

En el numeral 5.2 (Perfil del personal profesional mínimo para la obra) del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte que se requiere al residente de obra, asistente de residente de obra, especialista en seguridad de obras, maestro de obras, las siguientes capacitaciones:

A través del pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial ha decidido ratificar lo requerido en las Bases.

Al respecto, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

En cuanto a los estudios requeridos para los profesionales debe tenerse en cuenta que la Entidad, en el marco de sus competencias, tiene la potestad de requerir determinadas calificaciones académicas y/o profesionales, siempre y cuando éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute en forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; exigencias que, además, deberán ser ponderadas con la envergadura, el valor referencial del proceso, el plazo de ejecución de la contratación, entre otros aspectos.

En el presente caso se advierte que se solicita una serie de requisitos que en conjunto resultan excesivos y específicos, lo cual podría limitar la competencia innecesariamente.

Adicionalmente, cabe señalar que en el numeral 4.2 del “Formato de Resumen Ejecutivo” la Entidad ha declarado que para el presente proceso existe pluralidad de proveedores que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos, lo que incluye los estudios y/o capacitaciones requeridas al personal propuesto.

En ese sentido, siendo responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, la cual ha previsto en las Bases los estudios que deben acreditar los profesionales a efectos de asegurar la adecuada prestación de la obra, y que el participante pretendería que sean suprimidos las capacitaciones de los referidos profesionales en forma en conjunta de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 6.

Sin perjuicio de lo anterior, en atención a las consideraciones antes expuestas, con ocasión de la integración de las Bases, deberá realizarse las siguientes disposiciones:

- Respecto del residente de obra:

  - Deberá suprimirse las capacitaciones en “Diseño de construcción de pavimentos con adoquines”, “Diseño y construcción de pavimentos viales en concreto”, “Normalización del cemento” y “Construcción y supervisión de obra”, dado que no guarda relación con la labores que realizar en la ejecución contractual.

  - En la medida que la capacitación en “Diplomado en residencia y supervisión” contiene una denominación que resulta no compatible con el objeto de la convocatoria (ejecución de la obra), con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse en el perfil mínimo del residente de obra, el término “supervisión” del “Diplomado en residencia y supervisión”. Asimismo, deberá admitirse cualquier capacitación que acredite estudios en residencia de obra.

  - En la medida que la capacitación “Gestión de obras públicas y nueva ley de contrataciones del estado” contiene una denominación que resulta ser específica; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá admitirse cualquier capacitación que acredite estudios en gestión de obras públicas y/o referidas a contrataciones públicas, en conjunto y/o separadas.

- Respecto del asistente de obra:

  - Deberá suprimirse del perfil del asistente de residente de obra las capacitaciones en “Diseño de construcción de pavimentos con adoquines” y “Construcción y supervisión de obra”, dado que no guardan relación con la labores a desempeñar.

  - En la medida que la capacitación “Gestión de obras públicas y nueva ley de contrataciones del estado” contiene una denominación que resulta ser específica y que se requiere que el residente de obra ya cuente con dicha capacitación”, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el término “gestión de obras públicas y nueva ley” de la capacitación “Gestión de obras públicas y nueva ley de contrataciones del estado”, y deberá admitirse capacitaciones referidas a contrataciones públicas.

- Respecto del especialista en seguridad de obra:

  - Deberá suprimirse del perfil del especialista en seguridad de obra las capacitaciones en “Primeros auxilios” y “Identificación de peligros y evaluación de riesgos”, dado que sus denominaciones resultan ser muy específicas.

- Respecto del maestro de obra:

  - Deberá suprimirse del perfil mínimo del maestro de obra la capacitación en “pavimentos rígidos y flexibles e intertrabados”, dado que resulta ser muy específica.

Observación N° 9	Contra la definición de obras similares

El participante cuestiona la definición de obras similares, pues sostiene que de acuerdo con las características de la edificación dicha definición resulta restrictiva. Por lo que, solicita reformular la definición de obras similares o, en su defecto, incorporar la siguiente definición:

“OBRAS SIMILARES; se consideran obras similares a: construcción, remodelación, ampliación y mejoramiento, habilitaciones urbanas de pavimentación: vías, losas, asfaltado, trochas, adoquines o bloquetas veredas, parques, alamedas, encauzamiento, alcantarillado, saneamiento.”

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que en el numeral 5.2 (perfil del personal profesional mínimo para la obra” del Capítulo III de la Sección Específica, se señaló como definición de obras similares lo siguiente:

“Obras similares.- se considerarán como obras similares, aquellas que consisten en pavimentación de vías urbanas (losas de concreto, bloquetas y otros), canal vía, drenajes pluviales y puentes.” (El subrayado y negrita es agregado)

A través del pliego absolutorio de observaciones se advierte que el Comité Especial al absolver la presente Observación señaló lo siguiente:

“(…) En ese sentido, siendo responsabilidad de la Entidad definir los requerimientos técnicos mínimos en función al mejor conocimiento de la necesidad que intente satisfacer, y que el participante desea que la definición de Obras similares se modifiquen de acuerdo a su interés particular; éste Comité Especial Permanente NO ACOGER las Observación Nº 09.”

Por su parte, en el Informe Técnico remitido con ocasión a la elevación de las obsecraciones, el Comité Especial manifestó lo siguiente:

“(…) En ese sentido con respecto a las obras similares, su inclusión en los requerimientos técnicos mínimos, no es excesivo ni restringe la participación de postores como lo solicito el área usuaria al formular los RTM del presente proceso de selección y al absolverlas estás fueron ratificadas además que el participante requería que se considere la definición de obras similares dad en su pliego de observaciones la cual consideraba obras de alcantarillado y saneamiento, por lo que no se acogió dicha observación.

La experiencia en el tipo de obras similares de los requerimientos técnicos mínimos aseguran los profesionales cuente con la debida experiencia que asegure la operatividad al momento de ejecutar la obra.”

Sobre el particular, considerando que de acuerdo con el numeral 34 del Anexo de definiciones del Reglamento, una obra es similar a otra cuando la naturaleza de ambas resulta ser semejante, es decir, que una vez identificadas las características que definen la naturaleza de una obra, podrá afirmarse que ésta es similar a otra cuando dichas características sean comunes en ambos casos, que la Entidad, en ejercicio de sus atribuciones y conocedora de sus necesidades, ha definido qué se debe entender por obra similar al objeto de la convocatoria, y en tanto el participante pretende que se modifique dicha definición de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse qué se entenderá por el término “y otros”, para lo cual deberá tenerse en cuenta el objeto de convocatoria.

Cabe acotar que siendo responsabilidad de la Entidad definir las obras similares, en caso corresponda, la dependencia competente deberá rendir cuentas ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes; no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Primer extremo de la Observación 	Contra el presupuesto de la obra 
N° 12 y Observación Nº 16

- A través de la Observación Nº 12, el participante señala que de acuerdo D.S. Nº 010-2009-VIVIENDA, D.S. Nº 002-2002-VIVIENDA y Resolución Directoral Nº 073-2010-VIVIENDA/VMVC/DNC se dispone que en todo proyecto de edificación debe incluirse en el expediente técnico de obra la partida correspondiente a seguridad y salud en la que se estimará el costo de implementación de los mecanismos técnicos y administrativos contenidos en dicho Plan (PSST), siendo que las siguientes partidas deben ser consideradas en el presupuesto de obra:

OE.1.2 Seguridad y salud

OE.1.2.1 Elaboración, implementación y administración del plan de seguridad y salud en el trabajo

OE.1.2.1.1 Equipos de protección individual

OE.1.2.1.3 Señalización temporal de seguridad

OE.1.2.1.4 Capacitación en seguridad  salud

OE.1.2.2 Recursos para respuestas ante emergencia en seguridad y salud durante el trabajo

Adicionalmente, señala que de los documentos del expediente técnico se constata que no se ha presupuestado las partidas ni tampoco se ha incluido la Norma G.050, correspondiendo al área usuaria modificar el presupuesto o valor referencial y aplicar las normas técnicas de “Metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas”, a fin de evitar controversias que puedan llegar a arbitraje. En el caso que el nuevo valor referencial implique la modificación del tipo de proceso de selección convocado, deberá declararse la nulidad. Por lo que, solicita reformular el presupuesto de obra e incorporar las partidas.

- A través de la Observación Nº 16, el participante señala que en el desagregado del presupuesto del valor referencial no se ha incluido el presupuesto del plan de mitigación ambiental, pues sostiene que se estaría vulnerando el artículo 14 del Reglamento, siendo que en el caso que el nuevo valor referencial implique la modificación del tipo del proceso de selección convocado, deberá declarase la nulidad del proceso.

Pronunciamiento

Sobre el particular, al absolver la presente observación, el Comité Especial manifestó lo siguiente:

ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N°12

“NO SE ACOGE la observación N°12 porque en el Valor Referencial incluye todos los costos que inciden en La ejecución de la Obra”.

ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N°16

“NO SE ACOGE la observación N°16 porque en el Valor Referencial incluye todos los costos que inciden en La ejecución de la Obra.”

Por su parte, en el Informe Técnico remitido con ocasión a la elevación de las observaciones, el Comité Especial señaló lo siguiente:

AMPLIACIÓN DE LA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N°12

“(…) se puede apreciar que en el desagregado de gastos generales se ha contemplado una partida de implementos de seguridad, por tanto, sí se ha considerado implementos de seguridad para el personal que laborará en la ejecución de dicha obra y está relacionado con la magnitud de la obra”

AMPLIACIÓN DE LA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N°16

“No se acogió la presente observación porque en el valor referencial de la ejecución de la obra se encuentra contemplada la partida 10.01 Mitigación Ambiental, por lo tanto, se absolvió manifestando que en valor referencial incluye todos los costos que inciden en la ejecución de la obra.”.

Al respecto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley, concordado con el artículo 13 del Reglamento, la definición del valor referencial es facultad del órgano encargado de las contrataciones de cada Entidad, el cual será determinado sobre la base de un estudio de las posibilidades y condiciones que ofrece el mercado.

Adicionalmente, el artículo 14 del Reglamento establece que en el caso de la contratación para la ejecución de obras, el valor referencial debe corresponder al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico; asimismo, éste deberá incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto.

En ese sentido, siendo que la determinación del presupuesto de obra es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, habiendo el Comité Especial señalado que las partidas cuestionadas por el participante están comprendidas dentro de los gastos generales, no evidenciándose elementos suficientes que permitan constatar que el presupuesto de obra no incluye todas las prestaciones que involucran su ejecución, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el primer extremo de la Observaciones N° 12 y Observación N° 16.

Sin perjuicio de ello, en atención al Principio de Transparencia, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse el SEACE la documentación correspondiente del expediente técnico donde se aprecie que el costo de las partidas cuestionadas por el participante ha sido considerado en el presupuesto.

Cabe acotar que, la determinación del presupuesto de obra es responsabilidad de la Entidad, y que la información para sustentar lo solicitado por este Organismo Supervisor tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de su determinación, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Adicionalmente, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Primer extremo de la Observación 	Contra la habilitación del personal 
N° 14 						propuesto

A través del primer extremo de la Observación Nº 14, el participante señala que la Ley
 Nº 24648 (Ley del Colegio de Ingenieros del Perú) dispone que el ejercicio de la profesión de ingeniería en el país es obligatorio ser miembro habilitado del CIP, ya sea en calidad de ordinario, vitalicio o temporal, por lo cual consignar en las Bases que los profesionales propuestos ostenten la condición de colegiados y habilitados resulta razonable. No obstante, dicha forma de acreditación no coincide con la documentación requerida para la presentación de propuestas, ni para la suscripción del contrato, sino para el inicio efectivo de su participación en la ejecución del contrato.

Pronunciamiento

En el numeral 5.2 (Perfil del personal profesional mínimo para la obra) del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte que se requiere al personal propuesto contar con colegiatura.

Adicionalmente, en la relación de documentos obligatorios y facultativos de la propuesta técnica, así como en la relación de documentos para suscribir contratos no se aprecia que el postor y/o ganador de la Buena Pro deba presentar colegiatura y habilitación del personal propuesto.

A través del pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial al absolver la presente observación señaló lo siguiente:

“NO SE ACOGE la observación N°14 sobre la Incorporación de Declaración Jurada de Compromiso de Profesionales y Técnicos.

En los Términos de referencia que forman parte de las bases del presente proceso de selección se está solicitando Carta de Libre Disponibilidad de Compromiso a los Profesionales y Técnicos.”

Sobre el particular, cabe señalar que mediante el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, en atención a los Principios de Economía y Libre Concurrencia y Competencia, se estableció el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria, que dispone que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero.

Como es de verse, el precedente regula la oportunidad de la acreditación de la condición legal para el ejercicio de la profesión, lo que no exime que en el requerimiento señale válidamente que los profesionales que llevarán a cabo la prestación involucrada en el contrato se encuentren colegiados y habilitados para la ejecución de tales prestaciones.

En tal sentido, considerando que en las Bases no se advierte que el personal propuesto deba acreditar colegiatura y habilitación al momento de la propuesta técnica ni para la suscripción del contrato, lo cual se ajustaría acorde con el referido Precedente Vinculante, y en tanto el particípate pretende que se modifique algún extremo de las Bases de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el primer extremo de la presente Observación.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, en atención a lo dispuesto en el referido Precedente de Observancia Obligatoria, deberá precisarse en las Bases Integradas que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero.

Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, de acuerdo con el ordenamiento jurídico peruano o extranjero, según corresponda.

Segundo extremo de la Observación 	Contra la forma de acreditar la
N° 14						experiencia del personal propuesto

A través del segundo extremo de la Observación Nº 14, el participante señala que “la experiencia del personal propuesto, podrá acreditarse con cualesquiera de los siguientes documentos: i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o, ii) constancias o, iii) certificados o, iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto y, no será válida cualquier regulación de las Bases que se oponga a lo señalado en dicho párrafo. Adicionalmente, señala que aun cuando resulta razonable que, para generar la cereza de que los profesionales ofrecidos se encuentran comprometidos con los postores que los ofrecen, se exija la presentación de cartas de compromiso y/o declaraciones juradas y debe considerarse veraz toda documentación presentada por los administrados salvo prueba en contrario, respectivamente. incorporar documentación necesaria”.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que en el numeral 5.2 (perfil del personal profesional mínimo para la obra” del Capítulo III de la Sección Específica,, se señala que su experiencia de los profesionales propuestos deban acreditarse con los siguientes documentos:

A través del pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial al absolver la presente observación señaló lo siguiente:

“NO SE ACOGE la observación N°14 sobre la Incorporación de Declaración Jurada de Compromiso de Profesionales y Técnicos.

En los Términos de referencia que forman parte de las bases del presente proceso de selección se está solicitando Carta de Libre Disponibilidad de Compromiso a los Profesionales y Técnicos.”

Sobre el particular, en el artículo 42 del Reglamento se establece que es responsabilidad de la Entidad requerir aquellos documentos que le generen certeza respecto del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por el área usuaria, siempre y cuando tales documentos sean idóneos para dicha finalidad y no resulten contrarios al Principio de Economía.

Asimismo, cabe señalar que de acuerdo con el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria, contenida en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU, la experiencia del personal propuesto se podrá acreditar con cualesquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

En el presente caso se advierte que si bien se ha contemplado una serie de documentos para acreditar la experiencia del residente, asistente y especialista en seguridad de obra, conforme a lo señalado en el mencionado Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria, ello no ocurre con la documentación prevista para acreditar la experiencia del maestro de obra.

No obstante, considerando que el participante solicitaría que se modifique la forma de acreditar la experiencia de todo el personal propuesto conforme su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el segundo extremo de la presente observación.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse en el perfil mínimo del maestro de obra y en todo extremo de las Bases que la experiencia de dicho personal podrá acreditarse con cualesquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, debiéndose suprimir de las Bases cualquier disposición en contrario.

2.2. Observante:	DELVENI EIRL

Observación N° 4	Contra el perfil mínimo requerido al residente de obra

El participante cuestiona la experiencia y las capacitaciones requeridas en el perfil mínimo del residente de obra, pues sostiene que teniendo en cuenta la envergadura, magnitud y plazo de ejecución de la obra de noventa (90) días, requerir al residente de obra acreditar cuatro (4) años su experiencia en obras similares resulta exagerado y restrictivo.

Por otro lado, señala que las capacitaciones requeridas al referido personal propuesto resultan exageradas y restrictivas, ya sea por la denominación específica que estaría favoreciendo o direccionando a determinado postor. Por lo que, solicita expresar las razones técnicas de las capacitaciones solicitadas al residente de obra, en su defecto reducir o suprimir las capacitaciones.

Pronunciamiento

Sobre el particular, respecto del primer extremo de la Observación N° 4, relacionado a la experiencia mínima del residente de obra, corresponde señalar que, en la medida que la presente observación ha sido abordada al pronunciarnos sobre la absolución de la Observación Nº 3, presentada por el participante ASTUDINORTE EJECUTORES EIRL, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el primer extremo de la Observación N° 4.

Asimismo, respecto del segundo extremo de la Observación N° 4, relacionada a las capacitaciones requeridas en el perfil mínimo del residente de obra, corresponde señalar que, en la medida que las presente observación han sido abordadas al pronunciarnos sobre la absolución de las Observaciones N° 6, presentada por el participante ASTUDINORTE EJECUTORES EIRL, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el segundo extremo de la presente Observación N° 4.

Observación N° 5	Contra el perfil mínimo requerido al asistente de residente de obra

El participante cuestiona la experiencia y las capacitaciones requeridas en el perfil mínimo del asistente de residente de obra, pues sostiene que teniendo en cuenta la envergadura, magnitud y plazo de ejecución de la obra de noventa (90) días, requerir al residente de obra acreditar tres (3) años su experiencia en obras similares resulta exagerado y restrictivo, siendo que lo importante dicho profesional acredite su experiencia como asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector conforme diversos Pronunciamientos.

Por otro lado, señala que las capacitaciones requeridas al referido personal propuesto resultan exageradas y restrictivas, ya sea por la denominación específica que estaría favoreciendo o direccionando a determinado postor. Por lo que, solicita expresar las razones técnicas de las  capacitaciones solicitadas al asistente de residente de obra, en su defecto reducir o suprimir las capacitaciones.

Pronunciamiento

Sobre el particular, respecto del primer extremo de la Observación N° 5, relacionado a la experiencia mínima del asistente de residente de obra, corresponde señalar que, en la medida que la presente observación ha sido abordada al pronunciarnos sobre la absolución de la Observación Nº 4, presentada por el participante ASTUDINORTE EJECUTORES EIRL, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el primer extremo de la Observación N° 5.

Asimismo, respecto del segundo extremo de la Observación N° 4, relacionada a las capacitaciones requeridas en el perfil mínimo del asistente de residente de obra, corresponde señalar que, en la medida que las presente observación ha sido abordada al pronunciarnos sobre la absolución de la Observación N° 6, presentada por el participante ASTUDINORTE EJECUTORES EIRL, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el segundo extremo de la presente Observación N° 5.

Observaciones  N° 6 y N° 7	Contra el perfil mínimo requerido al especialista en seguridad de obra y maestro de obra

- A través de la Observación N° 6, el participante cuestiona la experiencia y las capacitaciones requeridas en el perfil mínimo del especialista en seguridad de obra, pues sostiene que teniendo en cuenta la envergadura, magnitud y plazo de ejecución de la obra de noventa (90) días, requerir al residente de obra acreditar tres (3) años su experiencia en obras en general resulta exagerado y restrictivo.

Por otro lado, señala que las capacitaciones requeridas al referido personal propuesto resultan exageradas y restrictivas, ya sea por la denominación específica que estaría favoreciendo o direccionando a determinado postor. Por lo que, solicita expresar las razones técnicas de las  capacitaciones solicitadas al especialista en seguridad de obra, en su defecto reducir o suprimir las capacitaciones.

- A través de la Observación N° 7, el participante cuestiona la experiencia requerida en el perfil mínimo del maestro de obra, pues sostiene que teniendo en cuenta la envergadura, magnitud y plazo de ejecución de la obra de noventa (90) días, requerir al residente de obra acreditar tres (3) años su experiencia en obras similares resulta exagerado y restrictivo. Por lo que, solicita reducir la experiencia mínima del maestro de obra.

Pronunciamiento

Sobre el particular, respecto del segundo extremo de la Observación N° 6, relacionada a las capacitaciones requeridas en el perfil mínimo del especialista en seguridad de obra, corresponde señalar que, en la medida que la presente observación ha sido abordada al pronunciarnos sobre la absolución de la Observación N° 6, presentada por el participante ASTUDINORTE EJECUTORES EIRL, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el segundo extremo de la Observación N° 6.

Con relación a la Observación N° 7 y primer extremo de la Observación N° 6, relacionada con la experiencia mínima del “especialista en seguridad de obra” y maestro de obra”, el Comité Especial al absolver la presente Observación se ratifica en lo consignado en las Bases.

Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11° del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Cabe acortar que en el “Formato del Resumen Ejecutivo” la Entidad declaró que existe pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, lo cual incluye la oferta de profesionales en la capacidad de cumplir con las exigencias previstas por el área usuaria.

Adicionalmente, dado que la experiencia exigencias al “maestro de obra” y “especialista en seguridad de obra” no sólo habría sido determinada sobre las necesidades del área usuaria, sino también tendrían por finalidad asegurar la operatividad y funcionalidad de la obra. Asimismo, no resulta excesiva la experiencia requerida al maestro de obra y especialista en seguridad de obra, teniendo en cuenta la envergadura y complejidad de la obra, y que en los procesos de selección de adjudicaciones directas selectivas para la contratación de ejecuciones de obras, no corresponde establecerse factores técnicos de evaluación, conforme lo dispuesto en el artículo 47 el Reglamento.

En tal sentido, es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, y que ha declarado en el Resumen Ejecutivo que existe pluralidad de proveedores con la capacidad de cumplir con el requerimiento y entre ellos el perfil de los cuestionados personales propuestos, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 7 y el primer extremo de la observación N° 6.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58° de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a dicha Ley y su Reglamento:

  - Modalidad de ejecución contractual

En el numeral 1.7 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases se consignó como modalidad de ejecución contractual el de “Ejecución presupuestaria indirecta (contrata)” y, en el numeral 2 (Modalidad de ejecución) del Capítulo III de la Sección Especificada, se aprecia que se consignó como modalidad de ejecución contractual el de “suma alzada”. No obstante, siendo que de la revisión de las Bases se aprecia que no se ha previsto una modalidad de ejecución contractual; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse la referencia de “Ejecución presupuestaria indirecta (contrata)” y “suma alcanza” como modalidad de ejecución contractual.

  - Requisitos para la suscripción del contrato

En el literal g) de la relación de documentos para suscribir contrato, se aprecia que se señaló lo siguiente:

“g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato”

Asimismo, en el literal l) del referido numeral, se aprecia lo siguiente:

“l) Carta indicando el domicilio legal en la localidad de Paita (Distrito de Paita, Provincia de Paita y Departamento  Piura), con firma legalizada, para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato”

Al respecto, con la finalidad de evitar una doble exigencia para acreditar el domicilio legal para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato, deberá mantenerse uno de los referidos literales.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá tenerse presente que los proveedores deberán efectuar su registro a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 del Reglamento; asimismo, cabe señalar que a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de tres (3) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 24 de noviembre  de 2015

Elaborado: 		Franklin Garay Morales

Supervisado: 		Liliana Lizarraga Luy

Validado:  		Laura Gutiérrez Gonzales

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de Supervisión

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2012. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe

A través del Comunicado N° 003-2015-OSCE/PRE se señaló que los procesos que se convoquen a partir del 20 de octubre del 2015 contarán con la funcionalidad del registro de participantes electrónico.