PRONUNCIAMIENTO Nº 1809-2015/DSU

Entidad:		Municipalidad Distrital de Paucartambo

Referencia:	Adjudicación de Menor Cuantía N° 35-2015/GOB.REG.PIURA-GGR-GR, convocada para la contratación del servicio de consultoría para la "Evaluación externa de expediente técnico del proyecto construcción de represa Chanchos, distrito de Paucartambo-provincia y región Pasco".

- ANTECEDENTES

A través del Oficio N° 0013-2015-MDP, recibido el 14.12.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) un (1) cuestionamiento y las nueve (9) observaciones formuladas por el participante HCC INGENIERÍA S.A.C., así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) Las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) Las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) El acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Con relación a las observaciones presentadas por el participante HCC INGENIERÍA S.A.C., se advierte lo siguiente:

- La observación N° 1 contiene dos extremos, de los cuales el primero fue acogido; en ese sentido, este Organismo Supervisor se pronunciará sobre su extremo no acogido.

- El Comité Especial menciona el acogimiento de la observación N° 2; sin embargo, ésta en estricto no fue acogida; por lo que éste Organismo Supervisor se pronunciará sobre ella.

- La observación N° 3 contiene siete extremos, de los cuales fueron acogidos el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto extremo; por lo tanto, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente sobre el primero y séptimo extremo, los cuales se refieren a la experiencia del Jefe de proyecto y a los honorarios asignados para dicho profesional respectivamente.

- La observación 4 contiene dos extremos, de los cuales, el segundo extremo corresponde a una solicitud de información, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento para emitir pronunciamiento; en ese sentido este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

- Las observaciones N° 5, N° 6, N° 7 y N° 8 han sido acogidas por el Comité Especial, por lo que no corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie al respecto, máxime si no ha sido materia de cuestionamiento en su solicitud de elevación de observaciones.

Todo ello, sin perjuicio, de las observaciones de oficio que se formulen con relación a aspectos relevantes de las Bases, de conformidad con el artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante: 	HCC INGENIERÍA S.A.C.

Observaciones N° 1, N° 3 y N° 4	Contra el Valor Referencial y los gastos generales y la remuneración del Jefe de proyecto

Mediante el segundo extremo de la observación N° 1, el participante cuestiona el valor referencial establecido en la página 36 de las Bases, señalando que éste sólo considera un mes de ejecución del contrato; por lo tanto, el participante  requiere que se adecúe el valor referencial con el plazo de ejecución.

A través del séptimo extremo de la observación N° 3, el participante sostiene lo siguiente: "Con respecto a los honorarios de este profesional. La normativa de contrataciones menciona que se debe detallar en condiciones competitivas en el mercado, los honorarios del personal propuesto. Al jefe de proyecto se le exigen altas calificaciones y todas las responsabilidades indicadas en el ítem 7.1; y sin embargo se le asigna solo un monto de S/. 5, 000.00 por todo el servicio. Para las calificaciones exigidas este monto no es competitivo en el mercado, vulnerando de esa manera la normativa de contrataciones. Por lo que se solicita presupuestar un monto que sea competitivo en el mercado".

Por medio de la observación N° 4, el participante sostiene que la Entidad no ha incluido los gastos generales en la determinación del valor referencial, señalando que dicho aspecto vulnera la normativa de contrataciones.

Pronunciamiento

Con relación a las observaciones N° 1, N° 3 y N° 4, de la revisión de la ficha del SEACE se advierte que el valor referencial asciende a S/. 26, 000.00; mientras que en el numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases se advierte que la Entidad estableció lo siguiente:

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 15,000.00 (Quince mil con 00/100 nuevos soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de OCTUBRE DEL 2015.

Adicionalmente, de la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se advierte que la Entidad estableció lo siguiente:

9. Presupuesto de la consultoría individual

El monto considerado en el Presupuesto analítico para el pago de la evaluación del expediente técnico es de S/. 26, 609.00 (Veintiséis mil seiscientos nueve con 00/100 nuevos soles)

Desagregado del Valor Referencial del personal propuesto:

| Item | Descripción | Cant. | Tiempo en meses | Costo Unitario | Costo Parcial | Sub Total S/. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Personal profesional |  |  |  |  | S/. 5, 000.00 |
| 1.01 | Ing. Civil (Jefe de proy.) | 1 | 1 | S/. 5, 000.00 | S/. 5, 000.00 |  |
| 2 | Personal Técnico |  |  |  |  | S/. 14, 000.00 |
| 2.01 | Ing. Geotécnico | 1 | 1 | S/. 3, 000.00 | S/. 3, 000.00 |  |
| 2.01 | Ing. Hidráulico | 1 | 1 | S/. 3, 000.00 | S/. 3, 000.00 |  |
| 2.02 | Ing. Ambiental | 1 | 1 | S/. 2, 500.00 | S/. 2, 500.00 |  |
| 2.03 | Especialista en riego | 1 | 1 | S/. 2, 500.00 | S/. 2, 500.00 |  |
| 2.03 | Ing. Asistente | 1 | 2 | S/. 1, 500.00 | S/. 3,000.00 |  |
| 3 | Gastos Viáticos y salidas al campo |  |  |  |  | S/. 1, 500.00 |
| 3.02 | Movilidad, ploteos, impresiones, copias y otros | 1 | 1 | S/. 1, 500.00 | S/. 1, 500.00 |  |
|  |  |  |  |  | Costo Directo | S/. 20,5000.00 |
|  |  |  |  |  | Utilidad 10% | S/. 2, 050.00 |
|  |  |  |  |  | Sub Total | S/. 22, 550.00 |
|  |  |  |  |  | IGV 18% | S/. 4,059.00 |
|  |  |  |  |  | Presupuesto Total | S/. 26, 609.00 |

Sobre tales aspectos de la revisión del respectivo pliego absolutorio, se advierte que la Entidad ha establecido lo siguiente:

Respecto a la observación N° 1: "El plazo para la presente consultoría será de 120 dias calendarios".

Respecto al séptimo extremo de la observación N°3, no se advierte que la 	Entidad haya 	dado mayor alcance sobre los honorarios establecidos para el 	"Jefe de proyecto".

Respecto a la observación N° 4: "No acoger; el  costo total de la realización de la presente consultoría se basa en el estudio de mercado realizado".

Sobre el particular, el artículo 27 de la Ley, concordado con el artículo 13 del Reglamento, se establece que la determinación del valor referencial es responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones de cada Entidad, y se calculará incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, costos laborales conforme a la legislación vigente, considerando todos los aspectos que pudieran incidir directamente sobre su costo.

Por su parte, en el artículo 12 del Reglamento se dispone que, al efectuar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado que tiene entre sus objetivos la determinación del valor referencial, la Entidad debe emplear información que provenga de por lo menos dos (2) fuentes, mencionando entre dichas fuentes los precios históricos, cotizaciones, las estructuras de costos, entre otras. Asimismo, en dicho artículo se señala que como parte del estudio de posibilidades que ofrece el mercado debe establecerse los criterios, procedimiento y/o metodología utilizados, a partir de las fuentes previamente identificadas.

Ahora bien, con relación a la observación N° 1, de la revisión de las Bases se advierte que en el numeral 1.3 del Capítulo I la Entidad establece un Valor Referencial que asciende a S/. 15,000.00 y en el cuadro diagramado en el mismo numeral, la Entidad establece un valor referencial de S/. 26 000.00; mientras que en el Capítulo III de las Bases (página 36), la Entidad establece que el presupuesto analítico para el pago de la evaluación del expediente técnico es de S/. 26, 609.00. En ese sentido, se advierte una incongruencia respecto al monto que corresponde al valor referencial.

Adicionalmente, de la revisión del cuadro citado precedentemente, donde se detalla el presupuesto, se aprecia que la Entidad ha contemplado un "tiempo en meses" para la participación del personal propuesto equivalente a "1", a excepción del "Asistente de obra" que cuenta con "2"; siendo dicho tiempo de trabajo incongruente con el plazo de la ejecución del servicio, el cual ascendería a 120 días calendario (según lo señalado por la Entidad en el respectivo pliego absolutorio).

Asimismo, con relación a la observación N° 3, cabe señalar que la responsabilidad de determinar los honorarios del personal propuesto recae en la Entidad, lo cual debe basarse en el estudio de posibilidades que realizó en la etapa de actos preparatorios, ha previsto otorgar    S/. 5,000 al Jefe de proyecto en calidad de honorarios; lo cual no resultaría contrario a la normativa de contrataciones del Estado.

Por otro lado, con relación a la observación N° 4, en el pliego de absolución de observaciones, se advierte que la Entidad ha señalado que la totalidad de los costos involucrados en la presente consultoría se basa en el estudio de mercado.

En ese sentido, dado que es responsabilidad de la Entidad la determinación del valor referencial, y que la pretensión del recurrente es que necesariamente el monto de valor referencial se modifique, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las observaciones N° 1, N° 3 y N° 4.

Sin perjuicio de lo expuesto, con motivo de la integración de las Bases, la Entidad deberá registrar la información que sustente la determinación del valor referencial, la cual deberá ser conforme a las disposiciones del artículo 27 de la Ley y el artículo 16 del Reglamento. Adicionalmente, con motivo de la integración de las Bases, la Entidad deberá corregir las incongruencias en los montos del valor referencial y corregir el plazo para la ejecución del servicio realizado por el personal propuesto según corresponda, a fin de evitar confusiones y/o controversias posteriores.

Adicionalmente, en virtud del Principio de Transparencia, con motivo de la integración de las Bases, la Entidad deberá publicar la parte pertinente del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, donde se advierta la existencia de pluralidad de proveedores en capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, en caso contrario, publicar el informe que sustente la falta de dicha pluralidad.

Cabe acotar que, la información registrada tiene carácter de declaración jurada, la cual debe guardar concordancia con la documentación que forma parte del expediente técnico. En ese sentido, siendo responsabilidad de la Entidad la determinación del valor referencial, en caso de corresponder, la dependencia técnica encargada de su determinación deberá rendir cuentas ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes respecto a ello.

Observación N° 2			Contra la fórmula de reajuste

El participante cuestiona que la Entidad no haya establecido la fórmula de reajuste, señalando que dicho aspecto vulnera la normativa de contrataciones del estado al ser una consultoría de obra el objeto del presente proceso.

Pronunciamiento

De la  revisión del numeral 2.11 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se advierte que la Entidad ha establecido que "No habrá reajuste alguno"; no obstante, de la revisión del respectivo pliego de absolución de observaciones se aprecia que la Entidad señala lo siguiente:

"Acoger la observación, se considerara reajuste".

Adicionalmente, de la revisión del Informe Técnico remitido por la Entidad con ocasión de la elevación de observaciones, se advierte que ésta indica lo siguiente:

"El reajuste se considerará y definirá en la liquidación de la consultoría".

En relación con ello, de conformidad con el artículo 49 del Reglamento se señala que en el caso de contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos estarán sujetos a reajuste por aplicación de fórmulas monómicas o polinómicas, según corresponda, las cuales deberán estar previstas en las Bases. Asimismo, se indica que el consultor calculará y consignará en sus facturas el monto resultante de la aplicación de dichas fórmulas, cuyas variaciones serán mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los Índices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI a la fecha de facturación. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizarán las regularizaciones necesarias.

En ese sentido, toda vez que la Entidad no ha precisado la fórmula de reajuste que será empleada, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la presente observación; por lo tanto, con motivo de la integración de las Bases, la Entidad deberá precisar dicha fórmula tomando en consideración lo señalado en el citado artículo 49 del Reglamento.

Observación N° 3 (primer extremo)		Contra la experiencia del Jefe de 		proyecto

El participante cuestiona la experiencia mínima del jefe de proyecto, señalando que ésta no se ha establecido en función de servicios similares, lo cual contravendría la normativa de contrataciones públicas; por lo tanto, el participante requiere que la experiencia del jefe de proyecto se establezca en función de su participación en 3 servicios similares.

Pronunciamiento

De la revisión del perfil mínimo del Jefe de proyecto establecido en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte que la Entidad ha establecido lo siguiente:

- Ingeniero civil como mínimo 07 años de colegiado y habilitado, acreditar con título profesional y colegiatura.

- Con maestría y/o diplomado en la elaboración de perfiles y expedientes técnicos.

- Con maestría y/o diplomado de especialización en ingeniería estructural.

- Con maestría y/o diplomado de diseño de presas.

- Con curso de actualización en costos y presupuestos de construcción.

- Con experiencia mínima de 03 expedientes técnicos en infraestructura de riego que acreditara con copia de contratos y su respectiva conformidad.

- Carta de compromiso de participación como jefe de proyecto.

No obstante, con motivo de la absolución de la presente observación, se advierte que la Entidad reformula el perfil mínimo del Jefe de proyecto, estableciendo lo siguiente:

- Ingeniero civil, agrícola y/o mecánico de fluidos, colegiado y habilitado, acreditar con copia simple de título profesional, colegiatura y habilidad profesional.

- Con capacitación en diseño de presas

- Con curso y/o capacitación en costos y presupuestos

- Con experiencia de 07 años en la especialidad, se considerara como especialidad haberse desempeñado en proyectos de riego como especialista, proyectista, residente, consultor, ejecución de estudios y/o evaluador en proyectos de irrigaciones, evaluaciones de cuenca, hidrología, embalses, presas, sustentado con copia simple de contratos con su respectiva conformidad, certificados o constancia los mismos serán considerados en los factores de evaluación.

- Carta de compromiso de participación como jefe de proyecto.

Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de responsabilidad de la Entidad, no obstante, cabe señalar que dicha potestad no es irrestricta, pues debe encontrarse en el marco de los criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Además, con relación al personal propuesto, corresponde precisar que lo relevante es el hecho que el profesional propuesto cuente con experiencia en la especialidad, la que se traduce en prestaciones iguales o similares a las labores que desarrollará durante la ejecución del contrato.

Ahora bien, con motivo de la absolución de la presente observación se advierte que, entre otros aspectos, la Entidad i) suprime la experiencia relacionada a la participación del Jefe de proyecto en la elaboración de 3 expedientes, ii) suprime el requisito de contar con 7 años de colegiado y iii)  agrega un requisito no contemplado originalmente, el cual exige contar con 7 años de experiencia en la especialidad.

Al respecto, en la medida que lo relevante es contar con experiencia en la especialidad y simplemente con años de colegiados transcurridos desde la colegiatura, sí resulta razonable suprimir el requisito de contar con 7 años de colegiado y habilitado; no obstante, no se advierte la razonabilidad de eliminar la experiencia en la elaboración de 3 expedientes técnicos y exigir 7 años de experiencia en la especialidad, máxime si este último requisito no fue contemplado originalmente ni requerido por alguna consulta y observación.

Así pues, teniendo en cuenta el requerimiento original y en la medida que la definición de servicios similares, contemplada en el Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases es la siguiente: "evaluación de expedientes técnicos de sistemas de riego en general y/o represas y/o presas", lo razonable sería que la Entidad requiera que el "Jefe de proyecto" cuente con experiencia como Jefe de proyecto y/o proyectista y/o consultor en la evaluación de 3 expedientes técnicos de sistemas de riego en general y/o represas y/o presas.

Conviene precisar que no resulta razonable acreditar experiencia como "residente" o "especialista" pues el primero es asumido para la ejecución de obras y no para la consultoría de obras como es el presente caso; mientras que con el segundo no se especifica la especialidad, por lo cual resultaría subjetivo utilizar dicho término.

En ese sentido, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la determinación de sus requerimientos técnicos mínimos, y siendo que el participante requiere que éstos se modifiquen de acuerdo a su particular interés, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación; no obstante, con motivo de la integración de las Bases, la Entidad deberá reformular la experiencia del Jefe de proyecto quedando de la siguiente manera: "Acreditar experiencia como Jefe de proyecto y/o proyectista y/o consultor en la evaluación de 3 expedientes técnicos de sistemas de riego en general y/o represas y/o presas", dejándose sin efecto la exigencia de requerir 7 años de experiencia en la especialidad por configurar una exigencia no contemplada originalmente.

Cabe señalar que la definición de servicios similares debe ser única y homogénea, además deberá ser utilizada para acreditar la experiencia del postor y del personal propuesto, tanto en los requerimientos técnicos mínimos como en los factores de evaluación.

Observación N° 9	Contra el factor de evaluación "Mejoras a las condiciones previstas"

El participante cuestiona el factor de evaluación "Mejoras a las condiciones previstas", señalando que los criterios de calificación de dicho factor resulta subjetivos; por lo tanto, el participante requiere que se reformulen y establezcan criterios objetivos.

Pronunciamiento

De la revisión del factor de evaluación " Mejoras	a las condiciones previstas" establecido en el Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases, se advierte lo siguiente:

| C. Mejoras a las condiciones previstas Criterio: Todas las mejoras adicionales y que superen a lo requerido en los términos de referencia. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de una declaración jurada. | (De 20 Hasta 25 puntos) Mejora 1 : 10 puntos Mejora 2 : 20 puntos |
| --- | --- |

Es el caso que, en el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial señaló:

"Se otorgará el máximo puntaje al postor que oferte procedimientos y/o innovaciones tecnológicas para el control del correcto desarrollo del expediente técnico complementarios o adicionales a los presentados en los términos de referencia de las presentes bases; el postor propondrá y sustentará la adopción de los procedimientos y/o innovaciones tecnológicas para el control en los siguientes rubros: i) control de la calidad, ii) cronograma de actividades".

Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43º del Reglamento, las Bases deberán fijar los factores, puntajes y criterios que se aplicarán para la determinación de la mejor propuesta. Asimismo, señala que el Comité Especial es el encargado de fijar los factores de evaluación técnicos, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Dichos factores de evaluación podrán calificar aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo exigido.

De acuerdo con lo dicho anteriormente, a través de los factores de evaluación se busca seleccionar y otorgar puntaje a aquellos postores que acrediten o presenten propuestas que mejoren lo mínimo requerido en los términos de referencia, es decir, discriminar entre aquellos que pueden resultar ser mejores candidatos para ejecutar el servicio, y de esa forma, otorgarles el puntaje correspondiente en función a la mejora que presentan y representan.

No obstante, se aprecia que, tal como se ha definido dicho factor, no se advierte un parámetro objetivo de evaluación o valoración de los aportes y/o mejoras solicitadas.

Así, la Entidad, independientemente de la calidad del contenido de dichos aportes y/o mejoras y/o sugerencias, tendría que aceptarlos y considerar cumplida la exigencia, ya que valorar el contenido resultaría subjetivo, con el agravante de que, ante documentos descriptivos mal elaborados, durante la ejecución contractual, la Entidad no podría exigir al contratista que desarrolle sus obligaciones de una manera distinta a la ofrecida y aceptada durante el proceso de selección.

En razón de lo anterior, toda vez que el participante requiere que se reformule de manera objetiva el factor de evaluación cuestionado y en tanto ello resulta congruente con la normativa de contratación pública, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la presente Observación.

En esa medida, con ocasión de la integración de las Bases, deberá reformularse dicho factor, teniéndose en consideración que los criterios de evaluación a ser utilizados deben ser objetivos, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. Para lo cual, deberá considerarse lo siguiente: i) no evaluar el cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos, sino sólo aquellas condiciones que los superen y que incidan en la finalidad pública de la contratación; ii) establecer parámetros de calificación objetivos, que no vulneren lo dispuesto por la normativa de contratación pública; y iii) no evaluar aspectos que formen parte de las actividades que desarrollará el contratista durante la ejecución contractual; iv) no evaluar la oferta de personal adicional ni capacitaciones del personal. Asimismo deberá existir correspondencia entre los criterios de evaluación y los rangos para la asignación del puntaje que se establezcan.

Cuestionamiento único	Contra la absolución de la observación N° 6 del participante HCC INGENIERÍA S.A.C.

El participante cuestiona la absolución de su observación N° 6, señalando que la respuesta del Comité Especial sobre la forma de pago continúa siendo contraria a la normativa de contratación pública.

Pronunciamiento

De la revisión del numeral 2.9 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se advierte que la Entidad ha establecido lo siguiente:

2.9.FORMA DE PAGO La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en UN SOLO PAGO AL 100% LUEGO DE EMITIDA LA CONFORMIDAD POR PARTE DE LA GERENCIA DE OBRAS Y CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO Y LA RESPECTIVA APROBACION CON RESOLUCION DE ALCALDIA. De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación: - Recepción y conformidad por parte de la sub gerencia de estudios y proyectos y la gerencia de obras de la municipalidad distrital de paucartambo. - Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada. - Comprobante de pago. - Ficha o consulta RUC.

Adicionalmente, de la revisión del numeral 10 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte que la Entidad establece lo siguiente:

10. Cronograma y porcentajes de pago

El pago por el servicio de consultoría se realizará de la siguiente manera:

Único pago

El pago será a la presentación del informe final previa evaluación e informe de aprobación de la sub gerencia de estudios y proyectos. Asimismo, con la conformidad del servicio otorgada por la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la municipalidad distrital de Paucartambo, para lo cual se hará efectivo el 100 % del pago de dicho informe.

Al respecto, de la revisión del respectivo pliego absolutorio, se advierte que la Entidad señaló lo siguiente:

"En un único a la presentación del informe final previa evaluación e informe de aprobación de la sub gerencia de estudios y proyectos, así mismo con la conformidad del servicio otorgada por la gerencia de desarrollo urbano y catastro de la Municipalidad Distrital de Paucartambo para lo cual se hará efectivo el 100% del pago".

Sobre el particular, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento, "todos los pagos que la Entidad deba realizar a favor del contratista por concepto de los bienes o servicios objeto del contrato, se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la entrega de los bienes o la realización del servicio; además, las Bases podrán especificar otras formas de acreditación de la obligación.

Además, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento, en el caso de contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos estarán sujetos a reajuste por aplicación de fórmulas monómicas o polinómicas, según corresponda, las cuales deberán estar previstas en las Bases. Para tal efecto, el consultor calculará y consignará en sus facturas el monto resultante de la aplicación de dichas fórmulas, cuyas variaciones serán mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los Índices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI a la fecha de facturación. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizarán las regularizaciones necesarias.

En relación con ello, se advierte que la Entidad, en ejercicio de sus atribuciones, ha definido la forma de pago por el servicio a cargo del contratista, la cual, en sí misma no representa una contravención a la normativa de contrataciones del Estado.

- En ese sentido, en la medida que es responsabilidad de la Entidad definir la forma de pago, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

3.1 Acreditación de experiencia del personal propuesto

Sobre el particular, cabe señalar que de acuerdo con el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU, la experiencia del personal propuesto, se podrá acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, no siendo válida cualquier regulación de las Bases que se oponga a lo señalado.

En ese sentido, lo anteriormente expuesto rige para todos los extremos de las Bases, donde se haga referencia a la forma de acreditación experiencia del personal propuesto, no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases.

3.2 Sobre de la colegiatura y habilitación del personal propuesto

Sobre el particular, cabe precisar que mediante el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU3, en atención a los Principios de Economía y Libre Concurrencia y Competencia, se estableció el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria, que dispone que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero; no obstante, lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello. En ese sentido, deberán adoptarse las siguientes medidas:

i)	Suprimirse cualquier regulación de las Bases que exija la acreditación (lo que incluye también a las declaraciones juradas) de la colegiatura y habilidad de los profesionales ofertados en la presentación de propuestas o suscripción del contrato, en tanto que ello sólo resulta exigible y relevante para el inicio efectivo de su participación en el contrato,

ii)	Indicarse  en las Bases Integradas que la experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión,

iii) La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, según el ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

En ese sentido, no será válida cualquier regulación de las Bases integradas que se oponga a lo señalado en el citado precedente de observancia obligatoria.

3.3. Parámetros de calificación de los factores de evaluación

Con relación a los parámetros de puntuación de los factores de evaluación, cabe señalar que en virtud del artículo 46 del Reglamento, la sumatoria total de los puntajes de los factores de evaluación "Experiencia en la actividad" "Experiencia en la especialidad" y "Cumplimiento del servicio" debe encontrarse entre 25 a 35 puntos.

Al respecto, de la revisión de los puntajes asignados a los factores de evaluación "Experiencia en la actividad" "Experiencia en la especialidad" y "Cumplimiento del servicio", se advierte que la sumatoria de éstos asciende a 40 puntos; en ese sentido, con motivo de la integración de las Bases, deberá reformularse los parámetros de puntuación de los factores de evaluación de modo que éstos se encuentren conforme lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24° del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas deberá considerar un plazo razonable, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María,  29 de diciembre de 2015.

Elaborado:	Roberto Bonnett Escobar

Supervisado: 	Pamela Hawkins Tacchino

Validado:	Laura Gutiérrez Gonzales

Segundo extremo

Séptimo extremo

Tercer extremo

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2013. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe

A través del Comunicado N° 003-2015-OSCE/PRE se ha dispuesto que los procesos que se convoquen a partir del 20 de octubre del 2015 contarán con la funcionalidad del registro de participantes electrónico.