PRONUNCIAMIENTO N° 1765-2015/DSU

Entidad:		Plan Copesco Nacional - Mincetur

Asunto: 		Licitación Pública N° 004-2015-MINCETUR/COPESCO, convocada para la contratación del concurso oferta para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra: “Mejoramiento y creación de los servicios turísticos públicos del Campo Santo de Yungay, provincia de Yungay, Región Ancash”.

- ANTECEDENTES

A través el Oficio N° 001-2015/LP 004-2015/MINCETUR/COPESCO/CEP, recibido con fecha 04.DIC.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las cuatro (04) observaciones presentadas por el participante INGENIERIA MEDIAMBIENTE & CONSTRUCCIÓN S.A.C., las cuatro (04)  observaciones presentadas por el participante CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CAMILOS S.A.C. y la solicitud de elevación de observaciones presentada por el participante OBRAS CONSULTORIA Y NEGOCIOS E.I.R.L., así como el Informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Ahora bien, respecto a las cuatro (04) observaciones presentadas por el participante INGENIERIA MEDIAMBIENTE & CONSTRUCCIÓN S.A.C. cabe indicar lo siguiente:

- Se advierte que las Observaciones N° 1, N° 2 y N° 4 corresponden solicitudes de información y/o solicitudes de precisión a los términos de las Bases que no se sustenta en la vulneración de la normativa, constituyéndose como consultas, por lo que no corresponde pronunciarnos sobre estas.

- Si bien el Comité Especial señaló que acogía la Observación N° 3, en realidad se advierte que no fue acogida, por lo que corresponde pronunciarnos sobre esta.

- Se advierte que en su solicitud de elevación el participante cuestiona el no acogimiento de las Observaciones N° 1 y N° 2, no obstante, acorde a lo señalado en el numeral i), dichas observaciones son en estricto consultas, motivo por el cual no corresponde pronunciarnos sobre dichos cuestionamientos, dado que no se encuentran contemplados en el supuesto establecido en el numeral iii) del artículo 58 del Reglamento.

Por otro lado, respecto a las cuatro (04) observaciones del participante CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CAMILOS S.A.C. se advierte que sus Observaciones N° 2, N° 3 y N° 4 del participante CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CAMILOS S.A.C. corresponden solicitudes de información y/o solicitudes de precisión y/o aclaración y/o modificación a los términos de las Bases que no se sustenta en la vulneración de la normativa, constituyéndose como consultas, por lo que no corresponde pronunciarnos sobre estas.

Finalmente, se advierte que, en su solicitud de elevación, el participante OBRAS CONSULTORIA Y NEGOCIOS E.I.R.L. cuestiona el no acogimiento de la Observación    N° 8 del participante EDICAS S.A.C., así como el cronograma del proceso, el cual resulta ser un cuestionamiento extemporáneo que no se presentó en la etapa correspondiente, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto, dado que dichos cuestionamientos no se encuentran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 58 antes citado, en ese sentido, dicho participante  podrá iniciar el trámite de devolución de la tasa ante la Oficina de Administración y Finanzas de este Organismo Supervisor.

Todo ello, sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58 de la Reglamento.

- OBSERVACIONES

INGENIERIA MEDIAMBIENTE & CONSTRUCCIÓN S.A.C.

2.1 Observante

Contra la experiencia requerida al asistente de residente

Observación N° 3

El participante cuestiona que al asistente de obra se le requiera acreditar experiencia en edificaciones, pues señala que se le debe requerir experiencia en obras similares, dado que las funciones de dicho profesional se encuentran referidas a la elaboración de valorizaciones de metrados, costos y presupuestos, por lo que solicita que al asistente de residente se le requiera acreditar experiencia en obras similares.

Pronunciamiento

De la revisión de la información adjunta a las Bases, referida a los términos de referencia, se advierte que al asistente de obra se le requiere acreditar, entre otros aspectos, lo siguiente:

ASISTENTE DE OBRA

(…)

Experiencia mínima de un (01) año como asistente de residente o asistente de supervisor o asistente de edificaciones, a nivel de ejecución de obra.

Es el caso que, en el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial señaló lo siguiente:

Al respecto, de conformidad con el artículo el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, la que debe propiciar, al momento de establecerlos, la mayor concurrencia de proveedores. Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

De este modo, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida. Además, debe tenerse en cuenta que de considerar necesario e indispensable para la adecuada ejecución de la obra la Entidad podrá establecerse determinada experiencia al personal propuesto.

Asimismo, se advierte que en el numeral 4. 2 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado no existe pluralidad de proveedores que se encontrarían en capacidad de cumplir con lo requerido en los términos de referencia, en ese sentido, modificar la experiencia requerida al asistente de obra únicamente a obras similares  podría ocasionar que ningún proveedor cumpla con lo solicitado.

Por tanto, considerando que es prerrogativa y responsabilidad de la Entidad establecer los requerimientos técnicos mínimos, lo que incluye los perfiles del personal profesional propuesto, y considerando que el participante solicita que se modifique la experiencia del asistente de obra de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación. Sin perjuicio de ello, se advierte que en el numeral  4.2 del formato de Resumen Ejecutivo la Entidad no ha señalado la evaluación realizada por la cual se determino la ausencia de pluralidad de postores, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá consignarse dicho sustento, aspecto que deberá ser acreditado para la suscripción del contrato.

Finalmente, es preciso señalar que, siendo responsabilidad exclusiva de la Entidad la determinación de los requisitos técnicos mínimos, en caso corresponda, el área usuaria y/o las dependencias técnicas encargadas de la determinación de los requerimientos técnicos mínimos deberán rendir cuentas ante la el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CAMILOS S.A.C.

2.2 Observante

Observación N° 1                               Contra la experiencia requerida al postor

El participante cuestiona que al postor se le requiere acreditar “una capacidad libre de contratación mayor o igual al valor referencial”¸ pues señala que dicho requerimiento resultaría restrictivo y limitativo para aquellas empresas que tienen una capacidad mínima de contratación (S/. 900,000.00), dado que podría consorciarse con una empresa que pudiera superar o tener una capacidad de contratación superior al valor referencial, por lo que solicita suprimir dicho requerimiento.

Pronunciamiento

De la revisión de la información adjunta a las Bases, referida a los términos de referencia, se advierte que al postor se le requiere acreditar, entre otros aspectos, lo siguiente:

Es el caso que, en el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial señaló no acogía la presente observación, asimismo, indicó que la capacidad de libre contratación será evaluada en conjunto en los casos de consorcio y no por cada una de las empresas consorciadas.

Al respecto, debe indicarse que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley, para ser participante, postor y/o contratista se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y no estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el Estado.

Ahora bien, en la medida que la Entidad tiene la facultad de determinar sus requisitos mínimos, estos deben obedecer a criterios objetivos, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto del proceso y la normativa de contrataciones.

Ante ello, el establecer como requisito que la capacidad de contratación del postor deba ser mayor o igual al valor referencial para la presentación de propuestas resulta ser un requerimiento excesivo, que vulneraría el Principio de Libre Concurrencia y Competencia. Asimismo, debe precisare que, tal como lo dispone el artículo 183° del Reglamento, entre los requisitos para la suscripción del contrato de obra se encuentra la presentación de la constancia de Capacidad Libre Contratación, emitida por el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

En ese sentido, considerando que dicho requisito resulta innecesario y carente de sustento en la etapa de presentación de propuestas, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la presente observación, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el requerimiento que el postor cuente una capacidad libre de contratación mayor o igual al valor referencial.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE   CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Formato de Resumen ejecutivo

Se advierte que, en el Resumen Ejecutivo publicado en el SEACE conjuntamente con las Bases el 05.11.2015 no ha seguido estrictamente las disposiciones previstas en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD en referencia al Formato del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado conforme al instructivo publicado para el llenado de dicho formato, toda vez que en el numeral 3.2.1 se señaló que no se había empleado la fuente cotizaciones, no obstante, en el Formato de Cuadro Comparativo, se advierte que se ha consignado como referencia para establecer el valor referencial a la “fuente N°1 Cotizaciones”, señalándose la información adicional de fuente ( plazo de ejecución del expediente técnico, plazo de ejecución de la obra, forma de pago, etc) y las acciones administrativas realizadas (fecha de solicitud, cantidad de veces que se reiteró, etc.), lo cual resultaría incoherente con lo declarado por la Entidad en el referido numeral.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá sustentarse en un informe los motivos y/o las razones por los cuales se ha consignado en el Cuadro Comparativo a la “fuente N°1 Cotizaciones”.

Por otro lado, se advierte que en el numeral 3.2.3 se ha motivo consignar “el detalle de la estructura de costos”, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse dicha información.

  - Contenido de la propuesta

En el numeral 2.5. de las Bases, correspondiente al contenido de las propuestas, se ha precisado que: el sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación.

Sobre el particular, en la medida que el índice requerido dentro de la propuesta técnica no incide en la calidad de la propuesta, deberá precisarse en las Bases Integradas que su presentación es facultativa, por cuanto su omisión no será causal de descalificación.

  - Documentación de presentación facultativa

En el literal c) de la documentación de presentación facultativa, se ha establecido que el personal profesional propuesto acreditará su experiencia con “contratos de trabajo, constancias o certificados”.

Al respecto, cabe precisar que a través del Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU, en el cual se precisa que, deberá tenerse en consideración que, la experiencia del personal propuesto, se podrá acreditar con cualesquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases. Ello incluye todos los capítulos de la Sección Específica y cualquier extremo de las Bases; por lo tanto, ello deberá ser precisado en la Bases Integradas y suprimirse cualquier disposición contraria y/o tenerse en cuenta para la presentación, calificación y evaluación de propuestas y otorgamiento de la buena pro.

  - Factores de evaluación

- Deberá establecerse en el factor de evaluación “B. Experiencia en obras similares” que “el valor mínimo de cada obra similar es equivalente al 15% del valor referencial”, acorde a lo establecido en el artículo 47 del Reglamento.

- Se advierte que se ha omitido consignar el factor de evaluación “Soluciones Técnicas de Diseño” acorde a lo establecido en el artículo 47 del Reglamento, por lo que dicho factor deberá incluirse con ocasión de la integración de las Bases.

Asimismo, con ocasión de la integración de las Bases, deberá verificarse que los rangos de puntuación de cada factor cumplan con los márgenes establecidos en el artículo 47 del Reglamento, así como que sumen un total de cien (100) puntos acorde con lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta las observaciones formuladas en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá tenerse presente  que los proveedores deberán efectuar su registro a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 del Reglamento; asimismo, cabe señalar que a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 21 de diciembre de 2015.

Elaborado:        Nilda Vargas Cubas

Supervisado:     Pamela Hawkins Tacchino

Validado:          Laura Gutierrez Gonzales

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2013. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe

A través del Comunicado N° 003-2015-OSCE/PRE se señaló que los procesos que se convoquen a partir del 20 de octubre del 2015 contarán con la funcionalidad del registro de participantes electrónico.