PRONUNCIAMIENTO N° 032-2016/DSU

Entidad:		Gobierno Regional de Tacna – Sede Central

Asunto: 		Adjudicación Directa Pública N° 006-2015-GOB.REG.TACNA, convocada para la contratación de la ejecución de obra por contrata: "Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E.I. Nro. 449 de la junta vecinal Jorge Basadre Grohmann – Habitac, en el distrito de Tacna, provincia de Tacna – Tacna".

- ANTECEDENTES

A través del Oficio N° 002-2015-CEADHOC-OCIEJBG-GOB.REG.TACNA recibido el 21.DIC.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las nueve (9) observaciones formuladas por el participante ALBERTO ENRIQUE DEL CASTILLO PAREDES, así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo   Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Por tanto, en la medida que las Observaciones N° 5, N° 6, N° 7 y N° 8 del recurrente fueron acogidas parcialmente, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de los extremos acogidos.

Además, un extremo de la Observación N° 1 y la Observación N° 9 del recurrente constituyen consultas y/o solicitudes de modificación, lo cual no se encuentra previsto dentro de los supuestos establecidos en el artículo 58 citado precedentemente, por lo que no corresponde pronunciarse al respecto.

Sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:	ALBERTO ENRIQUE DEL CASTILLO PAREDES

Observación N° 1:	Contra los factores de evaluación

El participante cuestiona que en el criterio de evaluación 'C.2.1. Administrador de Obras' se le solicite contar con magíster y/o diplomado en gestión pública (de universidad), pues sostiene que la obra será ejecutada por una empresa privada, por lo que no habría relación con la especialidad que se exige al administrador de obra y la labor que va a desempeñar en la ejecución de la obra.

En ese sentido, solicita que se suprima dicha exigencia.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo IV de las Bases, se advierte que en los factores de evaluación, se solicita, entre otros aspectos, lo siguiente:

| C.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO. C.2.1 ADMINISTRADOR DE OBRAS Criterio Se evaluará en función del nivel de formación académica del personal propuesto como ADMINISTRADOR DE OBRAS considerándose los siguientes niveles: NIVEL 1 MAGISTER O EGRESADO DE MAESTRÍA EN GESTION PÚBLICA NIVEL 2 DIPLOMADO EN GESTIÓN PÚBLICA ( DE UNIVERSIDAD). […] | NIVEL 1 DE FORMACIÓN ACADÉMICA: 05 puntos NIVEL 2 DE FORMACIÓN ACADÉMICA 01 punto. |
| --- | --- |

Es el caso que, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial señaló:

[…]

Así mismo se indica: El administrador de obra de la residencia; dentro de la ejecución de la obra en la organización, dirección y control de los recursos para lograr un objetivo a corto plazo.

En las bases de la ADP N° 006-2015 en su página 32, Factores de Evaluación; ítem C.2 Calificación del Personal Profesional C.2.1 Administrador de Obra; se detalla claramente 02 niveles, el primer Magister o Egresado de Maestría en Gestión Pública y el segundo nivel para Diplomado en Gestión Pública (de universidad); se establece las diferencias debido a que los Diplomados son bastante cortos a periodos de horas lectivas en un mínimo de 20 a 30 horas y un máximo 60 a 120 horas; no se tiene ningún grado académico, más que un reconocimiento que sirve para actualizar los conocimientos o el aprendizaje de nuevas técnicas; las maestrías tienen como objetivo proporcionar una formación superior en un área de una disciplina profundizando la formación ene l desarrollo teórico, tecnológico profesional, para la investigación, el estudio de esa área.

Por lo tanto se mantiene lo señalado en las bases.

Sobre el particular, el artículo 43° del Reglamento, establece que el Comité Especial debe determinar los factores de evaluación técnicos a ser utilizados, así como los puntajes, la forma de asignación de estos a cada postor y la documentación sustentatoria para la asignación de puntajes; los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Al respecto, cabe señalar que solicitar que el administrador de obra acredite el grado de magíster o egresado en maestría en gestión pública o cuente con diplomado en gestión pública a efectos de otorgarle el puntaje previsto en el factor de evaluación “C.2.1. Administrador de Obras” no resultaría razonable, dado que dichos estudios no guardan relación con las funciones que va a desempeñar el referido profesional, siendo que inclusive podrían limitar innecesariamente la libre competencia y concurrencia.

En ese sentido, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la presente observación, por lo que con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse del Capítulo IV de la Sección Específica el criterio de evaluación 'C.2.1. Administrador de Obras', y en atención a ello, suprimirse también el segundo párrafo del literal e) de la documentación de presentación facultativa.

Observaciones N° 2 y N° 3:	Contra el factor de evaluación referido a la calidad de las soluciones técnicas de equipamiento ofertadas por el postor

Mediante la Observación N° 2, el recurrente sostiene que según el numeral 3 del artículo 47 del Reglamento, lo requerido en el literal g) de la documentación de presentación facultativa no debe solicitarse y, por consiguiente, tampoco asignarse puntaje, dado que en el referido numeral no se ha establecido un puntaje para las soluciones técnicas de equipamiento, es decir que el Reglamento no lo contempla.

Por tanto, solicita suprimir los documentos solicitados en el literal g) de la documentación de presentación facultativa.

Asimismo, mediante la Observación N° 3, el recurrente sostiene que según el numeral 3 del artículo 47 del Reglamento, el factor que permita evaluar la calidad de las soluciones técnicas de equipamiento ofertadas por el postor no está considerado en los factores de evaluación.

Por tanto, solicita suprimir dicho factor y, en atención a ello, modificar los puntajes de los otros factores de evaluación.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en los factores de evaluación, se solicita, entre otros aspectos, lo siguiente:

Documentación de presentación facultativa

g) Factor que permita evaluar la calidad de las soluciones técnicas de equipamiento ofertadas por el postor: Plan indicando metodología para ejecutar el equipamiento ofertado y Propuestas de mejoramiento de especificaciones técnicas.

Factores de evaluación

| E. FACTOR QUE PERMITA EVALUAR LA CALIDAD DE LAS SOLUCIONES TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO OFERTADAS POR EL POSTOR Criterio Se evaluará al postor que ofrezca Metodología y Plan para ejecutar el Equipamiento ofertado Acreditación Se acreditarán con Plan indicando la metodología Criterio Se evaluará al postor que ofrezca Enriquecimiento a las especificaciones técnicas de equipamiento, mejorando la vigencia tecnológica, estándares de calidad. Acreditación Se acreditarán con Propuestas de mejoramiento de especificaciones técnicas. | (5 puntos) 02 puntos De 01 a 02 aportes 01 punto De 03 a 04 aportes 03 puntos |
| --- | --- |

Es el caso que, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial señaló:

Respecto a la Observación N° 2

De acuerdo al artículo 26 de la Ley, El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, mediante directivas, aprobara Bases Estandarizadas, cuyo uso será obligatoria por las entidades; Según Directiva 018-2012-OSCE/CD DISPOSICIONES SOBRE EL CONTENIDO DE LAS BASES ESTANDARIZADAS QUE LAS ENTIDADES DEL ESTADO DEBEN UTILIZAR EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE CONVOQUEN, se aprueban las bases estandarizadas.

Según BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS, en su sección específica, pagina 36, 37, 38 y 39 se indican los FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO, en su acápite E. OTROS FACTORES indica: CONSIGNAR CRITERIO Y ACREDITACIÓN POR CADA FACTOR DE EVALUACIÓN QUE SE CONSIDERE, así mismo se indican los rangos de los puntajes a asignar por cada factor.

De acuerdo al artículo 47.2.d. del Reglamento en su segundo párrafo, En los casos de contratación de obras bajo las modalidades por el alcance del contrato, las Bases incluirán además, factores que permitan evaluar la calidad de las soluciones técnicas de diseño, de equipamiento o similar ofertadas por el postor.

Por lo tanto este colegiado procedió a la elaboración de bases de acuerdo a la normativa mencionada en los párrafos precedentes, cabe indicar que la documentación solicitada, es para acreditar los factores de evaluación, siendo su presentación facultativa, motivo por el cual no se acoge se observación.

Respecto a la Observación N° 3

De acuerdo al artículo 26 de la Ley, El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, mediante directivas, aprobara Bases Estandarizadas, cuyo uso será obligatoria por las entidades; Según Directiva 018-2012-OSCE/CD DISPOSICIONES SOBRE EL CONTENIDO DE LAS BASES ESTANDARIZADAS QUE LAS ENTIDADES DEL ESTADO DEBEN UTILIZAR EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE CONVOQUEN, se aprueban las bases estandarizadas.

Según BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS, en su sección específica, pagina 36, 37, 38 y 39 se indican los FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO, en su acápite E. OTROS FACTORES indica: CONSIGNAR CRITERIO Y ACREDITACIÓN POR CADA FACTOR DE EVALUACIÓN QUE SE CONSIDERE, así mismo se indican los rangos de los puntajes a asignar por cada factor.

De acuerdo al artículo 47.2.d. del Reglamento en su segundo párrafo, En los casos de contratación de obras bajo las modalidades por el alcance del contrato, las Bases incluirán además, factores que permitan evaluar la calidad de las soluciones técnicas de diseño, de equipamiento o similar ofertadas por el postor.

Por lo tanto este colegiado procedió a la elaboración de bases de acuerdo a la normativa mencionada en los párrafos precedentes, utilizando los factores de evaluación indicados en las bases estandarizadas, motivo por el cual no se acoge su observación.

Además, en el Informe N° 001-2015-CEADHOC-OCIEJBG.GOB.REG.TACNA remitido con ocasión de la elevación de observaciones a las Bases, el Comité Especial señaló:

Sobre la Observación N° 2

[...]

Se procedió de conformidad a la normativa de contrataciones.

Sobre la Observación N° 3

[...]

Se procedió de conformidad a la normativa de contrataciones.

Sobre el particular, el último párrafo del numeral 2 del artículo 47 del Reglamento establece que, en los casos de contratación de obras bajo las modalidades por el alcance del contrato, las Bases incluirán, además, factores que permitan evaluar la calidad de las soluciones técnicas, de diseño, de equipamiento o similares ofertadas por el postor.

Por tanto, considerando que la obra objeto de la presente convocatoria ha sido convocada bajo la modalidad de llave en mano, contrariamente a lo señalado por el recurrente, sí corresponde al Comité Especial establecer un factor de evaluación referido a la calidad de las soluciones técnicas de equipamiento, por lo que este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las presentes observaciones. Sin perjuicio de lo expuesto, considerando que el citado factor de evaluación resulta ser subjetivo, con ocasión de la integración de las Bases, deberá corregirse el factor de evaluación Calidad de las soluciones técnicas de equipamiento, de modo que evalúe la calidad del equipamiento o similar, bajo criterios de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en consideración: (i) no evaluar el cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos sino solo aquellas condiciones que los superen,      (ii) establecer parámetros de calificación objetivos que no vulneren los dispuesto por la normativa de contratación pública, (iii) no evaluar aspectos que formen parte de las actividades que desarrollará el contratista durante la ejecución contractual por encontrarse en el presupuesto, (iv) no calificar el ofrecimiento de profesionales adicionales a los requeridos ni la experiencia y/o capacitaciones del personal requerido y (v) no trasladar a los postores la identificación de los criterios a evaluarse.

Observación N° 4:	Contra la experiencia mínima del postor

Mediante la Observación N° 4, el recurrente cuestiona la experiencia mínima del postor en obras en general y en obras similares; sosteniendo que dichas exigencias deben suprimirse, toda vez que, según el artículo 47 del Reglamento ya se está solicitando experiencia al postor en los factores de evaluación, por lo que tales requisitos mínimos serían redundantes, trasgrediendo los Principios de Economía, Transparencia y Moralidad del artículo 4 de la Ley.

Por tanto, solicita suprimir la experiencia mínima del postor, en obras en general y en obras similares.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en los requerimientos técnicos mínimos y factores de evaluación, se requiere al postor contar con las siguientes experiencias:

Requerimientos técnicos mínimos

- Experiencia en ejecución de obras en general.

El postor deberá demostrar como mínimo haber ejecutado una obra general de (0.75) vez el valor referencial en los últimos tres (03) años.

- Experiencia en ejecución de obras similares.

El postor deberá demostrar como mínimo haber ejecutado una obra similar de una (01) vez el valor referencial en los últimos cuatro (04) años.

(El resaltado y subrayado es agregado).

Factores de evaluación

- EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL

Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de no mayor a diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a tres (3) veces el valor referencial de la contratación.

- EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo, no mayor a diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial de la contratación.

Es el caso que, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial señaló:

De acuerdo al segundo párrafo del artículo 13 de la Ley señala que, el área usuaria al plantear su requerimiento “(…) deberá describir el bien, servicio u obra a contratar, definiendo con precisión su cantidad y calidad, indicando la finalidad pública para la que debe ser contratado.” (El subrayado es agregado).

En concordancia al primer párrafo del artículo 11 del Reglamento dispone que, “El área usuaria es la responsable de definir con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes, servicios u obras que requiera para el cumplimiento de sus funciones, debiendo desarrollar esta actividad de acuerdo a lo indicado en el Artículo 13 de la Ley. (…)” (El subrayado es agregado).

De este modo, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de lo requerido.

En ese sentido, de conformidad con lo indicado precedentemente, la Entidad convocante resulta competente para la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, en la medida que posee la información y conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer con la realización del proceso de selección.

Por lo expuesto, toda vez que es competencia y responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, así como que la experiencia mínima solicitada no resulta desproporcionada y siendo que el participante pretende que los requerimientos técnicos mínimos se modifiquen conforme lo que él propone y en concordancia con el pronunciamiento del área usuaria, este colegiado no acoge la observación.

Además, en el Informe N° 001-2015-CEADHOC-OCIEJBG.GOB.REG.TACNA remitido con ocasión de la elevación de observaciones a las Bases, el Comité Especial señaló:

[...]

El área usuaria se ratifica en lo señalado...

Sobre el particular, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establecen que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, entre los cuales se encuentran la experiencia mínima del postor, es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, cabe precisar que, en el numeral 4.1 del Formato de Resumen Ejecutivo, la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad señala que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos.

Por tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad establecer los requerimientos técnicos mínimos y que la pretensión del recurrente es que la experiencia mínima del postor se suprima según su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 4. Sin perjuicio de lo señalado, considerando que la experiencia mínima se ha establecido en función a cantidad de obras y, a la vez, en función a monto facturado, lo cual resulta restrictivo, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse uno de estos requisitos en ambas experiencias mínimas; de modo que se exija, o bien, una (1) obra, o bien, montos facturados acumulados de 0,75 veces y una (1) vez el valor referencial como experiencia en obras en general y en obras similares, respectivamente.

Asimismo, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse en los factores de evaluación que la experiencia presentada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos del postor no podrá presentarse para acreditar los factores de evaluación Experiencia en obras en general y Experiencia en obras similares, a fin de no contravenir el artículo 43 del Reglamento.

Cabe recordar que la información consignada en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE) y en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los perfiles del postor y profesionales requeridos y de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Así también, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observación N° 5:	Contra la experiencia mínima del residente de obra

Mediante el extremo no acogido de la Observación N° 5, el recurrente cuestiona la experiencia mínima del residente de obra, señalando que se solicita experiencia adicional a ésta en los factores de evaluación, hasta un total de noventa y cuatro (94) meses. Sostiene que tales experiencias constituyen una absurda exageración, considerando la magnitud y grado de dificultad de la obra y que deben suprimirse, toda vez que, al ya solicitarse experiencia al referido profesional en los factores de evaluación de acuerdo al artículo 47 del Reglamento, tal requisito mínimo de experiencia resultaría ser redundante. Señala supuesto favoritismo a alguna empresa.

Por tanto, haciendo mención a los principios del artículo 4 de la Ley, solicita suprimir la experiencia mínima del citado profesional.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en los requerimientos técnicos mínimos y factores de evaluación, se requiere al residente de obra contar con la siguiente experiencia:

Requerimientos técnicos mínimos

Con experiencia laboral mínima acumulada de 36 meses de haber participado como parte del personal profesional propuesto como Residente y/o Supervisor de obras similares al objeto de la convocatoria.

Factores de evaluación

- EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

C.1.1 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto como residente y/o supervisor de obra en la ejecución de obras similares

Más de 48 meses adicionales al RTM			15 puntos

[…]

Es el caso que, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial señaló:

[…]

En lo referente a lo señalado en los términos de referencia en el ítem 18 requerimientos técnicos mínimos; 18.2 del personal ingeniero residente de obra; se mantiene la experiencia de 36 meses.

Además, en el Informe N° 001-2015-CEADHOC-OCIEJBG.GOB.REG.TACNA remitido con ocasión de la elevación de observaciones a las Bases, el Comité Especial señaló:

Ante lo señalado y según el pronunciamiento del área usuaria se indica: el participante hace mención a los Términos de referencia, en el ítem 17.2 del personal; específicamente al ingeniero asistente, arquitecto asistente, el ingeniero residente y administrador respectivamente; el artículo N° 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones en su ítem 2 establece que "...c) Experiencia y calificaciones del profesional propuesto...", el perfil que se está solicitando en aras de garantizar una correcta ejecución de la obra y que el producto final que será entregado a la institución sea el esperado, es en ese entender que nos ratificamos en lo señalado...

Sobre el particular, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establecen que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, entre los cuales se encuentran la experiencia mínima de los profesionales, es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, cabe precisar que, en el numeral 4.1 del Formato de Resumen Ejecutivo, la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad señala que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos, entre los cuales se encuentran los perfiles mínimos de los profesionales propuestos.

Por tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad establecer los requerimientos técnicos mínimos y que la pretensión del recurrente es que la experiencia mínima del residente de obra se suprima según su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el presente extremo de la Observación N° 5. Sin perjuicio de lo señalado, considerando que la experiencia total exigida al residente obra en los requerimientos técnicos mínimos y en los factores de evaluación resultaría excesiva, con ocasión de la integración de las Bases, deberá reducirse la experiencia requerida en los requerimientos técnicos mínimos y/o en los factores de evaluación.

Por su parte, considerando que la experiencia como inspector de obra resulta válida para el cargo de residente de obra, con ocasión de la integración de las Bases, deberá permitirse la experiencia como residente y/o supervisor y/o inspector de obras iguales y/o similares para el residente de obra, tanto en los requerimientos técnicos mínimos como en los factores de evaluación.

Cabe recordar que la información consignada en el SEACE y en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los perfiles del postor y profesionales requeridos y de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observación N° 6:	Contra la experiencia mínima del arquitecto asistente de obra

Mediante el extremo no acogido de la Observación N° 6, el recurrente cuestiona la experiencia mínima del arquitecto asistente de obra, sosteniendo que exigir que cuente con doce (12) meses de experiencia mínima en obras similares resulta ser exagerado considerando la magnitud y grado de dificultad de la obra. Asimismo, refiere que no se requiere la presencia del mencionado profesional. En ese sentido, solicita suprimir la experiencia mínima del citado profesional,

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en los requerimientos técnicos mínimos, se requiere al arquitecto asistente de obra contar con la siguiente experiencia:

Con experiencia laboral mínima acumulada de 12 meses de haber participado como parte del personal profesional propuesto como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Asistente de Residente de obras y/o Asistente de Supervisión y/o Asistente de Inspección de obras similares al objeto de la convocatoria.

Es el caso que, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial señaló:

[…] se Mantiene lo señalado en los términos de referencia en el ítem 18 Requerimientos Técnicos Mínimos; 18.2. Del Personal Arquitecto Asistente de Obras.

Además, en el Informe N° 001-2015-CEADHOC-OCIEJBG.GOB.REG.TACNA remitido con ocasión de la elevación de observaciones a las Bases, el Comité Especial señaló:

Ante lo señalado y según el pronunciamiento del área usuaria se indica: el participante hace mención a los Términos de referencia, en el ítem 17.2 del personal; específicamente al ingeniero asistente, arquitecto asistente, el ingeniero residente y administrador respectivamente; el artículo N° 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones en su ítem 2 establece que "...c) Experiencia y calificaciones del profesional propuesto...", el perfil que se está solicitando en aras de garantizar una correcta ejecución de la obra y que el producto final que será entregado a la institución sea el esperado, es en ese entender que nos ratificamos en lo señalado...

Sobre el particular, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establecen que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, entre los cuales se encuentran la experiencia mínima de los profesionales, es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, cabe precisar que, en el numeral 4.1 del Formato de Resumen Ejecutivo, la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad señala que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos, entre los cuales se encuentran los perfiles mínimos de los profesionales propuestos.

Por tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad establecer los requerimientos técnicos mínimos y que la pretensión del recurrente es que la experiencia mínima del arquitecto asistente de obra se suprima según su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el presente extremo de la Observación N° 6.

Cabe recordar que la información consignada en el SEACE y en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los perfiles del postor y profesionales requeridos y de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observación N° 7:	Contra la experiencia mínima del ingeniero asistente de obra

Mediante el extremo no acogido de la Observación N° 7, el recurrente cuestiona la experiencia mínima del ingeniero asistente de obra, señalando que se solicita experiencia adicional a ésta en los factores de evaluación. Sostiene que tales experiencias constituyen una absurda exageración, considerando la magnitud y grado de dificultad de la obra y que deben suprimirse, toda vez que, al ya solicitarse experiencia al referido profesional en los factores de evaluación de acuerdo al artículo 47 del Reglamento, tal requisito mínimo de experiencia resultaría ser redundante. Señala supuesto favoritismo a alguna empresa.

Por tanto, haciendo mención a los principios del artículo 4 de la Ley, solicita suprimir la experiencia mínima del citado profesional.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en los requerimientos técnicos mínimos y factores de evaluación, se requiere al ingeniero asistente de obra contar con la siguiente experiencia:

Requerimientos técnicos mínimos

Con experiencia laboral mínima acumulada de 24 meses de haber participado como parte del personal profesional propuesto como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Asistente de Residente de obras y/o Asistente de Supervisión y/o Asistente de Inspección, de obras similares al objeto de la convocatoria.

Factores de evaluación

C.1.2 INGENIERO ASISTENTE DE OBRA:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto como residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente de obras y/o asistente de supervisión y/o asistente de inspección en la ejecución de obras similares.

Más de 48 meses adicionales al RTM		10 puntos

[…]

Es el caso que, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial señaló:

[…] se Mantiene lo señalado en los términos de referencia en el ítem 18 Requerimientos Técnicos Mínimos; 18.2. Del Personal Ingeniero Asistente de Obras.

Además, en el Informe N° 001-2015-CEADHOC-OCIEJBG.GOB.REG.TACNA remitido con ocasión de la elevación de observaciones a las Bases, el Comité Especial señaló:

Ante lo señalado y según el pronunciamiento del área usuaria se indica: el participante hace mención a los Términos de referencia, en el ítem 17.2 del personal; específicamente al ingeniero asistente, arquitecto asistente, el ingeniero residente y administrador respectivamente; el artículo N° 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones en su ítem 2 establece que "...c) Experiencia y calificaciones del profesional propuesto...", el perfil que se está solicitando en aras de garantizar una correcta ejecución de la obra y que el producto final que será entregado a la institución sea el esperado, es en ese entender que nos ratificamos en lo señalado...

Sobre el particular, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establecen que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, entre los cuales se encuentran la experiencia mínima de los profesionales, es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, cabe precisar que, en el numeral 4.1 del Formato de Resumen Ejecutivo, la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad señala que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos, entre los cuales se encuentran los perfiles mínimos de los profesionales propuestos.

Por tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad establecer los requerimientos técnicos mínimos y que la pretensión del recurrente es que la experiencia mínima del ingeniero asistente de obra se suprima según su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el presente extremo de la Observación N° 7.

Cabe recordar que la información consignada en el SEACE y en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los perfiles del postor y profesionales requeridos y de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observación N° 8:	Contra la experiencia mínima del administrador de obra

Mediante el extremo no acogido de la Observación N° 8, el recurrente cuestiona la experiencia mínima del administrador de obra, señalando que se solicita experiencia adicional a ésta en los factores de evaluación. Sostiene que tales experiencias constituyen una absurda exageración, considerando la magnitud y grado de dificultad de la obra y que deben suprimirse, toda vez que, ya se estaría solicitando experiencia al referido profesional en los factores de evaluación de acuerdo al artículo 47 del Reglamento.

Por tanto, haciendo mención a los principios del artículo 4 de la Ley, solicita suprimir la experiencia mínima del citado profesional.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en los requerimientos técnicos mínimos, se requiere al administrador de obra contar con la siguiente experiencia mínima:

Con experiencia laboral mínima acumulada de 12 meses de haber participado como Administrador de Obras.

Es el caso que, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial señaló:

[…] se Mantiene lo señalado en los términos de referencia en el ítem 18 Requerimientos Técnicos Mínimos; 18.2. Del Personal Administrador de Obra.

Además, en el Informe N° 001-2015-CEADHOC-OCIEJBG.GOB.REG.TACNA remitido con ocasión de la elevación de observaciones a las Bases, el Comité Especial señaló:

[…] el perfil que se está solicitando en aras de garantizar una correcta ejecución de la obra y que el producto final que será entregado a la institución sea el esperado, es en ese entender que nos ratificamos en lo señalado...

Sobre el particular, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establecen que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, entre los cuales se encuentran la experiencia mínima de los profesionales, es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, cabe precisar que, en el numeral 4.1 del Formato de Resumen Ejecutivo, la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad señala que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos, entre los cuales se encuentran los perfiles mínimos de los profesionales propuestos.

Adicionalmente, corresponde señalar que, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, en los factores de evaluación no se ha establecido un criterio de evaluación referido a otorgar puntaje a la experiencia del administrador de obra adicional a la exigida en los requerimientos técnicos mínimos.

Por tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad establecer los requerimientos técnicos mínimos y que la pretensión del recurrente es que la experiencia mínima del administrador de obra se suprima según su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el presente extremo de la Observación N° 8.

Cabe recordar que la información consignada en el SEACE y en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los perfiles del postor y profesionales requeridos y de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a dicha Ley y su Reglamento:

  - Presupuesto

Considerando que en el Formato de Resumen Ejecutivo solamente se ha registrado un resumen del presupuesto en el numeral 3.1, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrarse en el SEACE, el presupuesto de obra  detallado.

  - Límite inferior de la oferta económica

Se advierte que el límite inferior de la oferta económica no ha sido correctamente precisado en letras, toda vez que se omitió el término 'seiscientos', por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá efectuarse la corrección correspondiente.

  - Propuesta técnica.

- Se advierte que en el literal e) de la documentación de presentación facultativa, en los requerimientos técnicos mínimos y en los factores de evaluación se han indicado formas de acreditación de la experiencia del personal propuesto que no se ajustan a lo establecido por este Organismo Supervisor (por ejemplo, dice: contratos de trabajo, constancias o certificados).

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá tenerse presente el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU por lo que, deberá precisarse que la experiencia del personal propuesto podrá acreditarse con cualesquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, no siendo válida cualquier regulación de las Bases que resulte contrario a lo señalado. Ello incluye todos los capítulos de la Sección Específica u otro extremo de las Bases.

- Se advierte que la forma de acreditar el factor de evaluación Cumplimiento de ejecución de obras establecida en el literal f) de la documentación de presentación facultativa no es congruente con lo establecido en los factores de evaluación consignados en el Capítulo IV de la Sección Específica. En ese sentido, siendo que en este último extremo de las Bases se ha precisado la forma idónea de acreditar el referido factor; con ocasión de la integración de las Bases, deberá adecuarse el literal f), de modo que exista congruencia con la forma de acreditación establecida en el factor de evaluación Cumplimiento de ejecución de obras.

- El factor de evaluación referido al uso de recursos humanos en obra no se encuentra contemplado en el artículo 47 del Reglamento, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse del Capítulo IV de la Sección Específica dicho factor de evaluación y, en atención a ello, suprimirse también el literal h) de la documentación de presentación facultativa.

  - Requisitos para la suscripción del contrato

Se advierte que se solicita la presentación de una carta fianza por garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Sin embargo en las prestaciones objeto de la contratación no se habrían establecido prestaciones accesorias, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el literal d) del numeral 2.7 del Capítulo II de la Sección Específica, alusivo a dicha garantía; salvo que, se especifiquen las prestaciones accesorias y la prestación principal en las Bases Integradas.

  - Requerimientos técnicos mínimos

- En los extremos referidos a la experiencia mínima del postor en obras generales y en obras similares de los requerimientos técnicos mínimos, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse que la experiencia del postor podrá acreditarse mediante copia simple de contratos y su respectivas actas de recepción y conformidad o; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total, de modo acorde a lo señalado en las Bases Estándar y, suprimirse todo aquello que no se ajuste a dicha forma de acreditación.

- Considerando que al residente de obra se le exige contar, entre otras, con una calificación mínima en Ley de Contrataciones del Estado, resulta excesivo que al ingeniero asistente de obra y al administrador de obra se les exija contar con estudios en dicha materia.

Por tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberán suprimirse los estudios en Ley de Contrataciones del Estado del perfil mínimo del ingeniero asistente de obra y el curso de actualización o diplomado en Ley de Contrataciones del Estado del perfil mínimo del administrador de obra.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta las observaciones formuladas en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá tenerse presente que los proveedores deberán efectuar su registro a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 del Reglamento; asimismo, cabe señalar que a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de tres (3) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 6 de enero de 2016.

Elaborado:	Vilma Laurencio Luna

Supervisado: 	Héctor Morales González

Validado:	Laura Gutierrez Gonzales

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de  Supervisión

VMLL/.

En el numeral 1.7 del Capítulo I de la Sección Específica se establece que la modalidad de ejecución contractual es llave en mano.

Se le exige una experiencia mínima de treinta y seis (36) meses más una experiencia adicional de cuarenta y ocho (48) meses en los factores de evaluación para obtener el máximo puntaje en el criterio referido a su experiencia, es decir ochenta y cuatro (84) meses en total.

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2013. En: www.osce.gob.pe. Enlace: Legislación y documentos elaborados por el OSCE.

A través del Comunicado N° 003-2015-OSCE/PRE se señaló que los procesos que se convoquen a partir del 20 de octubre del 2015 contarán con la funcionalidad del registro de participantes electrónico.