PRONUNCIAMIENTO Nº 051-2016/OSCE-DGR

Entidad:	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento- Administración General

Referencia:		Adjudicación Menor Cuantía N° 1-2016-VIVIENDA-OGA-UE-1 derivado de la Licitación Pública N° 13-2015-VIVIENDA-OGA-UE-1, convocada para la: “Elaboración de expedientes técnicos y construcción de obras civiles y metal mecánicas de sesenta (60) huaros”.

- ANTECEDENTES

Mediante los Oficios N° 001-2016-VIVIENDA-AMC N° 001-2016-VIVIENDA-OGA-UE.001 DERIVADA DE LP N° 013-2015-VIVIENDA-OGA-UE.001, N° 002-2016-VIVIENDA-AMC N° 001-2016-VIVIENDA-OGA-UE.001 DERIVADA DE LP N° 013-2015-VIVIENDA-OGA-UE.001 y N° 003-2016-VIVIENDA-AMC N° 001-2016-VIVIENDA-OGA-UE.001 DERIVADA DE LP N° 013-2015-VIVIENDA-OGA-UE.001, recibidos con fecha 13.04.2016, 14.04.2016 y 15.04.2016, respectivamente, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) la solicitud de elevación de observaciones presentada por el participante CHIRIBOGA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL MARTIN, las diez (10) observaciones formuladas por el participante CONSTRUCTORA DURAN SA y las catorce (14) observaciones formuladas por el participante CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROAN SERVICIOS GENERALES SRL; así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que,atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58º del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En ese contexto, respecto de las catorce (14) observaciones formuladas por el participante CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROAN SERVICIOS GENERALES SRL, este Organismo Supervisor no se pronunciará acerca de las Observaciones N° 3, N° 4, N°6, N° 8 y N° 10, puesto que las mismas son solicitudes de aclaración y/o modificación que no se sustentan en la vulneración de la normativa de Contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección, es decir, se trata de consultas, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento.

De la misma forma, respecto de las diez (10) observaciones formuladas por el participante CONSTRUCTORA DURAN SA, este Organismo Supervisor no se pronunciará acerca de las Observaciones N° 2, N° 5, N° 7 y N° 10, puesto que las mismas son solicitudes de aclaración y/o modificación que no se sustenta en la vulneración de la normativa de Contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección, es decir, se trata de consultas, supuesto no previsto en el artículo 58 del Reglamento.

Con relación de la Observación Nº 3, cabe señalar que si bien el Comité Especial señaló que acogía dicha Observación, de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que aquella no fue acogida; por lo que, este Organismo Supervisor se pronunciará respecto de todos sus extremos.

Respecto a la Observación N° 9, se advierte que al absolver la misma el Comité Especial acogió parcialmente lo solicitado por el participante; por lo que, este Organismo Supervisor se pronunciará respecto del extremo no acogido.

Por otro lado, con relación a la solicitud de elevación de observaciones presentada por el participante CHIRIBOGA RODRIGUEZ MIGUEL, se advierte que a través de aquella pretende elevar la absolución de sus consultas y la observación N° 3 del participante CONSTRUCTORA DURAN SA, la cual no fue acogida; supuestos no previstos en el artículo 58° del Reglamento. Por tanto, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto, encontrándose el recurrente facultado a solicitar la devolución de su tasa ante la Oficina de Administración del OSCE.

Sin perjuicio, de la revisión de oficio que se realice a los aspectos puntuales de las Bases que podría representar un riesgo de la competencia.

- OBSERVACIONES

2.1. Observante: 	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROAN SERVICIOS GENERALES SRL

Observaciones N° 1	Contra el valor referencial

El participante cuestiona el monto del valor referencial asignado para la elaboración de los expedientes técnicos y ejecución de las obras civiles, de acuerdo a lo siguiente:

“En el Capítulo 1 de Generalidades; ítem 1.3 Valor referencial, Observamos el valor asignado a la Elaboración del Expediente Técnico por el importe de S/. 1'800,000.00, toda vez que de acuerdo a los cálculos realizados no compensa con el trabajo a desarrollar, debiendo reprogramarse o actualizar el costo por elaboración de Expediente Técnico a un mayor monto. Sírvase modificar el valor referencial del Expediente Técnico a costos reales y competitivos. De acuerdo a la experiencia en elaboración de Consultoría de Expedientes Técnicos el valor mínimo de esta Obra deberá ser de S/ 2,400,000, inc IGV, que significa el valor de la elaboración de un expediente técnico para unidad de huaro de aprox. S/.40,000 inc IGV, el mismo que obedece a diferentes factores como ; ubicación, logística, topografía, suelos, diseños, accesibilidad a la zona de obra, entre otros. Por ese motivo solicitamos nos haga llegar las cotizaciones de mercado que defina el costo real de expedientes técnicos de 60 huaros. Se observa este ítem.

Sobre el valor referencial de la obra; se entiende que han transcurrido más 07 meses de su actualización de precios de los costos de mercado del expediente técnico (Setiembre 2015), la misma que obedece a que esta obra fue convocada por medio del proceso LP N° 013-2015- VIVIENDA-OGA-UE.001 en el mes de Octubre 2015; cuyo valor de la obra asciende a S/ 28,790,482.53 Inc IGV. En la fecha de este nuevo proceso de Marzo 2016; se mantiene el mismo costo del valor referencial, lo cual NO es correcto, toda vez que han transcurrido más de 6 meses de la fecha que fue convocada este proceso con el valor referencial antiguo y, requiere de un nuevo valor referencial actual a la fecha, a Marzo 2016. Sírvase corregir el Valor Referencial. Observamos este ítem.”

Pronunciamiento

En el numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases, se aprecia que la determinación del valor referencial del proceso de selección se realizó conforme el siguiente detalle:

Por su parte, en el numeral 4.1 del Resumen Ejecutivo se señala que el 15.MAR.2016 se inició el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el cual terminó el 17.MAR.2016

Asimismo, en el referido formato, la Entidad declaró que para determinar el valor referencial empleó las siguientes fuentes: (i) Cotizaciones y (ii) Estructura de costo. Sin embargo, de la revisión del SEACE no se advierte el Formato de Cuadro Comparativo, mediante el cual se advierta el detalle de la información de las referidas fuentes, la pluralidad de proveedores declarada y la metodología empleada para determinar el valor referencial.

Adicionalmente, en el numeral 1.6 del referido formato se advierte que los Proyectos de Inversión Pública fueron declarados viables entre los meses de Junio, Julio y Agosto del 2015.

Sobre el particular, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley, concordados con los artículos 13 y 14 del Reglamento, la definición del valor referencial es una facultad de la Entidad, sin mayor restricción que la de contemplar la totalidad de los costos que inciden en el precio final de lo requerido.

En esa línea, los bienes, servicios u obras requeridas por la Entidad se efectúa sobre la base de los precios de mercado, para lo cual las dependencias encargadas de las contrataciones deberán realizar estudios o indagaciones aleatorias de las posibilidades que ofrece el mercado, considerando todos los aspectos que pudieran incidir directamente sobre su costo.

Por su parte, el artículo 14 del Reglamento dispone que en caso de obras ejecutadas bajo la modalidad de llave en mano, el valor referencial  deberá determinarse teniendo en cuenta el objeto de la obra y su alcance previsto en los estudios de pre inversión que dieron lugar a la viabilidad, así como el resultado del estudio de posibilidades que ofrece el mercado.

Adicionalmente, de conformidad con en el artículo 16 del Reglamento, el valor referencial no podrá tener una antigüedad mayor a los seis (6) meses, tratándose de ejecución y consultoría de obras.

En relación con ello, debe tenerse presente que, cuando aquello que se pretende contratar es la ejecución de un proyecto de inversión pública, el estudio de posibilidades que ofrece el mercado debe realizarse en función del objeto y alcance del estudio de preinversión que dio lugar a su declaratoria de viabilidad, siendo que, en caso de que el valor que resulte del estudio de mercado concuerde con el estudio de preinversión o se encuentre dentro de su margen de sensibilidad, será adoptado como valor referencial.

Si por el contrario, el resultado del estudio de mercado arroja un valor que supera el margen de sensibilidad previsto por el Sistema Nacional de Inversión Pública, deberá verificarse si dicho sistema sigue considerando el proyecto viable (dependiendo de ello su continuidad), pero en ningún caso podrá pretenderse convocar un proceso de selección con un valor referencial que difiera del valor de mercado bajo el argumento de que el valor arrojado por dicho estudio supera el considerado por el estudio de preinversión.

Adicionalmente, el artículo 40 de la Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 “Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública” señala que “Una vez aprobados los estudios de preinversión a nivel Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad tendrán una vigencia máxima de tres (3) años, contados a partir de su aprobación por la OPI correspondiente o de su declaración de viabilidad.”.

De lo señalado en los párrafos precedentes se desprende que el Comité Especial ha declarado que el valor referencial habría sido calculado en marzo del presente año, por lo que no se superaría la antigüedad máxima establecida por la normativa de contrataciones del Estado, y que el estudio de preinversión a nivel de perfil se mantiene vigente ya que no han transcurrido más de tres (3) años desde que fue declarado viable.

Por tanto, siendo responsabilidad de la Entidad la elaboración del estudio de mercado y la determinación del valor referencial, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse en el SEACE el Formato de Cuadro Compartido donde se advierta la información de las fuentes utilizadas, la pluralidad de proveedores declarada en el Resumen Ejecutivo y la metodología  empleada para determinar el valor referencial, conforme lo dispuesto en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD.

Cabe acotar que la elaboración del Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado es responsabilidad de la Entidad y que la información declarada en el Resumen Ejecutivo    tienen carácter de declaración jurada; por lo que, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias técnicas competentes, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos específicos.

Observaciones N° 2	Contra el plazo de la ejecución contractual

El participante cuestiona los plazos de la ejecución contractual, de acuerdo a lo siguiente:

“En el Capítulo I de Generalidades; ítem 1.9 en referencia al plazo de ejecución se observa el plazo indicado en las bases de 257 días calendarios:

Elaboración de Expediente Técnico; 75 días calendarios.

Plazo de transición entre el término de ET e inicio de Obras: 02 días calendarios.

Ejecución de Obra: 180 días calendarios

Debiendo ser ampliado por la envergadura y complejidad de la obra, y por la distribución en diferentes sitios de obra, la logística se hace más complicada en todo sentido, por lo que el plazo mínimo seria de 430 días calendarios:

Elaboración de Expediente Técnico (04 meses mínimos): 120 días calendarios. Plazo de transición entre el término de ET e inicio de Obras: 10 días calendarios.

Ejecución de Obra (10 meses mínimos): 300 días calendarios

Se observa este ítem. Sírvase modificar el plazo de ejecución de obra.”

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, en el numeral 1.9 (Plazo de ejecución de la obra) del Capítulo II de la Sección Específica, se advierte que se consignó lo siguiente:

Adicionalmente, en el acápite “Plazo de ejecución” del Capítulo III de la Sección Específica se advierte lo siguiente:

En cuanto al componente “elaboración de los expedientes técnicos”, se advierte que en el acápite “Términos de referencia para la elaboración de expedientes técnicos y un (01) prototipo metal mecánico de huaro” del referido Capitulo se indica lo siguiente:

En cuanto al componente “ejecución de la obra”, se advierte que en el acápite “términos de referencia para la ejecución de la obra (civil y metal mecánica)” del referido Capitulo se indica lo siguiente:

El artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los términos de referencia y requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Es facultad del área usuaria de la Entidad determinar el plazo de la prestación, así como los plazos para la elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de la obra, toda vez que forman parte de los términos de referencia y requerimientos técnicos mínimos.

En ese sentido, considerando que la Entidad es responsable de la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y que lo que pretende el participante es modificar el plazo de elaboración de expedientes y ejecución de la obra de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación 
N° 2.

Observaciones N° 5 y segundo extremo	Contra la definición de obras similares

de la Observación N° 11

El participante cuestiona la definición de obras similares señalas en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, de acuerdo a lo siguiente:

“En el Capítulo III Requerimientos Técnicos Mínimos, se observa la tipología de obras similares del ítem 6. Edificaciones (hospitales, centros de salud, centros comerciales, Instituciones Educativas, universidades, comisarias, edificios en general), por NO CORRESPONDER A OBRAS SIMILARES. Se Observa este ítem y deberá suprimirse el ítem 6, por NO corresponder a una obra de edificación lo requerido en este proceso.

Observamos este ítem en obras similares en atención al artículo 4 de la Ley 1017.”

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, en el acápite “Perfil del contratista” del Capítulo III de la Sección Específica, se señaló como definición de obras similares lo siguiente:

Adicionalmente, con relación al componente “Elaboración del expediente técnico” se advierte que en el numeral 3 (Requerimiento técnico mínimo del postor para la elaboración de los expedientes técnicos) del Capítulo III de la Sección Específica, lo siguiente:

A través del pliego absolutorio de observaciones se advierte que el Comité Especial al absolver la presente Observación señaló lo siguiente:

Sobre el particular, considerando que de acuerdo con el numeral 34 del Anexo de definiciones del Reglamento, una obra es similar a otra cuando la naturaleza de ambas resulta ser semejante, es decir, que una vez identificadas las características que definen la naturaleza de una obra, podrá afirmarse que ésta es similar a otra cuando dichas características sean comunes en ambos casos, que la Entidad, en ejercicio de sus atribuciones y conocedora de sus necesidades, ha definido qué se debe entender por obra similar al objeto de la convocatoria, y en tanto el participante pretende que se modifique dicha definición de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Cabe acotar que siendo responsabilidad de la Entidad definir las obras similares, en caso corresponda, la dependencia competente deberá rendir cuentas ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes; no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Observaciones N° 7 y primer extremo	Contra las penalidades

de la Observación N 12

- A través de la Observación N° 7, el participante cuestiona las penalidades, de acuerdo a lo siguiente:

“En el Capítulo III Requerimientos Técnicos Mínimos, sobre el ítem 9. Otras Penalidades

Observamos los % a aplicarse a las multas, por ser muy elevados los costos de la infracción o multa; reducir los montos de la multa y la cantidad de infracciones, por contravenir el artículo 4 de la Ley de Contrataciones del Estado. Observamos este ítem; eliminar estas penalidad o reducir los porcentajes de los mismos.”

- A través de primer extremo de la Observación N° 12, el participante cuestiona las penalidades, de acuerdo a lo siguiente:

“En el Capítulo V proforma de contrato, observamos la cláusula décimo cuarta (penalidades) (…), por penalidades por ser muy excesivas (Observación 03), debiendo eliminarse (…). Observamos estos ítems por NO estar ajustado al artículo 4 de la Ley N° 1017.”

Pronunciamiento

En el numeral 9 (Otras penalidades) del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se advierte lo siguiente:

De otro lado, al revisar la clausula decimo cuarta de la Proforma del Contrato se advierte lo siguiente:

A través del pliego absolutorio de consultas y observaciones el Comité Especial al absolver las Observaciones N° 7 y N° 12, señaló lo siguiente:

ABSOLUCIÓN DELA OBSERVACIÓN N° 7

ABSOLUCIÓN DELA OBSERVACIÓN N° 12

Al respecto, el artículo 166º del Reglamento señala que en las Bases podrá establecerse penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación, siempre que sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

Ahora bien, cabe precisar que el objeto de una penalidad es disuadir al contratista del incumplimiento o del cumplimiento defectuoso de las prestaciones a las que se comprometió al momento de presentar su oferta. Por tanto, los supuestos bajo los cuales se configura su aplicación deben estar directamente relacionados con la prestación a su cargo.

En el presente caso, de la revisión de las referidas penalidades, se advierte que se ha precisado los supuestos de infracción en base a los cuales aquéllas se aplican, los que tienen como finalidad evitar el incumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista que se derivan del contrato y que forman parte del objeto de la presente convocatoria, los cuales resultan razonables. Asimismo, se aprecia que se ha indicado la base en virtud de la cual se calcula el monto aplicable por dichas penalidades, siendo que la misma no resulta desproporcionada, por lo que las cuestionadas penalidades no contravendrían la normativa de contratación pública.

En ese sentido, siendo facultad de la Entidad la aplicación de las penalidades, y dado que el participante no ha sustentado en qué forma las penalidades consideradas en las Bases habrían contravenido la normativa de contratación pública o cualquier norma conexa, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 7 y el primer extremo de la Observación N° 12.

Observaciones N° 9	Contra la antigüedad del equipo mínimo

El participante cuestiona la antigüedad de los equipos mínimos penalidades, de acuerdo a lo siguiente:

“En el Capítulo III Requerimientos Técnicos Mínimos, sobre el ítem 13. Equipamiento para ejecución de obra

Señala una lista de equipos mínimos para la ejecución de la obra; asimismo indica que la antigüedad de dichos equipos NO será mayor a cinco (05) años; observamos toda vez que se deberá ampliar hasta diez (10) años, porque una maquinaria dentro de este periodo de funcionamiento aun se encuentra operativa sin necesidad de entrar a un overhall (mantenimiento mecánico general de maquinaria). Observamos este ítem por NO estar ajustado al artículo 4 de la Ley N° 1017.”

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en el Capítulo III de la Sección Específica se ha consignado lo siguiente:

Al respecto, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, y que resulten razonables con el objeto de convocatoria.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la ejecución del contrato.

En relación con ello, cabe indicar que, en el numeral 4.2 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, entre los cuales se encuentra la antigüedad del equipo y/o maquinaria mínimo.

Ahora bien, considerando que la Entidad es el responsable de la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y que lo que el participante pretende es modificar el año de antigüedad de los equipos y/o maquinarias de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación.

Primer extremo Observación N° 11:	Contra el factor de evaluación que califica el tiempo de experiencia del jefe de proyecto, especialista en estructuras u gerente de obras

El participante cuestiona el factor de evaluación que califica el tiempo de experiencia del jefe de proyecto, especialista en estructuras y gerente de obras, de acuerdo a lo siguiente:

“En el Capítulo IV de Criterios de Evaluación Técnica, sobre Experiencia del personal profesional propuesto:

Jefe de Proyecto:

Observamos la experiencia solicitada en las bases de Mayor de 4.75 años de experiencia hasta 5.00 como máximo puntaje, debiendo reducirse a Mayor de 2.75 años de experiencia hasta 3.00 años de experiencia. Se observa este ítem.

Observamos este ítem por NO estar ajustado al artículo 4 de la Ley N° 1017.

Especialista en Estructuras:

Observamos la experiencia solicitada en las bases de Mayor de 4.00 años de experiencia hasta 4.50 como máximo puntaje, debiendo reducirse a Mayor de 2.75 años de experiencia  hasta 3.00 años de experiencia. Se observa este ítem.

Observamos este ítem por NO estar ajustado al artículo 4 de la Ley N° 1017.

Gerente de Obra:

Observamos la experiencia solicitada en las bases de Mayor de 4.50 años de experiencia hasta 5.00 años de experiencia, debiendo reducirse a Mayor de 3.75 años de experiencia hasta  4.00 años de experiencia. Observamos este ítem.

Estas observaciones se realizan en atención al artículo 4 de la Ley de Contrataciones del Estado por ser muy excesivos los requerimientos en esta etapa de evaluación de los profesionales; teniendo en cuenta el monto de la obra.

(…)”

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases se aprecia que en el factor de evaluación que califica la experiencia del “Jefe de estudio”, “Especialista en estructuras” y del “Gerente de obra” se ha consignado lo siguiente:

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley, concordado con el artículo 43 del Reglamento, resulta responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, los criterios que se emplearán para su aplicación, sus puntajes, la forma de asignación de éstos a los postores y la documentación sustentatoria para la asignación del puntaje respectivo, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Con relación a la experiencia del “Gerente de obra” debe tenerse en cuenta que dado a la naturaleza de las prestaciones que realizará dicho profesional en la obra su experiencia en la especialidad no dependen del tipo de obra a ejecutar.

Ahora bien, siendo responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación y que lo que el participante solicita que el factor de evaluación “Experiencia del personal profesional propuestos”  sea modificado en función a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decido NO ACOGER el primer extremo de la Observación Nº 11.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse en el perfil mínimo del gerente de obras y en el factor que califica su experiencia, que su experiencia podrá acreditarse como gerente de obras en obras en general.

Adicionalmente, en la medida que al absolver la Observación N° 3 del participante CONSTRUCTORA DURAN SA y la Observación N° 1 del participante ONCH SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAC, el Comité Especial admitió como válida la experiencia del “Gerente de Obra” y del “Jefe de Estudios” en otros cargos a los inicialmente previstos en las bases, ello deberá ser precisado tanto en los requerimientos técnicos mínimos como en los factores de evaluación. No obstante ello, deberá considerarse en todas los casos que la experiencia del Gerente de Obras es en obras en General.

Segundo extremo Observaciones N° 12	Contra la proforma de contrato

A través del segundo extremo de la Observación N° 12, el participante cuestiona la proforma del contrato, de acuerdo a lo siguiente:

“(…) observamos (…) decimo novena (Solución de controversias), (…) a efectos que el arbitraje deberá ser un arbitraje Adhoc conformado de tres miembros. Observamos estos ítems por NO estar ajustado al artículo 4 de la Ley N° 1017.”

Pronunciamiento

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación del servicio de “Elaboración de expedientes técnicos” y la ejecución de las mismas, la “Construcción de obras civiles y metal mecánicas de sesenta (60) huaros”; asimismo, bajo la modalidad de ejecución contractual llave en mano.

Por su parte, al revisar la clausula decimo novena de la Proforma del Contrato se advierte lo siguiente:

(…)

A través del pliego absolutorio de consultas y observaciones el Comité Especial al absolver la presente observación señaló lo siguiente:

Con relación a la clausula por convenio arbitral, cabe indicar que el convenio arbitral es el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza. En ese sentido, su configuración se sustenta en la libertad de pacto de las partes.

No obstante, en el marco de la normativa sobre contrataciones del Estado, el arbitraje —junto a la conciliación — es un mecanismo obligatorio para solucionar las controversias que puedan surgir durante la ejecución del contrato, por tanto corresponde a la Entidad incorporar en las Bases del proceso de selección —y, específicamente, en la Proforma de Contrato— la Cláusula de Solución de Controversias, conforme con lo establecido en el artículo 40 de la Ley, la que, en buena cuenta, incluirá el convenio arbitral.

Sin embargo, dicha cláusula, aun cuando se sustentan en la prerrogativa de la Entidad de configurar de acuerdo a sus requerimientos y necesidades el contenido de las Bases del proceso, no pueden incorporar condiciones que supongan poner en situación de desventaja a una parte del contrato respecto de la otra o que implique afectar la libertad de pacto que supone la celebración del convenio arbitral.

Por lo tanto, en la medida que la determinación de las penalidades distintas a la de mora es responsabilidad de la Entidad y que el presente participante podría no resultar ganador de la buena pro y en tanto que, los demás participantes podrían estar de acuerdo con el convenio arbitral, no corresponde suprimirla en esta etapa del proceso, por lo que este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el segundo extremo de la presente Observación.

Sin perjuicio de lo anterior, en concordancia con la normativa de contratación pública, si el ganador de la buena pro no se encuentra de acuerdo con las disposiciones establecidas en dicha cláusula arbitral, podrá solicitar de manera previa a la suscripción del contrato, su modificación, siendo que las partes deberán de forma bilateral acordar dichas modificaciones.

Observaciones N° 13	Contra el ingeniero de caminos, canales y puertos

El participante cuestiona la especialidad de “ingeniero de caminos, canales y puertos” como equivalente a la de ingeniero civil, de acuerdo a lo siguiente:

“En el Capítulo III Requerimientos Técnicos Mínimos, sobre el ítem 4.Sobre recursos mínimos de profesionales que deberá proporcionar el contratista que señala:

‘.... Para todos los profesionales se aceptara como equivalente de ingeniero civil al ingeniero de caminos, canales y puertos...’ ( pago 36). Se observa este ítem, toda vez que se deberá considerar por la tipología de obra igual o similar a: ‘... ingenieros civiles y caminos…’ debiendo suprimirse las otras 02 especialidades por NO corresponder al tipo de obra.

Observamos este ítem por NO estar ajustado al artículo 4 de la Ley N° 1017.”

Pronunciamiento

En el numeral 11 (Recursos mínimos de personal propuesto) consignado en el acápite “Términos de referencia para la ejecución de la obra (Civil y metal mecánica) del Capítulo III de la Sección Específica, se advierte que algunos de los profesionales propuestos pueden acreditar la profesión de ingeniero de caminos, canales y puertos, tales como:

A través del pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial al absolver la presente observación señaló lo siguiente:

“Al respecto, considerando que la denominación y la formación de los profesionales no resulta idéntica en todos los países; se está considerando al título de ‘ingeniero civil al ingeniero de caminos, canales y puertos’ como equivalentes al ‘ingeniero civil’ (…)”

Al respecto, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, y que resulten razonables con el objeto de convocatoria.

En relación con ello, cabe indicar que, en el numeral 4.2 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, entre los cuales se encuentra el perfil mínimo de personal propuesto.

Ahora bien, considerando que la Entidad es el responsable de la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y que lo que el participante pretende es modificar el perfil mínimo del personal propuesto de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación.

Observaciones N° 14	Contra el factor de evaluación “Evaluación a la calidad de soluciones técnicas de diseño”

El participante cuestiona el factor de evaluación “Evaluación a la calidad de soluciones técnicas de diseño”, de acuerdo a lo siguiente:

“En el Capítulo IV de Criterios de Evaluación Técnica, sobre ítem E: Evaluación a la calidad de soluciones técnicas de diseño.

Esta evaluación es subjetiva toda vez que califica al postor que presente mejor tipo de solución técnica de diseño referente. ‘… a ofertar una forma geométrica de la canastilla de HUARO que reduzca su peso y resistencia al movimiento...’, la misma que se asigna n puntaje de 05 puntos.

Se deberá señalar que criterios tendrá el comité en esta evaluación a efectos de que el postor considere la mejor solución técnica de diseño referente a la canastilla del huaro.

Observamos este ítem por NO estar ajustado al artículo 4 de la Ley N° 1017.”

Pronunciamiento

De la revisión del factor de evaluación “Evaluación a la calidad de soluciones técnicas de diseño” establecido en el Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases, se advierte lo siguiente:

A través del pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial al absolver la presente observación señaló lo siguiente:

Al respecto, el artículo 43 del Reglamento establece que es responsabilidad del Comité Especial determinar los factores de evaluación técnicos a ser utilizados, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Es importante precisar que, a través de los factores de evaluación se otorga puntaje a aquellos postores que acrediten o presenten propuestas que mejoren lo establecido en los requerimientos técnicos mínimos, siendo así, en el presente caso se advierte que la Entidad en atención al mejor conocimiento de la necesidad que intenta satisfacer, ha determinado que la reducción del peso (400 Kg) de la canastillas y su resistencia al movimiento representa un valor agregado en la obra metal mecánica.

En ese sentido, considerando que es responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, este Organismo Supervisor ha decido NO ACOGER la presente Observación.

Cabe precisar que, en la medida que la determinación de los factores de evaluación es responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias competentes, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de las características técnicas y/o de mercado.

2.2. Observante: 	CONSTRUCTORA DURAN SA

Observaciones N° 1	Contra los formatos y declaración jurada de los profesionales propuestos

El participante cuestiona que en la relación de documentos de presentación obligatoria se requiera “formato y declaración jurada de los profesionales propuestos”. Al respecto señala lo siguiente:

“(…)

Se hace mención a dos de los principios fundamentales, ya que el Comité Especial pretende que se coordine con 38 profesionales para la elaboración del expediente técnico y con 34 profesionales para la ejecución de la obra total profesionales 72 profesionales los cuales deben firmar compromiso y poner su huella digital, es desproporcional y contraviene los principios ya mencionados, ya que algunos profesionales se encuentran en campo y otros ponen sus condiciones como previos pagos para que puedan comprometerse.

Solicitamos al comité especial que por todo lo expuesto se suprima dicha exigencia INNECESARIA y solicitarle dichas Declaraciones Juradas solo al postor ganador de la buena pro de no ser absuelta nuestra consulta se sirva a brindar una respuesta clara y congruente con los principios ya mencionados.”

Pronunciamiento

En el Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se advierte, que se ha establecido dentro del numeral 2.5.1 Sobre N° 1 - Propuesta Técnica, lo siguiente:

A través del pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial al absolver la presente observación señaló lo siguiente:

Al respecto, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, y que resulten razonables con el objeto de convocatoria.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad del servicio requerido

Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento, las Bases deberán establecer el contenido de los sobres que contienen las propuestas para los procesos de selección convocados, asimismo, se señala que dentro del contenido mínimo del sobre de la propuesta técnica se debe exigir la documentación que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos

En ese sentido, siendo responsabilidad de la Entidad establecer la documentación de presentación obligatoria en la propuesta técnica y que lo exigido en los literales i) y j) tienen como finalidad asegurar el cumplimiento por parte de los profesionales propuestos a fin de que manifiesten su compromiso de ejercer el cargo requerido, generando así en la Entidad, cierto grado de certeza en el cumplimiento de la prestación y en tanto el participante solicita suprimir tales exigencias de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Observaciones N° 3	Contra el tipo de experiencia de los profesionales propuestos

El participante cuestiona el tipo de experiencia de los profesionales propuestos, de acuerdo a lo siguiente:

“a. GERENTE DE OBRA (uno 01)

(…)

b. INGENIERO RESIDENTE (siete 07)

(…)

c. ASISTENTE DE OBRA (quince 15)

(…)

d. INGENIERO MECÁNICO PARA FABRICACIÓN (uno 01)

(…)

e. INGENIERO MECÁNICO PARA MONTAJE (tres 03)

(...)

Se observa este extremo de las bases toda vez que el OSCE en reiterados pronunciamientos ha señalado que la experiencia se adquiere por la práctica reiterada de una determinada conducta en el tiempo, por lo que la forma idónea de establecer el requerimiento mínimo de experiencia del personal propuesto es en función de su tiempo de experiencia en la especialidad.

Solicitar a los profesionales que acrediten experiencia en general resulta desproporcional, incongruente e innecesario y sobredimensionado dado que no guarda concordancia con el plazo, envergadura, complejidad y valor referencial de la obra, con lo que se afirma se verifica una contravención a los principios previstos en el artículo 4° de la Ley. Por lo tanto solicitamos se supriman de todos los extremos de las Bases lo señalado para todos los profesionales.”

Pronunciamiento

En el numeral 11 (Recursos mínimos de personal propuesto) consignado en el acápite “Términos de referencia para la ejecución de la obra (Civil y metal mecánica) del Capítulo III de la Sección Específica, se advierten los profesionales, de la siguiente manera:

A través del pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial al absolver la presente observación señaló lo siguiente:

Al respecto, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

No obstante, si bien es facultad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad no es irrestricta, ya que para la definición de los requerimientos técnicos mínimos se debe verificar que los mismos resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

Por su parte, cabe resaltar que la experiencia es entendida como la destreza adquirida por la práctica reiterada de una conducta durante un período determinado, siendo que, en el caso de los profesionales propuestos, la experiencia se adquiere por los trabajos efectivamente ejecutados y culminados en cierto período.

En relación con ello, corresponde indicar que en la medida que será el personal propuesto el encargado de ejecutar las prestaciones del contrato, lo relevante es que aquél cuente con experiencia en la especialidad, la que se traduce en prestaciones iguales o similares a las labores que desarrollará el personal en la ejecución del contrato.

Adicionalmente, corresponde señalar que si bien es responsabilidad de la Entidad definir la experiencia que deben acreditar los profesionales en función de los trabajos que estos desempeñarán a efectos de asegurar la correcta ejecución de la obra, en el caso de determinados profesionales, debido a la naturaleza de sus funciones, la especialidad de sus actividades no se ve definida por el tipo de obra ejecutada, siendo el caso del “Gerente de obras”, pues las actividades que realizará dicho profesional es similar en cualquier tipo de obra ejecutada.

En el presente caso, se advierte que aun cuando en el pliego absolutorio el Comité Especial ha realizado determinadas precisiones en el perfil de los profesionales, los requisitos de experiencia aun resultan ambiguos e incluso pareciera solicitar más de un tipo de experiencia a pesar que la experiencia relevante del personal es aquella adquirida en su especialidad.

En ese sentido, considerando que lo que solicita el participante es adecuar la experiencia del personal propuesto en función de su especialidad, lo cual resulta acorde con lo señalado en los párrafos precedentes, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la presente Observación.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá adecuarse en el perfil mínimo de los referidos profesionales de la siguiente forma:

- Gerente de obra: Tres (03) años de experiencia como gerente de proyectos o gerente de obras o gerente de infraestructura o director de proyectos en obras en general.

- Ingeniero Residente: Dos (2) años de experiencia como residente y/o inspector y/o supervisor en Huaros o Teleféricos y/u obras similares.

- Asistente de Obra: Dos (2) años de experiencia como residente y/o inspector y/o supervisor y/o asistente de residente y/o asistente de inspector y/o asistente de supervisor en Huaros o Teleféricos y/u obras similares.

- Ingeniero mecánico para fabricación: Tres (03) años de experiencia como responsable o supervisor o especialista en la fabricación de puentes metálicos o naves industriales o estructuras metálicas en general.

- Ingeniero mecánico para montaje: Tres (03) años de experiencia como responsable o supervisor o especialista en el montaje de puentes metálicos o estructuras metálicas en general.

Observaciones N° 4	Contra el número de profesionales propuestos que ejecutarán el contrato

El participante cuestiona número de profesionales propuestos que ejecutarán el contrato, de acuerdo a lo siguiente:

“(…)

Consideramos que la solicitud de cumplir con los 72 profesionales indicados en las bases son INNECESARIOS tanto en conocimientos como en experiencia profesional, es desproporcional y descomunal solicitar esa cantidad de profesionales. Por las razones expuestas OBSERVAMOS las exigencias que se están requiriendo a los profesionales, en tanto consideramos que dichas exigencias contravienen los siguientes principios contenidos en el Artículo 4 de Ley de Contrataciones con el Estado:

(…)

Solicitamos lo siguiente:

Sírvanse a publicar el Informe Técnico donde indique que existe pluralidad de postores, si bien es cierto el comité especial publicó en el SEACE el resumen ejecutivo (…)

Sin embargo se aprecia que no adjunta ninguna cotización ni estudio de mercado o que criterio utilizó para determinar los requerimientos técnicos mínimos, se les recuerda al comité Especial que el Resumen Ejecutivo del Estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el cual debe estar de acuerdo al Art. 13° de la Ley de Contrataciones y, al krticulo11° y Artículo 12° de su Reglamento (…)”

En ese sentido, solicita que: “(…) solicitamos se reajuste los requerimientos técnicos mínimos de la siguiente manera:

Pronunciamiento

En el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte que se requiere los siguientes personales propuestos:

- Para el componente “Elaboración de expedientes”:

01 Jefe de estudio

01 Especialista en mecánica de suelos

03 Asistentes en mecánica de suelos

06 Especialistas en topografía

10 Especialistas en dibujo

01 Especialista en estructuras

04 Asistentes de diseño estructural

03 Especialistas en costos y presupuestos

02 Especialistas en mecánica

02 Especialistas en estudio de impacto ambiental

03 Especialistas en hidrología

- Para el componente “Ejecución de la obra”:

01 Gerente de obra

07 Ingenieros residentes

15 Asistente de obra

01 Ingeniero mecánico para fabricación

03 Ingenieros mecánicos para montaje

07 topógrafos

A través del pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial señaló lo siguiente:

Sobre, el particular, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, procurando la mayor concurrencia de proveedores en el mercado y considerando criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente las prestaciones.

Ahora, si bien es responsabilidad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad no es irrestricta, ya que para su determinación se debe verificar que resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

En ese contexto, cabe precisar que en el numeral 4.2 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que existe pluralidad de postores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos.

Por lo expuesto, en tanto es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, y en tanto el participante solicita modificar el número de personal mínimo requerido para la ejecución de todas las prestaciones del contrato, así como su perfil de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Observaciones N° 8 y N° 9	Contra las capacitaciones del especialista en costos y presupuestos

- A través de la Observación N° 8, el participante cuestiona las capacitaciones requeridas en el perfil mínimo del especialista en costos y presupuestos, de acuerdo a lo siguiente:

“Observamos este extremo de las bases, solicitamos suprimir capacitación en S10 y MS Project o Primavera, ya que dentro de la maya curricular de la profesión de ingeniera civil está incluida los cursos mencionados, resulta innecesario solicitar tales cursos y atenta contra los principios que rigen la Ley de Contrataciones y su Reglamento. i) principio de economía.”

- A través de la Observación N° 8, el participante cuestiona las capacitaciones requeridas en el perfil mínimo del especialista en estudio de impacto ambiental, especialista en hidrología y especialista en topografía, de acuerdo a lo siguiente:

“Observamos este extremo de las bases, solicitamos suprimir las capacitaciones solicitadas para los profesionales, resultando desproporcional, innecesario e incongruente con el tiempo de elaboración del expediente técnico.”

Pronunciamiento

En el numeral 4 (Recursos mínimos de profesionales que deberá proporcionar el contratista), consignado en el acápite “Términos de referencia para la elaboración de expedientes técnicos y un (01) Prototipo metal mecánico de Huaro” del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte lo siguiente:

A través del pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial al absolver las observaciones N° 8 y N° 9, señaló lo siguiente:

Al respecto, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

En cuanto a los estudios requeridos para los profesionales debe tenerse en cuenta que la Entidad, en el marco de sus competencias, tiene la potestad de requerir determinadas calificaciones académicas y/o profesionales, siempre y cuando éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute en forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; exigencias que, además, deberán ser ponderadas con la envergadura, el valor referencial del proceso, el plazo de ejecución de la contratación, entre otros aspectos.

Adicionalmente, cabe señalar que en el numeral 4.2 del “Formato de Resumen Ejecutivo” la Entidad ha declarado que para el presente proceso existe pluralidad de proveedores que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos, lo que incluye los estudios y/o capacitaciones requeridas al personal propuesto.

En tal sentido, teniendo en cuenta que es responsabilidad de la Entidad determinar sus requerimientos técnicos mínimos, la cual ha previsto en las Bases los estudios que deben acreditar los profesionales a efectos de asegurar la adecuada prestación del contrato,  y que el participante pretendería que sean suprimidos de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observación N° 8 y N° 9.

- ASPECTOS SUPERVISADOS DE OFICIO

Si bien el Pronunciamiento, por norma, versa sobre la elevación de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones a pedido de parte y no representa la convalidación de ningún extremo de las Bases, este Organismo Supervisor ha visto por conveniente hacer indicaciones puntuales a partir de la revisión, de oficio, de aspectos que podrían representar un riesgo de competencia, según el siguiente detalle:

  - Contradicción

En los literales f) y g) de la relación de documentos obligatorios de la propuesta técnicas se aprecia lo siguiente:

(…)

(…)

A efectos de uniformizar la forma de acreditación de la experiencia del postor y que esta resulte acorde a las Bases Estándar, con ocasión de la integración de las Bases, deberá realizarse las siguieres precisiones:

- Para acreditar la experiencia del postor en la elaboración de expediente técnicos, podrá presentarse: i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o iii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.

- Para acreditar la experiencia del postor en obras, podrá presentarse:   i) copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad, ii) copia simple de contratos y la resolución de liquidación de obra, o iii) copia simple de contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, siendo que, en este supuesto, dicha documentación deberá consignar el monto total de la obra.

  - Factor de evaluación

- Deberá precisarse en el factor de evaluación que califica la experiencia del residente de obra, que su experiencia se acreditará como “residente y/o supervisor y/o inspector en Huaros y/o Teleféricos y/u obras similares”.

- Deberá precisarse en el factor de evaluación que califica la experiencia del “Jefe de estudio” que su experiencia será adicional a la del requerimiento técnico mínimo.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases. Asimismo, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas deberá considerarse un plazo razonable, computado a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 29 de abril de 2016.

Elaborado: 		Franklin Garay Morales

Supervisado: 		Elissa Lacca Velasco

Validado:  		Laura Gutierrez Gonzales

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de Gestión de Riesgos (e)

OSCE

A través del Comunicado N° 003-2015-OSCE/PRE se señaló que los procesos que se convoquen a partir del 20 de octubre del 2015 contarán con la funcionalidad del registro de participantes electrónico.