PRONUNCIAMIENTO N° 185-2016/DSU

Entidad:	Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca

Referencia:		Licitación Pública Nº 13-2015-CE/MPH-BCA-1, convocada para la “Mejoramiento del servicio de transitabilidad en la avenida prolongación Túpac Amaru desde la intersección con calle Pampa Los Villenas hasta la intersección con el km 0.00 carretera a Cajamarca, desvío a Chota, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc – Cajamarca”.

- ANTECEDENTES

A través del Oficio Nº 05-2016-CE/MPH-BCA, recibido el 18.ENE.2016, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las veinticinco (25) observaciones formuladas por el participante INVERSIONES GEOMAR S.A.C., así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante “la Ley”, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante “el Reglamento”.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) Las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o que fueron acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a haber sido acogidas, fueron consideradas por éste contrarias a la normativa, o; c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Sobre el particular, de la revisión del pliego absolutorio de observaciones, respecto a las veinticinco (25) Observaciones del participante INVERSIONES GEOMAR S.A.C., cabe indicar lo siguiente:

- Se advierte que las Observaciones N° 1, N° 5 y N° 23 corresponden a solicitudes de información y/o precisión y/o aclaración a los términos de referencia de las Bases, las cuales en estricto constituyen consultas, por lo que no corresponde pronunciarnos sobre estas.

- Se advierte que las Observaciones N° 2, N° 3, N° 8, N° 11, N° 13, N° 16, N° 19 y    N° 21 fueron acogidas y no han sido cuestionadas por el participante en su solicitud de elevación, por lo que no corresponde pronunciarnos sobre estas.

- Se advierte que las Observaciones N° 7, N° 10, N° 15, N° 18 y N° 20 fueron parcialmente acogidas, por lo que solo corresponde pronunciarnos sobre los extremos no acogidos.

Sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse sobre aspectos relevantes de las Bases al amparo de lo previsto en el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:	INVERSIONES GEOMAR S.A.C.

Observación Nº 4: 	Contra el valor referencial

El participante cuestiona que en el valor referencial no se haya considerado los montos correspondientes a los jornales de los trabajadores de construcción civil, de acuerdo con lo dispuesto en el Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2015-2016 aprobado por Resolución Ministerial N° 169-2015-TR, pues señala que, acorde a lo señalado en el artículo 14 del Reglamento, el valor referencial debe incluir todos los costos que incidan en la ejecución de una obra, entre estos, los costos laborales, siendo que el presupuesto de obra consignado en el expediente técnico debe considerar los costos de acuerdo a la normativa vigente.

En ese sentido, solicita reformular el presupuesto de obra, a fin de incluir el costo de los jornales de los trabajadores de construcción vigentes.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en el numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección Específica se ha establecido que el valor referencial asciende a S/ 3’676,168.63 (Tres Millones Seiscientos setenta y seis mil ciento sesenta y ocho con 63/100 Nuevos Soles). Incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Noviembre del 2015.

Sobre el particular, al absolver la presente la presente observación, el Comité Especial  señaló que la Entidad ha proyectado la Resolución de Alcaldía N° 274-2015-A-MPH-BCA, del 2 de abril de 2015, donde se establecen el precio de los jornales de manera proporcional, razonable y adecuada para la ejecución de obras dentro de la provincia, en la cual se establece, entre otros aspectos, lo siguiente:

Sobre el particular, el artículo 13 del Reglamento establece que el valor referencial es el monto determinado por el Órgano encargado de las Contrataciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Ley, como resultado del estudio de posibilidades que ofrece el mercado. El valor referencial se calculará incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente (…).

Al respecto, la Entidad tiene la obligación de cumplir con los jornales regulados en el en el Convenio Colectivo vigente entre CAPECO y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, dado que ello se encuentra relacionado con las actividades físicas que realizaría el personal de la ejecución del contrato.

En dicho contexto, cabe resaltar que conforme con lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política del Perú y en el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, los acuerdos colectivos tienen carácter vinculante, es decir son de obligatorio cumplimiento; por lo tanto, para determinar el valor referencial del presente proceso corresponde considerar los montos de los jornales regulados en el Convenio Colectivo vigente entre CAPECO y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú.

Ahora bien, cabe indicar que de la información publicada por la Entidad no es posible advertir con certeza si el valor referencial se ha determinado con los costos previstos para el régimen de construcción civil, los cuales son actualizados periódicamente a través de convenios colectivos entre la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú.

No obstante ello, considerando que la determinación del valor referencial es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, en virtud del Principio de Transparencia, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrase en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), la información pertinente del estudio de mercado y el sustento respectivo que evidencie que el costo de la mano de obra se encuentra de acuerdo al convenio colectivo vigente al momento de determinar el presupuesto de la obra, caso contrario, corresponderá actualizar el valor referencial en lo referido a los costos de mano de obra establecidos, conforme lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento.

Contra las capacitaciones requeridas al  personal propuesto

Observaciones Nº 6, N° 7, N° 9, N° 10, N° 12, N° 14,

N° 15, N° 17, N° 18 y N° 20

Mediante la Observación N° 6, el participante cuestiona que las capacitaciones requeridas al residente de obra solo estén referidas a diplomados, pues señala que dicha exigencia resulta excesiva; en ese sentido, solicita suprimir la exigencia de acreditar solo diplomados, debiéndose también indicar que las capacitaciones podrán acreditarse con cursos a nivel de capacitación y/ o conferencias.

A través del extremo no acogido de la Observación N° 7, el participante cuestiona que al residente de obra se le requiera acreditar las siguientes capacitaciones: diplomado en elaboración de expedientes técnicos en obras públicas, residencia de obras civiles, gerencia de la construcción, diplomado en gestión de las contrataciones del estado, pues señala dichas capacitaciones son guardarían relación con las funciones que desempeñara el referido profesional; en ese sentido, solicita suprimir las dichas capacitaciones.

Mediante la Observación N° 9, el participante cuestiona que las capacitaciones requeridas al asistente de residente solo estén referidas a diplomados, pues señala que dicha exigencia resulta excesiva; en ese sentido, solicita que suprimir la exigencia de acreditar solo diplomados, debiéndose también indicar que las capacitaciones podrán acreditarse con cursos a nivel de capacitación y/ o conferencias.

A través del extremo no acogido de la Observación N° 10, el participante cuestiona que al asistente de residente se le requiera acreditar las siguientes capacitaciones: diplomado en gerencia de construcción y diplomado en contrataciones estatales, pues señala dichas capacitaciones son guardarían relación con las funciones que desempeñara el referido profesional; en ese sentido, solicita suprimir las dichas capacitaciones.

Mediante la Observación N° 12, el participante cuestiona que al especialista en mecánica de suelos se le requiera acreditar las siguientes capacitaciones: estudios concluidos en doctorado de ingeniería civil, contar con grado de maestro en gerencia pública y título de máster en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias, pues señala que dichas capacitaciones no guardarían relación con la experiencia de dicho profesional, máxime si las maestrías y los doctorados se encuentran referidos esencialmente a realizar trabajos de investigación; en ese sentido, solicita suprimir los referidos estudios.

A través de la Observación N° 14, el participante cuestiona que las capacitaciones requeridas al especialista en medio ambiente solo estén referidas a diplomados, pues señala que dicha exigencia resulta excesiva; en ese sentido, solicita que suprimir la exigencia de acreditar solo diplomados, debiéndose también indicar que las capacitaciones podrán acreditarse con cursos a nivel de capacitación y/ o conferencias.

Mediante el extremo no acogido de la Observación N° 15, el participante cuestiona que al especialista en medio ambiente se le requiere acreditar el diplomado en saneamiento ambiental, pues señala dichas capacitación no guardaría relación con las labores que desempeñará dicho profesional durante la ejecución de la obra, lo cual conllevaría a la restricción de la competencia; en ese sentido, solicita que suprimir la dicha capacitación.

A través de la Observación N° 17, el participante cuestiona que las capacitaciones requeridas al especialista en  costos y presupuestos solo estén referidas a diplomados, pues señala que dicha exigencia resulta excesiva; en ese sentido, solicita que suprimir la exigencia de acreditar solo diplomados, debiéndose también indicar que las capacitaciones podrán acreditarse con cursos a nivel de capacitación y/ o conferencias.

Mediante del extremo no acogido de la Observación N° 18, el participante cuestiona que al especialista en  costos y presupuestos se le requiera acreditar el diplomado en gerencia de la construcción, pues señala dicha capacitación no guardarían relación con las funciones que desempeñara el referido profesional; en ese sentido, a fin de no restringir la competencia, solicita suprimir dicha capacitación.

A través del extremo no acogido de la Observación N° 20, el participante cuestiona que al especialista en seguridad se le requiera acreditar maestría en ciencias con mención en gestión ambientales y la maestría de seguridad en las empresas, pues señala que dicho requerimiento resultaría excesivo y desproporcionado, dado que las maestrías y los doctorados se encuentran en relación directa con la investigación, por lo que no guardaría relación con el objeto de la convocatoria; en ese sentido, solicita suprimir las referidas capacitaciones.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se aprecia que en el acápite “Requisitos mínimos del personal propuesto”, se ha establecido, entre otros aspectos, lo siguiente:

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

(…)

Haber llevado un diplomado de supervisión, residencia y elaboración de expedientes técnicos en obras públicas.

Haber llevado un diplomado en residencia de obras civiles,

Haber llevado un diplomado en  gerencia de la construcción,

Haber llevado un diplomado en gestión de las contrataciones del estado

CARGO: ASISTENTE DE RESIDENTE

(…)

Haber llevado un diplomado en gerencia de construcción

Haber llevado un diplomado en contrataciones estatales

CARGO: ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE

(…)

Haber llevado diplomado en gestión ambiental

Haber llevado diplomado en saneamiento ambiental

CARGO: ESPECIALISTA EN  COSTOS Y PRESUPUESTOS

(…)

Haber llevado en gerencia de la construcción

CARGO: ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

(…)

Haber culminado maestrías en ciencias con mención en gestión ambientales y de seguridad en las empresas.

Es el caso que, en el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial señaló no acogía las referidas observaciones, así por ejemplo, al absolver las Observaciones N° 6,     N° 9, N° 14 y N° 17 manifestó que “tratándose de una obra de gran magnitud y de importancia para sus beneficiarios, es necesario que el personal que va a tener a cargo la ejecución tenga la experiencia y actualización adecuada”, asimismo, se advierte que al absolver las Observaciones N° 7, 10, 15 y 18 indicó que “las capacitaciones a nivel de diplomado, resulta que los profesionales tendrán que desempeñar su labor de una manera objetiva, asimismo, deberá tener óptimos conocimientos técnicos para poder emplearlos de manera eficiente durante la ejecución total de la obra”.

Sobre el particular, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Ahora bien, respecto a los cuestionamientos efectuados por el participante en las referidas observaciones, relacionado a las capacitaciones mínimas requeridas al personal profesional propuesto, cabe indicar lo siguiente:

- Respecto a las Observaciones N° 6, N° 9, N° 14 y N° 17: Cabe indicar que los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida. Además, de la revisión del “Formato de Resumen Ejecutivo”, se advierte que la Entidad ha declarado que existe pluralidad de proveedores que se encontrarían en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, entre los cuales se encontraría la forma de acreditar las capacitaciones, esto es, que las capacitaciones se acrediten mediante diplomados.

En ese sentido, considerando que es prerrogativa y responsabilidad de la Entidad establecer los requerimientos técnicos mínimos, lo que incluye la forma con la cual se acreditarán las capacitaciones; y, considerando que el recurrente solicita que se modifiquen esta acorde a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 6, N° 9, N° 14 y N° 17.

- Respecto a las Observaciones N° 7, N° 10, N° 12, N° 15, N° 18 y N° 20: Cabe precisar que, si bien es facultad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad no es irrestricta, ya que para la definición de los requerimientos técnicos mínimos se debe verificar que los mismos resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

En el presente caso, se advierte que al personal profesional se le requiere determinadas capacitaciones que podrían restringir la competencia, así tenemos:

- Respecto al cuestionamiento realizado por el participante a las capacitaciones del residente de obra en la Observación N° 7:

- Se advierte que se le requiere acreditar el diplomado de supervisión, residencia y elaboración de expedientes técnicos en obras públicas, el cual tendría una denominación específica y no se encontraría vinculado con las funciones que desarrollara dicho profesional en la ejecución de la obra, dado que los términos “supervisión” y “elaboración de expediente técnicos” no se condice con el objeto de la convocatoria, por lo que no resultaría razonable que requerir capacitación en dichas materias.

- Se advierte que se le requiere acreditar el diplomado en residentado de obras civiles y el diplomado en gestión de las contrataciones del estado, los cuales tendrían una denominación específica, por lo que no resultaría razonable solicitar dichas capacitaciones con tales denominaciones, dado que lo relevante es acreditar conocimientos en la materia de residencia de obras y contrataciones del estado.

No obstante lo expuesto, considerando que es prerrogativa y responsabilidad de la Entidad establecer los requerimientos técnicos mínimos, lo que incluye las capacitaciones del residente de obra; y que el recurrente solicita que se supriman estas acorde a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 7.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá realizarse lo siguiente:

- Deberá suprimirse el “diplomado de supervisión, residencia y elaboración de expedientes técnicos en obras públicas” del perfil del  residente de obra.

- Deberá establecerse que, a fin de acreditar el “diplomado residentado de obras civiles”, el residente de obra podrá presentar el “diplomado en residencia de obras”.

- Deberá establecerse que, a fin de acreditar el “diplomado en gestión de las contrataciones del estado” el residente de obra podrá presentar el “diplomado en contrataciones del estado”.

- Respecto al cuestionamiento realizado por el participante a las capacitaciones del asistente de residente en la Observación N° 10: Se advierte que al asistente de residente se le requiere acreditar el diplomado en gerencia de construcción y el diplomado en contrataciones estatales, lo cuales también se les está solicitado al residente de obra, por lo que resultaría excesivo requerir que ambos profesionales acrediten las mismas capacitaciones; en ese sentido, dichas capacitaciones deberán ser suprimidas del perfil del asistente de residente.

En ese sentido, por las consideraciones expuestas, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la Observación N° 10, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse del perfil del asistente de residente la exigencia de acreditar el diplomado en gerencia de construcción y el diplomado en contrataciones estatales.

- Respecto al cuestionamiento realizado por el participante a las capacitaciones del especialista en mecánica de suelos en la Observación N° 12: Cabe indicar que, de la revisión del perfil de dicho profesional, se advierte que no se le requiere acreditar: estudios concluidos en doctorado de ingeniería civil, contar con grado de maestro en gerencia pública y título de máster en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias; en ese sentido, CARECE DE OBJETO que este Organismo Supervisor se pronuncie respecto a la Observación N° 12.

- Respecto al cuestionamiento realizado por el participante a las capacitaciones del especialista en medio ambiente en la Observación N° 15: Cabe indicar que, de la revisión del perfil de dicho profesional, se advierte que se le requiere acreditar el diplomado en gestión ambiental y el diplomado en saneamiento ambiental, los cuales se encontrarían relacionados con las actividades que desarrollará dicho profesional en la ejecución de la obra; no obstante, cabe señalar que resultaría excesivo requerir que el especialista en medio ambiente acredite ambas capacitaciones.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente es suprimir el diplomado en saneamiento ambiental, siendo que este se encuentra vinculado con las actividades del especialista en medio ambiente, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 15. Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá establecerse que el especialista en medio ambiente podrá acreditar el “diplomado en gestión ambiental” o el “diplomado en saneamiento ambiental”.

- Respecto al cuestionamiento realizado por el participante a las capacitaciones del especialista en costos y presupuestos en la Observación N° 18: Cabe indicar que, de la revisión del perfil de dicho profesional, se advierte que se le requiere acreditar el diplomado en gerencia de la construcción, el cual no se encontraría directamente vinculado con las actividades que desarrollará dicho profesional en la ejecución de la obra, asimismo, se advierte que al residente de obra se le requiere acreditar dicha capacitación, por lo que resultaría excesivo requerir que el especialista en costos y presupuestos acredite conocimiento relacionados a la gerencia de la construcción.

En ese sentido, por las consideraciones expuestas, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la Observación N° 18, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse del perfil del especialista en  costos y presupuestos la exigencia de acreditar el diplomado en gerencia de la construcción.

- Respecto al cuestionamiento realizado por el participante a las capacitaciones del especialista en seguridad en la Observación N° 20: Cabe indicar que, de la revisión del perfil de dicho profesional, se advierte que se le requiere acreditar la maestría en ciencias con mención en gestión ambientales, la cual no se encontraría vinculada con la especialidad de dicho profesional, ni con las actividades que desarrollara en la ejecución de la obra, asimismo, se advierte que también se le requiere acredita la maestría de seguridad en las empresas, la se encontraría vinculada con la especialidad del referido profesional.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente es suprimir las dos  maestrías requeridas al especialista en seguridad, siendo que una de estas resulta acorde con las actividades de dicho profesional, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 20.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse de perfil del especialista en seguridad la exigencia de acreditar la

“maestría en ciencias con mención en gestión ambientales”, asimismo, deberá establecerse que, a fin de acreditar la “maestría en seguridad de empresas” dicho profesional podrá presentar la “maestría en seguridad de obras”.

Observación Nº 22: 		Contra los factores de evaluación “Experiencia en obras en general” y  “Experiencia en Obras Similares”

El participante cuestiona que en los factores de evaluación “Experiencia en obras en general” y “Experiencia en obras similares” se requiera que el postor acredite su experiencia en un período de antigüedad de cinco (5) años, pues señala que, acorde a la normativa, la experiencia que resulta relevante es la obtenida en un plazo no mayor de  diez (10) años; en ese sentido, considerando que la exigencia requerida resultaría excesiva y limitaría la competencia, solicita ampliar el periodo de antigüedad establecido en los referidos factores de evaluación a un plazo no mayor de diez (10) años.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo IV de la Sección Especifica de las Bases, se aprecia que los factores de evaluación “Experiencia en obras en general” y “Experiencia en obras similares” fueron establecidos de la siguiente manera:

| - EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de Cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (5) veces el valor referencial de la contratación correspondiente a la Obra. Se considerará obra en general a todo tipo de obra. Acreditación: (…) - EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo de Cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a al valor referencial de la contratación correspondiente a la Obra. Se considerará obra similar a obras de Construcción, y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento y/o Ampliación de pistas en zonas urbanas en Asfalto, cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial correspondiente a la Obra. Acreditación: (…) | 15 puntos M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general M >= 5 veces el valor referencial: 15 puntos M >= 4 veces el valor referencial y < 5 veces el valor referencial: 10 puntos M >= 3 vez el valor referencial y < 4 veces el valor referencial: 05 puntos M >= 2 vez el valor referencial y < 3 veces el valor referencial: 01 puntos 35 PUNTOS M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras iguales o similares M >= 1 vez el valor referencial: 35 puntos M >= 0.75 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial: 25 puntos M > 0.5 veces el valor referencial y < 0.75 veces el valor referencial: 15 puntos M = 0.5 veces el Valor Referencial: 05 puntos |
| --- | --- |

Es el caso que, al absolver la presente observación, el Comité Especial señaló que no acogía la observación, por lo que se tendrá que ceñir a las Bases.

Al respecto, cabe indicar que el artículo 43º del Reglamento establece que el Comité Especial tiene la facultad de determinar los factores de evaluación técnicos a ser utilizados en el proceso de selección, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y que, además, los factores de evaluación podrán calificar aquellos aspectos que superen o mejoren el requerimiento técnico mínimo, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado.

Asimismo, en el artículo 47 del Reglamento se establece que la experiencia en obras en general y obras similares requeridas al postor en los factores de evaluación deberán de establecerse considerando lo siguiente:

- Experiencia en obras en general ejecutadas hasta en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de la convocatoria.

b) Experiencia de obras similares ejecutadas hasta en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un máximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de la convocatoria, siendo el valor mínimo de cada obra similar al quince por ciento (15%) del valor referencial. En las Bases deberá señalarse las obras similares que servirán para acreditar la experiencia del postor.

En el presente caso, se advierte que los rangos de calificación consignados en los factores de evaluación “Experiencia en obras en general” y “Experiencia en obras similares” se encuentran establecidos dentro de los márgenes contemplados en el artículo 47 del Reglamento, razón por la cual el Comité Especial habría determinado no acceder a lo solicitado por el participante.

En ese sentido, considerando que es competencia del Comité Especial establecer los factores de evaluación; y que la presentación del recurrente es que se modifiquen estos acorde a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación. Si perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá ampliarse el periodo de antigüedad o reducirse el monto de facturación solicitado en el factor de evaluación “Experiencia en obras en general”, a fin de que estos resulten proporcionales.

Observación Nº 24: 	Contra la participación de los profesionales no previstos en el desagregado de gastos generales

El participante cuestiona que en las Bases se haya establecido la participación de los profesionales: especialista en mecánica de suelos, especialista en medio ambiente, especialista en costos y presupuestos y especialista en seguridad, no obstante, estos no se encuentren contemplados en el desagregado de gastos generales, pues de ello se desprendería que la participación de los referidos profesionales no fue considerado en el presupuesto de obra; en ese sentido, solicita suprimir de las Bases a los mencionados profesionales.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se aprecia que en el acápite “Requisitos mínimos del personal propuesto”, se ha establecido la participación de los siguientes profesionales:

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERSONAL PROPUESTO

- Residente de obra

- Asistente de residente

- Especialista en mecánica de suelos

- Especialista en medio ambiente

- Especialista en  costos y presupuestos

- Especialista en seguridad

Por otro lado, de la revisión del Desagregado de Gastos Generales, publicado adjunto al Formato de Resumen Ejecutivo, se aprecia que no se ha consignado los honorarios del especialista en mecánica de suelos, especialista en medio ambiente, especialista en costos y presupuestos y del especialista en seguridad.

Es el caso que, al absolver la presente observación, el Comité Especial señaló que ha solicitado al área usuaria y la subgerencia de logística, la justificación y sustentación del porque la solicitud de los profesionales en los términos de referencia y estos consignados en el Resumen Ejecutivo, por cuanto el o los informes correspondientes, en los cuales se sustentan técnicamente el porqué de solicitar profesionales adicionales a los consignados en el resumen de gastos generales de acuerdo al expediente técnico, serán publicados al momento de realizar la integración de bases y su posterior publicación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, en el caso de los procesos convocados para la ejecución de obras, el valor referencial corresponde al monto del presupuesto establecido en el expediente técnico.

Asimismo, el citado artículo dispone que el presupuesto de obra deberá incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto.

Por su parte, corresponde señalar que, en el caso de la ejecución de una obra, el expediente técnico, además de describir aquellos aspectos que se requieren para su ejecución, determina, entre otras cosas, cuál es el personal y el equipo mínimo requerido para dicha labor, siendo que ello debe ser considerado en el presupuesto de obra, cuyo monto final será el valor referencial del proceso respectivo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento.

En el presente caso, cabe indicar que, de la revisión del Desagregado de Gastos Generales, se advierte que no se habría considerado el pago correspondiente a los honorarios del especialista en mecánica de suelos, especialista en medio ambiente, especialista en costos y presupuestos y del especialista en seguridad, no obstante, se ha considerado la participación de dichos profesionales en las Bases del presente proceso de selección, lo cual resultaría incoherente.

En esa medida, siendo responsabilidad de la Entidad la determinación del expediente técnico de la presente obra; y considerando que el observante pretende que se elimine la participación del especialista en mecánica de suelos, especialista en medio ambiente, especialista en costos y presupuestos y del especialista en seguridad acorde a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de Bases, deberán efectuarse las correcciones respectivas, considerando la información de expediente técnico, así como los aspectos que fueron considerados en el estudio de mercado; en ese sentido, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

- En caso la participación de los profesionales especialista en mecánica de suelos, especialista en medio ambiente, especialista en costos y presupuestos y del especialista en seguridad se encuentre establecida en otras partidas del presupuesto de obra, deberá publicarse la información de la cual se desprenda que los honorarios de los referidos profesionales se encuentran incluidos en otras partidas.

- En caso el error se haya cometido en el expediente técnico, y la participación de los referidos profesionales resulten ser indispensables para la ejecución de la obra, en atención a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, deberá reformularse el valor referencial e incluir el costo para su participación dentro del presupuesto de obra. Asimismo, en el supuesto que se efectúe el reajuste correspondiente, deberá evaluarse, en términos generales, si el aumento del valor referencial se encuentra dentro de los parámetros bajo los cuales fue declarado viable el proyecto de inversión pública.

Finalmente, con ocasión de la integración de las Bases, en virtud del Principio de Transparencia, deberá publicarse en el SEACE, (a) los documentos del expediente técnico que fuesen reformulados, (b) el documento que aprueba la modificación del expediente técnico y (c) el documento que aprueba la modificación del expediente de contratación.

- De haberse cometido el error en las Bases, y la participación de los referidos profesionales no resulten ser indispensables para la ejecución de la obra, deberá suprimirse sus perfiles de las Bases.

Observación Nº 25: 				  Contra el Resumen Ejecutivo

Mediante la Observación N° 25, el participante cuestiona el contenido del formato del Resumen Ejecutivo, pues señala que no se habría registrado adecuadamente la siguiente  la información: tipos de fuentes que se utilizaron para determinar el valor referencial, no se indica la pluralidad de proveedores, no se indica la información que se utilizó para determinar los factores de evaluación, lo cual contravendría lo dispuesto en la Directiva    Nº 004-2013-OSCE/CD; en ese sentido, solicita declarar la nulidad del proceso de selección y retrotraerlo hasta la etapa de la convocatoria.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del proceso en el Sistema de Contrataciones del Estado (SEACE), se observa que se ha publicado el “Formato de Resumen Ejecutivo”, siendo que de la revisión de este, se advierte que no se ha consignado, por ejemplo, la información solicitada en el numeral 2.5 (solo se indica que se cotizó con dos) y en el numeral 4.1 (se indica que se adjunta la relación de los proveedores, no obstante, dicha información no se adjuntó).

Es el caso que, al absolver la presente observación, el Comité Especial señaló que se adjunto información relevante adicional del estudio de posibilidades que ofrece el mercado.

Ahora bien, mediante Resolución N° 270-2013-OSCE/PRE de fecha 09.AGO.2013 este Organismo Supervisor aprobó la "Disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado", y los formatos respectivos, los cuales son de obligatorio cumplimiento para todas las Entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado a partir del 1 de enero de 2014.

En el presente caso, si bien el “Formato de Resumen Ejecutivo” carecería cierta información, como por ejemplo, la relación de los proveedores que cumplirían con los requerimientos técnicos mínimos, no obstante, cabe indicar que, de lo expuesto por el Comité Especial en el pliego absolutorio, se desprende que solo se había omitido dicha información en el Formato del Resumen Ejecutivo; ya que en el Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado se habría tomado en cuenta lo señalado en la referida Directiva.

En ese sentido, y en atención a lo indicado precedentemente, dado que dichas omisiones no meritarían para el caso concreto del presente proceso la declaratoria de nulidad del mismo como pretende el recurrente, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación. Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá completarse la información omitida en los numerales 2.5, 2.6 y 4.1 del "Formato de Resumen Ejecutivo", la cual se encuentra referida a las fuentes de información, aspectos de las fuentes y la relación de los proveedores que cumplirían con los requerimientos técnicos mínimos, respectivamente, acorde a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD.

3.	ASPECTOS SUPERVISADOS DE OFICIO

Si bien el Pronunciamiento, por norma, versa sobre la elevación de observaciones a pedido de parte y no representa la convalidación de ningún extremo de las Bases, este Organismo Supervisor ha visto por conveniente hacer indicaciones puntuales a partir de la revisión, de oficio, de los siguientes aspectos:

  - Contradicciones

Se advierte que en la información consignada en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, referida a la acreditación de la experiencia del personal profesional propuesto, difiere de la establecida en los Capítulos II y IV de la Sección Específica, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá tenerse en cuenta que  la experiencia del personal propuesto se podrá acreditar con cualesquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases. Ello incluye todos los capítulos de la Sección Específica y cualquier extremo de las Bases, acorde a lo establecido en el  Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 723-2013/DSU.

  - Factores de evaluación

- Deberá establecerse en el factor de evaluación “C. Experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto” que la experiencia requerida a los profesionales es adicional a la solicitada en los requerimientos técnicos mínimos, a fin de no contravenir el artículo 43 del Reglamento.

- Se advierte que el puntaje máximo de los factores de evaluación “C. Experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto” (40 puntos) y “D. Cumplimiento de la ejecución de obras” (10 puntos) no se encuentra acorde a lo establecido en el artículo 47 del Reglamento, en el cual se establece que la experiencia y calificaciones del personal propuesto debe tener una puntuación máxima de 15 a 20 puntos y el factor cumplimiento de la ejecución de obras debe tener una puntuación máxima de 15 a 20 puntos, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá corregirse la asignación de distribución del puntaje, a fin de no contravenir la normativa de contrataciones.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta las observaciones formuladas en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá tenerse presente  que los proveedores deberán efectuar su registro a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 del Reglamento; asimismo, cabe señalar que a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 01 de febrero de 2016.

Elaborado:      Nilda Vargas Cubas

Supervisado:   Luz Miguel Díaz

Validado:        Pamela Hawkins Tacchino

Artículo 28.- El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: "(…)  2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los   conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado (...)" (El resaltado es agregado)

Artículo 42.- La convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante para las partes que la adoptaron. Obliga a éstas, a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, así como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad a las empresas comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocupan puestos de dirección o desempeñan cargos de confianza.

Así, por ejemplo, en caso de haber consultado cotizaciones, en el numeral 2.5 deberá indicarse ello, debiendo precisarse que se trata de la fuente de información N° 1.

Así, por ejemplo, en caso haberse consultado cotizaciones y ésta se trate de la fuente de información N° 1, deberá indicarse en el acápite denominado “Sobre la fuente de información N° 1” si la información proveniente de la misma fue considerada o no en el expediente técnico, e indicar qué aspectos se tomaron en cuenta, de corresponder.

A través del Comunicado N° 003-2015-OSCE/PRE se señaló que los procesos que se convoquen a partir del 20 de octubre del 2015 contarán con la funcionalidad del registro de participantes electrónico.