PRONUNCIAMIENTO N° 187 -2016/DSU

Entidad:	Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca

Referencia:		Licitación Pública Nº 09-2015-MPH-BCA/CE-1, convocada para la ejecución de la obra: “Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en la localidad de Huilcate Sector II CP. Huangamarca, distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Cajamarca”

- ANTECEDENTES

A través del Oficio Nº 02-2016-MPH-BCA/CE, recibido el 18.ENE.2016, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las dieciocho (18) observaciones formuladas por el participante INVERSIONES GEOMAR S.A.C., así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante “la Ley”, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante “el Reglamento”.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) Las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o que fueron acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a haber sido acogidas, fueron consideradas por éste contrarias a la normativa, o; c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Sobre el particular, de la revisión del pliego absolutorio de observaciones, se aprecia que las Observaciones N° 1, 2, 3, 5, 6, 11 13, 14, 15 y 17  fueron acogidas, por lo que, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

En relación a las Observaciones N° 8, 10 y 12 del referido participante, se advierte que estas contienen extremos que constituyen solicitudes de información es decir, consultas o han sido acogidos por el Comité Especial,  por lo que este Organismo Supervisor solo se pronunciará sobre los extremos no acogidos.

En cuanto a las observaciones Nº 7 y Nº 9, se advierte que el primer extremo fue acogido y el segundo se trata de una solicitud de modificación que no se sustenta en la vulneración de la normativa; por lo tanto, este Organismo Supervisor no se pronunciará sobre tales observaciones.

Sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse sobre aspectos relevantes de las Bases al amparo de lo previsto en el inciso a) del artículo 58 de la Ley

- OBSERVACIONES

Observante:	INVERSIONES GEOMAR S.A.C.

Observación Nº 4: 	Contra los jornales de los trabajadores de construcción civil

El participante cuestiona que en el valor referencial no se haya considerado los montos correspondientes a los jornales de los trabajadores de construcción civil, de acuerdo con lo dispuesto en el Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2015-2016 aprobado por Resolución Ministerial N° 169-2015-TR, pues señala que el valor referencial debe incluir todos los costos que incidan en la ejecución de una obra, entre estos, los costos laborales, siendo que el presupuesto de obra consignado en el expediente técnico, debe considerar los costos de acuerdo a la normativa vigente.

En ese sentido, solicita que se reformule el presupuesto de obra  para incluir el costo de los jornales de los trabajadores de construcción vigentes.

Pronunciamiento

Sobre el particular, al absolver la presente la presente observación, el Comité Especial  señaló que la Entidad ha proyectado la Resolución de Alcaldía N° 274-2015-A-MPH-BCA, del 2 de abril de 2015, donde se establecen el precio de los jornales de manera proporcional, razonable y adecuada para la ejecución de obras dentro de la provincia.

Es el caso que, en el artículo primero de la Resolución se aprueba la tabla salarial de jornales para el personal de construcción civil, conforme al siguiente detalle:

Sobre el particular, cabe precisar que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley, concordado con el artículo 13 del Reglamento, la definición del valor referencial es facultad del órgano encargado de las contrataciones de cada Entidad, el cual será determinado sobre la base de un estudio de las posibilidades y condiciones que ofrece el mercado.

Adicionalmente, el artículo 14 del Reglamento establece que en el caso de la contratación para la ejecución de obras, el valor referencial debe corresponder al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico; asimismo, este deberá incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto.

En el presente caso, de lo contemplado en las Bases y en el pliego absolutorio de observaciones se advierte que la Entidad ha declarado que ha considerado todos los costos necesarios a fin de llevar a cabo la ejecución de la obra en el presupuesto de obra del expediente técnico.

Por lo expuesto, toda vez que la determinación del valor referencial es responsabilidad de la Entidad, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, considerando lo señalado por el participante en relación a los honorarios del personal técnico; con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrarse, la información del expediente técnico actualizado que acredite que los costos alusivos a mano de obra vigentes al mes de la determinación del valor referencial fue considerada en el presupuesto de obra, así como que se han previsto los costos de los honorarios y beneficios sociales de los profesionales requeridos.

No obstante ello, en el caso se determine modificar el presupuesto de la obra, deberá registrarse en el SEACE, (a) los documentos del expediente técnico que fuesen reformulados, (b) el documento que aprueba la modificación del expediente técnico y, (c) el documento que aprueba la modificación del expediente de contratación.

Cabe acotar que, la información registrada en el SEACE y aquella a ser publicada para sustentar lo requerido por este Organismo Supervisor tiene carácter de declaración jurada, la cual debe guardar concordancia con la documentación que forma parte del expediente técnico. En ese sentido, siendo responsabilidad de la Entidad la determinación del valor referencial, en caso de corresponder, la dependencia técnica encargada de su determinación deberá rendir cuentas ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes respecto a ello, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos específicos.

Asimismo, cabe señalar que es responsabilidad de la Entidad hacer uso eficiente de los recursos públicos.

Observaciones Nº 8, 10 y 12 	Contra los perfiles del personal propuesto

El participante a través de las referidas observaciones cuestiona el perfil del personal propuesto, bajo los siguientes argumentos:

- Mediante el extremo no acogido de la Observación N° 8 el participante cuestiona que se solicite acreditar al residente de obra capacitaciones que no tendrían ninguna relación con las funciones que desempeñaría el referido profesional. Por lo tanto, solicita suprimir la exigencia de requerir capacitaciones al referido profesional.

- Mediante el extremo o acogido de la Observación N° 10 el participante cuestiona que se solicite acreditar al asistente de residente de obra capacitaciones que no tendrían relación alguna con las funciones que desempeñaría el referido profesional, y cuyo fin seria favorecer a un determinado postor. Por lo tanto, solicita suprimir la exigencia de requerir dichas capacitaciones.

- Mediante el extremo no acogido de la Observación N° 12 el participante cuestiona que se solicite acreditar al Especialista Ambiental, entre otras capacitaciones un diplomado en Seguridad e Higiene en Obras de construcción, pues señala que cual resulta excesivo no tendría incidencia en las labores que desempeñaría el referido profesional y, cuyo propósito sería favorecer a un determinado postor. Por lo tanto, solicita suprimir la referida capacitación.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se aprecia el acápite “Requisitos mínimos del personal propuesto”, en el cual se indica:

Ahora bien, en el pliego de absolución de observaciones, el Comité Especial señaló lo siguiente:

Respecto a la Observación N° 8

“(…), cabe señalar que, el hecho de requerir que el Residente de Obra, cuente con especialización y  capacitación resulta de  un análisis técnico considerando la magnitud de la obra y la responsabilidad de un ejecutor para que la realice y/o ejecute de una manera eficiente y segura, es por ello que dicho profesional tendrá debe ser una persona especializada y capacitada para que pueda desempeñar su labor en base a los lineamientos que rige la Ley de Contrataciones del Estado bajo responsabilidad, así mismo deberá tener óptimos conocimientos técnicos en cuanto al contenido del expediente técnico de obra para su ejecución y además forma parte de la etapa de liquidación de obra como parte del equipo técnico del Contratista, Sin embargo este colegiado en coordinación con el área usuaria, ha decidido ACOGER PARCIALMENTE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, en la medida que, en el presente caso, el participante solicita que se suprima la exigencia relacionada con la especialización y capacitación del profesional solicitado.  Por lo que se estará suprimiendo lo relacionado a la acreditación de la especialización en:

-     Seguridad de obras

-     Ingeniería de la calidad

-     Salud, higiene y seguridad ocupacional

Corrección que se realizará al momento de la integración de las bases para el presente extremo de estas. Con la finalidad de acceder a la libre participación de postores potenciales”.

Respecto a la Observación N° 10

“(…), cabe señalar que, el hecho de requerir que el Asistente de Residente de Obra, cuente con especialización y capacitación resulta de un análisis técnico considerando la magnitud de la obra y la responsabilidad de un ejecutor para que la realice y/o ejecute de una manera eficiente y segura, es por ello que dicho profesional tendrá debe ser una persona especializada y capacitada para que pueda desempeñar su labor de una manera objetiva, bajo responsabilidad, así mismo deberá tener óptimos conocimientos de tal manera que asista al residente de obra de una manera eficiente, Sin embargo este colegiado en coordinación con el área usuaria, ha decidido ACOGER PARCIALMENTE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, en la medida que, en el presente caso, el participante solicita que se suprima la exigencia relacionada con la especialización y capacitación del profesional solicitado. Por lo que se estará suprimiendo lo relacionado a la acreditación de la especialización en:

-     Estructuras

-     Proyectos de obras públicas

-     Ingeniería Informática

Corrección que se realizará al momento de la integración de las bases para el presente extremo de estas. Con la finalidad de acceder a la libre participación de postores potenciales”.

Respecto a la Observación N° 12

“(…), SE  ACOGE  PARCIALMENTE  LA OBSERVACION  DEL  PARTICIPANTE,  por  cuanto  este  colegiado  al  momento  de  realizar  la Integración de bases estará suprimiendo lo siguiente: i) Diplomado en Gerencia y Dirección de la Construcción de Obras”.

De conformidad con el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

De las normas acotadas se aprecia que, si bien es facultad de la Entidad establecer los requerimientos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, estos deben ser razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como acorde con los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley.

Asimismo, es preciso señalar que el requerir determinadas calificaciones académicas al personal resultará válido, siempre y cuando, éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute de forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; por lo tanto, los estudios requeridos deben incidir directamente en las funciones que desempeñarán en la obra, no debiendo constituir un elemento que direccione la contratación a un postor en específico.

De otro lado, se aprecia que la Entidad ha declarado en el numeral 4.2 del formato de Resumen Ejecutivo, la existencia de pluralidad de proveedores que cumplirían con la totalidad de requerimientos técnicos mínimos exigidos en las Bases, entre ellos las capacitaciones mínimas requeridas al personal propuesto.

En ese sentido, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y que, la pretensión del recurrente es que se modifique  los perfiles de los profesionales conforme a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las presentes observaciones.

Sin perjuicio de ello, considerando que las capacitaciones que solicite la Entidad deben ser razonables y no representar una restricción injustificada de la competencia, con ocasión de la Integración de las Bases, la Entidad deberá:

- En el caso del Residente de Obra, en tanto algunas de las capacitaciones y/o especializaciones requeridas resultan muy especificas o no resultan congruentes con las actividades que realizará dicho personal en la obra, deberán suprimir las siguientes especializaciones y capacitaciones:

Especializaciones

- Ingeniería sanitaria

- Ingeniería de calidad

- Dirección y gerencia de seguridad

- Gerencia de proyectos en obras públicas

- Salud, higiene y seguridad ocupacional

- Prevención de Riesgo en la industria de la construcción

- Estructuras

- Geotecnia

Cursos

- Programación de Obra con MS PROJECT.

- Topografía automatizada y aplicación de las Nuevas Normas ISO sobre el Diseño e Instalaciones de Tuberías de PVC SEWERCAD

- Modelamiento y Diseño de Redes de Alcantarillado Sanitario.

Asimismo, deberá suprimirse los términos supervisión y seguridad de obras solicitada al residente de obra de la especialización en Residencia, Supervisión y Seguridad de Obras, pues ello no es congruente con sus actividades.

- Asimismo, en el caso del Asistente de Residente de Obra, en tanto algunas de las capacitaciones y/o especializaciones requeridas resultan muy especificas o no resultan congruentes con las actividades que realizará dicho personal en la obra, deberán suprimir las siguientes especializaciones y capacitaciones:

Especializaciones

- Especialista profesional en concreto armado

- Proyectos de Obras Públicas

- Ingeniería Informática

Cursos

- Control técnico, económico y Administración legal.

Asimismo, deberá suprimirse el término “y modificaciones 2012” de la capacitación Ley de Contratación y Modificaciones 2012. pues ello resulta muy especifica.

- En tanto al Especialista Ambiental deberá de suprimirse lo siguiente:

- Diplomado en Gerencia y Dirección de la construcción de obras

- Diplomado en seguridad e Higiene en obras de construcción.

- Asimismo, deberá requerirse una única capacitación en temas ambientales, debiendo suprimir las restantes

- En relación al Especialista en Seguridad deberá de realizarse lo siguiente:

- Suprimir la capacitación en Salud Ocupacional y Primeros Auxilios

- Deberá suprimirse el término “de construcción” del Diplomado en Seguridad y Salud en obras.

Observaciones Nº 16: 	Contra el sub factor de evaluación “Calificaciones del personal propuesto”

Mediante la observación N° 16, el participante cuestiona las calificaciones del Residente de Obra evaluadas en el sub factor “Calificaciones del personal propuesto”, ya que, según manifiesta, dichas capacitaciones no guardan relación relación con las funciones de dirección del referido profesional; lo cual denota la intención de direccionar el proceso a un determinado postor. Por lo tanto, solicita que se suprima la evaluación de las capacitaciones del ingeniero Residente.

Pronunciamiento

De la revisión del literal C.1 del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases,  se aprecia lo siguiente:

C.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO (25 PUNTOS)

1. RESIDENTE DE OBRA

. Diplomado en planificación y control de proyecto…………. 06 Puntos

. Curso en planificación y control de proyecto……………….. 03 Puntos

En el pliego de absolución de observaciones, el Comité Especial señaló lo siguiente: “NO SE ACOGE LA OBSERVACION PLANTEADA POR EL PARTICIPANTE, por cuanto deberá de ceñirse a lo solicitado en las bases administrativas, Considerando que lo que está solicitando al profesional como Ingeniero Residente de Obra, es con la finalidad de rescatar la destreza y aptitud de dicho profesional en materia de la capacitación adquirida durante el ejercicio de su profesión, en consecuencia el criterios resulta de razonabilidad y proporcionalidad. Ya que se estaría mejorando el requerimiento técnico mínimo”.

Cabe precisar que, de acuerdo con la normativa, los factores de evaluación tienen como principal objetivo permitirle al Comité Especial comparar las propuestas presentadas y elegir la mejor. Para ello, a partir del conocimiento de las reales necesidades de la Entidad, el Comité Especial determina los factores de evaluación que le permitirán elegir la mejor propuesta a efectos de no sólo satisfacer oportunamente las necesidades del área usuaria sino también mejorar las condiciones de la prestación objeto de la convocatoria.

De esta manera, al ser el principal objetivo de los factores de evaluación comparar y discriminar propuestas, no puede exigirse al Comité Especial elaborar factores de evaluación cuyo puntaje máximo pueda ser obtenido por la totalidad de los postores ya que ello desnaturalizaría su función principal.

Por lo tanto, considerando que es responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, y que en la medida que el participante solicita suprimir las capacitaciones del residente calificadas en el factor de evaluación de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Observación Nº 18: 					Contra el Resumen Ejecutivo

El participante cuestiona el contenido del formato del Resumen Ejecutivo, ya que, según manifiesta, no se ha seguido estrictamente las disposiciones previstas en las Directiva N° 004-2013-OSCE/CD, toda vez que no se ha cumplido con señalar lo siguiente:

- Las disposiciones sobre el contenido del resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado.

- Tampoco se ha cumplido con el formato de cuadro comparativo para poder determinar el valor referencial del presente proceso, y en base a que se ha determinado.

- Qué tipo de fuentes se utilizaron para realizar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado.

- No se indica si existe pluralidad de proveedores (minimo 2), que cumplan a cabalidad con los Términos de Referencia (TDR), formulados por la dependencia usuaria.

- No se indica que información utilizó para determinar los factores de evaluación.

En ese sentido, solicita declarar la nulidad del presente proceso y retrotraerlo a la etapa de convocatoria.

Pronunciamiento

Mediante Resolución N° 270-2013-OSCE/PRE de fecha 09.AGO.2013 este Organismo Supervisor aprobó la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD "Disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado", en adelante Directiva, y los formatos respectivos, los cuales son de obligatorio cumplimiento para todas las Entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado a partir del 1 de enero de 2014.

Ahora bien, del Resumen Ejecutivo en las Bases se aprecia que en el numeral 2.5 del Formato del Resumen Ejecutivo, la Entidad no ha precisado las fuentes de información que habría consultado para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los requerimientos técnicos mínimos. Tampoco se ha señalado en numeral 2.6 los aspectos de las fuentes considerado en el expediente técnico, por su parte, en el numeral 4.1. se advierte que la Entidad, bajo responsabilidad, afirmó que existe pluralidad de proveedores que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos, asimismo se aprecia que hace referencia a unos determinados proveedores y procesos de selección.

En cuanto al Cuadro Comparativo observado por el participante, cabe resaltar que el formato del Resumen Ejecutivo aprobado para obras no sujeto a modalidad no prevee el referido cuadro, por lo tanto se evidencia la vulneración de la normativa de contratación pública en dicho extremo.

Por su parte en cuanto a la existencia de información recogida del estudio para determinar los factores la Entidad ha señalado que no ha obtenido información del referido estudio.

Por lo expuesto y aun cuando se advierten algunas deficiencias en la información consignada en el Resumen Ejecutivo, en tanto lo que solicita  el participante es que se declare la nulidad del proceso, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación.

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse en el SEACE el formato del resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado que contenga lo siguiente: i) en el numeral 2.5 deberá consignarse cada una de las fuentes que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir los requerimientos técnicos mínimos relacionados con el equipo mínimo y perfil mínimo del personal, tales como cotizaciones, precios históricos, catálogos, estructuras de costos, entre otras.; ii) en el numeral 2.6 deberá señalarse qué aspectos se consideraron o no de las fuentes indicadas en el numeral 2.5 de dicho formato.

Cabe señalar que, la información registrada en el SEACE tiene carácter de declaración jurada, siendo que su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de la dependencia técnica competente, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá tenerse presente  que los proveedores deberán efectuar su registro a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 del Reglamento; asimismo, cabe señalar que a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 01 de febrero de 2016.

Elaborado por: 		Ángel Sánchez Gonzales

Supervisado por: 		Elissa Lacca Velazco

Validado por:		          	Pamela Hawkins Tacchino

Así, por ejemplo, en caso de haber consultado cotizaciones, en el numeral 2.5 deberá indicarse ello, debiendo precisarse que se trata de la fuente de información N° 1.

Así, por ejemplo, en caso haberse consultado cotizaciones y ésta se trate de la fuente de información N° 1, deberá indicarse en el acápite denominado “Sobre la fuente de información N° 1” si la información proveniente de la misma fue considerada o no en el expediente técnico, indicar qué aspectos se tomaron en cuenta.

A través del Comunicado N° 003-2015-OSCE/PRE se ha dispuesto que los procesos que se convoquen a partir del 20 de octubre del 2015 contarán con la funcionalidad del registro de participantes electrónico.