PRONUNCIAMIENTO N° 186-2016/DSU

Entidad:	Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca

Referencia:		Licitación Pública Nº 12-2015-CE/MPH-BCA-1, convocada para el “Mejoramiento del servicio de transitabilidad de la avenida La Paccha, tramo Puente José Olaya – intersección Jirón Atahualpa, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc – Cajamarca”

- ANTECEDENTES

A través del Oficio Nº 04-2016-CE/MPH-BCA, recibido el 18.ENE.2016, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las ocho (8) observaciones formuladas por el participante EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES HCH E.I.R.L. y las treinta y cuatro (34) observaciones formuladas por el participante INVERSIONES GEOMAR S.A.C., así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante “la Ley”, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante “el Reglamento”.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) Las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o que fueron acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a haber sido acogidas, fueron consideradas por éste contrarias a la normativa, o; c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Sobre el particular, de la revisión del pliego absolutorio de observaciones, se aprecia que el primer extremo de las Observaciones N° 1 y 7, y la Observación N° 4 del participante EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES HCH E.I.R.L. son solicitudes de precisión y/o modificación al contenido de las Bases que no se sustentan en la vulneración de la normativa de contrataciones del Estado y/o normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección, por lo que al tratarse en estricto de consultas, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ellas.

Asimismo, se advierte que la Observación N° 6 del participante EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES HCH E.I.R.L. fue acogida, por lo que, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ella.

Adicionalmente, se advierte que las Observaciones N° 1, 6, 27, 29, 30 y 33, así como el segundo extremo de las Observaciones N° 9, 14, 16, 18, 20 y 22 presentadas por el participante INVERSIONES GEOMAR S.A.C. son solicitudes de información y/o precisión y/o modificación al contenido de las Bases que no se sustentan en la vulneración de la normativa de contrataciones del Estado y/o normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección, por lo que al tratarse en estricto de consultas, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ellas.

Además, se advierte que las Observaciones N° 2, 3, 5, 7, 8, 13, 26 y 28 y el primer de las Observaciones N° 10, 12, 15, 17, 19, 21 y 23 del participante INVERSIONES GEOMAR S.A.C. fueron acogidas, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ellas.

Por su parte, en la medida que no ha quedado precisado aquello que cuestiona el participante INVERSIONES GEOMAR S.A.C. en el segundo extremo de sus Observaciones N° 10, 12, 15, 17, 19, 21 y 23 al aludir a “demás exigencias”, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

De otro lado, se aprecia que el primer extremo de la Observación N° 20 y la Observación N° 31 del participante INVERSIONES GEOMAR S.A.C. fueron acogidos parcialmente, por lo que este Organismo Supervisor únicamente se pronunciará respecto del extremo no acogido; sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse sobre aspectos relevantes de las Bases al amparo de lo previsto en el inciso a) del artículo 58 de la Ley

- OBSERVACIONES

2.1 Observante:	EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES HCH E.I.R.L.

Observaciones Nº 1, 2, 3, 5, 7 y 8: 		Contra las capacitaciones requeridas al personal propuesto

Mediante el segundo extremo de la Observación N° 1, el participante cuestiona que al Gerente de Proyectos se le exija la Especialización en Tributación y Asesoría Fiscal, ya que señala que es innecesario exigir para este proceso que el profesional sea un experto en materia tributaria o en asesoría o auditoría fiscal.

Por tanto, solicita que se suprima dicho estudio por ser un requisito que restringe la libre participación de postores.

A través de la Observación N° 2, el participante cuestiona que al Residente de Obra se le exija Maestría en Gerencia de Obras y Construcción; toda vez que el requerimiento resulta innecesario considerando que ya se está requiriendo un Gerente de Proyectos y un Administrador de Obra; debiendo el Residente necesariamente enmarcar sus funciones a la parte técnica de la obra.

En ese sentido, solicita que se suprima la referida especialización por ser exagerada y restringir la libre participación de postores

Mediante el primer extremo de la Observación N° 3, el participante cuestiona que al Asistente de Obra se le exija Curso de Actualización Profesional en Supervisión de Obras de Edificaciones de Concreto, pues señala que dicha capacitación no es acorde con el tipo de proceso y no tiene relación con las funciones a desarrollar por el Asistente de Obra. En ese sentido, dado que dicho requerimiento resulta desproporcionado y restrictivo, solicita que se suprima la referida capacitación.

Mediante el segundo extremo de la Observación N° 3, el participante cuestiona que al Asistente de Obra se le exija Curso de Actualización Profesional en Diseño Sísmico Resistente, pues señala que dicha capacitación no tiene relación con las funciones a desarrollar por el Asistente de Obra; asimismo, manifiesta que el Diseño sísmico Resistente se exige para la etapa de Pre Inversión de un proyecto considerado como estructura antisísmica, por lo que no resulta acorde al tipo de obra.

En ese sentido, dado que dicho requerimiento resulta desproporcionado y restrictivo, solicita que se suprima la referida capacitación.

Mediante la Observación N° 5, cuestiona que al Especialista en Mecánica de Suelos se le exija Maestría en Ciencias con mención en Ingeniería Geotécnica; toda vez que el requerimiento resultaría exagerado considerando la envergadura del proyecto.

En ese sentido, solicita que se suprima la referida especialización a fin de promover la libre participación de postores.

A través del segundo extremo de la Observación N° 7, el participante cuestiona los cursos exigidos al Prevencionista de Seguridad, pues señala que para ejecutar un proyecto de mejoramiento de vía resulta exagerado y desproporcionado requerir al citado profesional conocimientos de normas ambientales (ISO 9001 e ISO 14001).

En ese sentido, solicita que se suprima los referidos cursos a fin de promover la libre participación de postores.

Mediante la Observación N° 8, el participante cuestiona las capacitaciones requeridas al Topógrafo, pues señala que en el presente proyecto no es necesario el empleo de GPS y/o  Estación Total, máxime si en la capacitación no puede aludirse a una marca en particular de estación total.

En ese sentido, solicita que se suprima las capacitaciones requeridas al referido profesional, a fin de promover la libre participación de postores.

Pronunciamiento

Sobre el particular, en el acápite “Requisitos mínimos del personal propuesto” del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se indica:

En relación con ello, en el pliego de absolución de observaciones, el Comité Especial señaló lo siguiente:

Respecto a la Observación N° 1:

“(…) deberá de ceñirse a lo solicitado en las Bases administrativas, Considerando que lo que está solicitando al profesional como Gerente del Proyecto, es con la finalidad de rescatar la destreza y aptitud de dicho profesional en materia de la capacitación adquirida durante el ejercicio de su profesión, en consecuencia el criterio resulta de razonabilidad y proporcionalidad.”.

Respecto a las Observaciones N° 2, 3, 5, 7 y 8:

“(…) tratándose de una obra de gran magnitud y de importancia para sus beneficiados, es necesario que el personal que va a tener a cargo la ejecución tenga la experiencia y actualización adecuada.”.

Al respecto, de conformidad con el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

En cuanto a los estudios requeridos para los profesionales debe tenerse en cuenta que la Entidad, en el marco de sus competencias, tiene la potestad de requerir determinadas calificaciones académicas y/o profesionales, siempre y cuando éstas sean necesarias para que dicho personal ejecute en forma más idónea las prestaciones para la que es requerido; exigencias que, además, deberán ser ponderadas con la envergadura, el valor referencial del proceso, el plazo de ejecución de la contratación, entre otros aspectos.

Asimismo, corresponde señalar que en la medida que la Entidad conoce las funciones que desempeñarán los profesionales propuestos durante la ejecución contractual, es su responsabilidad definir el perfil (lo que incluye las capacitaciones) que deben acreditar dichos profesionales en función de los trabajos que estos desempeñarán a efectos de asegurar la correcta ejecución de la obra requerida.

De las normas acotadas se desprende que, si bien es facultad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dichos requisitos deben resultar razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

Con relación al segundo extremo de la Observación N° 1, cabe indicar que no resulta razonable que se exija que el gerente de proyecto cuente con estudios en Tributación y Asesoría Fiscal ya que no resulta congruente con las labores que desarrollará dicho profesional durante la ejecución contractual, por lo que este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el referido extremo de la Observación N° 1 y, por tanto, con ocasión de la integración de Bases, deberá eliminarse del Capítulo III de las Bases la especialización en Tributación y Asesoría Fiscal requerida al gerente de proyecto.

Con relación a la Observación N° 2, cabe precisar que en la medida que se ha previsto la participación de un gerente de proyectos y un administrador de obra para la ejecución de la presente obra resulta innecesario que se exija al residente de Obra una Maestría en Gerencia de Obras y Construcción, por lo que este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la referida observación y, por tanto, con ocasión de la integración de Bases, deberá eliminarse del Capítulo III de las Bases la Maestría en Gerencia de Obras y Construcción requerida al residente de obra.

Con relación al primer extremo de la Observación N° 3, cabe mencionar que no resulta razonable requerir al asistente de obra un Curso de Actualización Profesional en Supervisión de Obras de Edificaciones de Concreto ya que el objeto de la presente convocatoria es la ejecución de una obra, mas no su supervisión y su denominación resulta específica, restringiendo innecesariamente la participación de postores, por lo que este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el referido extremo de la Observación N° 3 y, por tanto, con ocasión de la integración de Bases, deberá eliminarse del Capítulo III de las Bases el curso de actualización profesional en supervisión de obras de edificaciones de concreto solicitado al asistente de obra.

Con relación al segundo extremo de la Observación N° 3, cabe precisar que el Curso de Actualización Profesional en Diseño Sísmico Resistente solicitado al asistente de obra tiene una denominación que resulta específica, restringiendo innecesariamente la participación de postores, por lo que este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el referido extremo de la Observación N° 3 y, por tanto, con ocasión de la integración de Bases, deberá eliminarse del Capítulo III de las Bases el curso de actualización profesional en diseño sísmico resistente solicitado al asistente de obra.

Con relación a las Observaciones N° 5 y 8 y el segundo extremo de la Observación N° 7, siendo responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, la cual ha previsto que el especialista en mecánica de suelos, el prevencionista de seguridad y el topógrafo acrediten determinados estudios a efectos de garantizar la adecuada ejecución de la obra, y en tanto que la pretensión del participante es que se eliminen en su integridad los cuestionados estudios en función de su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las referidas observaciones.

No obstante lo anterior, con motivo de la integración de Bases, deberá realizarse lo siguiente en el Capítulo III de las Bases:

- Deberá suprimirse el “curso y/o capacitación en gerencia de la gente” requerido al gerente de proyecto, ya que resulta específica su denominación, restringiendo innecesariamente la participación de postores.

- Deberá eliminarse del “diplomado en residencia, supervisiones, seguridad y liquidación e obras” y de los “cursos de actualización profesional en residencias y supervisiones de pavimentos” solicitados al residente de obra toda referencia a “supervisión” ya que el objeto de la presente convocatoria es la ejecución de una obra, mas no su supervisión.

- Deberá suprimirse el término “actualización profesional en” y “especialización profesional” de los cursos requeridos al residente de obra, al prevencionista de seguridad y al topógrafo, en tanto que independientemente de la denominación de los cursos recibidos, lo relevante es que los profesionales se encuentren capacitados en los temas requeridos.

- Deberá precisarse que basta un curso en temas de contrataciones con el Estado para acreditar el curso en Ley de Contrataciones aplicado a obras y sus modificatorias 2012 solicitado al residente de obra, debido a su denominación específica que podría restringir innecesariamente la participación de postores.

- Deberá suprimirse la capacitación en técnicas de programación y organización de empresas requerida al administrador de obra, ya que está referido a temas de organización interna de la empresa y no guarda relación con los resultados esperados de la obra.

- Deberá suprimirse la capacitación en marketing y estudios de mercado solicitada al administrador de obra, debido a que no guarda congruencia con las labores que desarrollará dicho profesional durante la ejecución contractual.

- Deberá precisarse que bastará acreditar cuarenta (40) horas como mínimo de un curso en sistemas de gestión ambiental ISO 9001 y/o sistemas de gestión ambiental 14001 y/o en seguridad y riesgos ambientales para el prevencionista de seguridad, teniendo en consideración que los tres (3) cursos solicitados a dicho profesional versan sobre temas ambientales.

- Deberá eliminarse toda referencia a la marca Topcon y Leica del curso de manejo de estación total solicitado al topógrafo.

Cabe acotar que la determinación de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los perfiles requeridos y elaborar el estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos específicos.

2.2 Observante:	INVERSIONES GEOMAR S.A.C.

Observación Nº 4: 	Contra los jornales de los trabajadores de construcción civil

El participante cuestiona que en el valor referencial no se haya considerado los montos correspondientes a los jornales de los trabajadores de construcción civil, de acuerdo con lo dispuesto en el Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2015-2016 aprobado por Resolución Ministerial N° 169-2015-TR, pues señala que el valor referencial debe incluir todos los costos que incidan en la ejecución de una obra, entre estos, los costos laborales, siendo que el presupuesto de obra consignado en el expediente técnico debe considerar los costos de acuerdo a la normativa vigente.

En ese sentido, solicita que se reformule el presupuesto de obra  para incluir el costo de los jornales de los trabajadores de construcción vigentes.

Pronunciamiento

Sobre el particular, en el numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases se ha previsto que:

“El valor referencial asciende a S/. 3’281,264.24 (Tres Millones Doscientos Ochenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Cuatro con 24/100 Nuevos Soles)

Incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre del 2015”.

En relación con ello, al absolver la presente la presente observación, el Comité Especial  indicó que “la Entidad ha proyectado la Resolución de Alcaldía N° 274-2015-A-MPH-BCA, de 2 de abril de 2015, donde se establecen el precio de los jornales de manera proporcional, razonable y adecuada para la ejecución de obras dentro de la provincia”.

Es el caso que, en la referida Resolución de Alcaldía se señala lo siguiente:

Además, en la citada Resolución de Alcaldía se aprueba la tabla salarial de jornales para el personal de construcción civil, conforme al siguiente detalle:

Sobre el particular, cabe precisar que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley, concordado con el artículo 13 del Reglamento, la definición del valor referencial es facultad del órgano encargado de las contrataciones de cada Entidad, el cual será determinado sobre la base de un estudio de las posibilidades y condiciones que ofrece el mercado.

Adicionalmente, el artículo 14 del Reglamento establece que en el caso de la contratación para la ejecución de obras, el valor referencial debe corresponder al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico; asimismo, este deberá incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto.

En el presente caso, de lo contemplado en las Bases y en el pliego absolutorio de observaciones se advierte que la Entidad ha declarado que ha considerado todos los costos necesarios a fin de llevar a cabo la ejecución de la obra en el presupuesto de obra del expediente técnico.

Por lo expuesto, toda vez que la determinación del valor referencial es responsabilidad de la Entidad, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, considerando lo señalado por el participante en relación a los honorarios del personal técnico; con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrarse, la información del expediente técnico actualizado que acredite que los costos alusivos a mano de obra vigentes al mes de la determinación del valor referencial fue considerada en el presupuesto de obra, así como que se haya previsto los costos de los honorarios y beneficios sociales de los profesionales requeridos.

No obstante ello, en el caso se determine modificar el presupuesto de la obra, deberá registrarse en el SEACE, (a) los documentos del expediente técnico que fuesen reformulados, (b) el documento que aprueba la modificación del expediente técnico y, (c) el documento que aprueba la modificación del expediente de contratación.

Cabe acotar que, la información registrada en el SEACE y aquella a ser publicada para sustentar lo requerido por este Organismo Supervisor tiene carácter de declaración jurada, la cual debe guardar concordancia con la documentación que forma parte del expediente técnico. En ese sentido, siendo responsabilidad de la Entidad la determinación del valor referencial, en caso de corresponder, la dependencia técnica encargada de su determinación deberá rendir cuentas ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes respecto a ello, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos específicos.

Asimismo, cabe señalar que es responsabilidad de la Entidad hacer uso eficiente de los recursos públicos.

Observaciones Nº 9, 11, 14, 16, 18, 20 y 22: 	Contra las capacitaciones requeridas al personal propuesto

Mediante el primer extremo de la Observación N° 9, el participante cuestiona las capacitaciones requeridas al Gerente de Proyecto, pues señala que resultaría excesivo que se exija capacitaciones cuyo único fin sería restringir la libre participación de los potenciales postores a fin de favorecer a un determinado postor; asimismo, manifiesta que se transgrede la esencia del cargo del referido profesional al asignarle funciones distintas a las netamente administrativas. En ese sentido, solicita que se suprima las cuestionadas capacitaciones.

Mediante la Observación N° 11, el participante cuestiona que al Residente de Obra se le exija Maestría en Gerencia de Obras y Construcción, pues señala que dicha exigencia resultaría excesiva y desproporcionada. Asimismo, manifiesta que los grados solicitados “maestrías y doctorados” no guardan congruencia con el objeto de la convocatoria; por lo que dicha exigencia no contribuye a la mayor participación de postores que se encuentren en la posibilidad de ejecutar la obra. En ese sentido, solicita que se suprima dicho estudio.

Mediante el primer extremo de la Observación N° 14, el participante cuestiona que al Asistente de Residente se le exija contar con capacitación en: i) Curso de actualización profesional en supervisión de obras de edificaciones de concreto y ii) Curso de actualización profesional en diseño sismo resistente, ya que no tendrían relación con las funciones que va desempeñar el profesional, por lo que no resultaría razonable dicho requerimiento. En ese sentido, solicita que se supriman las capacitaciones cuestionadas.

Mediante el primer extremo de la Observación N° 16, el participante cuestiona que al Administrador de Obra se le exija contar con capacitación en: i) Técnicas en programación y organización de empresas y ii) Marketing y estudios de mercado, ya que dichas capacitaciones no tendrían incidencia en las labores que desempeñará el profesional en la ejecución de la obra. En ese sentido, solicita que se supriman las capacitaciones cuestionadas.

Mediante el primer extremo de la Observación N° 18, el participante cuestiona que al Especialista en Mecánica de Suelos se le exija contar con Maestría en Ciencias con mención en Ingeniería Geotécnica, pues señala que dicha exigencia resultaría excesiva y desproporcionada. Asimismo, manifiesta que los grados solicitados “maestrías y doctorados” no guardan congruencia con el objeto de la convocatoria; por lo que dicha exigencia no contribuye a la mayor participación de postores que se encuentren en la posibilidad de ejecutar la obra. En ese sentido, solicita que se suprima el cuestionado estudio.

Mediante el aspecto no acogido del primer extremo de la Observación N° 20, el participante cuestiona que al Especialista en Pavimentos se le exija contar con Curso especializado: pavimentos de concreto, diseño sostenible, mantenimiento y rehabilitación, ya que no tendría relación con las funciones que va desempeñar el profesional. En ese sentido, dado que dicho requerimiento estaría limitando la libre participación de los postores, solicita se suprima el cuestionado curso.

A través del primer extremo de la Observación N° 22, el participante cuestiona que al “Especialista en Seguridad” se le exija contar con: i) Cursos de actualización profesional en sistema de gestión  - ISO 9001 (40 horas como mínimo), ii) Cursos de actualización profesional en sistema de gestión ambiental – ISO 14001 (40 horas como mínimo), iii) Cursos de actualización profesional en seguridad y riesgos ambientales (40 horas como mínimo) y iv) Cursos de actualización profesional en seguridad y riesgos eléctricos en construcción, operación y mantenimiento de redes y equipos eléctricos, ya que no tendrían relación con las funciones que va desempeñar el profesional. En ese sentido, solicita que se supriman tales cursos.

Pronunciamiento

Respecto del primer extremo de la Observación N° 9, la Observación N° 11, el primer extremo de la Observación N° 14 y el aspecto no acogido del primer extremo de la Observación N° 20, cabe precisar que, el presente tema ha sido abordado al emitir pronunciamiento sobre el segundo extremo de la Observación N° 1, la Observación N°  2 y el primer extremo de la Observación N° 3 del participante EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES HCH E.I.R.L., por lo que este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER las referidas observaciones bajo los términos ahí previstos.

Respecto del primer extremo de las Observaciones N° 16, 18 y 22, cabe indicar que, el presente tema ha sido abordado al emitir pronunciamiento sobre las Observaciones N° 5 y 8 y el segundo extremo de la Observación N° 7 del participante EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES HCH E.I.R.L., por lo que este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el referido extremo de las Observaciones N° 16, 18 y 22, sin perjuicio de lo cual deberá cumplirse con lo dispuesto al absolver las referidas Observaciones N° 5, 7 y 8 bajo los términos ahí previstos.

Respecto del aspecto no acogido del primer extremo de la Observación N° 20, cabe precisar que, de la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente:

En relación con ello, en el pliego de absolución de observaciones, el Comité Especial señaló “Del mismo modo tratándose de una obra de gran magnitud y de importancia para sus beneficiados, es necesario que el personal que va a participar en la ejecución tenga la experiencia y actualización adecuada.

Por cuanto este colegiado en coordinación con el área usuaria, ha decidido ACOGER PARCIALMENTE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, por cuanto en la integración de bases se estará suprimiendo la capacitación como supervisor de obras de concreto (adjuntar copia simple de certificado).”.

Al respecto, cabe señalar que si bien es responsabilidad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad  no es irrestricta, ya que para su determinación se debe verificar que resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

Por tanto, toda vez que la potestad de la Entidad en la determinación de los requerimientos técnicos mínimos no es irrestricta, que resulta específica la denominación del “curso especializado: pavimentos de concreto, diseño sostenible, mantenimiento y rehabilitación” requerido al especialista en pavimentos, restringiendo innecesariamente la participación de postores, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el aspecto no acogido del primer extremo de la Observación N° 20, por lo que, con ocasión de la integración de Bases, deberá suprimirse del Capítulo III de las Bases el “curso especializado: pavimentos de concreto, diseño sostenible, mantenimiento y rehabilitación” requerido al especialista en pavimentos.

Observación Nº 23: 	Contra la acreditación de la colegiatura y la habilitación del Especialista en Seguridad

Mediante el primer extremo de la Observación N° 23, el participante cuestiona que se exija al Especialista en Seguridad una copia del diploma o constancia de incorporación al Colegio de Ingenieros y certificado de habilidad y/o declaración jurada de no estar inhabilitado, carta de compromiso y copia del título, toda vez que contravendría lo dispuesto en el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria. En ese sentido, solicita que se suprima la exigencia de dicha documentación de los requerimientos técnicos mínimos del profesional.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases, se advierte que si bien no se exige la participación de un profesional con el cargo de “Especialista en Seguridad”, se requiere un prevencionista en seguridad para la ejecución de la presente obra que debe acreditar:

- “Ingeniero ambiental y de recursos naturales y/o ingeniero de higiene y seguridad industrial y/o ingeniero minero colegiado (adjuntar copia simple del título profesional correspondiente).

- Copia simple de ser miembro de su colegio al cual pertenece.

- Adjuntar copia del certificado de habilidad (El certificado de habilidad puede reemplazarse con una declaración jurada de no estar inhabilitado)”.

En relación con ello, al absolver la presente observación, el Comité Especial señaló que “su observación carece de objeto porque en ningún momento se está solicitando un Especialista en Seguridad como lo describe y con tales exigencias”.

Respecto de la acreditación de la colegiatura y habilidad, cabe precisar que, en atención a los Principios de Economía y Libre Concurrencia y Competencia, la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero; no obstante, lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

En ese sentido, no corresponde exigir que el personal propuesto se encuentre colegiado y habilitado para la presentación de las propuestas ni en otro momento previo al inicio de la participación efectiva del profesional durante la ejecución contractual.

Por tanto, toda vez que se requiere como parte de la propuesta técnica una copia simple de ser miembro del colegio al cual pertenece y una copia del certificado de habilidad o una declaración jurada de no estar inhabilitado del prevencionista en seguridad, lo cual resulta contrario a las disposiciones expuestas anteriormente, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el referido aspecto del primer extremo de la presente observación, por lo que, con motivo de la integración de Bases, deberá realizarse lo siguiente:

- Suprimirse del Capítulo III de las Bases la exigencia de “copia simple de ser miembro del colegio al cual pertenece el prevencionista de seguridad y la copia del certificado de habilidad o declaración jurada de no estar inhabilitado”, así como también cualquier regulación de las Bases que exija la acreditación (lo que incluye también a las declaraciones juradas) de la colegiatura y habilidad de los profesionales ofertados en la presentación de propuestas y suscripción del contrato, en tanto que ello sólo resulta exigible y relevante para el inicio efectivo de su participación en el contrato; no siendo válida cualquier regulación de las Bases que resulte contrario a lo señalado. Ello incluye todos los capítulos de la Sección Específica u otro extremo de las Bases.

- Tenerse presente que la experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión.

- Considerarse que, la Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, según el ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

Respecto de la carta de compromiso y copia del título profesional, cabe indicar que, de conformidad con el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

De lo señalado anteriormente se desprende que resulta razonable que se requiera al prevencionista de seguridad una copia simple del título profesional y una carta de compromiso de asumir el cargo con la finalidad de acreditar el perfil requerido por la Entidad a efectos de garantizar la adecuada ejecución de la obra.

Por tanto, siendo responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, así como su forma de acreditación, que resulta razonable que se exija al referido profesional una copia simple del título profesional y una carta de compromiso de asumir el cargo para acreditar el perfil requerido a efectos de garantizar la adecuada ejecución de la obra, y en tanto que el participante pretende que se eliminen dichas exigencias en función de su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el referido aspecto del primer extremo de la presente observación.

Observación Nº 24: 		Contra las exigencias requeridas al Topógrafo

A través de la Observación N° 24, el participante cuestiona que se exija al Topógrafo presentar i) la copia simple del título a nombre de la nación y ii) la carta de compromiso de asumir el cargo como ingeniero especialista en seguridad,  toda vez que contravendría lo dispuesto en el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria. En ese sentido, solicita que se suprima la exigencia de dicha documentación de los requerimientos técnicos mínimos del profesional.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se aprecia que si bien no se exige al topógrafo una copia simple del título a nombre de la nación ni una carta de compromiso de asumir el cargo como ingeniero especialista en seguridad como lo manifiesta el participante en su Observación N° 24, se requiere lo siguiente.

- Deberá de contar con Certificado Ocupacional en Topografía a nombre de la nación, este requisito será sustentado con copia simple del certificado.

- Deberá presentar una carta de compromiso de asumir el cargo de topógrafo.

En relación con ello, al absolver la presente observación, el Comité Especial señaló que “su observación carece de objeto porque en ningún momento se está solicitando al Topógrafo tales exigencias descritas para acreditar los Requerimientos Técnicos Mínimos.”.

Al respecto, de conformidad con el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

De lo señalado anteriormente se desprende que se requiere al topógrafo el certificado Ocupacional en Topografía a nombre de la nación y una carta de compromiso de asumir el cargo como topógrafo, lo cual resulta razonable ya que tendría como finalidad acreditar el perfil requerido por la Entidad a efectos de garantizar la adecuada ejecución de la obra.

Por tanto, siendo responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, así como su forma de acreditación, que resulta razonable que se exija al topógrafo el certificado Ocupacional en Topografía a nombre de la nación y una carta de compromiso de asumir el cargo para acreditar el perfil requerido por la Entidad a efectos de garantizar la adecuada ejecución de la obra, y en tanto que el participante pretende que se eliminen dichas exigencias requeridas al topógrafo en función de su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Observación Nº 25: 		Contra las exigencias requeridas al Topógrafo

Mediante la Observación N° 25, el participante cuestiona que se requiera que el Topógrafo cuente con certificado ocupacional en topografía a nombre de la nación, ya que se limitaría la participación de postores. En ese sentido, solicita que se permita la participación de ingenieros que cuenten con estudios y/o especialización en topografía como un técnico topógrafo.

Pronunciamiento

En el Capítulo III de las Bases se ha previsto como parte del perfil del topógrafo:

- “Deberá de contar con Certificado Ocupacional en Topografía a nombre de la nación, este requisito será sustentado con copia simple del certificado.

- Acreditar cursos de especialización profesional en manejo de GPS (adjuntar copia de certificado o constancia).

- Acreditar cursos de especialización profesional en curso y/o capacitación de manejo de estación total marca Topcon y/o Leica (adjuntar copia de certificado o constancia)”.

En relación con ello, al absolver la presente observación, el Comité Especial señaló que “tratándose de una obra de gran magnitud y de importancia para sus beneficiados, es necesario que el personal que va a participar en la ejecución tenga la experiencia y actualización adecuada.”.

Al respecto, de conformidad con el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

De las normas acotadas se desprende que, si bien es facultad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dichos requisitos deben resultar razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

De lo señalado por la Entidad no se desprende el sustento técnico por el cual un técnico en topografía no estaría en la capacidad de ejercer el cargo de topógrafo, además de que resulta razonable lo propuesto por el participante teniendo en cuenta las labores que desarrollará dicho profesional durante la ejecución de la obra.

Por tanto, en la medida que la potestad de la Entidad en la determinación de los requerimientos técnicos mínimos no es irrestricta, que aquélla no ha señalado el sustento técnico por el cual un técnico en topografía no estaría en la capacidad de ejercer el cargo de topógrafo, y que resulta razonable lo propuesto por el participante teniendo en cuenta las labores que desarrollará dicho profesional durante la ejecución de la obra, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la presente observación, por lo que, con ocasión de la integración de Bases, deberá precisarse en el Capítulo III de las Bases que el topógrafo también podrá ser un técnico en topografía.

Observación Nº 28: 		Contra el periodo de antigüedad de la experiencia del postor

Mediante la Observación N° 28, el participante cuestiona que no se haya previsto un límite temporal para acreditar la experiencia del postor tanto en obras en general como en obras similares contrariamente a lo establecido en el artículo 47 del Reglamento, por considerar que ello podría resultar incongruente con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad y restringir la participación de postores, por lo que solicita que se incluya la antigüedad máxima para acreditar la experiencia del postor tanto en obras en general como en obras similares.

Pronunciamiento

En el Capítulo IV de las Base se han contemplado los siguientes factores de evaluación:

“Experiencia en obras en general

Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general equivalente a dos (2) veces el valor referencial de la contratación correspondiente a la obra.

Experiencia en obras similares

Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general equivalente a una (1) vez el valor referencial.”.

En relación con ello, al absolver la presente observación, el Comité Especial manifestó que:

“(…) al momento de realizar la integración de Bases estará corrigiendo y adicionando el periodo en años de ejecución para obras en general y obras similares a la fecha de presentación de propuestas por parte del postor, correspondiente al cumplimiento de los factores de evaluación con el siguiente párrafo:

Se considerará las obras ejecutadas por el postor en los últimos ocho (8) años a la fecha de presentación de propuestas. Experiencia de ejecución de obras en general.

Se considerará las obras ejecutadas por el postor en los últimos ocho (8) años a la fecha de presentación de propuestas. Experiencia de ejecución de obras similares”.

Al respecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley y del artículo 43 del Reglamento, es responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, la fijación de los puntajes que se le asignará a cada uno de ellos, así como los criterios para su asignación, los cuales deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, sujetándose a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Asimismo, señala que sólo se podrá calificar aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado.

Asimismo, el artículo 47 del Reglamento establece que en las obras que correspondan a Licitaciones Públicas como en el presente caso, debe considerarse, entre otros factores de evaluación de la propuesta técnica, la experiencia en obras en general ejecutadas hasta en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de la convocatoria, y la experiencia de obras similares ejecutadas hasta en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas por un máximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de la convocatoria, siendo el valor mínimo de cada obra similar al quince por ciento (15%) del valor referencial.

En ese sentido, siendo responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, que en los factores de evaluación “Experiencia en obras en general”  y “Experiencia en obras similares” se solicita un monto facturado acumulado que resulta proporcionado teniendo en consideración el periodo de antigüedad de las obras presentadas, los cuales se encuentran dentro de los parámetros establecidos por el artículo 47 del Reglamento, y en tanto que el participante pretende que se amplíe dicho periodo de antigüedad en función de su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Observaciones Nº 31 y 32: 	Contra el factor de evaluación “Calificaciones del personal propuesto”

Mediante el extremo no acogido de la Observación N° 31, el participante cuestiona la maestría en Ingeniería Civil del Especialista en Mecánica de Suelos evaluada en el factor “Calificaciones del personal propuesto”, ya que el estudio, calificación y puntaje asignado resultarían incongruentes y desproporcionados con las funciones que desempeñará dicho profesional en la ejecución de la obra. En ese sentido, solicita que se suprima la referida maestría sujeta a calificación.

A través de la Observación N° 32, el participante cuestiona los estudios del Gerente de Proyecto de Obra evaluados en el factor “Calificaciones del personal propuesto”, ya que los estudios, calificación y puntaje asignados resultarían incongruentes y desproporcionados con las funciones que desempeñará dicho profesional en la ejecución de la obra. En ese sentido, solicita que se suprima la evaluación de la capacitación del Gerente de Proyecto de Obra.

Pronunciamiento

En el literal C.2 del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases se ha previsto lo siguiente:

“C.2 CALIFICACIONES (30 PUNTOS)

1. ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS

Doctorado en Ingeniería Civil (Mínimo estudios concluidos, adjuntar copia simple de constancia de egresado)…………. 15 Puntos

Maestría en Ingeniería Civil (Mínimo estudios concluidos, adjuntar copia simple de constancia de egresado…………… 07 Puntos

2.- GERENTE DEL PROYECTO

. MBA Gerencial, con especialidad en ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA DE EMPRESAS (mínimo estudios concluidos, adjuntar copia simple de constancia de egresado)…………… 15 Puntos

. Diplomado en Gerencia con Especialidad en ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS (Mínimo estudios concluidos adjuntar copia simple de constancia de egresado, mínimo 1200 horas)……………………………………………………….………… 05 Puntos”.

En relación con ello, en el pliego de absolución de observaciones, el Comité Especial señaló lo siguiente:

Respecto a la Observación N° 31:

(…) Considerando que lo que está solicitando al profesional como Especialista en Mecánica de Suelos es con la finalidad de rescatar la destreza y aptitud de dicho profesional en materia de la capacitación adquirida durante el ejercicio de su profesión, en consecuencia el criterio resulta de razonabilidad y proporcionalidad ya que se estaría mejorando el requerimiento técnico mínimo. Sin embargo, en la integración de Bases se estará suprimiendo la exigencia solicitada como DOCTORADO EN INGENIERIA CIVIL (MINIMOS ESTUDIOS CONCLUIDOS, ADJUNTAR COPIA SIMPLE DE CONSTANCIAS DE EGRESADO), proporcionando y asignando este puntaje a la capacitación solicitada como MAESTRIA EN INGENEIRIA CIVIL (MINIMOS ESTUDISO CONCLUIDOS, ADJUNTAR COPIA SIMPLE DE CONSTANCIAS DE EGRESADO)”.

Respecto a la Observación N° 32:

“(…) Considerando que lo que está solicitando al Gerente de Proyecto es con la finalidad de rescatar la destreza y aptitud de dicho profesional en materia de la capacitación adquirida durante el ejercicio de su profesión, en consecuencia el criterio resulta de razonabilidad y proporcionalidad ya que se estaría mejorando el requerimiento técnico mínimo.”.

Al respecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley y del artículo 43 del Reglamento, es responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, la fijación de los puntajes que se le asignará a cada uno de ellos, así como los criterios para su asignación, los cuales deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, sujetándose a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Asimismo, señala que sólo se podrá calificar aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado.

Asimismo, el artículo 47 del Reglamento establece que en las obras que correspondan a Licitaciones Públicas como en el presente caso, debe considerarse, entre otros factores de evaluación de la propuesta técnica, a la experiencia y calificaciones del personal propuesto, las que serán establecidas en forma objetiva en las Bases, las cuales establecerán los requisitos de conformación y permanencia del personal profesional propuesto.

Respecto del estudio sujeto a calificación del especialista en mecánica de suelos, siendo responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, que se solicita que dicho profesional acredite estudios concluidos de maestría en Ingeniería Civil para acceder a puntaje en el factor de evaluación “Calificaciones” en concordancia con lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento, y en tanto que la pretensión del participante es que se elimine tal estudio en función de su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el referido extremo de la Observación N° 31.

Cabe acotar que la determinación de los factores de evaluación es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte de la dependencia técnica encargada de su determinación, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Debe destacarse que este Organismo Supervisor no ostenta la calidad de perito técnico en tales aspectos específicos.

Respecto del estudio sujeto a calificación del gerente de proyecto, toda vez que la potestad del Comité Especial en la determinación de los factores de evaluación no es irrestricta, que a dicho profesional ya se le está requiriendo experiencia en su especialidad, y que el estudio en administración estratégica de empresas no guarda congruencia con el objeto de la presente convocatoria que es la ejecución de una obra y no la administración de una empresa, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la Observación N° 32, por lo que, con motivo de la integración de Bases, deberá suprimirse del factor de evaluación “Calificaciones” los estudios solicitados al gerente de proyecto y redistribuir su puntaje entre los demás factores de evaluación.

Observación Nº 34: 				Contra el Resumen Ejecutivo

El participante cuestiona el contenido del Resumen Ejecutivo, ya que, según manifiesta, no se habría registrado adecuadamente la información correspondiente al formato de cuadro comparativo ni el tipo de fuentes que se utilizaron para determinar el valor referencial, así como tampoco se indicaría la pluralidad de proveedores ni la información que se utilizó para determinar los factores de evaluación, lo cual contravendría lo dispuesto en la Directiva Nº 004-2013-OSCE/CD. En ese sentido, solicita que se declare la nulidad del presente proceso de selección.

Pronunciamiento

De la revisión del “Formato de Resumen Ejecutivo” registrado en la ficha del proceso publicada en el SEACE, se advierte lo siguiente:

- En el numeral 2.5 referido a las “Fuentes de información que sirvieron para determinar el valor referencial”, la Entidad indica que “se cotizó con dos empresas”.

- En el numeral 4.1 referido a la “Pluralidad de proveedores que cumplen con los Requerimientos Técnicos Mínimos”, no se ha precisado si existe o no dicha pluralidad.

- En el numeral 4.2 referido a la “Información que pueda ser utilizada para la determinación de los factores de evaluación”, si bien se ha señalado “SI”, no se ha detallado dicha información.

En relación con ello, al absolver la presente observación, el Comité Especial ratificó lo señalado en el formato de Resumen Ejecutivo.

Sobre el particular, cabe señalar que mediante Resolución N° 270-2013-OSCE/PRE de fecha 09.08.2013 este Organismo Supervisor aprobó la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD "Disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado", y los formatos respectivos, los cuales son de obligatorio cumplimiento para todas las Entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado a partir del 1 de enero de 2014.

Del Formato de Resumen Ejecutivo se desprende que no se ha seguido estrictamente las disposiciones previstas en las Directiva N° 004-2013-OSCE/CD en referencia al formato del resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado ya que no ha sido consignada en su totalidad la información requerida.

Ahora bien, siendo que la pretensión del participante es que se declare la nulidad del presente proceso de selección, y que no se advierte que la información omitida represente un vicio sustancial que amerite tales acciones, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

No obstante lo anterior, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse en el SEACE el formato del resumen ejecutivo contenga lo siguiente: i) en el numeral 2.6 deberá señalarse qué aspectos se consideraron o no de las fuentes indicadas en el numeral 2.5 de dicho formato, ii) en el numeral 4.1 deberá señalarse si existe o no pluralidad de proveedores que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos (de ser afirmativa la respuesta consignar los nombres o razones sociales de los proveedores que cumplen con el requerimiento; de ser negativa, publicar la evaluación realizada por la Entidad para determinar la falta de pluralidad de proveedores), iii) en el numeral 4.2 deberá detallarse la información fue utilizada para la determinación de los factores de evaluación, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD.

- ASPECTOS SUPERVISADOS DE OFICIO

Si bien el Pronunciamiento, por norma, versa sobre la elevación de observaciones a pedido de parte y no representa la convalidación de ningún extremo de las Bases, este Organismo Supervisor ha visto por conveniente hacer indicaciones puntuales a partir de la revisión, de oficio, de los siguientes aspectos:

  - Contradicciones

- En el numeral 1.9 del Capítulo I de las Bases se ha señalado que el plazo de ejecución de la obra es “ciento cincuenta (180)” días calendario.

Ahora bien, en diversos extremos del Capítulo III de las Bases se ha indicado que el plazo de ejecución de la obra es ciento ochenta (180) días calendario.

Por tanto, deberá corregirse la incongruencia advertida en el numeral 1.9 del Capítulo I de las Bases, de modo tal que se precise en números y letras un único y mismo plazo de ejecución de la obra, de conformidad con la información proveniente del expediente técnico.

- En el Capítulo III de las Bases se ha contemplado como obras similares a “mejoramiento y/o ampliación y/o construcción de obras de obras pavimentos rígidos y/o flexibles, pistas y veredas.”.

Ahora bien, en el factor de evaluación “Experiencia en obras similares” del Capítulo IV de las Bases se ha señalado como obras similares a “construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación de pistas en zonas urbanas en asfalto.”.

En ese sentido, conforme a lo señalado en reiterados pronunciamientos, con ocasión de la integración de Bases, deberá establecerse en todo extremo de las Bases una única y misma definición de obras similares para acreditar la experiencia solicitada al postor y a los profesionales tanto en los requerimientos técnicos mínimos como en los factores de evaluación.

  - Factores de evaluación

- Deberá corregirse los rangos de calificación de los factores de evaluación “Experiencia en obras en general” y “Experiencia en obras similares”, de modo tal que los parámetros sean correlativos.

- Deberá reformularse los rangos de calificación del factor de evaluación “Calificaciones” referido al especialista en mecánica de suelos, de modo tal que los parámetros sean correlativos y se tenga certeza del puntaje que corresponde asignarse al postor que proponga un profesional con experiencia en tres (3) y cuatro (4) servicios.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá tenerse presente  que los proveedores deberán efectuar su registro a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 del Reglamento; asimismo, cabe señalar que a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 1 de febrero de 2016

Elaborado por: 		Liliana Lizárraga Luy

Supervisado por: 		Elissa Lacca Velasco

Validado por:		Pamela Hawkins Tacchino

Así, por ejemplo, en caso haberse consultado cotizaciones y ésta se trate de la fuente de información N° 1, deberá indicarse en el acápite denominado “Sobre la fuente de información N° 1” si la información proveniente de la misma fue considerada o no en el expediente técnico, indicar qué aspectos se tomaron en cuenta.

A través del Comunicado N° 003-2015-OSCE/PRE se señaló que los procesos que se convoquen a partir del 20 de octubre del 2015 contarán con la funcionalidad del registro de participantes electrónico.