PRONUNCIAMIENTO N° 182-2016/DSU

Entidad:		Instituto Tecnológico de la Producción - ITP

Asunto: 	Adjudicación Menor Cuantía N° 070-2015-ITP, derivada de la Licitación Pública N° 018-2015-ITP, convocada para la ejecución de la obra: “Mejoramiento de los servicios de innovación tecnológica para el desarrollo de la cadena productiva acuícola en la localidad de Ahuashiyacu, distrito de La Banda de Shilcayo, provincia de San Martín, departamento de San Martín”.

- ANTECEDENTES

A través del Oficio N° 001-2015-CE-AMC N°070-2015-ITP DERIVADA DE LA LP N° 018-2015-ITP recibido el 14.ENE.2016, subsanado mediante los Oficios 
N° 002-2016-CE-AMC Nº 070-2015-ITP DERIVADA DE LA LP N° 018-2015-ITP y N° 003-2016-CE-AMC Nº 070-2015-ITP DERIVADA DE LA LP N° 018-2015-ITP, recibidos el 18.ENE.2016 y 19.ENE.2016, respectivamente, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las siete (7) observaciones formuladas por el participante JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL, así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de:       a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En esa medida, considerando que la Observación N° 3 del recurrente fue acogida, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ésta.

Asimismo, en la medida que la Observación N° 2 fue acogida parcialmente, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto del extremo acogido.

Además, se advierte que ciertos extremos de las Observaciones N° 2, N° 4, N° 5 y N° 6 del recurrente constituyen consultas y/o solicitudes de información, lo cual no se encuentra previsto dentro de los supuestos en el artículo 58 citado anteriormente, por lo que, no corresponde pronunciarse al respecto.

Sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:                              	JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL

Observación N° 1                          		Contra la experiencia mínima del postor

Mediante la Observación N° 1, el recurrente sostiene que exigir al postor haber ejecutado en los últimos diez (10) años, obras similares públicas o privadas por un monto mínimo acumulado equivalente a una (1) vez del valor referencial resulta ser exagerado y restringe la participación de postores.

Por tanto solicita suprimir la citada experiencia mínima del postor en obras similares, o en su defecto reducir la experiencia requerida.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se aprecia que al postor se le exige contar en los requerimientos técnicos mínimos, entre otros aspectos, con la siguiente experiencia mínima:

“[…]

Debe de haber ejecutado en los últimos diez (10) años, obras similares públicas y/o privadas por un monto mínimo acumulado equivalente a una (1) vez del valor referencial.

[…]

Nota: Dichas experiencias no serán consideradas en los factores de evaluación”

(El resaltado y subrayado es agregado).

Es el caso que, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial señaló:

“El Comité Especial no acoge la observación. Conforme a lo previsto en el Artículo 13 de la Ley de Contrataciones del Estado, concordado con el Artículo 11 del Reglamento de la citada Ley, es facultad exclusiva de la Entidad determinar, sobre la base de sus propias necesidades, las características, requerimientos y especificaciones técnicas de los bienes, servicios u obras que desea adquirir y/o contratar, los que deberán incidir sobre los objetivos, funciones y operatividad de aquellos; por lo tanto los RTM buscan asegurar la experiencia del postor en todos los aspectos de la ejecución de obra.

Según respuesta del área usuaria – Memorando No. 036-2016-ITP/DGTTDC”.

Además, en el Informe Técnico N° 015-2016-ITP/DGTTDC/EAVA remitido con ocasión de la elevación de observaciones a las Bases, el área usuaria señaló:

La entidad para el aseguramiento de la calidad en la ejecución de la infraestructura, equipamiento, programación cuenta con la siguiente programación arquitectónica donde se busca la correcta y buena ejecución de la obra.

La infraestructura proyectada comprende tres bloques:

- Bloque 1 Administrativo y de capacitación, auditorio, comedor, residencia

- Bloque 2: Laboratorios, maestranza, RAS, cuarto de bombas

- Bloque 3: Plantas Piloto, Hatchery, Salas de engorde.

[...]

En base a la programación arquitectónica la entidad, para el aseguramiento de la calidad en la ejecución de la infraestructura, equipamiento, busca la correcta y buena ejecución de la obra, donde se evidencia la complejidad de la infraestructura a desarrollar.

Sobre el particular, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establecen que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, dentro de los cuales se encuentra la experiencia mínima del postor, es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, cabe precisar que, en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad señala que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos, entre los cuales se encuentra la experiencia mínima del postor.

En ese sentido, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y, que la pretensión del recurrente es suprimir o modificar la experiencia mínima del postor en obras similares según su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 1.

Cabe recordar que la información consignada en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE) y en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los perfiles requeridos para el postor y los profesionales, y de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observación N° 2:                                       	Contra las calificaciones mínimas del ingeniero residente de obra

Mediante el extremo no acogido de la Observación N° 2, el recurrente sostiene que la duración mínima y el periodo de la capacitación en Ley de Contrataciones del Estado requerida al ingeniero residente de obra son excesivos y restrictivos.

Además, señala que tal exigencia vulnera el Principio de Libre Concurrencia y Competencia, del literal c) del artículo 4 de la Ley, indicando que no existe razonabilidad de exigir que dicho profesional cuente con dicha capacitación.

Por tanto, solicita suprimir la capacitación requerida o en su defecto, reducir la cantidad de horas mínimas de la capacitación requerida.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que al ingeniero residente de obra, se le exige contar, en los requerimientos técnicos mínimos, con la siguiente capacitación:

“En la Ley de Contrataciones del Estado, en los últimos cuatro (4) años a la presentación de la propuesta (Mínimo 70 horas lectivas)”.

(El resaltado y subrayado es agregado).

Es el caso que, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial señaló:

“[…] El planteamiento del requerimiento ha sido elaborado por el área usuaria a fin de satisfacer su necesidad, por tanto es la responsable de definir con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes, servicios u obras que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

Quedando de la siguiente manera:

[…]

Capacitación:

- En la Ley de Contrataciones del Estado, en los últimos cuatro (4) años a la presentación de la propuesta (Mínimo 70 horas lectivas)”.

Según respuesta del área usuaria – Memorando No. 036-2016-ITP/DGTTDC”.

(El resaltado y subrayado es agregado).

Además, en el Informe Técnico N° 015-2016-ITP/DGTTDC/EAVA remitido con ocasión de la elevación de observaciones a las Bases, el área usuaria señaló:

[...] el residente de obra debe de contar con esta capacitación indispensable para la correcta ejecución física y financiera de la obra, y suprimiendo la capacitación en seguridad de obras ya que el equipo técnico cuenta con un especialista en la materia.

Tal como se señalara anteriormente, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos, entre los cuales se encuentran las calificaciones mínimas del personal propuesto, es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, cabe precisar que, en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad señala que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos, entre los cuales se encuentran los perfiles mínimos de los profesionales propuestos.

En ese sentido, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y al ser la pretensión del recurrente que la capacitación en Ley de Contrataciones del Estado exigida al ingeniero residente de obra se suprima o modifique según su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el presente extremo de la Observación N° 2.

Cabe recordar que la información consignada en el SEACE y en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los perfiles requeridos para el postor y los profesionales, y de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observación N° 4:                                       	Contra el perfil mínimo del ingeniero mecánico eléctrico

Mediante la Observación N° 4, el recurrente cuestiona que se exija un profesional mecánico eléctrico para el cargo de ingeniero mecánico eléctrico.

Asimismo, señala que la capacitación en instalaciones eléctricas en edificaciones y/o como evitar riesgos y deterioro de las instalaciones eléctricas requerida al ingeniero mecánico eléctrico es muy específica y redundante a la especialidad solicitada. Sostiene que dicha capacitación forma parte de la formación académica del profesional y sería redundante solicitarla.

Además, señala que tal exigencia contraviene el Principio de Libre Concurrencia y Competencia del literal c) del Artículo 4 de la Ley, indicando que no existe razonabilidad de exigir que dicho profesional cuente con dicha capacitación.

Por tanto, solicita suprimir la capacitación requerida a dicho profesional.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que al ingeniero mecánico eléctrico, se le exige contar en los requerimientos técnicos mínimos con la siguiente profesión y capacitación mínima:

“Ingeniero mecánico eléctrico.

[…]

En instalaciones sanitarias en edificaciones y/o como evitar riesgos y deterioro de las instalaciones eléctricas”.

Es el caso que, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial señaló:

“El Comité Especial no acoge la observación y el postor deberá ceñirse a lo establecido en las Bases, ya que la capacitación es indispensable para la propia ejecución de obra, esto en base a la naturaleza de la obra y al tipo de instalaciones eléctricas a ejecutarse, adicionalmente se debe de mencionar que estas las instalaciones eléctricas especiales en muchos casos tendrán tratamiento especial ya que el recubrimiento de dicha instalación estará en contacto con el agua, por tanto es necesario que el especialista debe de contar con esta capacitación para el buen cumplimiento en la ejecución de la obra.

[…]

Según respuesta del área usuaria – Memorando No. 036-2016-ITP/DGTTDC”.

Además, en el Informe Técnico N° 015-2016-ITP/DGTTDC/EAVA remitido con ocasión de la elevación de observaciones a las Bases, el área usuaria señaló:

El requerimiento:

Capacitación en instalaciones eléctricas en edificaciones y/o como evitar riesgos y deterioro de las instalaciones eléctricas, busca asegurar la correcta ejecución de la obra donde las funciones principales son:

- Interpreta y realiza trabajos de acuerdo a planos, esquemas, diagramas de máquinas, equipos mecánicos y sistemas básicos eléctricos, electrónicos, hidráulicos, neumáticos y fluidos.

- Verificación y control de las condiciones técnicas de funcionamiento y mantenimiento en equipos mecánicos y eléctricos.

- Desmontaje total o parcial de maquinaria, equipo e instalaciones, reemplazar elementos o mecanismos estropeados, dándoles el ajuste necesario.

Dentro de estas funciones el profesional debe de tener capacitación en instalaciones eléctricas en edificaciones y/o como evitar riesgos y deterioro de las instalaciones eléctricas, y dicha capacitación está ligada directamente a la obra.

Tal como se señalara anteriormente, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos, entre los cuales se encuentran los perfiles mínimos de los profesionales propuestos, es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, cabe precisar que, en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad señala que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos.

En ese sentido, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y al ser la pretensión del recurrente modificar la profesión y suprimir la calificación mínima del ingeniero mecánico eléctrico según su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 4.

Cabe recordar que la información consignada en el SEACE y en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los perfiles requeridos para el postor y los profesionales, y de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observación N° 5:                                       	Contra las calificaciones mínimas del ingeniero sanitario

Mediante la Observación N° 5, el recurrente señala que la capacitación en instalaciones sanitarias en edificaciones y/o diseño, evaluación y operación de plantas de tratamiento de agua exigida al ingeniero sanitario es muy específica y redundante a la especialidad de dicho profesional, siendo que la referida capacitación forma parte de la formación académica del profesional, por lo que sería redundante solicitarla.

Además, sostiene que tal exigencia contraviene el Principio de Libre Concurrencia y Competencia del literal c) del Artículo 4 de la Ley, indicando que no existe razonabilidad de exigir que dicho profesional cuente con la referida capacitación.

Por tanto, solicita suprimir dicha capacitación.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que al ingeniero sanitario, se le exige contar, en los requerimientos técnicos mínimos con la siguiente capacitación:

“En instalaciones sanitarias en edificaciones y/o diseño, evaluación y operación de plantas de tratamiento de agua”

Es el caso que, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial señaló:

“El Comité Especial no acoge la observación y el postor deberá ceñirse a lo establecido en las Bases, ya que la capacitación es indispensable para la propia ejecución de obra, esto en base a la naturaleza de la obra y al tipo de instalaciones sanitarias a ejecutarse, adicionalmente se debe de mencionar que la infraestructura y equipamiento contara con reservorios, plantas de tratamiento, pozas o estanques para la crianza de alevines, y es indispensable que el profesional cuente con una capacitación específica solicitada para el buen cumplimiento en la ejecución de la obra

[…]

Según respuesta del área usuaria – Memorando No. 036-2016-ITP/DGTTDC”.

Además, en el Informe Técnico N° 015-2016-ITP/DGTTDC/EAVA remitido con ocasión de la elevación de observaciones a las Bases, el área usuaria señaló:

Se tiene la siguiente programación especial para la capacitación solicitada, adicionalmente se debe de mencionar que la infraestructura cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales.

[...]

1.1.1. Zona de Laboratorios

Ubicado en la primera planta del Bloque "2" y comprende los siguientes ambientes:

- Microbiología: Con área de preparación de mesas de cultivo, sala de siembra, sala de incubación, sala de lectura.

Tal como se señalara anteriormente, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos, entre los cuales se encuentran las calificaciones mínimas del personal propuesto, es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, cabe precisar que, en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad señala que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos, entre los cuales se encuentran los perfiles mínimos de los profesionales propuestos.

En ese sentido, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y al ser la pretensión del recurrente suprimir la calificación mínima del ingeniero sanitario según su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 5. Sin perjuicio de lo señalado, considerando que los estudios en 'diseño' no son concordantes con el objeto de la convocatoria, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el término 'diseño' de la calificación mínima del ingeniero sanitario.

Cabe recordar que la información consignada en el SEACE y en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los perfiles requeridos para el postor y los profesionales, y de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observación N° 6:                                       	Contra las calificaciones mínimas del ingeniero especialista de costos valorizaciones y programación de obra

Mediante la Observación N° 6, el recurrente sostiene que exigir al ingeniero especialista de costos valorizaciones y programación de obras una capacitación en liquidación de obras (mínimo 70 horas lectivas) y/o en costos y presupuestos (mínimo 70 horas lectivas), es restrictivo y limita la participación de postores por ser capacitaciones con duraciones no estándares.

Asimismo, sostiene que contraviene el Principio de Libre Concurrencia y Competencia, del literal c) del Artículo 4 de la Ley, indicando que no existe razonabilidad de exigir que dicho profesional cuente con tal capacitación.

Por tanto, solicita suprimir la capacitación en liquidación de obras (mínimo 70 horas lectivas) y/o en costos y presupuestos (mínimo 70 horas lectivas).

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que al ingeniero especialista de costos valorizaciones y programación de obras, se le exige contar, en los requerimientos técnicos mínimos, con la siguiente capacitación:

“En liquidación de obras (Mínimo 70 horas lectivas) y/o en Costos y presupuestos (Mínimo 70 horas lectivas)”.

Es el caso que, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones remitido con ocasión de la elevación de observaciones a las Bases, el Comité Especial señaló:

“El Comité Especial no acoge la observación, ya que la capacitación es indispensable para la propia ejecución de obra, por lo que no se acoge la observación

[…]

Según respuesta del área usuaria – Memorando No. 036-2016-ITP/DGTTDC”.

Además, en el Informe Técnico N° 015-2016-ITP/DGTTDC/EAVA remitido con ocasión de la elevación de observaciones a las Bases, el área usuaria señaló:

Para el presente proyecto un objetivo clave del especialista es aproximarse a la estimación de costos y presupuestos, evadiendo sobrecostos y cumplir con los requerimientos de horarios y metas del proyecto, y con esta capacitación la entidad busca el aseguramiento de los conocimientos del especialista, si bien es cierto que el ingeniero tiene un amplio conocimiento en ingeniería, es indispensable que dicho profesional debe de contar con dichas capacitaciones.

Tal como se señalara anteriormente, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos, entre los cuales se encuentran las calificaciones mínimas del personal propuesto, es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, cabe precisar que, en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad señala que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos, entre los cuales se encuentran los perfiles mínimos de los profesionales propuestos.

En ese sentido, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos y al ser la pretensión del recurrente suprimir las calificaciones mínimas del ingeniero especialista de costos valorizaciones y programación de obras según su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 6.

Cabe recordar que la información consignada en el SEACE y en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los perfiles requeridos para el postor y los profesionales, y de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observación N° 7:                                       	Contra el factor de evaluación Experiencia en obras similares

Mediante la Observación N° 7, el recurrente señala que es exagerado solicitar que el postor acredite un monto máximo acumulado de una (1) vez el valor referencial de la contratación. Sostiene que ello origina que se restrinja la participación de postores.

Por tanto, solicita reducir dicho monto facturado acumulado a media (0.5) vez el valor referencial.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se aprecia que en los factores de evaluación, se solicita al postor contar con la siguiente experiencia en obras similares:

“B. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Criterio

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo de diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial de la contratación

[…]”.

Es el caso que, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones, el Comité Especial señaló:

“El Comité Especial no acoge la observación. Al respecto, corresponde señalar que, de conformidad con el artículo 31 de la Ley y 43 del Reglamento, es responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, la fijación de los puntajes que se le asignará a cada uno de ellos, así como los criterios para su asignación, los cuales deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, sujetándose a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Ahora bien, en el presente caso, el factor cuestionado por el participante, se encuentra enmarcado en los rangos estipulados en el numeral 2 del artículo 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, referido a los factores de evaluación para la contratación de obras y lo cual no resulta contrario a la normativa de contratación pública”.

Además, en el Informe Técnico N° 001-2016-CE-AMC N°070-2015-ITP DERIVADA DE LA LP N°018-2015-ITP remitido con ocasión de la elevación de observaciones a las Bases, el Comité Especial señaló:

"[...]

2.3 Los rangos de calificación establecidos por el Comité Especial para los cuestionados factores de evaluación, se encuentran dentro de los parámetros establecidos por la normativa de contratación pública y no resultan desproporcionados.

2.4 El factor cuestionado por el participante en la Observación N° 001 (Experiencia del postor), se encuentra enmarcado en los rangos estipulados en el numeral 2 del artículo 47° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, referido a los Factores de evaluación para la contratación de obras, de acuerdo a lo siguiente:

[...] b) Experiencia de obras similares ejecutadas hasta en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un máximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de la convocatoria, siendo el valor mínimo de cada obra similar al quince por ciento (15%) del valor referencial. En las Bases deberá señalarse las obras similares que servirán para acreditar la experiencia del postor. La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares.

2.5 Cabe precisar que, de acuerdo con la normativa, los factores de evaluación tienen como principal objetivo permitirle al Comité Especial comparar las propuestas presentadas y elegir la mejor. Para ello, a partir del conocimiento de las reales necesidades de la entidad, el Comité Especial determina cuáles son los aspectos que, superando el requerimiento mínimo, resultan relevantes para una mejor y/o más adecuada satisfacción de la necesidad de la entidad y define los factores de evaluación que le permitirán elegir la propuesta más idónea para satisfacerla.

2.6 De acuerdo con el artículo 43° del Reglamento, resulta de competencia exclusiva del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, siendo que, en ellos únicamente deben calificarse aquellos aspectos que superen o mejoren el requerimiento mínimo. Asimismo, los mismos deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad [sic]".

Al respecto, el numeral 2 del artículo 47 del Reglamento regula para los factores de evaluación, entre otros aspectos, que debe solicitarse la Experiencia de obras similares ejecutadas hasta en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un máximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de la convocatoria.

Además, el artículo 43 del Reglamento establece que el Comité Especial determinará los factores de evaluación técnicos a ser utilizados, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

En ese sentido, considerando que es responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación y al ser la pretensión del recurrente que el factor de evaluación Experiencia en obras similares se modifique del modo que él propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación     N° 7.

- ASPECTOS SUPERVISADOS DE OFICIO

Si bien el Pronunciamiento, por norma, versa sobre la elevación de observaciones a pedido de parte y no representa la convalidación de ningún extremo de las Bases, este Organismo Supervisor ha visto por conveniente hacer indicaciones puntuales a partir de la revisión, de oficio, de los siguientes aspectos:

  - Congruencia de las Bases

- Se advierte que el límite inferior de la oferta económica sin I.G.V. no ha sido correctamente precisado en letras, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá corregirse dicho monto, de modo que sea congruente con el expresado en números.

- Se advierte que el límite superior de la oferta económica sin I.G.V. es superior al 110% del monto del valor referencial sin I.G.V., lo cual no se encuentra acorde con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá corregirse dicho monto tanto en números como en letras, considerando que si el límite superior tiene más de dos (2) decimales se consignará el valor del segundo decimal sin efectuar redondeo (S/. 6 928 157,59).

  - Factores de evaluación

Se advierte que resulta excesiva la cantidad de horas solicitada para los estudios requeridos al residente de obra en el factor de evaluación Calificaciones del personal profesional propuesto; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá reducirse tal cantidad a ochenta (80) horas, debiendo reformularse los rangos de calificación.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta las observaciones formuladas en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases. Asimismo, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas deberá considerarse un plazo razonable, computado a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 1 de febrero de 2016.

Elaborado:	Vilma Laurencio Luna

Supervisado: 	Héctor Morales González

Validado:	Pamela Hawkins Tacchino

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de  Supervisión

VMLL/.

Dice:

"RESIDENTE DE OBRA

Gerencia de obras o gerencia de proyectos o gestión de proyectos o gestión de obras o gerencia de proyectos de construcción.

Mayor de150 a 180 horas               05 puntos

Mayor 120 a 150 horas                   03 puntos"