PRONUNCIAMIENTO N° 178-2016/DSU

Entidad:	Gobierno Regional de Huánuco – Sede Central

Referencia:	Concurso Público Nº 016-2015-GRH/GR-1, convocado para la contratación del servicio de: “Mantenimiento periódico de la carretera, tramo: Pinra – Canchabamba – San Cristóbal de Pachachín, del Km 49+930 al Km 95-330”.

- ANTECEDENTES

Mediante Informe N° 051-2016-GRH-ORA/OLSA, recibido con fecha 15.01.2016, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las siete (7) observaciones, y el único cuestionamiento formulado por el participante CONSTRUCTORA EL PACÍFICO S.R.LTDA., así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo  Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En ese sentido, respecto de las siete (7) observaciones formuladas por el participante CONSTRUCTORA EL PACÍFICO S.R.LTDA., cabe indicar que de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que las Observaciones N° 1, N° 3, así como el primer y el segundo extremo de la Observación N° 5, fueron acogidas por el Comité Especial, por lo que, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ellas, máxime si no han sido materia de cuestionamiento en su solicitud de elevación.

De otro lado, se advierte que el tercer extremo de la Observación N° 5, el segundo extremo de la Observación N° 6, y la Observación N° 7 constituyen, en estricto, solicitudes de modificación y/o pedido de información de las Bases y no cuestionamientos a su legalidad; por lo que, al no enmarcarse en ninguno de los supuestos previstos en la normativa de contratación pública, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de las mismas.

Sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:	CONSTRUCTORA EL PACÍFICO S.R.LTDA.

Observación Nº 2	Contra el listado de documentación de presentación obligatoria

El participante cuestiona que en las Bases se señale que adicionalmente al Anexo N° 2 “declaración jurada de cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos”, los postores deberán presentar documentación que sirva para respaldar lo declarado en dicho documento; no obstante, en las Bases no se han precisado cuáles serán esos documentos, por lo que solicita que en el listado de documentación de presentación obligatoria se señalen cuáles serán los documento que permitirán acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos.

Pronunciamiento

De la revision de las Bases se advierte que en el Capítulo II de la Sección Específica se ha precisado lo siguiente:

“Documentación de presentación obligatoria:

- Declaración jurada de datos del postor. Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

- Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo 
Nº 2).

Será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento.

- Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3). En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

- Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4). La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

- Declaración Jurada de Plazo de prestación del servicio (Anexo Nº 5).

IMPORTANTE: La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento”.

En relación con la Observación N° 2, el Comité Especial señaló que no acogía la observación, “por lo que el postor deberá ceñirse a las bases estandarizadas”.

Al respecto, cabe precisar que en el artículo 42º del Reglamento se señala que, dentro del contenido mínimo del sobre de la propuesta técnica, se debe exigir la documentación que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, siempre que estén acordes con el Principio de Economía, contemplado en el artículo 4º de la Ley, según el cual se deben evitar en las Bases formalidades costosas e innecesarias.

De esta forma, de la revisión del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se advierte que, en efecto, se ha señalado que adicionalmente a la presentación del Anexo N° 2, el postor deberá respaldar lo declarado en su declaración jurada con la presentación de documentación adicional, siendo que en el Capítulo III “Términos de referencia y requerimientos técnicos mínimos” se precisa los documentos que deberán presentarse para la acreditación de los requerimientos técnicos mínimos.

Ahora bien, toda vez que, es responsabilidad de la Entidad establecer cuál será el contenido mínimo del sobre de la propuesta debiendo señalar la documentación mediante la cual se acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos; y por el otro, que el participante solicita que los mismos sean detallados, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de lo señalado, deberá entenderse que la documentación que acreditará los requisitos técnicos mínimos es aquélla establecida en la absolución de la Consulta N° 1 formulada por el participante CONSTRUCTORA FERROSUR HNOS Y CIA S.A.C., así como lo dispuesto en el numeral 11.1. del Capítulo III  “Términos de referencia y requerimientos técnicos mínimos” de la Sección Específica de las Bases.

Observaciones N° 4 y N° 6 	Contra el perfil del personal propuesto

En su Observación N° 4, el participante cuestiona que en las Bases del proceso se haya establecido que para el Ingeniero Residente sólo se considere “experiencia efectiva como residente”, y que para el Ingeniero Asistente de Residente se considere únicamente “experiencia efectiva como residente y/o asistente de residente”, toda vez que en sendos pronunciamientos se ha señalado que la experiencia del supervisor de obra es similar a la del residente, por lo que solicita que se modifique el perfil de los referidos profesionales de la siguiente manera:

“Ingeniero residente: Ingeniero civil colegiado y hábil, con dos (2) años de experiencia efectiva como residente y/o supervisor y/o inspector en la ejecución en servicios similares u obras similares, cuya experiencia la haya obtenido cuando se encontraba legalmente habilitado.

Ingeniero asistente de residente: Ingeniero civil colegiado y hábil, con dos (1) años de experiencia efectiva como asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en la ejecución en servicios similares u obras similares”.

Mediante el primer extremo de su Observación N° 6, el participante cuestiona que la experiencia del Ingeniero Asistente de Residente sea considerada desde que el mismo se encontraba habilitado, puesto que en la normativa de contratación pública no se ha establecido ninguna disposición al respecto, más aún cuando las actividades propias de su cargo se encontrarían vinculadas y supeditadas por el Ingeniero Residente de obra, por lo que solicita que la experiencia del Ingeniero Asistente de obra sea considerada desde aquélla obtenida como bachiller en ingeniería civil.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo III de la Sección específica de las Bases se estableció el siguiente perfil para el Ingeniero Residente y para el Ingeniero Asistente de Residente:

Ahora bien, respecto de la Observación N° 4, se advierte que en el pliego absolutorio de observaciones el Comité Especial ratificó los perfiles de los profesionales cuestionados indicando que es facultad de la Entidad determinar las características de los servicios que desea adquirir.

De otro lado, se aprecia que, respecto de la Observación N° 6, el Comité señaló que el perfil requerido para el Asistente de obra garantiza la calidad del servicio, por lo que ratificó el mismo.

Sobre el particular, cabe señalar que, si bien es facultad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos; dicha potestad no es irrestricta, ya que para la definición de éstos debe verificarse que los mismos resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

En relación con la Observación N° 4, resulta pertinente señalar que el perfil mínimo que debe tener el Residente de Obra de una ejecución de una obra, podría ser diferente a aquél establecido para la contratación de un servicio, y siendo que la Entidad convocó el presente proceso como un servicio, no resulta de aplicación al presente proceso efectuarse una modificación referida al perfil del Ingeniero residente de obra.

De otro lado, en relación con la Observación N° 6, cabe señalar que conforme se ha señalado en diversos pronunciamientos emitidos por este Organismo Supervisor, un profesional debe hallarse habilitado para el ejercicio de su profesión, siendo que la experiencia adquirida de dicho profesional se considerará a partir de que el mismo se encontraba legalmente habilitado para ello.

Por tanto, considerando que es facultad de la Entidad establecer las características y especificaciones técnicas de los servicios que va a adquirir y que el participante solicita que necesariamente se modifiquen de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 4 y N° 6.

Cabe señalar que, la determinación de los requerimientos técnicos mínimos se encuentran sujetos a rendición de cuentas por parte de la dependencia técnica encargada de su determinación, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes.

Observación N° 5	Contra la definición de obras similares

A través del cuarto extremo de su Observación N° 5, el participante cuestiona que la definición de obras y/o servicios similares restringiría la participación de posibles postores en el proceso de selección, toda vez que existen proveedores que cuentan con experiencia en ejecución de obras de habilitaciones urbanas, en las que se ejecutan la colocación de pavimentos rígidos, flexibles y mixtos, por lo que el recurrente solicita ampliar la definición de obras similares a:

“Construcción de habilitaciones urbanas donde se ejecutaron la colocación de pavimentos en general y obras de pavimentación en general”.

Pronunciamiento

De la lectura del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases se aprecia que se ha establecido como servicio similar a la “rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento, y/o construcción de carreteras a nivel de afirmado en carreteras departamentales o vecinales”.

Al respecto cabe precisar que el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, se precisa que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, dentro de los cuales se encuentra la definición de servicios similares, es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Al respecto, cabe señalar que, para definir cuáles son aquellos trabajos que pueden considerarse similares al servicio convocado, es preciso recurrir a la noción de trabajos similares establecida en el numeral 51 del Anexo Único de Definiciones del Reglamento, el mismo que establece que por trabajo similar se debe entender a aquel de naturaleza semejante al que se desea contratar, es decir, se consideran similares a todos aquellos trabajos en los que las actividades esenciales a ejecutar resulten comunes a ambos.

En tal sentido, para que se pueda considerar un trabajo como similar al del objeto de la convocatoria bastará que el servicio que se proponga a efectos de la calificación de la experiencia contenga algunas de las características esenciales que definen la naturaleza del servicio que se pretende realizar; de lo que se concluye que, para acreditar la experiencia, los potenciales postores podrían presentar servicios de iguales o parecidas características a los que son objeto de la convocatoria.

En ese sentido, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, dentro de los cuales se encuentra la definición de servicios similares, y que, la pretensión del recurrente es que la definición de servicios similares se modifique del modo que él propone en función de su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE  CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento:

  - Otras precisiones

Considerando que, con anterioridad a la elevación de observaciones al OSCE para la emisión del Pronunciamiento, la Entidad continuó con el desarrollo del proceso de selección a pesar de que uno de los participantes presentó su solicitud de elevación observaciones, la Entidad deberá retrotraer el proceso hasta la etapa de integración de las Bases a fin de publicar las mismas, previa implementación del presente Pronunciamiento y de lo dispuesto en los pliegos absolutorios de consultas y observaciones.

  - De la acreditación de la experiencia del personal propuesto

De la lectura de las Bases se advierte que en las mismas se estableció como documentación para acreditar la experiencia del personal propuesto lo siguiente:

“Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados”.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que la experiencia del personal propuesto, se podrá acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, no siendo válida cualquier regulación de las Bases que se oponga a lo señalado.

En ese sentido, ello deberá precisarse en todos los extremos de las Bases, donde se haga referencia a la forma de acreditación de la experiencia del personal propuesto, no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases.

  - Factores de evaluación

- En relación al subfactor “Experiencia en general” se advierte que se estableció el siguiente criterio:

“Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a las actividades en general, durante un periodo de NO MAYOR A DIEZ (10) AÑOS a la fecha de la presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a CINCO (5) veces el valor referencial de la contratación”. (El subrayado es nuestro).

Al respecto, cabe señalar que, considerando que la presente convocatoria corresponde a un servicio, deberá de adecuarse el criterio de evaluación establecido en el referido subfactor de evaluación debiendo establecerse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento donde se indica que el periodo máximo será de hasta ocho (8) años de antigüedad a la fecha de presentación de propuestas.

- En el subfactor “experiencia en la especialidad” se ha establecido una doble definición de servicios similares, por lo que con ocasión de la integración de las Bases, sólo deberá de establecerse uno de las dos definiciones señaladas en el referido subfactor, de conformidad con la información obrante en el expediente de contratación.

- En el factor “Personal propuesto para la prestación del servicio”, se advierte que en el subfactor “C2. Ingeniero Asistente”, los rangos de calificación no son correlativos, toda vez que se estaría dejando de otorgar puntaje a aquellas propuestas en las que se acredite que el Ingeniero asistente tenga una experiencia igual a la de un año, por lo que con motivo de la integración de las Bases, deberá de realizarse la corrección correspondiente considerando dentro de los rangos a quien acredite experiencia igual a un (1) año.

  - Resumen Ejecutivo

- De la revisión de la información contenida en la ficha de selección del SEACE, se advierte que no se ha publicado el formato del Cuadro Comparativo, por lo que con motivo de la integración de Bases, deberá registrarse en el SEACE el formato de Cuadro Comparativo.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá tenerse presente  que los proveedores deberán efectuar su registro a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 del Reglamento; asimismo, cabe señalar que a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 29 de enero de 2016

Elaborado por: 		María Cecilia Piñan Indacochea

Supervisado por: 		Héctor Morales González

Validado por: 		Pamela Hawkins Tacchino

La cual posee cuatro (4) extremos en total.

La cual se divide en dos (2) extremos.

Artículo 4.- Principios que rigen las contrataciones

- Principio de Economía: En toda contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias en las Bases y en los contratos.

A través del Comunicado N° 003-2015-OSCE/PRE se ha dispuesto que los procesos que se convoquen a partir del 20 de octubre del 2015 contarán con la funcionalidad del registro de participantes electrónico.