PRONUNCIAMIENTO N° 296-2016/ OSCE-DGR

Entidad:		Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (PROVIAS NACIONAL).

Asunto: 		Licitación Pública N° 0020-2015-MTC/20-1, convocada para la ejecución de la obra: “Mejoramiento y rehabilitación de la carretera Mazamari – Pangoa – Cubanita, es un sector de la Ruta Nacional Primaria PE – 28C Ramal  con trayectoria: Emp. PE – 28B (San Francisco) – Pichari – Quisto Central – Natividad – Cubantía – San Martin de Pangoa – Emp. PE – 05S (Mazamari) del Clasificador  de Rutas del Sistema Nacional (SINAC). SNIP N° 8669”.

- ANTECEDENTES

A través del Oficio N° 001-2016-MTC/CE-L.P 20-2015 recibido el 21.JUL.2016, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las siete (07) observaciones formuladas por el participante PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S., las seis (06) observaciones formuladas por el participante  OBRAS DE INGENIERIA S.A. – OBRAINSA, las tres (03) observaciones formuladas por el participante CONSTRUCTORA MALAGA S.A., y las treinta y cinco (35) observaciones formuladas por el participante CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES  S.A.C, así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Cabe precisar que, para efectos de la emisión del pronunciamiento respectivo, se mantendrá el número correlativo de las observaciones consignadas en el pliego absolutorio respectivo.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Con relación a la solicitud presentada por el participante PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S se advierte que sus Observaciones N° 02, N° 03, N° 06 y N° 07 fueron acogidas por el Comité Especial y no fueron objeto de cuestionamiento por dicho participante; por lo cual, no  corresponde que este Organismo Supervisor se pronuncie respecto de dichas observaciones, máxime si no fueron cuestionadas por el participante en su solicitud de elevación de observaciones.

Con relación a la solicitud del participante OBRAS DE INGENIERIA S.A. – OBRAINSA, se advierte que las Observaciones N° 12 y N° 13, en estricto corresponden a precisiones y/o modificaciones de modificación sin sustento legal; por lo tanto, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ellas.

Con relación a la solicitud presentada por el participante CONSTRUCTORA MALAGA S.A se advierte que sus Observaciones N° 20 y N° 22 constituyen solicitudes de precisión a las Bases, supuesto no contemplado en el artículo 58° del Reglamento, por lo que no corresponde que Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Por otro lado, de la revisión de la Observación N° 21 del referido participante, se advierte que tiene dos (2) extremos, siendo que uno de ellos fue acogido por el Comité Especial; por lo cual, este Organismo Supervisor solo se pronunciara respecto del extremo no acogido de dicha Observación.

Adicionalmente a ello, de la revisión de la solicitud de elevación de observaciones, se advierte que éste objeta el no acogimiento de la observaciones N° 10 y N° 29 de los participantes ARAMAYO SAC - CONTRATISTAS GENERALES ARAMSA SAC y CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN S.A. - CASA, respectivamente; no obstante, cabe señalar que dicho aspecto no se encuentra previsto en los supuestos de aplicación del artículo 58 para emitir Pronunciamiento; por lo tanto, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Finalmente, con relación a la solicitud presentada por el participante CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, se advierte lo siguiente:

- Las Observaciones N° 38, N° 40, N° 43, N° 44, N° 45, N° 46, N° 47, N° 48, N° 49, N° 50, N° 51, N° 52, N° 53, N° 58, N° 59, N° 60, N° 64, N° 66, N° 67 y N° 68 del referido participante, en puridad, constituyen consultas y/o solicitudes de precisión que no se sustenta en una vulneración a la normativa de contrataciones públicas; por lo que, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

- Las Observaciones N° 54, N° 55, N° 56, N° 57, N° 61, N° 62, N° 63, N° 65 y N° 69 del referido participante, fueron acogidas por el comité especial, por lo cual, este Organismo Supervisor no se pronunciara respecto de dichas Observaciones, máxime si el participante en su solicitud de elevación de observaciones no cuestiono la absolución de dichas observaciones.

- Por otro lado, se advierte que el referido participante en su solicitud de elevación de observaciones cuestiona la absolución de su Observación N° 42; no obstante, de la revisión del Pliego absolutorio de Observaciones se advierte que dicha observación constituye una consulta y/o solicitud de precisión que no se sustentan en una vulneración a la normativa; por lo cual, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ella.

Asimismo, de su solicitud de elevación de observaciones, se advierte que éste objeta la absolución de la Observación N° 5 del participante PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S, la Observación N° 10 del participante ARAMAYO SAC - CONTRATISTAS GENERALES ARAMSA SAC, y de las Observaciones N° 29, N° 30, N° 31, N° 32 y N° 34 del participante CONSTRUCCION Y ADMINISTRACIÓN S.A - CASA.; no obstante, se tratarían de Observaciones no acogidas por el Comité Especial. En ese sentido, al no configurarse un supuesto de aplicación del artículo 58 para emitir Pronunciamiento, este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Sin perjuicio de la revisión de oficio que se realice a los aspectos puntuales de las Bases que podría representar un riesgo de la competencia, de conformidad con el sexto párrafo del artículo 51 de la Reglamento.

OBSERVACIONES

2.1.	Observante:	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.

Observación Nº 01	Contra la acreditación de la experiencia del postor en la ejecución de obras en general en la calificación  previa.

A través de la presente Observación, el participante objeta lo siguiente:

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se aprecia que se ha establecido lo siguiente:

2.5.1 SOBRE N° 1 – CALIFICACIÓN PREVIA

[...]

f) Experiencia en la actividad: Experiencia en Obras Generales.

[…]

Se aceptarán obras de mantenimiento periódico siempre cuando tengan como base un expediente técnico aprobado”.

Por su parte, de la revisión del Pliego absolutorio de consultas se advierte que los participantes solicitaron que el Comité Especial efectué las siguientes precisiones:

- A través de la consulta N° 09 (Pavimentos Colombia S.A.S).-

“(…) Se solicita a la entidad aclarar:

- Que el expediente técnico aprobado es válido sin importar si este fue elaborado antes 	o después de la firma del contrato.

- Favor indicar de qué manera se acreditara si el expediente técnico fue aprobado, 	porque de requerir adjuntar todo el expediente resulta voluminoso y no se adecua al 	objeto de la convocatoria”.

- A través de la consulta N° 67 (Conalvías Construcciones S.A.S - Sucursal del Perú).- “Agradeceremos confirmar que se aceptará como obra general a las obras de mantenimiento periódico”.

Al absolver las consultas N° 09 y N° 67, el Comité Especial señaló lo siguiente:

- Con relación a la Consulta N° 09.- “El expediente técnico aprobado debe haber sido elaborado antes de la firma de contrato. Con respecto a la acreditación, deberá ceñirse a lo indicado en las bases. El Comité Especial no puede individualizar respuestas en función a los documentos específicos que cada participante pretenda presentar”. [El subrayado es agregado].

- Con relación a la Consulta N° 67.- “Se aceptarán obras de mantenimiento periódico siempre cuando tengan como base un expediente técnico aprobado”.

Con relación a la Observación N° 01 del recurrente, se advierte que el Comité Especial dispuso no acoger dicha pretensión, señalando lo siguiente:

- “No se acoge la observación, se aceptarán obras de mantenimiento periódico siempre cuando tenga como base un expediente técnico aprobado, siempre que haya sido elaborado antes de la firma del contrato; respecto a la acreditación, deberá ceñirse a lo indicado en las bases. El Comité Especial no puede individualizar respuestas en función a los documentos específicos que cada participante pretenda presentar”. [El subrayado es agregado].

Al respecto, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Ahora bien, en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen Ejecutivo", la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad señala que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos y requisitos de calificación previa.

En el presente caso, de la revision de las Bases se advierte que la Entidad estableció que se aceptarán obras de mantenimiento periódico siempre cuando tengan como base un expediente técnico aprobado, aspecto que habría sido considerado durante el Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado a efectos de determinar la pluralidad de proveedores, asimismo, con motivo de la absolución de las consultas y observaciones de los participantes, señaló que el expediente técnico debió haber sido aprobado antes de la firma del contrato, y no después de la firma del contrato, lo cual constituiría una aclaración. Siendo ello así, no se advierte elementos suficientes para determinar la existencia de una vulneración de la normativa de contratación publica. En ese sentido, por lo señalado anteriormente y en la medida que el recurrente pretende que se modifique la experiencia del postor en obras en general, según su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 1.

Cabe recordar que la información consignada en los pliegos absolutorios de consultas y de observaciones y en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los perfiles requeridos y de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Observación Nº 04	Contra la absolución de la Consulta N° 28 del recurrente.

Mediante la presente Observación, el recurrente cuestiona la absolución de su consulta 28, pues sostiene lo siguiente:

Por lo señalado, solicita que para acreditar la experiencia del postor en la ejecución de obras en general, la Entidad acepte contratos de obra cuyo objeto incluyan: i) Diseño y/o elaboración del expediente técnico, ii) Ejecución de las obras de construcción y/o rehabilitación y/o reconstrucción, etc. y iii) Mantenimiento de las obras, en la ‘parte’ y ‘valores correspondientes’ a obras de construcción o reconstrucción o rehabilitación o mejoramiento de infraestructuras tales como edificios, carreteras o puentes, tanto para la etapa de calificación previa (sobre N° 1) como para la propuesta técnica (sobre N° 2).

Adicionalmente a ello, en su solicitud de elevación de observaciones sostiene lo siguiente:

“[…] de las bases la Entidad acepta contratos bajo la modalidad de contratos concurso oferta siempre y cuando el monto correspondiente a la ejecución de la obra se encuentre individualizado respecto del resto de prestaciones incluidas en el contrato. Con igual criterio técnico deben interpretarse otros tipos de contrato, para que independientemente de su denominación, la parte correspondiente a la ejecución de la obra sea válida como experiencia del postor, siempre y cuando se encuentre individualizada”. [El subrayado es agregado].

Pronunciamiento:

De la revisión de las Bases, se aprecia que se ha establecido lo siguiente:

2.5.1 SOBRE N° 1 – CALIFICACIÓN PREVIA

[...]

f) Experiencia en la actividad: Experiencia en Obras Generales.

[…]

Se aceptarán los contratos concurso-oferta en la medida que en el cuerpo del contrato y en los documentos que sustentan su ejecución y conclusión se encuentre individualizado el monto correspondiente a la obra”.

Por su parte, de la revisión del Pliego absolutorio de consultas se advierte que a través de su Consulta N° 28 el recurrente solicito que el Comité Especial confirme lo siguiente:

“Favor confirmar que para acreditación de experiencia general resultante de un contrato de obra  que incluye diseño, construcción y mantenimiento de vías urbanas el valor total a acreditar incluye los valores ejecutados por diseño, construcción y mantenimiento.

En caso contrario favor sustentar la respuesta y determinar cuáles de éstos 3 conceptos serían entonces los valores que podrían acreditarse”.

Al respecto, el Comité Especial señalo lo siguiente: “No se confirma, en virtud de que los contratos no se pueden individualizar. Los conceptos válidos están establecidos en las bases”.

Por otra parte, de la revisión del Pliego absolutorio de Observaciones, se advierte que el Comité Especial dispuso no acoger la Observación N° 4 formulada por el recurrente.

Adicionalmente, en su informe técnico el Comité Especial sostiene lo siguiente: “La individualización de un contrato es aceptada siempre y cuando en el cuerpo contractual se encuentren individualizados los montos de las actividades a realzar, como es el caso de los Concursos-Oferta, donde usualmente se distinguen los montos correspondientes a la elaboración de los estudios definitivos de la ejecución de la obra. La pretensión del participante es que se acepta la individualización de los contratos según prestaciones incluidas, que no se encuentran individualizadas en el cuerpo contractual, lo cual no es válido por resultar subjetivo”.

Sobre el particular, tal como se señaló precedentemente, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos, es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Ahora bien, en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen Ejecutivo", la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad señala que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con su requerimientos, entre los cuales se encuentra la experiencia del postor.

En ese sentido, considerando que la Entidad habría definido los contratos que se admitirán para que los postores acrediten su experiencia en la ejecución de obras en general, y considerando que esta ha declarado en el Formato de Resumen Ejecutivo que existe pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir dicho requerimiento, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación, máxime si la pretensión del recurrente es que se modifique dicho requerimiento en función de su interés particular.

Observación Nº 5:     				Contra las penalidades establecidas en  los 							requerimientos técnicos mínimos y en la 							Proforma del Contrato

A través de su Observación N° 5, el participante cuestiona la absolución de la Consulta N° 124 del participante Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A - ICCG S.A, mediante la cual dicho participante solicitó al Comité Especial elimine las penalidades establecidas en el numeral 9 de los requerimientos técnicos mínimos. Sobre ello, el Comité Especial al absolver la referida consulta señaló que “se confirma lo establecido en las bases”.

Al respecto, en su observación el recurrente sostiene lo siguiente:

“[…]

[…]

Por lo señalado, en su Observación N° 5 el recurrente solicita lo siguiente: “Por lo descrito anteriormente se solicita a la entidad exceptuar también el cobro de la penalidad impuesto en el numeral 9.1 de los RTM de las bases, Clausula Vigésimo Primera de la proforma de Contrato; por causas no imputables al Contratista como es la Libertad de Trabajo de los Profesionales”.

Adicionalmente en su solicitud de elevación de observaciones, el recurrente sostiene lo siguiente: “Observamos la respuesta a nuestra observación N° 05, donde se solicita que se suprima las penalidades que se indica en la Cláusula Vigésimo Primera de la proforma del contrato; los cuales se encuentran contenidas en numeral 9.1 de los RTM de las bases. Esta respuesta vulnera el Principio de Promoción del Desarrollo Humano; donde menciona que la contratación publica debe coadyuvar al desarrollo humano en el ámbito nacional, de conformidad con los estándares universalmente aceptados sobre la materia”.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte que la Entidad ha previsto establecer en el numeral 9) de los requerimientos técnicos mínimos otras penalidades, entre ellas:

“En aplicación del Artículo 166°.- Otras penalidades del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se establecen las siguientes:

  - Se aplicará una penalidad del 0.15% del monto del contrato original, por reemplazar al Residente de Obra o cualquiera de los especialistas propuestos en su oferta técnica, en el periodo comprendido desde la firma del contrato, y hasta el primer 50% del plazo de ejecución contractual, por considerarse que la contratación llevada a cabo se realiza en el marco de los principios de eficiencia, de trato justo e igualitario y Equidad concordantes con el artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta penalidad, no se aplicará solo en los casos de muerte o enfermedad incapacitante del profesional a ser remplazado” .

Por su parte, en la Cláusula Vigésimo Primera de la Proforma del Contrato, consignada en el Capítulo V de la Sección Específica, la Entidad estableció lo siguiente: “En aplicación del Artículo 166°.- Otras penalidades del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se establecen las siguientes consideraciones, se aplicarán las penalidades establecidas en el numeral 9 de los Requerimientos Técnicos Mínimos”. [El subrayado es agregado].

Con relación a lo señalado precedentemente, se advierte que el Comité Especial  al absolver la presente observación señaló lo siguiente: “El comité se ratifica en la penalidad descrita en el ítem 9.1 del título 14. Al respecto el OSCE se pronuncia (Pron. 462 2015) y a la letra dice “…… considerando que la referida penalidad constituye un mecanismo de resarcimiento económico ante el incumplimiento de las prestaciones a cargo de los particulares en sus contratos con el Estado, así como también, constituye un elemento disuasivo al desincentivar la inejecución de las obligaciones provenientes de los contratos, salvaguardando con ello el interés público que subyace a la contratación estatal, corresponde NO ACOGER las Observaciones”.

Adicionalmente, en el informe técnico el Comité Especial sostiene lo siguiente: “[…] PROVIAS NACIONAL en los últimos 10 años es una de las Entidades del Estado con mayor cantidad de contratos de ejecución de obra, por tanto cuenta con experiencia para determinar las debilidades que pueden perjudicar el normal desarrollo del proceso constructivo de una obra, teniendo en cuenta lo anterior indicado y de conformidad a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado se ha establecido penalidades distintas a la prevista en la ley y en su Reglamento. Al fijar las penalidades la entidad no ha establecido parámetros excesivos en relación con la materia cuyo cumplimiento se pretende asegurar. Los supuestos que darán lugar a la aplicación de las citadas penalidades se encuentran claramente definidos, con el objeto que los contratistas puedan conocerlos y evitar incurrir en ellos. En consecuencia, las penalidades definidas obedece a criterios de razonabilidad, congruencia, proporcionalidad y objetividad de manera que no afecte injustificadamente el equilibrio que debe existir entre las partes del contrato, por tanto se mantiene las penalidades establecidas en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases y la proforma del Contrato”.

Sobre el particular, de acuerdo con el artículo 48° de la Ley, el contrato debe establecer las penalidades que deberán aplicarse al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales. Así, el artículo 166º del Reglamento prescribe que las Bases podrán establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 (alusivo a penalidad por mora ejecución de la prestación), siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

En tal sentido, el objeto de una penalidad es disuadir al contratista del incumplimiento o del cumplimiento defectuoso de las prestaciones a las que se comprometió al momento de presentar su oferta. Por tanto, los supuestos bajo los cuales se configura su aplicación deben estar directamente relacionados con la prestación a su cargo.

Aunado a ello, cabe recordar que el contratista debe cumplir con ejecutar el contrato con el personal propuesto en su oferta y en la oportunidad exigida en las Bases, por lo que resulta razonable que la Entidad penalice aspectos relacionados con su cambio, aun cuando ésta, como es el caso del Residente de Obra el artículo 185 del Reglamento, autorice dicho cambio por un profesional que cuente con calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

En el presente caso, se observa que la Entidad ha establecido penalizar con el 0.15% del monto del contrato original, por reemplazar al Residente de Obra o cualquiera de los especialistas propuestos en su oferta técnica, exceptuando aplicar dicha penalidad en circunstancias tales como la muerte o enfermedad incapacitante del profesional a ser remplazado, y no estableciendo exceptuar de su aplicación debido a la libertad de trabajo de los profesionales, según pretende el participante.

Sobre ello, se advierte que la cuestionada penalidad estaría relacionada con aspectos propios de la presente contratación, resultando razonable que la Entidad pretenda evitar incumplimientos de los deberes del contratista; no obstante, si bien resulta válido que la Entidad pretenda evitar el cambio recurrente de los profesionales consignados en la propuesta técnica del postor con la consecuente afectación de la prestación, pues es precisamente a lo que el participante se comprometió en la fase de selección; cabe precisar que no resultaría razonable penalizar al contratista por el reemplazo de un trabajador por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, lo cual debe verificar la Entidad en cada caso concreto.

Ahora bien, de lo expuesto por el Comité Especial se advierte que dicho colegiado habría determinado no acceder a lo solicitado por el participante, dado que la cuestionada penalidad tiene por finalidad disuadir al contratista a reemplazar al personal propuesto. Por lo cual, considerando que la referida penalidad constituye un mecanismo de resarcimiento económico ante el incumplimiento de las prestaciones a cargo de los particulares en sus contratos con el Estado, así como también constituye un elemento disuasivo al desincentivar la inejecución de las obligaciones provenientes de los contratos, salvaguardando con ello el interés público que subyace a la contratación estatal, motivo por el cual la Entidad no habría previsto exceptuar de su aplicación en circunstancias tales como la libertad de trabajo de los profesionales que es lo que pretende el recurrente en función de su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, con motivo de la integración de las Bases, la Entidad deberá precisar en el numeral 9.1 del numeral 9.Capítulo III de la Sección Específica de las Bases (Pág. 50) y en la cláusula Vigésimo Primera de la proforma del contrato (Pág. 67), que el contratista se exceptuará de la aplicación de la penalidad “por reemplazar al Residente de Obra o cualquiera de los especialistas propuestos en su oferta técnica”, en caso que dicho reemplazo se deba por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que lo imposibiliten continuar laborando, lo cual debe ser verificado por la Entidad en cada caso concreto.

2.2.	Observante:				OBRAS DE INGENIERIA S.A. 			OBRAINSA.

Observación N° 14:		 		Contra el convenio arbitral

Mediante la Observación N° 14, el recurrente cuestiona el numeral 35.1 de la Proforma de Contrato que establece: "Sin perjuicio de lo anterior, el enriquecimiento sin causa, así como las materias que sean de fuentes de obligaciones distintas del presente contrato no serán materia arbitrable".

Señala que en el numeral 52.1 del artículo 52 de la Ley se establece que las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. La conciliación debe realizarse en un centro de conciliación público o acreditado por el Ministerio de Justicia.

Indica que, consignar unilateralmente que 'no se someterá a arbitraje las controversias derivadas de otras fuentes de obligaciones distintas al presente contrato, entre ellas, las que se reclamen por vía de enriquecimiento sin causa' contraviene la normativa señalada, toda vez que es perfectamente viable que se produzcan hechos en el marco de ejecución del contrato que den lugar al enriquecimiento sin causa de una de las partes y, en dicho supuesto, nos encontramos frente a una situación que tiene su origen en la ejecución del contrato y, en consecuencia, se genera como consecuencia de la ejecución del mismo y, de acuerdo a lo establecido en el numeral 52.1 citado, debe ser sometido a arbitraje según el acuerdo entre las partes.

Siendo la cláusula arbitral un 'convenio arbitral', éste requiere el común acuerdo de las partes, por lo que no corresponde a ninguna de ellas decidir unilateralmente que no se someterán a arbitraje las controversias por enriquecimiento sin causa.

Por tanto, solicita suprimir el numeral 35.1 de la Cláusula Trigésimo Quinta de la Proforma de Contrato, en el extremo referido al enriquecimiento sin causa.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en el numeral 35.1 de la Cláusula Trigésimo Quinta: Convenio Arbitral de la Proforma de Contrato se ha establecido que:

35.1 Las partes acuerdan que las controversias que surjan, sobre la ejecución interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el Artículo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley  N° 27785, y sus modificatorias, así como las demás que por su naturaleza sean excluidas por Ley.

Sin perjuicio de lo anterior, el enriquecimiento sin causa, así como las materias que sean de fuentes de obligaciones distintas del presente Contrato no serán materia arbitrable.

Es el caso que, en el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial señaló:

“No se acoge la observación. Conforme se establece en el Numeral 52.1 del Artículo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado, las controversias que surjan entre las partes sobre ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes; de ello se advierte que el ámbito de aplicación de la norma se encuentra debidamente definida, en el sentido que dichas controversias se encuentran referidas a obligaciones que tengan como fuente el Contrato, no siendo este el caso del  enriquecimiento sin causa, que en el ámbito del derecho civil está considerada como una fuente distinta al Contrato y en el ámbito administrativo, el enriquecimiento sin causa se admite en los casos de ausencia del contrato.

En este orden de ideas, la Cláusula mencionada no transgrede los Artículos 216° y 217° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 138-2012-EF, muy por el contrario, se sujeta estrictamente al principio de legalidad que debe contener toda acción administrativa”.

Sobre el particular, cabe indicar que el convenio arbitral es el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza. En ese sentido, su configuración se sustenta en la libertad de pacto de las partes.

No obstante, en el marco de la normativa sobre contrataciones del Estado, el arbitraje —junto a la conciliación— es un mecanismo obligatorio para solucionar las controversias que puedan surgir durante la ejecución del contrato, por tanto corresponde a la Entidad incorporar en las Bases del proceso de selección —y, específicamente, en la Proforma de Contrato— la Cláusula de Solución de Controversias, conforme con lo establecido en el artículo 40 de la Ley, la que, en buena cuenta, incluirá el convenio arbitral.

Sin embargo, dicha cláusula, aun cuando se sustentan en la prerrogativa de la Entidad de configurar de acuerdo a sus requerimientos y necesidades el contenido de las Bases del proceso, no pueden incorporar condiciones que supongan poner en situación de desventaja a una parte del contrato respecto de la otra o que implique afectar la libertad de pacto que supone la celebración del convenio arbitral.

Por lo tanto, en la medida que el presente participante podría no resultar ganador de la buena pro y en tanto que, los demás participantes podrían estar de acuerdo con el numeral 35.1 de dicha cláusula, no corresponde suprimirla en esta etapa del proceso, por lo que este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación   N° 14.

Sin perjuicio de ello, cabe mencionar que mediante la Opinión en Arbitraje 
N° 004-2012/DAA de la Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE se indicó, sobre la vía correspondiente (judicial o arbitral), que para que el contratista solicite el pago de la indemnización por enriquecimiento sin causa, lo siguiente: es conveniente distinguir dos (2) momentos: i) si se encuentra dentro del plazo de caducidad para cuestionar la decisión de la Entidad de declarar la nulidad del contrato, y ii) si la declaración de nulidad del contrato ha quedado consentida. En el primer caso, en la medida que el artículo 52° de la Ley y 144° del Reglamento señalan que, dentro del plazo de caducidad establecido, el contratista tiene derecho de solicitar el arbitraje cuando no esté de acuerdo con la decisión de de la Entidad de declarar la nulidad del contrato, corresponde que el árbitro o el tribunal arbitral se pronuncie sobre su competencia para conocer la solicitud del pago de dicha indemnización (a modo de ejemplo, revisar la Opinión N° 042-2011/DTN). De otro lado, si la declaración de nulidad del contrato ha quedado consentida o ejecutoriada, no es posible recurrir al arbitraje para exigir una indemnización por enriquecimiento sin causa, sino que esta pretensión debe ser exigida por la vía judicial, dado que, producto de la declaración de nulidad, no existe contrato estatal que obligue a las partes a acudir a la conciliación o el arbitraje.

En ese sentido, la Entidad deberá considerar que existen ciertos supuestos que permiten conocer las controversias referidas al “enriquecimiento sin causa” en vía arbitral.

Observación N° 15:			      Contra el convenio arbitral

Mediante la Observación N° 15, el recurrente cuestiona el numeral 35.6 de la Proforma de Contrato que establece:

"Las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo institucional, el mismo que se realizará bajo la organización, administración, Reglamento y normas complementarias……..; sin perjuicio de lo establecido en el presente Convenio Arbitral.

Por normas complementarias se entiende, enunciativamente, a los Estatutos, Códigos de Ética, Reglamento de Aranceles y pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral".

Señala que, en el segundo párrafo del artículo 215 del Reglamento se establece que de haberse pactado en el convenio arbitral la realización de un arbitraje institucional, la parte interesada debe recurrir a la institución arbitral en aplicación del respectivo reglamento arbitral institucional. De haberse pactado arbitraje ad hoc, la parte interesada procederá a remitir a la otra la solicitud de arbitraje a que se refiere este Reglamento.

En ese sentido, siendo la cláusula arbitral un 'convenio arbitral' éste requiere el común acuerdo de las partes, por lo que no corresponde a ninguna de ellas decidir unilateralmente que el arbitraje será de tipo institucional.

Por tanto, mencionando que no se pueden incorporar condiciones que supongan poner en situación de desventaja a una parte del contrato respecto de la otra o que implique afectar la libertad de pacto que supone la celebración del convenio arbitral, solicita suprimir el numeral 35.6 de la Cláusula Trigésimo Quinta de la Proforma de Contrato.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en el numeral 35.6 de la Proforma de Contrato se ha establecido que:

35.6. Las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo institucional, el mismo que se realizará bajo la organización, administración, Reglamento y normas complementarias del…..; sin perjuicio de lo establecido en el presente Convenio Arbitral.

Es el caso que, en el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial señaló:

“No se acoge la Observación. De acuerdo al numeral 52.3 del artículo 52° del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, el arbitraje será de derecho y resuelto por árbitro único o tribunal arbitral.

Asimismo, el artículo 215° del Reglamento establece que el de haberse pactado en el Convenio Arbitral la realización de un arbitraje institucional, la parte interesada debe recurrir a la institución arbitral en aplicación del respectivo reglamento arbitral institucional, y de haberse pactado arbitraje ad hoc, la parte interesada procederá a remitir a la otra la solicitud de arbitraje a que se refiere el Reglamento.

En ese sentido, considerando que la normativa ha previsto para la solución de controversias la posibilidad de optar por un arbitraje ad hoc o uno de tipo institucional, la Entidad considera conveniente aplicar el arbitraje de tipo institucional, por la envergadura de las obras que ejecuta, la seguridad que este tipo de arbitraje brinda a las partes y porque pactar este tipo de arbitraje además de estar legalmente previsto, no pone en situación de desventaja o favorece a alguna de las partes”.

Tal como se señalara anteriormente, cabe indicar que el convenio arbitral es el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza. En ese sentido, su configuración se sustenta en la libertad de pacto de las partes.

No obstante, en el marco de la normativa sobre contrataciones del Estado, el arbitraje —junto a la conciliación— es un mecanismo obligatorio para solucionar las controversias que puedan surgir durante la ejecución del contrato, por tanto corresponde a la Entidad incorporar en las Bases del proceso de selección —y, específicamente, en la Proforma de Contrato— la Cláusula de solución de controversias, conforme con lo establecido en el artículo 40 de la Ley, la que, en buena cuenta, incluirá el convenio arbitral.

Sin embargo, dicha cláusula, aun cuando se sustentan en la prerrogativa de la Entidad de configurar de acuerdo a sus requerimientos y necesidades el contenido de las Bases del proceso, no pueden incorporar condiciones que supongan poner en situación de desventaja a una parte del contrato respecto de la otra o que implique afectar la libertad de pacto que supone la celebración del convenio arbitral.

Conforme a lo expuesto, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la Observación N° 15, dado que la celebración de la cláusula arbitral compete al ganador de la buena pro.

Sin perjuicio de lo indicado, debe tenerse en cuenta que, en caso el ganador de la buena pro no esté de acuerdo con las condiciones establecidas en la cláusula arbitral, podrá negociar la elaboración del convenio arbitral respectivo en virtud de la libertad de pacto antes mencionada.

Observación N° 16:			  Contra el convenio arbitral

Mediante la Observación N° 16, el recurrente cuestiona el numeral 35.17 de la Proforma de Contrato que establece:

"En caso que por falta de los pagos correspondientes, el Árbitro Único o el Tribunal Arbitral Colegiado, según corresponda, determine el archivo o la terminación de las actuaciones arbitrales, según la denominación del Reglamento aplicable, ello implicará la culminación del proceso arbitral y, en consecuencia, el consentimiento de los actos que fueron materia del referido proceso".

Señala que debe tenerse presente que la regla general es que los costos del arbitraje se comparten, salvo que los árbitros determinen lo contrario en su laudo haciendo recaer en alguna de las partes el costo total del proceso según diversos supuestos.

En ese sentido, el citado numeral de la Cláusula Trigésimo Quinta de la Proforma de Contrato podría implicar un incentivo perverso para que una de las partes omita el pago que le corresponde a fin de frustrar el proceso arbitral, siendo que bajo los términos bajo los cuales se encuentra redactada, ello implicaría la imposibilidad de la contraparte de reclamar el acto que fue sometido a controversia.

Indica que en el artículo 60 del Decreto Legislativo N° 1071 que norma el Arbitraje, referido a la Terminación de las Actuaciones, se establece lo siguiente:

"1. Las actuaciones arbitrales terminarán y el tribunal arbitral cesará en sus funciones con el laudo por el que se resuelva definitivamente la controversia y, en su caso, con las rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones del laudo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67.

2. El tribunal arbitral también ordenará la terminación de las actuaciones:

a) Cuando el demandante se desista de su demanda, a menos que el demandado se oponga a ello y el tribunal arbitral le reconozca un interés legítimo en obtener una solución definitiva de la controversia.

b) Cuando las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones.

c) Cuando el tribunal arbitral compruebe que la continuación de las actuaciones resulta innecesaria o imposible".

En el Decreto Legislativo N° 1071 para la terminación del arbitraje, no contemplan el supuesto de terminación por falta de pago de los honorarios arbitrales y, por otro lado, proceder en el sentido que señala el extremo de la Proforma del Contrato observado, dando por consentidas aquellas controversias que hayan sido objeto de un arbitraje que concluya por falta de pago de una de las partes, implicaría generar una gravísima situación de inseguridad jurídica, en la que se le estaría dando a una de las partes, a aquella que no le convenga someter una determinada materia a controversia, la posibilidad de frustrar el derecho de defensa de la otra parte, de forma tal que en el caso que la parte reclamante no tenga fondos para asumir el pago que le corresponde por el arbitraje y el de la otra parte, la misma verá perjudicado su derecho, generándose una situación de indefensión para la misma que impediría que dicha parte se vea privada de su legítimo derecho de defensa.

Por tanto, solicita suprimir el numeral 35.17 de la Cláusula Trigésimo Quinta de la Proforma de Contrato.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en el numeral 35.17 de la Cláusula Trigésimo Quinta: Convenio arbitral de la Proforma de Contrato se ha establecido que:

35.17.	En caso que por falta de los pagos correspondientes, el Árbitro Único o el Tribunal Arbitral Colegiado, según corresponda, determine el archivo o la terminación de las actuaciones arbitrales, según la denominación del Reglamento aplicable, ello implicará la culminación del proceso arbitral y, en consecuencia, el consentimiento de los actos que fueron materia del referido proceso

Es el caso que, en el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial señaló:

“No se acoge la observación, toda vez que de acuerdo a lo establecido en el artículo 230° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, concordante con el artículo 72° del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, los árbitros pueden exigir a las partes los anticipos de honorarios y gastos que estimen necesarios para el desarrollo del arbitraje.

Asimismo, de conformidad con lo estipulado en los numerales 3 y 4 del artículo 72° del Decreto Legislativo N° 1071, si una o ambas partes no efectúan el depósito de los anticipos que les corresponde dentro de los plazos conferidos, el tribunal arbitral podrá suspender las actuaciones arbitrales en el estado en que se encuentren. Si a criterio del tribunal arbitral transcurre un plazo razonable de suspensión sin que la parte obligada haya cumplido con su obligación o la otra parte haya asumido dicha obligación, el tribunal arbitral, a su entera discreción, podrá ordenar la terminación de las actuaciones arbitrales, sin que la decisión del tribunal arbitral de terminar las actuaciones ante el incumplimiento de la obligación del depósito de los anticipos correspondientes perjudique el convenio arbitral.

Por lo tanto, los términos de la presente cláusula consignada en la Proforma de Contrato, es acorde con lo regulado por la normativa de la materia”.

El artículo 228 del Reglamento establece que, en cualquier etapa del proceso arbitral, los jueces y las autoridades administrativas se abstendrán de oficio o a petición de parte, de conocer las controversias derivadas de la validez, invalidez, rescisión, resolución, nulidad, ejecución o interpretación de los contratos y, en general, cualquier controversia que surja desde la celebración de los mismos, sometidos al arbitraje conforme al presente Reglamento, debiendo declarar nulo todo lo actuado y el archivamiento definitivo del proceso judicial o administrativo que se hubiere generado, en el estado en que éste se encuentre y que, durante el desarrollo del arbitraje, los árbitros deberán tratar a las partes con igualdad y darle a cada una de ellas plena oportunidad para ejercer su derecho de defensa. De otro lado, el artículo 230 regula cómo se efectuarán los gastos arbitrales.

Ahora bien, en el caso que el proceso arbitral sea archivado o se termine las actuaciones arbitrales que impliquen la culminación del proceso arbitral por no cumplir con los pagos correspondientes, ello supone una falta de impulso de la parte interesada en resolver la controversia sometida a arbitraje.

No obstante, como se ha señalado precedentemente, la cuestionada cláusula, aun cuando se sustentan en la prerrogativa de la Entidad de configurar de acuerdo a sus requerimientos y necesidades el contenido de las Bases del proceso, no pueden incorporar condiciones que supongan poner en situación de desventaja a una parte del contrato respecto de la otra o que implique afectar la libertad de pacto que supone la celebración del convenio arbitral.

En ese contexto, dado que la celebración de la cláusula arbitral compete al ganador de la buena pro, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la Observación N° 16.

Observaciones Nº 17:			    	Contra la cláusula arbitral

Mediante la Observación N° 17, el recurrente cuestiona el numeral 35.20 de la Proforma de Contrato que establece:

35.20. […]

La presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza solidaria por el monto laudado o cualquier tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse, no será necesaria para requerir la suspensión de los efectos del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

Señala que siendo la cláusula arbitral un “convenio arbitral” este requiere el común acuerdo de las partes, por lo que no corresponde a ninguna de las ellas decidir unilateralmente que vez no será necesaria para requerir la suspensión de los efectos del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza.

Asimismo, señala que existen pronunciamientos del Ex – CONSUCODE - actualmente OSCE, en los cuales se señala que “no puede incorporar condiciones que supongan poner en situación de desventaja a una parte del contrato respecto de la otra o que implique afectar la liberad del pacto que supone la celebración del convenio arbitral. En este contexto, mantener la disposición contenida en modelo de contrato supondría someter a ella al proveedor ganador de la buena, sin considerar a priori, si este se encuentra de acuerdo o no, afectando de esta manera su voluntad en la configuración del convenio arbitral”.

Por tanto, solicita suprimir el numeral 35.20 de la Cláusula Trigésimo Quinta de la Proforma de Contrato.

Pronunciamiento

De la revisión del numeral 35.20 de la Cláusula Trigésimo Quinta de la proforma del contrato, se advierte que la Entidad ha señalado lo siguiente:

35.20. Respecto de la interposición del Recurso de Anulación del Laudo Arbitral, las partes deberán ponerse de acuerdo antes de la firma del presente contrato, conforme al Pronunciamiento N° 371-2011/DTN, sobre si constituirá o no requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse. En caso de no existir acuerdo entre las partes, la presentación de los documentos referidos no constituirá requisito de admisibilidad para el referido recurso, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

La presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza solidaria por el monto laudado o cualquier tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse, no será necesaria para requerir la suspensión de los efectos del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional. [El subrayado es agregado].

Al respecto, del pliego de absolución de observaciones se advierte que el Comité Especial señaló lo siguiente:

“No se acoge la observación. El Artículo 66º de la Ley de Arbitraje, Decreto Legislativo Nº 1071, señala que “la interposición del recurso de anulación no suspende la obligación de cumplimiento del laudo arbitral o judicial, salvo cuando la parte que impugna el laudo solicite la suspensión y cumpla con el requisito de la garantía acordada por las partes o establecida en el reglamento arbitral aplicable”. En tal sentido, en la presente cláusula arbitral se establece que las partes acuerdan que no es necesario requisito de garantía alguna para solicitar la suspensión de la ejecución de lo resuelto por el Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, pues alguno los reglamentos de los Centros Arbitrales dejan abierta la posibilidad que la no exigencia de dicho requisito se establezca en la Cláusula Arbitral que suscriben las partes, como se ha realizado en el presente caso. En tal sentido, no se está contraviniendo ningún elemento transcendental del Arbitraje, debiéndose tener presente que la Ley de Arbitraje deja abierta la posibilidad que en la Cláusula Arbitral se establezca el tipo de garantía a otorgar o que no sea necesario otorgar garantía alguna. Por tanto, dicha disposición no es contraria a Ley.

Los términos de la cláusula observada, no transgreden los Artículos 216° y 217° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, pactar lo observado, no pone en situación de desventaja o favorece a alguna de las partes”.

Sobre el particular, el tercer párrafo del  artículo 231 del Reglamento, señala que como requisito para interponer recurso de anulación contra el laudo, podrá establecerse en el convenio arbitral que la parte impugnante deberá acreditar la constitución de carta fianza a favor de la parte vencedora y por la cantidad que el laudo determine pagar a la parte vencida.

Al respecto, es preciso indicar que el convenio arbitral es el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza. En ese sentido, su configuración se sustenta en la libertad de pacto de las partes.

No obstante, en el marco de la normativa sobre contrataciones del Estado, el arbitraje —junto a la conciliación— es un mecanismo obligatorio para solucionar las controversias que puedan surgir durante la ejecución del contrato, por tanto corresponde a la Entidad incorporar en las Bases del proceso de selección —y, específicamente, en la proforma de contrato— la cláusula de solución de controversias, conforme con lo establecido en el artículo 40º de la Ley, la que, en buena cuenta, incluirá el convenio arbitral.

Sin embargo, dicha cláusula, aun cuando se sustenta en la prerrogativa de la Entidad de configurar de acuerdo a sus requerimientos y necesidades el contenido de las Bases del proceso, no puede incorporar condiciones que supongan poner en situación de desventaja a una parte del contrato respecto de la otra o que implique afectar la libertad de pacto que supone la celebración del convenio arbitral.

No obstante, en la medida que el participante solicita que necesariamente la cláusula sea suprimida, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de lo anterior, en concordancia con la normativa de contratación pública, si el ganador de la buena pro no se encuentra de acuerdo con las disposiciones establecidas en dicha cláusula arbitral, podrá solicitar de manera previa a la suscripción del contrato su modificación, siendo que las partes deberán de formar bilateral acordar dichas modificaciones.

2.3.	Observante:				  CONSTRUCTORA MALAGA S.A.

Observación N° 21:	Contra la profesión del Asistente de Seguridad en obra y salud Ocupacional.

El recurrente cuestiona la absolución de su consulta N° 242, pues en ella el Comité Especial no habría accedido a que el cargo de ‘Asistente de Seguridad en obra y salud Ocupacional’ pueda ser acreditado con un ingeniero de cualquier especialidad. Al respecto sostiene lo siguiente:

“(…) en el mercado profesional laboral existen profesionales de otras ramas de la ingeniería que tienen la destreza y conocimientos aplicables para el perfil solicitado para el cargo de Asistente de Seguridad de Obra y Salud Ocupacional; por ello, restringir la participación de dichos profesionales ingenieros que no obstante contar con la experiencia exigida no podrán postular a la presente licitación por no ostentar las profesiones descritas en los requisitos técnicos mínimos, podría interpretarse como un requisito de carácter restrictivo que limitaría la participación de profesionales”.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en el literal h) capacidad técnica para la calificación previa y en el numeral 5) de los requerimientos técnicos mínimos, se ha establecido que para acreditar el cargo de ‘Asistente de Seguridad en obra y salud Ocupacional’ se aceptaran las siguientes profesiones: Ingeniero Civil o Ingeniero de Minas o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Ambiental o Arquitecto.

Es el caso que, en el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial señaló:

“Los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de lo requerido.

Por lo expuesto, toda vez que es competencia y responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos”.

Tal como se señalara anteriormente, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos, entre los cuales se encuentran las profesiones de los profesionales propuestos, es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen Ejecutivo", la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad señala que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos, entre los cuales se encuentran los perfiles mínimos del personal propuesto.

En ese sentido, considerando que la Entidad habría definido el perfil profesional que deberá acreditar el ‘Asistente de Seguridad en obra y salud Ocupacional’, tanto para la etapa de calificación previa y la presentación de propuesta técnica, listando aquellas especialidades en la carrera de ingeniería, y no cualquier especialidad, tal como lo propone el recurrente según su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el presente extremo de la Observación N° 21.

Cabe recordar que la información consignada en el SEACE y en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los perfiles requeridos para el postor y los profesionales, y de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

2.4. Observante: 	CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES  S.A.C

Observación N° 35:	Contra el monto establecido para el otorgamiento de adelantos.

El participante cuestiona que en las Bases se haya establecido que se otorgara adelanto directo hasta por el 10% y para materiales e insumos hasta el 20% de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

Al respecto, sostiene que el artículo 186º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que la Entidad podrá establecer otorgar adelantos directos y por materiales e insumos hasta el 20% y 40% del monto original del contrato, respectivamente. Por lo cual, solicita que a fin de asegurar la firme ejecución de la obra, la Entidad otorgue el adelanto directo y el adelanto por materiales e insumos hasta los porcentajes máximos señalados en la normativa de contrataciones.

Pronunciamiento

De la revisión del numeral 10 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se establecieron las siguientes condiciones para el otorgamiento de adelantos:

- Adelantos: Se otorgará adelanto directo hasta por el 10% y para materiales e insumos hasta por el 20%, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal estas podrían sufrir variaciones hasta los porcentajes máximos permitidos. [El subrayado es agregado].

Asimismo, de la revisión de los numerales 13.3 y 13.7 de la Cláusula Décimo Tercera de la proforma del contrato, se advierte que la Entidad ha señalado lo siguiente:

  - "PROVIAS NACIONAL otorgará a EL CONTRATISTA un Adelanto Directo que en ningún caso excederá en conjunto del diez (10%) del monto del presente Contrato, siempre que en las Bases Integradas de la Licitación Pública se hayan establecido el otorgamiento de este Adelanto […]

13.7	. PROVIAS NACIONAL, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregará el importe para Materiales e Insumos a utilizarse en el objeto del Contrato, los que en conjunto no deberán superar el veinte (20%) del monto del presente Contrato […].

[El subrayado es agregado]

Al respecto, con motivo de la absolución de la presente Observación el Comité Especial indicó lo siguiente: “Se ratifica lo precisado en las Bases sobre los adelantos; el Reglamento de la Ley de Contrataciones en el artículo 186 establece porcentajes como máximos permitidos”. [El subrayado es agregado].

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 186º del Reglamento, las Bases podrán establecer los siguientes adelantos: 1) Directos al contratista, los que en ningún caso excederán en conjunto del veinte por ciento (20%) del monto del contrato original y 2) Para materiales o insumos a utilizarse en el objeto del contrato, los que en conjunto no deberán superar el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original.

De lo anterior se advierte que la potestad de otorgar adelantos, así como el porcentaje correspondiente, es competencia y responsabilidad de la Entidad, siendo que en el presente caso la Entidad habría dispuesto otorgar adelanto directo hasta por el 10% del monto del contrato original y hasta el 20% del monto del contrato original para materiales e insumos, señalando que de acuerdo a la disponibilidad presupuestal estas podrían sufrir variaciones hasta los porcentajes máximos permitidos. En ese sentido, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación.

Sin perjuicio de ello, se advierte que los porcentajes para otorgar el adelanto directo y el adelanto por materiales e insumos, señalados en el numeral 2.8 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases (20% y 40% respectivamente), difieren de los porcentajes señalados en el numeral 10 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases y en los numerales 13.3 y 13.7 de la Cláusula Décimo Tercera de la proforma del contrato (10% y 20% respectivamente); por lo cual, con ocasión de la integración de las Bases, se deberá corregir en el numeral 2.8 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases los porcentajes para otorgar el adelanto directo y el adelanto por materiales e insumos, de tal forma que sea congruente con lo señalado en el numeral 10 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

Observación N° 36:	Contra la profesión del Ingeniero en trazo, explanaciones y topografía.

Mediante la Observación N° 36, el recurrente cuestiona que la absolución de la consulta N° 30 del participante Pavimentos Colombia  S.A.S, pues sostiene que: “El comité no confirma la validez de la profesión de Ingeniero Topográfico para el cargo de Ingeniero en Trazo, explanaciones y Topografía, aun cuando este se encontraría calificado para ejercer las funciones de dicho cargo en merito a los estudios realizados”.

Por lo cual, solicita: “Considerar al técnico en topografía para ocupar el cargo de topógrafo, y no únicamente al ingeniero civil, toda vez que, estos se encontrarían calificados para ejercer las funciones de dicho cargo en merito a los estudios que realizaron”.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se aprecia que al ‘Ingeniero en trazo, explanaciones y topografía’ se le exige contar con la profesión de Ingeniero civil.

Es el caso que, en el pliego absolutorio de consultas, a través de la consulta N° 30 el participante Pavimentos Colombia  S.A.S, solicitó lo siguiente:  “Favor confirmar que para el cargo de Ingeniero en Trazo, Explanaciones y Topografía es válida la profesión de Ingeniero Topográfico dado que son profesionales especializados en el área de conocimiento propias de este cargo”.

Al respecto, el Comité Especial señaló lo siguiente: “No se confirma , Por tanto, se mantiene lo solicitado en los requerimientos técnicos mínimos a razón que si bien es cierto la profesión cuenta con características similares a la indicada esta debe ser un profesional colegiado e ingeniero civil, considerando que este profesional debe de tener el suficiente conocimiento técnico para complementar los trabajos que efectúan los otros especialistas, pues resulta ser un valor agregado que sea ingeniero civil pues participará en la verificación del diseño de la carretera. Asimismo realizará aportes así como las respectivas coordinaciones ante posibles interferencias que tenga la obra al momento de realizar sus actividades”.

Al respecto, en el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial señaló: “No se acoge. Por tanto, se mantiene lo solicitado en los requerimientos técnicos mínimos a razón que si bien es cierto la profesión cuenta con características similares a la indicada, ésta debe ser la de un profesional colegiado e ingeniero civil, considerando que este profesional debe de tener el suficiente conocimiento técnico para complementar los trabajos que efectúan los otros especialistas, pues resulta ser un valor agregado que sea ingeniero civil pues participará en la verificación del diseño de la carretera. Asimismo, realizará aportes así como, las respectivas coordinaciones ante posibles interferencias que tenga la obra al momento de realizar sus actividades”.

Tal como se señalara anteriormente, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establecen que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, entre los cuales se encuentran las profesiones de los profesionales propuestos, es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen Ejecutivo", la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad señala que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos, entre los cuales se encuentran los perfiles mínimos del personal propuesto.

Asimismo, el Comité Especial en su Informe Técnico remitido con ocasión de la elevación de Observaciones señalo lo siguiente: “[…] además, que la profesión requerida para el Ing. De Control de Calidad e Ingeniero en Trazo, Explanaciones y Topografía es de Ingeniero Civil, debido a que la función principal de los referidos especialistas esta relacionada a la calidad del proceso constructivo, la ejecución de carreteras tiene particularidades propias que no se encuentran en otro tipo de obras, tal es el caso el de la utilización masiva de mezcla asfáltica en caliente, la cual demanda profesionales que tengan suficiente experiencia para el manejo ambiental de este material muy sensible para el medio ambiente; así mismo suficiente conocimiento en la seguridad para la producción y manipulación de este material, además del estricto control de calidad que se debe cuidar en la etapa de producción así como en la etapa de colocación”.

Ahora bien, en el presente caso la Entidad ha determinado que la profesión válida para el cargo de ‘Ingeniero en trazo, explanaciones y topografía’ será la de Ingeniero civil, pues considera que dicho personal debe de tener el suficiente conocimiento técnico para complementar los trabajos que efectúan los otros especialistas, dado que participará en la verificación del diseño de la carretera, así como realizará las coordinaciones ante posibles interferencias que se suscite en la ejecución de la obra.

Por lo señalado precedentemente y considerando que la pretensión del participante es que el perfil del ‘Ingeniero en trazo, explanaciones y topografía’ se modifique del modo que él propone en función de su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 36.

Cabe recordar que la información consignada en el SEACE y en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los perfiles requeridos y de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observaciones Nº 37, N° 39 y N° 41        	Contra la experiencia requerida al personal propuesto.

- Mediante la Observación N° 37, el participante cuestiona la absolución de la consulta N° 36 del participante JOHESA S.A., referida a la experiencia solicitada al ‘Especialista Ambiental’, pues sostiene que conforme se señala en dicha consulta, la formación académica profesional del Especialista ambiental le permite desarrollarse en cualquier tipo de obras relacionado a cargos de medio ambiente ya que las actividades a realizar por el especialista pueden ser aplicadas a la generalidad de obras que se ejecuten.

Por lo cual, solicita que el ‘Especialista Ambiental’ pueda acreditar experiencia en supervisión de obras en general.

- Mediante la Observación N° 39, el participante cuestiona la absolución de la consulta N° 39 del participante JOHESA S.A., referida a la experiencia solicitada al ‘Responsable de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional’, pues sostiene que en determinados Pronunciamientos el OSCE reconoce que la experiencia se mide en función a la destreza adquirida por la practica reiterada de una conducta durante un periodo determinado, por lo que no es necesario que se exija que la experiencia haya sido obtenida necesariamente en la ejecución de obras iguales y/o similares, ya que las funciones del personal propuesto se encuentran relacionadas con las contingencias vinculadas a labores relativas a su profesión y con determinados tipos de obra en las que dicho profesional haya participado.

Por lo cual, solicita que se permita que el ‘Responsable de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional’ pueda acreditar experiencia en supervisión de obras en general.

- Mediante la Observación N° 41, el participante cuestiona la absolución de la consulta N° 71 del participante Conalvías Construcciones S.A.S - Sucursal del Perú, referida a la experiencia solicita al ‘Especialista Ambiental’, al ‘Ingeniero de Control de Calidad’ y al ‘Asistente de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional’, pues sostiene que en determinados Pronunciamientos el OSCE reconoce que la experiencia se mide en función a la destreza adquirida por la practica reiterada de una conducta durante un periodo determinado, por lo que no es necesario que se exija que la experiencia haya sido obtenida necesariamente en la ejecución de obras iguales y/o similares, ya que las funciones del personal propuesto se encuentran relacionadas con las contingencias vinculadas a labores relativas a su profesión y con determinados tipos de obra en las que dicho profesional haya participado.

Por lo cual, solicita que se permita que dichos profesionales puedan acreditar su experiencia en la supervisión de obras en general.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del numeral 5) de los requerimientos técnicos mínimos “Requisitos mínimos”, se aprecia para acreditar el cargo de ‘Especialista Ambiental’, de ‘Asistente de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional’ y de ‘Ingeniero de Control de Calidad’,  se requiere la siguiente experiencia:

- Especialista Ambiental.- “[…] experiencia en el cargo, en ejecución y/o supervisión de obras y/o inspector en obras iguales y/o similares pública y/o privada”.

- Asistente de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional.- “[…] experiencia en el cargo en ejecución y/o supervisión de obras y/o inspector en obras iguales y/o similares pública y/o privada”.

- Ingeniero de Control de Calidad.- “[…]experiencia en el cargo, en ejecución y/o supervisión de obras y/o inspector en obras iguales y/o similares pública y/o privada”

Asimismo, es preciso señalar que de la revisión del pliego de consultas, se aprecia lo siguiente:

- El participante JOHESA S.A a través de su Consulta N° 36 solicitó lo siguiente: “Solicitamos que para el Especialista Ambiental se acepte experiencia en obras en general, considerando que su formación académica profesional le permite desarrollarse en cualquier tipo de obras relacionado a cargos de medio ambiente y que las actividades a realizar por el especialista pueden ser aplicadas a la generalidad de obras que se ejecuten”.

- El participante JOHESA S.A a través de su Consulta N° 39 solicitó lo siguiente: “Solicitamos que para el Responsable de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional se acepte experiencia en obras generales, teniendo en cuenta la naturaleza de los trabajos que desarrollaría dicho especialista (actividades que en su mayoría pueden ser aplicadas a la generalidad que se ejecuten) durante la ejecución de la obra”.

- El participante Conalvías Construcciones S.A.S - Sucursal del Perú a través de su Consulta N° 71 solicitó lo siguiente: “Confirmar que para los profesionales: Especialista Ambiental, Ingeniero de Control de Calidad y Asistente de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional, se aceptará experiencia en obras generales, toda vez que la experiencia de estos profesionales se mide en función a la destreza que han ido adquiriendo con el tiempo, además la naturaleza de los trabajos que vayan a desempeñar no implica que la experiencia adquirida deba ser en obras similares”.

Al respecto, el Comité Especial señalo lo siguiente:

- En relación a la Consulta N° 36 del participante JOHESA S.A: “No se confirma, se requiere que el Especialista ambiental tenga experiencia en ejecución y/o supervisión de obras y/o inspector en obras iguales y/o similares pública y/o privada”.

- En relación a la Consulta N° 39 del participante JOHESA S.A: “Solo se acepta experiencia en el cargo  en ejecución y/o supervisión de obras y/o inspector en obras iguales o similares publica y/o privada”.

- En relación a la Consulta N° 71 del participante Conalvías Construcciones S.A.S -Sucursal del Perú: “No se confirma”.

Por su parte, de la revisión del Pliego absolutorio de Observaciones, se advierte que el Comité Especial dispuso no acoger las Observaciones N° 37, N° 39 y N° 41 del recurrente, reiterando que se requiere que el ‘Especialista Ambiental’, ‘Asistente de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional’ y el ‘Ingeniero de Control de Calidad’,  acrediten experiencia en obras iguales y/o similares.

Adicionalmente a ello, el Comité Especial en su Informe Técnico N° 001-2016-MTC/CE-LP20-2015 remitido con ocasión de las solicitudes de elevación de Observaciones, señaló que:

“La experiencia requerida es en obras iguales y/o similares porque el proceso constructivo de una carretera tiene particularidades propias y únicas. Es decir, la experiencia deberá encontraste enmarcada en función de las labores iguales o similares, también deberá relacionarse con la definición de obras similares”.

Aunado a ello, en dicho Informe Técnico el Comité Especial añade lo siguiente:

“[…] Sin perjuicio a ello, es importante señalar lo siguiente:

Las obras de construcción, rehabilitación o mejoramiento de carreteras constituyen el ejemplo típico de obra lineal, con las particularidades siguientes:

La zona de trabajo se desplaza y se aleja de las base de dirección y control.

Los trabajos se llevan a cabo en zonas abiertas, casi siempre con la presencia de trafico general, ajeno a la obra.

Cuenta con fases o etapas que cualquier obra en general no la tiene, así entre otras son las siguientes:

Trabajos de infraestructura:

- Preparación del terreno que incluye las tareas de replanteo, desbroce y limpieza del terreno.

- Acondicionamiento del terreno, que incluye la realización de las tareas de excavación y aplanado, realización de zanjas y taludes, drenajes y canalizaciones.

- Realización de firmes: colocación de bases de firmes, riegos asfalticos y extensión de productos bituminosos.

Señalización: conviene tener en cuenta las particularidades siguientes:

  - Los trabajos se realizan en condiciones de mayor lejanía y alejamiento

  - La maquinaria y los volúmenes de carga suelen ser de grandes dimensiones, el conocimiento y estudio del terreno es más limitado.

  - Existen riesgos específicos derivados de la utilización de materiales bituminosos: estrés térmico, quemaduras, inhalación de vapores.

Pero quizás la fuente de riesgo específica y más importante deriva del hecho de que, con mucha frecuencia, han de realizarse los trabajos con la obra abierta al tráfico, originándose riesgo, tanto para los trabajadores como para las personas que circulan.

En esa medida, la participación de Especialistas que no cuentan con experiencia en ese tipo de trabajo no cumpliría con la función de asegurar a la Entidad de cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad del servicio convocado, toda vez que, la seguridad, el control de calidad, el manejo ambiental, en su construcción de carretera incluye acciones, procedimientos y métodos que implementan los Ejecutores de obra para asegurarse de que están diseñando correctamente una carretera según las especificaciones del Expediente Técnico”.  [El subrayado es agregado].

Sobre el particular, el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad, así como que no restrinjan la mayor concurrencia de proveedores en el mercado.

Asimismo, cabe señalar que la experiencia se mide en función a la destreza adquirida por la práctica reiterada de una conducta durante un período determinado. En aplicación de la definición anotada, en el caso de los profesionales propuestos, la experiencia se adquiere por los trabajos en su especialidad efectivamente ejecutados y culminados en cierto período.

Por otra parte, cabe precisar que del numeral 4.1 del "Formato del Resumen Ejecutivo" se advierte que la Entidad declaró que existiría pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos del servicio a ser contratado, entre los cuales se encuentra el perfil del personal propuesto.

Ahora bien, se aprecia que la Entidad a través del Informe Técnico del Comité Especial amplió los motivos por los cuales  requiere que el ‘Especialista Ambiental’, ‘Asistente de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional’ y el ‘Ingeniero de Control de Calidad’ acrediten experiencia en prestaciones iguales o similares al objeto de la presente convocatoria, pues sostiene que la participación de Especialistas que no cuentan con experiencia en ese tipo de trabajo no cumpliría con la función de asegurar a la Entidad de cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad del servicio convocado.

Por lo expuesto; y considerando que el participante pretende que el perfil mínimo del referido personal se modifique conforme lo que él propone, siendo que la Entidad mediante el Informe Técnico del Comité Especial, ha señalado que en caso de los profesionales, se requiere que acrediten experiencia en prestaciones iguales o similares, debido a las particularidades propias de la ejecución de la obra, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones Nº 37, N° 39 y N° 41.

Cabe acotar que, en la medida que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, así como los informes que lo sustentan tienen carácter de Declaración Jurada y son responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de tales aspectos.

Adicionalmente, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

- ASPECTOS SUPERVISADOS DE OFICIO

Si bien el Pronunciamiento, por norma, versa sobre la elevación de observaciones a pedido de parte y no representa la convalidación de ningún extremo de las Bases, este Organismo Supervisor ha visto por conveniente hacer indicaciones puntuales a partir de la revisión, de oficio, de aspectos que podrían representar un riesgo de competencia, según el siguiente detalle:

  - Formato de Resumen Ejecutivo

Se advierte que, en el Resumen Ejecutivo publicado en el SEACE conjuntamente con las Bases el 30.10.2015 no ha seguido estrictamente las disposiciones previstas en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD en referencia al Formato del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado conforme al instructivo publicado para el llenado de dicho formato, toda vez que en el numeral 4.1 la Entidad señaló que sí existe pluralidad de  proveedores en la capacidad de cumplir con los requisitos técnicos mínimos; no obstante, omitió listar las razones sociales de dichos proveedores.

En ese sentido, junto con las Bases Integradas, deberá publicarse nuevamente el formato de resumen ejecutivo con la información solicitada en el mencionado numeral, acorde a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD, indicando en el numeral 4.1 la relación de proveedores que cumplen la totalidad de los Requerimientos técnicos mínimos exigidos por la Entidad.

Cabe recordar que la información consignada en el SEACE y en el Resumen Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los perfiles requeridos y de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes.

  - Contradicciones

De la revisión de las bases, se advierte que el punto 1.3 valor referencial contenido en el Capítulo 1 de la Sección Específica se advierte que el monto del límite superior sin IGV difiere de lo consignado en números (S/. 172’120,365.84) y letras (Ciento Setenta y Dos Millones Ciento Veinte Mil Trescientos Sesenta y Tres con 92/100 nuevos soles). Por lo que, con motivo de la integración de las Bases, se deberá corregir dicha incongruencia, de tal forma que el monto indicado en letras se coincida con el monto señalado en números.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 08 de agosto de 2016.

Elaborado: 	Guillermo Mayo Zambrano

Supervisado: 	Luz Miguel Díaz

Validado:  	Elissa Lacca Velasco

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora (e) de Gestión de Riesgos

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento, la sustitución del residente sólo    procederá previa autorización de la Entidad siempre que el reemplazante reúna calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

A través del extremo acogido de la observación N° 21 del recurrente, el Comité Especial unifico las profesiones requeridas para acreditar el cargo de ‘Asistente de Seguridad en obra y salud Ocupacional’, tanto para la etapa de calificación previa y la presentación de propuesta técnica.