PRONUNCIAMIENTO Nº 294-2016/OSCE-DGR

Entidad:		Tribunal Constitucional

Referencia:	Concurso Público N° 2-2016-TC-1, convocado para la contratación del servicio de consultoría de obra "Elaboración de expediente técnico definitivo para la refacción y remodelación integral de la sede Lima del Tribunal Constitucional - PIP N° 170062".

- ANTECEDENTES

Mediante  Carta S/N, recibida con fecha 20.07.2016, el Presidente del Comité de Selección a cargo del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) la solicitud de elevación de observaciones presentadas por los participantes GRUPO LIDERCON S.A.C. y CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C.; así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21° de la Ley N° 30225, Ley que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 51° de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, en adelante el Reglamento.

Sobre el particular, de la revisión de la solicitud de elevación del participante GRUPO LIDERCON S.A.C., se advierte que cuestiona la respuesta emitida por el Comité de Selección a sus Observaciones N° 10, N° 11 y N° 14; por lo que este Organismo Supervisor se pronunciará al respecto, siendo que, para efectos del Pronunciamiento, serán denominados Cuestionamientos N° 1, N° 2 y N° 3, respectivamente.

Por su parte, de la revisión de la solicitud de elevación del participante CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C., cabe precisar que de la revisión de dicho documento se advierte que este señaló lo siguiente: "elevamos las siguientes absolución de las consultas y/o observaciones al OSCE, correspondientes al proceso de selección de referencia, las cuales se anexan a la presente ocho (08) elevaciones a absolución de las consultas y observaciones en doce (12) folios", asimismo, se aprecia que únicamente se limitó a identificar las consultas y/u observaciones que eleva y sus respuestas, sin sustentar en qué medida la absolución del Comité de Selección resultan contrarias a la normativa.

Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el numeral 8.5.3 de la Directiva Nº 009-2016-OSCE/CD “Acciones de Supervisión a pedido de parte” se ha establecido los supuestos dentro de los cuales no corresponde atender la solicitud de emisión del pronunciamiento, siendo uno de ellos: c) cuando el participante no sustente o no identifique la vulneración en que estaría incurriendo el Comité de Selección al absolver la observación cuestionada.

Como es de verse, en el presente caso se advierte que el participante no identifica en qué medida las respuestas emitidas por el Comité de Selección representan una ilegalidad, siendo que en su lugar solo señalan que no están de acuerdo con la absolución de observaciones realizada.

En ese sentido, considerando lo señalado en los párrafos precedentes, al no sustentar o identificar la vulneración en que estaría incurriendo el Comité de Selección al absolver las observaciones cuestionadas, conforme lo previsto en la Directiva, no corresponde que este Organismo Supervisor emita un Pronunciamiento respecto de la referida solicitud de elevación.

- CUESTIONAMIENTOS

Participante:                                            GRUPO LIDERCON S.A.C.

Cuestionamiento N° 1                              Contra los requisitos de calificación

El participante cuestiona la absolución de su Observación N° 10, relacionada a la acreditación de experiencia del personal clave establecido en el literal "B.1 Experiencia del personal clave - obligatorio" del numeral 3.2 "Requisitos de calificación" del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, al respecto en su solicitud de elevación sostiene lo siguiente:

"Se observa que para todo el personal clave se está solicitando acreditar experiencia en función a las cantidades de proyectos realizados.

Al respecto, las Bases estándar de Concurso Público para la contratación  del servicio de consultoría de obra aprobadas mediante Directiva N° 001-2016-OSCE, establece que la experiencia solicitada al personal clave debe encontrarse en función al tiempo de experiencia en la especialidad.

Por tal motivo, se solicita con ocasión de la integración de las Bases, se establezca la experiencia solicitada para todo el personal clave tal y como lo dispone las Bases estándar, que es en función al tiempo de experiencia en la especialidad".

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se aprecia que en el literal "B.1 Experiencia del personal clave - obligatorio" establecido en el numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica se ha indicado la experiencia que deberá acreditar el personal clave, conforme el siguiente detalle:

De la revisión del Pliego Absolutorio, se aprecia que mediante la Observación N° 10 el participante Grupo Lidercon S.A.C. señaló lo siguiente:

"(...)

Al respecto, las Bases estándar de Concurso Público para la contratación del servicio de consultoría de obra aprobadas mediante Directiva N° 001-2016-OSCE/CD, establece que la experiencia solicitada al personal clave debe encontrarse en función al tiempo de experiencia en la especialidad.

Por tal motivo, se solicita con ocasión de la integración de las Bases, se establezca la experiencia solicitada para todo el personal clave tal y como lo dispone las bases estándar, que es en función al tiempo de experiencia en la especialidad".

Al respecto, se advierte que el Comité de Selección mediante el pliego absolutorio de consultas y observaciones señaló lo siguiente:

"Se acoge parcialmente la observación.

La calificación de la experiencia en la especialidad al personal clave propuesto, queda establecida en los términos  en los que se señala en las respuestas a las observaciones numero 2.1 a la 2.10 formuladas por AG3 Arquitectos Ingenieros S.A.C., que se incorporarán a las Bases integradas".

Asimismo, de la revisión de las absoluciones de las Observaciones N° 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 (Primero) y 2.10 (Segundo) formulada por el participante AG3 Arquitectos Ingenieros S.A.C. se advierte que el Comité de Selección consideró modificar los perfiles del profesional clave y agregar la participación en diversos cargos para la acreditación de sus respectivas experiencias, asimismo, se aprecia que aún consideró requerir al referido personal una determinada experiencia en función a la cantidad de proyectos realizados.

Siendo así, en el Informe Técnico, remitido con ocasión de la elevación de consultas y observaciones, el Comité de Selección añade lo siguiente:

"(...)

Asimismo, en la normativa de contrataciones públicas, en el caso de los especialistas, a diferencia del residente y supervisor, no se ha establecido una forma determinada para establecer el requisito de experiencia.

(...)

En tal sentido, cabe recordar que el Organismo Supervisor, en anteriores pronunciamientos, ha señalado que la experiencia del personal debe encontrarse relacionada a la especialidad, que se traduce en la ejecución de prestaciones iguales o similares a las que tales profesionales realizarían en el contrato.

Lo anterior, no implica que la experiencia mínima que deban  acreditar los profesionales se exprese necesariamente en función al tiempo, toda vez que la normativa no ha establecido restricción alguna al respecto, resulta válido también solicitar un determinado número de expedientes, en tanto que dicha experiencia esté referida a la especialidad y no resulte desproporcionada".

Sobre el particular, de conformidad con el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, es responsabilidad del área usuaria la formulación de las Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, según corresponda, los cuales contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que debe ejecutarse, orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad.

En este contexto, cabe mencionar que de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Reglamento, corresponde a la Entidad verificar la calificación de los postores de acuerdo a los requisitos que se indiquen en los documentos del procedimiento de selección, a fin de determinar que estos cuenten con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, siendo que los requisitos de calificación que pueden adoptarse son los siguientes: capacidad legal, capacidad técnica y profesional y experiencia del postor.

Adicionalmente, cabe señalar que en las Bases Estándar del Concurso Público para la contratación del servicio de consultoría de obra, aprobadas mediante la Directiva N° 001-2016-OSCE/CD, “Bases y solicitud de expresión de Interés Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225”, se establece en el numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica, el literal “B.3 Experiencia del personal clave - obligatorio”, en el cual se india que se consignará el tiempo de experiencia mínimo en los trabajos o prestaciones en la especialidad requerida del personal considerado clave para ejecutar la prestación objeto de la convocatoria.

De lo anterior, se advierte que acorde a lo establecido en las referidas Bases Estándar, la experiencia requerida a los profesionales deberá ser en función al tiempo de experiencia en los trabajos o prestaciones en la especialidad, de aquí que no corresponde solicitar a  los profesionales acreditar que hayan participado en la ejecución de una determinada cantidad de proyectos.

Ahora bien, de la revisión del pliego absolutorio de consultas y observaciones se advierte que el Comité de Selección consideró aún requerir al personal clave una determinada experiencia en función a la cantidad de proyectos efectuados, lo cual no se ajusta con lo dispuesto en las Bases Estándar.

Por lo tanto, toda vez que el participante solicita que la acreditación de la experiencia requerida al personal clave sea un función al tiempo y no según la cantidad de proyectos efectuados, lo cual se condice con lo señalado en el párrafo precedente, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento, por lo que, con ocasión de la integración de Bases, deberá suprimirse de cada unos de los perfiles del personal clave la acreditación de la experiencia según la cantidad de proyectos efectuados.

Adicionalmente, considerando que solicitar tiempo de experiencia en la especialidad sin detallar que se considerará "especialidad" resulta subjetivo, con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse la frase "ejercicio en su especialidad", en ese sentido, deberá solicitarse la experiencia únicamente en función al tiempo en el tipo de experiencia requerido originalmente para el número de proyectos de cada uno de los profesionales, siendo que, por ejemplo, para el Jefe de proyecto deberá precisarse la experiencia que acreditará de la siguiente manera: "Acreditar diez (10) años de experiencia como gerente de proyecto, gerente de supervisión de proyecto, jefe de proyecto, director de estudios, jefe de consultoría,  Jefe de estudios o coordinador de estudios para la elaboración de expediente técnico de obras iguales o similares", asimismo, para el Especialista en estructuras deberá precisarse la experiencia que acreditará conforme lo siguiente: "Acreditar diez (10) años de experiencia como especialista en estructuras, especialista estructural y especialista en diseño estructural para la elaboración de expediente técnico de obras iguales o similares".

Cuestionamiento N° 2                                                     Definición de servicios similares

El participante cuestiona la absolución de su Observación N° 11, relacionada a la definición de servicios similares establecida en el numeral 14.3 "Expediente técnico de obras similares" del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases y en el literal  "C.1 Facturación" del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, al respecto en su solicitud de elevación sostiene lo siguiente:

"El Comité de Selección al absolver esta observación no precisa si esta definición de servicios similares será utilizada tanto para acreditar la experiencia del postor como del personal clave.

Por lo tanto, solicitamos que se establezca una sola definición de servicios similares la misma que será utilizada para acreditar la experiencia tanto del postor como del personal clave, tal como ha indicado el OSCE en reiteradas oportunidades. (...)".

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se aprecia que en el numeral 14.3 "Expediente técnico de obras similares" del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se ha establecido la definición de los expedientes técnicos de obras similares, conforme el siguiente detalle:

Asimismo, en el literal "C.1 Facturación" establecido en el numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se ha establecido la definición de servicios de consultoría de obra similares, de acuerdo a lo siguiente:

De la revisión del Pliego Absolutorio, se aprecia que mediante la Observación N° 11 el participante Grupo Lidercon S.A.C. señaló lo siguiente:

"Se observa que en las páginas 46 y 90 existen dos definiciones diferentes de servicios similares para el presente procedimiento.

Al respecto, el OSCE ha indicado en reiteradas oportunidades (...) que la definición de servicios similares es única y debe utilizarse, indistintamente, para la acreditación de requisitos técnicos mínimos, requisitos de calificación o factores de evaluación, tanto del postor como del personal requerido.

Por lo expuesto, se solicita con ocasión de la integración de las Bases, establecer una sola definición de servicios similares, la misma que será utilizada tanto para el postor como para el personal clave".

Al respecto, se advierte que el Comité de Selección mediante el pliego absolutorio de consultas y observaciones señaló lo siguiente:

"Se precisa que se considerará como definición de expedientes técnicos de obras similares a los de construcción, edificación, refacción, remodelación y rehabilitación de:

- Edificaciones de sedes bancarias o financieras.

- Edificaciones empresariales y administrativas.

- Establecimientos de servicios públicos

- Centros comerciales tipo mall

- Universidades

- Clínicas, hospitales, centros de salud y establecimientos de salud

- Hoteles

- Establecimientos penitenciarios

- Instituciones educativas, colegios, centros educativos

- Locales comunales

- Auditorios

- Edificios para viviendas

- Locales comerciales".

Se mantiene las demás exigencias contenidas en el numeral 14.3 de los términos de referencia".

Sobre el particular, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Reglamento, es responsabilidad del área usuaria la formulación de los términos de referencia, las cuales contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación. Es así que, el requerimiento, puede incluir, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28° del Reglamento, es responsabilidad de la Entidad verificar la calificación de los postores de acuerdo a los requisitos que se indiquen en los documentos del procedimiento de selección a fin de determinar que estos cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato.

Cabe indicar que, mediante la Directiva N° 001-2016-OSCE/CD, “Bases y solicitud de expresión de Interés Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225”, se aprobaron las Bases Estándar para la contratación del servicio de consultoría de obra, en el cual se establece que la Entidad debe consignar los servicios de consultoría de obra que califican como similares a efectos de acreditar la experiencia el postor, en el supuesto que la Entidad opte por considerar el referido requisito de calificación.

Por su parte, cabe precisar que para definir cuáles son aquellos trabajos que pueden considerarse similares al servicio convocado, es preciso recurrir a la noción de trabajos similares establecida en el Anexo Único de Definiciones del Reglamento, el mismo que establece que por trabajo similar se debe entender  a aquel de naturaleza semejante a la que se desea contratar, es decir, se consideran similares a todos aquellos trabajos en los que las actividades esenciales a ejecutar resulten comunes a ambos.

De lo expuesto, se advierte que el Comité de Selección mediante el pliego absolutorio de consultas y observaciones ha precisado la definición de servicios similares que deberá acreditarse en el presente proceso, puesto que ha señalado que se considerará como expedientes técnicos de obras similares a la construcción, edificación, refacción, remodelación y rehabilitación de "edificaciones de sedes bancarias o financieras, edificaciones empresariales y administrativas, establecimientos de servicios públicos, centros comerciales tipo mall, universidades, clínicas, hospitales, centros de salud y establecimientos de salud, hoteles, establecimientos penitenciarios, instituciones educativas, colegios, centros educativos, locales comunales, auditorios, edificios para viviendas, locales comerciales".

Ahora bien, puede verificarse que, en efecto, en dicha absolución no se señala que dicha definición "es única", lo cual recién se efectuó en el informe técnico elaborado por la Entidad con ocasión de la elevación de los cuestionamientos a las Bases.

En ese sentido, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el presente Cuestionamiento, por lo que, corresponde aplicarse la definición de servicios similares tanto para los requerimientos técnicos mínimos como para los factores de evaluación, ya sea para el postor como para el personal al cual se le solicita la experiencia en función de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Cabe precisar que, siendo responsabilidad de la Entidad la definición de servicios similares, de corresponder, la dependencia competente para determinar dicha definición deberá rendir cuentas ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes; no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Cuestionamiento N° 3                                                   Contra los factores de evaluación

El participante cuestiona la absolución de su Observación N° 14, relacionada a la evaluación del factor "B.1.2. Capacitación" establecida en el Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases, al respecto en su solicitud de elevación sostiene lo siguiente:

"El Comité de selección acogió parcialmente nuestra observación, sin embargo el criterio de evaluación para la capacitación del personal clave no está acorde con lo establecido en las Bases estándar de Concurso Público para la contratación del servicio de consultoría de obra, toda vez que en ellas se establece que la asignación del puntaje para la capacitación del personal clave es en función a la cantidad de horas lectivas que acredite el personal en capacitación.

Por lo expuesto, solicitamos se suprima el factor de evaluación Capacitación, toda vez que no se está evaluando de acuerdo con lo establecido en las bases estándar".

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se aprecia que en el Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases, se ha establecido, entre otros, el subfactor "B.1.2. Capacitación", conforme el siguiente detalle:

De la revisión del Pliego Absolutorio, se aprecia que mediante la Observación N° 14 el participante Grupo Lidercon S.A.C. señaló lo siguiente:

"(...)

Al respecto, en las Bases estándar de Concurso Público para la contratación del servicio de consultoría de obra aprobadas mediante Directiva N° 001-2016-OSCE/CD, la asignación del puntaje para la capacitación del personal clave es en función a la cantidad de horas lectivas que acredite el personal en la capacitación.

Por lo expuesto, se solicita con ocasión de la integración de las Bases, suprimir el factor de evaluación capacitación, toda vez que no se está evaluando de acuerdo con lo establecido en las bases estándar".

Al respecto, se advierte que el Comité de Selección mediante el pliego absolutorio de consultas y observaciones señaló lo siguiente:

"Se acoge en parte la observación.

Los factores de evaluación considerados por la Entidad se adecuan a las Bases estándar de Concurso Público para la contratación del Servicio de Consultoría aprobadas mediante la Directiva N° 001-2016-OSCE/CD.

Quedando la redacción del criterio de evaluación B1.2 Capacitación (Pagina 92) de la siguiente forma:

"Criterio:

Se evaluará la capacitación del personal propuesto como Jefe de proyecto en:

1.- Sistema Nacional de Inversión Pública (80 horas) y Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (80 horas).........................................................  40 puntos

2.- Sistema Nacional de Inversión Pública (80 horas) .......................   30 puntos".

Siendo así, en el Informe Técnico, remitido con ocasión de la elevación de consultas y observaciones, el Comité de Selección añade lo siguiente:

"En relación a las capacitaciones cuestionadas, cabe señalar que la Entidad, en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer con la realización del presente proceso, es competente para determinarlas, siempre y cuando aquellas resulten necesarias para que los profesionales realicen las actividades para las que son requeridos en el contrato.

(...)

En ese sentido, las bases del CP N° 002-2016-TC, cumple estrictamente con aplicar el factor de evaluación y el criterio de acreditación establecidos por la Directiva N° 01-2016-OSCE, conforme se puede advertir de la absolución de las observaciones formuladas por el participante, respondidas por el Comité de Selección a través del correspondiente pliego absolutorio (...)".

Sobre el particular, de acuerdo con los artículos 26º, 29º y 30° del Reglamento, es responsabilidad de la Entidad la determinación de los factores de evaluación y la documentación que sirve para acreditarlos, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado, los cuales deberán guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la convocatoria.

Por otro lado, en las Bases Estándar del Concurso Público para la contratación del Servicio de Consultoría de Obra, que forma parte de la Directiva N° 001-2016-OSCE/CD, Bases y solicitud de expresión de Interés Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225, señala en el caso del Subfactor de Evaluación B.1.2. “Capacitación”, lo siguiente: “Se evaluará en función del tiempo de capacitación  del personal propuesto como [CONSIGNAR EL PERSONAL RESPECTO DEL CUAL SE EVALUARÁ LA CAPACITACION]", conforme se advierte a continuación:

De lo anterior se aprecia que mediante el referido subfactor "B.1.2. Capacitación" se evalúa y otorga puntaje al tiempo de capacitación del personal propuesto según la cantidad de horas lectivas, semestre académico, etc. a través de rangos de evaluación.

Ahora bien, en el presente caso, se advierte que mediante el pliego absolutorio de consultas y observaciones el Comité de Selección si bien consideró modificar las capacitaciones requeridas al Jefe de proyecto en el factor "B.1.2. Capacitación" y requerir una determinada cantidad de horas a cada una de las mismas a fin de que se otorgue el puntaje respectivo; no obstante, se advierte que dicha evaluación no se ajustaría a lo dispuesto mediante las Bases estándar en la medida que no se habrían indicado los rangos de evaluación en función exclusivamente de las horas lectivas establecidas para las capacitaciones que deberá acreditar el referido profesional.

No obstante, toda vez que el participante solicita que necesariamente se suprima el subfactor de evaluación "B.1.2 Capacitación", este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

Sin perjuicio de lo expuesto, con ocasión de la integración de Bases, deberá modificarse el subfactor "B.1.2. Capacitación" establecido en el Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases, a fin de que se establezca el criterio y los rangos de evaluación de las horas lectivas requeridas para cada una de las capacitaciones solicitadas al Jefe de proyecto con su respectivo puntaje, conforme lo dispuesto en las Bases estándar.

- CONCLUSIONES

- El Comité de Selección deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

- El Comité de Selección deberá tener en cuenta las observaciones formuladas en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar.

- Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, y con el Pronunciamiento publicado en el SEACE, el Comité de Selección debe integrar las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 del Reglamento.

- Al momento de integrar las Bases el Comité de Selección deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá tenerse presente  que los proveedores deberán efectuar su registro en forma electrónica a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del Reglamento; asimismo, cabe señalar que a tenor del artículo 49 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de siete (7) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

- A efectos de integrar las Bases, el Comité de Selección también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas, observaciones, la implementación del pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 52 del Reglamento.

- Conforme al artículo 52 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité de Selección implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

- En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María,  05 de agosto de 2016

Elaborado: 		Anthony Laura Silva

Validado:  		Pamela Hawkins Tacchino

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

OSCE- Gestión de Riesgos

ALS/.